招标文件

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块

修复项目监理及效果评估

采 购 人：徐州市土地储备中心

招标代理机构：徐州国信招标有限公司

二O二二年二月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

# 第一章  投标邀请书

徐州国信招标有限公司对徐州市土地储备中心徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http: //jszfcg. jsczt.cn/;或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中”业务工作“，”下载专区“进行下载《徐州市政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2022年3月10日北京时间10:00。

2.开标时间：2022年3月10日北京时间10:00。

3.开标地点：徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心3楼第八开标室（342开标室）。

五、质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向我公司提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑部门：徐州国信招标有限公司

联系人：高爱婧    电话：0516-67598336

地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室（南门入口）

六、采购人

1．名称：徐州市土地储备中心

2．地址：徐州市新城区镜泊西路7号

3．联系人：张乔

4. 联系方式：0516-85803952

七、采购代理机构

1．名称：徐州国信招标有限公司

2．地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室（南门入口）

3．联系方法：0516-67598336 18252167556

4. 采购项目联系人：高爱婧

# 第二章  投标人须知

## 目  录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

## 一、总则

1.采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

## 二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

## 三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

- 投标文件的编制要求和签署要求：

18.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

18.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3 投标人在投标现场应带好 CA 证书进行现场解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6 投标人应在投标截止时间前，将纸质投标文件五份（一正四副）一并提交。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人应在纸质投标文件封面上注明“正本”或“副本”，并将纸质投标文件密封，封袋上应标明《投标文件》字样。

19.2 上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

19.3 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间

20.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将纸质投标文件密封及携带CA锁到达开标现场。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21. 凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

- 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（七）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（八）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（九）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（十）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

## 四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

26.6电子投标文件内容应与纸质文件内容相一致，如与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准；纸质投标文件之间内容不同的，以正本为准。

## 五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

28. 本项目评标方法为综合评分法。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

## 七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用根据相关法律法规的规定。

40.履约保证金

40.1中标人应在政府采购合同签订后，向采购人或采购代理机构提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

40.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39.1 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

40.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购代理机构存放期间，不计利息。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

## 八、询问和质疑

42.以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、总 则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市土地储备中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的招标方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州国信招标有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 3、本项目的特定资格要求： 标段一： 1、环境监理机构必须具备相关独立法人资格；市政公用工程监理乙级或以上资质。二者必须同时具备。 2、拟选派总监理工程师资质：具有环境类（包括环境科学、环境工程、土壤污染防治及化学品风险评估）高级技术职称。 标段二： 1、效果评估机构必须具备相关独立法人资格。 2、拟选派项目负责人资质：具有环保类高级技术职称及以上。 说明： 本项目标段一接受联合体参与采购活动，标段二不接受联合体。 1.1联合体成员最多为两名； 1.2联合体牵头方为环境监理单位； 1.3项目总监必须为投标联合体主办方（环境监理单位）； 1.4投标联合体各方必须签订联合体投标协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，按《招标代理服务收费标准》执行（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）： 一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）； 2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）： 1、投标人合法有效的营业执照复印件； 2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；（即标段一：提供环境监理机构必须具备相关独立法人资格；市政公用工程监理乙级或以上资质。二者必须同时具备；拟选派总监理工程师资质：具有环境类（包括环境科学、环境工程、土壤污染防治及化学品风险评估）高级技术职称。 标段二：效果评估机构必须具备相关独立法人资格；拟选派项目负责人资质：具有环保类高级技术职称及以上。） 3、财务状况报告，至少提供： ①供应商的提交首次响应文件时间前6个月内的任何1月资产负债表复印件1份； ②供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月利润表月报表复印件1份； 4、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 五、技术部分： 1、监理大纲，项目管理、治理、实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评分标准》）； 六、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 七、商务部分： 1、见招标文件第四章《评分标准》； 2、投标人其它证明文件及材料复印件。 3、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则投标将被拒绝），《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1.符合中小企业划分标准； 2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准（划型标准附后）。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目预算金额1974.55万元人民币。本项目共分两个标段，标段一不接受超过996.35万元人民币（其中环境监理不超过816.35万元，工程监理不超过180万元）的投标报价；本项目标段二不接受超过978.2万元人民币的投标报价。 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。报价包含完成合同服务的全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 16.1 | 投标人提交投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 17 | 投标人应制作纸质投标文件5份（正本1份，副本4份）每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。投标文件的副本可以是正本的复印件。同时递交响应文件正本（已签字、盖章的）PDF格式的扫描件U盘一个，电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标现场携带CA锁当场进行解密。 说明：本项目采用线上线下双轨制，即供应商投标文件除了从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交外，还需提供与线上内容一致的纸质文件，如出现线上与线下内容不一致的，以线下正本文档为准。 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件或投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 18 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封要求：投标文件正、副本密封在同一个袋子里，响应文件正本U盘单独用信封密封，以上文件均需标明投标人名称、项目编号以及“2022年3月10日北京时间10:00前不得开启”字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章，按照招标文件规定的时间，送达开标地点。 说明： 1、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。 2、采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执，出具签收回执不代表采购代理机构接受投标文件。投标文件拆封前，未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构退回拒收。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 |
| 19.4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 20.1 | 投标截止时间： 投标文件开始接收时间：2022年3月10日北京时间09:30 投标文件接收截止时间：2022年3月10日北京时间10:00 投标文件的接收地点：徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心3楼第八开标室（342开标室）。 投标文件接收人：高爱婧 联系方式：0516-67598336 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 开标时间：2022年3月10日北京时间10:00 开标地点：徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心3楼第八开标室（342开标室）。 |
| 26.3 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28. | 采用综合评分法。 |
| 29.1 | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格优劣顺序排列。本项目二个标段，每个投标人可以参与其中一个标段投标，不允许同一投标人中全部标段。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起7日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 40. | 履约保证金：/ |
|  | 八、询问和质疑 |
| 42. | 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：高爱婧 联系电话：0516-67598336 地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室（南门入口） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：xzgxzb@126.com |
|  | 中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照本章附件“招标代理服务收费标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入徐州国信招标有限公司账户。（账户名称：徐州国信招标有限公司，开户行：江苏银行徐州彭城支行，账号60060188000345346），中标（成交）公告发布后7个工作日内，持银行汇款凭据或回单截图到徐州国信招标有限公司领取中标（成交）通知书，逾期不予汇款的，视同自动放弃中标（成交）资格。 |

### 本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。

# 第四章  评分标准

标段一：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理（环境监理、工程监理）

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分（20分） | 投标报价 （20分） | 投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：评标委员会认为投标人的报价明显过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。 |
| 监理大纲 （35分） | 场地污染情况和修复目标 （5分） | 针对场地污染情况分析进行综合评审： （1）场地资料（如辨识场地变迁的航拍或卫星图片），（0-1分） （2）主要污染情况（如主要污染因子调查浓度结果），（0-1分） （3）修复目标和修复范围（如土壤及地下水修复目标值（1分），土壤及地下水修复范围（1分），（0-2分） （4）周边环境敏感目标（如周围的河流、居民区等敏感目标）（0-1分）。 |
|  | 环境污染防治要点分析 （3分） | 针对大气、水、固废和噪声的环境监理进行综合评审： （1）大气环境监理（如污染物挥发控制措施及执行标准）（0-1分） （2）水环境监理（如污水处理措施及执行标准）（0-1分） （3）固废和噪声监理（如固废和噪声控制措施及执行标准）（0-1分） |
|  | 施工过程环境监理 （6分） | 针对施工过程环境监理要点描述清晰、措施合理有效，进行综合评审： （1）施工设计阶段环境监理（0-1.5分） （2）施工准备阶段环境监理（0-1.5分） （3）施工阶段环境监理（如挖掘、运输、存储、修复等环节的环境监理要点）（0-3分） |
|  | 监理机构设置及岗位职责 （5分） | 机构设置满足招标文件要求，满足现场监理工作需要进行评审： （1）组织形式（0-2分） （2）岗位职责分工（如总监理工程师、环境监理师、工程监理监理工程师和监理员各自职责）（0-3分） |
|  | 环境监理工作制度和工作方法（2分） | 工作制度科学合理（0-1分） 工作方法科学有效（0-1分） |
|  | 突发应急措施处理预案（2分） | 现场发生环境紧急事件时采取的应急措施和应急处理流程（0-2分） |
|  | 环境监理监测方案（4分） | （1）根据修复范围和周边敏感区合理进行点位布设。（0-2分） （2）现场采样及质量控制有效性（0-1分）； （3）实验室检测及质量控制有效性（0-1分）。 |
|  | 工程监理质量控制方案（3分） | 质量控制方案描述清晰、质量控制措施合理有效，进行综合评审： （1）质量控制措施（0-1分） （2）质量控制程序（0-1分） （3）质量控制方法（0-1分） |
|  | 工程监理进度控制方案（2分） | 进度控制方案描述清晰、进度控制措施合理有效，进行综合评审：好：1.5~2分，较好：1分~1.5分，一般：1分以下 |
|  | 工程监理安全控制方案（2分） | 安全控制方案描述清晰、施工安全控制措施合理有效，进行综合评审：好：1.5~2分，较好：1分~1.5分，一般：1分以下 |
|  | 合同、信息管理、资料管理方案（1分） | 合同、信息管理、资料管理方进行综合评审：好：0.7分以上，较好：0.7分~0.5分，一般：0.5分以下 |
| 监理人员实力 （15分） | 总监理工程师（8分） | 根据项目负责人的综合素质、技术能力综合评审，进行分档打分 1、项目负责人获得环境保护科学技术奖，且为第一完成人，得2分； 2、项目负责人主持过土壤污染防治类科研课题，得2分； 3、项目负责人获有土壤污染防治类国家发明专利，得2分； 4、项目负责人具有国家环境保护（污染场地类）标准制定工作证书，得2分。 注：针对上述各计分项对应提供下列证明材料扫描件或影印件： （1）投标人为项目负责人近3个月（连续3个月）缴纳的社保或公积金证明材料； （2）提供环境保护科学技术奖获奖证书； （3）提供科研课题业绩合同（或政府指令委托文件须能体现项目负责人姓名、工作内容、金额等）； （4）提供国家发明专利证书扫描件或影印件； （5）提供标准工作证书扫描件或影印件。 注：提供发布文本扫描件或影印件。 |
|  | 其它团队成员（7分） | 监理团队组成人员在满足招标文件要求的前提下，根据人员综合素质、技术能力综合评审，进行分档打分 1、人员配备计划（0-5分） 团队成员中具有环境科学（或环境工程或应用化学或土壤学）专业的下列职称（满分5分）： ①正高级职称（研究员或教授或教授级高工），1人得2分；最多2分 ②高级职称（副研究员或副教授或副高职称），1人得1分；最多3分， 2、团队成员具有下列证书或奖项的（满分2分） 获得过生态环境部(环境保护部)颁发的环境保护科学技术奖，得1分； 具有国家环境保护标准制定工作证书，得1分。 注：针对上述各计分项对应提供下列证明材料扫描件或影印件： （1）项目组成员的职称证书及投标人近3个月（连续3个月）为其缴纳的社保或公积金证明材料影印件或扫描件）。 （2）团队成员中具有国家环境保护标准（污染场地类标准）制定的工作证书（具有的污染场地类标准的制定证书单位名称与投标人名称一致），提供标准工作证书扫描件或影印件加盖公章。 |
| 企业实力（14分） | 公司实力（10分） | 1、投标人进入生态环境部(环境保护部)环境损害鉴定评估推荐机构名录，得4分 2、投标人具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），且具有土壤检测项目的，得2分； 3、投标人具有省部级及以上环保重点实验室，能为本项目提供技术支撑，每项1分，满分3分； 4、实验室列入全国土壤污染状况详查检测实验室名录的，加1分。 注：针对上述各计分项对应提供下列证明材料扫描件或影印件： （1）生态环境部(环境保护部)印发的《环境损害鉴定评估推荐机构名录》通知扫描件或影印件； （2）检验检测机构资质认定证书及证书附表； （3）提供含名称、等级的实验室通过验收函件扫描件或影印件； （4）提供《关于发布全国土壤污染状况详查质量控制实验室和首批检测实验室名录的通知》及名录扫描件或影印件。 |
|  | 自有设备（4分） | 1.投标人具备便携式有毒挥发性气体分析仪、便携式气质联用仪、便携式重金属测定仪、高分辨气相色谱聚焦磁式质谱仪、液质联用仪、气质联用仪能为项目开展提供设备支撑、提供便捷的数据分析条件。每种仪器得0.5分。（以上提供采购合同、购买发票（或）和其它合法证明的扫描件或影印件并加盖公章。） |
| 企业业绩（12分） | 类似项目业绩（12分） | 1、2016年5月28 日至投标截止日）投标人具有土壤修复工程环境监理或污染场地环境调查评估相关业绩。（本小项只计5项有效业绩，满分8分）： ①800万元及以上，每项业绩得2分； ②400万元（含）- 800万元（不含），每个得1分； ③200万元（含）- 400万元（不含），每个得0.5分 注：以上业绩提供业绩合同（或政府指令委托文件）和专家验收意见的扫描件或影印件，合同须体现工作内容和金额，无则不得分。 作为编制单位参与国家污染场地（或土壤环境保护）相关标准或导则制定，每项1分，满分4分。 注：提供发布文本扫描件或影印件。 |
| 其他（4分） | 成果质量保证承诺（2分） | 按照招标人要求完成相应的工作，并提供相应的 工作成果，获得相关单位认可。 |
|  | 服务保障承诺（2分） | 承诺提供一定程度的质量保障及延伸服务。 |

标段二：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估

| 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分（10分） | 报价（10分） | 投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 |
| 技术部分（44分） | 服务方案（44分） | 对本项目相关资料（包括污染场地概况、水文地质资料、环境资料等情况）掌握得完整、分析透彻和准确等。 （优得10-12分，良6-10分，一般得1-5分，差不得分） |
|  |  | 对场地特征污染物及其治理前空间分布总体特征、修复目标等有充分的了解和分析。 （优得10-12分，良6-10分，一般得1-5分，差不得分） |
|  |  | 对场地及修复工程现状与《修复技术方案》的差异性了解得完整、透彻和准确等。 （优得9-10分，良5-8分，一般得1-4分，差不得分） |
|  |  | 修复效果评估监测布点的规范性、全面性及可行性。 （优得9-10分，良5-8分，一般得1-4分，差不得分） |
| 企业综合实力部分（46分） | 1、企业业绩 （12分） | 投标人自2019年1月1日以来，每具备一项类似污染场地土壤及地下水修复工程效果评估项目业绩，有一项得2分，最多得12分。 （提供合同及相关证明材料复印件并加盖公章方为有效） |
|  | 2、项目团队实力（18分） | 项目负责人具有环境类研究员级高级工程师且同时具有注册环评工程师和注册环保工程师的得6分；具有环保类高级技术职称的且同时具有注册环评工程师的得3分；具有环保类高级技术职称或者具有注册环评工程师的得1分，本项最高得6分。 （提供职称证书、资格证书、投标人为其缴纳连续近6个月的社保证明复印件加盖投标人公章方为有效。） |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人外）中具有环保类高级（或高级以上）技术职称且同时具有注册环评工程师的，每具备1人，得3分，具有注册环评工程师的，每具备1人，得1分，本项最高得12分（人员不重复计分）。 （提供职称证书、资格证书、投标人为其缴纳连续近6个月的社保证明复印件加盖投标人公章方为有效。） |
|  | 3、企业资质能力（10分） | 投标人自设实验室，具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）的，得5分； 投标人具有中华人民共和国司法鉴定许可证，业务范围包括土壤和地下水环境损害鉴定的，得5分。 (投标文件中投标时须提供加盖投标人公章方为有效。) |
|  | 4、本地化服务能力（6分） | 在徐州市注册成立的或在徐州市有分支机构的，或承诺合同签订后五日内在徐州市成立本地化服务机构的，得 2 分。（若中标供应商在合同签订后不兑现承诺，采购人将追究中标供应商违约责任，直至解除合同。） 注：投标文件中提供投标供应商营业执照或本地化服务机构营业执照或其他相关证明材料扫描件或影印件或书面承诺。 |
|  |  | 根据各投标单位的本地化服务能力进行综合评审，包括现场响应时间、区域内项目服务能力、中标后的本地化服务承诺等。 （优秀得3-4分，良好得1-2分，一般得0-1分，差不得分） |

- 拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

采 购 人：徐州市土地储备中心

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估

中标供应商：

签订日期:     年   月   日

标段一：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理（环境监理、工程监理）

第一节  通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“发包人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受发包人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与发包人(发包人)签订了监理合同，承担工程监理的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为发包人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条发包人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条发包人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

发包人的权利

第七条发包人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、资金、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条发包人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报发包人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得发包人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当发包人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

发包人的义务

第九条工程建设外部环境的协调工作。

第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到发包人的书面决定，且发包人未说明理由，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自做出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为发包人提供优质服务。

第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交发包人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得发包人同意。

第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向发包人报告。

第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条监督、检查工程施工进度。

第二十五条按照发包人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助发包人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条编制《监理日志》，并向发包人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。发包人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条妥善做好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得发包人同意，不得公开涉及发包人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于发包人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条发包人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条发包人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条发包人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向发包人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十五条发包人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二节  专用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条增加：十二、项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理。

十三、发包人名称：徐州市土地储备中心。

监理依据

第三条本合同的监理依据为：《中华人民共和国民法典》等国家现行法规；现行行业标准、规范、有关项目批准文件和设计文件、施工承包合同、本合同及发包人的招标文件及其他有关文件。

监理人的权利

第八条

九、发包人赋予监理人的其他权利：

1、签发指令、指示、通知、批复等监理文件；

2、监督、检查施工过程及现场施工安全和环境保护情况；

3、监督、检查工程施工进度；

4、检验施工项目的材料、购配件、工程设备的质量和工程施工质量；

5、处置施工中影响或造成工程质量、安全事故的紧急情况；

6、处理合同违约、变更和索赔等合同实施中的问题；

7、参与或协助发包人组织工程验收，签发工程移交证书；监督、检查工程保修情况，签发保修责任终止证书；

8、主持施工合同各方之间关系的协调工作；

9、解释施工合同；

10、监理合同约定的其他职责与权限。

发包人的义务

第十条发包人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计文件 | 1 | 由发包人确定 | 监理业务完成或合同终止14天内 |  |
| 2 | 施工招标文件 | 1 | 由发包人确定 |  |  |
| 3 | 施工投标文件 | 1 | 由发包人确定 |  |  |
| 4 | 工程施工合同副本 | 1 | 由发包人确定 |  |  |

第十一条发包人对监理机构书面提交并要求做出决定的事宜做出书面决定并送达的时限：

一般文件7天；紧急事项3天；变更文件3天。

第十三条发包人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：发包人不提供任何设施设备，监理人的办公场所、办公设施由监理人自行解决，所发生的费用包含在投标报价中；监理人办公场所的选定应征得发包人的同意。

第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构，所发生的相关检验、试验费用包含在投标人投标报价中。

第十七条 监理人应自费办理派驻现场监理机构人员人身和自备财产的有关保险，保险时间包括全部监理服务期，并自行办理索赔。如监理人不及时办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

监理人的义务

第二十条监理服务内容：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理。

第二十一条

1、监理服务期（尤其是施工阶段）内，监理人应认真执行监理人员进场计划，并保持相对稳定。

2、本工程监理人员对工程质量实行终身负责制，监理人员职责、身份证明需建立档案报发包人保存，监理人员需挂牌上岗。

3、本工程的建设管理由徐州市土地储备中心负责。监理人应根据工程施工情况及时配备相应专业人员，监理服务期内，监理人应认真执行监理人员进场计划，并保持相对稳定。

4、监理人应当在本合同生效后3天内组建监理机构，并进驻现场，监理人应在监理合同生效后的7天内，向发包人提交监理规划、现场监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

5、监理人应按业主要求对工程的进度、投资、质量、安全等进行控制、管理。

6、更换总监理工程师应经发包人同意，且现场监理机构中主要监理人员应保持相对稳定，如有调整应报发包人同意。

第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：在工程施工或其他有关合同建立后，由监理机构在合同生效后7天内提出方案，经发包人批准后实施。

需旁站监理的关键工序是：在工程施工或其他有关合同建立后，由监理机构在合同生效后7天内提出方案，经发包人批准后实施。

第三十条发包人委托监理人主持的分部工程验收：无。

第三十一条在本合同终止后 1 年内，未征得发包人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条监理正常服务酬金支付方法：

- 结算方式：

付款方式一：提交预付款保函的

监理实施方案通过专家评审并在市生态环境局备案后15个工作日内支付合同价款的百分之五十（50%）即￥         ，大写：人民币        元整，；乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

项目竣工并通过专家评审、资料移交、场地交付后15个工作日内支付剩余百分之五十（50%）即￥         ，大写：人民币        元整，合同款项。由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。监理人应提前7日提供等额的发票。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

监理实施方案通过专家评审并在市生态环境局备案后15个工作日内支付合同价款的百分之三十（30%）即￥         ，大写：人民币        元整，；乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

项目竣工并通过专家评审、资料移交、场地交付后15个工作日内支付剩余百分之七十（70%）即￥         ，大写：人民币        元整，合同款项。由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。监理人应提前7日提供等额的发票。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

二、支付方式：银行汇付。

三、投标报价中包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程监理服务所需的全部费用，含监理服务费、设施设备费、平行检测费（检测批次需满足规范要求）、税金、保险和利润等。

第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：双方另行商定。

二、支付方式为：银行汇付。

三、支付时间为：双方另行商定。

违约责任

第四十条发包人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：双方协商解决。

第四十一条因发包人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止。

如因政策及规划调整，本工程整体或部分项目取消或调整实施，监理人不得索赔。

第四十二条 监理人违约，应支付给发包人违约金。

违约金：监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，双方协商解决。在质量控制目标和安全控制目标方面，监理人未能实现控制目标，发包人有权扣除监理人监理费用（非监理人的原因除外）。

监理人应尽到监理的法定及约定职责，对项目实施有效管理。若该项目实施过程中因包括但不限于安全生产、环境污染、不规范施工等被属地政府或相关职能部门罚款，则在支付监理尾款时扣减相同数额。

争议的解决

第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，任何一方均可向项目所在地的徐州市鼓楼区人民法院起诉。

其  他

第四十五条发包人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：无。

附加协议条款

## 第三节  合同附件格式

合同协议书（格式）

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施                （项目名称），已接受                    （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）              （¥              ）。

4. 总监理工程师：          。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：                       。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：             ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为      。

9. 本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：                （盖单位章）      监理人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月       日                年      月          日

标段二：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估

甲方：徐州市土地储备中心

乙方：

为更好地落实徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估工作，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙协商一致，甲方委托乙方承担修复治理效果评估工作相关事宜，特签订本合同。

一、服务内容：

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估

二、合同内容和要求：

1、工作内容：

（1）乙方分析修复治理实施单位的运行监测数据以及环境监理的监测数据，并编制场地治理工程效果评估（验收）工作方案，并通过专家论证及环保主管部门认可；

（2）乙方根据验收工作方案组织开展验收现场勘探和取样工作、实验室检测分析工作；

（3）乙方根据实验室检测分析测试结果，参照相关技术导则要求和业主提供的相关资料编制修复效果评估报告，并通过专家论证及生态环境主管部门认可。

2、工作要求：

（1）效果评估工作符合国家或地方有关法律、法规和技术规范的要求；

（2）合同签署后，甲方前期资料提供齐备后10个工作日内提交治理项目效果评估工作方案，并组织通过专家论证；

（3）在修复工程验收所需各项资料完备、验收检测数据到位后 15天内完成修复工程效果评估报告，报生态环境行政主管部门审核。

三、合同期限：

自修复项目具备验收条件起至通过专家评审并取得生态环境部门验收备案文件时止（若该地块被列入江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录，则服务期限为至该地块从名录移除后止）。

四、合同组成部分

①本合同协议

②中标通知书；

③乙方的投标文件；

④招标文件、附件、补充通知（如有）；

⑤乙方在开标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

五、甲方权利和义务：

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4、当甲方认定乙方执行的专业调查业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

5、甲方应负责与本修复效果评估业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

6、甲方在约定的时间内，向乙方提供与本项目修复效果评估业务有关的资料。

六、乙方权利和义务

1、乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

2、乙方应严格国家或地方有关法律、法规和技术规范的要求，按期开展并完成污染土壤治理效果评估（验收）工作，并对效果评估质量负责。

3、根据验收检测数据以及甲方所提供工程相关资料，编制污染场地治理项目效果评估报告。

4.按规定参加有关部门召开的评审会，准备有关会议材料，负责项目验收汇报，并根据专家意见对文件的内容做必要的修改或补充；效果评估评审的专家评审费、组织费由乙方承担。

5. 乙方应在规定时间内向甲方提交通过专家评审论证的效果评估报告，并完成生态环境行政主管部门的备案工作。

七、价款及报酬：

项目效果评估技术服务合同价款：

具体支付方式和时间如下：

2、付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同签订且乙方编制完成效果评估工作方案后15个工作日内，支付合同价款的百分之三十（30%）。即￥         ，大写：人民币        元整，；乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

乙方向甲方提供通过专家评审论证的《徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估报告》（评审通过稿）且取得生态环境部门的备案文件后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余的百分之七十（70%）即￥         ，大写：人民币        元整，合同款项。由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同签订且乙方编制完成效果评估工作方案后15个工作日内，支付合同价款的百分之三十（30%）。即￥         ，大写：人民币        元整，；乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

乙方向甲方提供通过专家评审论证的《徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估报告》（评审通过稿）且取得生态环境部门的备案文件后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余的百分之七十（70%）即￥         ，大写：人民币        元整，合同款项。由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式：以转账方式直接转入乙方银行账户。

八、效果评估范围和标准

效果评估范围：经专家评审通过的场地调查与风险评估报告及修复技术方案中所确定的土壤、地下水修复范围。

效果评估标准：经专家评审通过的场地调查及风险评估报告及修复技术方案中所确定的土壤、地下水修复目标值。

九、违约责任：

1、由于甲方未能及时提供编制方案所需的资料和工作条件，或由于不可抗力原因使乙方未能如期履行义务，乙方不承担任何责任。

2、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，并加处合同价款5%的罚款。

3、合同生效后，乙方无故拒绝甲方效果评估要求的，应向甲方偿付合同总金额的5%，作为违约金；累计发生三次的，则甲方有权取消其中标资格，并重新组织招标。

4、由于乙方不遵守保密规定造成泄密事件发生，导致甲方经济损失的，一经查实，乙方需按本合同费用总额的20%承担违约责任，且甲方有权选择终止本合同。

十、争议的解决方法：

履行本合同过程中，如发生争议，首先通过协商解决，协商不成时，按下列处理：

向甲方所在地人民法院起诉。

十一、签订时间

本合同于2022年   月  日签订。

十二、签订地点

本合同在徐州市签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自甲乙双方的法定代表人或其授权的委托代理人在协议书上签字并加盖单位公章后生效。

十五、合同份数

本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

通讯地址：                           通讯地址：

年  月  日                          年  月  日

# 第六章 采购需求

一、项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估。标段一：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理（环境监理、工程监理）标段二：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估

二、采购预算：本项目预算金额1974.55万元人民币。本项目共分两个标段，标段一不接受超过996.35万元人民币（其中环境监理不超过816.35万元，工程监理不超过180万元）的投标报价；本项目标段二不接受超过978.2万元人民币的投标报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

标段一：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理（环境监理、工程监理）招标内容

（一）基本情况

1、招标范围：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块土壤及地下水修复治理项目监理（环境监理、工程监理），工程监理对污染治理工程进行“三控制、两管理、一协调及安全管理”，包括本项目内土方开挖、支护、土方场内短驳、表层土壤筛分、土方装袋、土方外运、土方核验、其他短驳及运输工程的监理。环境监理监督施工单位严格按照修复方案和施工组织方案规定的技术要求开展污染土壤修复治理。环境监理定期组织开展对修复治理工程进行污染物采样检测，检测报告须具有中国计量认证CMA单位提供，包括但不限于：土壤、水等样品采集及分析，采集分析样品的不少于环评报告书中监测计划规定的采样点位、监测频次、污染物种类；监理施工现场防止二次污染（地表水、地下水、大气、土壤、噪声、固体废弃物等）的控制措施。重点关注：污染地块现场开挖过程异味废气控制及达标排放保障措施，工程施工现场作业对周边环境和周围居民影响的控制措施，污染土壤的预处理及堆放地块的污染防控措施，井点降水和基坑废水治理及达标排放控制，污染土壤物流过程中二次污染控制，水泥厂处理污染土壤的资质和能力控制，污染土壤治理、暂存、转运过程中的风险防范措施的监管、开工前突发环境事故应急预案的监管。环评报告书中批复文件中涉及的各项污染防治设备、处理工艺、处理能力、控制措施的建设和运行情况监管。环境监理机构应依据国家和地方相关标准、指南以及招标文件等有关施工期环境监理的要求，制定施工期环境监理方案，编制施工期环境监理报告。建设项目竣工环境保护验收时，监理机构必须向环保主管部门提交建设项目施工期环境监理报告、施工期检测报告和其他有关资料。

2、治理技术方案：

徐州万和化工有限公司原厂址地块需要处理的污染土方量481278.5 m3，需要处理的污染地下水面积为35277 m2，需要处理的污染地下水方量为114961 m3。徐州万和化工有限公司原厂址地块采用联合修复技术。地块0~-4m 污染土壤清挖后采用资源化利用技术修复（水泥窑协同处置或砖瓦厂协同处置）；地块-4~-6m 污染土壤清挖后，单一有机污染土壤采用原地异位化学氧化技术修复；-6m 以下污染土壤和地下水采用水土共治的修复技术，DNAPLs 污染区域和土壤污染下限深度超过-15m的区域采用原位热脱附技术联合多相抽提技术修复，其中-6m~-15m污染土壤采用原位化学氧化技术修复。其余地下水污染区域采用原位化学氧化联合抽出-处理技术修复。

3、监理服务期限：从开工进场到项目竣工并通过专家评审、资料移交、场地交付后。

4、拟派总监理工程师、专业环境监理工程师及工程监理工程师在项目实施阶段不得更换；投标监理人员必须与入场人员一致。

（二）开展环境监理的要求

1、制定监理方案和实施细则。

2、施工准备阶段、工程实施阶段等全过程监理。

施工准备阶段环境监理包括：了解具体施工程序及各阶段的环境保护目标，参与修复工程施工组织方案的技术审核，协助业主监理完善环保责任体系，建立有效的沟通方式等。工程实施阶段环境监理包括：督促环保措施落实情况、关注修复工程施工内容变化情况、监督污染达标控制、落实事故应急体系管理制度等。

3、修复主体工程环境监理

针对土壤修复主体工程开展有效环境监理。重点关注：污染地块现场开挖过程异味废气控制及达标排放保障措施，工程施工现场作业对周边环境和周围居民影响的控制措施，污染土壤的预处理及堆放地块的污染防控措施，井点降水和基坑废水治理及达标排放控制，水泥厂处理污染土壤的资质和能力控制，污染土壤治理、暂存、转运过程中的风险防范措施的监管，开工前突发环境事故应急预案的监管，原位热脱附、原位化学氧化技术修复过程的环境监管。

4、修复工程环境影响监测。

针对修复过程中地块土壤污染物可能带来的环境影响进行有效监控，监测和评价施工过程中污染物排放是否达到有关规定。布点监测大气、水体、固体废物等环境介质中污染物排放情况，同时加强噪声污染源监测。监测点位按照修复工程技术设计要求和地块周边敏感目标具体情况布设。

5、编制环境监理总结报告。

就修复过程中环保设计、实施、运行情况进行总结，反映存在的问题并提出建议，为竣工验收提供材料。内容应包括：工程概况、施工现场及周边水、土、气环境保护执行情况，施工地块环保措施落实情况，环保事故隐患或环保事故、环境监理现存问题及建议等。

6、环境监理单位应在污染土壤治理工程施工期间对土壤污染地块现场施工过程二次污染防治、污染土壤运输过程、水泥窑协同处置污染土壤、原位热脱附过程、原位化学氧化技术修复及回填离场等施工过程进行环境监理。在监理全过程中，环境监理应监理施工单位做好全过程污染防治工作，不得产生二次污染情况；环境监理应监理全过程施工地块周边环境质量，避免施工作业影响周边居民的生活；环境监理应监理施工单位治理全过程，监督施工单位按照治理方案及施工设计进行污染治理，治理后的土壤是否达到治理方案中相应的修复目标由后续验收确定。

徐州万和化工有限公司地块污染地块修复治理工程环境监理单位采样检测的因子、频次、样品数量等应包括但不限于下表要求：

| 项目名称 | 时期 | 对象 | 检测因子名称 | 采集点数量（个） | 次数 | 质控样品数量 | 采样总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 施工期 | 污染边界土 | 铜 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 铅 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 苯 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 苯并（a）芘 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 石油烃C10-C40 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  | 施工期 | 地表水 | pH | 2 | 40 | 40 | 120 |
|  |  |  | 色度 | 2 | 40 | 40 | 120 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 2 | 40 | 40 | 120 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2 | 40 | 40 | 120 |
|  |  |  | 石油烃 C10-C40 | 2 | 40 | 40 | 120 |
| 气体 | 施工期 | 废气处理设施进出口 | TSP | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 恶臭 | 5 | 40 | 40 | 240 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 5 | 40 | 40 | 240 |
| 噪声（昼） | 施工期 | 修复地块场界 | 噪声 | 4 | 40 | 40 | 200 |
| 噪声（夜） | 施工期 | 修复地块场界 | 噪声 | 4 | 40 | 40 | 240 |
| 噪声（连续） | 施工期 | 修复地块场界 | 噪声 | 4 | 40 | 40 | 200 |

注：监测项目及频次包括但不限于表内内容。现场采样个数至少满足表内要求。

（三）开展工程监理的要求

工程监理包括工程施工阶段的“三控、两管、一协调及安全监理”，即控制工程建设的投资、安全、质量、进度，进行工程建设的合同与信息管理，协调有关单位间的工作关系，做好竣工验收的各项准备工作；参与竣工结算审核；履行安全监理责任以及保修期间的监理职责。

（一）进度控制方面

在满足质量安全要求的前提下，确保工程在工程承包合同规定的时限内竣工交付。如因非发包人原因，施工单位未按期完成，监理承担连带责任。

还包括：

1、熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

2、审核、分析各投标单位的进度计划；

3、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

4、审核项目施工各阶段、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整；

5、在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月提交各种进度控制报告；

（二）质量控制方面

按国家有关规范规定，确保工程验收达到合格，且满足所监理工程项目的施工合同要求；在日常检查验收中，监理人员要严格按照监理大纲要求，除做好平时检验、巡视监理外，旁站监理必须按旁站监理方案执行。

还包括：

1、审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

2、依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度

3、检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作

4、审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；

5、对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

6、组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

7、参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

（三）投资控制方面

对工程建设资金使用进行监督，按施工合同经总监理工程师和委托人现场工地代表共同签字后方可拨付工程款；与委托人共同协商控制施工合同范围、施工阶段的造价控制及合同外不可预见工程项目的造价、工程款支付签证、初步审查工程签证等工作、管理施工合同，对资金使用计划、进度款拨付、变更签证等工程造价进行有效的控制。

还包括：

1、审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；

2、审核、分析各投标单位的投标报价；

3、编制施工阶段各月度资金使用计划并控制其执行；

4、利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

5、工程付款审核，并报业主审批；

6、审核其它付款申请单，并报业主审批；

7、审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜，并报业主审批；

（四）安全管理方面

按国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》以及有关安全规范、标准、规程规定，对施工单位实施安全监理，落实各项安全生产技术措施，消除安全生产隐患，杜绝、控制、减少各类伤亡事故，实现安全生产。如因监理方原因导致上述情况出现，监理方与承包人承担连带责任。

还包括：

1、审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

2、督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

3、组织工地安全检查；

4、制订项目委托人方的应急措施；

5、协助处理安全事故；

6、组织工地卫生及文明施工检查；

7、协调处理工地的各种纠纷；

8、组织落实工地的保卫及产品保护工作。

（五）合同管理方面

1、合理划分子项目，明确各子项目的范围；

2、确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图；

3、协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

4、进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告；

（六）信息管理方面

1、进行各种工程信息的收集、整理、存档；

2、定期提供各类工程项目管理报表；

3、建立工程会议制度；

4、督促各施工单位整理工程技术资料；

5、按旬、月向业主提供监理工作报告；

（七）组织与协调方面

1、检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

2、审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

3、复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；

4、组织、协调委托人与施工单位之间的关系；

（八）风险管理方面

1、制订风险管理策略；

2、在合同中采取有利的反索赔方案；

3、制订合理的工程保险投保方案；

4、工程变更管理；

5、协助处理索赔及反索赔事宜；

6、协助处理与保险有关的事宜；

（四）报价要求

投标报价为固定总价，应包含在监理服务期内完成本招标文件所列范围环境监理、工程监理全部监理工作内容所需的所有费用，由施工阶段监理和污染物采样检测费组成，检测报告须具有中国计量认证CMA单位提供。

标段二：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目效果评估招标内容

（一）项目概况：徐州万和化工有限公司原厂址位于江苏省徐州市鼓楼区复兴北路孟家沟，占地面积约88699.1m2（约133.05亩）。需要处理的污染土方约为481278.5m3，需要处理的污染地下水面积约35277m2，需要处理的污染地下水方量约114961m3。地块0~-4m污染土壤清挖后采用资源化利用技术修复（水泥窑协同处置或砖瓦厂协同处置）；地块-4~-6m污染土壤清挖后，单一有机污染土壤采用原地异位化学氧化技术修复；-6m以下污染土壤和地下水采用水土共治的修复技术，DNAPLs污染区域和土壤污染下限深度超过-15m的区域采用原位热脱附技术联合多相抽提技术修复，其中-6m~-15m污染土壤采用原位化学氧化技术修复，其余地下水污染区域采用原位化学氧化联合抽出-处理技术修复。

（二）招标范围：徐州万和化工有限公司原厂址污染场地土壤及地下水修复治理工程效果评估（验收），对场地修复范围的复核、修复效果和验收采样监测（包括但不限于：测绘勘定、验收采样、验收监测、报告编制、评估、评审等）。

（三）验收要求： 投标人需按照：（1）整个修复效果评估工作的开展，验收依据包括但不限于（1）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）； （2）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》；（3）《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）； （4）《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）； （5）生态环境部42号令以及国内最新相关技术导则和规范的要求；

（四）编制修复治理效果评估（验收）报告要求：并通过专家论证，取得环保部门的备案函。（评估（验收）报告内容应真实、全面，至少包括以下内容：场地环境调查评估结论概述、修复方案实施情况、验收工作程序与方法、文件审核与现场勘察、采样布点计划、现场采样与实验室检测、修复效果评价、验收结论和建议和检测报告）。

（五）服务期限

自修复项目具备验收条件起至通过专家评审并取得生态环境部门验收备案文件时止（若该地块被列入江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录，则服务期限为至该地块从名录移除后止）。

三、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第七章 投标文件相关格式

目  录

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4.偏离表

5.法定代表人授权书

6.供应商参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8.中小企业声明函

9.中小企业规模类型自测小程序

10.残疾人福利性单位声明函

11.预付款保函支付条款

## 1. 投标函

致：徐州国信招标有限公司

根据 徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估[项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007]招标文件，           (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州国信招标有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.投标人同意在授予合同后,按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 徐州国信招标有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国信招标有限公司确定。

9.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄 ：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 2.开标一览表

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 投标总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估 | 详见招标文件 | 标段一： |
|  |  | 标段二： |
| 总价（大写）： | 标段一： |
|  | 标段二： |

注：投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年    月    日

## 3.分项价格表

投标人名称：

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

货币单位：人民币元

格式自拟。

注：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人公章

## 4.偏离表

### 4.1 技术偏离表

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：

投标人公章：

投标人授权代表签字：

### 4.2 商务条款偏离表

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列

在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人公章：

投标人授权代表签字或盖章：________________

5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托         全权代表我企业（公司）参与 徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估（项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007）的招、投标活动及签订经济合同。         以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。         无转委托权。委托期限自     年   月   日起至     年    月   日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                          受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 6.供应商参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

我单位在参加徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估（项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007）招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：   年  月  日

## 7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）格式（投标人可自行拟定）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

（格式自拟）

（证明材料复印件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 8.中小企业声明函

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于专业技术服务行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

9.中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

## 10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州万和化工有限公司原厂址污染地块修复项目监理及效果评估

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0007

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 11.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020) 52号)要求。