竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程

采 购 人：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园

采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司

二〇二二年六月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

（供应商）：

江苏博智工程咨询有限公司对徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园

二、项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程

三、项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏博智工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏博智工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2022年7月7日10时00分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2022年7月7日10时00分）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2022年7月7日10时00分。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

- 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人的营业执照或法人证书；

2.财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；

3.供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供：

① 供应商有效的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质证书扫描件；

② 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格证书；并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），响应文件中提供证书扫描件；

③ 供应商具备安全生产条件：取得《安全生产许可证》，响应文件中提供证书扫描件；

④ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）；

5.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

6.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《工程量清单报价表》（加盖电子签章，格式自拟，要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）。

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）《施工方案》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）。

（2）《售后服务方案》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）。

2.商务部分：无

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

质疑接收人：陈峰       联系电话：0516-85743599

地址：徐州市云龙区淮海文博园16号楼

- 联系方式

1.采购人信息

名    称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园

地    址：徐州市云龙区潘塘街道办事处潘塘村

联 系 人：曹寒

联系方式：18361208539

2.采购代理机构信息

名    称：江苏博智工程咨询有限公司

地　　址：徐州市云龙区淮海文博园16号楼

联 系 人：陈峰

联系方式：0516-85743599

第九章 附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。

二十六、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》

13.《代理服务收费标准》

2022年6月24日

1.评分细则

| 项目 | 评分办法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 各磋商人价格得分=最低磋商价格（即磋商人中的最低评审价格）÷各磋商人评审价格×30； |  |  |
| 商务部分（7分） | 企业信用 (5分） | 投标人自2019年1月1日（含）以来获得过AAA信用评级，得2分，获得过AA信用评级，得1分，没有不得分。 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得3分，没有不得分。 本项最高得5分。 提供证明材料扫描件加盖投标人电子签章。 |  |
|  | 供应商业绩 （2分） | 自2019年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过已完工的类似工程施工改造合同，每提供1份得0.5分，最高2分。 提供合同、竣工验收证明材料的有效扫描件，且合同必须明确体现工程名称、工程内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 提供证明材料扫描件加盖投标人电子签章。 |  |
| 施工方案 （63分） | 项目部组成主要技术人员、劳动力配置及保障措施 (10分） | 内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的，得10分； 内容较好、针对性较强的，得6-9分； 内容一般、基本可行的，得1-5分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 施工程序及总体 组织部署(10分) | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，得10分； 内容较好、针对性较强的，得6-9分， 内容一般、基本可行的，得1-5分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 安全文明施工保 证措施(10分) | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，得10分； 内容较好、针对性较强的，得6-9分； 内容一般、基本可行的，得1-5分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 工程进度计划安排及保证措施(5分) | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，得5分； 内容较好、针对性较强的，得3-4分； 内容一般、基本可行的，得1-2分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 施工质量保证措施及目标（5分） | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，得5分； 内容较好、针对性较强的，得3-4分； 内容一般、基本可行的，得1-2分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 工程施工方案 （5分） | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，得5分； 内容较好、针对性较强的，得3-4分； 内容一般、基本可行的，得1-2分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 材料供应、来源、投入计划及保证措施 （5分） | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，得5分； 内容较好、针对性较强的，得3-4分； 内容一般、基本可行的，得1-2分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 主要施工机具配置 （5分） | 内容详细具体、方案针对性、合理性、可行性、内容完整进行综合评价，，得5分； 内容较好、针对性较强的，得3-4分； 内容一般、基本可行的，得1-2分； 无具体内容的，得0分 |  |
|  | 质保期方案（8分） | 内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的，得8分； 内容较好、针对性较强的，得4-7分； 内容一般、基本可行的，得1-3分； 无具体内容的，得0分 |  |

注：评分结果精确到小数点后两位。

- 项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过99.34万元（人民币）（采购项目预算金额）的报价，报价包括为完成本工程所有施工、验收、售后服务等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、工程概况

采购主要内容为：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程施工。

三、项目范围及要求

1.项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程；

2.项目地址：徐州市云龙区潘塘街道办事处潘塘教育幼儿园内；

3.计划工期：40日历天（具体根据采购人要求）；

4.项目内容：拆除原室内消火栓、管道，新增消防系统等，具体详见本项目工程量清单；

5.质量标准：合格（符合国家标准及行业要求，满足采购人需求）；

6.现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况自行报价。供应商自行勘察现场，费用自理，若造成的人员伤害等各种损失由供应商负责。

现场勘察联系人：曹寒      联系电话：18361208539

7.《已标价的工程量清单》要求

（一）工程量清单详见附件

1.附件 1：工程量清单。

说明：根据采购人要求，已对部分施工内容进行更改。请供应商制作响应文件时具体工程量以附件1工程量清单为准。

（二）《已标价的工程量清单》报价要求

1.报价内容

1） 报价应包括磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2）供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3）供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

4）供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。

5）施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。

6）供应商现场勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在报价时应考虑这样因素，并在报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

7）安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

8）由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

9）垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

2.报价方式

1）本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。

供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2）材料风险约定：

（1）对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

（2）本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

3、报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。对于供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

4、报价编制依据及要求：

本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014 版）、《江苏省安装工程计价表》(2014 版)、《江苏省修缮建筑定额》（2009 版）、《江苏省修缮安装定额》（2009 版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号文）有关文件规定及采购人提供的工程量清单。还包括采购人提供的施工图纸、磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。

1）不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号文）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。

2）本工程的其他规定：

（1）招标控制价编制价格参考2022年第3期《徐州工程造价信息》中的指导价，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。

（2）招标控制价人工费调整执行苏建函价[2022]62号文件。

（3）暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

3）建筑安装工程造价的组成：

（1）分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014 版）、《江苏省安装工程计价表》(2014 版)、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号文）及有关文件规定。

（2）措施项目费

下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由供应商自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。

安全文明措施费基本费：详见本工程量清单；

扬尘污染防治增加费：详见工程量清单。

夜间施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

非夜间施工照明：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

二次搬运：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

冬雨季施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

已完工程及设备保护：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

临时设施费：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

赶工措施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

工程按质论价：招标控制价不计，供应商根据实际情况自主报价，结算时不再调整。

住宅分户验收：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

建筑工人实名制费用：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

特殊条件下施工增加：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

供应商应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，由供应商自行考虑风险并计入报价中，结算时不予调整。

检验试验费：因本工程需要所做的全部检验、试验及检测相关费用，由供应商自行考虑风险并计入报价中，结算时不予调整。

（3）其他项目费

暂列金额：以发包人给定的标准计取，不宜超过分部分项工程费的10%。

本工程暂列金额为以下内容：详见本工程量清单。

暂估价：本项包括材料（设备）暂估价和专业工程暂估价。

①材料（设备）暂估价：暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

暂估价详见清单《材料（设备）暂估价格表》，结算时根据采购人认可的价格调整材料价格。

②专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程磋商文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。

本工程专业工程及其暂估价为：详见本工程量清单。

计日工：由发承包双方在合同中另行约定。

总承包服务费：本工程总承包服务费为土建总承包单位需配合服务承包人所需的费用，控制价编制时按1%计取，承包人根据补充条款21.32和21.33自主报价，中标后将此部分费用支付给总承包单位，结算时不再调整。

（4）规费 （执行 2014 年《江苏省建设工程费用定额》（营改增后调整内容））

工程排污费：按规定计取。

社会保障费：按规定计取。

住房公积金：按规定计取。

（5）税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）×9%计取。

（6）其他说明：无

（7）其余详见工程量清单。

（三）响应文件要求

1.首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。

1)按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。

供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

四、其他要求

详见本项目磋商文件附件6：《拟签订的合同文本》。

3.磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

按照工程量清单进行分项报价，格式自制。

供应商（电子签章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

采购人及采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6.合同草案条款

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程

采购单位：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园

供应商：

签订日期：    年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：           。

2.工程地点：           。

二、工程内容：

招标范围、工程量清单及施工图所含全部内容。

三、开工、竣工日期

开工日期：年月日。

竣工日期：年月日。

因发包人原因，双方书面确定核实后工期相应顺延。

四、质量标准

执行现行相关《施工质量验收规范》，确保为合格工程。

五、发包人现场代表：                                 。

承包人项目经理：                             。

六、合同价

合同价为：小写            元

大写               元

其中：安全文明施工费          元；

材料和工程设备暂估价          元；

专业工程暂估价                元；

暂列金额：                    元。

六、工程结算方法

1、采用固定单价合同，材料及人工单价不再调整，工程量按实结算，但结算总价不得超过合同价（经上级部门批准的重大变更除外）。

2、已标价的工程量清单中所报的综合单价和合价，以及工程量清单报价表中的价格已包括管理费、利润、规费、税金、应缴的各项费用及施工进程中包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、发包人与承包人共同确认的工程量清单每一单项均应计算填写综合单价和合价，对于工程量清单中的承包人没有填写综合单价和合价的项目将不支持，认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

4、本合同范围为根据施工图计算的工程量清单所含工程项目内容以及施工图包含的全部内容，除另有规定外，一次包死。清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，如在投标过程中投标人未提出疑义，视为其已经包含在其他已标价清单中；承包人采用经认可的与施工组织设计不同的施工工艺和施工方法完成有关工程内容，其工程量清单项目单价不予调整。项目清单漏项的，施工方在拿到图纸后应在开工前书面提出，开工前不提出，开工后严格按图施工，不予增加造价。

5、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

6、措施项目费结算：承包人在投标报价过程中根据现场踏勘、承包人自身企业情况和针对本工程的施工方案，已充分考虑地质、水文、气象等方面存在的风险，施工排水、降水、基坑土方开挖及支护、凿桩头等各项措施项目费已报价并包含在报价中，一次性包死，结算时不调整。总价措施费中的除现场安全文明施工费按照招标文件载明费率调整外，其余均不做调整；单价措施费中除了增加部分的脚手架、模板外，其余均不作调整。

7、认质认价材料按认定价格结算，在结算时不再参与下浮。

8、工程变更应按不同类别交由发包单位确认管理，凡未经发包单位确认的变更一律不予认可，由此产生的费用由承包人负责。

使用变更。是指已经完成设计的基建项目在实施过程中，由使用单位对其建设标准、功能要求等提出改变，需进行的工程变更。

（一）由于使用功能调整，需进行平面布局变化、土建结构调整等引起的变更。

（二）由于需调整原设计的装修、装饰、设备选用档次和标准等引起的变更。

施工变更。是指施工现场由于下列原因，需进行的工程变更：

（一）造价或市场等原因，无法采购到原设计中使用的材料、设备等。

（二）施工条件、环境条件发生变化。

（三）施工技术与工艺的调整和变化。

（四）政策变化引起的变更。

变更的批准权限：必须经项目学校书面提出监理单位和设计单位签字，项目学校负责人汇报局办公会经负责人审批签字，超出工程合同额的10%，确需增加且超过此额度时，需报财政部门机关批准。

9、经确认的工程变更，其价款调整方法如下：发包人委托承包人完成施工图纸以外的内容或设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按招标控制价计价办法计算，并乘以（中标价-暂列金额-暂估价）与（招标控制价-暂列金额-暂估价）的比率作为结算依据。

10、工程施工用水电，应由发包人在现场装置水电表，交给承包人保管使用，承包人按读数乘以单价付给发包人；如无条件装表计量，由发包人直接提供水电，在结算时按定额含量乘以单价付给建设单位。生活用电按实际发生金额支付。

七、工程价款及进度款支付方法

1、合同签订后，15日内支付合同约定价款金额的百分之二十(20%)。即

￥大写：               人民币。

2、工程完工后，发包人组织验收合格后15日内支付本合同总价款的百分之七十（70%）；即￥大写：               人民币。

3、待审计结束，双方认可的竣工结算价款确认后20日内付至双方认可的竣工结算价款的百分之一百（100%）；即￥大写：          人民币。

注;（1）以上各阶段付款，发包人有权在付款中扣除涉及承包人的所有违约金、赔偿金及承包人依据合同所应承担的其他费用。

（2）进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。

（3）承包人应在本工程竣工验收合格后及时向发包人提交完整的竣工资料（含竣工结算资料），发包人在接到承包人的全部工程竣工资料后二月内送至云龙区审计局审计，审计费用由承包人承担。无特殊原因逾期不递交审计资料，甲方有权不予受理审计事宜。

4、保修期及保修办法执行国家相关标准。

八、文明施工及安全管理

1、文明施工及安全管理措施按国家现行相关规章制度严格执行。由承包人原因造成的任何罚款由承包人自行承担,一旦发现现场人员野蛮作业，承包人应对施工人员采取相应措施，直至清退出场，发包人视情节轻重处理，并处以每次1000元/次罚款。
   2、工地现场必须严格做好安全预防措施，按规定对作业施工人员进行安全教育，各项安全措施、制度工地现场必须悬挂醒目，发包人有权随时检查各项措施是否落实，如未按规定办理执行将对承包人处罚500元/次。

3、承包人必须为施工人员办理工伤保险及人身意外伤害保险，一切费用由承包人自行承担。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故(如场地内外电力线路损环造成触电事故等，爆破伤人事故及其它噪音污染影响)的责任和因此发生的费用及法律责任均由承包人自行承担。如有重大事故发生，一切责任损失全部由承包人自行承担(包括人身抚恤补偿和工伤补偿)，同时发包人将对承包人处罚贰万元，直至调整施工队伍。

九、其他条款

1、承包人向发包人承诺按照合同约定的工期及标准进行施工，如若延期，每延期一天罚款2000元，延期超过七天发包人有权解除合同。项目经理、安全员、技术员不到现场，每次罚款500元.

2、本工程为总承包工程，承包人不得将该工程转包或分包他人或其他单位施工,否则，因此造成的所有经济损失及法律责任均由承包人自行承担，发包人有权单方面与承包人解除合同，

3、承包人在会审中未指出图纸设计中各项矛盾之处，而进行施工造成的损失由承包人负责。

4、临时设施(凡涉及到生活基础设施、现场预制场地、现场搅拌站、现场仓库、现场钢筋作业场、现场术工作业场、现场施工用临时水、电管线，临时道路、塔吊基础安全防护网等)的一切费用已含在报价之中，由承包人自行承担。工程完工后，由承包人负责在竣工验收合格后一周内，将场地中承包人的临建设设施和机具等清理干净,将场地交付平方,每延误一天罚款5000元，清理费用，不再另行计取。

5、承包人编制的施工组织设计与专项施工方案，只作为指导施工和保证工程量及施工正在进行的依据，但方案中所列各种措施及物资消耗不作为支付费用的依据，不另外计取。

6、承包人在报送竣工验收前，必须及时清理所有场地内、外施工现场。由于承包人未能及时清理场地内、外施工现场，导致发包人分包项目等无法正常施工，导致工期延误，由承包人自行承担全部责任。

7、工程施工过程中的地区关系协调，由承包人自行协调处理，发包人不承担任何责任。

8、安全文明施工措施费应专款专用，若在施工中未实施相应的措施，做不到安全文明施工的，发包人将在施工中根据检查情况，从承包价款中扣除部分或全部该项费用。

9、承包人在施工过程中若擅自采购甲供材料用于本工程，均以甲供材价格按发包人采购数量双倍的标准在工程介款中扣除。

10、本工程所需材料(除甲供材外)应经发包人同意后方可采购，未经发包人同意擅自使用的，一经发现按2000元/次处罚。 承包人应将擅自采购的材料立即清退出场，并承担由此造成的一切经济损失。

11、履约保证金：

11.1履约保证金金额：中标（成交）价的10%；

11.2履约保证金提交形式：银行保函或履约担保；

11.3履约保证金提交时间：本工程合同签订前承包人须提交履约保证金。

十、保险

工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人入场前需投保并承担投保费用，第三者责任限额不得低于200万元。

- 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，每人赔偿限额不得低于60万元。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

##### 1、 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

##### 2、 工伤保险

发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

##### 3、其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

##### 4、持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

##### 5、保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

##### 6、未按约定投保的补救

发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

##### 7、通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

#### 十一、本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人两份、承包人两份、政府采购管理部门两份备案，合同经双方签字盖章后生效。

#### 十二、未尽事宜，双方另行商议。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

开户银行：      开户银行： 

账    号：        账    号：

日  期：                    日    期：

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工图设计及变更范围内全部内容及工程量清单范围内全部内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．新建工程为 2年；质量保修期限：二年（防水保修期五年）

2．改造工程为 2 年；质量保修期限：二年（防水保修期五年）

7．其他项目保修期限约定如下：

（1）本工程的质量保修期自竣工验收合格后，办理交付使用之日起计算 。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5.工程保修服务承诺

1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。

2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

3）在质保期内承包人做到：

A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。

B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。

4）工程保修原则及质量回访计划

A、工程保修原则

在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。

由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。

B、工程保修回访计划

工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地  址：                          地址：

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：  

开户银行：                       开户银行：

账  号：                       账  号：

邮政编码：                     邮政编码：

7.承诺书

致徐州市云龙区潘塘教育幼儿园、江苏博智工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏博智工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏博智工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏博智工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程[项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2022年  月   日起至2022年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

二Ｏ二二年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区潘塘教育幼儿园）的（徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程 （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业。请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：1、本项目采购的项目属于  建筑  业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程项目（项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11. 残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市云龙区潘塘教育幼儿园单位的徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程

项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州市云龙区潘塘教育幼儿园消防改造工程，项目编号：JSZC-320303-BZDL-C2022-0009）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

1、有效的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质证书扫描件；

2、供应商拟选派项目负责人（注册建造师）具备机电工程专业贰级（含）以上资格证书扫描件；

3、供应商具备安全生产条件，取得《安全生产许可证》，提供证书扫描件。

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

13、招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。