竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

项目名称：公墓绿化养护服务采购

采购单位：徐州市殡葬管理服务中心

代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二二年七月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

（供应商）：

江苏中瑞建设项目管理有限公司对徐州市殡葬管理服务中心公墓绿化养护服务采购采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市殡葬管理服务中心

二、项目名称：公墓绿化养护服务采购

三、项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件6、《合同条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏中瑞建设项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中瑞建设项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2022年7月27日10:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2022年7月27日10:00）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2022年7月27日10:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内的资产负债表的扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.本项目属于专门面向中小微企业：供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明 函》原件（加盖公章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《供应商承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）《组织实施方案》（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》。

2.商务部分

（1）《投标人业绩》（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》）；

（2）《投标人报价》（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》）；

（3）企业评价（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）。

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：

（1）供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子公章，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（《所报产品的技术规格》）优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标（《所报产品的技术规格》）优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：

1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。

说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》

中“十三、响应文件编制要求”。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商；本项目共分为三个标段，供应商可以兼投三个标段但不得兼中，同一供应商只可成交一个标段，评标顺序为标段一、标段二、标段三。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十九、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十一、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

采购方联系人：顾中银     联系电话：18052167869

地址：江苏省徐州市云龙区淮海东路144号

质疑接收人：张莹       联系电话：0516-83906677

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼。

第八章 附件

二十二、附件：附后。

1.《评分细则》

2.《项目要求》（采购需求）

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《残疾人福利性单位声明函》

11.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13.《代理服务收费标准》

14.《预付款保函支付条款》

15.《供应商信用承诺书》

2022年7月

- 评分细则

| 细化项目及分值 |  | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30； |
| 投标人评价 （4分） |  | 投标人提供合同履行期在2019年1月1日后，承担过城市绿化养护项目业绩并获得市级及以上部门颁发的奖项证书等证明材料复印件的。每项得1分，最高得4分。 响应文件中提供证明材料扫描件方为有效。 |
| 投标人业绩 （4分） |  | 投标文件中提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2019年1月1日后，合同内容为绿化养护项目，每有一个得1分；本项最高得4分。 响应文件中提供证明材料扫描件方为有效。 |
| 组织 实施 方案 （62） | 人员配备 （15分） | 1、拟派现场养护管理工人工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对养护管理人员进行量化配置。人员数量满足本项目所要求最低人数要求得5分。 2、项目组人员具备园林绿化类专业：初级职称的，每有一个得1分；中级职称的，每有一个得2分；高级（含）以上职称的，每有一个得3分（如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表），本项最高得10分。 |
|  | 绿化养护 方案 （15分） | 根据投标人提供的养护方案，科学合理，季节分明，措施细致且符合本项目特点，针对绿化构成形式及常见苗木有具体可行养护措施的； 1、全面具体、得15-10分； 2、内容较完整，措施较可行，针对性一般的，得9-5分； 3、内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得4-1分； 4、无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 绿化养护 作业管理 （10分） | 1、目标明确，日常养护和综合管理工作程序和流程，自查体系完善，反馈渠道畅通，整改保障措施到位，得10-7分； 2、目标基本明确，养护管理工作程序较规范，有自查体系、反馈渠道、整改保障措施的，得6-4分； 3、目标一般，保洁养护管理工作程序一般，缺乏针对性的，得3-1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 质量管理 措施 及承诺 （10分） | 1、目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》DB3203/T502-2008制定合理可行措施，保障材料、机械充分使用，承诺始终保持苗木存活率100%的，得10分； 2、目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》DB3203/T502-2008制定措施，保障材料、机械使用，承诺承诺苗木存活率95%的，得5分； 3、目标一般，措施一般，质量承诺一般，得4-1分； 4、无具体内容的， 0分。 |
|  | 安全、文明及环保施工 （5分） | 1、安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，安全预案（应包括并不限于树木倾倒、断枝，树根隆起和病虫害造成人身伤害、财产损失或其它损害）、措施到位，针对性强的，得5-4分； 2、有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，措施基本到位，有一定的针对性，得3-2分； 3、目标一般，措施一般，质量承诺一般，得1分； 4、无具体内容的， 0分。 |
|  | 服务效率及台账 （7分） | 从投标人对采购人日常管理和对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核及各类突击任务等按完成的效率和积极性，综合比较评价；优得7-6分，良得5-4分，一般得3-1分；无具体内容的， 0分。 |

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成投标人的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动。

本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

- 本项目不接受超过160万元（采购项目预算金额）的报价,本项目共分为三个标段，标段一：汉王公墓管理所拟需85万元/年；标段二：茅村公墓管理所拟需45万元/年；标段三：双山公墓管理所拟需30万元/年，采购人不再支付额外费用。

二、服务期限：自合同签订后一年。

三、项目范围：汉王公墓管理所墓区内、茅村公墓管理所墓区内、双山公墓管理所墓区内绿化养护。

四、工作人员和机械设备配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效报价）：

1、标段一：汉王公墓管理所：

| 序号 | 项目名称 | 工日（最少人数）（名） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通工人 | 15 |
| 2 | 技术人员（修剪工，绿化工等） | 4 |
| 3 | 管理人员 | 1 |

标段二茅村公墓管理所：

| 序号 | 项目名称 | 工日（最少人数）（名） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通工人 | 9 |
| 2 | 技术人员（修剪工，绿化工等） | 2 |
| 3 | 管理人员 | 1 |

标段三：双山公墓管理所：

| 序号 | 项目名称 | 工日（最少人数）（名） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通工人 | 3 |
| 2 | 技术人员（修剪工，绿化工等） | 1 |
| 3 | 管理人员 | 1 |

2、项目管理人1名并常驻现场，并不得同时兼任其他同类项目的项目管理人。项目管理人须具备园林绿化或园艺类专业中级（含）以上工程师职称（如职称证书反映不出园林绿化或园艺类专业则必须提供园林绿化或园艺类专业毕业证书）。

上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述人员相关证书和聘用合同复印件。

本条为实质性要求，如不满足，按照无效投标处理。

3、中标人可根据季节和不同时段管理需要，在实际人员总用工量不变的情况下，各岗位人员使用比例可做微调，报采购人审核批准后实施；中标人不得单方面擅自变更人员使用计划，否则视为违约。

4、工作人员配备要求：以上要求人员年龄在18岁至55岁。统一工作服装，带有公司标识。

5、以上内容若不按要求执行，视为中标人违约。

6、机械设备配备要求：

| 吊车货车等常用车 | 打药、喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 其他小型园林机具 | 道路洒水车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |

（1）说明：以上机械设备不得兼做其它项目使用，否则视为中标人违约。配套机械设备满足全天候24小时使用需要。

（2）喷药设备、水泵、草坪修剪机、绿篱修剪机必须为投标人自有，要求打药机喷雾压力不小于2.0Mpa，投标人在中标后签订合同之前向采购人提供喷药设备、水泵、草坪修剪机、绿篱修剪机、油锯、发票原件供采购人核查。中标人未按其投标文件的承诺及招标文件规定提供上述发票，采购人有权拒绝签订合同，由此造成的损失由中标人承担。

(3)投标报价为管理期内的全部费用报价，采购人不再支付额外费用。

五、绿化养护基本工作要求

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态，春节祭扫相关工作。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

4、春节祭扫高峰前做好各类绿化问题的检查工作及其它工作安排。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木(如山茶)开花、迎清明节祭扫高峰草花养护摆放及其它相关工作。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖(刨)好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

5、清明祭扫高峰前做好各类绿化问题的检查工作及其它工作安排。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。(2)天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

7、草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10～20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500～2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：气温高、草花更换养护。

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500/800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

7、草花更换养护。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季、农历“七月十五”祭扫高峰准备。

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

6、农历“七月十五”祭扫高峰前做好各类绿化问题的检查工作及其它工作安排。

九月份：气温有所下降，草花更换养护工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

6、草花更换养护工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期，农历“十月初一”祭扫高峰准备 、菊花摆放。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

4、农历“十月初一”祭扫高峰前做好各类绿化问题的检查工作及其它工作安排。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节，草花更换养护工作。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

5、草花更换养护工作。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

六、绿化养护质量标准：绿化养护级别执行徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》二级和徐州市相关要求的规定。

1、树木养护管理

①树木生长长势较好，生长与该树种、该树木的平均年生长量相当。

②新种或移栽树木特别管护，成活率达到90%以上，常年树木成活率达到98%。

③90％以上的树冠基本完整，主侧枝分布合理，树冠通风透光，基本没有死树和明显的枯枝死杈。

④枝干无明显的机械损伤，管理期间树林基本无钉栓、捆绑现象。树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

⑤叶色、叶片大小、薄厚正常；有黄叶、焦叶、卷叶以及有虫屎、虫网、积尘叶的株数不超过3％。

⑥乔木根部无15cm高以上荫蘖枝，无过长杂草、杂物，无明显缺株迹象。

⑦绿篱生长造型正常，下部枝叶基本茂密，整形修剪表面平整，棱角线条基本统一收齐，叶色正常，修剪及时（修、剪下的残枝及时清理），有虫株率不超过7%。

⑧无蛀虫害虫的活卵、活虫和明显的介壳虫危害迹象。有蛀干害虫的株数在5%以下，无明显介壳虫危害迹象。

2、草坪养护管理

①成活率在95％以上，生长及颜色正常、不枯黄，基本无病虫害。

②整块草地没有已开花杂草和明显的阔叶杂草，杂草控制在10％以内。

③绿期250日以上，草坪平整，留茬高度控制在60mm以下。暖地型每年修剪二次以上、冷地型每年修剪8次以上。

④绿地草坪无堆物、堆料、搭棚、侵占等现象，绿化生产的垃圾能及时清运。

⑤绿地草坪基本完好，无明显人为破坏，对毁、损的绿地草坪能及时补种处理。

⑥根据草坪种类、季节、生长期、天气、土质等情况，适时进行浇水、施肥、修剪和灭虫等养护管理。

3、花卉养护管理

①花卉长势良好，体现花坛设计要求，造型优美。

②花卉开花期间，每周修剪残枝、残花5～7次，保持清晰的图案和适宜的高度。

③宿根花卉管理及时，花期长，花色正，缺株率不超过8%。

④无明显病虫害及人为损害迹象，泥面不开裂，花木无缺水枯萎现象。

⑤叶色、大小正常，无非正常落叶、黄叶，株形丰满、整齐、姿态匀称优美。

⑥常年定型花坛根据校方要求及时更换，要求种植整齐，摆放美观，长势良好。

4、关于绿化用水

①绿化养护使用中水，水费由甲方承担，乙方不得浪费水资源。

②抽水、浇水和输送水等设施由乙方自备，中水喷头等设施由乙方负责管理和维护。

③水域中的河水可用于绿化养护应急用水。

5、其他

①树木、花卉等绿植严格按要求做好防治病虫害工作，无病害率达到85%，无虫害率达到90%。

②绿化区域土地平整，无杂草，无枯枝烂叶、砖石等，无纸屑、瓶罐、塑料袋等，除下的杂草、修剪的废纸、拆除的防冻绷带、营养液袋等及时清理。

③树木刷白期间做好防护工作，地面、临近绿植无污染痕迹。

④如因乙方养护不当，造成的绿化枯死，需要更换树木、苗木等，由甲方负责提供，费用乙方承担。养护中的农药、肥料由甲方提供，乙方按照要求负责施工。

七、工作人员配备要求

1、成立徐州公墓绿化养护服务项目部，其中项目负责人1名（本公司人员，签订合同前需提供劳动合同原件核查），常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。现场养护工作人员最低按下表配置，并根据季节变换和现场工作量随时增派人员，以确保完成全年的工作任务。养护合同期内不得更换项目经理（或项目负责人）如确需更换，应征得甲方同意。

2、甲方有权要求乙方调换认为不合格的人员。

3、工作人员应穿戴统一服装，遵守徐州公墓管理处管理有关规定。

4、工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药等，乙方绿化维护工作造成的一切安全责任由乙方承担。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 标段一：汉王公墓管理所 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 标段二：茅村公墓管理所 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 标段三：双山公墓管理所 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

- 3、偏离说明：详见《偏离表》；

- 4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

项目名称：公墓绿化养护服务采购

根据本项目采购需求自拟格式

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

- 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕 46 号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的， 须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2. 响应供应商对以上数据的真实性负责

江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

项目名称：公墓绿化养护服务采购

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、拟签订的合同文本

（合同草案条款）

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

项目名称：公墓绿化养护服务采购（标段一、标段二、标段三）

采购单位：徐州市殡葬管理服务中心

供应商：

标段号：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、国家及地方有关管理法规和规章，经双方协商，就有关事项达成如下条款：

第一条  服务期限

合同期限：1年，合同每年一签，自    年  月  日至   年  月  日止。合同签订后，在履约期间由采购人进行考核，考核不合格的供应商，采购人有权终止合同。

第二条 绿化养护管理

一、服务范围及内容

1.甲方墓区内及生活区内已建成绿化地带，包括绿化范围内植物的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、越冬保护及灌溉系统保护等日常养护；包活率100%。

2.乙方应加强绿化中耕除草，修剪整形，防治病虫害，浇水，喷水防冻，含（养护区域的卫生处理）乙方必须保证养护期内绿化苗木成活率100％。出现的死亡苗木，必须补植完毕。如在指定时间仍未按照要求补植的，按照苗木报价的3倍扣款，由采购人组织补栽，其费用自行承担，补栽苗木仍由乙方负责后期养护管理。

二、双方责任

（一）乙方责任

1.乙方必须遵守甲方的管理制度、程序文件等，接受甲方代表的监督检查确认，服从甲方管理。自觉服从墓区的管理，遵守墓区的各项规章制度。绿化养护不得影响、干扰墓区正常的秩序。墓区对绿化养护工作的指导意见或墓区指出乙方绿化养护工作的不足之处，乙方须无条件执行和改进，直至达到合同和本磋商文件的相关规定。

2.养护期内，乙方应根据合同的各项规定，细心、优质、高效地开展工作，按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

3.对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

4.遵守职业道德规范，所有员工实行统一着装，接受监督。

5.乙方应服从墓区管理，乙方所用员工应到墓区登记备案。乙方拥有用工自主权，员工使用须符合徐州市劳动局用工规定，按劳动部门规定交纳养老金。乙方与员工发生的一切劳动纠纷与墓区无关，由乙方承担。

6.乙方应对整个服务范围内的管理和工作方法的适应性、稳定性和安全性全面负责，但是应服从甲方的管理协调。

7.乙方必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。

8.乙方必须切实做好安全工作，及时清理修剪高大树木枯枝、死枝，避免由于枯枝、死枝掉落引发安全事故。加强高大树木养护作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由乙方自行负责。

9.乙方每周四将上周工作总结和下周工作计划上报至公墓相关管理部门。

10.乙方现场绿化管理人员应与甲方保持联系，并指派一名绿化养护管理专业人员常驻现场，并积极征询甲方意见，双方相互交流，不断提高服务质量。

11.养护范围内的植物，正常情况下，乙方须保证成活率100%，因乙方养护不当或不及时，造成植物死亡，经双方确认，乙方应在收到甲方整改书面通知书后，正常情况下15日内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活，同时按市场价另外缴纳等价赔偿金（人为破坏和不可抗力因素乙方不承担赔偿责任）。

12.对有造型要求的植物，必须每月修剪一次，使其保持良好造型。

13.乙方绿化养护作业后产生的绿化垃圾由乙方负责清运出墓区，所产生的费用由乙方承担。

14.甲方要求的绿化养护人数，是已经扣除休息日的人数，乙方不得以任何理由自行减少人数。乙方绿化养护人员相对固定，如需更换必须经过甲方同意后方可进行。因天气原因不能进行绿化养护工作的，按甲方要求补充到规定的时间内工作，甲方按月统计人次，如果没有按照甲方要求补充满员人数的，甲方有权按照缺勤的人次扣除相关费用，如果连续三个月仍没有按照甲方要求补充满人员的，属于乙方违约行为，甲方有权解除合同。

（二）甲方责任

1.全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

2.如遇绿化特殊工作需求时，需提前通知乙方安排人员实施。

3.甲方有权制定相应的管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求进行作业。

4.无偿提供绿化养护工作所需的水电。

5.无偿为乙方提供办公用房一间和绿化养护设备、工具的存放库房。

6.按合同约定为乙方办理服务费结算手续。

三、安全、文明管理

1.乙方必须坚持贯彻国家、物业管理行业及项目所在地各级政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例规定，强化安全管理，确保严格的安全生产工作秩序，保证人员在工作中的安全与健康，并确保本项目的顺利实施。

2.乙方应将安全管理作为一项重要任务列入工作计划，与生产和工作任务同布置、同考核、同奖惩。

3.乙方的项目负责人是乙方在该项目的第一安全负责人，必须亲自抓安全，建立严密的安全保障体系，配备专职或兼职安检人员,后附项目负责人及其安检人员详细信息，如未经甲方同意乙方擅自更换项目负责人，或甲方认为乙方委派的项目负责人工作能力和业务水平不称职，需重新委派称职项目负责人时，则视为乙方委派的项目负责人因故不能履行职责的行为，乙方法定代表人应出任该项目负责人代行职责，否则，甲方有权解除合同，乙方并应承担违约责任。

4.乙方必须服从甲方的安全管理。乙方对自己所雇佣人员的人身以及财产安全负责，承担用人单位责任。因乙方的原因给甲方、乙方或第三方造成事故或经济损失，均由乙方负责赔偿造成的一切经济损失。

5.因第三方的责任造成乙方人员人身伤害或死亡，则由第三方按国家有关规定承担相应责任。

6.乙方必须严格遵守甲方墓区管理、文明工作的规章制度，使工作现场保持良好的秩序，避免发生人身事故，保证建筑物、构筑物等设施的安全。

7.要有合理措施，保护工作现场及周围环境，避免污染、噪声和工作方法不当造成对公共人员和财产等的危害和干扰。

8.因火情或其他原因，需动用甲方消防器材时，使用后要及时汇报并限期补齐。因工作失误造成消防设备或其他设施的误动，要及时报告甲方安全人员，并根据情况赔偿甲方损失。

9.项目服务现场管理应达到安全、文明要求，设备、工器具、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火要求。

10.项目实施期间，严格执行有关的环境卫生标准要求，保持现场整洁，及时清除并运走任何废料、垃圾。

11.在绿化养护用水用电管理方面，乙方应采取措施以尽可能节约用水用电，做到不使用破损的水管，教育培养员工节水节电意识。

四、工作要求、工作质量标准

1.乙方保证从   年  月  日起即安排人员进入墓区绿化养护现场。

2.工作时间：乙方应按制定的工作计划约定安排作业时间。

3.工作质量标准：墓区绿化养护的要求除本协议约定外，按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》和《徐州市园林绿化养护管理规范》贰级绿地养护分级管理要求执行。

4.养护管理要求（详见磋商文件2、项目需求）

五、检查考核

1.乙方派驻甲方的用工人员未达到合同要求，甲方将按照乙方响应文件中用工成本扣除相关服务费用。

2.乙方如拒绝配合考评，甲方单独组织考评的，考评结果具有同等效力。

六、违约责任

1.乙方应根据养护范围具体情况实施水肥管理，病虫害防治，修剪到位，如若不能如期实施，甲方有权向乙方提出整改，并有扣减养护管理费的权限。

2.工作期间如有绿化养护人员违反甲方的管理规定，甲方有权对乙方进行相应的批评教育或处相应罚款。

3.如乙方服务质量下降，甲方以书面形式通知后十天仍未改善，甲方有权雇佣任何所需人员进行上述改善，而所需一切费用则从合同款中扣除。不可抗力原因除外。

4.因甲方未能如期付款而影响乙方开展工作，受资金不到位影响而未能采购到物料、苗木等，导致养护作业难以开展时，甲方不能在未付款期间对乙方给予有关罚款（日常养护除外）。

5.因下列情形之一发生的，甲方有权单方解除合同：

（1）乙方严重违反合同约定，影响甲方环境、降低服务质量、服务质量难以为继或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面警告仍无效的；

（2）对乙方养护工作经反复考核不合格的；

（3）乙方将本合同权利义务分包或变相转包的。

（4）在国家、省、市、区等各级检查和创优等绿化质量评比过程中，因绿化养护管理的原因造成墓区绿化未能达标的。

第三条 付款方式

(一) 合同价款的确定

本项目的合同价为          万元/年；计人民币        万元，(大写)       万元整。

（二）付款方式：绿化养护费用按月支付。每月月底前对当月养护情况进行考核，次月按照甲方出具的考核结果据实支付，后附考评细则。

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 10 工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十( 50 %)小写¥       ；大写：人民币          。

（2）服务期满，考评合格后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 ( 50 %)小写¥        ；大写：人民币        。

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之十(10%)即￥  ，大写：人民币       ，在双方签订合同后15天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

扣除预付款后的剩余款项，服务费按月根据检查考核结果由甲方支付（后附考核办法）。甲方于每月月底前对乙方当月管理情况，按照合同附件进行考核汇总，次月按月度考核结果据实支付乙方上月服务费。

（2）合同价款由甲方按月考评得分，每月底前对当月服务情况进行考核汇总，下个月结束前按照甲方出具的考核结果据实支付。（后附考评细则）

（3）每月服务费用为合同总价的1/12，每月支付的合同价款=合同总价的1/12×当月考核得分折合的比率。

第四条 其它事项

1．双方本着友好合作的原则商定，乙方进驻甲方现场后，若因绿化养护面积扩大/缩小或者增加绿化改造工程时，需增加/减少费用时，由双方另行协商议定。

2．乙方派驻甲方工作人员：     。

3．响应文件作为本合同附件，具有同等效力。

4．本合同未尽事宜，由双方协商解决，并可另行订立补充协议；若协商不成，由徐州市仲裁机关仲裁。

5．本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构一份备案。合同经双方签字盖章后生效。

6．下列附件是本合同的不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）磋商文件

甲方：                          乙方：

法定代表人或授权代表(签名)：    法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人）（签名）：            日期：

使用部门经手人签名：            电话：

日期：                          开户银行：

电话：                          银行帐号：

附件：绿化养护管理考核评分细则

| 考核项目 |  | 标准分 | 考核评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木、花灌木养护 | 25 | 不合格树、死树每1株扣2分，花灌木死1株扣0.5分 | 上次须整改项目本次考核发现未及时整改的加倍扣分 |
| 2 | 色块、地被、草坪养护 | 20 | 不合格或集中死苗地每1平方米扣0.5分 |  |
| 3 | 除草 | 10 | 严重草荒地每平方米扣0.5分；布置限期任务未完成扣10分 |  |
| 4 | 修剪、松土、浇水、施肥 | 10 | 每一项不及时或未按计划实施扣2分 |  |
| 5 | 病虫防治 | 10 | 严重为害树木每株扣0.5分；严重为害花灌木、色块、地被、草坪每1平方米扣0.5分 |  |
| 6 | 绿地保护 | 10 | 损坏未及时修复，每1平方米扣0.5分 |  |
| 7 | 卫生保洁 | 10 | 各类废弃物（如纸屑、塑料袋、树枝、树叶、草屑等）,每1平方米不合格扣0.5分 |  |
| 8 | 绿化养护台帐 | 5 | 资料记录不全，数据缺失，一项扣1分 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |

说明：考核工作每月进行一次，由甲方组织实施。

95分以上付全款，90-95分付当月合同价格的百分之九十八。85-90付当月合同价格的百分之九十五，80-85付当月合同价格的百分之九十。70-80付当月合同价格的百分之八十五，60-70付当月合同价格的百分之八十。60分以下付当月合同价格的百分之六十。连续3月60分以下，停止合同。

7、承诺书

致江苏中瑞建设项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州市殡葬管理服务中心公墓绿化养护服务采购[项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

9、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司             （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订 分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日       期：

注：本采购项目所属行业为“技术服务业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市殡葬管理服务中心公墓绿化养护服务采购（项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2022-0008）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：   ），(项目编号： ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：              （盖单位公章）

供应商授权代表：        （签字或盖章）

日期： 年 月 日

13、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

15、供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在     项目（项目编号：       ）采购过程中自愿作出以下承诺：

1、本单位在该项目采购过程中秉承诚实守信、合法经营的原则开展工作，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规和规章的规定，自觉接受相关部门和社会公众的监督。

2、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门以及采购代理机构的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，不提供虚假材料谋取中标、成交，并对所提供资料的真实性负责。

3、不与采购人或采购代理机构或政府采购评审专家或其他供应商或其他政府采购相关人员恶意串通，不向以上相关人员行贿或者提供不正当利益。

4、中标、成交通知书发出后，无正当理由不拒绝与采购人签订政府采购合同。

5、中标、成交通知书发出后，按照采购文件确定的事项，在规定的时间内与采购人签订采购合同，不向采购人提出不合理的要求作为签订合同的条件。

6、不将政府采购合同转包，或者采购人允许采用分包方式履行合同的，不将合同的主体和关键部分分包给其他供应商。

7、不提供假冒伪劣产品，不存在偷工减料情形，严格履行合同义务。

8、不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

9、不采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意质疑和投诉。

10、自觉接受有关部门依法实施的监督检查，在监督检查中提供真实有效的情况。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日