招标文件

项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0074

项目名称：2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理

采 购 人：徐州市住房和城乡建设局

采购代理机构：徐州国信招标有限公司

二〇二二年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市住房和城乡建设局

《2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理 》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

徐州国信招标有限公司对徐州市住房和城乡建设局《2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理 》进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理

(二)项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0074

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。被确定为2022年度徐州市新城区新增市管道路绿地养护管理项目、徐州市新增市管公园（广场）绿地养护管理项目的中标人，或被推荐为第一候选人的，不再被推荐为本项目中标候选人。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2022年7月14日至2022年7月20日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

- 招标文件售价：免费

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2022年8月3日北京时间10：00。

（二）开标时间：2022年8月3日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市住房和城乡建设局。

（二）地址：徐州市新城区镜泊西路6号

（三）联系方法：邱本军  电话：0516-66998295

六、采购代理机构

（一）名称：徐州国信招标有限公司。

（二）地址：徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室

（三）联系方法：0516-67598336、

（四）采购项目联系人：宋雅

联系电话：0516-67598336、18852112461

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后120天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

1.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

2.各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（二十）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十一）本项目不允许分包。

（二十二）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十三）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十四）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十五）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十六）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十七）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十八）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（二十九）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十一）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十二）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十三）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十四）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十五）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十六）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十七）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（三十九）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市住房和城乡建设局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州国信招标有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十) | 投标文件的语言为中文 |
| (十一) | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求和顺序装订： 一、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 (二)《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照彩色扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二) 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表彩色扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告彩色扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明彩色扫描件一份）； (三) 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料彩色扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（附证明材料彩色扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）本项目的特定资格要求： 项目总负责人必须具有园林绿化工程师及以上资格证书，或者园林绿化高级工及以上资格证书；技术员（兼现场负责人）必须具有园林绿化初级及以上资格证书，或者园林绿化中级工及以上资格证书，质检员、安全员、资料员、专职园林修剪工具有相应资格证书，且以上资格证书上的聘用企业必须为投标人，其中，项目总负责人（项目经理）须提供近6个月社保证明彩色扫描件，投标文件中必须提供项目总负责人（项目经理）和技术员（兼现场负责人）资格证书的彩色扫描件。项目总负责人和技术员（兼现场负责人）在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护管理等工作，且项目总负责人和现场负责人不得擅自更换。 五、技术部分 1.项目负责人简历表（格式见第七章）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2.投标人对“工作人员配备要求”的承诺（格式见第七章）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3.投标人对“养护管理设备配置要求”的承诺（格式见第七章）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 4.组织实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 5.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件彩色扫描件。特别要求的除外。 六、《偏离表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 (一)业绩（要求见本文《评分细则》）。 (二)投标人其它证明文件及材料扫描件。 (三)投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整。格式见《招标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小微企业，应当符合以下条件： （一）、符合中小企业划分标准； （二）、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准（划型标准附后）。 (四)投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 (五)投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算1188.85万元人民币。 报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2022年8月3日北京时间10：00前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
|  | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十四)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2022年8月3日北京时间10：00（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十四)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十六) | 采用综合评分法。 |
| (二十七)1 (二十七)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按人员配备方案得分顺序排列，得分且投标报价且人员配备方案得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 被确定为2022年度徐州市新城区新增市管道路绿地养护管理项目、徐州市新增市管公园（广场）绿地养护管理项目的中标人，或被推荐为第一候选人的，不再被推荐为本项目中标候选人。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十七） | 履约保证金：无。 |
| (三十九) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：宋雅 联系电话：0516-67598336 地址：徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行

9.账户信息：

账户名：徐州国信招标有限公司

开户银行：江苏银行徐州彭城支行

账    号：60060188000345346

- 评分细则

| 项目 | 细化项目及分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格（15分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”*10% |  |
| 组织实施方案（70分） | 组织机构设置（6分） | (1)组织机构健全、合理的，得4-6分（含4分和6分）； (2)组织机构较健全、较合理的，得2-4分（含2分）； (3)组织机构基本健全、基本合理的，得1-2分（含1分）； (4)无具体内容的，得0分。 |
|  | 工作人员配备（12分） | (1)现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）要求，完全满足养护管理需要的，得8-12分（含8分和12分）； (2) 现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）要求，满足养护管理需要的，得5-8分（含5分）； (3) 现场工作人员工种配置全面，根据工作需要对现场工作人员进行量化,基本满足养护管理需要的，得1-5分（含1分）； 注：项目总负责人（项目经理）1名、技术员（兼现场负责人）3名、质检员1名、安全员1名、资料员1名、园林园艺修剪专职人员不少于15名，投标人必须书面承诺在中标通知书下达15天内提供与上述人员签订不少于与本项目履约期（3年）的用人合同并购买相关保险等，不能满足的得0分。 |
|  | 养护管理机械机具设备配置（12分） | (1)根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，完全满足养护管理需要的，得7-12分（含7分和12分）； (2)根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，能够满足养护管理需要的，得5-7分（含5分）； (3)根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，基本满足养护管理需要的，得1-5分（含1分）； (4)无具体内容的，得0分。 以上（1）（2）和（3）项，投标人承诺全部采购新的或新型养护管理机械机具设备，能显著提高工作效率、减少环境污染的，可增加1-2分（含1分和2分）。 注：养护管理机械机具设备配置要求为本项目的最低要求，投标人提供的养护管理机械机具设备不足的必须提供在中标通知书发出之日后15天内全部采购到位，完全满足采购人需求的书面承诺，不能满足的，得0分。 以上机械机具设备投标文件中须提供采购发票、记账凭证彩色扫描件或购置承诺书（含拟采购的机械机具设备名称型号等）原件，且按照本招标文件第六章机械机具设备配置要求的顺序编排，并提供清单目录。其中，水车等机动车辆还需提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料。 |
|  | 养护管理组织实施方案（24分） | 根据市管道路绿地特点和地域重要性，针对所投标段绿地构成形式及苗木特性，投标人提供养护管理具体实施方案，包含各类苗木修剪、病虫害防治、水肥管理、抗旱防涝、景观提升改造、防寒保暖、切边，以及重点区域精细化养护管理的针对性措施等具体实施方案。 (1)目标明确，内容全面，针对性强，符合绿地养护特点，重点区域精细化养护管理措施完善，养护管理工作程序规范、科学、合理，得15-24分（含15分和24分）； (2)目标较明确，内容较全面，针对性一般，重点区域精细化养护管理措施一般，养护管理工作程序较规范，得7-15分（含7分）； (3)目标一般，养护管理工作程序一般，养护措施简单，无重点区域精细化养护管理措施，缺乏针对性的，得1-7分（含1分）； (4)无具体内容的，得0分。 以上采用新工艺、新方法，能显著提高工作效率、质量、减少环境污染的，可增加0.5-2分（含0.5分和2分）。 |
|  | 质量管理措施及承诺（5分） | (1)目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》制定合理可行措施，承诺苗木修剪及时、景观效果佳，始终保持苗木存活率、设施完好率98-100%的，得4-5分（含4分和5分）； (2)目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》制定措施，承诺苗木修剪及时、景观效果好，保持苗木存活率、设施完好率95-97%的，得2-4分（含2分）； (3)目标一般，措施一般，质量承诺泛泛，得1-2分（含1分）； (4)无具体内容的，得0分。 以上采用新工艺、新方法、新措施，能显著提高工作质量、减少环境污染的，可增加0.5-1分（含0.5分和1分）。 |
|  | 安全、文明及环保施工（6分） | (1)有安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，措施到位，针对性强的，得4-6分（含4分和6分）； (2)有安全、文明及环保施工制度及措施，内容较全面，措施基本到位，针对性较强，得2-4分（含2分）； (3)有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，措施一般，有一定的针对性，得1-2分（含1分）； (4)无具体内容的，得0分。 以上采用新工艺、新方法、新措施，能显著提高工作质量和效率、减少环境污染的，可增加0.5-1分（含0.5分和1分）。 |
|  | 服从采购人管理（5分） | (1)服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核及各类突击任务等100%按时完成的，得4-5分（含4分和5分）； (2)服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等积极响应的，得2—3分（含2分）； (3)服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等部分响应的，得1-2分（含1分）； (4)无具体内容的，得0分。 |
| 投标人评价（15分） | 投标人业绩（3分） | 投标人拥有2019年7月31日之后签订的合同或在此时间之前签订，但合同履约期至2020年7月31日之后结束的地市级（设区市）公园（广场）或道路绿地养护管理项目，每个标项计1.5分。 投标人须提供业绩项目中标通知书、合同等彩色扫描件，以及合同甲方（如甲方为行政单位，可由其委托所属负责合同履约的监管单位）出具的投标人合同履约情况证明及相关信息，并加盖公章，否则该项业绩不得分。 |
|  | 项目负责人业绩（2分） | 拟派项目总负责人（项目经理）的业绩以2019年7月31日之后签订合同的或在此之前签订合同，但合同履约期至2020年7月31日之后结束的市级（设区市）公园（广场）或道路绿地养护管理项目为准，合同周期内连续履约期按月计算，每12个月加0.7分（同一时间段负责2个及以上项目的不得分）；合同履约期连续履约未超过6个月的不得分，超过6个月不足12个月的加0.3分。须提供合同和项目总负责人（项目经理）证明彩色扫描件。 拟派项目总负责人业绩由项目合同甲方（如甲方为行政单位，可由其委托所属负责合同履约的监管单位）出具合同履约情况证明及相关信息，并加盖公章方为有效，否则该项业绩不得分。 |
|  | 项目负责人奖项（2分） | 拟派项目总负责人或现场负责人自招标公告发布起近3年内，在市级（设区市，下同）及以上园林行业主管部门或人力和社会资源保障、工会等主管部门举办的职业技能竞赛中，获得国家级前20名或省级第1名的，每个加2分，获得省级前2-3名或市级第1名的，每个加1分；获得省级第4-6名或市级第2-3名的，每个加1分；获得市级前4-6名的，每个加0.5分。同一人以最高获奖名次得分计算。须提供获奖人获奖文件及证书彩色扫描件。 |
|  | 企业认证（4分） | 企业认证范围含有园林绿化的ISO认证体系，即质量管理体系证书、环境管理体系证书、健康安全管理体系证书，以及2019年以来连续3年获得工商或市场监管部门颁发的重合同守信用证书（仅加分一次），每项证书1分。投标文件中提供质量评定文件彩色扫描件。 |
|  | 专业技术人员（4分） | 投标人须配备3名技术员、1名质检员、1名资料员、1名安全员等专职人员用于本项目，得4分。每少1名扣1分。 投标文件中须提供以上人员相应专业技术职称或资格证书的彩色扫描件。 |

注：

1.表内细化项目分值数为该细化项目最高得分。

2.本招标文件第六章采购需求的内容为实质性响应指标，不满足做废标处理。

3.对于以上投标人在投标文件中提供的工作人员配备、养护管理机械机具设备配置、投标人业绩、项目负责人业绩4项以及所有相关证明、证件、票据、承诺书、文件等资料均为彩色扫描件；采购人在整个合同履行期内均有权对中标人提供的以上资料进行复核，如有不符将取消中标资格并没收全部履约保证金。

3.采购人在评标中或评标后发现投标人有私刻国家机关或其他单位印章等严重违法犯罪行为的，取消中标资格，移送司法机关处理。

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的。

第五章 拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市住房和城乡建设局

乙方：

合同编号：

- 第一项  总则

第一条 本合同道七标履行期限为35、33个月不等；详见下表。

第二条 合同签订依据

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《江苏省城市绿化管理条例》《徐州市城市绿化条例》等有关法律、法规和2022年  月   日2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理服务项目招标文件(项目编号：               )招标中标结果，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，经友好协商，签订本合同。

第三条 合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.徐州市新城片区市管绿地养护管理招标文件(项目编号：    )以及相关的澄清、补充文件等；

2.乙方的投标文件、投标承诺书及其澄清、补充说明文件等；

3.履约保证金；

4.中标通知书；

5.履约过程中徐州市出台新的并要求实施的考核标准、检查考核办法、经费兑现办法等。

第四条 养护管理范围

招标文件（标书编号：  ），具体范围如下：

| 标段 | 绿地名称 | 绿地级别 | 绿地面积（m2） | 普通行道树数量 | 香樟树数量 | 移交 时间 | 养护周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道七标 | 迎宾路新 | 一级（乙类） | 584936.79 | 2308 |  | 2022.09 | 35 |
|  | 北三环京沪铁路交汇段绿地 | 一级（乙类） | 17600 | 120 |  | 2022.11 | 33 |
| 合计 |  |  | 602536.79 | 2428 |  |  |  |

- 第二项  合同价款与支付

第五条 合同价款及支付

本合同总金额为人民币大写金额元（小写金额：元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（需提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十（10%），小写￥ 大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（二）合同总价为：¥(小写)，人民币（大写）。每月养护管理费用为合同总价的1/养护周期，为：¥(小写)，人民币（大写）。

（三）合同价款的支付

根据乙方实际进场养护面积及时间，甲方每月月底前对当月养护管理考核情况进行汇总，次月月初出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付乙方上月养护管理费用。其中，

当月考核成绩在95分及以上的为优秀格次，全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在90-95分（含90分）的为合格格次，当月养护管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月考核成绩在80-90分（含80分）的为基本合格格次，当月养护管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月考核成绩在80分以下为不合格格次，当月养护管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后个15工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十（10%），小写￥大写：人民币。

（二）合同总价为：¥(小写)，人民币（大写）。每月养护管理费用为合同总价的1/36，为：¥(小写)，人民币（大写）。

（三）合同价款的支付

甲方每月月底前对当月养护管理考核情况进行汇总，次月月初出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付乙方上月养护管理费用。其中，

当月考核成绩在95分及以上的为优秀格次，全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在90-95分（含90分）的为合格格次，当月养护管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月考核成绩在80-90分（含80分）的为基本合格格次，当月养护管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月考核成绩在80分以下为不合格格次，当月养护管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。

- 第三项  质量与考核

第六条 考核标准

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010—2021）和徐州市相关规定为准。

道七标由徐州市住房和城乡建设局所属徐州市园林建设管理中心按照本合同及其附件《徐州市市管绿地养护管理检查考核办法》进行考核。

同一标段内有不同公园（广场）或道路绿地的，标段月度考核成绩按照该标段内公园（广场）或道路月度评分的最低值计算。

第七条 养护管理要点及主要内容

（一）园容园貌园艺管理及病虫害防治

1.严格按照徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）进行养护管理。

2.乙方须保证合同履行期限内及时采购肥料用于绿地养护管理，采购品种、数量等按季度上报计划表，经甲方书面同意后，进行采购，且须接受甲方的财务审计及现场监管。否则，甲方有权代为采购，费用从乙方履约保证金中扣除。

3.按照徐州市住房和城乡建设局《关于开放式公园景点管理的实施意见》相关要求，负责对管理区域内的环境卫生保洁，保证无垃圾杂物，无干枯枝叶，垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。生活及建筑垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处，园内植物枝、叶现场粉碎还田，或创造条件集中粉碎，分类堆放、发酵处理后回填绿地，以改良土壤，增强土壤肥力。

4.负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入园、水面无垂钓、游泳现象、夏季无赤臂现象，无自行车、机动车、电动车入园（残疾人轮椅、儿童车除外），无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

5.做好管理区域内的地面铺装（含木质铺装）、花坛、座椅（凳）、花架、栅（护）栏、亮化、喷泉等设施日常维修维护保养，各项设施保持完好、使用正常（设施达到设计使用年限自然损毁的除外）。

6.指定专人分区负责养护管理，设置片长，按不同管理区域合理安排养护管理人员。

7.乙方须配备必要的种植、运输工具，负责养护管理范围内的园林植物补植、种植、迁移工作。

8.负责养护管理范围内的盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护管理工作。

9.负责对养护管理范围内绿地养护，并对养护管理范围内死亡的树木、草坪、地被等，由乙方及时补种、完善，补植品种、规格应与原树木基本相同。

10.按要求每月将苗木生长情况及日常养护管理计划、片区及人员安排计划上报一级督导单位。

11.乙方对管理范围内苗木进行日常管理，发现违法破坏绿地行为及时上报执法部门和管理单位，并配合执法单位做好案件调查取证。

12.如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿地及设施完好。

13.台账记录详细如实。

（二）其他

1.乙方中标后进场实施养护管理工作。其中，履约期前3个月为试管期，试管期间，甲方对乙方的人员投入、技术能力、机械机具设备投入、养护管理工作质量和成效等进行检查考核，以确定乙方是否有实际履约能力；履约期结束前3个月为验收期，验收期内，甲方对乙方养护管理工作质量和成效进行检查考核，结合履约期表现情况，给予企业履约情况综合评价，并纳入企业信用体系。

2.负责及时处置养护管理范围内发生的数字化城市管理案件、“12345”政府服务热线工单和上级交办的事项。

3.确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分。

第八条 工作人员要求

工作人员人数见乙方   号投标文件，在总人数不变的情况下，合理安排各重要部位的工作人员数量。工作人员具体要求如下：

1.乙方负责项目养护管理的1名项目总负责人、3名技术员（兼现场负责人）、1名质检员、1名安全员、1名资料员、15名专职修剪人员及项目部有关人员专用于本项目日常养护管理工作，乙方必须要与上述人员签署不少于本合同履约期的用人用工合同，并购买有关保险。

2.乙方应建立健全人员管理规章制度，报甲方备案，项目总负责人和现场负责人原则上不得离开市区，每周至少5天在现场负责绿地养护管理；要有AB角，如因病、事确需请假的，应严格遵守请销假制度，向甲方现场管理单位（部门）办理书面请销假手续，当月请假天数不得超过5天。

3.乙方项目总负责人和现场负责人未经甲方同意不得随意更换，不得同时参与其他任何项目的施工、养护管理等工作。确因身体原因或其他不可抗力因素，必须更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）、质检员、安全员、资料员、专职修剪人员等的，由乙方书面提出申请，经甲方书面批准后方可更换。拟调任项目总负责人和现场负责人的业绩、工作能力和资格条件等不得低于原项目总负责人或技术员（兼现场负责人）。甲方对乙方派驻的项目总负责人和现场负责人、技术人 员的业务能力具有独立判断权利，甲方有权单方要求乙方更换 上述人员，乙方应于 7 个工作日内更换。

4.乙方项目养护管理人员应足额配备到位，穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定及季节特点。

5.乙方应确保24小时应急服务和承诺服务工作，应有固定办公和经营场所、值班人员及联系电话，养护管理范围内要24小时进行巡查。

第九条 养护管理设备配置要求

见乙方        号投标文件。

采购人要求乙方提供的项目养护管理所需机械机具设备为乙方所有，应在接到中标通知书后15日内全部足额配备到位，放置到规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照本招标文件第六章机械机具设备配置要求的顺序编排，其中水车等机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，供采购人核查。

第十条 考核验收标准

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）和徐州市相关规定为准。详见合同附件。

第十一条 履约保证金

（一）签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币（小写：¥ 元），履约保证金不计利息。

- （二）履约保证金形式：履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- （三）履约保证金退还：质保期满后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给乙方；乙方需出具甲方提供的《验收书》，如未提供，履约保证金不予退还。

- 第四项  权利和义务

第十二条 甲方的权利和义务

（一）甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

（二）甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

（三）甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

（四）甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

（五）甲方监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

（六）甲方根据服务项目实际情况对养护管理优化调整。

（七）甲方对乙方的项目部标准化建设检查验收。

（八）甲方有权要求乙方限期更换履约意识不强、履约能力不足、不能坚守岗位、不服从管理的项目总负责人、现场负责人及其他服务人员。

（九）甲方有权定期对乙方养护机械设备机具等进行查验，要求乙方限期更换达不到养护管理使用标准的机械设备机具。

（十）甲方根据相关政策和规定调整考核细则和评分标准。

第十三条 乙方的权利和义务

（一）乙方应自觉接受甲方及其下属绿地养护管理监管单位及有关人员的检查、考核、指导和监督。

（二）乙方不得雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员。

（三）乙方必须按照合同约定足额配备相关人员。

（四）乙方不得擅自更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）、质检员、安全员、资料员、专职修剪人员和项目其他服务人员。

（五）合同履行期内，乙方在市区应有固定办公和经营场所，用于作业、管理、机具停放、办公等。

（六）乙方要加强工作人员的安全教育、职业技能等培训，完善相关措施，作业人员应经专业培训后方可上岗作业，确保安全无事故。

（七）在合同履约期内，乙方必须制定日、周、月工作计划，并按计划完成当天、周、月的日常养护管理工作。

（八）乙方应保持绿地完整性，遇擅自占绿毁绿行为应及时劝止，并及时上报甲方，发生违法占用绿地毁绿行为，及时报行政执法部门处理。乙方不得擅自大面积减少或改变绿地植物配置，如需改造，须书面申请上报甲方同意后方可施工。

（九）乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

（十）乙方应无条件在规定时间内完成某些需紧急处置的情况，或上级重大活动安排的任务及各类创建任务。

（十一）乙方要按照相关要求和标准建立每日自查制度，完善各项台账资料。

（十二）乙方承担其工作人员的人身财产损害及造成第三方损害的法律责任。

（十三）乙方必须将所投入本项目的设备（车辆）行驶证及机动车登记证书复印件交甲方备案，设备（车辆）只能在本项目专用，未经甲方书面同意不得用于其他项目。

（十四）乙方应按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等。

（十五）乙方严格按照《徐州市推进城市生活垃圾分类行动方案》处置园林垃圾，严禁混入其他垃圾收集容器，严禁将其他非绿化垃圾夹杂在绿化植物废弃物中，做好园林垃圾收集、分类、运输和处置等工作。

（十六）合同履约期间，乙方工作人员如遇人身伤亡事故， 由乙方承担全部经济与法律责任，甲方享有追偿权。

（十七）乙方不得在管理范围内存在行政管理（执法）行为。

- 第五项  违约责任

第十四条 甲方未按约定支付合同价款，乙方按照有关法律法规规定，有权追究甲方违约责任。

第十五条发生下列情况之一的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应责任。

（一）未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期整改；若整改不到位，月度考核一次性扣除10分。

（二）乙方未能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除，并在月度考核中一次性扣除5分。

（三）当月针对同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次及以上未完成甲方交办的任务的，月度考核一次性扣除5分。

（四）现场检查考核期间，项目总负责人不在现场的，每次扣5分；技术员（兼现场负责人）、安全员不在现场的，每人每次扣2分/人；质检员、专职修剪人员不在现场的，每人每次扣0.5分。每月最高可扣13分。

（五）项目总负责人、技术员（兼现场负责人）按月统计请假超过5天的，每0.5天扣0.5分/人（不足0.5天的按0.5天计）；未遵守请销假制度的，当月每人每次扣2分。

（六）乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，月度考核每人每次扣1分。

（七）乙方机械机具设备等未按要求从事作业，或者不在规定场所的，主要施工车辆如水车等每次每辆扣1分，其他小型机具设备每次每台（部）扣0.5分。

（八）出现绿地占用毁绿行为，且没及时跟踪行政执法处理结果，或擅自减少或改变绿地植物配置的，要承担相应损失。

- 第六项  合同的解除

第十六条 合同履行期内发生下列情况之一的，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

（一）不服从甲方或其委托的检查考核监管单位管理的；

（二）检查考核过程中发现乙方有转包或分包行为的；

（三）擅自更换项目总负责人、现场负责人（兼技术员）的；

（四）未足额配置养护管理机械机具设备等，限期整改仍未配备到位的；

（五）在试管期间，考核成绩2次低于80分（含80分）或3次倒数第一且有1次低于80分（含80分）的；

（六）每一履约年累计3次考核不合格（低于80分），或有1次考核不合格（低于80分）且连续3次及累计5次考核成绩排在末位的；

（七）在养护管理责任期内，如乙方10日内未对绿地全面或部分绿地进行日常养护管理的，经甲方指出仍不进行整改或单方中途退出养护管理的；

（八）在上级部门考核评比等活动中出现严重失分，或因养护管理不到位，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光3次并在社会上造成较严重影响的；

（九）在市管绿地管养季度“双最”考评中，连续2次或全年累计3次被评为最差标段的；

（十）乙方因特殊原因，或不具备继续履约能力，提出解除合同，经甲方同意的。

第十七条 合同解除时，提出解除合同的一方应书面通知对方，书面通知到达对方时解除。

第十八条 因乙方违约解除合同的，对于尚在投标有效期内的标段养护管理工作由招投标确定的递补队伍负责实施，重新签订养护合同，月度养护经费标准按上一中标人合同价中月度养护标准执行；投标有效期结束的，由甲方重新组织招标，新中标队伍进场前，由乙方继续负责养护管理工作，“续管期”内甲方按考核成绩正常兑现经费，续管期原则上不超过3个月。

第十九条因乙方违约解除合同的，视情况列入政府采购失信行为记录名单。

- 第七项  其他

第二十条 乙方在签署本合同同时，应与甲方或其委托监管单位、项目部及有关人员签署安全生产合同。

第二十一条 养护管理期内，乙方出现未按照养护管理责任主体单位整改要求在规定期限内整改到位的，由甲方委托其他单位代为整改，费用由乙方承担。

第二十二条 承包工作量若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

第二十三条本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲、乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

第二十四条 合同执行过程中，乙方月度考核成绩、“双最”公园（广场）、道路绿地养护管理水平评定成绩、履约情况等，记入徐州市企业信用评价体系。

第二十五条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

第二十六条 本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[标书编号：徐采公(2022)XXXXXD001]为准。

第二十七条 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议不能得到解决，则任何一方均可向徐州市仲裁委员会申请仲裁。

甲方：                                                      乙方：

法定代表人或授权代表（签名）：          法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：                                              联系电话：

签定日期：                                              签定日期：

签定地点：                                              签定地点：

公司总部传真号：

甲方开户银行：                                      乙方开户银行：

银行账号：                                             银行账号：

合同附件

目录

附件：徐州市老城区市管道路绿地养护管理检查考核办法

附件

徐州市老城区市管道路绿地养护管理检查考核办法

为进一步规范绿化养护市场化运营机制，加强对绿化养护管理中标公司的检查考核，高质量高标准做好市管道路绿地养护管理工作，根据《徐州市市区公共绿地养护管理办法（试行）》、徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）等，特制定本办法。

一、检查考核范围

本办法适用于徐州市市管道路绿地内园林植物的养护管理工作。

二、检查考核主体与被检查考核对象

徐州市园林建设管理中心负责徐州市老城区市管道路绿地养护管理徐州市老城区市管道路绿地养护管理的监管考核工作。被考核对象为通过政府采购确定承担徐州市新城片区市管道路绿地综合养护管理的各中标人。

三、检查考核内容和标准

主要考核绿地养护管理企业园艺管理质量水平和管理制度落实情况。根据全年的绿地养护管理工作内容及养护工作量，严格按照《市区绿化园艺管理检查考核标准》（详见下表1）和《市区绿化管理制度情况检查考核标准》（详见下表2）进行考核。

表1-徐州市市区绿化园艺管理检查考核现场评分表

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 项目扣分 | 扣分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺管理 | 植物规范修剪 | 10 | 对春秋季模纹、球类造型修剪轮廓不清晰、高度不平整，影响绿地整体景观效果的；或存在乔木、花灌木越冬修剪不规范，影响苗木次年生长或开花的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 绿地施肥 | 7 | 对施肥不到位，导致苗木长势不佳的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 抗旱浇水及喷淋除尘 | 5 | 对存在抗旱浇水不及时，影响苗木生长需求；或存在苗木叶面积灰较多，明显影响绿地整体景观的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 清除杂草 | 7 | 对绿地内杂草较多，清除不及时，导致绿地整体杂乱，影响苗木生长的，扣0.1分/株或㎡ |  |  |
|  | 死株清理及苗木补植 | 35 | 春季补植旺季期间，对存在死株较多未伐除，死株清理不彻底；或苗木规整补植不到位，补植时混合栽植，导致绿地斑秃、杂乱，明显影响绿地景观效果的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 卫生保洁及秩序管理 | 10 | 存在保洁不及时，有少量垃圾杂物的，树木有栓挂现象等，不明显影响绿地清洁度的，扣0.5分/处，每月最高可扣5分；对存在垃圾杂物较多未清理，成堆垃圾未清运的；或绿地内随意摆放养护作业工具、停放车辆及机械设备的，扣1分/处 |  |  |
|  | 松土及切边 | 7 | 对存在松土不到位；或切边边界不清晰、宽度不一致、尺寸不规范的，扣0.1分/株或㎡或m |  |  |
|  | 涂白及防寒保暖 | 5 | 对乔灌木存在涂白不均匀，上口不平齐，整体高度不一致；香樟枝干包扎、覆地膜不到位，或春季解除不及时的，扣0.1分/株或㎡ |  |  |
|  | 病虫害防治 | 7 | 对绿地内存在轻微病情、虫情，未及时防治的，扣0.1分/株或㎡；对绿地内存在病情、虫情较严重的，扣0.2分/株或㎡ |  |  |
|  | 设施维修 | 7 | 对损坏的园林设施，修补或更换不及时的，扣0.5分/处， |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：每月定为专项考核项扣分分值加倍。

表2-徐州市市区绿化管理制度落实情况检查考核评分表

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 项目扣分/加分标准 | 扣分 /加分 | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业与人员设备管理（32） | 人员到岗情况 | 13 | 1名项目经理、3名现场负责人及15名专业园林园艺修剪人员每日3次上报到岗情况，未按时上报的，每次扣0.1分/人/。现场检查考核期间，存在项目经理不在现场的每次扣5分，现场负责人不在现场的每次扣2分/人，专业园林园艺修剪人员不在现场的每次扣1分/人 |  |  |
|  | 着装情况 | 3 | 养护管理人员服装不统一的，发现一次扣0.5分/人 |  |  |
|  | 车辆管理 | 6 | 抗旱浇水专项工作期间，水车数量少于4辆的，扣0.5分/辆/天 |  |  |
|  | 突发事件处置 | 5 | 大面积毁绿、占用绿地等，未及时发现、上报、劝阻的，发现一次扣5分；特殊天气、抢险救灾等紧急事件，负责人或项目经理未及时到场指挥处理的，发现一次扣 5分 |  |  |
|  | 安全管理 | 5 | 对安全防护措施不齐全，安全管理工作不到位的，发现一次扣5分；每季度将对农药化肥等危化品管理情况进行检查，对存在农药化肥管理不规范，存在安全隐患的，发现一次扣 5分 |  |  |
| 二、工作计划和档案资料管理（4） | 上报工作总结及计划 | 2 | 未按时上报工作总结及计划的扣2分/次，不上报总结及工作计划的扣5分/次 |  |  |
|  | 上报各类材料 | 2 | 未按时完成各类材料上报的扣1分/次；工作台账内容缺失，资料不完善的，扣2分/项 |  |  |
| 三、第三方监管（4+计件） | 批评及负面报道 | 3 | 管理失当，受到业务主管部门点名批评或有新闻媒体负面报道的，扣5分/次 |  |  |
|  | 各类案件处置 | 计件 | 数字化城市管理、“12345”热线工单和上级交办事项。出现超期结案扣1分/件，返工案件扣3分/件，延期案件扣1分/件，上级交办事项处理不及时扣2分/件 |  |  |
|  | 群众监督 | 1 | 群众反映养管存在明显问题，经查实，符合实际情况的，扣1分/次 |  |  |
| 四、考核评比成绩优秀 | 月度考核加分 | 2 | 连续3个月，月度考核成绩取得第一名或达到95分以上的，当月考核成绩加2分 |  |  |
|  | “双最”考核成绩加分 | 1 | 连续2个季度“双最”考核成绩取得第一名的，下个季度内每月考核成绩加1分 |  |  |
|  | 业务比赛竞赛 | 按实加分 | 参加省级业务比赛竞赛，团体或个人获得第一名的，当月或次月考核成绩加2分/个、第二名加1.5分/个、第三名加1分/个、第四至六名加0.5分/个；参加市级业务比赛竞赛，团体或个人获得第一名的，当月或次月考核成绩加1.5分/个、第二名加1分/个、第三名加0.8分/个、第四至六名加0.5分/个 |  |  |
|  | 各类案件处置加分 | 3 | 数字化城市管理、“12345”热线工单和上级交办事项达到6件以上，且无超期、返工、延期，按时办结率达到100％的，当月考核成绩加3分。 |  |  |
| 五、创新举措成效显著 | 创新措施及亮点工作 | 1 | 每月及时上报创新监管措施、亮点工作成效显著，当月考核加1分/项 |  |  |
|  | 应用新技术及新设备 | 1 | 积极应用新技术、新设备，明显提高养护管理质量或效率的，当月考核成绩加1分/项 |  |  |
| 六、业务主管部门嘉奖和媒体正面宣传 | 业务主管部门及市级以上嘉奖 | 2 | 每月及时上报创新监管措施、亮点工作成效显著，当月考核加1分/项 |  |  |
|  | 市级以上媒体正面报道 | 1 | 获得市级及以上新闻媒体表扬或正面宣传报道的，当月考核成绩加1分 |  |  |

四、月度检查考核成绩认定和经费兑现办法

（一）采用综合评分法

月度考核成绩（100分）=月度现场检查考核成绩（占40%，即40分）+日常检查考核成绩（占60%，即60分）+日常绿化管理制度落实情况检查考核成绩（扣分或加分分值，如扣分分值大于加分分值，则该项成绩为负分，反之为正分）。

（二）考核经费兑现

考核经费按月兑现。月度检查考核成绩是兑现月度考核经费的依据，每月月底前完成考核各项工作，次月月初出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付上月养护管理费用。其中，当月考核成绩在95分及以上的为优秀格次，全额支付当月养护管理费用；当月考核成绩在90-95分（含90分）的为合格格次，当月养护管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；当月考核成绩在80-90分（含80分）的为基本合格格次，当月养护管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；当月考核成绩在80分以下为不合格格次，当月养护管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。

五、检查考核办法

市管道路绿地检查考核实行“日巡查、周反馈、月考核、季考评、半年小结、年终总结”的基本考核制度。

（一）日巡查

1.考核小组对各标段的管理情况（包括人员、机械设备机具到岗到位、统一着装、环境卫生保洁等）进行明察暗访，发现问题记录存档并按考核项目规定的分值比例直接扣分。

2.下达的阶段性工作不能按要求完成的，可直接扣除相应的分值。

3.现场检查考核期间，项目总负责人不在现场的，每次扣5分；现场负责人不在现场的，每人每次扣2分/人；专职修剪人员不在现场的，每人每次扣0.5分。每月最高可扣20分。

4.对标段内存在养护管理人员服装不统一的，发现一次扣5分，可累计扣分。

5.对标段内存在保洁不到位，垃圾杂物较多的问题，发现一次扣5分，可累计扣分。

6.中标人管理失当，受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，当月考核成绩直接扣5分，可累计扣分。

7.乙方机械设备等未按要求配备到位的，主要施工车辆，如水车等，每次每辆扣1分，其他小型机具设备每次每台（部）扣0.5分。

8.项目总负责人、现场负责人按月统计请假超过5天的，每0.5天扣0.5分/人（不足0.5天的按0.5天计）；未遵循请销假制度的，每人每次扣2分。

（二）月考核

每月组织一次全面的现场检查考核，根据现场情况进行评分，并综合日常管护情况、工作任务单完成情况、整改任务落实情况、现场考核情况等对中标人当月养护管理工作评定成绩，兑现经费。同一标段内有不同公园（广场）或道路绿地的，标段月度考核成绩按照该标段内公园（广场）或道路月度评分的最低值计算。

1.乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，当月月度考核每人每次扣1分。

2.未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期调整；若整改不到位，月度考核一次性扣除10分。

3.乙方如不能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除，并在月度考核中一次性扣除5分。

4.当月针对同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次及以上未完成甲方交办的任务的，月度考核一次性扣除5分。

（三）季考评

每季度组织考评出市管道路绿地养护管理最佳和最差的标段、道路绿地、公园绿地等。

（四）半年小结

每半年对市管道路绿地养护管理情况进行小结。

（五）年终总结

每年年底前或次年1月份对市管道路绿地养护管理情况进行总结，并评选出年度绿地养护管理最佳和最差的标段、道路绿地、公园绿地等。

六、工作流程

（一）中标人每月按时上报工作计划

1.中标人根据市管道路绿地全年工作计划和养护管理月历，在月底前上报次月养护管理工作计划。

2.考核小组根据中标人上报的工作计划及本月管理内容下达当月绿化管理工作任务单，工作任务单明确各项工作内容的标准及完成时间。

3.上报形式：各中标人通过书面形式或电子邮件进行上报。书面形式需加盖单位鲜章，电子邮件需电话通知管理单位确认。

4.未按时上报工作计划的扣当月考核成绩2分，不上报工作计划的扣当月考核成绩5分。

（二）中标人报验工作完成情况

1.中标人按照《工作任务单》或整改通知书要求，按时间节点将完成的养护工作内容及时上报管理单位，申请检查验收。

2.报验形式：各中标人通过书面形式或电子邮件进行报验。书面形式需加盖单位鲜章，电子邮件需电话通知管理单位确认。

3.报验生效时间：书面报验以签收日期为生效日，网上报验以电子邮件发出日期为生效日。

4.中标人应由专人一事一报，即在每项任务全面完成后进行报验。

5.中标人如不按要求或不能按时将管理作业完成情况书面上报的，作未完成任务处理，该项考核不得分。如因下雨等不可抗拒原因，需推迟完成作业的需书面报请管理单位同意后方可有效。

（三）管理单位验收

1.考核小组接到中标人报验单后会同中标人人员及时安排检查验收。

2.对报验内容的每一项工作的完成情况及效果进行评分。

（四）管理单位下达整改意见

1.考核小组对中标人进行验收时，发现需进一步整改的地段应下达整改通知书，规定整改期限，每下发一次整改扣考核成绩2分。

2.中标人按整改通知书要求整改完毕后，再次上报，直至验收合格。

- 采购需求

一、采购标的

1、2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理服务项目一项。

2、本项目不接受超过1188.85万元预算金额的投标报价（人民币）

二、服务内容

本项目合同履行期限35、33个月不等。详见下表。服务内容为对市管道路及其附属绿地、公园绿地进行养护管理，包括绿化苗木管理、病虫害防治、肥水管理、设施维护、卫生保洁、秩序巡查等服务项目。

各标段投标报价均为整个养护周期内的养护管理费用报价，包括每年采购化肥、农药有关物资等费用，中标人须保证合同履行期限内及时采购化肥、农药用于绿地养护管理，采购品种、数量、金额等须经采购人书面同意，且须接受采购人的财务审计及现场监管，否则，采购人有权代为采购，费用从中标人的履约保证金中扣除。

三、服务范围

下表内所有绿地养护管理，包括绿化养护、卫生保洁、秩序巡查（含保安）等。

表－１道路绿地名称级别及面积

| 标段 | 绿地名称 | 绿地级别 | 绿地面积（m2） | 普通行道树数量 | 香樟树数量 | 移交 进场 时间 | 养护周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道七标 | 迎宾路新 | 一级（乙类） | 584936.79 | 2308 |  | 2022.09 | 35 |
|  | 北三环京沪铁路交汇段绿地 | 一级（乙类） | 17600 | 120 |  | 2022.11 | 33 |
| 合计 |  |  | 602536.79 | 2428 |  |  |  |

工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标。）

1.人数要求（以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加）

| 序号 | 项目总 负责人 | 技术员（兼现场负责人） | 质检员 | 安全员 | 资料员 | 现场工作人员最低人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总人数 | 其中秩序巡查人数 | 专职园林园艺修剪人数 |
| 1 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 107人 |  | 不少于15人 |

2.项目总负责人必须具有园林绿化工程师及以上资格证书，或者园林绿化高级工及以上资格证书；技术员（兼现场负责人）必须具有园林绿化初级及以上资格证书，或者园林绿化中级工及以上资格证书，质检员、安全员、资料员、专职园林修剪工具有相应资格证书，且以上资格证书上的聘用企业必须为投标人，其中，项目总负责人（项目经理）须提供近6个月社保证明彩色扫描件，投标文件中必须提供项目总负责人（项目经理）和技术员（兼现场负责人）资格证书的彩色扫描件。项目总负责人和技术员（兼现场负责人）在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护管理等工作，且项目总负责人和现场负责人不得擅自更换。

3.统一工作服装。

4.提供24小时应急服务，附近应有固定办公地点、值班人员及联系电话。

5.现场工作人员必须是中标人公司合法员工。不同工种的现场工作人员必须具有相应的资格证书，如：绿化工、园艺工、花卉工、水电工、安全员等资格证书原件。

五、养护管理机械机具设备配置要求（以下种类、数量为最低标准，为实质性响应指标，投标人可根据自身情况增加）。

| 标段 序号 | 绿地养护设备（辆或台） |  |  |  |  |  |  | 树枝叶粉碎设备（台） | 保洁设备（辆） | 数字化城管案件办理（部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水车 | 喷药设备 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 疏草机 | 水肥一体机（机械） | 可移动铡切揉碎机 | 电动保洁车 | 处置通 |
|  | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |

六、其他要求：见《招标文件》附件：《合同草案条款》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市住房和城乡建设局

根据          项目[项目编号：       ]招标文件，(姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后120天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国信招标有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

二、开标一览表格式

项 目 名 称：2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理

项 目 编 号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：               （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：此表中总价小写与总价大写不一致，以总价大写为准。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：      性别：男（女）

年龄：岁      民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（     ）项目（项目编号：        ）的招、投标活动及签订合同。（  ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（  ）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

日期：  年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2022年度徐州市老城区新增市管道路绿地养护管理 （项目编号：JSZC-320300-XZGX-G2022-0074 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、 	（证明材料扫描件附后）

2、 	（证明材料扫描件附后）

3、 	（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、 	（证明材料扫描件附后）

2、 	（证明材料扫描件附后）

3、 	（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  年  月 日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。