竞争性磋商文件

项目名称：白云山山景公园养护项目

项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

采 购 人：徐州市鼓楼区农业农村水务局

代理机构：江苏大恒运工程造价咨询有限公司

二〇二二年十一月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，白云山山景公园养护项目采取竞争性磋商采购。符合条件的供应商，请按以下要求参加磋商。竞争性磋商文件以下简称磋商文件：

- 第一章 项目说明

一、采购人：徐州市鼓楼区农业农村水务局

二、项目名称：白云山山景公园养护项目

三、项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“诚信江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对响应单位信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应单位，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏大恒运工程造价咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏大恒运工程造价咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 第二章 响应文件

十一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3．操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2022年11月21日10:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2022年11月21日10:00）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2022年11月21日10:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十二、响应文件编制要求

- 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

- （一）基本目录

- 1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

- 2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

- 3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

- 4.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

- （二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

- 1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件；

- 2.财务状况报告，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份；或供应商基本开户银行开具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；

- 3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供供应商的至少2名为本项目服务人员的劳动合同（书）扫描件）。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

- 6.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《磋商文件》附件）如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

- 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

- 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

- 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

- 供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

- 7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

- （三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）必须提供，否则响应无效；

4、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、项目实施方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

3、供应商业绩、供应商评价（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：

（1）供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子公章，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

- （六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

- 1.密封（加密）要求：

- 供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

- 3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

- 特别提醒：竞争性磋商文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

- （七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

- 注：

- 1．供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2．采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第三章 磋商相关说明

十三、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请：

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十四、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《竞争性磋商文件》附件1、《评分细则》

十五、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十六、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第四章 确定成交供应商及合同签订等

十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

十九、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏大恒运工程造价咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第五章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第六章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：廉盼盼	       联系电话：17751947537

地址：徐州市云龙区马市街综合楼1-407

第七章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://218.3.177.171:8088/上公布。

3、采购人：徐州市鼓楼区农业农村水务局

地址：徐州市鼓楼区

联系人：夏圣威

联系电话：18955275207

4、采购代理公司：江苏大恒运工程造价咨询有限公司

地址：徐州市云龙区马市街综合楼1-407

联系人：廉盼盼

电  话：0516-83900966

- 第八章 附件

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《残疾人福利性单位声明函》

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13、《项目经理简历表》

14、《代理服务收费标准》

15、预付款保函支付条款

2022年11月08日

- 评分细则

| 项目 |  | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（即投标人中的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10（保留2位小数）。 |
| 养护实施方案 （75分） | 养护管理总体部署 （10分） | 1、根据季节特点和项目区情况特点，针对项目区情况绿化构成形式及项目区情况常见苗木，投标人提供养护方案； 2、内容全面、切实可行，符合项目特点，养护专业性措施细致、科学、合理、全面具体，得10-8分； 3、内容较完整，措施较可行，针对性一般的，得7-5分； 4、内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得4-2分； 5、无具体内容的，该项得0-1分 |
|  | 组织实施方案（10分） | 1、目标明确，措施得当，程序规范，自查反馈渠道畅通、整改保障措施到位,得10-8分； 2、目标基本明确，措施一般，程序较规范，有自查反馈渠道和整改保障措施,得7-5分； 3、内容一般，措施一般，针对性一般，得4-2分； 4、无具体内容的，该项得 0 -1分。 |
|  | 质量管理措施及承诺 （10分） | 1、目标明确，管理规范，措施合理，得10-8分； 2、目标较明确，措施较为合理，得7-5分； 3、目标一般，措施一般，质量承诺泛泛，得4-2分； 4、无具体内容的，该项得0-1分。 |
|  | 安全、文明及环保措施制度(10分) | - 有绿化养护、秩序、文明管理制度及措施，内容全面，措施到位，针对性强的，得10-8分； - 有绿化养护、秩序、文明管理制度及措施，内容一般，措施基本到位，有一定的针对性，得7-5分； - 内容一般，措施一般，针对性一般，得4-2分； - 无具体内容的，该项得 0 -1分。 |
|  | 服从采购人管理（10分） | - 服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核及各类突击任务等100%按时完成，得10-8分； - 服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等积极响应，得7-5分； - 内容一般，针对性一般，得4-2分； - 无具体内容的，该项得0-1分。 |
|  | 应急方案 （10分） | 1、节假日重大活动期间、自然灾害、上级突击检查等方面的突发事件的应急处理方案，内容全面，详实具体，措施到位，针对性强的，得10-8分； - 2、内容较全面，措施基本到位，有一定的针对性，得7-5分； - 3、内容一般，措施一般，针对性一般，得4-2分； - 4、无具体内容的，该项得 0 -1分。 |
|  | 项目管理班子的人员配备、管理经验（8分） | - 配置合理，岗点设置合理，人员管理制度完善，,得8-6分； - 人员配置和岗点设置比较合理，人员管理制度内容较完善，得5-3分； - 人员配置一般，岗点设置不合理，人员管理制度不完善，，得2-1分； - 无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 机械设备配置（7分） | 1、投入设备配置合理，科技先进，管理制度完善。得7-5分； 2、投入设备配置比较合理，管理制度一般。得4-2分； 3、无具体内容的，该项得0-1分。 |
| 投标人评价（5分） | 1、响应文件中提供供应商在徐州市区固定的办公场所的房产证或房屋租赁合同，得5分，复印件投标时原件核查后方为有效。 2、响应文件中承诺中标后签订合同之前向采购人提供供应商在徐州市区固定的办公场所的房产证原件或房屋租赁合同原件，得3分。 1、2不重复得分。 注：上述材料需提供房产证或房屋租赁合同证明（原件彩色扫描件）上传于投标文件中，未提供或经评审不合格的均不得分。 |  |
| 投标人业绩（10分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2018年11月1日以后，合同内容为山地养护工程或者综合绿地养护工程，每有一项得2分，满分10分，没有不得分； 注：上述材料需提供合同证明（原件彩色扫描件）上传于投标文件中，未提供或经评审不合格的均不得分。 |  |

- 项目要求（采购需求）

一、本项目采购预算金额：本项目不接受超过 78 万元的投标报价

二、项目内容：

1、白云山山景公园养护项目主要是指山林绿化养护、日常保洁、公共设施看护及日常保洁、作业范围内的除雪、重大活动保障及主管部门交办的临时性任务等。

2、承包期限（合同期限）为1年。

三、工作人员配备和养护机械设备配置要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效报价）：

（一）工作人员配备

| 序号 | 人员 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理或项目负责人 | 1人（含）以上 |  |
| 2 | 园林绿化工程师 | 2人（含）以上 |  |
| 3 | 技术工人 | 8人（含）以上 |  |
| 4 | 保洁人员 | 8人（含）以上 |  |

说明：

1、上岗人员必须统一着装，每日工作时间8个小时。

2、提供全天24小时应急服务，在市区有固定办公地点、值班人员及联系电话。

3、本项目配备项目经理或项目负责人常驻现场并且必须具有园林绿化专业或相关专业中级（含）以上职称，并不得同时兼任其他同类项目的项目经理（或项目负责人）。响应文件中须提供园林绿化专业或相关专业中级（含）以上职称证书扫描件投标时加盖电子签章上传。

4、保洁人员应有保洁相关经验，身体健康，有吃苦耐劳的精神，遵守管理规定，年龄不得低于18周岁和超过58岁，现场养护人员年龄不低于22周岁和超过50周岁。

5、工作人员应有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门的岗前培训，收悉业主的管理规定、工作标准，要知法守法，严格遵守从业规范及安全管理规定。管理人员应严格岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件的能力。

6、项目经理（或项目负责人）不得兼任其他项目的项目经理（或项目负责人），以上所有对项目经理的要求为实质性响应指标，不允许负偏离。

（二）养护机械设备配置

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 4台 | 须有备用设备 |
| 2 | 打药机 | 4台 | 须有备用设备 |
| 3 | 修剪专业园林机具及设备 | 4台 | 须有备用设备 |

说明：

本项目所配备的设备不得同时用于其他同类项目。响应文件中须提供所配备养护机械设备的实物图片和购买发票复印件，扫描件投标时加盖电子签章上传。

四、养护要求

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、绿植树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木开花。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖(刨)好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。(2)天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10～20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500～2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：气温高。

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、绿植树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季。

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、绿植树防台工作：继续做好绿植树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

五、绿化养护作业操作规程

术语和定义

1、树冠：树木主干以上集生枝叶的部分。

2、花蕾期：植物从花芽萌动到开花前的时期。

3、叶芽：形状较瘦小，先端尖，能发育成枝和叶的芽。

4、花芽：形状较肥大，略呈圆形，能发育成花或花序的芽。

5、不定芽：在枝条上没有固定位置，重剪或受刺激后会大量萌发的芽。

6、生长势：植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

7、行道树：栽植在道路两旁，并构成街景的树木。

8、地被植物：指植株低矮（50cm以下），用于覆盖园林地面的植物。

9、分枝点：乔木主干上开始出现分枝的部位。

10、主干：乔木或非丛生灌木地面上部与分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

11、主枝：自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

12、侧枝：自主枝生出的较小枝条。

13、小侧枝：自侧枝上生出的较小枝条。

14、春梢：初春至夏初萌发的枝条。

15、园林植物养护管理：对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。

16、整形修剪：用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

17、冬季修剪：自秋冬至早春植物休眠期内进行的修剪。

18、夏季修剪：在夏季植物生长季节进行的修剪。

19、伤流：树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

20、短截：在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短，达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

21、回缩：在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

22、疏枝：将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。

23、摘心、剪梢：将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

24、施肥：在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

25、基肥：植物种植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥。

26、追肥：植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

27、病虫害防治：对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

28、物理防治病虫害：针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块虫包、刷除虫卵、刺杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶病梢、刮除病斑等措施。

29、除草：植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

30、灌溉：为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工引水浇灌的措施。

31、排涝：排除绿地中多余积水的过程。

32、萌动水：为植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

33、封冻水：为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

34、冠下缘线：由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。

35、黄土不露天：利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

六、园林树木养护

1、灌水、排涝（对一般年份正常生长树木而言）

（1）根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量（一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些）。

（2）每年要灌萌动水和封冻水。萌动水每年3月中、下旬开始浇灌，上冻水每年11月中、下旬开始浇灌，夏秋季如遇干旱应做到及时灌水。

（3）树木定植后，一般乔木需连续灌水三年，灌木五年，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

（4）浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木灌水堰一般应开在树冠正投影外或按胸径10倍以上开堰，开堰深度以不伤根为限，堰壁培土要密实、不漏水，堰底地面要平坦，保证吃水均匀。

（5）用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。

（6）喷灌应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

（7）灌水量要充足、均匀。树木因灌水而倾斜要及时扶正，发现漏水现象应及时回土填平，再进行补灌，水渗透后及时封堰；

（8）雨季要注意排涝，可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排除积水，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2、施肥

（1）应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

（2）要定期对树木进行施肥，基肥宜以长效有机肥料为主，施肥时间应安排树木休眠期进行；追肥应在树木生长期施用。施肥要安排在七月末之前，防止深秋树木徒长不利安全越冬；

（3）施肥量根据树木种类、树龄、立地条件、生长情况、肥料种类等具体情况而定。施用时要用量准确。

（4）有机肥料一定要充分腐熟，结块的化肥必须粉碎，与土壤混合后撒施均匀。施肥后必须及时灌水，严禁肥料裸露。新植树木在受伤根系未愈合前不应施肥。

3、修剪

园林树木修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。每年修剪树木前必须对工人进行培训，做到因地制宜，因树修剪。

自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

修剪基本操作方法：

（1）剥芽：在萌芽初期，未木质化前，用手剥去枝干上无用的芽。剥芽前应根据树形，选留朝向合理，分布适当的有用芽，剥去多余萌芽。为了预防留下的芽受到意外损伤，影响以后发枝，每枝上应多保留1—2个后备芽，待秋后或翌春再行疏剪。

（2）去檗：除去主干上或根部萌发的无用枝条。分檗枝条幼嫩时可徒手剥除，已木质化的应用枝剪剪除或手铲铲除，以防撕裂树皮或遗留残桩。

（3）摘心与摘芽：在树木生长季节用徒手或枝剪摘剪枝条顶端或侧枝新芽。

（4）疏枝：将无用的枝条从着生部位剪去。乔木和灌木上部小枝的疏枝，剪口应与着生枝平齐，不留小橛，以利愈合。针叶树疏枝要留1—2cm小橛，不可将着生枝剪平，簇生枝或轮生枝需全部疏去者，应先疏剪其中一部分，待剪口愈合后再疏去其余部分，以免造成环状伤痕，影响生长，丛生灌木疏枝的剪口应与地面平齐。

（5）短截：用修枝剪或手锯截去枝条的一部分，与保留部分的比例，根据不同情况而定。选定的剪口芽一定要保证新生枝条能按需要方向生长，剪口应顺剪口芽形成斜面，保持平整光滑。

（6）截除粗枝。

为避免因截枝而撕裂枝皮，应先在截口稍前方由下向上锯一切口，进锯深度，直立枝为枝粗的五分之一左右，斜生枝或水平枝为枝粗的三分之一左右，然后从截口位置由上向下将枝锯断，最后将残橛锯除，再用锋利凿刀将锯口修整光滑，大枝的基部截口不要与着生枝平齐。应稍向外顷斜，以免截口过大。

在建筑物、构筑物及架空线路附近截除粗枝时，要用绳索将被截枝捆吊在其它生长牢固的枝干上或起重车吊臂的吊勾上，待截断后再慢慢将绳索松解，以保证安全。

截去分生的两个粗枝之一，或截去枝与着生枝粗细相似者，不要一次齐基部截除，应从截去枝基部第一个侧枝以上截断，经二三年后着生枝或另一分生枝长粗后，再齐基部截去。

截除粗枝的截口，应涂抹园艺用伤口保护剂。

（7）疏花和疏果：对有特殊观赏价值或一定经济价值的树木，在花蕾前期剥去或剪除多余的花蕾。在幼果期徒手摘去或用剪刀剪除多余的幼果，为了预防留下的花蕾或幼果受到意外损伤，每一枝上或果穗上多保留1—2个后备花蕾或后备果，待适当时再疏除。

（8）整形(造型修剪)：用剪、锯、捆、扎等手段将树修整成文字、几何图形、动植物、建筑和构筑物或其它特定的图案形体，以达到特定的观赏或实用效果，造型修剪要求外形轮廓清晰，树冠表面平整或圆滑，不露枝干，捆扎物不暴露。

（9）更新：对某些树冠衰弱，或常受严重损伤已无发展前途，而树干仍很健壮的树木，可将树冠自分枝点以上全部截除，使其重发新枝，更换树冠。此法适用于无明显主轴，再生能力强的阔叶落叶乔木，截口应涂抹园艺用伤口保护剂，以防止水分蒸发和防止病虫害侵入。萌发力强的灌木也可用此法更新。

（10）乔木的修剪

除绿篱、树墙造型树、规则式的列植树、环植树和规则式栽植的行道树外，一般乔木的修剪，剪去病枯枝、衰弱枝和严重机械损伤枝，以保持树木的自然姿态，充分发挥它的自然美。要疏剪过密枝、交叉枝、徒长枝以均衡树势，使水分、养分集中，树冠内部通风透光，保持树冠丰满，减少病虫危害，避免枝间相互磨擦而遭致机械损伤。适当剪去影响自然树形的枝条。对有明显主轴的树木如沙松冷杉、银杏、杨树类等，要保护中央领导枝。幼壮龄时如领导枝枯死折断，应选择靠近中心较为直立的侧枝或用靠接等方法，培养成为新的领导枝。

①孤植树。以庇荫为主的孤植树：在幼龄时要逐年修剪主干下部侧枝，提高分枝点，促使其树冠开展，至壮龄时，树冠与树干高度的比例，一般宜控制在下列范围内。

表一

| 类别 | 分枝点以上(树冠) | 分枝点以下(树干) |
| --- | --- | --- |
| 有主轴的树种 | 0.6 | 0.4 |
| 无明显主轴的树种 | 0.7 | 0.3 |

对主干过低，树已长大，不能再培养主干的树木，可把较高位置上侧枝当主干培养，逐年剪除主枝下部的侧枝，提高其分枝点。

以观赏为主的孤植树：落叶阔叶树的修剪可参照庇荫为主孤植树。冷杉、云杉等可轻度疏剪，注意保护中央领导枝，保持其塔状树型。油松等在幼龄时只剪去垂地枝条，以后逐渐剪去主干上的下部枝条，保持其自然树型。在古典园林的假山悬崖上、巨石边等处，常布置孤植树，整形修剪时，可造成盘曲苍古的姿态，与透露生奇的山石相协调。

②树丛内的乔木。观赏性树丛内的乔木要疏剪，以保持自然树姿，达到均衡树势，调节生长和发育。庇荫树丛内的乔木，要促使其树冠开展，分枝点适度提高，以利游人在树丛下纳凉休息。

③树群树林内的乔木修剪。在靠近园路或广场一侧树群内的乔木，分枝点适度提高，并要促使其树冠开展，以供游人庇荫纳凉。为提高纯林垂直郁闭景观效果，在修剪林缘的树木时，要保持较低的分枝点。草地疏林内林间草坪和林间游步道附近的乔木，要适当提高分枝点，便于游人在树下纳凉休息、游戏、看书等活动。

④自然式栽植的行道树，一般在绿带较宽，上方无架空线路时，采用多种乔木树种或配以灌木，使之疏密有度，高低错落，距路边有远有近的配置，乔木的修剪要保持其自然姿态。

⑤规则式栽植行道树和行列栽植乔木，在同一路段内要求分枝点高低一致，树冠形状统一、大小划一。

⑥落叶乔木的无主轴型修剪。在上有架空线干扰，绿带较窄的城市道路或其它园林地段内，对无中央领导干和某些有中央领导干的树种，如加杨等均可按无主轴型修剪。

定干：分枝点高度视环境而定。在空间较大的环境内，列植、环植的乔木分枝点可定为3—4m，城市道路上的行道树，视道路横断面形式、宽度、交通量、架空线路、绿带位置、树种枝条伸展角度的不同而定，一般不宜太高，以不低于2m，不超过3.2m为宜。

主枝：在分枝点以上要选留分布均匀、生长健壮、伸展角度与主干成60度左右的枝3—5个，其余可全部疏去。行道树主枝上端高度，在相邻的路段内要基本保持一致，一般分枝点高的可将主枝高度留低些，反之，分枝点低的可留高些。

剥芽：短截后从主枝上发生的新芽除留有用者外，其余应及时剥除。根据方向合理，分布均匀的原则，按不同树种，每一主枝第一次可选留5—8个芽，经第二次剥芽后留3—5个，形成健壮侧枝。

疏枝与短剪：第二年发芽前，每主枝选留生长健壮，方向合理，分布均匀的侧枝2—3个。全株主枝多的侧枝少留，主枝少的侧枝多留。所选留的侧枝可按要求的冠型，如园球形、半园形、伞形、杯形等进行短截，以利发枝整齐，形成丰满匀称的树冠。

当树形骨架基本形成后，要进行疏剪，将内膛枝、徒长枝、重迭枝、腐枯枝、衰弱枝剪除。

⑦落叶乔木的主轴型修剪。对有中央领导干和中央领导干不明显的树种，在上无架空线干扰和四周环境开阔的条件下，为促使树木高大生长起到更大的绿化效果，可采取有主轴型的修剪。

分枝点：在自然情况下，随着树木生长，分枝点会陆续提高，为此，不论是行道树或列植、环植乔木，最初要在距地面2.4m处选定分枝，以后随树木生长，分枝点可提高，壮龄的园林列植、环植树和郊区的行道树，分枝点可提高到距地面4—6m以上。在同一路段内分枝点高度应基本保持一致。

顶端优势：要保护中央领导枝的完好。如领导枝全部受损伤，可选择靠近中心较为直立的侧枝，培养成为新的领导枝。如领导枝部分受伤，可在受伤部位下方留一壮芽，将其下部的芽剥除，并将受伤部位截去，使领导枝重新形成。

对中央领导枝不明显的洋槐、旱柳等，应将领导枝作适度短截，并将靠近领导枝的上层侧枝全部疏去或短截，使之保持绝对优势。

主枝：对中央领导枝强的杨树类、银杏等树种，幼龄树主轴上形成轮生枝，修剪时每轮留3—4个主枝，其余要全部疏去，进入壮龄时全株可留3—4轮，保留的主枝要相互错开，使之分布均匀，并加短截，调整与主干间的伸展角度。

中央领导枝不明显的旱柳、洋槐等，各轮枝条间距离较近，中央领导枝也较短，一般全株留2—3轮，每轮留2—3个主枝即可。

⑧修剪时期：除剥芽、去檗、摘心与摘芽，树木的整形修剪应在树液停止流动的季节进行，当地不耐寒的树种应在春季发芽前进行。生长期的修剪根据地区情况不同，一般不得迟于八月上旬至下旬，以免秋稍不及木质化而受冻害。

（11）灌木的修剪

除规则式的列植、环植灌木外，一般灌木的修剪以保持其自然姿态，对丛生过密枝条要疏剪，使之通风透光，有利生长发育。

①新植灌木的定型修剪

根据造园需要培育成独干型的灌木，如重瓣榆叶梅、树锦鸡儿、木槿、月季等，修剪时保留1个主干，选留分布均匀、生长健壮的主枝3—5个，选留的主枝要适度短截，使之形成丰满匀称的树冠，主干上的其余侧枝或从根际发出的枝条全部剪去。

丛生灌木如玫瑰、黄刺玫、丁香、连翘等自根际生长多数粗细不等的枝条，应选留5—7个分布均匀、生长健壮的枝条，并作适度短截，其余全部疏去。

常绿针叶、阔叶灌木和某些珍贵灌木如牡丹等可作适度短剪。

②灌木的养护修剪

有主干和丛生灌木：保持内高外低自然丰满的树形，灌丛中间应疏剪小枝，使大枝均衡生长，灌丛外围枝条应经常短截，使其多生开展的枝条。对老枝过多、下部干枯的丛生灌木，应有计划地分批短截或疏剪，促进新枝发生，保持丰满的树形。紫穗槐在休眠后可将全株割除，待翌年重发新枝。经常短截徒长枝，使灌丛保持整齐均衡。拱枝形、悬崖形、匍匐形灌木，要保持和维护其特有树形，如连翘等，一般只作疏剪。常绿针叶和阔叶灌木，一般仅作轻度疏剪，有时为了保持紧密的树形，如紫杉、朝鲜黄杨等可将小枝的顶端剪除。

观花灌木的修剪时间：在当年新梢上开花的灌木如木槿、月季等应于早春萌发前修剪。月季花后，要将已花枝条短截，促发新枝继续开花；在当年形成花芽的枝条，次年早春开花的灌木如连翘、丁香等，应在开花后作适度修剪。丁香等顶芽开花的灌木一般不作短截；在多年生枝开花的灌木如紫荆等，应保护培养老枝，剪去过密新枝和病、枯枝；丁香、木槿等非观果的灌木，在花后应尽量将花果剪去，但供采种的母株除外；观花兼观果的灌木如金银木、天目琼花、水栒子等，应在休眠期修剪。

③藤木树的修剪：对攀援在棚架、篱栅、山石等上的紫藤、野蔷薇、五叶地锦、猕猴桃等藤本树木应在树液停止流动的季节进行疏枝，剪去过密枝、衰弱枝、病枯枝，以均衡树势，调节生长和发育。

④绿篱和树墙的修剪

自然式绿篱的修剪：可按有主干和丛生灌木的修剪法进行，对徒长枝和影响灌木自然姿态的枝条，应短截或剪除。

规则式绿篱和树墙的修剪：绿篱和树墙断面形式有矩形、梯形、园顶形等之分。立面上有时修剪成起伏的变化，如波浪式、城墙垛式，在进口处修剪整形成拱门、门柱等；绿篱和树墙定植后应按规定高度及形状及时修剪，为促使基部枝叶的生长，带有主枝的灌木，应将主枝截去。剪口在绿篱规定高度的5—10cm以下，促发新枝，不使粗大的剪口暴露，修剪时只剪去绿篱和树墙的表面枝叶。

（12）修剪时间

园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。生长慢的树种如朝鲜黄杨、紫杉、松柏等可每年春季(四、五月)、夏季(七、八月)各修剪一次；生长快的落叶树种，每年可修剪三次，早春萌发前一次，六月下旬至八月下旬各一次；早春开花花篱，应在花后作第一次修剪；有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期；抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行；常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

（13）安全措施

每个作业组要选派有实践经验的人员，担任安全质量检查员，负责安全质量的监督、检查、技术指导及宣传教育工作；心脏病、高血压者、妇女月经期和其它经医院诊断不宜登高作业者，一律不准上树操作；为保证工人操作安全，必须严格按规定穿着使用工作服、安全帽、安全带、安全绳等劳动保护用具；修剪用的操作工具必须坚固牢靠，认真检修，不要因工具不好影响工作，甚至引起安全事故；攀登高大树木的梯子要坚固、立稳，单面梯上端要用绳子系紧树身，人字梯中腰要固定好，角度要适当；使用高架车对高大树木进行修剪前，要检查好高架车的各部件，一定要支放平稳，发现问题应及时处理；五级以上的大风，不准上高树作业；上树后要系好安全带、安全绳，栓在不影响操作的大枝上，绳的长度要随时可以收放。手锯要拴绳套在手腕上，上树后如发现缺少工具，应请人传递，不得从树下向上扔传；截大枝时必须由有经验的人员在现场指挥；在人行道上修剪行道树时，必须选派专人维护现场，并与树上操作人员取得密切联系，保证来往行人和车辆的安全；在高压线和其它架空线路附近作业时，应特别注意安全，避免触电或损坏线路，必要时应请供电、电话部门配合；几个人同在一棵大树上操作时，应有专人指挥，注意协作配合，避免误伤同伴；一棵树修剪完毕后，不准攀跳到另一棵树上，而应下树后再上另一棵树。

4、病虫害防治

要掌握病虫害的发生规律，贯彻“预防为主，综合防治”的方针，将有害生物的数量控制在不影响园林植物观赏效果或不造成危害的水平内，及时做好病虫害的预测预报，对已发生的危险性病虫害要及时治理，防止蔓延成灾。要采用科学的园林栽培管理技术措施，为园林树木创造良好的生长条件；积极采用生物防治、物理防治方法，减轻环境污染。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

（1）生物防治：保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

（2）物理防治：主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

（3）化学防治

①应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。被农药管理部门明令禁止或限制使用的农药，如：六六六、滴滴涕、西力生、赛力散、毒杀芬、甲六粉、乙六粉、氯乙酰胺、氯乙酸钠、培福明、杀虫脒、二溴氯丙烷、蝇毒磷乳粉、除草醚、三氯杀螨醇、氧化乐果、久效磷、对硫磷等对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中同样严禁或严格控制使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

②选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。操作人员必须按照《农药操作规程》进行作业。

5、防寒保温

树木要每年适时灌足一次封冻水和萌动水，以利树木安全越冬和春季萌芽；对新植树木和不耐寒的树木要采取基部培土、包裹树干、设置风障等防寒措施，保证其顺利越冬。

6、中耕除草

在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下杂草要集中处理，并及时清运。在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。在绿地内采用化学药剂除草时，必须慎重，应先试验，再应用。

7、其它防护措施

可根据具体情况及时清除一些常绿树树冠上的积雪、对乔木树干涂白、对倾斜的树木及时扶正、对滞尘的树木要定期喷水冲洗。

8、更新、调整和伐树

种植结构调整和伐树应经相关部门批准后方可进行。具备以下条件上报批准后再移植或伐树：密植林的调整与间伐，更新树种，枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的，配合有关供电、建筑或市政工程。

伐除树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐除的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并必须在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

七、绿化养护质量标准

1、树木养护管理

（1）树木生长长势较好，生长与该树种、该树木的平均年生长量相当。

（2）90％以上的树冠基本完整，主侧枝分布合理，树冠通风透光，基本没有死树和明显的枯枝死杈。

（3）枝干无明显的机械损伤，管理期间树林基本无钉栓、捆绑现象。树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

（4）叶色、叶片大小、薄厚正常；有黄叶、焦叶、卷叶以及有虫屎、虫网、积尘叶的株数不超过3％。

（5）乔木根部无15cm高以上荫蘖枝，无过长杂草、杂物，无明显缺株迹象。

（6）绿篱生长造型正常，下部枝叶基本茂密，整形修剪表面平整，棱角线条基本统一收齐，叶色正常，修剪及时（修、剪下的残枝及时清理），有虫株率不超过7%。

（7）无蛀虫害虫的活卵、活虫和明显的介壳虫危害迹象。有蛀干害虫的株数在5%以下，无明显介壳虫危害迹象。

4、关于绿化用水

（1）绿化养护使用中水，水费由乙方承担。

（2）抽水、浇水和输送水等设施由乙方自备，中水喷头等设施由乙方负责管理和维护。

八、其他要求：见磋商文件附件《合同主要条款》（合同草案条款）。

3、磋商报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号： JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

| 项目名称 | 服务期限 | 单价（元/年） | 总价（元/1年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 白云山山景公园养护项目 |  |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 分项价格表

本次为首次报价

项目名称：

项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

货币单位：人民币元

（格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

江苏大恒运工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受竞争性磋商文件的要求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、《拟签订的合同文本》

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

成交供应商：

签订日期：    年  月  日

合同协议书

甲方：徐州市鼓楼区农业农村水务局(以下称甲方)

乙方：                     （以下称乙方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照白云山山景公园养护项目发出的成交通知书、磋商文件及乙方的响应文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、养护项目相关情况

养护项目名称：白云山山景公园养护项目

养护地点：               。

养护面积：      平方米，行道树      株。

养护期：总养护期壹年，养护期限自　 年   月  日至   年   月    日止,所有绿地养护截止时间为同一时间。

二、合同价款与支付

1、本合同总金额为人民币大写金额：  元（小写金额：     元），每月养护管理费为合同总价的1/12，为：￥    (小写)，人民币      （大写）。

每月养护费为合同总价的1/12，合同约定每月管理费为合同总价的1/12。

由于人工工资政策性调整而增加的费用由乙方自行承担，甲方不再支付任何费用。

2.经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）：合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五（5%），小写￥          大写：人民币              。剩余合同价款甲方按考核结果逐月核拨。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）：合同签订后15个工作日内甲方支付合同价款的百分之三（3%）作为预付款，剩余合同价款甲方按考核结果逐月核拨。

4.乙方于每月5日前，向甲方提供当月服务费用发票，甲方按照考核结果支付相应的清洁费用。

- 5.合同价款的确定

合同价款由甲方按月按实考核结算。每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，次月按照甲方出具的考核结果据实支付。当月养护费用的60%作为基本养护费用，40%作为考核费用。

当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当月养护费用；

当月考核成绩在95—90分（含90分）之间的，当月养护费用为：基本养护费用+ [（实际得分）/100]*考核费用；

当月考核成绩在90—80分（含80分）之间的，当月养护费用为基本养护费用+[1-2*（100-实际得分）/100]*考核费用；

当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护费用为基本养护费用。

质量与考核

一、养护管理要点及主要内容

1、负责作业范围内所有绿地、花草、树木等植物资源的养护与管理，日常固定保洁及养护，按照标准组成养护队伍，对白云山山景公园绿化进行卫生保障及日常养护管理，包括对植物进行修剪、施肥、浇水、除草、抹芽、病虫害防治等，做到花草繁茂、树木旺盛，花卉、苗木要无死枝、枯枝，并保证绿化区域无树枝、树叶、草屑、纸屑、塑料袋等垃圾。

2、季节性突击养护

做好季节性突击养护临时用工计划，做好旱季防旱、雨季防涝、冬季防冻工作，保证花草树木成活。

2、负责所管护绿地内森林防火、宣传、值班、巡查和扑救工作。

3、承担所有所有绿地、花草、树木等植物资源病虫害的预测简报，根据甲方要求及时做好病虫害防治工作。

4、负责所有绿地的自然环境和人文景观的保护工作，承担所有绿地内环境卫生常态保洁、死株的清理工作。

7、按时参加甲方组织的相关培训、会议等活动，完成甲方要求的其他事宜。

二、管护设备及人员：

1、绿化养护机械的配置要求

有能满足绿地养护管理需要的水车等常用车辆台，水泵台；有修剪专业园林机具及设备台；喷药机具:药车辆或其他喷雾器若干；小型专业园林机具若干。

2、上岗人员必须统一着装，每日工作时间8个小时。

3、有固定的办公场所、项目经理名，项目经理或项目负责人必须常年在现场；园林绿化工程师名以上，技术工人名以上。

4、养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。

三、考核验收标准

见《徐州市园林绿化养护管理标准（试行）》

四、履约保证金和配套设备保证金

乙方应在签订合同之前向甲方交纳养护费的3%作为履约保证金，合同期内一旦履约保证金被扣完，甲方有权终止合同。合同期满后，乙方无违约行为的，履约保证金全额返还，履约保证金存放期间，不计利息。

五、甲乙双方的权利和义务

一）、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方成交项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、甲方可对乙方存在问题作限期整改要求，整改费用由乙方承担。

3、乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止乙方成交项目。

4、如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务，如未能完成将按考核结果扣除当月养护费用。

5、甲方需确保乙方成交项目费用的按时到位。

6、甲方检查人员必须公平、公开、公正检查考核。

二）、乙方的权利和义务

1、乙方应按甲方采购需求（见竞争性谈判文件第四章）认真实施绿化养护工作，并自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2、乙方必须保证不得雇用18周岁以下和60周岁以上的养护人员，如出现乙方雇用18周岁以下和60周岁以上的养护人员，甲方有权单方终止合同并扣除合同保证金。

3、乙方必须按照采购定员配备相关人员，如发现相关人员到岗率低于90%，甲方有权单方终止合同并扣除合同保证金。

4、乙方不得以任何形式对成交项目进行分包、转让。一经发现有上述行为，甲方有权单方终止合同并扣除合同保证金。

5、成交项目养护期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

6、乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，成交项目养护期间内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

7、养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

六、消防器材及消防物资由甲方提供，双方另行签订租赁协议，期间发生的维修、保养、使用成本费用由乙方自行承担。养护期限期满后，消防器材及物资归甲方所有，乙方保证完好无损。

七、违约责任

一）、乙方须指定专人分区负责养护管理，如违约或因养护管理不善而造成大面积病虫害、火灾等事故的，由乙方赔偿相应损失，并承担全部违约责任。

二）、在养护责任期内，如乙方10日内不进行日常养护管理或单方中途退出养护管理的，甲方有权没收乙方履约保证金。

三）、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次（包括三次）以上未完成甲方交办的任务，甲方有权清退乙方，履约保证金不退还。

四）、上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

五）、乙方未经甲方书面同意擅自转包，甲方有权终止合同，没收履约保证金。

六）、乙方在养护管理过程中因养护不当，造成植物大面积枯死的，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

七）、合同期满后，甲乙双方共同清点设施，对照接收时的清单若设施被盗。按清点当月市场价赔偿，并在履约保证金和合同价款中扣除。

八、其  它

1、养护管理中，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无关。

2、乙方采购中标后，签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的树木，经双方签字后本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执一份、乙方执 一份，江苏大恒运工程造价咨询有限公司一份存档，政府采购管理部门一份备案。合同自双方签字盖章且乙方提交履约保证金后生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。合同期满后，树木应保持现有数量和正常生长状态。

3、在日常养护管理中，发现由于乙方养护或管理不当造成树木失去、正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植，补植的品种、规格应与原树木相同。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。

4、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，经确认报经徐州市财政局批准，按调整后的标准和要求执行。

甲    方：              乙  方：

单位签章：                       单位签章：

单位地址：                       单位地址：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

代 表 人：                       代 表 人：

联 系 人：                       联 系 人：

联系电话：                       联系电话：

签字日期：   年   月   日      签字日期：     年   月   日

附件：白云山山景公园绿化管护检查评分考核细则

| 项目 |  | 考核内容 | 基本分 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、园林养护管理70分 | （一） 树 木 养 护 （20分） | 1、树木在干早的环境中应及时进行灌溉。 | 5分 | 1．树木周图土壤有板结现象，微叶发生枯焦每起扣分1分 |
|  |  | 2、树木休眠期前要求施肥，树木生长期根据长势施追肥。 | 3分 | 2、树木生长势不良，树叶枯黄，来按3分 |
|  |  | 3、树木应通过修剪调整树形，均衡树势，根指观賞要求经需对树木整形，修剪。 | 3分 | 3、未对树木的使长枝、病虫枝，扭伤枝及枯枝为烂头进行修剪，每起扣分0.5分，有观赏要求应经常修剪而未修剪的，每起扣分1－0.5分 |
|  |  | 4、树木在灾难性气候来临前，应采取立支柱、疏枝、打地桩等措施，风暴后抢救工作要及时。 | 2分 | 4、灾难性气候来临前未进行有效防护的扣0.5分；灾后，24小时内未清理现场，对刮倒或歪斜的树木未进行修正处理的，每起扣分1－0.5分 |
|  |  | 5、树木缺株，无故死亡的要及时挖除并补种，补植的树木应适用原来树种、规格也应相近。 | 3分 | 5、发现死树及死树来及时进行更换处理，每株扣0.5分，实种树木与原来树种差别较大而影响景观，每株扣0.5分 |
|  |  | 6、树上有影响生长的附着物（铁丝、钉子、杂藤等）要及时清除。 | 2分 | 6、发现树木上的附着物，每起扣0.5分 |
|  | （二） 草 坪 地 被 养 护 （20分） | 1、地被、色块植物每年应及时中耕除草，对枯死植物进行补种。 | 4分 | 1、地被、色块植物内发现明显杂草，每起扣0.5分，发现地被植物枯死或未及时补植，每起0.5分 |
|  |  | 2、控制地被，色块高度，及时修剪，与干旱天气，要求适时，适量进行浇水，早旱发芽前要普遍进行施肥。 | 4分 | 2、未及时修剪，影响整体效果，每起扣1分；未按作业标准进行抗旱、浇水、每起扣1分，未在早春发芽前施肥扣1分 |
|  |  | 3、干旱季节应及时进行浇水，防止草坪枯黄。 | 4分 | 3、每100㎡内草坪因缺水造成明显枯黄，每起扣2--4分 |
|  |  | 4、应适时进行扎草，生长期草坪的高度控制在8cm左右，秋末草坪枯黄期要用割灌机贴地面打平，路边和树根边的草坪要修剪整平；扎草要求平整，边角无遗漏，草周及时除净。 | 5分 | 4、每100㎡内草坪超过要求高度、每起扣2－5分；扎草不平整，边角有遗漏，草屑未按要求处理，每起扣1－2分。 |
|  |  | 5、早春草坪发芽前要进行一次施肥、打孔，生长季节根据情况追施肥。 | 3分 | 5、未按作业标准执行，每起扣1－2分 |

| 项目 |  | 考核内容 |  | 基本分 | 考核标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、园林养护管理70分 | （三） 病 虫 害 防 治 （10分） | 1、加强测报按网络作用，責任制落实到位，各段网络人员在病虫害发生期要坚持每天“踏查”，适时有效进行防治，针对病虫害发生情况，要提前上报并拿出处理指施和农药品种及用量。 |  | 3分 | 1、发现落实不到位每起扣1－3分 |  |
|  |  | 2、每次防治、观察记录要详细，有时问，有地点，有人员。 |  | 3分 | 2、若发现记录不全、不实，每起扣1－3分 |  |
|  |  | 3、认真执行防治措施，防治效果良好，树木、草坪地被病虫危害，不发生药害。如未按防治方案或不积极、认真、及时防治。 |  | 4分 | 3、由于防治不力出现病虫害造成树木、花草长势不好和损失的每起扣1－4分，并无偿补植。草坪每10平方米扣1分，花灌木每株扣0.5分 |  |
|  | （四） 养 护 管 理 （20分） | 1、遵纪守法，举止文明，行为規范。佩证上岗，统一着装。 |  | 2分 | 1、举止不文明，与游客、保洁人员发生争吵，有损楼区农水局形象的扣1－2分，未按规定佩证上岗，统一着装、扣1－2分 |  |
|  |  | 2、按要求，专管负责人及固定养护人员必须按要求进行日常养护 |  | 3分 | 2、每周不定期检查一次，发现区域负责人及固定养护工人不到位的，扣2－3分 |  |
|  |  | 3、绿化地内生活垃圾（饮料瓶、方便袋、废纸等）、生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫等）重点地段能做到及时清理，随产随清，不乱丢；其它地区做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块 |  | 8分 | 3、未按规定执行的扣1－8分 |  |
|  |  | 4、每周一养护标段负责人向农水局提交本周工作、人员安排计划 |  | 1分 | 4、未按规定执行的扣1分 |  |
|  |  | 5、每月初养护标段负责人向管理办提交本月内的养护计划，以及上个月的养护情况汇报材料。 | 1分 |  |  | 5、未按规定执行的扣1分 |
|  |  | 6、对巡查员提出的整改意见能及时整改。 | 3分 |  |  | 6、未按规定执行的扣3分 |
|  |  | 7、对人为攀摘树木、花果未有效制2分止或制止不力的。 | 2分 |  |  | 7、未按规定执行的扣2分 |

| 项目 | 考核内容 | 基本分 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、其他（20分） | 1、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内突击完成。 | 5分 | 未按采购人要求落实的，每发生一起扣2-5分 |
|  | 2、森林防火措施到位不发生火灾及专业护林防火员到位。 | 15分 | 未按采购人要求落实的，每发生一起扣10-15分 |
| - 月考评分 （10分） | 1、不发生新闻曝光或群众投拆事件。 | 4分 | 经查系因乙方工作不当或管理不善造成的新闻曝光或群众投拆事件，每发生一起在月汇总考核分中直接扣2-4分 |
|  | 2、按考核要求做好相应工作，在鼓楼区农水局考核领导小组历次检查中情况良好。 | 3分 | 在考核领导小组的检查中，每发现一起未按考核要求做好相应工作的在月汇总考核中直接扣2-3分 |
|  | 3、每月日常养护的效果情况良好，达到质量标准的要求。 | 3分 | 在月汇总评分中，经过上述考核认为本月养护效果情况较好、一般、较差、差的，按等级直接扣0-3分 |

7、承诺书

致徐州市鼓楼区农业农村水务局、江苏大恒运工程造价咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：  JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005  ）要求，本投标人正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目投标人资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

投标人兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本投标人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、投标人同意在领取中标通知书时，按照磋商文件的有关规定支付代理服务费。

九、江苏大恒运工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由招标人或采购代理机构确定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与                      项目[项目编号：  JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005   ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

9、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库( 2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（              ）项目（项目编号： JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005  ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

11、 残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

（附证明材料复印件）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：         ），项目编号 ：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

13、项目经理简历表

项目编号：JSZC-320302-DHYZ-C2022-0005

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩： 附：项目经理一名，其中一名必须具有园林绿化专业中级以上（含）职称证书。响应文件中须提供园林绿化专业或相关专业中级（含）以上职称证书扫描件投标时加盖电子签章上传，。负责本项目的项目经理不得同时担任其他任何项目的项目经理。 |  |  |  |  |  |

注：本表需根据项目经理人数分别制作。

供应商授权代表签字盖章：

供应商名称（公章）：

日期：   年  月  日

14、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。

9.账户信息：

名称：江苏大恒运工程造价咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司徐州城中支行

账号：32001718236052511170

15、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后     工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     (      %)小 写¥ 	   大写：人民币    	。

- 验收合格后          个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        (        %)小写¥     大写：人民币   。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后             工作日内，甲方应支付合同价款的百分之         (         %)小写¥ 	    大写：人民币    	。

- 验收合格后            工作日内，甲方应支付合同价款的百分之          (        %)小写¥ 	    大写：人民币 	      。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020) 52号)要求。