招

标

文

件

项目名称：国家新型基础测绘建设徐州试点

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004

采 购 人：徐州市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二三年一月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	28

第五章  拟签订的合同文本	32

第六章  采购需求	38

第七章  投标文件相关格式	54

徐州市自然资源和规划局

《国家新型基础测绘建设徐州试点项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市自然资源和规划局“国家新型基础测绘建设徐州试点项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：国家新型基础测绘建设徐州试点

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2023年02月20日北京时间09：30。

（二）开标时间：2023年02月20日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市自然资源和规划局。

（二）地址：徐州市镜泊西路7号。

（三）联系方法：0516-85803870

（四）采购项目联系人：黄强；联系电话：0516-85803870

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83200795

（四）采购项目联系人：梁剑飞；联系电话：0516-83200795

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性投标。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性投标，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市自然资源和规划局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.投标人具备有效的甲级测绘资质且专业范围包括“摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量”。 同时明确相关事项如下： 一、本项目接受联合体投标，联合体要求如下： （1）投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由2家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的企业； （2）由同一专业的单位组成的联合体参与采购活动时，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）同一潜在社会资本不能同时参加两个及以上联合体，也不能既独立参与投标又组成联合体参与采购活动； （4）联合体各方应签订联合体协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任； （5）联合体组成后不得再发生变化；中标后，未经采购人书面同意，联合体的成员结构、相互关系等均不得变动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人的营业执照扫描件（如投标人是联合体，则为各方），或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由2家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的企业。 2.财务状况报告（即提供投标人（如投标人是联合体，则为各方）的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人（如投标人是联合体，则为各方）的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人具备有效的甲级测绘资质且专业范围包括“摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量”的扫描件）； 5.投标人（如投标人是联合体，则为各方）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.如投标人为联合体的，则须提供联合协议（格式见第七章《投标文件相关格式》））。 7.投标人（如投标人是联合体，则为各方）信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（如有）（加盖电子签章，格式自拟）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目理解（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.技术标准规范编制及产品体系设计方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.数据生产及更新方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.实景三维数据库建设方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.应用服务探索方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 6.生产组织体系研究方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 7.技术能力（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 8.进度及质量保障措施（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 9.售后服务及培训方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 10.人员及设备配置方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 1.投标人（如投标人是联合体，则为各方）提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人（如投标人是联合体，则为各方）为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额:490万元，本项目不接受超过490万元人民币的投标报价。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标人如为联合体，扫描联合体盖章的投标文件，由联合体主体负责上传电子投标文件。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2023年02月20日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2023年02月20日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年02月20日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目理解得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：梁剑飞;联系电话：0516-83200795; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。

9.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行（或江苏省农村信用社联合社）

账号：3203020171010000003980

- 评标标准

| 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分。 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务”的，投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价” *（1-10%）得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（20分） | 投标人评价（15分） | 1、投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书，认证范围包含摄影测量与遥感、工程测量、测绘航空摄影、地理信息系统工程。全部满足得3分，未提供的不得分。 2、投标文件中提供投标人有效的信息安全管理体系认证证书，认证范围包含与地理信息相关的数据生产、软件开发、系统集成。全部满足得3分，未提供的不得分。 3、投标文件中提供投标人的中国自主可靠企业核心软件品牌证书的得3分，未提供的不得分。 4、投标文件中提供投标人2019年1月1日后获得过国家科学技术进步奖的，一等奖得4分，二等奖得2分，以获得的最高奖项计分，不重复得分，未提供的不得分。 5、投标文件中提供投标人的企业信用等级证书AAA级信用企业得2分；AA级信用企业得1分，其他不得分。 注：以上证明材料需提供扫描件并加盖电子签章，否则不得分。如为联合体投标，则以联合体牵头单位提供的资料作为评分依据。 |
|  | 投标人业绩（5分） | 投标文件中提供投标人2020年1月1日后承担过国家新型基础测绘试点项目建设的，每提供一个合同得1分，最高得5分，未提供的不得分。 注：同一个国家试点项目产生的多个业绩仅计分一次，不重复得分，建设内容需涵盖地理实体数据生产或建库，仅包括示范应用建设的不计分。投标文件中提供国家试点批复文件、中标通知书和合同扫描件加盖电子签章，否则不得分。如为联合体投标，则以联合体牵头单位提供的资料作为评分依据。 |
| 技术部分（70分） | 项目理解（6分） | 根据投标人对本项目的理解程度，结合数据现状、应用现状对本项目的需求和建设内容进行全面分析。 （1）对本项目的现状及需求理解充分，数据和应用现状分析全面，项目需求分析科学合理，符合实际的得6-5分； （2）对本项目的现状及需求理解一般，数据和应用现状分析比较全面，项目需求分析基本合理，基本符合实际的得4-3分； （3）对本项目的现状及需求理解较差，数据和应用现状分析不全面，项目需求分析不合理，与实际偏差较大的得2-1分；未提供的不得分。 |
|  | 技术标准规范编制及产品体系设计方案（6分） | 根据投标人对新型基础测绘技术标准规范编制及产品体系方案的响应程度进行评判。 （1）产品及标准体系理解充分、设计完整全面，数据生产组织模式合理，生产建库技术路线符合地方实际、可执行程度高的得6-5分； （2）产品及标准体系理解一般、设计比较全面，数据生产组织模式基本合理，生产建库技术路线基本符合地方实际、可执行程度一般的得4-3分； （3）产品及标准体系理解较差、设计不全面，数据生产组织模式不合理，生产建库技术路线与地方实际结合不够、可执行程度差的得2-1分；未提供的不得分。 |
|  | 数据生产及更新方案（6分） | 根据投标人对地理场景数据和基础地理实体数据生产的响应程度进行评判。 （1）地理场景数据和基础地理实体数据生产工艺流程成熟，技术路线符合地方实际、可执行程度高的得6-5分； （2）地理场景数据和基础地理实体数据生产工艺流程基本成熟，技术路线基本符合地方实际、可执行程度一般的得4-3分； （3）地理场景数据和基础地理实体数据生产工艺流程不合理，技术路线与地方实际结合不够、可执行程度差的得2-1分；未提供的不得分。 |
|  | 实景三维数据库建设方案（6分） | 根据投标人对实景三维数据库建设的响应程度进行评判。 （1）对新型数据组织模式设计、基础地理实体数据库建设、基础地理实体数据管理系统、主动式数据更新管理系统、地理实体一体化管理服务系统建设方案完整、技术路线合理、可执行程度高的得6-5分； （2）对新型数据组织模式设计、基础地理实体数据库建设、基础地理实体数据管理系统、主动式数据更新管理系统、地理实体一体化管理服务系统建设方案较为完整、技术路线较为合理、可执行程度一般的得4-3分； （3）对新型数据组织模式设计、基础地理实体数据库建设、基础地理实体数据管理系统、主动式数据更新管理系统、地理实体一体化管理服务系统建设方案响应不完整、技术路线不合理、可执行程度较差的得2-1分； |
|  | 应用服务探索方案（6分） | 根据投标人对新型基础测绘应用服务探索方案的响应程度进行评判。 （1）应用方向研究深入，方案完整，技术路线合理、可执行程度高的得6-5分； （2）应用方向研究比较深入，方案比较完整，技术路线基本合理、可执行程度一般的得4-3分； （3）应用方向研究不深入，方案不完整，技术路线不合理、可执行程度差的得2-1分；未提供的不得分。 |
|  | 生产组织体系研究方案（6分） | 根据投标人对新型基础测绘生产组织体系研究方案的响应程度进行评判。 （1）省市协同和变化发现更新方案全面完整，合理性、可执行性高的得6-5分； （2）省市协同和变化发现更新方案基本全面完整，合理性、可执行性一般的得4-3分； （3）省市协同和变化发现更新方案不够全面完整，合理性、可执行性差的得2-1分；未提供的不得分。 |
|  | 技术能力（11分） | 1、投标人具备地理实体标准规范研究定制能力，投标文件中提供参与制定过地理实体国家标准规范的得3分，提供标准规范首页以及能显示投标人名称的关键页扫描件，未提供的不得分。 2、投标人具备成熟的新型基础测绘软件支撑能力，投标文件中提供具有自主知识产权的地理实体编码类、地理实体管理类、地理实体服务类、实景三维产品组装类软件著作权证书，每提供一类得1分，最高得4分。 3、投标人掌握新型基础测绘数据生产技术路线，投标文件中提供具有自主知识产权的基于倾斜摄影获取房屋、交通、水体、植被类专利证书，提供任意一类专利证书得4分，每个类别不重复计分。 注：以上证明材料需提供扫描件并加盖电子签章，否则不得分。如为联合体投标，则以联合体牵头单位提供的资料作为评分依据。 |
|  | 进度及质量保障措施（6分） | 根据投标人对进度控制、质量保障措施和专家咨询制度的响应程度进行评判。 （1）项目进度安排科学、合理，进度及质量保障措施完整、可操作性强的，得4-3分； （2）项目进度安排基本科学、合理，进度及质量保障措施比较完整、可操作性一般的，得2分； （3）项目进度安排不合理，进度及质量保障措施不完整、可操作性差的，得1分；未提供的不得分。 （4）投标人承诺建立专家咨询制度，且不少于2-3次，得2分，未提供书面承诺的不得分。 |
|  | 售后服务及培训方案（6分） | 1、根据投标人对售后服务和培训方案的响应程度进行评判。 （1）售后服务及培训方案完整、合理，承诺和描述明确可行的，得3分； （2）售后服务及培训方案基本满足要求，承诺和描述基本明确可行的，得2分； （3）售后服务及培训方案不完整，承诺和描述不明确，可行度差的，得1分；未提供的不得分。 2、投标文件中提供投标人的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分，未提供的不得分。注：以上证明材料需提供扫描件并加盖电子签章，否则不得分。如为联合体投标，则以联合体牵头单位提供的资料作为评分依据。 |
|  | 人员及设备配置方案（11分） | 拟投入本项目的人员情况（9分） （1）拟投入本项目负责人：同时具有测绘类正高级工程师，注册测绘师证书或信息系统项目管理师（高级）证书的，得3分，其他不得分。 （2）拟投入本项目技术负责人（不包含项目负责人）：同一人具有测绘相关专业高级工程师及注册测绘师证书的，得2分，其他不得分。 （3）拟投入本项目技术人员结构搭配合理（不包含项目负责人、技术负责人）具有：注册测绘师、测绘类高级工程师、测绘成果质量及安全生产结业证书、高级软件工程师、软件设计师、高级系统架构师、高级系统分析师、数据库OCP认证证书的，每提供一类证书得0.5分，最高得4分。 注：提供以上证书材料扫描件及投标人为上述人员缴纳社保证明（近半年任意1个月社保证明材料）并加盖电子签章，否则不得分。如为联合体投标，则以联合体牵头单位提供的资料作为评分依据。 |
|  |  | 投入本项目的仪器设备情况（2分） （1）GPS接收机不少于15台；（2）全站仪不少于15台。满足以上基本配备最低要求的得2分，其他情况不得分。以计量检定机构出具的检定证书或发票为准，并加盖电子签章，否则不得分。如为联合体投标，则以联合体牵头单位提供的资料作为评分依据。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同文本

根据项目编号       中标通知书、招标文件，甲方委托乙方进行项目技术服务，并支付经费和报酬，乙方接受委托并进行此项工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  委托服务目标及内容：

1、技术服务的目标：                       。

2、技术服务的内容：                       。

第二条  乙方应当按下列要求完成技术服务工作：

1、服务地点：             ；

2、工期：              ；

3、进度：            ；

4、服务质量要求：               。

第三条  甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：              ；

2、提供工作条件：

（1）在乙方工作人员进行需求调查时，应全力配合，且在工作条件上提供方便；

（2）乙方工作人员如需在甲方进行驻场办公和维护服务时，应为乙方工作人员提供必要的办公条件和工作上的协助。

（3）其他：                          。

3、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：            。

第四条  项目费用及支付方式

1、项目费用总额为：共计￥         （大写：人民币            ）。

2、支付方式：甲方选择以下第        种方式支付乙方。

（1）付款方式一：提交预付款保函的

一次性支付：甲方在本合同签订后【15】个工作日内一次性支付给乙方。

（2）付款方式二：不提交预付款保函的

分期支付。

A.预付款：本合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付本合同金额的30%，共计￥     （大写：人民币     ）。

B.进度款：本项目经甲方验收或省级预验收合格15个工作日内，甲方向乙方支付本合同金额的50%，共计￥        （大写：人民币      ）。

C.完工款：本项目经自然资源部验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付本合同金额剩余款项，共计￥   （大写：人民币      。

3、乙方开户银行名称、地址和帐号为：

帐 户 名：

开户银行：

帐    号：

4、本合同项下开具发票的税率按照签订合同时的法律法规以及后续制定生效的新法律法规执行。

第五条  保密义务

1、保密内容：甲乙双方各自专有的技术秘密、经营信息、文档资料、许可软件、数据等保密信息。

保密内容不包括下述资料和信息：（1）在披露前，已经公布于众、接受方可以通过公开渠道获取的信息资料，但不包括接受方违反本协议规定未经授权披露相关的信息资料；（2）在披露方向接受方披露前，已为接受方知悉或/和掌握的信息资料；（3）接受方能证明从对披露方无保密义务的第三方获得的信息资料；（4）接受方并未使用保密信息，而自行研发获得的信息；（5）披露方事先书面同意披露或使用的信息；（6）根据法律法规规定的需要披露的信息。

2、保密期限：与本合同期限一致。

3、甲乙双方任何一方未经对方的事先书面许可，不得允许本方任何人向第三方直接或间接透露对方的保密信息。但乙方为了完成本项目工作而需对外采购技术服务、劳务服务而需相关第三方披露的除外。

- 验收

1、乙方提交工作成果的形式：             。

2、工作成果的验收标准：                  。

3、工作成果的验收方法：乙方应在项目完工后向甲方提请验收，甲方应在收到乙方申请后7个工作日内组织验收。

4、验收合格后，甲方应向乙方出具经甲方盖章确认的验收报告。

第七条 维护服务

1、免费维护期为壹年，从项目经自然资源部验收合格之日起计算。

2、维护内容：          。

第八条 知识产权

1、甲乙双方确认，因本项目产生的开发工作成果的知识产权归甲乙双方共有。

2、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

3、因本项目之前产生的知识产权归双方各自所有。后续知识产权归各自所有。

第九条 违约责任

1、甲方违反本合同约定逾期付款的，每逾期一天，应当按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的【10%】。

2、乙方违反本合同约定逾期提交开发成果的，每逾期一天，应当按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的【10%】。

第十条 项目联系人

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定           为甲方项目联系人，乙方指定           为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：向本方负责人汇报项目进展，向对方联系人汇报项目进展或提供需求。

2、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应当协商解决。协商、调解不成的，双方均可向当地仲裁委员会提请仲裁。仲裁决定是终局裁决，对双方均有约束力。

第十二条  其他

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，监管部门壹份，招标代理机构壹份，经双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2、本合同于       年      月       日签署。

以下无正文

甲    方                    乙   方

单位签章：                      单位签章：

单位地址：                      单位地址：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

联 系 人：                      联 系 人：

联系电话：                      联系电话：

签字日期：年  月  日         签字日期：年 月 日

第六章  采购需求

一、采购标的

国家新型基础测绘建设徐州试点项目

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过490万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括税金、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概述

（一）项目背景

根据自然资源部、江苏省关于开展新型基础测绘体系建设的要求，计划开展国家新型基础测绘建设徐州试点工作，以加快我市基础测绘转型升级、缩短基础测绘成果更新周期、增强全市测绘地理信息公共服务能力，并逐步推进建立一套按需组装、智能服务、具备系统性、长期性、针对性的测绘地理信息专业标准技术服务和培训体系。

（二）建设目标

通过试点探索，初步建设适应徐州市经济社会发展需要的基础测绘产品，为“十四五”期间“智慧徐州”的数字空间基础设施夯实基础，提供可进行专题信息广泛关联和时空分析的时空信息基础服务，探索形成与发展需求相适应的生产、更新、服务的体系和能力。

四、建设内容要求

（一）技术标准规范编制及产品体系设计

1.技术标准规范编制

（1）基础地理实体数据规范

根据对地理实体概念与定义、数据模型以及分类的研究，从数据范畴、分类、内容、唯一标识码和数据组织等角度进行地理实体的产品设计，制定基础地理实体数据规范。

基础地理实体数据规范主要包括地理实体时空基准、数据构成、数据表达规范和数据组织规范等内容。

（2）基础地理实体数据生产技术规程

数据生产技术规程规定基础地理实体数据生产的技术要求，包括成果主要技术指标和规格、实体生产流程以及质量控制要求等内容。适用于基础地理实体数据生产工作。

（3）基础地理实体数据建库技术规程

数据建库技术规程规定了数据库建设要求和数据入库要求，包括数据库表结构要求、数据库存储管理要求、数据库管理功能要求、运行支撑环境要求、数据入库质量要求等。

2.实景三维数据产品体系设计

依据自然资源部批复要求，探索符合徐州实际需求的新型基础测绘工作内容、产品形式，研究并设计徐州市“2+1+3”产品体系，同时服务自然资源和社会管理应用，开展与数据匹配的软件能力建设。

（1）基础地理实体数据产品设计

围绕“两服务、两支撑”，按照“实体化、三维化、语义化、结构化、全空间、人机兼容”的要求，充分考虑对地观测技术的最新发展及地理实体自身属性，对基础地理实体数据产品进行设计，应包括范畴、分类、数量、标识、关系、表达、粒度、精度等内容。

（2）地理场景数据产品设计

对地理场景数据产品进行设计，地理场景数据主要作为“底图”使用，能够形象、直观地反映区域范围内地理空间分布形态和地物间相互位置关系等，为用户提供生动形象的可视化效果，主要包括正射影像（DOM）、真正射影像（TDOM）、数字高程模型（DEM）、数字表面模型（DSM）、倾斜摄影三维模型、激光点云等。

（3）专题地理实体数据产品

自然资源现状实体研究：以调查监测数据为基底，遵循同一性质，最小颗粒度的原则，综合参考地形图、不动产宗地、地理国情监测以及相关自然资源管理类数据，从边界和分类研究调查监测数据与现状质检存在的差异，开展自然资源现状实体试验，同时分析基础地理实体数据中各类要素与自然资源现状实体成果之间的关系。

自然资源管理实体研究：通过研究自然资源业务流转过程，从全生命周期管理角度出发，对自然资源管理阶段的业务实体化，同时进行空间图形的拓扑分析，建立各项业务数据关联关系，探索通过实体码映射实现自然资源动态跟踪。

房屋幢户实体研究：分析不同粒度地理实体应用需求，选择试验区域结合不动产登记户型图数据以及房屋层高信息，研究地理实体分层分户技术路线，探索白模级房屋户实体的构建。

（二）基础地理实体数据生产

1.地理实体矢量数据生产

利用已有测绘成果对试验区范围的地理实体矢量数据进行生产，生产面积为试点区域56.48平方公里。探索地理实体矢量数据生产规范及工艺流程，按照地理实体数据产品设计从存量数据源中提取、编辑生产地理实体数据，赋予其地理实体唯一标识码，并对数据进行质检，完成地理实体矢量数据生产。

存量地理信息数据实体化改造生产流程包括源数据收集分析、源数据预处理、地理实体方案配置和地理实体转换编辑等四个环节。具体范围如下：

存量地理信息数据实体化改造生产范围

2.地理实体影像数据生产

对试验区范围的地理实体影像数据进行生产，按照地理实体采集精度要求，选取分辨率和空间精度适宜的影像数据作为提取数据源，通过重要地理实体矢量数据范围线对影像数据进行单体化处理，形成单个独立的单体化影像个体，对每个单体化影像对象赋予地理实体唯一标识码，实现地理实体影像数据生产，生产范围覆盖试点区域56.48平方公里。

重要地理实体是指自然资源的管理对象和社会经济管理单元等偏宏观的地理对象，包括村落、院落、重要道路、铁路、主要河流等社会经济管理对象和基本农田保护区、自然保护地、风景名胜区等自然资源管理单元。影像数据的实体化的主要用途是可以在变化监测、评价评估等业务中，针对某个管理对象和管理单元做针对性比较强的对比分析。

（三）地理场景数据生产

为落实试点具体工作，基于徐州市现有的工作基础，计划选取徐州市云龙区内的56.48平方公里范围开展地理场景数据生产，发挥“先行先试”作用，完成好试点各项任务。

试点区域位于主城区东南，区域内主要是以新城区为代表的行政、商务中心，建成道路总长约110公里、实施绿化面积约780万平方米、建成商品房居住区500余万平方米，黄河故道、大龙湖及少数丘岗等自然地理单元分布其中，与自然资源部批复要求相匹配。

1.倾斜摄影数据采集

依据现行的航空摄影相关技术规范，根据测区情况预先规划合理的作业计划、航摄路线与作业方案，基于低空倾斜摄影开展实施测区影像采集，采集范围为本次试点试验区，航空影像采集分辨率优于3cm，基于航飞影像和像控点成果，利用倾斜摄影三维建模软件，开展倾斜摄影Mesh模型生产，采集范围为试点区域56.48平方公里。

基于低空倾斜摄影技术，利用稳定的低空飞行器和检定合格的数码相机及GNSS定位系统，对测绘范围进行全覆盖倾斜航空摄影，获取地面影像数据；并利用江苏省卫星定位连续运行参考站网络系统采集像片控制点。

2.倾斜摄影Mesh模型生产

（1）Mesh模型生产

利用倾斜三维建模软件将倾斜影像数据、相机文件以及pos数据建模，通过计算机图形计算，结合pos信息空三处理，生成点云，点云构成格网，格网结合照片生成赋有纹理的Mesh模型，生产面积为试点区域56.48平方公里。

（2）精细化处理

基于软件建立的倾斜摄影Mesh模型，存在由于错误的影像匹配或者较差的几何姿态造成建筑变形（纹理拉花、结构扭曲、破面缺面等）、悬浮物、丢失部件等情况。针对测区范围内进行模型精细处理，通过使用3dMax等建模软件对倾斜摄影Mesh模型进行精修重建，使得地物要素完成。

3.LiDAR数据生产

在试点区域基于机载LiDAR数据开展城市三维建模，采集范围为试点区域56.48平方公里。利用机载LiDAR设备飞行采集原始点云和DOM，结合已有的地理实体矢量数据进行建筑物三维矢量模型制作，通过在三维建模软件中进行编辑优化，制作成满足试点设计要求的城市三维场景模型。

4.DEM/DSM数据生产

基于倾斜摄影mesh模型或匹配的点云数据，对地形特征进行三维矢量提取。数据成果需包括规则格网和不规则三角网两种格式，其中规则格网尺寸为0.5米。裁切应据任务区范围外扩50m 输出。生产面积为试点区域56.48平方公里

DSM利用修模后的倾斜摄影mesh模型数据，设置相关采样间隔，输出DSM成果。

5.DOM/TDOM数据生产

在Mesh模型生成后，软件重建区块再次提交生成真正射影像图产品，产品类型选择Orthophoto/DSM，正射影像格式选择IMG格式，设置参考坐标系、生成范围及保存路径的参数信息并提交软件运行。生产面积为试点区域56.48平方公里。

6.地理实体模型数据生产

在试点区域内，利用倾斜摄影、激光扫描、模型单体化等技术手段，生产实体化、结构化、语义化、人机兼容的地理实体模型数据，赋予地理实体模型数据唯一标识码。

（1）三维模型单体化

根据实际需求，采用新采集的倾斜摄影Mesh模型对试验区重点区域的模型进行单体化处理，面积覆盖试点范围56.48平方公里，其中，一级模型约1平方公里、二级模型约3平方公里、三级模型约6平方公里、四级模型约46.48平方公里。模型单体化重建以连续倾斜摄影数据为基础数据源，进行人工干预。将建模成果导入软件进行精化编辑，通过模型重建在原有场景上达到分离效果，实现模型的单体化。结合地面照片，集成低空数据，能有效弥补航空影像对于底商、地面、城市部件等信息的缺失，在单体化的同时，完成整个场景的修饰。

（2）三维模型实体化

基于单体化建模成果，建立同一地理实体的三维模型和二维矢量之间的对应关系，并将三维成果按照地理实体为单位进行组织，为后续的数据建库打下基础，面积覆盖试点范围56.48平方公里。

（3）室内三维模型生产

在试点区域内针对徐州市地标建筑以及对城市影响深刻、具有重要意义的建筑选取3-5个开展室内三维模型试验。室内三维建模的立体感和沉浸感强，支持虚拟仿真出真实场景的各个元素，能够实现要素级的精细化管理。

（4）地下空间三维建模

随着城市地下空间信息化管理、表达和应用从二维向三维延伸，利用三维可视化和虚拟现实技术，选取3-5个典型场景（如地铁站等）开展地下空间三维模型重建，能够直观再现地下空间纵横交错、上下起伏的位置关系，解决传统二维地下空间关系不明晰、显示效果不直观等问题，为辅助地下管线、综合管廊和海绵城市的规划建设、合理集约利用地下空间、保障管线安全提供有效的技术支撑。

采集大龙湖水下三维地形模型，形成湖底三维地形建模成果，为实现陆地水域一体化提供数据支撑。

（四）实景三维数据库建设

1.新型数据组织模式设计

研究地理实体数据模型，设计实体表达模型、时空演变模型、地球空间网格模型、业务关系模型，以实体为对象，基于点、线、面、体、栅格实现几何表达，基于时空过程实现时间分期，基于地球网格单元实现位置编码，基于业务建立逻辑关联，准确反映地理实体的时态、位置、数量、状态、关系五位一体的关联信息，实现地理实体的一体化表达。

2.基础地理实体数据库建设

重点研究地理实体数据组织与建库。对现有的各类测绘成果重新划分单元，研究地理实体数据组织模式、“一码多态”的表现形式和数据库存储的优化完善。利用地理实体的唯一性，以地理实体唯一标识码为索引关联融合已有新型测绘产品进而升级改造基础地理信息数据库的思路，实现现有多比例尺数据库和多类型数据库向实体化、三维化、语义化、结构化、全空间的基础地理实体数据库的转变，利用基础地理实体数据生产工具及基础地理实体数据库管理系统，建成“一库多能、按需组装”的徐州市基础地理实体数据库。

3.基础地理实体数据管理系统

优先采用国产自主可控基础地理实体数据管理系统，以“一码多态”数据组织存储、表达方式为手段，利用分布式数据库技术，研发基础地理实体数据管理系统，强化以地理对象为单元的数据管理能力、以标准产品库、应用产品库为单元的数据库管理能力，数据管理能力包括数据资产管理、数据清单概览、多态数据组织管理、实体关系管理、数据制图管理等，产品库管理能力包括数据源管理、数据库结构维护、数据库初始化、数据库备份以及系统配置管理、安全管理等。

4.主动式数据更新管理系统

（1）变化更新任务管理

变化更新任务管理子系统主要提供数据更新任务的管理、审核、任务协同、任务监控、运维管理功能。

（2）业务驱动协同更新

业务驱动协同更新子系统与自然资源政务系统进行对接，从政务系统的不动产登记、生态修复、土地整治、竣工测量等业务中自动检索出相关的地理实体及更新数据源，自动创建数据更新任务。也可以通过人工筛选业务信息，手动创建数据更新任务。系统由业务信息管理、业务数据挖掘、人工数据筛选等模块组成。

5.地理实体一体化管理服务系统

地理实体一体化管理服务系统基于现有的智慧徐州时空信息云平台进行功能优化和服务扩充，提供地理实体相关服务与应用，实现地理实体的检索，包括地理实体基本信息检索，地理实体间的关系检索，历史实体数据检索；实现地理实体与专题数据融合关联检索，包括通过地理实体检索专题数据以及专题数据的关系图谱检索等。

（五）应用服务探索

1.自然资源调查监测数据融合研究

在试点区域内研究地理实体与自然资源调查监测数据融合建设，形成城市区域内基础测绘和自然资源调查监测数据的融合数据产品，探索新型基础测绘服务自然资源发展的新路子，为自然资源三维立体“一张图”提供一套数据基底。

2.服务自然资源业务研究

研究唯一标识码编制发放方式，基于唯一标识码串联用地预审、审批、供应、规划许可等工程建设项目的全生命周期管理，探索构建自然资源管理实体数据模型，实现自然资源管理业务“一码”关联、全信息“一码”共享、全过程“一码”管理。

3.服务基层社会治理研究

以房屋幢户实体试验成果为基础，将每一户地理实体作为关联和承载政务信息的载体，基于智慧徐州时空信息云平台现有技术架构，研究人口、企业、经济数据和房屋幢户实体的关联融合，探索地理实体在基层社会治理中的应用场景。

（六）生产组织体系研究

探索省市统筹方式，优化基础测绘生产组织体系，推动建立按需测绘、信息共享、协同更新的管理新模式，切实解决重复测绘、重复建设问题。

1.省市协同更新机制探索

探索基础测绘在省、市、县三级逐步建立地理实体数据按需采集、实形分离、联动赋码、信息交换的协同新机制，逐级汇聚基础地理信息数据资源，建立省市县更新数据实时互推与相互补充的交换机制，实现省市县协同更新。

2.主动式变化发现更新机制

在现有基础测绘任务推动数据更新的基础上，建立主动式地理实体变化发现更新机制，通过拓展数据更新渠道，实现地理实体快速、实时、多周期的更新，以满足各项业务和社会多部门对数据更新的不同周期要求。

（七）基础测绘更新维护

徐州市区基础测绘成果更新维护，总面积约1162平方公里，更新周期为2023年9月至2023年12月。

1.工作内容

（1）对1162平方公里地形图按区域、要素进行更新维护，每月形成一版最新成果，并及时更新基础地理信息数据库；

（2）对于高速、国道、省道、县道、铁路、地铁、重大桥梁、区县级以上（含）政府主要职能部门、乡镇级以上（含）境界、政区、地名及政府驻地、火车站、机场、大型医院等重点要素，每月形成一版最新成果以满足电子地图更新需求；

（3）对现有基础地理信息数据库到电子地图数据库进行数据映射、转换、分层和编码整理；

（4）合理划定巡查网格，明确专人负责，建立巡查制度，确保变化区域及时发现、及时进行修补测；

（5）派驻两个作业组（每组4人）专门保障市区规划条件研究编制所需地形图测量工作以及市局天地图电子地图更新工作。

2.坐标系统和高程基准

平面系统：采用2000国家大地坐标系，高斯--克吕格投影，中央子午线117°00′，3度分带；

高程系统：采用1985国家高程基准。

3.测绘成果精度要求

（1）地形图平面位置精度

1:500全野外解析法更新维护所采集的主要明显地物点（涉及到宗地界址点、线的地物点），相对于邻近平面控制点的平面位置中误差不超过实地±5cm，主要明显地物点间距中误差不大于实地±10cm；更新维护所采集的其它地物点（不涉及到宗地界址点、线的地物点）相对于邻近平面控制点的平面位置中误差不超过图上±0.5毫米，邻近地物点间距中误差不大于图上±0.4毫米。

建筑物密集的街坊内部及施测困难的隐蔽地区,在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2）地形图基本等高距、高程注记点精度

沿用地形图原有基本等高距，即：1:500地形图平地采用0.5m等高距，丘陵地采用1.0m等高距。1:1000地形图修测统一采用1.0m等高距。城镇区、居民地和水稻田等平坦地区不绘等高线，不同等高距接边时，保证等高线完整，不随意中断。

平地高程注记点相对于邻近高程控制点的中误差不超过±0.15m；丘陵地区及等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差为1/2等高距。

特殊困难地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（3）最大误差

最大误差为平面和高程允许中误差的2倍。

4.数据编辑要求

本次数据编辑要以徐州市自然资源和规划局基础地理信息系统为核心，采用与之相配套的软件，进行更新数据的增、删、改等编辑操作，编辑成果能通过软件质检，完成数据库实时更新。

5.数据质量要求

2023年变化区域，在确保原基础地理信息数据库完整性的基础上，新增地形要素采集标准与表示方法还应满足以下要求：

（1）图形上

建筑物房屋面：提供完整正确的外轮廓房屋面数据图层。

建筑物院落面：提供完整正确的院落面数据，包括小区、学校、医院、商场、停车场、工厂、政府机构等面数据。

水系：提供完整正确的水系构面数据和其对应的水系中心线数据，包括不限于河流、湖泊、水库等。

植被和绿地面：提供完整正确的植被和绿地构面数据，包括不限于山体、公园、湿地、森林、农园林草等要素。

道路：提供完整正确的道路构面数据和道路中心线数据，提供完整正确的道路边线数据，无断路情况。

铁路：提供小比例尺铁路中心线数据。

地铁：提供最新地铁线、停靠站点、地铁进出口点数据。

（2）属性上

建筑物房屋面：提供完整正确的楼层高度、层数、地名、地址、材质、所在区、街道、更新时间字段。

建筑物院落面：提供完整正确的名称、地址、更新时间、分类编码字段。

水系：水系面和中心线数据均提供完整正确的水系名称。

植被和绿地面：提供完整正确的植被和绿地名称，比如云龙山、云龙公园等地标。

道路：道路构面数据和道路中心线数据提供完整正确的道路名称。

铁路：小比例尺铁路中心线数据提供完整铁路名称。

地铁：地铁线、停靠站点、地铁进出口点数据提供最新线路名称、站点名称、进出口名称。

（3）拓扑关系

各类基础地理信息要素保持正确的拓扑关系。

- 提交成果资料要求

（一）试点项目成果要求

试点项目需要形成以下试验成果：

1.文档成果

采用DOC格式和PDF格式。

（1）政策规范类文档成果

①《国家新型基础测绘建设徐州试点-基础地理实体数据规范》

②《国家新型基础测绘建设徐州试点-基础地理实体数据生产技术规程》

③《国家新型基础测绘建设徐州试点-基础地理实体数据建库技术规程》

④《自然地理实体研究分析报告》

⑤《省市县协同更新机制研究报告》

2.试点实施类文档成果

①《国家新型基础测绘建设徐州试点实施方案》

②《国家新型基础测绘建设徐州试点技术设计书》

③《国家新型基础测绘建设徐州试点技术总结报告》

④《国家新型基础测绘建设徐州试点工作总结报告》

3.数据成果

（1）基础地理实体数据

地理实体矢量数据：shp或fcs格式。

地理实体影像数据：tiff格式。

地理实体模型数据： obj、3ds格式。

专题地理实体：自然资源实体数据（现状、管理、房屋）：GDB格式。

（2）地理场景数据

DOM数据：tiff或img格式。

DEM/DSM数据：tiff或img格式。

点云数据：las格式。

倾斜三维：osgb格式。

（3）数据库成果

①基础地理实体数据库

②地理场景数据库

③专题地理实体数据库：自然资源实体数据（现状、管理、房屋）

4.软件成果

（1）基础地理实体数据管理系统

（2）主动式数据更新管理系统

（3）地理实体一体化管理服务系统

（二）基础测绘更新维护成果要求

1.全野外成果资料：

（1）图根控制点成果表；

（2）外业数据采集成果（CAD格式电子记录数据）；

（3）1:500数字化地形图更新区域SHP数据（增量更新数据）；

（4）更新完成的徐州市自然资源和规划局基础地理信息数据库。

2.其他资料：

（1）更新成果图幅结合表一份；

（2）技术设计书、技术总结、自检报告各两份；

（3）相关测绘仪器检定证书复印件。

六、售后服务要求

1.提供至少1年的免费售后服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.中标人提供长期的7×24小时技术支持服务，方式包括：电话技术服务、现场技术服务等。对采购人提出的技术服务要求的响应时限不超过48 小时（电话即时响应；如电话响应无法解决的，发出疑问或咨询后，在48小时内赶赴现场进行处理）

七、培训服务要求

中标人提供必要的地理实体标准、生产、建库理论知识培训，并结合试点区域试验提供实操指导，确保用户能够对项目建设成果有足够的了解和熟悉，能够独立进行业务操作及维护；培训时间由采购人根据工作进程安排，培训场地、环境等由采购人提供。

八、项目验收要求

完成采购人提交的工作任务，在约定服务期满并按招标文件和合同要求提交相应成果后，由中标人提请验收，采购人按自然资源部批复本项目相关工作要求和流程组织验收。

九、项目集成要求

中标人实现国家新型基础测绘建设徐州试点项目的总集成工作，开展试点工作中文档统筹、数据集成、研发系统以及相关软件的集成部署。

1.中标人需结合自然资源部批复徐州的试点任务要求，在项目实施过程中积极配合采购人准备国家试点验收所需要的成果资料，如统筹验收文档汇编、汇报PPT编制及必要的系统演示工作。

2.中标人负责试点工作中的数据集成工作，包括项目实施过程中数据标准规范的修订完善、答疑以及生产、建库、服务、应用的过程指导。

3.中标人负责实现将试点工作中研发的软件成果体系与智慧徐州时空信息云平台有效集成。

十、其他要求

其他见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004   ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：国家新型基础测绘建设徐州试点

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 国家新型基础测绘建设徐州试点 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：国家新型基础测绘建设徐州试点

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性投标招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：国家新型基础测绘建设徐州试点

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（国家新型基础测绘建设徐州试点）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004   ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：国家新型基础测绘建设徐州试点

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加国家新型基础测绘建设徐州试点项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0004）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十、联合体协议书

甲方：

乙方：

经友好协商一致，甲方与乙方就       （项目名称）               （项目编号）政府采购项目，达成如下协议：

- 甲乙双方自愿组成联合体，参加               （项目名称）

（项目编号）的政府采购活动。

- 作为联合体牵头单位，合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同签订等招投标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，对项目整体质量、进度管控。

3、联合体各方任务分工

甲方（联合体牵头单位）工作内容：

乙方（联合体成员单位）工作内容：

4、联合体各方不得再以自己名义在本项目中单独投标，也不能和其他单位再组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。

5、作为联合体我们承诺中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

6、若未中标，本协议自动废止。

甲方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：