招标文件

项目名称：徐州高新区市政排水设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320312-JSCZ-G2023-0004

采 购 人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

采购代理机构：江苏成众工程咨询有限公司

二〇二三年六月

目 录

第一章  投标邀请 	3

第二章  投标人须知 	5

第三章  投标资料表 	16

第四章  评标标准 	24

第五章  拟签订的合同文本 	26

第六章  采购需求 	33

第七章  投标文件相关格式 	61

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

《徐州高新区市政排水设施市场化养护项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、 评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投 标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章， 拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章， 投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏成众工程咨询有限公司对徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心“徐州高新区市政排水设施市场化养护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州高新区市政排水设施市场化养护项目。

(二)项目编号：JSZC-320312-JSCZ-G2023-0004

（三）标段划分

| 项目标段 | 标段名称 |
| --- | --- |
| 一标段 | 徐州高新区市政排水设施市场化养护项目—京沪铁路以西片区 |
| 二标段 | 徐州高新区市政排水设施市场化养护项目—京沪铁路以东片区 |

二、对投标人的资格要求 详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：2023年6月16日至2023年6月25 日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.招标文件售价：免费

四、投标有关信息

(一)投标截止时间：2023年7月6日北京时间 10:00。

(二)开标时间：2023年7月6日北京时间 10:00。

(三) 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

(一)名称：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心。

(二)地址： 徐州市铜山新区北京路13-3号四楼

(三)联系方法： 0516-83535799

(四)采购项目联系人：阚延峰

六、采购代理机构

(一)名称：江苏成众工程咨询有限公司。

(二)地址： 徐州市泉山区凤鸣路11号招标代理部

(三)联系方法： 0516-87786165；

(四)采购项目联系人：郑雨朦；联系电话： 0516-87786165。

- 投标人须知

目  录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人在在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

1.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互提交；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权

3.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

4.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善， 如果因此而造成矛盾时， 应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏成众工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质及有效的安全生产许可证； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1. “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 2.中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) ； 3.“信用江苏”网(www.jscredit.gov.cn)； 4. “信用中国(江苏徐州)网(http://www.xuzhoucredit.gov.cn) ； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点(查询环节)：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其 他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 (六)供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》(苏财规[2018]18 号)执行。 |
| (七) | 领取中标通知书时支付招标代理服务费，招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》(见附件)。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或 修改的内容， 应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有 获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后， 采购代 理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告” 及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。自行联系现场勘察。后续不得以条件不具备或不了解进场条件为由拒不履行招标文件的各项技术及安装要求以及主张增加安装费用等不合理要求。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求分标段编制，分标段上传提交： 一、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《法定代表人授权书》。要求加盖电子签章，格式见本文件 第七章《投标文件相关格式》。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第 七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 (二)《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 (三)所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 （四）所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（1-6必须提供，否则按照投标无效处理） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，要求见本文件第六章《采购需求》；格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。”； - 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 五、技术部分 （一）投标人对“工作人员配备要求”的承诺。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》 。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）项目经理（或项目负责人）简历表。格式见本文件第七章投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （四）评分细则中评分得分需提供的相关证明文件的扫描件。特别要求的除外。 六、《偏离表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、其他部分 （一）采购需求中要求提供的其他材料。 （二）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见 招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信 息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业 [2011]300 号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残 疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七 章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于 监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于 政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定为准。 （三） 投标人认为需提供的其它证明文件扫描件。 注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目标段一：本标段不接受超过 319.5 万元/3年的投标报价；本项目标段二： 本标段不接受超过 377.1 万元/3年的投标报价。详见第六章采购需求。报价包括全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 本项目预算金额（标段一控制价为319.5万元人民币/3年；标段二控制价为377.1万元人民币/3年），不接受超过采购预算的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） 2（1） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》 中(十二)1 和(十二)2 |

| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间： （1）线上提交与接收时间：2023年7月6日10:00前。 2.投标文件提交与接收地点： （1）线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| --- | --- |
| (二十) | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。 说明：投标人应备好CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 一、开标时间及地点： 1.开标时间：2023年 7 月 6 日10：00（标准时间） 2.开标地点： （1）线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读标段名称、投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按养护实施方案得分顺序排列。徐州高新区市政排水设施市场化养护项目（招标编号：JSZC-320312-JSCZ-G2023-0004），投标人可以参与一个或多个标段的投标，按照项目的评标顺序（即一标段至二标段），投标人在其中一个标段中推荐为第一中标候选人后，其他标段不再推荐为中标候选人，即投标人只能在这两个标段中的一个标段中标。如两个标段中某个标段的第一中标候选人被取消中标人资格或者不能签订合同，此标段按照得分排名继续推荐中标候选人，并且其他标段的结果不改变。 |
| (二十九) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金： 10 万元整。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节 的质疑。 质疑接收人：郑雨朦 ；联系电话：0516-87786165； 办公地址：徐州市泉山区凤鸣路11号招标代理部 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）以及一份完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册）。 |

第四章  评标标准

（采购包一至采购包二）

评标标准总分设置 100 分，评审因素由价格部分、商务部分、技术部分组成：

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格 (26分) |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×26。 注：得分四舍五入保留小数点后2位 |
| 机械设备投入(6 分) |  | 在满足每个标段项养护管理机械机具设备配置最低要求基础上，每增加1辆抓泥车（抓斗车）得 2 分，最高得 2 分；每增加 1 套下井安全装备(主要包括：通风设备、长管式呼吸器、潜水设备、气体检测仪、全身式安全带、救援三角架) 得1分，缺项则不得分，最高得 2分；每增加一套RTK 测量仪得2分，最高得2分。本项最高得 6 分。 投标文件中提供设备发票扫描件或复印件(购货方为投标人)、有效的车辆行驶证扫描件或复印件(车辆所有人为投标人) ，不提供不得分。 |
| 技术 方案 (68 分) | 养护管理 实施方案 (20 分) | 对投标文件中排水设施养护管理等其他方案的全面性、可行性、针对性进行综合评分： （1）全面性(7分)：全面具体详实得7-6分；较全面得5-3分；全面性欠缺得2-1分，无具体内容得0分； （2）可行性(7分)：符合实际切实可行得7-6分；较切实可行得5-3分；可行性欠缺得2-1分，无具体内容得0分； （3）针对性(6分)：针对性强得6-5分；针对性较强得4-3分；针对性欠缺得2-1分，无具体内容得0分。 |
|  | 组织实施程 序及养护管 理工作流程 (9 分) | ⑴ 程序规范，流程清晰，合理可行，针对性强的，得 9-7 分； ⑵ 程序较规范，流程基本合理，针对性一般的，得 6-4 分； ⑶程序不规范，流程欠合理的，缺乏针对性的，得 3-1 分； ⑷无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 人员投入 (9分) | ⑴ 配备科学合理，能针对项目特点，满足实际养护需要的，得9-7分； ⑵ 配备基本合理，针对性一般的，得 6-4分； ⑶配备不合理，缺乏针对性的，得 3-1分； （4）无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 应急预案（9 分) | 根据项目养护管理特点，制定各种紧急防范预案。 ⑴内容全面，措施到位，符合项目养护管理特点，针对性强的，得 9-7分； ⑵内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得 6-4 分； ⑶内容较差，缺乏针对性的，得 3-1 分； ⑷无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 安全生产 方案 (9分) | ⑴ 内容全面，措施到位，符合项目养护管理特点，针对性强的，得 9-7分； ⑵ 内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得6-4分； ⑶ 内容较差，缺乏针对性的，得 3-1 分； ⑷ 无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 环境保护方 案 (4分) | ⑴ 符合环保规范，内容全面，措施到位，针对养护管理特点的，得4-3 分； ⑵ 符合环保规范，内容、措施与针对性一般，得 2-1分； ⑶ 内容较差，缺乏针对性的或无具体内容的 得0分。 |
|  | 文明施工 方案 (4 分) | ⑴ 符合相关规范和要求，能够针对项目养护管理需要，内容完备，措施到位的，得 4-3 分； ⑵ 符合相关规范和要求，内容和措施一般，得 2-1分； ⑶ 内容较差，缺乏针对性的或无具体内容的 得0分。 |
|  | GIS系统数据更新（4分） | （1）符合GIS系统相关规范和要求，内容完备,能够及时、准确组织数据更新、纠偏，措施到位的，得 4-3分； （2） 符合GIS系统相关规范和要求，内容和措施一般，得 2-1分； ⑶ 内容较差，缺乏针对性的或无具体内容的 得0分。 |

- 本章说明：本项目采用综合评分法。根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：    年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在 省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国 家秘密、商业秘密的内容除外。

合同协议书

合同编号:____________

委 托 方(甲方)：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

服 务 方(乙方) ：

项目名称： 徐州高新区市政排水设施市场化养护项目

签订地点：    江苏     省    徐州    市        县(市)

签订日期：          年       月      日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及徐州高新区市政排水设施市场化养护项目公开招标评标结果，就甲方委托乙方实施的徐州高新区市政排水设施市场化养护项目服务内容、技术标准、费用支付、违约责任以及与之有 关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 签订本合同，由签约各方共同恪守。

一、 工程概况(以下简称“本项目”)

1、项目名称： 徐州高新区市政排水设施市场化养护项目 (标段  )

2、养护管理期限：叁年服务期。

3、项目内容：具体实施徐州高新区雨污水管网1标段约142公里及其附属设施，2标段约168公里及其附属设施的市场化养护工作；

(1)具体设施清单(详见附件 1：徐州高新区高新区排水设施清单)；

(2)质量要求：须按国家及地方有关标准、规范进行维修养护。

(3)履约保证金：乙方在收到中标通知书后 7 日内，合同签订前向甲方提供履约保证金：人民币拾万整。以支票、汇票方式汇至采购人指定账户。待全部项目服务结束且工程竣工结算审计结束后，15个工作日内一次性退还(无息)。

二、合同价及付款方式

本项目合同总金额：￥           大写：                 。

结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币   元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款甲方按月按考核结果支付。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之十(10%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之九十(90%)即￥           ，大写：人民币                 ，由甲方按季度按考核结果支付，每季度对保洁情况进行考核结果汇总，次月10日前按照考核结果，由甲方据实办理结算。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

(三)合同价款的支付

1、乙方每月 5 日前上报上月已完成养护服务项目清单工程量，每季度次月10日前报送养护费支付申请，按照甲方出具的考核结果据实支付，支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。

2、市政管护部组织日常考核：每日甲方对养护区域内排水设施维修情况不定次抽查，发现问题当场记录存档，开具扣款通知单，详见附件 3：《徐州高新区雨污水排水设施养护项目考核办法》。

3、市政管护部每月根据养护单位上月排水设施的养护计划执行、养护质量、资料报送 等情况对当月养护情况的评价进行养护质量综合评定，评定以 95 分为合格， 95 分以上将足额拨付当月养护经费，如低于95分，每低一分，则相应的扣减一个百分点养护经费(中标价月度养护经费的1%)，以此类推，最高可扣除当月养护经费的 20%。

4、全部合同价款，应当在合同履约完成并经甲方验收合格后，按甲方的财务付款规定程序支付给乙方；凭甲方签署的《验收报告》(徐州政府采购网下载) 及《验收报告》所要求的凭证办理付款手续。

三、养护内容：

养护作业内容，分为设施巡管、日常养护、防汛与应急三大类业务，详见招标文件第六章采购需求。

四、对乙方技术力量要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

1 、项目管理机构不少于     人，其中项目负责人姓名           注册证号:             ，本项目的建造师须常驻现场。

2、其他工程技术人员不少于     人。(项目管理机构人员组成详见招标文件采购需 求和乙方《投标文件》)

3、所有养护项目工作人员不得同时在其他项目兼职。

五、 养护机械设备要求：

具体详见招标文件采购需求和乙方投标文件 (项目编号：            ) 。

六、对乙方养护服务质量要求和考核验收标准，依据：

1、《徐州高新区雨污水排水设施养护项目考核办法》合同附件2。

2、《徐州高新区排水设施养护考核评分表》合同附件4。

七、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方维修养护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、乙方未经甲方同意擅自转包，甲方有权终止承包合同。

3、甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出限期整改要求，整改费用由乙方承担。

4、乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危及公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的服务项目。乙方应赔偿因自己的原因所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

5、甲方有权对乙方技术人员及用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

6、如遇全市性活动，乙方应按甲方要求无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

7、为保证排水设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方有权指定维修的主要材料。

8、甲方应根据本合同约定支付养护费用。

9、现场养护时提供必要的协助、协调。

八、乙方的权利和义务

1、乙方负责养护质量及养护任务的具体实施，包括人员、车辆、设备、仪器等各类资源的组织、调配工作。

2、乙方应按甲方要求编制养护实施方案，报送甲方审批后组织实施。

3、乙方必须依照相关技术规范、标准、规程进行作业，保证作业质量标准，按时、保质、 保量履行合同。

4、乙方项目组人员不低于     人，乙方技术及管理人员必须为本企业员工，其他员工应 严格遵守国家的法律、法规签订劳动合同缴纳社会保险，如果乙方及其所雇用的工人违反 法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

5、服务期内，乙方必须为项目组所有成员购买商业意外保险，保险金额不低于人民币 200 万元/人·年。乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责处理及责任承担，甲方不承担责任。

6、乙方须按项目要求配置专业、专用养护设备机械，乙方养护设备机械清单详见(投标文件)。服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决，用房、用地须在徐州高新区范围内。

7、乙方同时须为本项目提供必备的通讯及办公设备。

8、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。乙方有义务参加甲方通知的 相关作业会议，及时向甲方及上级部门通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

9、乙方应加强廉政建设，不得接受相关单位的宴请和娱乐活动。

10、项目负责人及具体养护人员每天(含周末、节假日)24小时处于通讯畅通状 态。

11、因乙方巡查养护不到位，造成的人员伤亡及其他经济损失均由乙方自行承担。

九、违约责任

1、乙方须指定专人分区分片负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2、在服务期内，如乙方连续 10日不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方

有权终止合同，并且不退还履约保证金并指派其他养护队伍进场养护。

3、对某些需紧急处理的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处理不及时，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金，履约保证金不足的，乙方应补齐。

4、上级部门考核评比等活动中一旦出现重大失分，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

5、乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

6、服务期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单。若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和服务费中扣除，或恢复原状。

7、乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方服务合同。

8、乙方不得雇用18周岁以下和60周岁以上的人员，如甲方发现乙方雇用 18周岁以下和 60 周岁以上的人员，甲方有权终止合同。

十、其他

(一) 合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

(二)发生下列情况之一的甲方将有权终止合同：

1、检查考核过程中，发现有转包或分包行为的：

2、合同期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；

3、全年累计二次考核不合格的；

4、因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评三次或市级及以上新闻媒体曝光二次的；

5、因政府行为，养护管理权限调整的，合同终止或养护面积相应核减。核减费用按月计算，核减费用为中标价/36月/管道养护长度*核减管道长度。

十一、本合同未尽事宜，双方友好协商，协商达成的书面协议作为本合同的有效组成部分。

十二、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中如果发生争议，应通过友好协商解决，如协商解决不成，双方可向项目所在地的人民法院提出诉讼。

十三、合同生效

1、本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份存档。

2、本合同自甲、乙双方签章后生效。

甲方(签章)：

法定代表人或授权代表签字：

单位地址：

联系电话：

签字日期：   年   月    日

乙方(签章)：

法定代表人或授权代表签字：

单位地址：

联系电话：

签字日期：    年   月   日

第六章  采购需求

- 一、项目名称

徐州高新区市政排水设施市场化养护项目。

- 二、采购项目预算金额

1、本项目总体预算金额为696.6万元人民币(3年整体项目服务费用金额)。

标段一：徐州高新区市政排水设施市场化养护项目-京沪铁路以西(具体范围详见“徐州高新区道路排水设施清单”附件1)， 本标段不接受超过 319.5万元/3年的投标报价；

标段二：徐州高新区市政排水设施市场化养护项目-京沪铁路以东(具体范围详见“徐州高新区道路排水设施清单”附件 1)；本标段不接受超过377.1万元/3年的投标报价；

投标报价包括材料、机械、人工、税费、验收、保险、售后服务、投标人的利润、代理服务等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

按照排序由高到低的原则每个标段确定 1 家作为成交投标人，每个通过资格性 和符合性审核的投标人可以参加 2 个标段的评审，但每个投标人只能中标一个标段， 2 个标段不可同时兼中，(每个投标人只能中标一个标段，前一标段中标后可参与下一标段评标，但不得再次中标。开标顺序为：标段一、标段二)(集团企业及其各下属分公司、公司法定代表人为同一自然人的、公司主要股东为同一自然人、同一法人及其他证明的均视为同一投标人) 。

2、项目地点： 徐州高新区境内。

3、服务期限： 3 年 。

- 三、具有履行合同所必备的设备和稳定的管网维护队伍(单个标段)要求：

★(1)1标段工作人员配备要求(以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加)。

| 项目 负责人 | 技术人员 | 安全 员 | 现场工作人员最低人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 养护人数 | 巡查人数 | 维修人数 |
| 1 人 | 2 人 | 1 人 | 不少于8人 | 不少于7人 | 不少于2人 |
| 项目服务总人数 |  | 21人 |  |  |  |

2标段工作人员配备要求 (以下人数为最低标准，投标人可根据自身情 况增加)

| 项目 负责人 | 技术 人员 | 安全 员 | 现场工作人员最低人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 养护人数 | 巡查人数 | 维修人数 |
| 1 人 | 2 人 | 1 人 | 不少于 10人 | 不少于 7 人 | 不少于 3 人 |
| 项目服务总人数 |  | 24 人 |  |  |  |

★(2) 拟承担每个标段项目负责人(注册建造师)具备市政公用工程专业贰级建造师资格(在本企业注册)，同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》(B证)；技术人员、安全员、潜水员具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换，投标文件中提供项目负责人、技术人员、安全员、潜水员资格证书复印件和距开标截止时间前3个月的个人社保证明复印件(复印件加盖公章) ，投标时提供项目负责人、技术人员、安全员和潜水员的资格证书原件扫描件，且提供项目负责人、技术人员、安全员和潜水员距开标截止时间前3个月的个人社保证明原件扫描件，不提供按无效标处理。

★(3) 每个标段项养护管理机械机具设备配置要求(以下数量和设备种类为最低标准，投标人可根据自身情况增加)：高压疏通车1辆、清洗吸污车1辆设备，投标文件中提供设备购买发票复印件和车辆行驶证复印件(加盖公章)，不提供按无效标处理。

注：

1.投标人承诺中标后按需求配备以上设备的（承诺采购的设备须为2020年6月1日后出厂），视为有效。

2.投标人自有上述设备须为2018年6月1日后出厂并取得机动车行驶证。

★为实质性要求，不接受负偏离。

- 四、项目内容

本项目主要实施范围包含徐州高新区范围内以下排水设施：

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心负责徐州高新区雨污水管道的长效管理，1标段约142公里及其附属设施，2标段约168公里及其附属设施。具体清单详见附件 1 《徐州高新区排水设施清单》。

五、服务内容及要求：

1、招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截 沟及边沟、出水口、泵站前池等设施的清掏及清疏工作。

2、招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截 沟及边沟、出水口及其他设施的日常巡查和设施保护工作。

3、招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截 沟及边沟泵池等设施清掏出的垃圾清运处理工作。

4、招标文件范围内检查井、收水口的井盖、座维修更换及防坠设施安装工作。

5、招标文件范围内雨污水管道的(根据实际需要)开展视频检测工作，出具检测报告、提供影像资料。

6、招标文件范围内防汛应急工作。

7、招标文件范围所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟 及边沟、出水口、泵站、闸门等设施缺陷上报工作。

8、招标文件范围内应急抢修工作(连接管维修更换、绿化或路面覆盖的检查井抬 升、应急封堵导流、污水冒溢处置、积水点增加收水井、封堵墙拆除、雨污错接封堵、污水进河处置等)。

9、招标文件范围内泵站、闸门、微型水质自动监测站的巡查、看护工作。

10、建立 24 小时服务热线电话，对合同范围内市民、媒体、12319热线、12345 热线、污染防治平台等反映的问题必须按各平台考核要求及时处理，并协助招标人做好现场处理工作。

11、熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况，对施工工地影响或破坏排水设施安全的行为进行制止，并协助招标人做好现场处理工作。

12、必须具备全天候 24 小时作业能力。

13、协助招标人对新建、大修、改扩建等工程新增移交市政养护的排水设施进行视频检测、测绘和验收（中标人对新增市政管网的抽检比例不低于10%）。

14、配合做好项目区排水设施的验收工作。

15、熟练掌握GIS系统，负责GIS系统数据的更新，负责GIS系统二维码的更新、制作与安装。

- 六、具体要求

- 1、日常巡查养护：

投标人对日常巡查实行定人、定路段、定职责、定标准，确保养护范围内排水设施每天巡查到位，养护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保养护范围内排水设施排水通畅。

(1) 安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查(合同范围内所有排水设施必须巡查每天一遍)和夜间值班。配备必要的交通巡查工具和电子设备，确保雨污水管、窨井、收水口、排放口等排水设施有专人巡查养护，节假日不间断，并做好巡查台账记录，做到发现问题 第一时间报告招标人。

(2)及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止，拍摄记录好相 关违法、违章、损坏等证据，保护好现场并于半小时之内通知招标人，招标人将协助投标人督促违法单位及时整改。若未及时发现此类问题，雨污水管、井内的垃圾由投标人自行清理。

(3) 在巡查养护雨污水管网时，发现设施缺陷时应及时告知招标人；派员协助招 标人做好缺陷的现场踏勘工作。

(4)巡视、养护人员统一整洁着装(有明确的单位标识)，有安全反光标识，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况。

(5)建立24小时服务热线电话，对市民、媒体、12319 热线、12345 热线、污染防治平台等反映的问题必须按各平台考核要求及时处理，并协助招标人做好现场处理工作。

（6）排水设施养护管理人员应搜集、掌握下列信息：

1）、排水设施信息：包括动态信息和静态信息，动态信息指有关排水设施情况、排水水质情况、受灾等信息，静态信息指排水设施的形状、尺寸等信息，并及时向业主反馈。

2）、气象信息：有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息。

（7）内业资料要求

下水道维修养护工程年度计划表；

下水道维修养护工程计划情况表 (月报) ；

下水道维修养护工程完成情况表 (月报) ；

下水道维修保养情况月度汇总表；

人工月度汇总表；

每日巡视记录；

每日养护作业记录：

来电来信处理记录；

汛期暴雨积水资料及人员出动记录。

- 2、疏通维护工作：负责雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖破损缺失等情况后，及时进行疏通和更换，所需更换的检查井、收水井座、盖均由甲方负责提供，严格按照徐州市井盖办《窨井盖维修工作规程》(试行)维修更换。

(1) 雨污水管网维护(疏通、清理)：投标人根据《江苏省城市排水防涝工作考核标准细则》及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》 CJJ68-2016 要求执行。

|  | 管渠划分 |  |  |  | 检查井 | 收水口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型管渠 D＜600 | 中型管渠 600≤D≤1000 | 大型管渠 1000＜D≤1500 | 特大型管渠 D＞1500 |  |  |
| 第一年(完成遍数) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 第二年(完成遍数) | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 第三年(完成遍数) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |

投标人按上述要求自行编排年度养护计划并上报招标人，其中每年5月31日前（2023年6月30日前）必须完成所有收水口、支管、雨水管清疏通一遍的任务，每年 10 月-12 月必须完成所有 收水口、支管、雨污水管清疏通一遍的任务，每月10号前按照当年年度计划分解上报 雨污水管网的月度养护工作计划，由招标人审定后按计划进行，做到及时清理、疏通。在日常养护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密， 井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。养护过程中，详细记录雨水检查井、雨水收水口、污水检 查井挖淤个数， 疏通管网长度。月底汇总统计形成报告上报招标人。招标人随时对现场 作业情况进行监督。

(2) 雨污水管网疏通、清理包括：雨污水主支管道、雨水连接管、窨井、雨水收 水口的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运等。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，运输至符合规定、要求的场所。雨污水管网疏通、清理要求包括： 疏通后雨污水管积淤量不超过管径的 1/5，雨污水检查井的积淤量不超过 5cm，雨水收水口无垃圾、树叶遮挡， 平蓖口井积淤量不超过5cm。验收要求参照《城镇排水管渠与 泵站运行、维护及安全技术规程》 CJJ68-2016

(3) 养护质量检查的方式：①招标人采取随机模式进行抽检。②招标人指 定管段进行CCTV检查，每年不超过5%，检查所用的 CCTV，临时封堵、导水等设备、措施均由投标人提供，不再另计费用。

(4) 巡查发现和市民、媒体、12319热线、12345 热线等反映的井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，2小时内更换到位并做好详细记录(更换前后的对比照片、路段及井号) 并上报招标人。由于投标人更换不及时造成事故由投标人承担全部责任并进行赔偿。

(5) 养护作业安全考核：投标人养护作业人员需严格按照《城镇排水管渠与泵站 运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009，进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，夜间作业应符合相关安全规定，保证有足够的照明亮度，作业人员必须佩戴头灯、反光背心、作业场 地必须设置安全警示灯。下井作业时必须严格执行外部申报与内部审批制度，填写书面《有限空间作业安全票》，具体参照《徐州高新区有限空间作业安全管理办法》执行(详见附件3)。施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

(6)投标人定期对养护泵站的垃圾(包括集水井池面漂浮物打捞等)进行清理、外运处置。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，运输至符合相关规定、要求的场所。

- 3、防汛应急工作

主要负责养护范围内道路积水，雨水管道漫溢的巡查工作，及配合招标人进行管网抢险、维修工作。

- 制定科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期暴雨 恶劣天气期间，应急小组要以雨为令及时上岗到位，24 小时值班人员不少于 2 人，道路巡视人员不少于 20 人。可根据道路积水情况自行增加防汛人员。

- 负责承包范围内雨水检查井、收水口的清掏、排水管(渠)的清疏。对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重 的地区设置警示标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险

(3)负责记录并反馈招标人积水时间、地点、面积、水深，查找积水的原因，并 能提出科学合理的整改方案。

(4)由于承担合同范围区域的排水防涝责任，投标人需要组建至少1标21人，2标 24 人的项目组。汛期、暴雨时根据实际情况增加人员配置。

- 4、其他履约要求：

(1)投标人须承诺中标后 1 个月内完成作业基地的设置(基地必须设置在徐州高新区)。延迟 1 个月(含)扣除当年养护费10万元。延迟2个月(含)招标人有权终止合同， 并由投标人承担违约后果。

(2)汛期、暴雨等情况，投标人必须无条件服从防汛部门及招标人的要求，积极 配备人员、设施、排涝设备，做好养护范围的防汛排涝工作。

(3)招标人每年将对投标人合同完成情况进行综合考评，若考评总分小于 80 分， 第二年合同将不予续签。详见附件 4 《徐州高新区排水设施养护考核评分表》。

附件：

1. 《徐州高新区排水设施清单》

2. 《徐州高新区排水设施养护项目考核办法》

3. 《徐州高新区有限空间作业管理办法》

4. 《徐州高新区排水设施养护考核评分表》

- 七、其他要求

见招标文件第五章 《拟签订的合同文本》。

附件 1

徐州高新区排水设施清单（标段一）

| 序号 | 道路名称 | 道路编码 | 长度（米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雨水 | 污水 |
| 1 | 珠江西路 | 1001 | 3478 | 477 |
| 2 | 长江东路 | 1009 | 901 | 811 |
| 3 | 银山路 | 1018 | 8060 | 4202 |
| 4 | 银河路 | 1019 | 4241 | 2050 |
| 5 | 万达路 | 1030 | 8439 | 4160 |
| 6 | 同创路 | 1031 | 1323 | 1235 |
| 7 | 泰中路 | 1036 | 3171 | 1894 |
| 8 | 钱江路 | 1045 | 4682 | 2520 |
| 9 | 蒲江路 | 1048 | 1556 | 0 |
| 10 | 彭祖东路 | 1049 | 411 | 542 |
| 11 | 牛山路 | 1051 | 6163 | 2995 |
| 12 | 闽江路 | 1053 | 3155 | 1496 |
| 13 | 连成路西延 | 1056 | 5643 | 3514 |
| 14 | 连成路 | 1057 | 1884 | 815 |
| 15 | 漓江路 | 1058 | 2486 | 694 |
| 16 | 昆仑路 | 1060 | 4019 | 2440 |
| 17 | 黄山路 | 1068 | 1422 | 599 |
| 18 | 淮河东路 | 1070 | 1080 | 496 |
| 19 | 国道206 | 1078 | 4767 | 3541 |
| 20 | 赣江路 | 1081 | 898 | 0 |
| 21 | 楚河路 | 1088 | 3159 | 2610 |
| 22 | 北京南路 | 1090 | 3056 | 3355 |
| 23 | 安科园5#路 | 1104 | 3838 | 1767 |
| 24 | 丰田4S店 | 1105 | 380 | 379 |
| 25 | 大学路南延 | 1106 | 8216 | 6750 |
| 26 | 徐宿快速路 | 1107 | 1498 | 2564 |
| 27 | 焦山河截污管 | 1108 | 0 | 1388 |
| 28 | 先导路 |  | 730 | 50 |
|  | 小计（米） |  | 88655 | 53343 |
|  | 管网长度合计 | 141998 |  |  |

备注：含微型水质检测设备、水闸的巡查，三堡污水泵站、城南污水泵站、五园污水提升泵站的泵前池清淤。

徐州高新区排水设施清单（标段二）

| 序号 | 道路名称 | 道路编码 | 长度（米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雨水 | 污水 |
| 1 | 珠江东路 | 1002 | 10442 | 4398 |
| 2 | 重卡北路 | 1003 | 266 | 0 |
| 3 | 长兴路 | 1008 | 4679 | 3008 |
| 4 | 长安路 | 1010 | 16467 | 5597 |
| 5 | 运河路 | 1011 | 7105 | 2579 |
| 6 | 欣丰路 | 1022 | 1876 | 1230 |
| 7 | 欣达路 | 1023 | 1426 | 631 |
| 8 | 湘江东路 | 1024 | 5354 | 1523 |
| 9 | 汪庄一路 | 1029 | 962 | 637 |
| 10 | 滕寨北路 | 1033 | 2917 | 1394 |
| 11 | 盛宝路 | 1040 | 1181 | 598 |
| 12 | 汽展一号路 | 1046 | 1250 | 563 |
| 13 | 陇海路 | 1054 | 1983 | 1199 |
| 14 | 科技一路 | 1062 | 447 | 154 |
| 15 | 科技二路 | 1063 | 875 | 228 |
| 16 | 康平路 | 1064 | 3669 | 2274 |
| 17 | 经纬路 | 1065 | 4561 | 2335 |
| 18 | 焦山河南路 | 1066 | 658 | 583 |
| 19 | 华裕路 | 1072 | 1071 | 585 |
| 20 | 华夏路 | 1073 | 5171 | 2580 |
| 22 | 富民路 | 1082 | 3310 | 1748 |
| 23 | 电厂北路 | 1085 | 9123 | 6151 |
| 24 | 创业五路 | 1086 | 357 | 63 |
| 25 | 创业四路 | 1087 | 1414 | 438 |
| 26 | 北纵三路 | 1089 | 878 | 1025 |
| 27 | 北横四路 | 1092 | 3100 | 1065 |
| 28 | 北横二路 | 1093 | 484 | 0 |
| 29 | 拖龙山路 | 1111 | 2758 | 1595 |
| 30 | 华泰路 | 1112 | 1068 | 685 |
| 31 | 拦山河路 | 1113 | 975 | 15 |
| 32 | 袁楼路 | 1114 | 621 | 564 |
| 33 | 广储路 | 1115 | 910 | 715 |
| 34 | 荣祥路 | 1116 | 2081 | 998 |
| 35 | 东风河截污 | 1117 | 0 | 3755 |
| 36 | 奎河截污 | 1118 | 0 | 4813 |
| 37 | 城南泵站配套 | 1119 | 945 | 2588 |
| 38 | 五园支一路 |  | 1000 | 372 |
| 39 | 毕庄路 |  | 2347 | 858 |
| 40 | 育才路 |  |  |  |
| 41 | 青山北路 |  | 1328 | 549 |
| 42 | 上水景园路 |  | 28 | 793 |
| 43 | 富浩路 |  | 974 | 350 |
| 44 | 启航排水 |  | 300 |  |
|  | 小计 |  | 106361 | 61234 |
|  | 管网长度合计 | 167596 |  |  |

备注：含微型水质检测设备、水闸的巡查，2#、3#、5#污水泵站的泵前池清淤。

附件 2

徐州高新区市政排水设施市场化养护项目

考核办法

为规范徐州高新区雨污水排水设施市场化养护项目管理，确保养护质量和安全，杜绝重大质量及安全事故的发生，现制定如下考核办法：

一、  安全文明施工考核

1、现场施工人员未统一着装，并穿戴有反光标识警示服及安全帽的，扣除服务费50 元/人次，戴帽不系帽扣的，扣除服务费20 元/人次。

2、养护作业开启的井周边及停放道路车辆通行一侧未采用围栏板、水马或锥形筒进行 有效防护的，扣除服务费200元/次。

3、有限空间下井作业时：

(1) 下井作业时，未执行外部申报与内部审批，无书面《下井安全作业票》的， 扣除 服务费1000 元/次。

(2) 下井作业前，未进行有害气体检测并形成书面记录的，扣除服务费500 元/次。

(3) 下井作业前，未采用通风设备提前通风的，扣除服务费500 元/次。

(4) 下井作业人员未携带“有害气体检测仪”进行实时检测的，扣除服务费500 元/ 次。

(5) 下井作业时，安全员未到场履职及无监护人员的，扣除服务费500 元/次。

(6) 有其他违反《有限空间作业安全管理规定》现象的，视情节严重程度扣除服务费200~500元/次。

4、清出垃圾及淤泥清理不及时，堆放路面影响交通或污染路面的，扣除服务费100 元 /次。

5、安全管理无台账，罚款 500 元/次，安全台账不全或记录不完整，扣除服务费200 元/次。

6、垃圾未按照合同运送到符合规定和要求的地点，违反国家环保规定污染环境的， 一经发现， 扣除服务费5000元/次。

- 二、养护质量考核

1、未在计划日期前完成作业，扣除服务费1000 元/次。

2、未及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为，扣除服务费500 元/次。

3、未按合同要求每天巡查到位的，扣除服务费500 元/次。

4、未及时发现设施缺陷并上报的，视严重程度扣除服务费200~500元/次。

5、因未及时更换井盖造成人员、车辆等损失的，扣除服务费1000元/次。

6、因养护不及时、不到位而造成12319、12345等平台的投诉，扣除服务费1000 元/ 次未及时处理，造成考核扣分的，扣除服务费5000元/次。

7、招标人进行养护质量抽查，管道、检查井、收水口超过合同要求的，扣除服务费500 元/处。

8、雨天车辆未上路巡查的，扣除服务费500元/次。

9、未按合同要求及时响应应急排水的，扣除服务费1000元/次。

10、未按合同要求及时清运泵前池垃圾的，扣除服务费500元/次。

- 三、其他考核

1、投标人项目负责人无故缺席养护例会，扣除服务费1000/次，迟到扣除服务费500 元/次，投标人项目负责人特殊情况应提前半天向招标人负责人请假，并委派熟悉现场情况 的技术人员参加例会，原则上请假超过两次。

2、每个同样的问题被多次扣款的，每满 3 次，扣款金额翻番。

3、招标人代表作出处罚决定时，应对违章情况进行拍照，作为《扣款通知单》的证据附件。

- 四、考核组成员组成

考核组组长：

考核组成员：

扣    款    通    知

(收据联)

项目名称：                                      日期：

单

年      月      日

| 养护单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 扣款事由： 附：违规图片 |  |  |
| 扣款金额(大写) |  |  |
| 服务方 |  | 委托方 |
| 项目经理(签名) 年 月 日 |  | 委托方代表(签名)： 委托单位(部门)(盖章) 年 月 日 |

扣    款

项目名称：

通    知

(存根联)

日期：

单

年      月      日

| 养护单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 扣款事由： 附：违规图片 |  |  |
| 扣款金额(大写) |  |  |
| 服务方 |  | 委托方 |
| 项目经理(签名) 年 月 日 |  | 委托方代表(签名)： 委托单位(部门)(盖章) 年 月 日 |

附件 3

徐州高新区有限空间作业管理办法

为加强城镇排水设施有限空间作业的安全管理，规范建设、运行与维护作业的行为，提高作业安全技术水平，保障有限空间作业人员的安全和健康，特制定本管理办法。

第一条  编制目的

加强对有限空间作业的管理，保证进入有限空间人员的安全和健康，预防和控制中毒、窒息、爆炸、火灾等生产安全事故的发生。

第二条  术语解释

1、有限空间：是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作 场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧气含量不足的空间。

2、有限空间分为三类：

(1)密闭设备： 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等；

(2)地下有限空间：如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等；

(3)地上有限空间：如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

3、有限空间作业：是指人员进入有限空间实施的作业或生产活动。

第三条  编制依据

1、《有限空间作业安全指导手册》应急管理部应急厅函[2020]299 号

2、《有限空间安全作业五条规定》

3、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)

4、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)

5、《城镇排水管道维护安全技术规程》 (CJJ6-2009)

6、其他相关法律法规及行业标准

第四条  适用范围

本规定适用于徐州高新区雨污水管网、泵站等排水设施建设、运行与维护等所有涉及有限空间作业的行为。

第五条  编制原则

坚持最大程度避免有限空间作业的原则。

坚持安全第一、以人为本的原则。

坚持预防为主、抢救为辅的原则。

第六条  作业企业要求

在徐州高新区承包排水设施建设、运行、维护等涉及有限空间作业的企业应取得市政公用等资质并具备《安全生产许可证》，有完善的安全生产管理制度、设备管理等制度，有科学可行的中毒、窒息等事故应急救援预案定期进行演练。

第七条  作业人员要求

1、作业人员应经安全培训并取得相应从业资格，其中安全管理人员应取得安全员资格，下井作业或其他有限空间作业人员应经过培训并考核合格，其他特种作业人员应按《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》执行。

2、作业人员应身体健康，无外伤疮口，无严重生理缺陷和疾病，年龄应大于18岁小于 55 岁。

第八条  作业制度

1、有限空间作业实行有限空间作业安全票制度，未经审核批准不得进行有限空间作业。

2、发生应急抢险、救援或其他特殊情况时，在采取有效安全措施并经分管领导口头同意后可先行作业，后补审核批准手续。

第九条  作业要求

1、作业区域应采取设置安全警示和围护标志等防护措施。当交通流量较大时应有专人维护现场交通秩序。作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。禁止酒后作业，女性人员在经期、孕期、哺乳期严禁作业。作业完毕清理现场后，应及时撤离现场。

2、进行排水管网有限空间作业时，现场水流速度不得大于 0.5 m/s；需进入管道作业时，管径不得小于0.8m；进行池类构筑物维修、设备检修等时，池内设备严禁运行。

3、当作业现场水深大于 0.8m，进入的管道充满度大于 50%或水深大于 0.5 米时应采用潜水作业，潜水作业应符合《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的要求，宜使用水面供气空气潜水的潜水方式，一般情况下严禁使用自携式潜水方式。

4、排水管网非潜水作业时，现场至少应配置 5 人，其中安全专员 1 名，井上监护人员不得少于2人，井下作业人员 1 名，其他辅助人员若干；进入管道内作业时， 井室内还应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

5、施工作业前安全管理人员应进行有限空间作业核实，充分了解有限空间环境， 水下构筑物及操作部位情况，对危险性进行评估分析，制定有限空间作业方案和应急操作程序，同时尽量避免有限空间作业。

6、施工作业前应对作业人员进行书面安全交底，告知作业内容、安全注意事项及 应采取的安全措施。

7、施工作业前作业人员应对作业设备、工具进行安全检查，确保齐全完好，同时 应配备应急装备、器具等。

8、施工作业前和施工过程中均应进行多次气体检测，并做好记录。有限空间内含 氧量、有毒有害和易燃易爆气体浓度应在许可范围内方可进行作业，其中空气含氧量不 得低于19.5%，硫化氢最高容许浓度不得大于10mg/m3，一氧化碳时间加权平均容许浓 度不得大于20 mg/m3，其他气体浓度详见《城镇排水管道维护安全技术规程》。

9、施工作业前应进行机械通风，且通风时间不应小于30min。作业时作业场所应 进行连续机械通风，机械通风的平均风速不应小于0.8m/s，新风送入点宜设置在作业人员附近。

10、作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳等防护用品， 上、下井用具或爬梯应安全可靠，有限空间人员连续作业时间不得超过 1h。

11、作业现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。水下电器设备应符合《潜水及水下作业通用规则》的要求。作业现场非水下照明应使用便携式防爆灯，照度不宜小于50lx。

12、作业人员与监护人员应事先约定明确的联系方式。有条件的施工企业推荐采用专用通信设备。

13、监护人员应密切观察作业人员和设备情况，发现问题及时采取措施。

14、作业过程中应密切关注水位情况，当采用墙体封堵时，应根据水压和管径选择 墙体厚度，必要时加设支撑，封堵尺寸大于 1*1 米，水头差大于1 米时，应注意防范封 头倒塌；当采用气囊封堵时，应确保气体压力在规定范围内，封堵尺寸不宜大于1200mm，当水头差大于3米时，应注意防范气囊滑移，必要时加设支撑。

15、在流水的管道中采用墙体封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管用于维持流水，当墙体达到使用强度后再将其封堵。拆除墙体前应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位，放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可进行拆除。

16、作业人员在作业中有权拒绝违章指挥，发现安全隐患应立即停止作业并向上级报告，紧急情况时人员应先行撤离。

17、作业人员发生异常时，监护人员应立即用作业人员自身佩戴的安全带、安全绳 将其迅速救出，并启动应急救援预案。当需下井抢救时，抢救人员必须在做好个人安全 防护并有专人监护下进行下井抢救，严禁盲目施救。中毒、窒息者被救出后应及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员应立即施救或采取现场急救措施。

第十条  教育培训与演练

1、应定期进行安全教育培训。处安全主管部门负责有限空间作业的安全教育培训 工作，增强管理人员和作业人员安全意识，提高安全技术水平，提高安全风险防范能力。

2、应定期开展中毒、窒息等事故应急救援演练，提高自救互救能力。

第十一条  其它

有限空间作业除应符合本管理办法要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。当本规定与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

气体检测记录表

作业单位：

检测地点：

检测仪器：

| 检测次数 | 检测人员 | 检测结果 | 检测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S： CO： O2 ： LEL： |  |  |
|  |  | H2S： CO： O2 ： LEL： |  |  |
|  |  | H2S： CO： O2 ： LEL： |  |  |
|  |  | H2S： CO： O2 ： LEL： |  |  |
|  |  | H2S： CO： O2 ： LEL： |  |  |

注： H2S：硫化氢； CO：一氧化碳；O2 ：氧气； LEL：可燃气体。

现场作业人员签字：

下井安全作业票

作业单位：

| 作业单位 |  | 作业填票人 |  | 填报日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  | 监 护 人 |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  | 井号(段) |  |
| 作业时间 |  |  | 作业任务 |  |  |
| 管 径 |  | 水 深 |  | 潮汐影响 |  |
| 污 水 排 放 情 况 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 |  | 安全员意见 |  | 监理意见 |  |
| (签字) |  | (签字) |  | (签字) |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |

作业安全交底表

单位名称：

| 作业日期 |  |  | 所属工种 | 有限空间作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 组 |  |  | 班组人数 |  |
| 一、潜在危险源 □交通事故风险 □中毒风险 | □机械操作风险 □跌入窨井风险 | □窒息风险 |  |  |
| 二、安全措施及注意事项 1、安全措施 1、出发前检查车辆，安全装备，安全标志，劳保用品和作业工具完好齐全。确保作业人员身体健康。 2、行车中应注意安全驾驶，做到文明行车，时刻遵守交通规则，严禁酒后驾车，杜绝超载。 3、到达作业现场后，当作业区域用防护栏进行围护时， 维护区域应大于五米；当打开井盖进行检查或养护时，应使用专用工具进行开启并在迎车方向前使用反光路锥进行安全警示。车辆应开启双跳灯。 4、作业人员应穿戴有反光标志的安全警示服，安全帽和使用劳动防护用品，井盖开启后应相 互提醒，防止意外跌落。 5、作业人员执行边作业边开井的原则，严禁提前打开待工作的窨井盖，做到任何打开的井盖 旁有人或有明显安全警示标志。 6、作业时，作业人员应按照作业规范执行操作，严禁野蛮施工。 7、作业时，应礼貌劝阻非工作人员进入作业范围，防止发生意外。 8、作业完毕后，应待所有人员进入安全区域后方可撤离安全保障装备，应先将指定作业工具 收回后，最后收回安全警示标志。 9、作业完毕后，应减少泥水的跑冒滴漏，文明作业，如有泥水跑冒滴漏，应现场清理。应做 到工完场清并清点作业人员，整理作业工具后离场。 2、注意事项： 1、作业区域应采取设置安全警示和围护标志等防护措施。当交通流量较大时应有专人维护现 场交通秩序。作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。禁止酒后作业，女性人员在经期、孕期、哺乳期严禁作业。作业完毕清理现场后，应及时撤离现场。 2、进行排水管网有限空间作业时，现场水流速度不得大于 0.5 m/s；需进入管道作业时，管径不得小于 0.8m；进行池类构筑物维修、设备检修等时，池内设备严禁运行。 3、当作业现场水深大于 0.8m，进入的管道充满度大于 50%或水深大于0.5 米时应采用潜水作业，潜水作业应符合《公路工程施工安全技术规程》JTJ076 的要求，宜使用水面供气空气潜水的潜水方式，一般情况下严禁使用自携式潜水方式。 4、排水管网非潜水作业时，现场至少应配置 5 人，其中安全专员 1 名，井上监护人员不得少于 2 人，井下作业人员 1 名，其他辅助人员若干；进入管道内作业时，井室内还应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。 5、施工作业前安全管理人员应进行有限空间作业核实，充分了解有限空间环境，水下构筑物 及操作部位情况，对危险性进行评估分析，制定有限空间作业方案和应急操作程序，同时尽量避 免有限空间作业。 6、施工作业前和施工过程中均应进行多次气体检测，并做好记录。有限空间内含氧量、有毒 有害和易燃易爆气体浓度应在许可范围内方可进行作业，其中空气含氧量不得低于 19.5%，硫化 氢最高容许浓度不得大于10mg/m3 ，一氧化碳时间加权平均容许浓度不得大于20 mg/m3 ，其他气 体浓度详见《城镇排水管道维护安全技术规程》。 7、施工作业前应进行机械通风，且通风时间不应小于 30min。作业时作业场所应进行连续机械通风，机械通风的平均风速不应小于 0.8m/s，新风送入点宜设置在作业人员附近。 8、作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳等防护用品，上、下井用 具或爬梯应安全可靠，有限空间人员连续作业时间不得超过 1h。 9、作业现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。水下电气设备应符合《潜水及水下作业通用规则》的要求。作业现场非水下照明应使用便携式防爆灯，照度不宜小于 50lx。 10、作业人员与监护人员应事先约定明确的联系方式。有条件的施工企业推荐采用专用通信 设备。 11、监护人员应密切观察作业人员和设备情况，发现问题及时采取措施。 12、作业过程中应密切关注水位情况，当采用墙体封堵时，应根据水压和管径选择墙体厚度， 必要时加设支撑，封堵尺寸大于 1*1 米，水头差大于 1 米时，应注意防范封头倒塌；当采用气囊 封堵时，应确保气体压力在规定范围内，封堵尺寸不宜大于1200mm，当水头差大于 3 米时，应注 意防范气囊滑移，必要时加设支撑。 13、在流水的管道中采用墙体封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管用于维持流水， 当墙体达到使用强度后再将其封堵。拆除墙体前应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位， 放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可进行拆除。 14、作业人员在作业中有权拒绝违章指挥，发现安全隐患应立即停止作业并向上级报告，紧 急情况时人员应先行撤离。 15、作业人员发生异常时，监护人员应立即用作业人员自身佩戴的安全带、安全绳将其迅速救出，并启动应急救援预案。当需下井抢救时，抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下井抢救，严禁盲目施救。中毒、窒息者被救出后应及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员应立即施救或采取现场急救措施。 16、作业人员应佩戴供压缩空气的隔离室防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用具。 |  |  |  |  |

附件 4                 《徐州高新区排水设施养护考核评分表》

| 排水设施养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 标准 分 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 机构建 设、工作 计划 (20 分) | 管理机构 | 养护单位须组建管网养护工作机构，搭建管理网络体系， 制定工作职责、规章制度和考核机制。做到分工明确，责 任落实，各项措施明晰到位。 | 2 | ①未搭建管理网络体系扣0.5分；②未制定规章 制度和养护人员考核机制扣0.5分；③分工不明确扣0.5分；④责任不落实扣0.5分。 |  |
| 2 |  | 人员配备 | 组建至少1标21人，2标24人的项目组。汛期、暴雨时根据实际情况增加 人员配置。防汛应急小组要以雨为令及时上岗到位，24 小值班人员不少于2人，道路巡视人员不少于20人。 | 8 | 项目组人数不足 24人扣 8分；②汛期、暴雨时 未根据实际情况增加人员配置扣 8分；③防汛 24 小时值班人员不足2人扣 8分；④防汛道路 巡视人员不足20人扣8 分。 |  |
| 3 |  | 机具配置 | 配备合同要求所有养护机具 | 5 | 未配备齐全的扣 5 分 |  |
| 4 |  | 合同签订 | 与养护人员签订合同、办理人身保险(雇主险或团体意外 险)。 | 2 | ①未与养护人员签订合同扣 2 分(原件备查)； ②与养护人员签订合同未办理人身保险扣 2 分 (原件备查)。 |  |
| 5 |  | 工作计划 | 有较为详细的管网平面分布图，明确各段(片) 的巡查管 护责任人；制定年维护保养计划和每月工作安排计划；每 月初 10 号前上报委托单位。 | 3 | 未有详细雨污水管网图上墙扣3分；②未制定年度维护保养计划扣3分；③未制定每月工作计划 扣3分；④每月工作计划未在每月初 10 号前上 报扣 3 分。(缺 1 项分数全扣) |  |
| 6 | 巡 查 养 护、安全 生 产 (80 分) | 管网巡查 | 及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在 巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管 网设施安全等行为，应立即制止并将相关信息及时上报委托单位；对已办理合法手续的施工行为要交底告知管网 设施的相关信息，并密切旁站监督施工过程。 | 15 | ①未组织人员进行每天巡查到位的，发现一次扣 1 分，扣完为止；②未及时发现违反排水许可、损害管网设施等行为发现一次扣 8 分；③在巡查 养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为未制止或未及时上报造成损失发现一次扣 5 分。 |  |
| 7 |  | 管网维护 | 做好雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通， 保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖失 窃破损等情况后，及时进行疏通和通知维修；雨污水管网 | 25 | ①定期进行雨污水管网清理疏通，导致管网堵塞有一处扣 5 分；②发现管网堵塞和井盖缺失未及时上报有一次扣 5 分；③全年雨污水管网全线检 |  |
|  |  |  | 疏通、清理包括：雨污水管道、窨井、雨水收水口的疏通 和清理，垃圾、淤泥的外运处置等， 其中每年 5 月 31 日前 必须完成所有雨水检查井、收水井、雨水管、连接管清疏 通一遍的任务， 每年 12 月必须完成所有窨井、收水井、连 接管、雨污水管清疏通一遍的任务。全年雨污水管网全线 检查清理疏通次数不得少于合同要求。 |  | 查清理疏通少于规定次数及不符合时间要求的 的扣 5 分；④由排水管网处、 12345、12319 等 发现或通报的井盖缺失、漫溢或违章接管等有一 次扣 10 分。 |  |
| 10 |  | 应急处理 | 汛期暴雨天气期间， 做好道路排水设施的值班巡查管理， 快速及时清理排除雨水漫溢路面等事件；巡查发现或 12319 转告的窨井缺损，需立即指派专业人员在三小时内更换到 位，并做好详细记录(更换前后的对比照片、路段及井号 ，管道应急疏通抢修必须在六小时内处置完成(前后 的对比照片、路段及路灯号)。 | 25 | 在汛期恶劣天气期间：①未做好道路排水设施的 雨天巡查工作一次扣 5 分；②管网堵塞造成雨污 水漫溢路面等事件或媒体曝光事件， 一次扣 10 分；③养护巡查中接到举报后未在三小时内更换 井盖扣 5 分；④雨污水管网堵塞未在六小时内应 急疏通抢修扣 5 分。 |  |
| 11 |  | 台账资料 | 养护单位必须做好巡查记录台账、养护记录台账、管网设 施基础资料。 | 5 | 未做好巡查记录台账扣 1 分；②未做好养护记录扣 1 分；③未做好雨污水管网设施基础资料记录 扣 2 分。⑤台账记录严重弄虚作假扣 5分。 |  |
| 12 |  | 安全维护 | 对管网设施的日常养护、疏通、抢修等施工过程中， 要按 照相关规范要求做好安全维护、安全警示标志等安保措施， 保证施工作业人员、行人、交通车辆等的安全。 | 5 | 未按相关规范要求做好安全维护、安全警示标志 等安保措施扣5分。 |  |
| 13 |  | 安全培训 | 应定期组织对员工岗位的专业技能培训和安全生产知识教 育，特殊岗位要求持证上岗。 | 5 | ①未定期组织专业技能和安全生产知识教育培 训扣 2 分； ②特殊岗位未持证上岗扣 3 分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核综合意见： |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位代表(签字)： 考核人员(签字) ： |  |  |  |  |  |  |
| 科室负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导(签字) ： |  |  |  |  |  |  |
| 主要领导(签字) ： |  |  |  |  |  |  |

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

(公章)

第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致：江苏成众工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：                       ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号][补遗书][如果有的话。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后 90 天。

5.投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费。

8.江苏成众工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》 予以公示，公示的方式由江苏成众工程咨询有限公司确定。

9.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》 第七十七条所规定的“提供虚假材料 谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10.投标人承诺本项目由投标人本企业提供的服务。

11.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                   （盖单位公章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：    年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称（标段名称）：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 标段名称 | 项目内容 | 服务期三年总价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见投标文件 |  |
| 服务期三年总价（大写） ： |  |  |  |
| 投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务。 |  |  |  |

注：按照标段填写

投标人：                    （盖单位公章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：    年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称（标段名称）：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 分类名称 | 报价费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 详见明细 ( ) |
|  |  |  | 详见明细 ( ) |
|  |  |  | 详见明细 ( ) |
|  | 其他费用 |  | 详见明细 ( ) |
|  | 利润 |  | 详见明细 ( ) |
|  | 税金 |  | 详见明细 ( ) |
| 报价合计 |  |  |  |

投标人：             (盖单位公章)

投标人授权代表：             (签字或盖章)

日期：    年   月   日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏成众工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称（标段名称）：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的 要求 | 投标文件中的内容 | (正/负/ 无)偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件(含招标文件的澄清或者修改的内容)

的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求投标人：             (盖单位公章)

投标人授权代表：             (签字或盖章)

日期：  年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委 托 人：

地    址：

法定代表人(负责人)：                职务：

统一社会信用代码：

受托人：                    性别：男(女)

年龄：   岁                 民族：    族

职务：

身份证号：

兹委托(      ) 全权代表我企业(公司) 参与(            ) 项目(项目编

号：            ) 的招、投标活动及签订合同。(         ) 以我企业(公司)名义

所为的法律行为及签署的文件，我企业(公司) 均予以认可。有关法律责任均由我企业

(公司)承担。(         )无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月   日

止。

特此授权委托。

委托人(公章)：

法定代表人(签字)：

(受托人身份证复印件附后)

受托人(签字)：

年   月   日

六、中小企业声明函格式

项目名称（标段名称）：

项目编号：

本公司                (联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目 名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业的具体情况如 下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业； 承建(承接) 企业为 	(企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元， 属于 (中 型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接) 企业为 	(企业名称) ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元， 属于 (中 型企业、小型企业、微型企业) ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(供应商名称)(盖章)：

日       期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年 度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目采购项目属性为：服务业。

说明：

1.“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．响应单位为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称（标段名称）：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             (盖单位公章)

投标人授权代表：             (签字或盖章)

日期：    年  月   日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加            项目(项目编号：       ) 政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             (盖单位公章)

投标人授权代表：             (签字或盖章)

日期：    年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(附证明材料 复印件)格式

项目名称：

项目编号（标段名称）：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同(项目名称：                ，项目编

号：               )所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

工作人员配备：

1、                             (证明材料复印件附后)

2、                             (证明材料复印件附后)

3、                             (证明材料复印件附后)

…………

备注：项目负责人、技术人员、安全员、潜水员需提供证明材料复印件，其他人员提供承诺书

养护管理机械机具设备：

1、                             (证明材料复印件附后)

2、                             (证明材料复印件附后)

3、                             (证明材料复印件附后)

…………

备注：中标后购买设备的，需提供承诺书，采购的设备须为2020年6月1日后出厂），设备到位日期为合同签订后30天，否则自动解除合同。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             (盖单位公章)

投标人授权代表：             (签字或盖章)

日期：    年  月    日

- 项目经理简历表

项目编号（标段名称）：

投标人（章）：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩（须提供证明资料） ： |  |  |  |  |  |

注：项目负责人必须具有市政公用工程贰级建造师及以上证书的人员，且以上证书上的聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供项目负责人的证书扫描件和投标人在开标前为其连续缴纳至少 3 个月社保证明原件扫描件，项目负责人在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护、管理等工作，且项目负责人不得擅自更换。

投标人授权代表签字盖章投标人名称（公章） ：

日期：  年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、代理服务收费标准

徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （ PPP 项 目 最 高 10 万 元） |
| 100 万~500 万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500 万~1000 万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000 万~5000 万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000 万~l 亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1 亿~5 亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5 亿~10 亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10 亿~50 亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50 亿~100 亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。招标代理费由中标人支付。