招

标

文

件

项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环

境营造定制服务项目

项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

采 购 人：睢宁县金城街道办事处

采购代理机构：中晟全过程工程咨询设计有限公司

二〇二四年二月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

睢宁县金城街道办事处

《睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

中晟全过程工程咨询设计有限公司对睢宁县金城街道办事处“睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

(二)项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年2月26日北京时间09:30。

（二）开标时间：2024年2月26日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：睢宁县金城街道办事处

（二）地址：睢宁县经济开发区前进路19号

（三）联系方法：0516-80381266

（四）采购项目联系人：王磊

六、采购代理机构

（一）名称：中晟全过程工程咨询设计有限公司

（二）地址：徐州市睢宁县睢城镇古黄河农贸市场中合院25栋101号

（三）联系方法：17751938931/0516-88286555

（四）采购项目联系人：丁雅丽

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到睢宁县金城街道办事处财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：睢宁县金城街道办事处 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：中晟全过程工程咨询设计有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：/ 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 采购人不集中组织现场勘察，投标人自行勘察现场。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）； 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）价格部分 详见第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见第四章《评标标准》。 （三）技术部分 详见第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采用固定价格，总预算金额为3651.11万元。报价包括本项目的全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年2月26日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年2月26日09:30（北京时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价也相同的，按技术部分得分顺序排列。若技术部分得分也相同，按商务部分得分顺序排列。若商务部分得分也相同，由采购人自行确定。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：中标金额的5%。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：丁雅丽；联系电话：17751938931/0516-88286555； 办公地址：徐州市睢宁县睢城镇古黄河农贸市场中合院25栋101号。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收 款 人：中晟全过程工程咨询设计有限公司第二分公司

开户银行：中国工商银行睢宁县支行

账    号：1106 0263 0921 0454 724

中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照招标文件“代理服务费收取标准”执行）通过现金、网银、电汇、转账等方式汇入中晟全过程工程咨询设计有限公司第二分公司账户。

- 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 （计算结果四舍五入，小数点保留两位。） 注：项目全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |  |
| 商务部分（33分） | 类似业绩 （4分） | 自 2019 年 2 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有科技馆常设展厅环境布展设计施工与展品设计制作一体化项目业绩，每个业绩得 2 分，满分 4 分。 - 注：投标文件中须同时提供以下证明材料扫描件：中标通知书、业绩合同、已完成证明材料（如验收报告、业主单位出具的证明材料等）。若上述证明材料中无法体现合同签订时间、服务内容等关键评审因素的，须同时提供业主单位（合同甲方）证明材料扫描件。 |
|  | 体系认证 （7分） | 1.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书，每具有1个得1分，满分4分。 - 注：投标人提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 - 2.投标人具有经国家工业和信息化部认定的国家级“专精特新”企业的，得3分；具有经省级工业和信息化主管部门认定的省级“专精特新”企业的，得1分。 - 注：投标人提供有效期内的证书扫描件，否则不得分。 |
|  | 研发能力 （5分） | 投标人获得与本项目有关的发明专利每持有 1 项得0.5分，满分5分。 注：需提供获得国家指示产权局颁发的专利证书。 |
|  | 运维及售后 保障能力 （6分） | 1.投标人提供的科技馆维保案例（展品维修、维护或维保服务）证明进行评审，每个场馆案例得1分，同一场馆不同案例不重复计分，共4分。 2.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的五星级及以上售后服务认证证书的，得2分。 注：投标人提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 |
|  | 加工制作能力（3分） | - 1.投标人具有独立厂房和研发办公楼，满足展品展项的制作能力的，得1分； - 注：投标人需提供产权证或租赁合同或土地使用证。 - 2.投标人具备设施齐全的加工设备，如车床、铣床、手持激光焊接机、折弯机设备。 - （1）以上设备均有或种类多于以上设备的，得2分； - （2）每缺一种设备扣0.5分，最多扣2分。 - 注：投标人需自行列表说明情况并提供相关证明（设备照片以及购置发票复印件或有效期内的设备租赁协议复印件）。 |
|  | 项目团队 （8分） | 1.拟投入本项目的设计团队中具有机械类专业、电气类专业、室内环境艺术类专业的人员，若该人员同时具有中级职称的得1分，若该人员同时具有高级职称的得2分，满分6分。 注： 1．投标人需自行列表说明项目团队状况并提供相关证明资料，重复专业不重复计分。 2．投标人为其缴纳的投标截止前半年内三个月的社保证明材料，否则不得分。 2.制作团队专业配备齐全，需至少包括具备加工中心操作工、镶贴工、熔化焊接与热切割作业、石工、钳工、木工、油漆工、数控车床工、建筑电工、低压电工作业、高压电工作业作业资格证书从业人员，能保障完成本项目加工制作，以上人员全部满足得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 注： 1.案例需要提供中标（成交）通知书及合同复印件且加盖投标人公章佐证，否则不予计分。 2.投标人需提供社保单位出具的，近6个月为项目团队人员缴纳了社保资金的证明材料，否则不得分。 |
| 技术部分（57分） | 策展方案 深化设计 （5分） | 依据概设文件内容，对策展方案其进行深化设计，重点优化展示主题、脉络和内容框架。 - （1）深化设计科学合理、理解深刻、优化明显的，得5分； - （2）深化设计较为合理、优于概设方案的，得3分； - （3）深化设计基本满足概设方案的，得1分； - （4）深化设计差或未提供不得分。 |
|  | 环境布展 深化设计 （15分) | 1.布展整体设计（10分） 依据概设文件，提供B馆的布展设计方案，提供平面布局图，平面动线图、消防疏散图、布展效果图、鸟瞰图等（全部展厅均需设计，且须是符合现场环境的真图）。 - （1）设计方案科学合理、周密详尽、可行性强的，得10分； - （2）设计方案较为合理、较为详尽、具有一定可行性的，得7分； - （3）设计方案方案基本满足项目要求并有待完善的，得4分； - （4）设计方案内容不全面或有缺陷的，得1分； - （5）未提供不得分。 2.用光用色（3分） 色彩应用合理、协调、美观；照明设计合理，重点突出，主次分明。 - （1）方案满足上述要求，科学合理、周密详尽、可行性强的，得3分； - （2）方案满足上述要求，较为合理、较为详尽、具有一定可行性的，得2分； - （3）方案基本满足项目要求但有待完善的，得1分； - （4）差或未提供不得分。 3.造型选材（2分） 造型设计美观，与主题相契合，具有艺术性、创意性和特色性；造型选材合理，经济、适用、环保。 - （1）方案满足上述要求，科学合理、周密详尽、可行性强的，得2分； - （2）方案满足上述要求，较为合理、较为详尽、具有一定可行性的，得1.5分； - （3）方案基本满足项目要求但有待完善的，得1分； （4）差或未提供不得分。 |
|  | 指定展品 深化设计 (20分) | 本项目评标指定10件展品进行指定深化设计，分别是：时间矩阵、蛇形摆、π与生日、奇妙光链、动感磁粒、魔方机器人、翻转之间、火星环境、仰望星空、星座观察员。 深化设计要点如下： 1.展品外观（4分） 在概设基础上，进行外观优化设计，展品外观设计满足常设展厅初步设计方案要求，外观设计美观，形式充分表达设计内涵，色调和造型与展厅氛围融合度高、色彩和谐。 （1）方案完全满足上述要求，内容周密详尽，可行性强，优于初设效果的，得4分； （2）方案满足上述要求，内容较详尽，具有一定可行性的，较优于初设效果的，得2分； （3）方案基本满足上述要求但有待完善的，得1分； （4）差或未提供不得分。 2.互动功能（4分） 在概设基础上，对展品展项的互动能力列出不少于2个优化点，并详细阐述优化目的和达到的效果。 （1）方案内容周密详尽，可行性强，优于初设效果的，得4分； - （2）方案内容较详尽，具有一定可行性的，较优于初设效果的，得2分； - （3）方案基本满足上述要求但有待完善的，得1分； - （4）差或未提供不得分。 3.展品结构（4分） 结构设计合理，符合人体工程学，便于操作，没有安全隐患，结实稳固，材料、设备选用安全环保。 （1）方案满足上述要求，内容周密详尽，可行性强，优于初设效果的，得4分； - （2）方案满足上述要求，内容较详尽，具有一定可行性的，较优于初设效果的，得2分； - （3）方案基本满足上述要求但有待完善的，得1分； - （4）差或未提供不得分。 4.多媒体部分（4分） 互动及反馈方式设计合理，展示与互动效果好；软件逻辑框图、脚本大纲设计科学、合理、新颖，人机界面、分镜头设计科学、美观、合理。 （1）方案满足上述要求，内容周密详尽，可行性强，优于初设效果的，得4分； - （2）方案满足上述要求，内容较详尽，具有一定可行性的，较优于初设效果的，得2分； - （3）方案基本满足上述要求并有待完善的，得1分； （4）差或未提供不得分。 5.机电图纸（4分） 机械图纸格式应符合国家标准和规定，总成图、安装基础图、零部件图完整，视图清晰全面，标注完整。 电气图纸齐全（如有），应符合国家标准和规定，包括控制流程图、布局图和接线示意图、电气原理图、电气元件明细表。 - （1）图纸满足上述要求，科学合理、可行性强的，得4分； - （2）图纸满足上述要求，较为合理、具有一定可行性的，得2分； - （3）图纸内容不全面或有缺陷的，得1分； （4）未提供不得分。 |
|  | 指定展品的 样品制作 (15分) | 本项目中奇妙光链、动感磁粒、翻转之间三项展品需提供样品现场演示： - 奇妙光链（5分） - 核心尺寸不超过450*450 ㎜；应力圆片≥φ30mm； - 动感磁粒（5分） - 核心尺寸不超过 400*400 ㎜；演示模块 9 组；编曲 2 首； 3.翻转之间（5分） 核心尺寸不超过420*320 ㎜；互动圆片≥直径25mm； 评标委员会针对上述三项内容进行逐项评审： （1）造型美观，工艺先进，运行可靠，演示效果佳，得5分；（2）造型一般，演示效果 一般，得3分； （3）不提供或演示效果差的，得0分。 注： 投标人拟派一位代表须在开标截止时间前到达睢宁县公共资源交易中心四楼不见面开标室签到，等待进行现场样品演示，未在规定时间到达，视同放弃样品演示的权利，由签到顺序下一家进行样品演示，不再后补，每位投标人样品演示时间总时长不超过15分钟。投标人可以携带加密锁到开标现场解密投标文件，也可以远程解密。 |
|  | 进度计划措施（2分） | 制作进度计划及具体措施，方案完整，安排合理，符合项目进度要求。 - （1）满足上述要求，周密详尽、可行性强的，得2分； - （2）方案满足上述要求，较为详尽、具有一定可行性的，得1.5分； - （3）方案基本满足项目要求但有待完善的，得1分； （4）差或未提供不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目  录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

付款条件一：提交预付款保函的

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 三十 (  30  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

完成A、B馆方案深化设计及施工图设计 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 二十 (  20  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

乙方全部展品经出厂验收合格后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 二十 (  20  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

项目预验收合格后投入试运行 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 十 (  10  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

项目竣工验收合格，乙方提交全部竣工资料并经甲方确认后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 二十 (  20  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

付款条件二：不提交预付款保函的

合同签订后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 十 (  10  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

完成A、B馆方案深化设计及施工图设计 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 二十 (  20  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

乙方全部展品经出厂验收合格后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 三十 (  30  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

项目预验收合格后投入试运行 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 二十 (  20  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

项目竣工验收合格，乙方提交全部竣工资料并经甲方确认后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 二十 (  20  %)小写¥ 	   大写：人民币    	。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)要求。

- 甲方付款前，乙方需向甲方开具等额发票，所有款项已包含税费。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，210日内交货安装调试并开始试运行：

1.深化设计阶段（合同签订后45个日历天内）

（1）完成AB馆方案深化和施工图设计；

（2）深化设计成果通过验收。

2.展品展项制作阶段（深化设计完成后的120个日历天内）

（1）展品中期检查；

（2）展品出厂检查。

3.现场安装调试阶段（展品出厂检查45个日历天内）

（1）展品进场；

（2）安装调试完成；

（3）预验收及开始试运行。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后三十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 履约保证金

双方签订合同后5日内，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币    元（小写：¥       元），履约保证金存放期间不计利息。

履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金退还：项目验收合格后15日内，结算违约赔偿（如有）后无息退还给卖方。

履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，210日内交货安装调试并开始试运行：

1.深化设计阶段（合同签订后45个日历天内）

（1）完成AB馆方案深化和施工图设计；

（2）深化设计成果通过验收。

2.展品展项制作阶段（深化设计完成后的120个日历天内）

（1）展品中期检查；

（2）展品出厂检查。

3.现场安装调试阶段（展品出厂检查45个日历天内）

（1）展品进场；

（2）安装调试完成；

（3）预验收及开始试运行。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后30日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 附则

1.  合同份数。

本采购合同一式四份，分别由采购人、成交供应商、睢宁县财政局采购管理科、中晟全过程工程咨询设计有限公司留存。

2.  未尽事宜

（1）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（2）本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002]规定为准。

买方（公章）：

单位地址：

开户银行：

银行账号：

法定代表人：

联  系  人：

联系电话：

签字日期：		年	月	日

卖方（公章）：

单位地址：

开户银行：

银行账号：

法定代表人：

联  系  人：

联系电话：

签字日期：		年	月	日

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：睢宁县金城街道办事处

（二）采购项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

（三）采购标的：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

（睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。

（四）本项目为非专门面向中小企业的项目。

（五）本项目不接受超过3651.11万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、招标项目概况

(一)项目概述

睢宁县科技馆位于睢宁县经济开发区魏圩文化公园内，项目总建筑面积约为5192平方米，其致力于青少年科学教育，是集传播科学知识、开展具有示范性和导向性的科普活动、组织青少年科技竞赛、展示与发布青少年科技创新成果、推动产学研深度融合等功能为一体的综合科技馆。

项目面积约5192平方米（展厅布展建筑及装修面积2492平方米、室内公共区域建筑面积700平方米、室外活动区域2000平方米）。项目着力将睢宁县科技馆打造成为与学校教育体系相互补充，专注科学人才培养，践行科学教育的新平台，培养师资力量的大课堂，推动教育高质量发展的助推器。

- (二)主要功能分区

科技馆建筑由两栋建筑与连廊组成，分别为A馆、连廊、B馆。A馆共计两层，B馆共计两层，连廊架设在A馆与B馆的二层。

1.A馆一层主要功能分区为：序厅、基础科学主题展厅、4D影院科创成果展示展厅等，共计面积约1066平方米，可用层高约4米。

2.A馆二层主要功能分区为：生命健康主题展厅、人工智能主题展厅、展教活动教室等，共计面积约913平方米，可用层高约3-5米。

3.B馆一层主要功能分区为：地月主题展厅、科普商店等，共计面积约618平方米，可用层高约5米。

4. B馆二层主要功能分区为宇宙主题展厅、活动露台等，共计面积约442平方米，可用层高约9米。

5.连廊主要功能分区为科技文化展区、科技展品互动区等，面积约为153平方米，可用层高约4.5米。

6.室外广场主要功能为童趣科普，面积约为2000平方米。

三、投标文件技术要求

(一)策展方案深化设计

1.对概念方案的理解与分析；

2.理解展示主题，梳理展览脉络，搭建内容框架；

3.展区划分，公共空间功能设计。

(二)环境布展深化设计

1.对B馆展厅布展深化设计；

2.提供整馆平面布局图、参观动线图、消防疏散图；

3.提供展厅鸟瞰图及不少于4个主要视角的空间效果图；

4.上述技术文件，须提交符合睢宁县科技馆现场环境的设计真图。

(三)指定展品深化设计

1.指定深化设计展项应包括(但不限于)下列内容:

（1）展品名称、规格尺寸、互动形式、科学原理及操作说明；

（2）展品3D效果图、三视图、材质工艺图；

（3）展品的说明牌内容及说明牌排版图，制作工艺，材料及安装方式等；

（4）展品所需的主要材料、设备清单；

（5）展品的机械设计图（包括总成图、安装基础图、零部件图等）、电气设计图（包括电气原理图、控制流程图、布局图、接线示意图、电气元件明细表等）；

（6）展品的多媒体设计，包括软件逻辑框图、主要人机界面、脚本大纲、分镜头描述等（如展品涉及上述技术内容）。

2.指定深化展品列表

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 时间矩阵 |  |
| 2 | 蛇形摆 |  |
| 3 | π与生日 |  |
| 4 | 奇妙光链 |  |
| 5 | 动感磁粒 |  |
| 6 | 仰望星空 |  |
| 7 | 魔方机器人 |  |
| 8 | 翻转之间 |  |
| 9 | 火星环境 |  |
| 10 | 星座观察员 |  |

注：概念方案及展项描述参见：附件一睢宁县科技馆概念方案。

（四）施工组织方案

施工组织方案应深刻理解和全面把握项目概况，符合项目实际，准确反映招标需求，并切合展陈方案和技术要求，包括不限于详细的进度计划与措施、质量管理体系与措施、安全管理与措施等内容，并提出施工总体筹划、目标、节点、关键工序、工期保障、施工场地布置重难点进行分析及应对措施等，能指导设计、施工，并确保安全。

（五）服务团队要求

项目服务团队包括但不限于项目负责人、设计负责人、设计人员、施工员（测量员）、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员等。按照本项目的具体情况，投标人须承诺组建不少于 8 人的项目团队专业人员，并在合同签订前提供人员名单及相关证明材料。在展厅试运行到正式验收前，中标人应安排至少2人以上工作人员在展厅协助维护，并做好展品技术保障和展教培训工作。

项目负责人需具有建筑工程专业二级及以上建造师执业资格。服务团队人员应身体健康，具有良好的职业道德和敬业精神，具备良好的心理素质和沟通表达能力，有较强责任心，能按要求独立完成分配的任务；承担项目必需的专业技能，具有相关工作经验。

注：需提供试运行期间运维保障计划、展教人员培训方案。

（六）质量保修期及售后服务要求

1.质量保修期：

自竣工验收之日起两年（包括装饰装修部分、展品、多媒体软件及设备等所有工程设施、设备及物品）。若制造商另有规定高于本保修期要求的，则从其规定执行。

2.售后服务要求：

（1）中标人负责对所有货物提供2年质保(7天×24小时)服务，故障和非人为损坏货物免费更换。

（2）提供终身技术支持服务，免费维保期后能为买方提供有偿售后服务。超过质保期的备品、备件及易损件，如遇制造商产品调整停止生产，中标人应提前通知采购人，并同时告知可替代新产品。采购人需要购买时，中标人应按不高于合同签定时的价格优惠方式向采购人提供产品。

（3）质保期满后，如设备、材料或安装出现质量问题或因其他原因需更换，采购人向中标人购买时，中标人应及时按不高于合同签定时的价格优惠方式向采购人提供合格的产品。

（4）中标人负责本次招标内容的安装调试，以达到工程应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

四、中标后的工作内容

(一)中标后服务期限要求

总工期控制在210日历天内。

1.深化设计阶段（合同签订后45个日历天内）

（1）完成AB馆方案深化和施工图设计；

（2）深化设计成果通过验收。

2.展品展项制作阶段（深化设计完成后的120个日历天内）

（1）展品中期检查；

（2）展品出厂检查。

3.现场安装调试阶段（展品出厂检查45个日历天内）

（1）展品进场；

（2）安装调试完成；

（3）预验收及开始试运行。

(二)深化设计工作内容

根据招标文件要求深化设计方案，完成施工所需的全部施工图设计、各专项的深化设计（包括但不限于：装饰装修设计、消防系统设计、暖通空调工程设计、展厅区域布展设计、展项深化设计、强弱电深化设计、内部灯光系统、多媒体系统、智能及信息化系统及标识标牌系统等）工作。

- （三）施工工作内容

本项目施工图所包括的全部内容，包括序厅及常设展厅、4D影院、科创星荟、科学剧场、科普商店、办公室、公共配套服务等区域的装饰装修及安装工程，消防工程与暖通空调工程，全部展项的采购、制作、安装和系统集成，办公配套设备采购安装，教育必备的硬件设施设备费，智能及信息化系统的制作安装，招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整。

- （四）展品设计与制作通用技术要求

中标人须按相关标准及规范完成下列工作：

1.可根据现有方案展品进行设计，如有更好的展品推荐，征得业主同意后可对原有展品进行部分调整，但需要进行展区分类设置的说明及设计思路说明。

2.展品展项的设计研发制作需充分考虑科学性、互动性、安全性、耐用性、创新性等因素；

3.展品展项的尺寸、形状、结构、材质、色彩、功能、原理等描述；

4.展品总体三维彩色效果图、总成图、部件图、机械图、电路控制图、电气原理图等；

5.科学技术原理说明、功能描述、表现形式、参与方式和操作(使用)说明、展品图文板等内容设计制作；

6.展厅内部空间与展品展项配套的布展，包括装饰、通风、消防、强弱电等（现有设施情况请现场踏勘获知）；

7.展厅、展品展项的设计（包括深化设计、总体平面布置设计、布展施工图设计、展品展项制造图设计、多媒体、动画创意、软件编制具体要求、模型设计、道具设计等）；

8.展品展项的制作（包括软件编写、多媒体、电脑三维制作、道具制作、展品展项布景制作、模型制作等）、布置、采购（配套机电设备、声光设备、控制设备、音视设备等）、供货、运输、装卸、保管、施工、安装、调试、检验、通过验收；

9.展品交付使用前的保护和保管；

10.提供展品必须的备品备件和易耗品；

11.提供展品竣工资料（含各种数据资料、验收标准、使用说明书）及售后服务等资料；

12.提供对采购人的工作人员进行展品的操作、维修培训等；

13.提供质保期内特殊展品维护保养工作等；

14.展品所需的主要材料、设备及详细预算清单；

15.本次招标展品，涉及展台的，台体风格须与该展区整体环境布展风格统一，展品（含展台）的造型、颜色须经采购人确认。

- （五）环境布展设计与施工通用要求

(1)建筑相关配套专业

按照建筑部门的最新规定，按规范完成消防系统、暖通系统的改造深化设计，出具完整的施工图纸，并取得施工图审查中心审核通过。

- (2)环境布展部分

1.符合招标文件要求及国家有关装饰规范规定；

2.投标人应对科技馆设计的理念和构思有充分的理解，设计上要整体采用现代风格，品位高雅，充分体现科技馆的特色，满足对公众开展互动体验科普教育的需求；

3.提供展区环境布展设计的多角度效果图、鸟瞰图、整体布局图、平面图、流线图、局部场景效果图等资料；

4.展厅展区环境设计及施工（地面、地台、护栏、墙面、隔板、隔墙、背景墙、天花、顶部造型、展厅出入口等）；

5.展项的水、电、气、网络等对外接口综合布管、布线及供电设计及施工；

6.展厅展区环境布展所涉及的暖通、消防、给排水、强弱电等的设计及施工；

7.观众导览系统、公共标识、人流疏散标识的设计制作及施工；

8.展厅灯光系统的设计与施工；

9.环境布展使用的各种材料必须选用行业内知名品牌，并达到国家环保、质量等规定指标；

10.提供环境布展所需的主要材料、设备等详细预算清单。

（六）智能及信息化系统设计与施工通用要求

1.符合招标文件要求及国家有关规范规定完成相关系统的设计与施工；

2.中控系统要求

（1）实现展厅照明的开关控制：通过中央控制系统可远程控制区域照明的开关；

（2）展品展项开关机的统一控制，控制统一采用TCP/IP控制方式。设备控制系统采用RJ45接口进行连接，展品设计中需提供可以接收控制指令的RJ45端口，并依照统一的协议及指令进行控制；

（3）展品状态显示；

3.公共广播及背景音乐系统要求

（1）采用IP广播，数字IP公共广播主要作用是展区控制播放，针对不同区域播放不同内容的节目；

（2）远程人工寻呼广播，定时自动广播，定时自动启动关闭广播系统，电话人工寻呼广播，要求该系统能够定时的开启和关闭整个系统的电源，实现自动打铃。

4.网络无线覆盖系统要求

网络系统需搭建一套隔离的Wifi网络系统，实现展项智能控制，采用局域网络。

5.视频监控系统要求

（1）实现监控全覆盖；

（2）视频后台可支持按展区命名，按重点展项命名；

（3）支持不小于一个月视频回放存储功能。

6.闸机、安检机要求

（1）闸机1进1出；

（2）安检门、X安检机、手持式探测器各一套。

7.微信公众号、科技馆官网要求

微信公众号功能包括 “快速预约”“精彩活动”“最新公告”“4D影院购票” 与“实时客流”等导引功能，为游览场馆的观众提供便捷的服务。

科技馆官网功能包括本馆概况、票务预约、展教活动总览、新闻中心、馆内导览等服务功能，让观众轻松看馆。

8.综合布线

按照弱电布线标准、稳定、先进性的原则进行设计。

五、验收标准

1.《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

2.本项目招标文件、投标人投标文件及合同文件。

3.凡与本项目有关的现行中华人民共和国以及省、市或行业相关标准、规范等，均适用于本项目。

4.应符合国家颁布的有关防火、防腐、防水、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。

5.环境营造和展品展项的设计、制作应符合国标、部标、行业标准或双方技术协议及施工图设计文件。

六、其他要求

1.中标人根据国家规定对展品展项进行检测。

2.消防改造须由中标人委托具有消防资质单位进行消防改造设计，并报相关主管单位备案、验收通过。

3.中标人负责咨询论证、专家评审、第三方图审等有关工作，负责展品展项加工制作过程中专家论证、验收，主动接受初期、中期、出厂检查，配合采购人讲解员培训等工作。

4.采购人向中标人提供的图纸等附件资料，中标人应对其保密。除非采购人同意，中标人不得向第三方透露或将其用于本次招标以外的任何用途。应采购人的要求，中标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.知识产权相关要求

采购人有权在评标结束后公开展示所有中标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向中标人支付费用。

中标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权。

所有设计内容及设计成果归采购人所有。经采购人同意后，中标人可以将相关设计方案及成果用于其他任何项目。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 中晟全过程工程咨询设计有限公司

根据             项目[项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.中晟全过程工程咨询设计有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中晟全过程工程咨询设计有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

中晟全过程工程咨询设计有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目）项目（项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目（项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- （附证明材料原件的扫描件）

项目名称：睢宁县金城街道魏圩文化公园环境营造定制服务项目

项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002

投标人郑重声明：投标人具备履行合同项目名称：            ，项目编号：JSZC-320324-ZSZX-G2024-0002所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。