招标文件

项目编号:JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

项目名称:徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

采 购 人:徐州市住房和城乡建设局

招标代理机构：徐州中博工程咨询有限公司

二〇二四年一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

徐州中博工程咨询有限公司受徐州市住房和城乡建设局委托对徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

## 一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

(二)项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

## 二、对投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年1月25日至2024年1月31日，每天上午09:00至12:00，下午2:00至5:00（法定节假日除外），2024年01月31日后仍可以下载招标文件，2024年01月31日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益收到损害的证明材料和依据。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.2.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

## 四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年2月21日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年2月21日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

## 五、采购人

（一）名称：徐州市住房和城乡建设局。

（二）地址：徐州市新城区镜泊西路6号。

（三）项目联系人：佟孟颖    联系电话：0516-80802681。

## 六、采购代理机构

（一）名称：徐州中博工程咨询有限公司。

（二）地址：徐州市铜山区无名山路商业街二区9#。

（三）项目联系人：李秀玲   联系电话：0516-85703939。

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

## 一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

## 二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

## 三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后120天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## 五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

## 七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3. 履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后（或服务期结束）退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

## 八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

## 九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市住房和城乡建设局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州中博工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文。 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的彩色扫描件 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件（加盖公章）或提供投标人上年度完整的财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明材料原件的彩色扫描件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函彩色扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件的彩色扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的机械机具设备和专业技术能力的证明材料；投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的彩色扫描件）》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.提供投标人《中小企业声明函》（请填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的彩色扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.项目总负责人简历表（格式见第七章）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3.投标人对“工作人员配备要求”的承诺（格式见第七章）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 4.投标人对“维护保养管理设备配置要求”的承诺（格式见第七章）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、综合评审评分项 要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算为720.00万元人民币，不接受超过采购项目预算金额的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： - 投标文件提交与接收时间： 提交投标文件截止时间（2024年2月21日9：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年2月21日9：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。由评标委员会推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣得分顺序排列。 |
| （二十九）（4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金： （一）中标人在签订合同之前向采购人交纳履约保证金（履约保证金为中标金额的5% ）。履约保证金在招标采购单位存放期间，不计利息。 （二）不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。 （三）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。 （四）中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到采购人财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务、未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：宋景景;联系电话：0516-85703939 办公地址：徐州市铜山区无名山路商业街二区9# |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件正、副本各一套，正本逐页加盖鲜章，副本可以是正本的复印件。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：徐州中博工程咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司徐州泉山支行

账号：550874626559

中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照招标文件“代理服务费收取标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入徐州中博工程咨询有限公司账户。

# 评标标准

评分细则

| 项目 | 细化项目及分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格（15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 （按四舍五入取至小数点后两位）。 |  |
| 商务部分（7分） | 项目总负责人业绩 （4分） | 投标人提供拟派项目总责人（项目经理）的业绩，签订合同日期在2020年1月1日之后的绿地园林设施维护项目类似业绩，每满一个年度维护周期得2分，不满一个年度的不得分。本项最高得4分。须提供业绩合同、项目总负责人履约证明及投标人为项目总负责人缴纳的近6个月社保彩色扫描件。 注：拟派项目总负责人业绩由项目合同甲方（如甲方为行政单位，可由其委托所属负责合同履约的监管单位或其项目代表单位）出具合同履约情况证明及相关信息，并加盖合同甲方单位公章方为有效，否则该项业绩不得分。 |
|  | 企业认证 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书和健康安全管理体系证书，每个证书得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供证书原件的彩色扫描件。 |
| 技术部分（78分） | 组织机构设置（8分） | 组织机构职能明确、分工合理、内容完整、设置科学合理、全面具体详实、针对性强得8分； 组织机构职能分工较合理、个别部门职责存在一定的重叠或不明确、内容基本完整、设置较为合理、针对性较强的得6分； 组织机构职能分工一般、部分部门职责较为模糊或存在一定的重叠、内容一般、基本可行、针对性一般的得4分； 内容不全面、存在明显的缺陷或遗漏、针对性较差、难以满足组织的实际需求、内容不全面有缺陷的得2分； 本项最高得8分，未提供方案得0分。 |
|  | 人员投入（8分） | 现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据阶段性工作对现场工作人员进行量化配置，完全满足项目需要的得8分； 现场工作人员工种配置较全面、比例较合理，且能根据和阶段性工作对现场工作人员进行一定的量化配置、能够满足项目需要的得6分； 现场工作人员工种配置一般、根据工作需要对现场工作人员进行了一般量化、基本满足项目需要的得4分； 人员设置和岗点设置合理性较差、人员管理制度较差得2分。 本项最高8分，无内容，不满足基本人员得0分。 注：①投标文件中提供投标人为项目总负责人（项目经理）1人、现场负责人2人、质检员 1人、安全员1人、资料员1人、木工5人、电工5人缴纳的近6个月社保证明彩色扫描件并提供采购需求及合同中要求的相应证书彩色扫描件，同时必须书面承诺在中标通知书下达15天内与上述人员签订不少于与本项目履约期（3年）的用工合同并在该公司缴纳社保等。 ②上述人员中木工5人及电工5人属于劳务派遣的，需要提供劳务派遣协议、用人单位为其缴纳的6个月社保证明以及劳动合同彩色扫描件。 |
|  | 机械设备投入（8分） | 根据专项工作内容配置机械设备，对配置的合理科学先进性，管理制度完善性，内容完整性、针对性进行评价。 配置合理、科学先进、内容完整、全面具体详实、针对性强得8分； 配置较合理、内容基本完整、针对性较强的得6分； 配置一般、内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 本项最高8分，无内容的得0分。 注：机械机具设备配置要求为本项目的最低要求，投标人现有的维护保养机械机具设备不足的必须提供在中标通知书发出之日后15天内全部采购或租赁到位完全满足采购人需求的书面承诺，不能满足的，得0分。 以上机械机具设备投标文件中须提供采购发票、记账凭证彩色扫描件或购置承诺书（含拟采购的机械机具设备名称型号等）原件且按照本招标文件第六章机械机具设备配置要求的顺序编排，并提供清单目录。其中，机动车辆还需提供车辆行驶证、车辆保险等证件彩色扫描件资料。 采取租赁的，除提供租赁合同彩色扫描件外，还需要按第六章采购需求中的要求提供机械机具设备配置相应的所有证明材料的彩色扫描件。 |
|  | 专项维护保养管理实施方案 (11分) | 根据本项目设施种类维护要点及主要内容提供目标明确、全面规范且具有针对性的实施方案内容。 目标明确、内容完整、全面具体详实、针对性及规范性强的得11分； 目标明确、内容基本完整、针对性及规范性较强的得8分； 目标明确性一般、内容一般、基本可行、针对性及规范性一般的得5分； 内容不全面有缺陷的得2分； 本项最高得11分，未提供方案得0分。 |
|  | 维护保养管理保障措施(7分) | 包括但不限于物资保障、技术保障、人员保障、安全保障、应急保障等。 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得5分； 内容一般、基本可行的得3分； 内容不全面有缺陷的得1分； 本项最高得7分，无内容的得0分。 |
|  | 质量管理目标措施及承诺（6分） | 目标明确，严格按照合同要求，制定合理可行措施，承诺及时检查、维护保养园林设施，内容完整、全面具体详实、针对性强，始终保持各类园林设施完好率98-100%的得6分； 目标较明确，按照合同要求，制定合理可行措施，承诺及时检查、维护园林设施，内容基本完整、针对性较强的，保持各类园林设施完好率95-97%的，得4分； 目标一般，措施一般，基本可行，质量承诺泛泛的，得2分； 本项最高得6分，无内容的得0分 |
|  | 重点难点设施维护保养应对措施（8分） | 针对本项目的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的完整、全面性、针对性及可行性等酌情评分。 内容完整、全面具体详实、针对性强得8分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 本项最高得8分，无内容的得0分； |
|  | 安全文明及环保施工方案（8分） | 针对本项目安全文明施工及环保采取的措施内容全面且具有针对性、环保措施具体可行及操作规程科学性等酌情评分。 内容完整、全面具体详实、针对性强得8分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 注：本项最高得8分，无内容的得0分。 （投标文件中同时提供安全文明及环保施工承诺书，格式自拟） |
|  | 服从采购人管理（7分） | 服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的会议、资料、整改、考核及各类突击任务等100%按时完成的，得7分； 服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的会议、资料、整改、考核等积极响应的，得 5分； 服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的会议、资料、整改、考核等部分响应的，得3分； 本项最高得7分，无具体内容得0分。 （投标文件中同时提供服从管理承诺书，格式自拟） |
|  | 处理突发事件等应急机制 (4分) | 包含但不限于节假日重大活动期间、自然灾害、上级突击检查等方面的突发事件、应急处理方案、响应速度、执行能力等。 内容全面，切实可行，符合特点，针对性强的得4分； 内容较全面，基本可行，针对性一般的得2分； 内容不全，无针对性的得1分； 本项最高得4分，无具体内容得0分。 |
|  | 新技术、新工艺、新材料应用（3分） | 针对本项目可采用的新技术、新工艺、新材料应用范围及方案的可行性、创新性、效益等内容进行阐述。 内容可行、具有创新性、显著提高效益、针对性强得3分； 内容基本可行、能提高效益、针对性一般的得2分； 内容一般、无创新、基本可行的得1分； 本项最高得3分，无具体内容得0分。 |

注：

1、所有原件的彩色扫描件不失真，内容清晰易辨认。

2、本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年    月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同主要条款

甲方：徐州市住房和城乡建设局

乙方：

合同编号：

## 第一项  总则

第一条 本合同履行期限为36个月，从2024 年   月   日至2027年   月   日。

第二条 徐州市园林建设管理中心作为甲方代表，具体承担该项目检查、指导、考核、质量评价等工作；乙方派项目总负责人            （身份证：              ）组建项目部并负责本项目的全面设施维护保养管理工作。

第三条 合同签订依据

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《江苏省城市绿化管理条例》《徐州市城市绿化管理条例》等有关法律、法规和徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养招标文件(项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001 )招标中标结果，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，经友好协商，签订本合同。

第四条 合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养招标文件(项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001 )以及相关的澄清、补充文件等；

2.乙方的投标文件、投标承诺书及其澄清、补充说明文件等；

3.履约保证金；

4.中标通知书；

5.履约过程中徐州市出台新的并要求实施的考核标准、检查考核办法、经费兑现办法等。

第五条 维护保养管理范围

新城片区市管绿地范围内所有园林设施，包含且不限于以下种类、数量：

| 一、园路广场 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 整体式混凝土面层 | ㎡ | 350.08 | 昆仑大道 |
| 2 | 沥青面层 | ㎡ | 17161.93 | 北游园、南游园、市民广场、档案馆周边等 |
| 3 | 鹅卵石 | ㎡ | 7.83 | 南游园 |
| 4 | 块料面层（面包砖） | ㎡ | 28976.64 | 昆仑大道、丽水路、北游园、南游园、市民广场、人民河口公园等 |
| 5 | 块料面层（透水砖） | ㎡ | 563.25 | 泰岳路 |
| 6 | 块料面层（植草砖） | ㎡ | 3584.00 | 会议中心两侧、人民河口公园等 |
| 7 | 块料面层（水洗石） | ㎡ | 1550.31 | 市民广场 |
| 8 | 块料面层（花岗岩） | ㎡ | 139018.95 | 昆仑大道、泰岳路、丽水路、北游园、南游园、市民广场、档案馆周边、人民河口公园等 |
| 二、古典建筑 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 木亭 | ㎡ | 134.60 | 昆仑大道、南游园、北游园、经三广场等 |
| 2 | 木廊架 | ㎡ | 459.48 | 北游园、市民广场等 |
| 三、钢廊架、景石、景墙 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 钢玻廊架、凉亭 | ㎡ | 219.90 | 经三广场 |
| 2 | 峰石 | t | 1850.00 | 昆仑大道、汉源大道、彭祖大道等 |
| 3 | 景石墙 | ㎡ | 169.28 | 人民河口公园 |
| 4 | 砖砌围墙 | m | 13.20 | 昆仑大道 |
| 四、零星石构件 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 花坛石 | ㎡ | 1457.24 | 昆仑大道、泰岳路、丽水路、北游园、南游园、国旗广场、下沉广场、人民河口公园、经三广场等 |
| 2 | 树穴、道路侧石（花岗岩） | m | 53786.71 | 昆仑大道、泰岳路、丽水路、北游园、南游园、市民广场、国旗广场、下沉广场、人民河口公园、经三广场等 |
| 3 | 树穴、道路侧石（混凝土） | m | 29235.40 | 北游园、南游园、档案馆周边、人民河口公园等 |
| 五、园桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 钢筋混凝土园桥 | ㎡ | 20.46 | 奥体公园 |
| 2 | 木桥、木栈桥 | ㎡ | 1505.10 | 泰岳路、丽水路、北游园、人民河口公园、奥体公园等 |
| 六、栏杆 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 混凝土栏杆 | m | 454.00 | 市民广场 |
| 2 | 金属栏杆 | m | 188.90 | 泰岳路、北游园、人民河口公园、奥体公园等 |
| 七、其他零星维护 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 树穴盖板（5年以上） | ㎡ | 10396.59 | 彭祖大道、太行路、泰岳路、普陀路、唐盛路、元和路、明正路、清风路、新元大道、沟棠路、商聚路等 |
| 2 | 水池底壁（块料式） | ㎡ | 1337.94 | 国旗广场、人民河口公园等 |
| 八、排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 收水井 | 座 | 211 | 昆仑大道、北游园、南游园、市民广场、国旗广场、会议中心两侧、人民河口公园、奥体公园、档案馆周边等 |
| 2 | 检查井 | 座 | 76 | 市民广场、国旗广场、会议中心两侧、人民河口公园、奥体公园、经十路等 |
| 3 | 排水暗沟 | m | 1117.40 | 泰岳路、国旗广场、下沉广场、奥体公园等 |
| 4 | 排水管道 | m | 9078.03 | 昆仑大道、北游园、南游园、市民广场、国旗广场、经三广场、人民河口公园、奥体公园、档案馆周边等 |
| 九、电力、照明系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 景观灯（4m以内) | 座 | 124 | 经三广场、下沉广场、市民广场等 |
| 2 | 景观灯 （4-10m) | 座 | 82 | 国旗广场 |
| 3 | 草坪灯 | 盏 | 34 | 经三广场 |
| 4 | 控制柜 | 座 | 7 | 市民广场、国旗广场、经三广场等 |
| 5 | 电缆 | m | 4504.3 | 经三广场、国旗广场、下沉广场、市民广场等 |
| 十、园椅 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 成品座椅（带靠背） | 个 | 35 | 昆仑大道、人民河口公园、奥体公园、民生路、润溪等 |
| 2 | 石凳 | m | 26.2 | 市民广场 |
| 3 | 石质木凳面坐凳 | m | 10 | 昆仑大道 |
| 4 | 花岗岩饰面石材坐凳 | m | 44.5 | 泰岳路、市民广场等 |
| 5 | 成品坐凳（无靠背） | 个 | 12 | 丽水路、经十路等 |
| 6 | 木坐凳 | m | 18.8 | 北游园、南游园等 |
| 十一、其他零星设施构件 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 隔离柱 | 个 | 32 | 昆仑大道、市民广场等 |
| 2 | 垃圾箱 | 个 | 66 | 昆仑大道、丽水路、南游园、市民广场、国旗广场、人民河口公园、经三广场、奥体公园、经十路、民生路、档案馆周边等 |
| 3 | 石鼓 | 个 | 336 | 北游园、南游园、市民广场、国旗广场、人民河口公园、经三广场、奥体公园、档案馆周边、政务服务中心周边等 |
| 十二、标志标牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 停车场指示牌（550×2300×115） | 座 | 2 | 会议中心 |
| 2 | 公园指示牌（630×210×3600） | 座 | 10 | 市民广场 |
| 3 | 公园导览图（2600×1400×300） | 座 | 3 | 国旗广场、人民河口公园（水面除外）等 |
| 4 | 无障碍通道指示牌（400×800×1650） | 座 | 4 | 市民广场 |
| 5 | 草坪警示牌（560×560×600） | 座 | 4 | 市民广场、国旗广场、人民河口公园等 |

## 第二项  合同价款与支付

第六条 合同价款及支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额         元（小写金额：      元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之十(10%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款由甲方按月按考核结果支付，分36个月，每月百分之二点五(2.5%)即￥          ，大写：人民币         元整，每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之十(10%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款由甲方按月按考核结果支付，分36个月，每月百分之二点五(2.5%)即￥          ，大写：人民币         元整，每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

（二）合同价款的支付

甲方每月月底前对当月维护保养管理情况进行考核汇总，次月月初出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付乙方上月维护保养管理费用。其中，

当月综合考核成绩在95分及以上，全额支付当月维护保养管理费用；

当月综合考核成绩在90-95分（含90分）的，当月维护保养管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月综合考核成绩在80-90分（含80分）的，当月维护保养管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月综合考核成绩在80分以下的，当月维护保养管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。

## 第三项  质量与考核

第七条 维护保养管理标准

（一）维护要点及主要内容

1、排水设施进行巡查、检查，定期维护，不得污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况；淤积物及时清除；排水设施检查井、收水井不得凸起、沉陷，检圈井盖不得缺失；对排水设施破损应及时整修恢复；保持排水畅通。

2、灯具、雕塑、各类标识标牌、塑钢坐标、果皮箱、座椅等设施保持整齐、字迹标线清晰、设施不脱漆生锈；出现松动、破损或倾斜等现象时应及时进行维护保养。

3、园路沥青路面必须进行经常性和预防性维护保养。当路面出现裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害时，应及时进行维护保养；按周期有计划地安排裂缝处理（灌缝）、维护保养。

4、园路水泥混凝土路面养护必须进行经常性和预防性维护保养。严禁在路面上拌合砂浆或混凝土等作业；水泥混凝土路缘石缺失应及时补齐；周期性的灌缝；对路面发生的病害及时进行处理；按周期有计划地安排维护。

5、硬质铺装应保持表面整洁、平整、无积水、砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；缘石、踏步稳定牢同，不得缺失；树池框不得凸起、残缺；填缝应保证饱满，填缝料破碎时应重新勾缝；当发现损坏、松动、缺损、低洼沉陷、隆起、坑洞、错台时应及时维护；更新的块石材质，规格宜与原材质一致；更换的砌块，其颜色、图案、材质、规格宜与原路面一致，路面砖强度和厚度应符合规范规定。

6、当发现道路沉陷、空洞或大于50mm的错台以及井盖、雨水口箅子丢失等影响道路安全运营情况时，第一发现人应按应急预案处置，立即上报、设置围挡，并应在现场监视。

7、路缘石应保持保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的缘石应及时勾缝；更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。景区内树池边框应与园路相接平整；混凝土树池出现剥落、露筋、翘允、拱胀变形，铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、缺失应及时维修更换。踏步破损或失稳，应及时维护。

8、护栏应保持整齐、无缺损。当损坏或丢失，应及时修补；金属类护栏，当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象，应重新刷涂油漆。

9、桥涵设施应进行淤积程度、桥涵顶背填土沉陷程度检查，定期检查主体结构有无开裂、漏水、变形、位移、下沉及冻胀程度；发现裂缝、局部脱落和缺损，应及时进行修补；保持构筑物应完好，排水通畅。

10、公共管理房屋定期检查荷载和使用条件的变化；房屋渗漏程度；屋架、梁、柱、搁栅、檩条、砌体、基础等主体结构部分以及房屋内外墙抹灰、阳台、栏杆、雨篷、饰物等易坠构件的完损情况；室内外上水、下水管线与电气设备的完损情况。发现病害应及时进行保养维护；发现危险点，影响住用安全时，必须及时通知房屋经营管理单位,应采取抢险解危技术措施；保证结构安全。

11、木结构房屋、廊架、凉亭定期检查荷载和使用条件的变化；房屋渗漏程度；梁、搁栅、檩条等构件中部挠曲、开裂程度、构件节点(木榫)联结情况；构件进墙搁置部分的长度及端部腐朽程度；平顶下挠、松动程度；房架垂直度、水平移位、挠曲、开裂和铁件锈蚀程度，以及杆件、剪力撑完整情况；木柱弯曲、开裂和柱身柱根腐朽程度；立帖结构房屋整体倾斜程度；木构件虫蛀或在墙上搭接部分的槽朽情况；木节(松节、朽节、五花节、节群)、斜纹、扭纹、髓心在受弯木构件上的分布情况。发现损坏应及时进行保养维护；维护应符合现行国家养护技术规范；保证结构安全。

12、钢结构房屋、廊架、凉棚定期检查荷载和使用条件的变化；房屋渗漏程度；梁、柱、檩条等变形、位移、挠曲程度；构件锈蚀程度;结构各节点焊接牢固程度；屋架等构件支承长度和稳定性等情况；发现损坏应及时进行保养维护；维护应符合现行国家养护技术规范；保持建筑物应完好。

13、建筑物、构筑物涂装的油漆有起壳、脱落和钢结构构件有锈蚀等分别情况采取全部或局部铲除原油漆，淸净底子和除锈后重新进行一底两面油漆涂装；建筑物玻璃破碎，应根据玻璃面积的大小分别采用2～5mm钢化玻璃配全。

14、建筑物、构筑物定期检查电气照明原有线路走向、负载容量和电度表容量；与原配电系统的接地故障保护型式和接地系统的接地电阻情况；原有防雷装置的接地电阻情况；保证建筑物、构筑物电气照明安全与防雷装置的安全。

15、泵站定期进行检查与维护，即每半年对水泵进行一次大型维保，须书面提交维保方案，甲方核准后组织安排实施,每年针对设施和泵房、控制室进行一次除锈、刷漆、粉刷涂料的工作，泵站应做好运行与维护记录；水泵运行正常；电气设备连接必须可靠，接地装置应有效；无漏电闪烁现象、短路或跳闸;每年汛期前每天加强巡查、检查并维护泵站的自身防汛设施；保证泵站正常运转。养护标准参见《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007，《江苏省泵站技术管理办法》（江苏水利厅文件苏水管2004-153号）

16、景观照明控制柜、电缆等照明设施及附属设施巡查看护，防止人为破坏盗窃；景观照明设施及其附属设施完好。无倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏；保证景观照明亮灯率。

17、景石、石鼓等附属设施无损毁、位移、缺失现象，状态完好。

（二）其它

1.台账记录详细如实。

2.确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分。

3.指定专人分区负责维护保养管理，设置片长，按不同管理区域合理安排维护保养管理人员。

4.乙方须配备必要的维修、运输工具，负责维护保养管理范围内的园林设施保养、修补、更换工作。

5.负责对维护保养管理范围内园林设施养护，并对维护保养管理范围内损坏的园路、硬质铺装、树池篦子等，由乙方及时修补、更换，更换的品种、规格应与设施基本相同。

6.园林设施维护保养工序及规程符合安全、文明及扬尘治理等要求。

7.按要求每月将日常巡查情况及日常维护保养管理计划、片区及人员安排计划上报一级督导单位。

8.如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好园林设施的维护管理工作，保证各类设施完好。

9.乙方中标后进场实施维护保养工作。其中，履约期前3个月为试管期。试管期间，甲方对乙方的人员投入、技术能力、机械机具设备投入、设施维护保养工作质量和成效等进行检查考核，以确定乙方是否有实际履约能力。

10.负责及时处置维护保养管理范围内发生的数字化城市管理案件、“12345”政府服务热线工单和上级交办的事项。

第八条 工作人员要求

工作人员人数见乙方              投标文件，在总人数不变的情况下，合理安排各重要部位的工作人员数量。工作人员具体要求如下：

（一）人员配备要求：

1. 本项目配备项目总负责人（项目经理） 1 名，具有中级及以上相应专业技术职称，并具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书。

- 项目现场负责人 2 名，具有初级及以上相应专业技术职称，或具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书。

- 本项目配备质检员  1  名、安全员  1  名、资料员  1  名，且具有相应资格证书。

- 作业人员配备要求：（作业人数要求不少于30人）

| 总人数 | 巡查、维护人数 | 电工 | 木工 | 其它技术人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：木工、电工均具有职业资格证书。

- 作业人员要经过岗位培训合格之后方可上岗。

（二）人员要求

1.乙方负责项目维护保养管理的1名项目总负责人、2名现场负责人及项目部有关人员专用于本项目日常维护保养管理，乙方必须要与上述人员签署不少于本合同履约期的用人用工合同，并购买有关保险。

2.乙方应建立健全人员管理规章制度，报甲方备案，项目总负责人和现场负责人原则上不得离开市区，每周至少5天在现场负责设施维护管理；要有AB角，如因病、事确需请假的，应严格遵守请销假制度，向甲方现场管理单位（部门）办理书面请销假手续，当月请假天数不得超过5天。

3.项目总负责人和现场负责人不得随意更换，不得同时参与其他任何项目的施工、设施维护保养等工作。确因身体原因或其他不可抗力因素，必须更换时由乙方书面提出申请，经甲方书面批准后方可更换。拟调任项目总负责人和现场负责人的业绩、工作能力和资格条件等不得低于原项目总负责人和现场负责人。甲方对乙方派驻的项目总负责人和现场负责人、相关技术人员的业务能力具有独立判断权利，甲方有权单方要求乙方更换上述人员，乙方应于7个工作日内更换。

4.乙方项目设施维护保养人员应足额配备到位，穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定及季节特点。

5.乙方应确保24小时应急服务和承诺服务工作，在新城片区有固定办公和经营场所、值班人员及联系电话，维护保养范围内要24小时进行巡查。

第九条 维护保养管理设备配置要求

见乙方                    投标文件。

巡查应急处置车辆（小型普通客车）    台、应急保障车辆（轻型普通货车）    台、高压水冲车    台、汽油发电机组    台（功率3KW以上）、气（电）风镐    台、振动棒    、片区巡查电动车     辆以及其他维护工具一批。

维护保养管理机械机具设备必须为乙方所有，在接到中标通知书后15日内全部足额配备到位，购买或租赁设备的发票原件、租赁合同原件备查。合同履行期内，甲方有权随时检查乙方承诺的维护保养管理设备配置情况，若发现并查实乙方未足额配置承诺的维护保养管理设备，甲方有权直接使用乙方交纳的履约保证金购买相应的维护保养管理设备交于乙方用于日常维护保养管理；此后，若再次发现并查实乙方未足额配置承诺的维护保养管理设备，甲方有权终止合同。

第十条 考核验收标准

以徐州市现行的绿化养护管理相关的法律法规、规范标准、办法文件等。（具体考核评分表详见附件）

第十一条 履约保证金

（一）签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5 %）大写：人民币         （小写：¥       元），履约保证金不计利息。

（二）履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（三）履约保证金退还：质保期满后，乙方出具甲方提供的《验收书》并结算违约赔偿（如有）后无息退还给乙方，如未提供，履约保证金不予退还。

## 第四项  甲乙双方的权利和义务

第十二条 甲方的权利和义务

（一）甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

（二）甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

（三）甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

（四）甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

（五）甲方监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

（六）甲方根据服务项目实际情况对维护保养管理优化调整。

（七）甲方有权对乙方的项目部标准化建设检查验收。

（八）甲方有权要求乙方更换履约意识不强、履约能力不足、不能坚守岗位、不服从管理的项目总负责人、现场负责人及其他服务人员。

（九）甲方有权定期对乙方机械设备机具等进行验收，有权要求乙方更换达不到标准要求的机械设备机具。

（十）甲方有权根据相关政策和规定调整考核细则和评分标准。

（十一）甲方在整个合同履行期内均有权对中标人提供的资料、主要人员、机械机具设备等进行复核，如有不符将取消中标资格并没收全部履约保证金。

第十三条 乙方的权利和义务

（一）乙方应自觉接受甲方及其下属绿地养护管理监管单位及有关人员的检查、考核、指导和监督。

（二）乙方不得出现违法违规用工的情况。

（三）乙方必须按照合同约定足额配备相关人员。

（四）乙方不得擅自更换项目总负责人（项目经理）和现场负责人等已经报备的相关人员。

（五）合同履行期内，乙方应在新城片区有固定办公和经营场所，用于作业、管理、机具停放、办公等。

（六）乙方要加强工作人员的安全教育、职业技能等培训，完善相关措施，作业人员应经专业培训后方可上岗作业，确保安全无事故。

（七）在维护保养管理责任期内，乙方必须制定每周、月工作计划，并按计划完成当周、月的日常维护保养管理工作。

（八）乙方应无条件在规定时间内完成某些需紧急处置的情况，或上级重大活动安排的任务及各类创建任务。

（九）乙方应按照相关要求和标准建立日常养护自查制度，完善各项台账资料。

（十）乙方承担其工作人员的人身财产损害及造成第三方损害的法律责任。

（十一）乙方必须将所投入本项目的设备（车辆）行驶证及机动车登记证书彩色扫描件交甲方备案，设备（车辆）只能在本项目专用，未经甲方书面同意不得用于其他项目。

（十二）乙方按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等。

（十三）乙方严格按照《徐州市推进城市生活垃圾分类行动方案》处置园林设施垃圾，严禁混入其他垃圾收集容器，严禁将其他非绿化垃圾夹杂在绿化植物废弃物中，做好园林垃圾收集、分类、运输和处置等工作。

（十四）合同履约期间，乙方工作人员如遇人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，甲方享有追偿权。

（十五）乙方不得在管理范围内存在行政管理（执法）行为。

## 第五项  违约责任

第十四条 甲方未按约定支付合同价款，乙方按照有关法律法规规定，有权追究甲方违约责任。

第十五条 发生下列情况之一的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应责任。

（一）未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期调整；若整改不到位，月度综合考核一次性扣除10分。

（二）乙方未能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方及其监管单位有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除，并在月度综合考核中一次性扣除5分。

（三）当月针对同一点位同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次及以上未完成甲方交办的任务的，月度综合考核一次性扣除2分。

（四）现场检查考核期间，存在项目总负责人（项目经理）不在现场的每次扣5分，现场负责人不在现场的每次扣2分/人，每月月度综合考核最高可扣13分。

（五）项目总负责人、现场负责人按月统计请假超过5天的，每0.5天扣0.5分/人（不足0.5天的按0.5天计）；未遵守请销假制度的，当月每人每次扣2分。

（六）乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，月度综合考核每人每次扣1分。

（七）乙方机械机具设备等未按要求从事作业，或者不在规定场所的，主要施工车辆如水车等每次每辆扣1分，其他小型机具设备每次每台（部）扣0.5分，计入月度综合考核成绩。

（八）出现园林设施占用毁坏行为，且没及时跟踪行政执法处理结果，或擅自改变园林设施原本功能的，要承担相应损失。

## 第六项  合同的解除

第十六条 合同履行期内发生下列情况之一的，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

（一）合同履行期内不服从甲方或相关检查考核监督单位管理的；

（二）检查考核过程中，乙方有转包或分包行为的；

（三）未按合同约定擅自更换项目总负责人（项目经理）、现场负责人的或者未按甲方要求在规定时间内更换的；

（四）在试管期间，月度综合考核成绩2次达到80分以下（含80分）；

（五）每一履约年月度综合考核成绩累计3次考核不合格的（低于80分）；

（六）在维护保养管理责任期内，如乙方10日内不进行日常维护保养管理或对部分园林设施不进行日常维护保养管理的，经甲方指出仍不进行整改的或单方中途退出维护保养管理的；

（七）在上级部门考核评比等活动中出现严重失分，或因维护保养管理不到位，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光3次、并在社会上造成较严重影响的。

第十七条 合同解除时，提出解除合同的一方应书面通知对方，书面通知到达对方时解除。

第十八条 因乙方违约解除合同的，对于尚在投标有效期内的设施维护保养工作由招投标确定的递补队伍负责实施，重新签订合同，月度设施维护保养经费标准按上一中标人合同价中月度经费标准执行；投标有效期结束的，由甲方重新组织招标，新中标队伍进场前，由乙方继续负责设施维护保养管理工作，“续管期”内甲方按考核成绩正常兑现经费，续管期原则上不超过 3 个月。

第十九条 因乙方违约解除合同的，视情况列入政府采购失信行为记录名单。

## 第七项  其他

第二十条 乙方在签署本合同同时，应与甲方或其委托监管单位签署安全生产合同。

第二十一条 维护保养管理期内，乙方出现未按照维护保养管理责任主体单位及监管单位整改要求在规定期限内整改到位的，由甲方委托其他单位代为整改，费用由乙方承担。

第二十二条 本合同执行期限内如遇人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

第二十三条 本合同执行期限内承包工作量若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

第二十四条 本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

第二十五条 合同执行过程中，乙方月度综合考核成绩、履约情况等，记入徐州市企业信用评价体系。

第二十六条 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方  　 份，乙方 　  份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

第二十七条 本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件为准。

第二十八条 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议不能得到解决，则任何一方均可向徐州市仲裁委员会申请仲裁。

以下无正文

甲   方                                 乙   方

单位签章：                              单位签章：

单位地址：                              单位地址：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：

代 表 人：                              代 表 人：

联 系 人：                              联 系 人：

联系电话：                              联系电话：

签字日期：  年    月   日               签字日期：   年   月   日

附件：徐州市市场化管养绿地园林设施检查考核评分表

| 考核项目 | 分值 | 项目扣分 | 扣分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园路广场、硬质地面铺装 | 20 | 园路、地面铺装存在破损、松动、拱起、沉陷、断裂等未及时修复，影响景观效果及使用的，扣1-8分。 产生较大影响的，扣8-15分。 产生严重影响的，扣16-20分。 |  |  |
| 钢、木结构建筑物 | 15 | 构件存在腐朽、开裂、脱落、锈蚀、变形、移位或建筑物主体沉陷、空洞、倾斜等未及时修复，影响景观效果及安全隐患的，扣1-5分。 产生较大影响的，扣6-10分。 产生严重影响的，扣11-15分。 |  |  |
| 园桥、栈道、护栏 | 10 | 面板存在缺失、翘边、凸起、断板或龙骨断裂、相接不牢稳或护栏缺失、断裂、松动等未及时修复，影响景观效果及安全隐患的，扣1-4分。 产生较大影响的，扣5-8分。 产生严重影响的，扣10分。 |  |  |
| 景观照明及附属设施 | 15 | 灯杆灯具、照明线路、箱变，控制柜等照明设施倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏、被盗等未及时修复，影响景观效果和使用的，扣1-5分。 产生较大影响的，扣6-10分。 产生严重影响的，扣11-15分。 |  |  |
| 排水系统 | 7 | 井盖、雨水箅存在缺失、破损或井身沉陷、破裂渗水或管道堵塞未及时修复，影响景观效果及安全隐患的，扣1-3分。 产生较大影响的，扣4-6分。 产生较大影响的，扣7分。 |  |  |
| 标志标牌 | 8 | 标识标牌存在污迹，乱贴、乱画、乱挂等现象、字迹不清晰、脱漆生锈或沉陷、倾斜、脱落、断裂、变形等未及时修复，影响景观效果及使用的，扣1-3分。 产生较大影响的，扣4-6分。 产生较大影响的，扣7-8分。 |  |  |
| 其他附属设施 | 15 | 树池篦子、座椅、垃圾箱、景观石等存在破损、缺失，未及时维修，影响景观效果及使用的，扣1-5分。 产生较大影响的，扣6-10分。 产生严重影响的，扣11-15分。 |  |  |
| 实施现场安全文明 | 10 | 施工现场未实行封闭式管理、未采取有效的安全防护措施、施工现场材料随意堆放、未有效控制扬尘治理的，影响整体景观及安全隐患的，扣1-4分。 产生较大影响的，扣5-8分。 产生严重影响的，扣10分。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

注：列为当月重点考核的项目按照2倍扣分，被扣分值不超过本项最高分的2倍。

# 第六章 采购需求

- 本项目不接受超过720.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目内容：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养管理，服务期3年。

三、项目维护保养清单：新城片区市管绿地范围内所有园林设施，包含且不限于以下种类、数量：

| 一、园路广场 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 整体式混凝土面层 | ㎡ | 350.08 | 昆仑大道 |
| 2 | 沥青面层 | ㎡ | 17161.93 | 北游园、南游园、市民广场、档案馆周边等 |
| 3 | 鹅卵石 | ㎡ | 7.83 | 南游园 |
| 4 | 块料面层（面包砖） | ㎡ | 28976.64 | 昆仑大道、丽水路、北游园、南游园、市民广场、人民河口公园等 |
| 5 | 块料面层（透水砖） | ㎡ | 563.25 | 泰岳路 |
| 6 | 块料面层（植草砖） | ㎡ | 3584.00 | 会议中心两侧、人民河口公园等 |
| 7 | 块料面层（水洗石） | ㎡ | 1550.31 | 市民广场 |
| 8 | 块料面层（花岗岩） | ㎡ | 139018.95 | 昆仑大道、泰岳路、丽水路、北游园、南游园、市民广场、档案馆周边、人民河口公园等 |
| 二、古典建筑 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 木亭 | ㎡ | 134.60 | 昆仑大道、南游园、北游园、经三广场等 |
| 2 | 木廊架 | ㎡ | 459.48 | 北游园、市民广场等 |
| 三、钢廊架、景石、景墙 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 钢玻廊架、凉亭 | ㎡ | 219.90 | 经三广场 |
| 2 | 峰石 | t | 1850.00 | 昆仑大道、汉源大道、彭祖大道等 |
| 3 | 景石墙 | ㎡ | 169.28 | 人民河口公园 |
| 4 | 砖砌围墙 | m | 13.20 | 昆仑大道 |
| 四、零星石构件 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 花坛石 | ㎡ | 1457.24 | 昆仑大道、泰岳路、丽水路、北游园、南游园、国旗广场、下沉广场、人民河口公园、经三广场等 |
| 2 | 树穴、道路侧石（花岗岩） | m | 53786.71 | 昆仑大道、泰岳路、丽水路、北游园、南游园、市民广场、国旗广场、下沉广场、人民河口公园、经三广场等 |
| 3 | 树穴、道路侧石（混凝土） | m | 29235.40 | 北游园、南游园、档案馆周边、人民河口公园等 |
| 五、园桥 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 钢筋混凝土园桥 | ㎡ | 20.46 | 奥体公园 |
| 2 | 木桥、木栈桥 | ㎡ | 1505.10 | 泰岳路、丽水路、北游园、人民河口公园、奥体公园等 |
| 六、栏杆 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 混凝土栏杆 | m | 454.00 | 市民广场 |
| 2 | 金属栏杆 | m | 188.90 | 泰岳路、北游园、人民河口公园、奥体公园等 |
| 七、其他零星维护 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 树穴盖板（5年以上） | ㎡ | 10396.59 | 彭祖大道、太行路、泰岳路、普陀路、唐盛路、元和路、明正路、清风路、新元大道、沟棠路、商聚路等 |
| 2 | 水池底壁（块料式） | ㎡ | 1337.94 | 国旗广场、人民河口公园等 |
| 八、排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 收水井 | 座 | 211 | 昆仑大道、北游园、南游园、市民广场、国旗广场、会议中心两侧、人民河口公园、奥体公园、档案馆周边等 |
| 2 | 检查井 | 座 | 76 | 市民广场、国旗广场、会议中心两侧、人民河口公园、奥体公园、经十路等 |
| 3 | 排水暗沟 | m | 1117.40 | 泰岳路、国旗广场、下沉广场、奥体公园等 |
| 4 | 排水管道 | m | 9078.03 | 昆仑大道、北游园、南游园、市民广场、国旗广场、经三广场、人民河口公园、奥体公园、档案馆周边等 |
| 九、电力、照明系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 景观灯（4m以内) | 座 | 124 | 经三广场、下沉广场、市民广场等 |
| 2 | 景观灯 （4-10m) | 座 | 82 | 国旗广场 |
| 3 | 草坪灯 | 盏 | 34 | 经三广场 |
| 4 | 控制柜 | 座 | 7 | 市民广场、国旗广场、经三广场等 |
| 5 | 电缆 | m | 4504.3 | 经三广场、国旗广场、下沉广场、市民广场等 |
| 十、园椅 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 成品座椅（带靠背） | 个 | 35 | 昆仑大道、人民河口公园、奥体公园、民生路、润溪等 |
| 2 | 石凳 | m | 26.2 | 市民广场 |
| 3 | 石质木凳面坐凳 | m | 10 | 昆仑大道 |
| 4 | 花岗岩饰面石材坐凳 | m | 44.5 | 泰岳路、市民广场等 |
| 5 | 成品坐凳（无靠背） | 个 | 12 | 丽水路、经十路等 |
| 6 | 木坐凳 | m | 18.8 | 北游园、南游园等 |
| 十一、其他零星设施构件 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 隔离柱 | 个 | 32 | 昆仑大道、市民广场等 |
| 2 | 垃圾箱 | 个 | 66 | 昆仑大道、丽水路、南游园、市民广场、国旗广场、人民河口公园、经三广场、奥体公园、经十路、民生路、档案馆周边等 |
| 3 | 石鼓 | 个 | 336 | 北游园、南游园、市民广场、国旗广场、人民河口公园、经三广场、奥体公园、档案馆周边、政务服务中心周边等 |
| 十二、标志标牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 停车场指示牌（550×2300×115） | 座 | 2 | 会议中心 |
| 2 | 公园指示牌（630×210×3600） | 座 | 10 | 市民广场 |
| 3 | 公园导览图（2600×1400×300） | 座 | 3 | 国旗广场、人民河口公园（水面除外）等 |
| 4 | 无障碍通道指示牌（400×800×1650） | 座 | 4 | 市民广场 |
| 5 | 草坪警示牌（560×560×600） | 座 | 4 | 市民广场、国旗广场、人民河口公园等 |

四、人员配备要求和机械设备配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离按无效投标处理）：

（一）人员配备要求：

（1）项目经理配备要求：

本项目配备项目总负责人（项目经理） 1  名，有中级及以上相应专业技术职称，并具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书。投标文件中提供项目总负责人的资格证明文件原件的彩色扫描件。

（2）现场负责人（技术员）配备要求：

本项目配备现场负责人 2  名，具有初级及以上相应专业技术职称，或具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书。

（3）质检员、安全员、资料员：

本项目配备质检员  1  名、安全员  1  名、资料员  1  名，且具有相应资格证书。

注：以上要求具有相应职业资格证书及职称人员须提供近6个月社保证明彩色扫描件。

（4）作业人员配备要求：

①人数要求：

| 总人数 | 巡查、维护人数 | 电工 | 木工 | 其它技术人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30人 | 15人 | 5人 | 5人 | 5人 |

②专职电工、木工等，须持证上岗，人员上岗前必须进行身份登记，并须将相关证书及身份证复印件报送给采购人。

③作业人员年龄不得超过60周岁，人员上岗前必须进行身份登记，并须将身份证复印件报送给采购人。

- 作业人员经过岗位培训合格后方可上岗。

（二）机械设备配备要求：

巡查应急处置车辆（小型普通客车）  2  台、维护保养应急保障车辆（轻型普通货车）  2  台、高压水冲车  1  台、汽油发电机组  15  台（功率3KW以上）、气（电）风镐  10  台，振动棒  8  套，片区巡查电动车  10  辆、及其他维护工具一批。

说明：投标文件中必须提供“工作人员配备和维护保养管理设备配置”的承诺文件，且所承诺的内容不得低于上述要求。否则按照无效投标处理。

五、中标后中标人应在新城片区设立项目部。中标人须按照投标文件中对“工作人员配备”和“维护保养管理设备配置”的承诺，足额配备作业人员及维护保养机械设备，同时将拟派项目总负责人及主要管理人员、技术人员相关的职称及资格证书原件交采购人查验，待采购人查验确认后签订合同。凡中标后，15天内未能足额配备工作人员及机械设备或未将项目经理及主要管理人员、技术人员相关的职称资格证书原件交采购人查验的，采购人有权拒绝签订合同。

六、中标人对维护保养设施的接收以目前现有的设施状况为准，是质量问题的（质保期内）由园林设施承建单位负责。

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

6. 项目总负责人简历表

7. 投标人对“工作人员配备要求”的承诺

8. 投标人对“维护保养管理设备配置要求”的承诺

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 预付款保函支付条款

13. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

- 1.投标函

致 徐州中博工程咨询有限公司：

根据 徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养 项目[项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001]招标文件，          (姓名) 代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后120天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定向公证处支付公证费（如有）。

7.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州中博工程咨询有限公司 确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：          （电子签章）

日期：   年  月  日

- 2.开标一览表

项 目 名 称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项 目 编 号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、报价包括投标人为本项目提供的所有服务费用及税金。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致。

- 3.分项价格表

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

货币单位：人民币元

(分项价格表主要由设施类别、数量及维护保养管理单价、总价组成，按照项目要求格式自制，报价应包括项目涉及的一切税、费等。)

投标人：          （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

注：徐州中博工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

- 4.偏离表

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：    年   月   日

## 5.法定代表人授权书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与                    项目（项目编号：                    ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                          受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件的彩色扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：

身份证号：           职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：          ，项目名称：                       ）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

(法定代表人身份证原件的彩色扫描件附后）

- 项目总负责人简历表

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩： |  |  |  |  |  |

注：本项目配备项目总负责人，有中级及以上相应专业技术职称，并具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书。投标文件中提供项目总负责人（项目经理）的资格证明文件原件的彩色扫描件，项目总负责人（项目经理）在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的工作，且项目总负责人不得随意更换。

投标人名称：              （电子签章）

日期：     年  月  日

## 投标人对“工作人员配备要求”的承诺

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的工作人员不低于招标文件的要求。具体如下：

- 人员承诺

| 工作人员最低人数（单位：人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总人数 | 项目总负责人 | 现场负责人 | 质检员 | 安全员 | 资料员 | 巡查、维护人员 | 专职电工 | 专职木工 | 其它技术人员 |

（所有人员相关证书原件的彩色扫描件附后）

2.项目总负责人具有中级及以上相应专业技术职称，并具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书；现场负责人具有初级及以上相应专业技术职称（或具有二级及以上市政工程专业注册建造师资格证书）；质检员、安全员、资料员具有相应资格证书,且以上人员为我公司合法人员。

3.项目总负责人和现场负责人不擅自更换。

4.项目部人员及工人统一工作服装。

5.提供24小时应急服务，设置固定办公地点、值班人员及联系电话。

6.木工、水电工等不同工种的现场工作人员均具有相应的资格证书，能够胜任现场维护保养工作。

7.上述人员在我公司中标后15天内，完成用工合同签署并完成社会保险、安全保险等相关保险办理，且用工时间不少于合同履约期，逾期未按要求完成按自动放弃中标处理。

办公地点：

值班人员：                         联系电话：

投标人名称：              （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：    年    月    日

## 8.投标人对“维护保养管理设备配置要求”的承诺

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配置的维护保养管理设备不低于招标文件的要求。具体如下：

| 项目名称 | 园林设施维护保养车辆（辆） |  |  |  | 园林设施维护保养设备（台） |  |  | 数字化城管案件办理（部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养 | 应急处置车 | 维护保养货车 | 巡查电动车 | 高压水冲车 | 发电机 | 气、电风镐 | 振动棒 | 处置通 |

1.上述机械设备机具等为我公司所有，全部专用于新城片区维护保养管理工作。

2.在我公司接到中标后15天内，将上述机械设备机具等全部足额配备到位，并放置至规定场所，并提供发票、车辆行驶证等原件查询，逾期未按要求办理到位的按自动放弃中标处理。

3.履约期间，甲方在检查考核中，如发现并查实我公司项目维护保养机械机具设备未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的机械设备机具的，且未在甲方规定时间内整改到位的，甲方有权终止合同。

投标人名称：              （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：    年    月   日

## 9.中小企业声明函

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于（       ）行业；服务企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购项目属性为：服务业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

## 10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                （电子签章）

日期：   年  月  日

## 11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养）项目（项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                （电子签章）

日期：   年  月  日

## 12.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。

## 13.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：徐州市新城片区市管绿地园林设施维护保养

项目编号：JSZC-320300-ZBZX-G2024-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料彩色的扫描件附后）

2.                           （证明材料彩色的扫描件附后）

3.                           （证明材料彩色的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日