竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

项目名称：徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）

采 购 人：徐州市水务局

采购代理机构：徐州鹏图工程咨询有限公司

二〇二四年三月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

（供应商）：

徐州鹏图工程咨询有限公司对徐州市水务局的徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市水务局

二、项目名称：徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）

三、项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，徐州鹏图工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州鹏图工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 招标代理服务费

十一、成交供应商在领取成交通知书前，向徐州鹏图工程咨询有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准见附件13。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

““CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年4月10日上午9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2024年4月10日9:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年4月10日9:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.磋商报价表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任意时间的资产负债表的扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件扫描件）》，加盖公章，格式见《磋商文件》附件）。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商需提供作为中小微企业的《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，磋商文件格式与客户端格式不同，此处格式以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2. 《分项价格表》（加盖电子签章，格式自拟，要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）；

3.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上受托人身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

4.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6.磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和投标有关的资料说明（如有）；

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）项目认知（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）。

（2）工作目标及任务（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（3）工作思路及技术路线（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（4）关键问题和解决思路（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（5）进度安排（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

（6）质量保证措施及后续服务（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及1.《评分细则》）

2.商务部分

（1）公司业绩（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（2）三体系认证（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（3）企业综合能力（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（4）项目负责人（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（5）团队主要人员配备（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：此处可提交“资格条件”中所要求的《中小企业声明函》。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

3.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本代理公司提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7. 未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）

或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接收人：赵立芳    联系电话：17751969778

地址：徐州市解放南路387号矿大南都5号楼610室。

- 联系方式

1.采购人信息

名    称：徐州市水务局

地    址：徐州市云龙区新安路9号

联系方式：0516-80807296

2.采购代理机构信息

名    称：徐州鹏图工程咨询有限公司

地　　址：徐州市解放南路387号矿大南都5号楼610室。

联系方式：17751969778

第九章 附件

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

13.《代理服务收费标准》

14.《预付款保函支付条款模板》

1.评分细则

| 评标项目 | 评标分项 | 评议打分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（10分） | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10； |
| 技术部分（64分） | 项目认知 （15分） | 项目认知：根据对项目背景、现状分析及项目理解的分析，形成较为准确的对项目编制思路的基本判断，从全面性、准确性、合理性方面进行打分，最高得15分。 全面性（5分）：内容全面具体详实得5分，内容较全面得3分，内容不全面得1分； 准确性（5分）：问题把握是否准确得5分，较准确得3分，不准确的得1分； 合理性（5分）：内容合理的得5分，较合理得3分，不合理的得1分； 没有不得分。 |
|  | 工作目标及任务 （10分） | 工作目标、任务：根据对项目的理解，提出规划的工作目标和任务，从全面性、合理性方面进行打分，最高得10分： 全面性（5分）：内容全面具体详实得5分，内容较全面得3分，内容不全面得1分； 合理性（5分）：内容合理的得5分，较合理得3分，不合理的得1分； 没有不得分。 |
|  | 工作思路及技术路线 （10分） | 工作思路、技术路线：根据项目特征梳理技术路线，形成较为完整的技术思路，同时提供必要的分析图纸及文字说明，从准确性、实用性方面进行打分，最高得10分。 准确性（5分）：特点把握是否准确得5分，较准确得3分，不准确的得1分； 实用性（5分）：实用性强5分，实用性较强的得3分，实用性不强的得1分； 没有不得分。 |
|  | 关键问题和解决思路 （15分） | 关键问题和解决思路：对本项目重点、难点进行分析，针对现状问题及规划需求提出规划编制初步方案。根据相关规定，明确规划编制成果的基本内容，条理清晰、逻辑严密，符合实施操作的具体要求，从全面性、准确性、可操作性方面进行打分，最高得15分。 全面性（5分）：内容全面具体详实得5分，内容较全面得3分，内容不全面得1分； 准确性（5分）：特点把握是否准确得5分，较准确得3分，不准确的得1分； 可操作性（5分）：操作性强5分，操作性较强的得3分，操作性不强的得1分； 没有不得分。 |
|  | 进度安排 （8分） | 进度安排：项目计划和进度安排科学合理、质量保证措施具体合理，满足采购人按期完成规划的目标。 进度计划合理，符合时间要求，得8分； 进度计划较合理，较符合时间要求，得6分； 进度计划不够合理，一般符合时间要求，得4分； 工作方案不完整，或进度计划不符合要求，得2分； 没有不得分。 |
|  | 质量保证措施及后续服务 （6分） | 实施保障：服务承诺及合理化方案，即后期服务承诺方案是否可行，具体措施得当、清晰，积极响应。 提出服务承诺及方案合理可实施6分； 提出服务承诺及方案较合理可实施4分； 提出服务承诺及方案较合理但可实施性不强得2分； 没有不得分。 |
| 商务部分（26分） | 公司业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日以来（时间以合同协议书签订时间为准），具有水利工程的规划编制业绩的，每提供一项得2分,本项最高得4分，没有不得分。（提供合同协议书的扫描件加盖公章) |
|  | 三体系认证（3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。（提供相关有效证明材料扫描件并加盖公章，未提供不得分）。 |
|  | 项目负责人 （3分） | 项目负责人具有水利工程高级工程师职称证书的得2分，担任过水利工程规划项目负责人的得1分，本项最高得3分。（提供相关证书扫描件并加盖供应商公章) |
|  | 项目技术负责人（4分） | 项目技术负责人具有水利工程类高级及以上技术职称得 2 分。具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书的得 2分。 （提供相关证书扫描件并加盖供应商公章) |
|  | 团队主要人员配备（12分） | 项目组成员中具有水利规划、水文水资源、咨询、环境工程、测绘工程、造价等专业），人力资源数量能够满足编制工作需要，每有 1 个专业得2 分，最高得 12 分。（专业以毕业证书或注册证书为准，提供相关证书扫描件） |

2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）

二、本项目不接受超过 50 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

报价包含了为完成本项目所发生的一切预见和不可预见费用及项目涉及的一切税、费、投标人利润等全部费用，包含但不限于本项目实施过程中涉及的车旅费、踏勘费、耗材费、人工费及不可预见费和设备投入费、检测费等所有费用、合理利润、税收等。采购人不再支付报价以外的任何费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目内容

徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）编制工作。

四、规划背景

城市水系的功能主要有七个方面：滞蓄洪水，排除涝水积水；提供生活、生产、生态用水；营造文化景观，服务休闲娱乐；发展交通运输；维系水生态和生物多样性；净化水质；调节小气候。对河流、湖塘的漠视，错误的城市水系改造将直接影响到城市水系的“整体性、协调性、安全性和功能性”；影响到城市生态环境和人居环境。因此2005年12月20日建设部颁布了《城市蓝线管理办法》。该《办法》明确指出了城市蓝线的定义，划定城市蓝线的方法和划定城市蓝线遵循的原则。所谓城市蓝线是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线，以及因河道整治、河道绿化、河道生态景观建设等需要而划定的规划保留区。

城市化对城市水环境，特别是对城市的河流湿地带来了诸多负面影响，如水质恶化、河床淤积、河道人工化、渠道化，防汛墙不断加高，破坏了城市景观，破坏了河流中生物的生育环境，破坏了城市河流湿地的自然生态。在城镇化的高潮中，我国每年都有成百上千条的城乡河道被填埋，大量地破坏这些建立未来环境友好型城市的生态资源。淡水水系中生物种类比海洋要高出59倍之多。全国城市中的90﹪的河道受到了不同程度的污染，50﹪以上的河道存在严重的污染，75﹪的湖泊受到人工的污染，而且其中绝大部分的湖泊已经超过了生态自我修复的临界点。

我市为“国家园林城市”、“环保模范城市”，对城市水体保护历来都很重视，尤其对中心城区水系的保护已经取得了良好成绩，但随着近年来徐州市社会经济的快速发展，与自然山水环境保护不可避免地产生矛盾，在城市中心区以外的一些河沟、湖塘没有得到重视，仍然存在被侵占，被填埋，被污染的现象。划定城市蓝线将有效防止城市水系功能退化，强化城市特色，保障城市水系安全。

五、编制规划的依据

上位颁布的法律法规，经批准的有关规划、行业技术标准等。

六、规划目标与任务

（一）规划目标

落实建设部《城市蓝线管理办法》规定，保障徐州市河流水系、水源工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管制和保护，促进徐州市社会、经济的健康、协调和持续发展。

（二）规划任务

1、分析评价城市主要骨干河道现状情况。

2、研究确定规划对象和标准。

3、确定河道保护控制规划。

4、提出规划实施的措施和建议。

七、规划范围和期限

（一）规划范围与对象

本次规划范围与《徐州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区范围保持一致，包括云龙区、鼓楼区、泉山区、铜山城区、徐州高新区、徐州经开区、贾汪城区等行政辖区，约 660.71平方公里。

规划对象为规划范围内的所有河湖库。

（二）规划期限

规划期限：2021-2035年。

八、主要工作内容

1、分析评价城市主要骨干河道现状情况

收集、补充调查河道现状地形、水文、水质、生态等基础资料以及主要功能与开发利用情况，综合分析评价现状治理、保护与管理状况及存在主要问题。针对上一轮蓝线规划情况与问题，根据生态文明建设、经济社会高质量发展等要求，遵循新时期治水方针和治水思路，分析评价城市主要骨干河道现状情况。

2、研究确定规划对象和标准

依据建设部《城市蓝线管理办法》的基本要求，结合徐州市的城市发展需求等实际情况，划定规划对象。

根据《江苏省城市规划管理技术规定》等规范标准以及《徐州市城市防洪规划》、《徐州市河道保护规划》、《徐州市城市排水（雨水）防涝综合规划》等规划，同时结合实际情况，分析研究确定河道蓝线划定标准。3、确定河道保护控制蓝线

依据防洪排涝所需河道断面，根据水利管理要求和城市景观发展要求，确定徐州市中心城区范围内主骨干河道的保护控制线（蓝线）。

结合建设部《城市蓝线管理办法》对蓝线范围内禁止进行的活动和允许进行的活动分别进行了阐述。

4、提出规划实施的措施和建议

提出规划实施的保障措施和政策建议。主要有确立城市蓝线的法定地位、规范管理、蓝线范围内建筑物的拆除与改造、蓝线动态更新与完善、蓝线应纳入各层次规划、加强宣传等措施。

九、徐州市中心城区河道规划用地需求统计表

| 河道名称 |  | 河底宽 | 边坡 | 河底高程（m） | 现状地面高程（m） | 滩面宽 | 堤压宽度 | 规划河道宽度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奎河排水片区 | 奎河 | 25 | 1:3 | 24.92~23.7 | 29~30.5 | 10~20 | 20 | 137~157 |  |
|  | 八一大沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 云龙湖溢洪道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新生里总沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泰奎大沟 | 5~8 | 1:3 | 27.5~41 | 34.5~40 |  |  | 57.5 | 暗沟 |
|  | 姚庄大沟 | 3~5 | 1:3 | 28~29 | 33~34 | 5 | 15 | 74 |  |
|  | 翟山大沟 | 3~5 | 1:3 | 28~30 | 33~35 | 5 | 15 | 74 |  |
|  | 玉泉河 | 8~20 | 1:3 | 27.5~30.5 | 33~35 | 5~10 | 15 | 89 |  |
|  | 焦山河 | 10 | 1:3 | 27.5~37.5 | 33~42 | 5~10 | 15 | 85 |  |
|  | 拦山河 | 10~15 | 1:3 | 26.5 | 32~37 | 3~5 | 15 | 101.5 |  |
|  | 楚河 | 13~25 | 1:3 | 26~43 | 31~48 | 5~10 | 20 | 107 |  |
|  | 坡河 | 4~8 | 1:3 | 27~29 | 30~31 | 5 | 15 | 61 |  |
|  | 耦河 | 5~10 | 1:3 | 27~29 | 30~31 | 5~10 | 20 | 77.5 |  |
|  | 人民河 | 5~10 | 1:3 | 27 | 30.5~31.5 | 5~10 | 15 | 76.5 |  |
|  | 纬一河 | 5~10 | 1:3 | 27 | 31.5~32 | 5 | 15 | 74.5 |  |
|  | 纬二河 | 5~10 | 1:3 | 27 | 31.5~32 | 5 | 15 | 74.5 |  |
|  | 阎河 | 10~20 | 1:3 | 25~26.5 | 29.5~32 | 5~10 | 20 | 100 |  |
|  | 琅溪河 | 10~20 | 1:3 | 24~27 | 29.5~32 | 5~10 | 20 | 103 |  |
|  | 灌沟河 | 10~18 | 1:3 | 24~38.5 | 30.5~42 | 5~10 | 20 | 99 |  |
|  | 清溪河 | 10~13 | 1:3 | 28 | 31.5~32.8 | 34 |  | 35.5 | 34 |
|  | 看溪河 | 13 | 1:3 | 28 | 30.5~32 |  |  | 31 |  |
|  | 运料河 | 18 | 1:3 | 25.78~28 | 30.45~31.85 |  |  | 42 |  |
| 柳新河排水片区5 | 柳新河 | 10~20 | 1:3 | 29 | 34.8~37 | 10 | 20 | 117 |  |
|  | 杨场中沟 | 5 | 1:3 | 32 | 35.5 | 10 | 15 | 76 |  |
|  | 堌城河 | 5 | 1:3 | 32.5~33 | 35.5 | 10 | 15 | 73 |  |
|  | 柳沿路边沟 | 5 | 1:3 | 33 | 36 | 10 | 15 | 73 |  |
|  | 香山河 | 3 | 1:3 | 33~33.5 | 35 | 5 | 15 | 55 |  |
| 拾屯河排水片4 | 拾屯河 | 10 | 1:3 | 29.5 | 34.8~36 | 10 | 20 | 103 | 35-36 |
|  | 老牛河 | 15 | 1:3 | 31.0 | 34.7~35.5 | 10 | 15 | 89 |  |
|  | 刘楼河 | 5 | 1:3 | 31.0 | 35.0~35.5 | 5 | 15 | 69 |  |
|  | 杨西河 | 5 | 1:3 | 31.0 | 35.0~35.5 | 5 | 15 | 69 |  |
| 丁万河排水片6 | 丁万河 | 12 | 1:3 | 35.0~32~27 | 40.0~36 | 10 | 20 | 114 |  |
|  | 台子河 | 5~10 | 1:3 | 32~32.5 | 36 | 5 | 15 | 71.5 |  |
|  | 月河 | 15 | 1:3 | 31 | 36 | 5~10 | 15 | 90 |  |
|  | 襄王河 | 5 | 1:3 | 33.0~33.5 | 36.5 | 5 | 15 | 66 |  |
|  | 堰下顺堤河 | 5 | 1:3 | 32 | 36 | 5 | 15 | 69 |  |
|  | 张小楼河 | 5 | 1:3 | 32 | 36 | 5 | 15 | 69 |  |
| 徐运新河排水片区4 | 徐运新河 | 10 | 1:3 | 27 | 34.5~35.5 | 5~10 | 20 | 113 |  |
|  | 沈孟大沟 | 5 | 1:3 | 32.5~33.5 | 35.5~37 | 5 |  | 33 |  |
|  | 荆马河 | 5 | 1:3 | 29.5~30.5 | 34~35 | 5 | 15 | 72 |  |
|  | 马场大沟 | 5 | 1:3 | 30.5 | 34.5 | 5 | 15 | 69 |  |
|  | 二坝窝大沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八里大沟 | 3~5 | 1:3 | 31.5 | 34.5 | 5 | 15 | 62 |  |
| 荆马河排水片4 | 杨山截水沟 | 3~5 | 1:3 | 29~40 | 34.5~42 | 5 | 15 | 62 |  |
|  | 金水河 | 5 | 1:3 | 29~30.5 | 34~35 | 5~10 | 15 | 77 |  |
|  | 子房河 | 10 | 1:3 | 30~31 | 35.5~37 | 5 |  | 56 |  |
|  | 机务段大沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青黄引河 |  | 5 | 1:3 | 27 |  | 5~10 | 10 | 35 |  |
| 老不牢河茅村段 |  | 规划按20年一遇排涝标准疏浚河道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房亭河排水片区5 | 房亭河 | 15~30 | 1:3 | 23~27 | 31.5~33.5 | 5~10 | 30 | 140 |  |
|  | 房改河 | 20 | 1:3 | 25 | 33 | 5~10 | 20 | 123 |  |
|  | 安然大沟 | 3~5 | 1:3 | 27~28 | 34.5 | 5 | 15 | 86 |  |
|  | 李井大沟 | 6 | 1:3 | 27 | 31~31.5 | 5 | 15 | 70 |  |
|  | 芦庄大沟 | 5~6 | 1:3 | 27~28 | 31~31.5 | 5 | 15 | 66.5 |  |
| 三八河排水片4 | 三八河 | 6~20 | 1:3 | 27~28 | 33~33.5 | 10 | 20 | 106 |  |
|  | 老房亭河 | 6~10 | 1:3 | 29.5~29.7 | 33~33.5 | 5 | 15 | 74 |  |
|  | 一道中沟 | 5 | 1:3 | 29.5~30.5 | 33~33.5 | 5 | 15 | 63 |  |
|  | 三道中沟 | 5 | 1:3 | 30.5 | 33~33.5 | 5 | 15 | 60 |  |
| 云龙湖水库排水片区3 | 玉带河 | 40 | 1:3 | 31.5~35 | 35.5~40 | 5~10 | 20 | 125 |  |
|  | 军民河 | 15 | 1:3 | 30.5~35 | 35.5~38 | 5~10 | 20 | 94 |  |
|  | 王窑河 | 5 | 1:3 | 31.5~35 | 35.5~38 | 3~5 | 10 | 51 |  |
| 故黄河滩地片区10 | 堰上顺堤河 | 5 | 1:3 | 36 | 41~41.5 | 5~10 | 15 | 80 |  |
|  | 小山子大沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刘马路河 | 3~5 | 1:3 | 35 | 41~41.5 | 5 | 15 | 80 |  |
|  | 陈庄河 | 5 | 1:3 | 38 | 41.5~42 | 5 | 15 | 63 |  |
|  | 临黄河 | 5 | 1:3 | 35.45 | 39~41.5 | 5 | 15 | 72 |  |
|  | 苏山河 | 5 | 1:3 | 38 | 41.5~42 | 5 | 15 | 63 |  |
|  | 金山河 | 40 | 1:3 | 33 | 38~40 | 20 | 20 | 156 | 替代上河头排水沟 |
|  | 三八河南延 |  |  |  |  |  |  | 20-30 | 替代郭庄大沟 |
|  | 肖庄河 | 20 | 1:3 | 32.5 | 38~40 | 10 | 20 | 109 | 20 |
|  | 大韩河 | 20 | 1:3 | 34 | 39~40 | 10 | 15 | 103 |  |
|  | 张屯河 | 20 | 1:3 | 34 | 39~39.5 | 10 | 15 | 100 |  |
|  | 赵武中沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园大沟 | 5~10 | 1:3 | 35.5~36 | 39~40 | 5~10 | 15 | 76.5 |  |

十、徐州市中心城区骨干河道名录

| 河道名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 奎河排水片区 | 奎河 |  |
|  | 八一大沟 |  |
|  | 云龙湖溢洪道 |  |
|  | 新生里总沟 |  |
|  | 泰奎大沟 | 暗沟 |
|  | 姚庄大沟 |  |
|  | 翟山大沟 |  |
|  | 玉泉河 |  |
|  | 焦山河 |  |
|  | 拦山河 |  |
|  | 楚河 |  |
|  | 坡河 |  |
|  | 耦河 |  |
|  | 人民河 |  |
|  | 纬一河 |  |
|  | 纬二河 |  |
|  | 阎河 |  |
|  | 琅溪河 |  |
|  | 灌沟河 |  |
|  | 清溪河 |  |
|  | 看溪河 |  |
|  | 运料河 |  |
| 柳新河排水片区5 | 柳新河 |  |
|  | 杨场中沟 |  |
|  | 堌城河 |  |
|  | 柳沿路边沟 |  |
|  | 香山河 |  |
| 拾屯河排水片4 | 拾屯河 |  |
|  | 老牛河 |  |
|  | 刘楼河 |  |
|  | 杨西河 |  |
| 丁万河排水片6 | 丁万河 |  |
|  | 台子河 |  |
|  | 月河 |  |
|  | 襄王河 |  |
|  | 堰下顺堤河 |  |
|  | 张小楼河 |  |
| 徐运新河排水片区4 | 徐运新河 |  |
|  | 沈孟大沟 |  |
|  | 荆马河 |  |
|  | 马场大沟 |  |
|  | 二坝窝大沟 |  |
|  | 八里大沟 |  |
| 荆马河排水片4 | 杨山截水沟 |  |
|  | 金水河 |  |
|  | 子房河 |  |
|  | 机务段大沟 |  |
| 青黄引河 |  |  |
| 老不牢河茅村段 |  |  |
| 房亭河排水片区5 | 房亭河 |  |
|  | 房改河 |  |
|  | 安然大沟 |  |
|  | 李井大沟 |  |
|  | 芦庄大沟 |  |
| 三八河排水片4 | 三八河 |  |
|  | 老房亭河 |  |
|  | 一道中沟 |  |
|  | 三道中沟 |  |
| 云龙湖水库排水片区3 | 玉带河 |  |
|  | 军民河 |  |
|  | 王窑河 |  |
| 故黄河滩地片区10 | 堰上顺堤河 |  |
|  | 小山子大沟 |  |
|  | 刘马路河 |  |
|  | 陈庄河 |  |
|  | 临黄河 |  |
|  | 苏山河 |  |
|  | 金山河 |  |
|  | 三八河南延 | 替代郭庄大沟 |
|  | 肖庄河 |  |
|  | 大韩河 |  |
|  | 张屯河 |  |
|  | 赵武中沟 |  |
|  | 果园大沟 |  |

十一、规划成果

（一）成果要求：

（1）规划文本；

（2）规划说明书；

（3）规划图册：所有河湖库规划河口线、现状河口线、管理范围线、蓝线的矢量图。原则上地形图比例不小于1:10000，或亚米级分辨率的正射影像图，坐标采用2000国家大地坐标系统（中央经线按地理位置选用117°）。

（二）其他要求：

（1）资料提交的数量根据审查及建设需要提供。

（2）资料的深度、周期等应满足要求。

（3）承包人应向发包人提交一套最终版全套资料的电子文档。

成果至少应包括以上内容，但不限于以上内容，符合有关规划要求和技术规定，具备向政府报批的条件。

十二、规划编制要求与服务周期

编制单位在2024年4月底前完成规划文本、说明书、图册（征求意见稿）；2024年5月底前形成规划文本、说明书、图册（送审稿）；2024年6月底修改完善，形成报批稿上报同级政府审核批准。

十三、规划基础资料

（1）投标人应根据实际需要，自行调查、征询、收集有关资料。

（2）业主协助收集的必要资料，中标后另行提供。

十四、其他事项：见《磋商文件》《拟签订的合同文本》。

3.磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年） | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

格式自制

供应商：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

徐州鹏图工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商：

日期：

6.合同草案条款

项目名称：

项目编号：

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及本项目徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）招标采购结果及采购文件的要求, 经甲乙双方确认就本项目服务内容、成果形式、质量要求事项达成一致意见，并由双方共同恪守：

一、项目内容及要求

（一）项目名称：徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）

（二）项目背景：

城市水系的功能主要有七个方面：滞蓄洪水，排除涝水积水；提供生活、生产、生态用水；营造文化景观，服务休闲娱乐；发展交通运输；维系水生态和生物多样性；净化水质；调节小气候。对河流、湖塘的漠视，错误的城市水系改造将直接影响到城市水系的“整体性、协调性、安全性和功能性”；影响到城市生态环境和人居环境。因此2005年12月20日建设部颁布了《城市蓝线管理办法》。该《办法》明确指出了城市蓝线的定义，划定城市蓝线的方法和划定城市蓝线遵循的原则。所谓城市蓝线是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线，以及因河道整治、河道绿化、河道生态景观建设等需要而划定的规划保留区。

城市化对城市水环境，特别是对城市的河流湿地带来了诸多负面影响，如水质恶化、河床淤积、河道人工化、渠道化，防汛墙不断加高，破坏了城市景观，破坏了河流中生物的生育环境，破坏了城市河流湿地的自然生态。在城镇化的高潮中，我国每年都有成百上千条的城乡河道被填埋，大量地破坏这些建立未来环境友好型城市的生态资源。淡水水系中生物种类比海洋要高出59倍之多。全国城市中的90﹪的河道受到了不同程度的污染，50﹪以上的河道存在严重的污染，75﹪的湖泊受到人工的污染，而且其中绝大部分的湖泊已经超过了生态自我修复的临界点。

我市为“国家园林城市”、“环保模范城市”，对城市水体保护历来都很重视，尤其对中心城区水系的保护已经取得了良好成绩，但随着近年来徐州市社会经济的快速发展，与自然山水环境保护不可避免地产生矛盾，在城市中心区以外的一些河沟、湖塘没有得到重视，仍然存在被侵占，被填埋，被污染的现象。划定城市蓝线将有效防止城市水系功能退化，强化城市特色，保障城市水系安全。。

（三）具体项目目标：

（一）规划目标

落实建设部《城市蓝线管理办法》规定，保障徐州市河流水系、水源工程的完整性，实现蓝线在空间上的强制性管制和保护，促进徐州市社会、经济的健康、协调和持续发展。

（二）规划任务

1、分析评价城市主要骨干河道现状情况。

2、研究确定规划对象和标准。

3、确定河道保护控制规划。

4、提出规划实施的措施和建议。

其他要求详见本项目磋商文件采购需求。

二、规划编制要求与服务周期

编制单位在2024年4月底前完成规划文本、说明书、图册（征求意见稿）；2024年5月底前形成规划文本、说明书、图册（送审稿）；2024年6月底修改完善，形成报批稿上报同级政府审核批准。

三、支付方式

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15日内，甲方应支付合同价款的百分之六十（60%），小写￥            大写人民币            。

（2）完成项目成果报告并交付通过验收后，付完尾款其余百分之四十（40%），小写￥           大写人民币            。

（3）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥         ，大写人民币            。

（2）完成项目成果报告并交付通过验收后，付完尾款其余百分之五十（50%），小写￥         ，大写人民币            。

（3）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：                                                 ；

地    址：                                                 ；

帐    号：                                                 。

四、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应当向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

2、甲方应当为保证项目的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

3、甲方有权利监督和督促乙方日常工作，为乙方工作人员的技术水平、服务质量进行评价，提高乙方工作人员的服务水平。

4、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

5、指定专人与乙方联系，指定联系人：        ，联系电话：            。如需调整联系人，应及时通知乙方。

（二）乙方责任

1、乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

2、乙方应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。

3、乙方应根据本合同项下的工作内容和要求，选派具有丰富经验和良好沟通、协调能力的专业技术人员担任项目负责人。乙方的项目负责人为：         ，联系电话：                。

五、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价的2%，作为违约金。

2、甲方无正当理由要求终止服务的，甲方应向乙方偿付合同总价的1%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

4、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价的2%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

六、保密条款

乙方及其工作人员应遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

七、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

十、合同生效及其他

1、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、本合同经双方盖章后生效，合同一式   份，具有同等法律效力，甲方  份，乙方   份，           代理有限公司存档一份。

甲方                                   乙  方

单位签章：                             单位签章：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：                           法定代表人：

联系人：                               开户银行：

联系电话：                             银行账号：

签字日期：       年    月    日         联系人：

联系电话：

签字日期：  年    月    日

7.承诺书

致徐州鹏图工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、徐州鹏图工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州鹏图工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州鹏图工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）[项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2024年  月   日起至2024年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（    ）的（     ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期：   年  月  日

注：本项目采购项目属性为：服务业。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）（项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320300-XZPT-C2024-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市水务局单位的徐州市城市水系与蓝线专项规划（2021-2035年）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：

项目编号：

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、         （证明材料扫描件附后）

3、         （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、         （证明材料扫描件附后）

3、         （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

供应商法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年 月 日

13、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定价。

14、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后     工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     (      %)小 写¥ 	   大写：人民币    	。

- 验收合格后          个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        (        %)小写¥     大写：人民币   。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后             工作日内，甲方应支付合同价款的百分之         (         %)小写¥ 	    大写：人民币    	。

- 验收合格后            工作日内，甲方应支付合同价款的百分之          (        %)小写¥ 	    大写：人民币 	      。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020) 52号)要求。