2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

采 购 人：徐州市鼓楼区城市管理局

采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司

二〇二四年四月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

（供应商）：

江苏易章工程造价咨询有限公司对2024年度鼓楼区数字化维修服务工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市鼓楼区城市管理局

二、项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

三、项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商资质类别和等级：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》。

3.2 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）资质等级：市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师；取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，本项目成交后不得转让或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国（徐州）”网（ www.xuzhoucredit.gov.cn）。

⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏易章工程造价咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏易章工程造价咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

注：磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第二章 响应文件

十一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交时间、地点：

1.首次响应文件提交的截止时间：2024年5月10日北京时间9:30，在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

3.首次响应文件开启时间：2024年5月10日北京时间9:30。

4.首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

5.供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

6.不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

7.首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

8.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

9.相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

有下列情形之一的，其投标无效：

1.电子响应文件未按规定期限提交的；

2.电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3.供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4.响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

5.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

十二、响应文件编制要求

第一部分  响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作（以电子采购文件提供的格式和要求为准，上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。）：

（一）《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（三）其他文件，包括：

1.供应商的资格证明文件，（1）～（8）项必须提供，否则响应无效：

（1）合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明,以上证明文件提供原件的扫描件；

（2）供应商资质类别和等级：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》。响应文件中提供以上证明文件的扫描件；

（3）供应商拟选派项目负责人（注册建造师）资质等级：市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师；取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。响应文件中提供以上证明文件的扫描件；

（4）财务状况报告（至少提供：①供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；②供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份）或提供2022年度或2023年度财务报告；

（5）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件（即提供拟选派项目负责人的劳动合同（书）扫描件及所投入的设备明细）；

（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（8）供应商须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件），《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

2.授权委托书（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证扫描件；

4.偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.分项价格表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.项目实施方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

7.服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

8.业绩及供应商评价（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

政府采购政策要求：

9.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整。格式见《招标或磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

10.供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

11.供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

- 12.所投产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书扫描件。

- （2）环境标志产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

- 13.所投产品的节能产品认证证书扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书扫描件。

- （2）节能产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

- 14.提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

- （1）密封（加密）要求：

- 供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- （2）签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

- （3）盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

- 15.通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

- 注：

- （1）供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- （2）采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第三章 磋商相关说明

十三、磋商相关说明

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法定代表人或授权代表（受托人）通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目施工方案优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且项目施工方案优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商，按照以下顺序推荐成交候选供应商：

1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。

说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

十四、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十五、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十六、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第四章 确定成交供应商及合同签订等

十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十九、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏易章工程造价咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式），纸质投标文件3份（正本1份，副本2份，），电子版1份。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第六章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3.供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：王继刚       联系电话：0516-83006601

地址：江苏省徐州市中山北路君盛广场一号楼12层

第七章 其他

1.代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2.成交结果在徐州政府采购网http://218.3.177.171:8088/上公布。

3.采购人：徐州市鼓楼区城市管理局

地址：徐州市鼓楼区环城街道环城路116号

联系人：王振飞

联系电话：0516-83575750

4.采购代理公司：江苏易章工程造价咨询有限公司

地址：江苏省徐州市鼓楼区君盛广场一号楼12层

联系人：赵明

电  话：0516-83006601

第八章 附件

二十四、附件：（附后）

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》及自测小程序

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

12.《残疾人福利性单位声明函》

13.《预付款保函》

14.《代理服务收费标准》

- 评分细则

| 项目 | 评分办法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15 |  |  |
| 项目实施方案 （62分） | 项目施工组织设计方案 （62分） | 施工组织总设计方案（18分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（6分）：全面具体详实得6分；全面得4分；不全面得2分。 可行性（6分）：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分。 针对性（6分）：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性不强得2分。 未提供的得0分。本项最高得18分，最低得0分。 |
|  |  | 质量保证措施 （9分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 工期保证措施与资源配置计划方案 （9分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 安全与环保和文明施工措施（8分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得8分，最低得0分。 |
|  |  | 扬尘污染治理方案（6分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；不全面得1分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 设备配备（6分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；不全面得1分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 人员配备（6分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；不全面得1分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
| 服务方案 （16分） | 质保期内的服务方案 （9分） |  | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 质保期外的服务方案 （7分） |  | 对内容的可行性、针对性进行评价。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。本项最高得7分，最低得0分。 |
| 业绩（4分） |  |  | 响应文件中提供供应商为卖方（乙方），合同签订日期在2021年4月1日之后，合同内容为同类或类似的合同证明材料等扫描件，每提供一份得2分。 本项最多得4分，最低得0分。 |
| 供应商评价（3分） |  |  | 响应文件中提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1 分，最高得3分。 注:供应商提供的证书必须可以在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服（分）务平台查询到，证明材料需提供证书原件扫描件及平台查询结果截图并加盖电子签章，未提供查询结果的不得分。 |
| 注：以上所提供相关证明材料原件扫描件需上传响应文件对应位置，成交供应商在本项目合同签订前必需提供原件核查，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交（中标）资格。 |  |  |  |

2、项目要求（采购需求）

一、本项目各采购包不接受超过以下采购预算的投标报价。

采购包1：铜沛办事处、九里办事处、琵琶办事处、牌楼办事处；采购预算：约162万元。

采购包2：黄楼办事处、丰财办事处、环城办事处；采购预算：约126万元。

报价包括但不限于完成本项目所需人工、材料、机械、措施费、规费、税金、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：本项目共分2个采购包,每个供应商可以参与2个采购包的评审但只允许成为一个采购包的成交人，本项目按照采购包一、采购包二顺序进行评审。在前一采购包中被确定为成交人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为成交人，不再作为后续采购包的成交候选人。且各采购包成交候选人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。

二、工程概况

- 项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程；

- 项目地址：徐州市鼓楼区城市管理局；

- 服务期： 壹 年（具体根据采购人要求）；

- 采购包划分：本项目共分为2个分包

  - 采购包1：铜沛办事处、九里办事处、琵琶办事处、牌楼办事处

  - 采购包2：黄楼办事处、丰财办事处、环城办事处

- 项目内容：数字化维修服务工程，主要负责鼓楼区下辖各办事处的数字化维修服务，包含但不限于道路修复、井盖更换、路名牌维修更换、道路护栏维修更换、道路隔离桩维修更换等，具体内容详见各采购包工程量清单所含全部内容。工程量按实结算（以数字化案件派遣单为准）。

- 项目质保期： 贰 年

- 现场条件：施工现场基本平整，场外道路具备施工条件，施工用水用电自行考虑；

- 承包方式：包工包料；

- 质量标准：合格，通过相关部门验收。未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，且应赔偿因此给采购人造成的损失；

- 技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行；

- 环保要求：本项目所采用建筑材料均须符合现行国家相关环保要求，尽量选用无毒、无害产品，不得出现影响身体健康安全的问题；

- 现场勘察：供应商根据自身情况自行勘察现场，供应商根据勘察现场情况结合工程量清单进行报价。

三、报价编制依据及要求：详见清单。

1.本工程建筑安装工程费执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及国家现行标准或其适用的修订版本、《江苏省市政设施养护维修定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及营改增后调整内容、苏建价【2016】154号、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知及附件（苏建函价【2019】178号文）等有关文件规定及现行定额。

不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）文件规定计算。

2.本工程的其他规定：

2.1招标控制价编制价格参考（2023年12月）《徐州工程造价信息》中的指导价，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。

2.2采购控制价人工费执行苏建函价（2023）391号。

3.建筑安装工程造价的组成：

3.1分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及有关文件规定等现行定额。

3.2措施项目费

下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由供应商自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。

- 安全文明施工费基本费：按工程量清单要求计取；

- 安全文明施工费扬尘污染防治增加费：按工程量清单要求计取。

- 夜间施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 二次搬运：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 冬雨季施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 行车、行人干扰：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 已完工程及设备保护：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 临时设施：供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 赶工措施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 工程按质论价：招标控制价不计，供应商根据实际情况自主报价，结算时不再调整。

- 建筑工人实名制费用：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 特殊条件下施工增加费：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

- 智慧工地费用：按工程量清单要求计取。

3.3其他项目费

其他项目费：详见工程量清单。

3.4规费 （执行2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增后调整内容））

（1）社会保险费：按规定计取。

（2）住房公积金：按规定计取。

（3）环境保护税：按规定计取。

3.5税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01）×9%计取。

四、其他

首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件，按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。

供应商须注意：项目施工当中如果出现安全事故，一切责任由成交供应商承担。

注：供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

其他要求：见磋商文件附件（拟签订的合同文本）。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2024年度鼓楼区数字化维修服务工程（采购包1） |  | 报价为《分项价格表》的总价。 |
| 报价（大写）： |  |  |

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2024年度鼓楼区数字化维修服务工程（采购包2） |  | 报价为《分项价格表》的总价。 |
| 报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

根据工程量清单格式自拟

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020） 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

江苏易章工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州市鼓楼区城市管理局

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐州市鼓楼区城市管理局

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：工程量清单全部内容

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单全部内容

三、合同工期：

开工日期：暂定2024年  月  日（以开工报告日期为准）

本工程成交供应商中标后须按采购人要求的时间进场，成交供应商须按采购人要求配备设备、组织人员，如成交供应商无法完成，采购人有权实施经济处罚（罚款按进场设备及组织人员费用计取）

竣工日期：2024年    月    日

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收标准

五、合同价款

金额（大写）：                  元（人民币）

￥：                  元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、成交通知书

３、响应文件及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、按施工图的标准、规范及有关技术要求

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定                          后生效

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住所：                     住所：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代表人：                  委托代表人：

电话：                     电话：

传真：                     传真：

开户银行：                   开户银行：

账号：                     账号：

邮政编码：                    邮政编码：

第二部分  通用条款（略）

备注：本合同通用条款执行建设工程施工合同（GF—2013—0201）

此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、明确双方权利、义务的纪要、协议

5、本合同通用条款

6、响应文件和磋商文件

7、施工图纸

8、标准规范及有关技术文件、技术要求

9、工程预算书

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规。

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：见本工程磋商文件第三章技术规范。

发包人提供标准、规范的时间：          /

国内没有相应标准、规范时的约定： 双方协商确定。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：  开工前一周，贰套。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得向任何第三方提供资料。

使用国外图纸的要求及费用承担：      /

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：          职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：

职权：代表发包人行使职权

5.6不实行监理的，工程师的职权：            /

7、项目经理

姓名：          职务：

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前保证施工现场具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：根据承包人需要（合同签定后7日内）。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   已完成。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前甲、乙双方共同进行现场校验，并提供书面报告交乙方。

（7）图纸会审和设计交底时间：    开工前 。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由甲方会同乙方及有关部门做好保护工作，但因乙方责任造成损害的，其损失赔偿由乙方承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 另行商定。

8.2发包人委托承包人办理的工作：届时由甲方委托。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

/

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周提供施工进度总计划；每周二前提供已完工程量报表，及下周进度计划、材料供应计划等甲方需要的各种报表；以上计划及报表必须经总监理工程师签字认可后报甲方。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作。由此发生事故，均由乙方负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：甲方及监理现场办公室各一间。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照有关规定办理有关手续，其费用含在报价内。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：因承包方保护不当造成已完成的成品、半成品工程（含其他单位已完工程）的损坏，承包方承担责任。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。

（8）施工场清洁卫生的要求：按标准化现场要求，做到文明施工、规范施工，保持场地整洁卫生。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：    /    。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前三天提交施工组织设计和工程总进度计划及详细施工作业计划 。

工程师确认的时间：计划提交后三天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：       /

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力和甲方原因造成的工期延误外，工期不得顺延。非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认后，工期顺延。

因承包人原因造成工期延误的，每延误一天罚款1000元 ，在工程结算中扣除。因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延。承包人在确保工程质量和安全的前提下，工期每提前一天（以竣工验收合格之日为准），发包人奖励承包人1000元。

四、质量与验收

1、本工程质量经双方协商要求达到合格标准。

2、乙方对本工程的施工质量负责，必须严格按照施工图纸、甲方施工技术要求和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，并接受甲方代表的监督。

3、隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收后，方可进行下一道工序。

4、工程竣工后，乙方按国家规定对工程实行无偿保修，其保修条件、范围按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》执行，保修期自通过竣工验收合格之日起计算。在质保期内，乙方应在二个工作日内对因设备质量引起的任何缺陷进行免费维修。

- 1.隐蔽工程覆盖前的检查

未经总监理工程师、采购人工程师批准，工程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时书面通知总监理工程师、采购人工程师。总监理工程师、采购人工程师应参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。总监理工程师、采购人工程师在接到承包人通知24小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程或基础。

- 2.剥露和开口

承包人应按总监理工程师、采购人工程师随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已按第（1）款的要求覆盖，而剥露后查明其施工符合合同约定，则总监理工程师、采购人工程师应在与承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价款上，所影响的工期相应顺延。若属承包人责任发生的费用及影响的工期，由承包人承担。

3、其他未约定按有关规范规定。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：               /

五、安全施工

承包人负责。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：①响应期间的有关收费的政策性文件及完成本工程应该计入报价中的各项费用。②各类建材的市场风险及磋商文件约定的部分。

风险范围以外合同价款调整方法：本合同价款采用固定单价确定，合同价款中包括的风险范围：

①本工程采用固定单价合同，承包人响应时已充分考虑了施工期间各类市场风险，合同单价不予调整，在施工过程中或竣工结算时单价不予以调整。

②承包人承认在递交响应文件之时已详细审阅、了解本合同及其附件，并经现场踏勘，已充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响报价之情况。承包人须按接收工地日的现况接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等，此费用已含在合同价中。

③承包人建设标准高于发包人要求标准时引起承包人多投入的费用以及为避免施工期间噪声扰民，承包人对诸如夜间施工等所采取的防护措施而多投入的费用等均已包含在合同价款中，不再另行增补。

④承包人必须严格按照施工图纸内容进行施工，不得以合同报价书中缺项或漏项及工程量与图纸不符等为理由拒绝施工。如果属于施工图纸或者合同报价书中包含的项目，承包单位拒不施工的，发包人有权委托其他单位进行施工，发生的费用从承包人工程款中扣除。

⑤承包人无条件接受变更等新增工程项目，施工费用参照合同结算原则确定；如发包人安排他人施工新增工程项目，承包人承诺予以配合，否则，自愿承担违约责任。

⑥承包人承诺已对施工现场进行考察，合同价款中包含由于施工现场多家施工单位交叉作业引起的工效降低、费用增加、工序颠倒引起费用增加等各项应有费用；考虑并包含周边区域已有的建（构）筑物、提升设备、以及自身提升设备间对施工的影响及费用。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：   /

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：   /

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：  甲乙双方另行协商。

24、工程预付款

24.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：      /

24.2合同金额及付款方式

预付款： /。

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周二前提交本月已完工程量报告。

25.2工程量的测量、验收、计量由承包商申请经监理、业主、承包商三方代表现场测量，在质量合格、资料手续完备的前提下，经监理工程师、业主代表签字确认。

25.3隐蔽工程需在隐蔽前申请测量、验收、计量，否则不予认可。

25.4承包商认为需要变更的工程，应事先申请，得到监理工程师和业主代表签字同意并由设计方出具变更后方可施工，若承包商擅自施工或先施工后申请，其工程量不予认可。

25.5业主需要变更的项目由监理工程师下达变更通知（包含甲方签字盖章确认的设计单位的书面变更通知），承包商必须按变更通知完成，验收后按实际工程量计取。

- 工程款（进度款）支付

整体工程完毕并验收合格无质量问题后15个工作日内施工方将结算资料准备齐全，由甲方报审计部门进行结算审计，最终价格以审计价为准一次性支付。

乙方要求付款应提供以下资料：

①乙方出具的等额正式发票；

②甲方出具的验收合格证明。

- 材料设备供应

- 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符： 按通用条款执行 。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行 。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款执行 。

（4）到货地点与一览表不符：按通用条款执行 。

（5）供应数量与一览表不符：按通用条款执行 。

（6）到货时间与一览表不符：按通用条款执行 。

27.6发包人供应材料设备的结算方法：双方协商确定 。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：所用材料必须有质保书或产品出厂合格证，不准使用不合格产品，必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求，主要材料必须经甲方和监理单位认可，部分材料需提供现场试验报告，合格后方可用于本工程。否则造成的一切损失由承包人负责。甲方和监理方对乙供材料的认可并不免除乙方对所采购材料的责任。

八、施工与工程变更

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。设计变更须有设计单位的设计变更通知单、技术核定单，并经甲方认可；现场签证须有监理工程师和发包人项目负责人签字。

2、开工前由甲方组织技术交底，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。

3、甲方如需设计变更，必须作出正式修改通知书和修改图纸，方可实施。工程按设计变更单调整工程结算。

4、可以调整的条件（即发生下列情况，予以价格调整）及调整的计价原则

4.1标段内设计变更/签证的变更累计金额不超过合同额的3%，不作调整，超过合同额的3%以上部分（不含3%）调整；单张设计变更/签证单不超过2000元，不作统计。

4.2设计变更：指对比施工图，在工程实施过程中发生单位工程增加，或者基础型式、结构形式、功能发生变化，由此带来的单次单位工程增加或单次方案变化引起的建安工程费调整。

4.3单项设计变更/签证：指单张联系单或单张设计变更单/签证中的单条变更造成的建安工程费调整。

5.设计变更估价原则

5.1合同中已有适用变更工程的单价，按合同已有的单价计算变更部分价款；

5.2合同中只有类似于变更工程的单价，参照合同类似单价计算变更部分价款；

5.3合同中没有适用或者类似于变更工程的单价，由承包方提出适当的变更价格，经监理工程师确认，发包方同意批准后执行。变更价格计价依据江苏省建筑工程计价表（2014）计价，工日单价、机械台班单价、工程类别按响应执行，材料价格采用变更发生期的《徐州工程造价信息》中的信息价编制预算（冬雨季及夜间施工增加费、材料二次倒运费、施工队伍及施工机械进退场费、临时设施费、安全文明施工措施费、财务费用不予计取），变更部分价款按照招标下浮比率同比例下浮。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后15日内向发包方提供竣工图、竣工资料贰套（其中原件壹套）。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：甲、乙双方协商确定。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行；

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行；

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行；

双方约定的发包人其他违约责任：   /

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按合同条款执行；

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的的经济损失均由承包人承担，此项赔偿并不能解除中标单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延误费用。

双方约定的承包人其他违约责任：  施工过程中协商确定。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请            /            调解；

（2）采取第  2  种方式解决，并约定向        人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

本工程不准转包和分包；未经发包人同意，不得擅自分包。若发现擅自分包，发包人有权要求解除合同，一切损失由承包人承担。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：由发包人自行确定；

发包人委托承包人办理的保险事项：另行商定；

（2）承包人投保内容：按国家相关规定为从业人员参加社会保险。因承包人原因造成的任何事故（包括第三方人员在内）所发生的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由承包人负责，发包人不承担此等责任。

41、担保

41.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：     /      担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：   在签订本合同7日前将合同价款的5%作为履约保证金缴纳至发包人处（以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），竣工验收合格且无质量问题28日内一次性退还履约保证金    。

（3）双方约定的其他担保事项：       /

46、合同份数

46.1双方约定合同份数：本合同约定肆份，双方各执贰份。

47、补充条款

1、施工单位在工程交工验收壹个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交发包方，由发包方报请审计，履行审计程序。

2、竣工验收合格后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

3、本项目施工现场关键岗位人员（指工程项目负责人、工程项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）每月出勤不得少于22天，并按相关规定规定实行考核管理，

4、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

5、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前2天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每周发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的采购人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

6、承包人应根据江苏省徐州市建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

7、工程最终结算价格：承包人按竣工图纸及现场实际工程量编制决算经发包方、第三方审核、审计后作为最终结算依据。

8、本工程所涉及预算编制费、跟踪审计费、决算审计费由乙方承担。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设 规模 | 建筑面积（平方米） | 结 构 | 层 数 | 跨 度 （米） | 设备安装 内 容 | 工程造价（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料设备品 种 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：由承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工（整体验收合格后）之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；

5、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

6、室外的给排水设施和小区道路等市政公用工程为 2 年；

7、其他约定：

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的/%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 / %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为   / （大写）。质量保修金银行利率为              /                  。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  本项目质保期为贰年    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年   月   日                            年   月  日

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

（此表格供应商在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整）

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖电子签章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据           （承包人名称）（以下称“承包人”）与         （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖电子签章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖电子签章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

7、承诺书

致徐州市鼓楼区城市管理局、江苏易章工程造价咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：  ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏易章工程造价咨询有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与2024年度鼓楼区数字化维修服务工程[项目编号：            ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证扫描件附后）

9、中小企业声明函

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

项目所属行业：建筑业

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020） 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                项目（项目编号：           ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

（附证明材料扫描件）

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：2024年度鼓楼区数字化维修服务工程），项目编号：  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料扫描件附后）

2、 （证明材料扫描件附后）

3、 （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料扫描件附后）

2、 （证明材料扫描件附后）

3、 （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320302-JSYZ-C2024-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   （  xx %） 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （        %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （     ％）小写￥       大写：人民币 	    。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。

14、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

- 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

- 代理服务费按差额定率累进法计算。

- 代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

- 代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

- 计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

- 定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

- 多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

- 以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 账户信息：

账号名称：江苏易章工程造价咨询有限公司

开户银行：江苏银行徐州开明支行

账    号：60080188000140080