竞争性磋商文件

项目名称：徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003-320302-ZHJS-C2024-0003

采 购 人：徐州市鼓楼区农业农村水务局

采购代理机构：江苏中和工程项目管理有限公司

二〇二四年五月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

（供应商）：

江苏中和工程项目管理有限公司对徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采 购 人：徐州市鼓楼区农业农村水务局

二、项目名称：徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目

三、项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：详见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6《拟签订的合同文本》

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏中和工程项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中和工程项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年5月23日09时30分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间(2024年5月23日09时30分)前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年5月23日09时30分。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4. 供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）；

（二）资格条件（（1～6项必须提供原件扫描件并加盖电子签章，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人的营业执照扫描件；

2、财务状况报告，至少提供：

⑴供应商的本项目开标时间前6个月内任何1日的资产负债表扫描件1份；

⑵供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。

3、供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4、具备履行合同所必需的资格条件和专业技术能力的证明材料扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

6.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）《人员配备》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（2）《管理方案》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（3）《组织措施》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（4）《质量管理措施及承诺》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（5）《服从采购人管理》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（6）《应急方案》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

2.商务部分

（1）供应商业绩（要求见《磋商文件》第七章《评分细则》）；

（2）设备配置（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（3）人员及养护机械设备配备要求承诺书（要求见《磋商文件》投标格式）；

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料原件扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件《评分细则》

十六、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的格式、内容、要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、响应文件内容不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

10、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

质疑接收人：范苗苗       联系电话：0516-83887899/15090573911

地址：江苏省徐州市云龙区庆丰商务园A2栋4楼代理部

第八章 联系方式

1.采购人信息

名    称：徐州市鼓楼区农业农村水务局

地    址：江苏省徐州市鼓楼区

联 系 人：张成林

联系方式：0516-87828990

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中和工程项目管理有限公司

地　　址：江苏省徐州市云龙区庆丰商务园A2栋4楼

联 系 人：范苗苗、强涛涛

联系方式：0516-83887899/15090573911

第九章 附件

二十三、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13.《人员及养护机械设备配备要求承诺书》

14.《代理服务收费标准》

15.《预付保函支付条款模板》

2024年5月09日

1.评分细则

| 评分内容 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10； 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |  |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供供应商为乙方，合同签订日期在2021年5月1日以后(以合同签订日期为准) 绿化养护或含绿化养护的项目的合同扫描件，每份得2分。本项最低得0分，最高得4分。 以上扫描件投标时须提供原件核查后方为有效。 |  |
| 设备配置 （10分） | 满足招标文件要求得10分，低于招标文件要求的每项减2分。本项最低得0分，最高得10分。 说明：设备需按投标文件中采购需求中要求的，提供购买发票扫描件或租赁合同扫描件。 |  |
| 人员配备（10分） | 1、人员配置合理，岗点设置合理，人员管理制度完善得10分； 2、人员配置和岗点设置比较合理，人员管理制度比较完善得6分； 3、人员配置和岗点设置不合理，人员管理制度不完善得 3分； 4、无具体内容的，该项得 0分。 注：除方案外须提供承诺书：本项目所配备的工作人员和所配备的养护机械设备不低于采购需求中要求。无承诺书本项不得分。 |  |
| 管理方案（20分） | 1、管理体系、组织机构设置合理得5分，比较合理得3分，不合理得1分，无具体内容的，该项得 0 分。 2、各项规章制度健全得5分，基本健全得3分，不健全得1分，无具体内容的，该项得 0 分。 3、管理措施流程得力得5分，有但不得力得3分，无措施得1分，无具体内容的，该项得 0 分。 4、检查考核监督办法完善得5分，有检查考核监督办法但未结合实际3分，检查考核办法不得力得1分，无具体内容的，该项得 0 分。 |  |
| 项目实施方案 （43 分） | 组织实施 （16 分） | 1、目标明确，管理工作程序规范，自查体系完善、反馈渠道畅通、整改保障措施到位，得 16 分； 2、目标基本明确，管理工作程序较规范，有自查体系、反馈渠道、整改保障措施，得11 分； 3、目标一般，管理工作程序一般，缺乏针对性的，得7分； 4、目标差，管理工作程序差，针对性差的，得 3分； 5、无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 质量管理措施及承诺 （10 分） | 1、目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》制定合理可行措施，承诺始终保持苗木存活率、设施完好率 98-100%的，得 10 分； 2、目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》制定措施， 承诺苗木存活率、设施完好率 95-97%的，得6分； 3、目标一般，措施一般，质量承诺一般，得 3 分； 4、无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 服从采购人管理 （10 分） | 1、内容全面，切实可行，符合特点，针对性强 得 10分； 2、内容较全面，较切实可行，较符合特点，针对性较强得 6分； 3、内容不太全面，可行性、针对性差，得 3分； 4、无具体内容，该项得 0 分。 |
|  | 应急方案 （10 分） | 1、节假日重大活动期间、自然灾害、上级突击检查等方面的突发事件的应急处理方案，内容全面，详实具体，措施到位， 针对性强的，得 10分； 2、内容一般，措施基本到位，有一定的针对性，得 6分； 3、内容差，措施较差，针对性较差，得3分； 4、无具体内容的，该项得 0 分。 |

注：评分结果精确到小数点后二位。

本项目采用综合评分法。

2.项目要求（采购需求）

一、项目概况：

标段一：丁万河绿化养护（玉潭湖至映月桥），不接受超过 21.5 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

标段二：丁万河绿化及附属设施养护（映月桥至中山北路丁万河桥），不接受超过 21.5 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

标段三：丁万河绿化及附属设施养护（中山北路丁万河桥至运河口），不接受超过 52 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价

二、项目内容：徐州市鼓楼区农业水利局鼓楼区丁万河绿化养护项目，服务期限为壹年。

三、养护范围：

| 标段 | 标段名称 | 绿化苗木养护面积（㎡） | 附属设施养护范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 丁万河绿化养护（玉潭湖至映月桥） | 71806 | 丁万河玉潭湖至映月桥段两侧排水、路灯及两段桥梁（蒹葭桥、映月桥） |
| 标段二 | 丁万河绿化养护（映月桥至中山北路丁万河桥） | 73042 | 丁万河映月桥至中山北路丁万河桥段两侧排水、路灯及1座桥梁（乡愁桥），其中游步道养护面积为17517平方米 |
| 标段三 | 丁万河绿化养护（中山北路丁万河桥至运河口） | 135152 | 丁万河中山北路丁万河桥至运河口段两侧排水、路灯及游步道，其中游步道养护面积为15483平方米 |

四、养护内容及作业要求

绿化养护内容：

绿化养护中标单位需做好施肥、病虫害防治、补植、灌溉、涂白、防寒防冻、修剪、除草、草坪切边、保洁等养护工作，养护内容列入合同条款内，肥料、水费、药剂等费用由中标单位承担。

（一）施肥：通过喷洒叶面肥、根部开穴施肥、树干吊袋施肥等方式，轻施春肥，巧施夏肥，重施秋肥，做到看天、看土、看树施肥，为植物提供所需养分，提高土壤肥力，确保植物健壮，适时开花。

（二）病虫害防治：选择低毒药剂，品种交替使用，避免害虫产生耐药性，采用黑光灯、喷雾、注射、根埋、人工摘除等方式，防治美国白蛾、锦斑蛾、蚧壳虫、天牛、蚜虫等虫害及叶面菌害。

（三）灌溉：根据气候、土壤墒情、植物习性进行灌溉，于萌芽期、开花期、花芽分化期、果实膨大期、成熟期、休眠期做好植物灌溉。做好夏季抗旱浇水，叶面四季冲洗除尘。

（四）涂白：于11月份对行道树、乔灌木进行树干涂白，尽量减轻病虫害，防止日灼和冻害发生。

（五）防寒防冻:冬季香樟枝干包裹，缠草毡子、无纺布、裹塑料薄膜不低于二级分支点，冬灌后，敷地膜。在秋末冬初，对香樟、广玉兰、桂花等常绿不耐冻植物喷施防冻剂，每周一次，连喷三次。

（六）除草：坚持除草、除小、除了的原则，通过除草剂、杂草封闭剂、人工手拔等方式，将绿地杂草控制在一定范围。

（七）修剪：于春、夏、秋三季，对萌芽能力强的模纹、绿篱、球类、草坪等进行规整式修剪，线条整齐流畅。草坪初春打孔疏草。花灌木花后1-2周修剪。冬季休眠期，剪除乔灌木细弱枝、病枯枝、萌蘖枝、过密枝、无花芽的枝条等修剪，剪锯口平滑，大于2cm的涂抹愈合剂。

（八）切边：采用人工用小铲、美工刀、锄头或铁锹，对乔灌木树穴切边，模纹边界切边，草坪与游步道之间切边，要求分割线流畅美观。

（九）其他养护事项。在雨水偏多时期，或地势低洼又不耐涝的植物区域及时排水。新栽植苗木或有倾斜隐患苗木进行扶木支撑加固。园林设施完整、洁净。绿地落叶、漂浮物常态化卫生保洁。同时，做好各类创建迎检、线路保障、突发事件处理、安全管理等绿化养护工作。

五、人员配备要求

每标段最低人员配置

| 人员需求 | 项目负责人 | 技术负责人 | 技术工人 | 道路保洁人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 1 | 2 | / |
| 二标段 | 1 | 1 | 2 | / |
| 三标段 | 1 | 1 | 5 | 2 |

1.工作人员着装应统一，按照季节着装，保洁人员服装应与其它养护工种服装有区分。施工现场应设警示标志，有管理人员管理。

2.项目负责人必须具有园林绿化专业初级以上（含）职称证书（如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表）。

3.本项目所提供人员必须为供应商公司自有职工，投标文件中须提供上述人员相关证书和聘用合同扫描件及开标前6个月内任意一个月的社保证明材料扫描件。项目负责人在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护管理等工作，且项目负责人不得擅自更换。

4.供应商必须保证不得雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员，如出现供应商雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员，甲方有权单方终止合同。

六、作业工具、设备配备要求下

养护机械设备最低配置要求

|  | 电动剪枝机 | 全封闭电动三轮保洁车 | 自动割草机 | 绿篱修剪机 | 喷药设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 标段二 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 标段三 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |

要求提供资料详单：

1.投标文件中电动剪枝机、自动割草机、绿篱修剪机、喷药设备提供购买发票扫描件或租赁合同扫描件。

2.全封闭电动三轮保洁车（为供应商所有）。

投标文件中提供购买发票扫描件。

七、项目要求

1.供应商必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，人员工资应不低于最新公布的徐州市最低工资标准的110%，高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。

2.按采购人要求在每月25日前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、工资和加班费发放、设备（车辆）信息、垃圾清运量等，并确保资料信息的真实性。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3.磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4.分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

项目名称：徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目

根据本项目采购需求自拟格式

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1如果不《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2.响应供应商对以上数据的真实性负责。

3.江苏中和工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

项目名称：徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

6.拟签订的合同文本

（合同草案条款）

政

府

采

购

合

同

项目名称：徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

采购单位：徐州市鼓楼区农业农村水务局

成交供应商：

签订日期：     年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，结合项目的实际情况，双方同意就以下条款签订本合同：

一、项目情况

标段名称：

绿地养护及设施养护范围：

3、养护时间为一年，自     年  月  日起，结束日期为     年   月  日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

4、下列文件为本合同不可分割部分

①招标文件及其附件；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、质量要求和质量标准

1、绿地养护：以徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》三级绿地养护标准为准(见附件一）。

2、设施养护：排水、路灯及桥梁如有损坏应及时上报并组织人员进行修理，确保无安全隐患；桥梁路面无杂物、刻画、路灯无贴纸、广告、刻画。

三、养护价款及付款办法

1、服务期限：   一  年。即自      年      月     日至     年    月      日。

2、付款方式：本合同总金额为人民币大写金额                      元（小写金额：           元），经双方协商一致，选择以下第二种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥              ，大写：人民币        元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥             ，大写：人民币                 ，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的10%即￥           ，大写：人民币              元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的90%即￥                ，大写：人民币                 ，本项目根据每季度得分情况支付河道保洁费用，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票；

四、甲方的权利和义务

(一)、甲方的权利

1、甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、甲方对乙方存在问题作限期整改要求，整改费用由乙方承担。

3、甲方有权协同劳动监察部门对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方未办理员工劳动关系由此而产生的纠纷等责任。

4、遇重大节假日、迎检、创建及应急活动时，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务；如未能完成，甲方应予严格考核扣分。

5、因乙方经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，严重影响社会公共利益，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全行为的，由甲方或指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

(二)、甲方的义务

1、甲方需确保乙方承包费按时到位。

2、甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

五、乙方的权利和义务

(一)、乙方的权利

1、乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报

(二)、乙方的义务

1、乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

3、乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果由其自行负贵，与甲方无关。

4、承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5、乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平

6、乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，承包期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

六、违约责任

1、乙方须指定专人负责养护管理，如因养护不善而造成绿化大面积伤亡损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2、在承包期内，如乙方10日内不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。

3、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，甲方有权终止合同。

4、上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同。

5、乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

6、承包期满后，甲乙双方共同清点苗木及设施，对照接收时的清单若发生苗木缺株，按清点当月市场价赔偿，并在养护经费中扣除。

7、乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8、乙方必须保证不得雇用18周岁以下和60周岁以上的人员，如出现乙方雇用18周岁以下和60周岁以上的人员，甲方有权终止合同。

9、乙方必须按照投标文件的承诺配备相应固定人员，如发现相关人员到岗率低于90%，甲方有权终止合同。

10、在日常养护管理中，由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植；补植的品种、规格应与原树木相同，对未按要求补植的，将从养护经费中按当前苗木价格扣除。同时，甲方将在月考核总评分中给予双倍扣分。

11、因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评两次或市级及以上新闻媒体曝光两次的，甲方有权终止合同。

12、由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

七、其他

(一)、日常养护管理工作中，所有参与乙方养护工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无关。

(二)、乙方中标后，签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的树木，经双方书面确认后一式四份，甲方两份，乙方两份。承包期满后，树木应保持现有数量和正常生长状态。

(三)、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等做出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

甲方：                                 乙方

单位签章                               单位签章

单位地址                               单位地址

开户银行

银行账号

法定代表人                             法定代表人

委托代理人                             委托代理人

联系电话                               联系电话

签字日期：  年  月  日                 签字日期：  年  月  日

合同附件

目  录

合同附件1徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》。

合同附件2园林绿化养护检查考核评分表

合同附件3设施养护检查考核评分表

合同附件一:

园林绿化养护管理规范

范围

本规范规定了园林绿化养护分级管理的术语和定义、园林绿化养护分级管理要求、园林植物养护规范、园林绿化养护分级管理质量评价。

本规范适用于市规划区内的公园、道路及附属、居住区、单位庭院、风景名胜区等绿地的养护管理工作。县(市)、区的各类绿地可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用牙本标准。

GB/T 10001.1-2006  标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号GB/T 10001.2-2006标志用公共信息图形符号 第2部分：旅游休闲符号GB/T 10001.4-2007标志用公共信息图形符号 第4部分：运动健身符号GB/T 10001.9-2008标志用公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号CJJ/T 91-2002  园林基木术语标准

NY/T-1276-2007农药安全使用规范

《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》中华人民共和国农业部第632号文

3术语和定义

CJJ/T91-2002规定的术语、定义和下列术语、定义适用于本规范。

3.1树冠

指树木主干以匕集生枝叶的部分。

3.2绿篱

指成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

3.3模纹指用园林植物在一个平面上栽种出的各种图案。

3.4间伐指在同龄未成熟的林分中，定期伐去一部分林木，为留存林木创造良好的生长条件，促进保留林木的生长发育

3.5叶芽指形状较瘦小，先端尖，能发育成枝或叶的芽。

3.6花芽指形状较肥大，略呈圆形，能发育成华或花序的芽，

3.7不定芽指在枝条上没有固定位置，重剪或受刺激后会大量萌发的芽。

3.8生长势指植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

3.9行道树指沿道路或公路旁种植的乔木。

3.10古树名木指古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话的树木。

3.11地被植物指株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。

3.12分枝点指乔木主干上开始出现分枝的部位。

3.13主干指乔木或非丛生灌木地面上部与第一分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

3.14主枝指自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

3.15侧枝指从主枝、副主枝上分生出来担负结果与更新的枝群。

3.16小侧枝指自侧枝上生出的较小枝条。

3.17春梢指初春至夏初萌发的枝条。

3.18园林植物养护管理对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、扶正、中耕除草、切边、松土、施肥、涂白、苗木调整等技术措施。

3.19整形修剪指用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

3.20休眠期修剪指自秋季正常落叶后到翌年春萌芽前进行的修剪。

3.21生长期修剪指在植物生长季节进行的修剪。

3.22伤流指树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

3.23短截指在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短，达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

3.24回缩指在树木2年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

3.25疏枝指将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。

3.26摘心、剪梢指将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

3.27施肥指在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

3.28基肥指植物种植或栽植前，施如土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥

3.29追肥指植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

3.30病虫害防治指对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

3.31人工防治病虫害指针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块和虫苞、刷除虫卵、钩杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶和病梢、刮除病斑等措施。

3.32除草指植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

3.33灌溉指为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工浇灌的措施。

3.34排涝指排除绿地中多余积水的过程。

3.35返青水指为使植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

3.36冻水指为使植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的流溉。

3.37黄土不露天指利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

3.38分级管理指根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理标准的高低以及面积大小，将园林绿地的养护管理分成不同等级，由高到低分为：一级绿地、二级绿地、三级绿地。

3.39一级绿地指主城区(三环路以内)、新城区、徐州经济开发区的重点道路、主干道和沿线绿地，以及风景区核心景区绿地；经园林主管部门确认或合同规定按一级养护管理标准执行的绿地。

3.40二级绿地指主城区(三环路及三环路以内)、新城区、徐州经济开发区的次干道和沿线绿地，以及风景区非核心景区绿地；单位庭院、居住小区绿地；经园林主管部门确认或合同规定按二级养护管理标准执行的绿地。

3.41三级绿地指除一、二级绿地以外的其它绿地。

4园林绿化养护分级管理要求

园林绿地内的设施和植物设置(种植)应安全，符合环境保护要求，并应在有安全隐患位置设置安全标志及警示牌，标志和警示牌上的字迹应醒目、完好、清晰并应符合GB/T10001.1-2006、GB/T10001.2-2006、GB/T10001.4-2006、GB/T10001.9-2006

4.1一级绿地

4.1.1 绿化养护

绿化养护应明确体现设计意图，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求。

4.1.2园林植物

4.1.2.1园林树木树冠应完察美观状态，并应符合下列要求

——分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死根

——主侧枝分布匀称、数最适宜、修剪科学合理'内膜不乱，通风透光

——树木不歪斜，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶1

——无缺、死株。

4.1.2.2花灌木开花应适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

4.1.2.3绿篱、模纹等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，造型优美。

4.1.2.4草坪及地被植物整齐一致，覆盖率98%以上，单块斑秃面积不超过0.I m2或10m2,绿地内斑秃面积不超过2块，草坪内杂草率不得超过5%。

4.1.2.5草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

4.1.2.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，无残缺。

4.1.2.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时消除枯枝，疏副老弱藤蔓。开花的攀缘植物应适时开花。

4.1.2.8新建绿地的各种植物2年内达到正常形态。

4.1.3保洁、设施和秩序

4.1.3.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草周等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象，水面无杂物、无异味。

4.1.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4.2二级绿地

4.2.1绿化养护绿化养护基本体现设计意图，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求。

4.2.2园林植物

4.2.2.1园林树木树冠基本完整状态应符合下列要求主侧枝分布均称、数量适宜修剪合理，内臆不乱，通风透光——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶无枯死株，缺株率不超过2%。

4.2.2.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

4.2.2.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致。

4.2.2.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95%以上，単块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块;草坪内杂草率不得超过10%。

4.2.2.5草坪绿色期，冷字型草坪不得少于270天，暖季型草坪不得少干180天，

4.2.2.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

4.2.2.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

4.2.2.8新建绿地内的各种植物3年内达到正常形态。

4.2.3保洁、设施和秩序

4.2.3.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点和人为践踏等现象；水面无杂物、基本无异味

4.2.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上无钉钉、栓挂和刻画等现象。

4.3三级绿地

4.3.1绿化养护

绿化养护技术措施基本完善，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求，裸露上地不明显。

4.3.2园林植物

4.3.2.1园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

——修剪及时，无明显枯枝死权

——分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树。

——树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

4.3.2.2草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2,绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

4.3.2.3草坪绿色期:冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少-J'160天。

4.3.2.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观。

4.3.2.5攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

4.3.2.6新建绿地内的各种植物4年内达到正常形态。

4.3.3保洁、设施和秩序

4.3.3.1绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染(树挂)，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点及人为践踏现象;水面无明显杂物，无明显异味。

4.3.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应基本完整、清洁;树干上无钉钉。拴挂和刻划等现象。

4.4病虫害控制

绿地的病虫害控制和分类见表1

表1绿地的病虫害控制和分类

| 绿地 级别 | 总体要求 | 类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛀干 | 刺吸类（平均每10cm枝条上） | 地下害虫（平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 一级 | 控制及时，无明显的病虫为害现象平均每100株树木病虫危害不超过2株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过2% | 无活卵、活虫 | 不得超过5头 | 不超过3头 | 不超过1头 | 2%以下 |
| 二级 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫危害现象，平均每100株数目病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵、活虫 | 不得超过10头 | 不超过6头 | 不超过2头 | 5%以下 |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过15头 | 不超过10头 | 不超过5头 | 10%以下 |

5园林植物养护规范

5.1修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。5.1.1乔木

5.1.1.1修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下(特型树木除外)，充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

5.1.1.2每年修剪树木前需制定修剪技术方案，并对工人进行园林植物修剪规程培训，全面掌握后方可操作，要做到因地制宜，因树修剪。

5.1.1.3自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

5.1.1.4造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各别理想形态，并应符合下列操作要求

——凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。日常修剪重点对萌蘖枝、徒长技、断残枝、病虫枝、下垂枝进行修剪。

——应逐年调整树干与树冠的合理比例；

——针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长

——乔木中枝条轮生的，修剪只能疏枝，不准短截，如银杏、水杉、雪松等

5.1.1.5行道的修剪树除应按5.1.1.4的要求操作外，还应注意以下规定

——行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m(郊区可适当提高);

——树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离

——在交通路口30m范围内的树冠不能遮挡交通信号灯

——路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

5.1.1.6树木修剪时，落叶树般不留橛，针叶树应留lcm～2cm长的橛，修剪的剪口应平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树权时应注意保护皮脊。

5.1.1.7乔木的修剪时期一般应注意以下时间

——可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪宜在休眠期进行

——有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落川后伤流严重期

——抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行

——常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

5.1.2灌木

5.1.2.1灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的几何图形、动物图形等艺术造型。

5.1.2.2灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除，并应符合下列修剪操作要求

——栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内)麾密生枝，培育新枝

——栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱

——生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝

——花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除

——成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高、四周低或前面低、后面高的丛形

——多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主载品种，并留出适当生长空间；

——造型的灌木修剪应保持外形轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

5.1.2.3花灌木修剪应特别注意以下方法：

——当年生枝条开花灌木，如紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制附木高度，对于生长健壮枝条应在保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木，如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花

——次年生枝条开花的灌木，如樱花、碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玟等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝

——多年生枝条开花灌木，如紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

5.1.3绿篱、模纹及球类

5.1.3.1绿篱、模纹、球类等的修剪应做到轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，高度一致，新生萌蘖枝条不高于整体5cm，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。

5.1.3.2绿篱、模纹、球类等修剪应在每年的4月上旬至11月底前进行。

5.1.4藤本

藤本类等的修剪应符合下列要求：

——吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺；

——钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势

——生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面

——成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

5.1.5草坪、地被

5.1.5.1草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

5.1.5.2剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

5.1.6花卉

花卉类等的修剪应符合下列要求

——宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

——宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶。

5.1.7竹类

竹类等的修剪应符合下列要求

——竹林每经过3-5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

——竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。——竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

——间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

5.1.8水生植物

水生植物类等的修剪应符合下列要求

——湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除

——定期检查植株是否拥挤，一般过3至4年时间分一次株。

——水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，保持植株清洁。

5.2灌水、排涝

5.2.1应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

5.2.2使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。严禁使用撒过融雪剂的积雪补充土壤水分。

5.2.3喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准；用水车浇灌树木时，应接软管，缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲灌。

5.2.4生长季节连续20天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，进入冬季前全面灌冬水一遍。植物应无明显早情并保持清洁度。                               5.2.5各类园林用植物的灌水应符合下列要求：

——乔木、灌木应开穴浇水，浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径有铺装地块的，以预留池为准；无铺装地块的，以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水；新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

——模纹、地被、花坛、花境和各种容器栽植花卉应及时灌水，特别注意宿根花卉返青水和冻水的浇灌时期和灌水量。

——草坪除土壤封冻期外，应适时浇灌，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm.雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。12月要浇足浇透冻水，土壤解冻前要浇返青水。

——竹类应于每年春季出笋前(3月)浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季(11月、12月上旬)浇孕笋水，冬季过于干早时可适当喷水。

5.2.6在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

5.3中耕除草

5.3.1在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

5.3.2在绿地内采用化学药剂除草时，需慎重，应先试验，再应用。所用除草化学药剂应符合NY/T-1276-2007的有关规定。

5.3.3除草时不能伤根及造成根系裸露；宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

5.3.4在具有野趣的游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。

5.3.5草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。

5.4施肥及土壤改良

5.4.1应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木的施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

5.4.2在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

5.4.3植株施肥量

——乔木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。

——灌木、绿篱、模纹在生长旺季，每月进行叶面追肥一次。

——草坪和地被每年应根据草坪草的生长状况适当追肥。冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50-150g/m2，或施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等;生长期应视草情，适当增施磷、钾肥;晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2-3次，每次约10-15g/m2.暖季型草可于5月和8月各施10g/m 2尿素。

——竹类应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比冽以5:2:4为宜。最佳肥施时间为早春3月和8月一9月：应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

5.5病虫害防治

5.5.1在进行病虫害防止时，操作人员要严格按照NY/T-1276-2007《农药安全使用规范》进行作业。所用农药应符合中华人民共和国农业部第632号文《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》要求。

5.5.2防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

5.5.3应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

5.5.4及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

5.5.5应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

5.5.6当采用生物防治时，应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括：

——以微生物治虫；

——以虫治虫；

——以鸟治虫；

——以激素治虫；

——以菌治病虫；

——其他生物防治法。

5.5.7物理防治主要包括：

——饵料诱杀；

——灯光诱杀；

——潜所诱杀；

——热处理；

——截止上树；

——人工捕捉；

——挖蛹或虫；

——采摘卵块虫包；

——刷除虫或卵；

——钩杀蛀干害虫；

——摘除病叶病梢；

——刮除病斑；

——结合修剪，剪除病虫枝等。

5.5.8化学防治应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，并应符合下列规定：

——被国家明文禁止生产、销售、使用和农业部门明令禁止使用的，对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用；

——用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度；

——不同药剂要交替使用，同时采取兼治，减少喷药次数；

——选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

5.6更新，调整，伐树及补植

5.6.1种植结构调整和伐树应经园林主管部门按规定程序批准后方可进行。

5.6.2伐移树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐移的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净和行人、车辆安全。

5.6.3具备以下条件上报批准后再移植或伐树；

——密植林的调整与间伐；

——更新树种；

——枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的；

——配合有关供电、建筑或市政工程。

5.6.4应及时对道路及绿地内歪斜苗木扶正。

5.6.5绿地内长势不良或景观效果差的苗木应及时调整，对缺株和斑秃应及时补植。

——乔木缺株要求按原品种规格补齐，如原规格过大的，行道树补植不应小于10cm,其它绿地内的乔木不低于8cm；其他灌木及地被按原规格补植。

——地被、模纹、绿篱及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐，及时对长势较差的苗木进行调整和拼栽。

——草坪对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，保持完整，无裸露地面。

5.7防寒和其他防护措施

5.7.1返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力，树木安全越冬。

5.7.2对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施：

——对耐寒、耐早、抗风能力差的边缘树种(如雪松等)应及时清除树冠上积雪，在新植3年内应搭设风障；

——对耐寒性差且树皮较薄的树种(如桂花、香樟、广玉兰等)应及时清除树冠上积雪，在新植3年内可采取主干和树冠防寒措施；

——对株形低矮、抗寒性较差的花灌木，应于根基部培设土堆防寒；

——对不耐寒的宿根花卉应覆土防寒；

——竹类中过密竹林应于11月适当钩梢，未钩梢的密竹林，应于降雪后及时抖掉竹梢积雪。

5.7.3当园林植株有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

5.7.4水生植物应在水生植物栽植区域四周设置围网。

5.8切边

5.8.1切边包括乔木、灌木、球类等独立个体的树穴切边，模纹与模纹，模纹与草坪，草坪、地被与游步道之间的切边。

5.8.2要求界限清晰，线条流畅，树穴内的土要略低于外围，且土质松散。具体要求如下：

——乔灌木干径≤10cm，树穴半径为30cm～35cm；干径＞10cm，树穴半径为50cm～55cm。

——球类蓬径≤50cm，树穴半径为30cm～35cm；蓬径51cm～100cm，树穴半径为50cm～55cm；蓬径≥101cm，树穴半径为75cm～80cm。

——模纹、地被的切边宽度为5cm～7cm。

5.9涂白

涂白均匀，上口平齐，高度距地面I.lm～1.3m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。

5.10保洁、设施和秩序

5.10.1保持绿地内无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除"树挂。等白色污染物及绿地内水面的杂物。

5.10.2清除垃圾杂物后应注意保洁，集中后的垃圾杂物应及时清运，园林器具应摆放在隐蔽的地方，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

5.10.3保护好绿地内的花草树木，保持绿地完整。经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状。

5,10.4加强管理，严禁绿地内堆放杂物和停放与绿化作业无关的一切车辆；严禁在绿地植物上贴挂标语、晾晒衣物、种菜、放养家禽等。

5.10.5应保证围栏、护网、绿化供水等设施的完整美观，防止绿化用水等被盗用；对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

5.1l古树名木保护

5.11.1针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

5.11.2使古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

5.11.3必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

——在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。

——古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

——除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

5.11.4应保持古树及周围环境的清洁。

5.11.5应加强古树的病虫害防治工作。

5.11.6应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

5.11.7在古树保护范围内(树冠垂直投影外沿3m范围内)，禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

5.11.8在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人类尿、垃圾、废料或倒污水等。

5.11.9严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

5.11.10有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

5.11.11当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

5.11.12对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

5.11.13在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失，平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

5.11.14古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请园林绿化主管部门审查。

5.11.15古树复壮和移植工程必须是具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业方可承担。古树移植必须成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请市园林局审核、市政府批准后，并在园林监察部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理。

5.12园林植物养护等级技术措施频次

园林植物养护等级技术措施频次见表2.

表2园林植物养护等级技术措施频次表                   单位：次/年

| 级别 | 类别 |  |  | 浇水 | 防病虫 | 修剪 （包括抹芽） | 施肥 | 除草 | 垃圾处理 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级绿地 | 乔木 |  |  | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 随产随清 | 浇水：春秋季节连续20天无降雨需及时浇水。 修剪：5-10月冷季型草坪一月两次，暖季型一月一次，11月上旬一次；花灌木、藤本5-10月每两月一次，冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月每月二次；乔木5-10月每两月一次，冬季整形修剪一次。 除草：5-10月每半月清除一遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  |  | 6 | 7 | 4 | 1 | 13 |  |  |
|  | 绿篱 |  |  | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  |  | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  |  | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 |  |  |
|  | 草坪 |  | 冷季型 | 12 | 8 | 12 | 3 | 13 |  |  |
|  |  |  | 暖季型 | 10 | 5 | 7 | 2 | 13 |  |  |
| 二级绿地 | 乔木 |  |  | 4 | 6 | 3 | 1/2 | 7 | 日产日清 | 浇水：春秋季节连续一月无降雨需及时浇水。 修剪：5-10月冷季型草坪一月两次，暖季型一月半一次，11月上旬一次；花灌木、藤本5-10月每三个月一次，冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月每月一次；乔木5-10月每三个月一次，冬季整形修剪一次。 除草：5-10月每30天清除一遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  |  | 5 | 6 | 3 | 1/2 | 7 |  |  |
|  | 绿篱 |  |  | 4 | 6 | 6 | 1/2 | 7 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  |  | 6 | 7 | —— | 1 | 7 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  |  | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 |  | 10 | 7 | 10 | 2 | 7 |  |  |
|  |  | 暖季型 |  | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 |  |  |
| 三级绿地 | 乔木 |  |  | 3 | 5 | 1 | 1/3 | 4 | 日产日清 | 浇水：春秋季节连续一月无降雨需及时浇水。 修剪：5-10月冷季型草坪一月一次，暖季型两月一次；花灌木、藤本冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月两月一次；乔木冬季整形修剪一次。 除草：5-10月每三个月清除二遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  |  | 4 | 5 | 1 | 1/3 | 4 |  |  |
|  | 绿篱 |  |  | 3 | 5 | 4 | 1/3 | 4 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  |  | 4 | 6 | —— | 1 | 4 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  |  | 6 | 6 | —— | 1 | 4 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 |  | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 暖季型 |  | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 1：施肥项目的1/2，表示两年施肥一次 2：施肥项目的1/3，表示三年施肥一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同附件二

园林绿化养护检查考核评分表

| 序号 | 项目 （分值） | 评分标准 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林植物 （40分） | 1、绿化养护技术措施完善，管理得当1分；行道树、绿地内无缺、死株、斑秃等4分。每出现1株缺、死株或1平方米斑秃扣0.5分。(5分) |  |  |
| 2 |  | 2、植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状3分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态2分。(5分) |  |  |
| 3 |  | 3、园林树木树冠完整美观2分，分枝点合适1分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈1分；主侧枝分布匀称、数最适宜、修剪科学合理1分；内膛不乱，通风透光1分。及时做好行道树整形修剪、复壮扶正等工作1分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理1分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密,整齐一致1分。(10分) |  |  |
| 4 |  | 4、树木不歪斜5分。树木倾斜15度以上每1株扣1分。 |  |  |
| 5 |  | 5、花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，无残缺，无残花败叶1分。(5分) |  |  |
| 6 |  | 6、草坪及地被植物整齐一致1分，覆盖率98%以上1分，杂草率5%以内-1分。草坪高度保持在5-8厘米1分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。(5分) |  |  |
| 7 |  | 7、垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于90%2分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳2分。(5分) |  |  |
| 8 | 病虫害防治（15分） | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫危害现象，3分。树木上无蛀干害虫的活卵、活虫，3分；主干、主枝上平均每100平方厘米介壳虫的活虫数超过1头，或较细枝条上平均每30 厘米超过2头，且平均被害株数不得超过1%，4分。叶片上无虫类、虫网，2分，被虫咬的叶片每株不得超过2%，3分。 |  |  |
| 9 | 浇水除尘（10分） | 及时做好抗旱浇水及喷水除尘。定期浇水4分，遇连续20天无明显降雨或出现明显旱情时，及时浇水灌溉4分、喷水冲刷除尘2分。 |  |  |
| 10 | 绿地卫生保洁（10分） | 绿地整洁，无杂物3分。适时清除野藤、枯枝、败叶2分，对绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分，做到巡视保洁3分。发现焚烧垃圾1次扣3分。 |  |  |
| 11 | 秩序管理（5分） | 绿地内无堆物、堆料，搭棚，树干上无钉钉、拴挂和刻画等现象。每项次扣1分。 |  |  |
| 12 | 负面影响（5分） | 对乙方在养护过程中因未按照相关规定作业、管理失当受到上级领导点名批评或新闻媒体负面报道的，乙方应及时改正，承担相应损失，直接扣5分。 |  |  |
| 13 | 相关约定（10分） | 按规定配备养护保洁人员、技术人员及机械设备3分，着装统一3分，按时完成甲方下达的期限整改通知书内容4分 |  |  |
| 14 | 台账(5分) | 管理制度健全2分，养护日志详实、正规有效3分。 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |

合同附件3:

设施养护检查考核评分表

| 序号 | 子目（分值） | 评分标准 | 扣分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯（10分） | 路灯无故障，6分；灯杆无贴纸、广告及刻画，4分。每出现一处故障扣1分每出现一处贴纸、广告及刻画扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 桥梁（5分） | 桥梁无损坏及安全隐患2分；桥梁路面清洁无杂物3分。每出现一次问题未及时整改扣2分。 |  |  |
| 3 | 排水（10分） | 窨井盖完好无损5分；排水可以正常使用5分。每出现一次问题未及时整改扣2分。 |  |  |
| 4 | 道路（50分） | 作业时间08：00-17:30,5分；保洁人员2名，5分；每天全面打扫卫生一次，5分；道路清洁，无明显烟头、纸屑、杂物、垃圾，15分；道路平坦、无损坏，20分。 |  |  |
| 5 | 负面影响 （10分） | 对乙方在养护过程中因未按照相关规定作业、管理失当而受到上级领导点名批评或新闻媒体负面报道的，乙方应及时改正，并承担相应损失，直接扣10分。 |  |  |
| 6 | 相关约定 （10分） | 按规定配备养护保洁人员、技术人员及机械设备3分，着装统一3分，按时完成甲方下达的限期整改通知书内容4分。 |  |  |
| 7 | 台账（5分） | 管理制度健全2分，养护日志详实、正规有效3分。 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |

7.承诺书

致徐州市鼓楼区农业农村水务局、江苏中和工程项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏中和工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》、《分项价格表》和《中小企业声明函》予以公示，公示的方式由江苏中和工程项目管理有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（          ）全权代表我企业（公司）参与徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目[项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003]的磋商活动及签订合同。（        ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年  月    日止。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证原件的扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  （单位名称）  的   (项目名称)  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

(徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目)，属于 (技术服务）行业 ；承接企业为(企业名称)，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：1、本项目采购的项目属于 服务 业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目项目（项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11.残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320302-ZHJS-C2024-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市鼓楼区农业农村水务局单位的徐州市鼓楼区丁万河两岸绿化养护项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，则不需提供此声明函）

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式（格式可自拟）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                          （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                          （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

13、人员及养护机械设备配备要求承诺书

本公司承诺：如中标，人员及养护机械设备配备不低于合同附件一：服务要求中所需配备的人数和养护机械设备，项目负责人具备园林绿化专业初级以上（含）职称证书。

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月   日

14.招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

开户行：中国银行股份有限公司徐州月星广场支行

户  名：江苏中和工程项目管理有限公司

账  号：478078503442

15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。