# 招标文件

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行

服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

招 标 人：丰县城市管理局

采购代理机构：江苏固若项目管理有限公司

二〇二四年五月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章 投标资料表	13

第四章 评标标准	22

第五章 拟签订的合同文本	28

第六章 采购需求	29

第七章  投标文件相关格式	85

丰县城市管理局

《丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

## 第一章 投标邀请

江苏固若项目管理有限公司对丰县城市管理局“丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

### 一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

(二)项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

### 二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

### 三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年6月20日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年6月20日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：丰县城市管理局

（二）地址：丰县中阳大道西段

（三）联系方式：18260701083

（四）采购项目联系人：王敬昌

六、采购代理机构

（一）名称：江苏固若项目管理有限公司

（二）地址：江苏省徐州市丰县梁寨镇兴镇路1-81号

（三）联系方法：18168451205

（四）采购项目联系人：堵学娇

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

### 二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

### 三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

### 五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

### 六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

### 七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

### 八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

### 九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

## 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：丰县城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏固若项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目采购包1、采购包3属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标人若投报多个采购包，需按以下要求分采购包编制投标文件。 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（采购包2、4：1-5必须提供；采购包1、3：1-6必须提供；否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件或实物照片）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） 3.《投标人承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 4.《投标人对“作业人员配置”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 5.《投标人对“作业设备（车辆）配置车辆的”承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 1、投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目总预算金额：17295万元人民币，其中： 采购包1采购预算价：4170万元；采购包2采购预算价：4620万元；采购包3采购预算价：4110万元；采购包4采购预算价：4395万元 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十六) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 投标文件编制见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年6月20日9:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2024年6月20日9:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 评标委员会按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4的顺序依次进行评标，前采购包的第一中标候选人可参与后采购包的评标，但不得作为后采购包的中标候选人。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金： 1、中标人在签订合同前须向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同总金额的5%，履约保证金有效期应不低于合同有效期。 2、履约保证金的交纳形式： 支票、汇票、本票、或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：堵学娇； 联系电话：18168451205； 办公地址：江苏省徐州市丰县梁寨镇兴镇路1-81号 |
| 附加说明 | 1、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 2、中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

### 本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1. 50% | 1. 50% | 1. 00% | 最低5千元 最高15万元 （PPP项目最高15万元） |
| 100万~500万 | 1. 10% | 0. 80% | 0. 70% |  |
| 500万~1000万 | 0. 80% | 0. 45% | 0. 55% |  |
| l000万~5000万 | 0. 50% | 0. 25% | 0. 35% |  |
| 5000万~l亿 | 0. 25% | 0. 10% | 0. 20% |  |
| 1亿~5亿 | 0. 05% | 0. 05% | 0. 05% |  |
| 5亿~10亿 | 0. 035% | 0. 035% | 0. 035% |  |
| 10亿~50亿 | 0. 008% | 0. 008% | 0. 008% |  |
| 50亿~100亿 | 0. 006% | 0. 006% | 0. 006% |  |
| 100亿以上 | 0. 004% | 0. 004% | 0. 004% |  |

说明：

1. 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2. 代理服务费按差额定率累进法计算。

3. 代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4. 代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5. 计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6. 定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7. 多个采购包（采购包）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

## 评标标准

### 1.采购包2、4评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（即满足招标文件要求且报价最低的价格）÷各投标人评审价格×10（得分四舍五入保留小数点后2位）。 投标人为小微企业或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） | 10 |
| 技术部分(79分) | 项目分析 （5分） | 投标人对项目分析和定位全面、清晰、准确的得5分； 对项目分析和定位较全面、较清晰、较准确的得4-3分； 对项目分析和定位不够全面、不够清晰、不够准确的得2-1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 人工保洁管理方案 （14分） | 针对投标人提供的人工保洁管理方案从以下打分点进行打分： 1.排班科学、合理，组织严谨、有执行力； 2.岗位设置科学、合理； 3.人工作业规范，严谨； 4.内部人员管理制度完整、齐全； 5.保洁人员培训计划完善，可行； 6.提高劳动生产率方法合理，可行； 7.野广告清理方案合理、可行、达到的效果好。 以上7项，内容完善、符合要求的得,14分；每缺少一项扣2分，扣完为止；每项内容不够完善，不完全符合此项要求的扣0-2分，扣完为止。 | 14 |
|  | 公厕日常管理与维护管理方案 （5分） | 针对投标提供的公厕日常管理与维护管理方案进行打分： 方案完整、合理，针对性强、的得5分； 方案较完整、合理，针对性较强的得4分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得2-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 项目管理团 队、 场所 配备方案 （5分） | 项目管理团队的人员配备齐全，科学，场所配备方案全面、合理的得5分； 项目管理团队的人员配备较齐全，较科学，场所配备方案较全面、较合理的得4-3分； 项目管理团队的人员配备不够齐全，不够科学，场所配备方案不够全面、不够合理的得2-1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 垃圾前端分类收集运输、宣传方案 （10分） | 针对投标人提供的垃圾前端分类收集运输方案从以下打分点进行打分： 1.人员配备合理，能满足项目要求； 2.时间规划科学，合理、降低对外界的干扰； 3.设备安排（车辆）和工具配备合理，能满足项目需求； 4.垃圾量台账记录完整，详细； 5.垃圾分类宣传切实、可行，频率符合项目要求。 以上5项，内容完善、符合要求的得,10分；每缺少一项扣2分，扣完为止；每项内容不够完善，不完全符合此项要求的扣0-2分，扣完为止。 | 10 |
|  | 应急预案（10分） | 针对投标人提供的应急预案从以下打分点进行打分： 1.重大活动保洁应急预案； 2.特殊季节性保洁应急预案； 3.恶劣天气应急预案； 4.突遇其他意外情况应急预案； 以上4项组织机构完整、流程健全、保障措施合理、有效的得10分；每缺少一项扣2.5分；每项内容组织机构不够完整、流程不够健全、保障措施不够合理、不够有效的扣0-2.5分，扣完为止。 | 10 |
|  | 垃圾中转站管理方案 （5分） | 针对投标提供的垃圾中转站管理方案进行打分： 方案完整、合理，针对性强、的得5分； 方案较完整、合理，针对性较强的得4分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得2-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 安全作业管理实施方案（10分） | 安全作业管理实施方案方案完整、合理，针对性强的得10-9分； 方案较完整、合理，针对性较强的得8-6分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得5-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得2-1分； 不提供的不得分。 | 10 |
|  | 文明作业管理实施方案（10分） | 文明作业管理实施方案方案完整、合理，针对性强的得10-9分； 方案较完整、合理，针对性较强的得8-6分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得5-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得2-1分； 不提供的不得分。 | 10 |
|  | 智慧环卫管理平台（5分） | 投标人已拥有稳定运营的智慧环卫管理平台（需要在系统内上传视频演示平台功能，限时3分钟以内，否则不得分）功能完善的得5分，比较完善的得4-3分，基本完善的得2分； 承诺签订合同后2个月内建设完成的得1分（承诺书格式自拟，承诺书需加盖投标人电子签章，放入本得分项内，否则不得分） | 5 |
| 商务部分（11） | 人员、 设备 配置 （3分） | - 除满足招标文件中人员、设备配置要求外，承诺在实际工作中根据工作需要增加人员和设备以满足作业需求的得1分。 - 注：人员配置表和加盖投标人电子签章的承诺函（承诺函格式自拟），上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 1 |
|  |  | - 满足招标文件《采购需求》中配置的8.2吨（总质量）压缩垃圾车的基础上，每多提供1辆得0.2分，最高得2分， - 注：设备（车辆）配置表和加盖投标人电子签章的承诺函（承诺函格式自拟），上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 2 |
|  | 企业实力（3分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供以上证书原件扫描件加盖投标人电子签章，上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 3 |
|  | 业绩 （5分） | 投标人每提供一份有效合同得1分，本项最高得5分。 有效合同是指： 1、投标人为乙方； 2、合同签订日期为2021年01月01日以来； 3、存在与本次招标标的相似的工作内容。 注：合同原件扫描件，与合同配套的发票原件扫描件（不含开标当月开具的发票）、中标（成交）结果网页截图（含网址）上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 5 |

本章说明：根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

### 2.采购包1、3评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（即满足招标文件要求且报价最低的价格）÷各投标人评审价格×10（得分四舍五入保留小数点后2位） | 10 |
| 技术部分(79分) | 项目分析 （5分） | 投标人对项目分析和定位全面、清晰、准确的得5分； 对项目分析和定位较全面、较清晰、较准确的得4-3分； 对项目分析和定位不够全面、不够清晰、不够准确的得2-1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 人工保洁管理方案 （14分） | 针对投标人提供的人工保洁管理方案从以下打分点进行打分： 1.排班科学、合理，组织严谨、有执行力； 2.岗位设置科学、合理； 3.人工作业规范，严谨； 4.内部人员管理制度完整、齐全； 5.保洁人员培训计划完善，可行； 6.提高劳动生产率方法合理，可行； 7.野广告清理方案合理、可行、达到的效果好。 以上7项，内容完善、符合要求的得,14分；每缺少一项扣2分，扣完为止；每项内容不够完善，不完全符合此项要求的扣0-2分，扣完为止。 | 14 |
|  | 公厕日常管理与维护管理方案 （5分） | 针对投标提供的公厕日常管理与维护管理方案进行打分： 方案完整、合理，针对性强、的得5分； 方案较完整、合理，针对性较强的得4分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得2-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 项目管理团 队、 场所 配备方案 （5分） | 项目管理团队的人员配备齐全，科学，场所配备方案全面、合理的得5分； 项目管理团队的人员配备较齐全，较科学，场所配备方案较全面、较合理的得4-3分； 项目管理团队的人员配备不够齐全，不够科学，场所配备方案不够全面、不够合理的得2-1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 垃圾前端分类收集运输、宣传方案 （10分） | 针对投标人提供的垃圾前端分类收集运输方案从以下打分点进行打分： 1.人员配备合理，能满足项目要求； 2.时间规划科学，合理、降低对外界的干扰； 3.设备安排（车辆）和工具配备合理，能满足项目需求； 4.垃圾量台账记录完整，详细； 5.垃圾分类宣传切实、可行，频率符合项目要求。 以上5项，内容完善、符合要求的得,10分；每缺少一项扣2分，扣完为止；每项内容不够完善，不完全符合此项要求的扣0-2分，扣完为止。 | 10 |
|  | 应急预案（10分） | 针对投标人提供的应急预案从以下打分点进行打分： 1.重大活动保洁应急预案； 2.特殊季节性保洁应急预案； 3.恶劣天气应急预案； 4.突遇其他意外情况应急预案。 以上4项组织机构完整、流程健全、保障措施合理、有效的得10分；每缺少一项扣2.5分；每项内容组织机构不够完整、流程不够健全、保障措施不够合理、不够有效的扣0-2.5分，扣完为止。 | 10 |
|  | 垃圾中转站管理方案 （5分） | 针对投标提供的垃圾中转站管理方案进行打分： 方案完整、合理，针对性强、的得5分； 方案较完整、合理，针对性较强的得4分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得2-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得1分； 不提供的不得分。 | 5 |
|  | 安全作业管理实施方案（10分） | 安全作业管理实施方案方案完整、合理，针对性强的得10-9分； 方案较完整、合理，针对性较强的得8-6分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得5-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得2-1分； 不提供的不得分。 | 10 |
|  | 文明作业管理实施方案（10分） | 文明作业管理实施方案方案完整、合理，针对性强的得10-9分； 方案较完整、合理，针对性较强的得8-6分； 方案不够完整、合理，针对性较差的得5-3分； 方案不完整、不合理，针对性差的得2-1分； 不提供的不得分。 | 10 |
|  | 智慧环卫管理平台（5分） | 投标人已拥有稳定运营的智慧环卫管理平台（需要在系统内上传视频演示平台功能，限时3分钟以内，否则不得分）功能完善的得5分，比较完善的得4-3分，基本完善的得2分； 承诺签订合同后2个月内建设完成的得1分（承诺书格式自拟，承诺书需加盖投标人电子签章，放入本得分项内，否则不得分） | 5 |
| 商务部分（11） | 人员、设备配置 （3分） | - 1、除满足招标文件中人员、设备配置要求外，承诺在实际工作中根据工作需要增加人员和设备以满足作业需求的得1分。 - 注：人员配置表和加盖投标人电子签章的承诺函（承诺函格式自拟），上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 1 |
|  |  | - 2、满足招标文件《采购需求》中配置的8.2吨（总质量）压缩垃圾车的基础上，每多提供1辆得0.2分，最高得2分， - 注：设备（车辆）配置表和加盖投标人电子签章的承诺函（承诺函格式自拟），上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 2 |
|  | 企业实力（3分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供以上证书原件扫描件加盖投标人电子签章，上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 3 |
|  | 业绩 （5分） | 投标人每提供一份有效合同得1分，本项最高得5分。 有效合同是指： 1、投标人为乙方； 2、合同签订日期为2021年01月01日以来； 3、存在与本次招标标的相似的工作内容。 注：合同原件扫描件，与合同配套的发票原件扫描件（不含开标当月开具的发票）、中标（成交）结果网页截图（含网址）上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 | 5 |

本章说明：根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

## 拟签订的合同文本

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 第一节  总 则

第一条	本合同当事人

甲  方：丰县城市管理局

联系电话：0516-89227140

乙   方：

联系电话：

合同服务期限 三年： 年 月 日 至   年   月  日 ，合同期满，依据相关政策文件执行。

第二条	合同编号

合同编号：

采购编号：

签订地点：

第三条 合同签订依据

为推行环卫市场化保洁运作，甲乙双方根据 年 月 日环卫市场化保洁项目招标结果，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，友好协商，签订本合同。

第四条	合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.丰县镇村环卫市场化作业服务项目招标文件以及相关的澄清、补充文件等；

2.乙方的投标文件及其澄清、补充说明文件等；

3.履约保证金；

4.中标通知书。

第五条	承包范围

具体内容见附件。

### 第二节  项目内容

第六条 项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

采购包名称：

第七条 作业范围及内容：

采购包1：范楼镇、梁寨镇、华山镇；

采购包2：大沙河镇、宋楼镇、王沟镇；

采购包3：赵庄镇、首羡镇、顺河镇；

采购包4：常店镇、欢口镇、师寨镇。

（一）作业范围和内容：

1.采购包内所有行政村（含自然村）内道路的清扫保洁、房前屋后、道路两侧、沟渠、水体坑塘生活垃圾及漂浮物的清理转运；零星建筑（装潢）垃圾、居民生活垃圾分类上门收集，墙体、线杆等立面野广告的粉刷清理，村级公厕（详情见本合同附件2）、中转站管理等。积极推进垃圾分类工作及宣传，垃圾收集点、垃圾分类亭（房）设置；智慧环卫系统平台建设；县政府、城管局、所属镇交办的其他任务等。

2.收集清运。本轮中标保洁公司主要负责生活垃圾集中收集分类转运，按指定地点倾倒。

3.垃圾中转站的管理。采购包内镇级垃圾中转站的设备更新、维修维护、运行及管理，中转站内外立面粉刷、污水（渗滤液）管网维护改造、地面道路维护修补，院内绿化管养，洗车设施健全、具备生活垃圾分类分拣功能。

4.道路周边环境保洁。镇到村、村到村道路及路边沟的垃圾、杂物捡拾。

5.公厕日常管理与维护。公厕内外部的保洁管理，公厕周边环境卫生保洁，设施设备的维修、更换及消杀等。

（二）作业规范、标准及要求：

1.作业规范

1）作业规范符合但不限于《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》等现行有关法律法规、规章和规范性文件。

2）服务质量和要求详见《丰县城乡环卫一体化保洁收运体系评分标准》。

3）规范管理组织机构健全。乙方应当按照环卫企业规范管理要求设立各相关内部管理机构，管理人员规范着装、挂牌上岗；必须配备足够的通讯设备并保持畅通（对讲机等设备）。

4）各项管理制度健全，制定各岗位操作规范，定期组织安全生产教育，具有完善的突发事件应急预案。

2.作业标准及要求

1）环卫作业应做到文明、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

2）环卫作业人员应穿着统一制式的作业服装（含鞋、帽等），做到着装整齐。

3）环卫作业机具、设备的式样、颜色、结构等应全县统一。作业机具、设备喷涂的字样或图样，由环卫管理机构规定。

4）如遇重大活动及上级检查，按工作要求进行实时保洁。

5）配合各级环境卫生管理部门、第三方做好检查考核工作。积极协助甲方及上级环境卫生管理部门对个人和单位违反市容环境卫生行为的取证工作。

6）县城管局及各镇政府交办的临时任务无条件执行（不再增加费用）。

7）做好紧急、突发事件的处理预案，如停电、冬季除雪等保障处理预案。按甲方规定的时间和要求做好保洁及清运工作。

（三）作业要求

1.人工保洁时间

为保证垃圾收集到位，村庄保洁员应每天早上07:00到12:00，下午13:30到17:30到户收集垃圾各一次，收集垃圾当天运至生活垃圾垃圾收集点并及时转运；村庄及道路按规定设保洁人员。在最低气温高于5摄氏度的天气，村主要道路每周不低于1次冲刷和洒水（降尘），道路夜间冲刷不得高于10公里/小时，白天洒水速度不得高于20公里/小时。（注：天气允许的情况下，乙方应听从甲方随时安排村庄主要道路冲刷和洒水。）

2.垃圾前端分类收集运输

1)分类收集容器更新维护。

2) 采取上门分类收集收运，确保垃圾不落地。（根据需要合理安排收集次数，每日收集次数不低于2次）

3)垃圾分类收集运输符合相关标准要求。

3.垃圾收集容器保洁和垃圾清运

1）管理区域生活垃圾集放点及容器必须每天清运，确保无积存生活垃圾、日产日清，容器做到标识统一、符合标准，外表无污迹、无野广告，干净整洁，无破损（有盖）。内部垃圾不得超过容积的2/3,收集点地面硬化，无污迹，竖牌公示保洁人员（管理人员），收运时间等相关内容，接受社会监督。

2）定时对垃圾桶进行擦洗，确保垃圾桶外观整洁、摆放整齐，无垃圾外溢现象，垃圾桶周围无散落垃圾。4-10月份期间，对服务项目范围内的垃圾桶进行药物消杀。

4.杂物清理

对村庄主要道路两侧等处的砖头、石块、柴草废弃物等杂物要及时进行清理，保证道路路面及两侧干净整齐。

5.野广告清理

清理范围为所有作业区域范围内房前屋后墙面、地面、电线杆及其他设施的乱张贴、乱涂写、乱刻画等。按照“色差一致，形状统一，干净协调美观”的要求使用相近色彩进行复原。

6.村庄保洁

确保房前屋后无生活垃圾、零星建筑垃圾等，村级道路及沟渠、坑塘、河道等视野范围内无生活垃圾。村内整洁，管理区域内无乱贴乱画野广告。遇村民办理红白喜事需配有专用垃圾桶收集垃圾，并及时清运。

7.公厕管理

1）公厕全天候24小时免费开放，需及时保洁、清理污物；及时维护、维修水电等设施。

2）内外部墙面、屋顶、墙壁、窗、纱、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、洗手(盆)池、洗手台、墩布池、挂衣钩、标牌灯具等设施设备清洁卫生，无积尿、积水、积灰、结冰、杂物、蛛网；

3）公厕整洁有序，废纸容器不满溢，无明显异味、无尿碱污物、无积粪、无水锈、无乱贴乱画、无乱堆物品、无暴露的保洁工具和废纸、纸篓内废弃物不得超出2/3范围；

4）定时喷洒灭蚊蝇药物，做到随有随灭，确保无蚊蝇；

5）公厕内暴露管道外部及时擦拭，保持清洁卫生；

6）清扫保洁时应设置安全提示标志（放置各类规范提示牌），冬季保洁时地面不结冰，无积水；

7）室内地面及室外周围10米内环境整洁，无杂物杂草、无乱搭乱建；

8）每日喷洒消毒药水不少于3次，并保持通风良好，除异味方式不低于两种，不得使用违禁化学药品（包括硫酸、草酸等）；

8.中转站管理要求：

1）每个采购包需管理的固定式中转站共3座,移动压缩站（车）2套，保持中转站站内外场地整洁，无散落垃圾和堆积杂物，无积存污水。要保持室内通风良好，无恶臭，窗户无积尘。

2）转运站要按时开放，做到垃圾日产日清，垃圾装运容器（箱体）整洁、无积垢。每天下午6点前机坑要清洗一次，机坑墙体及地面要清洗干净，中转站污水要及时清理，污水不得满溢、外溢，中转站内部厕所保持整洁、卫生。

3）做好中转站各项台账的记录工作，台账要规范、详细，各类管理制度健全。

4）中转站在承包期内的维修、设备更换、水电费等所产生的等一切费用由承包公司负责，中转站在维修时应有应急保障措施，不得防碍垃圾的转运。

5）蚊蝇滋生季节对中转站及收集容器进行蚊蝇消杀，定期消毒除臭，夏秋季节适当增加频次。对机器设备进行维护保养，保持正常使用。

6）要在2024年11月底前完成镇级垃圾中转站的设备更新、维修、运行及管理，中转站内外立面粉刷、污水（渗滤液）管网维护改造、地面道路维护修补，院内绿化管养，洗车设施健全、具备生活垃圾分类分拣功能等排查整治一遍。

9.镇村保洁区域

1）保洁区域主要道路每周洒水（抑尘）不低于1次。

2）人工普扫每周不低于1次。

3）合理配置保洁员，采取巡回保洁。

### 第三节  作业人员、服装、防护用品及设备（车辆）设施配置

第八条	人员及服装要求

1.每个采购包设置总项目部一个，设总经理1名，副总经理1名。每个镇设置一个项目部，设正副项目经理各1名，生活垃圾分类专员3名，设后勤保障及会计、数字化信息员等人员各1名，以上人员不得同时兼任其他项目部经理或其他职务，需向城管局环卫部门和各镇备案（需具有相应资质），需调整或调动必须听取城管局环卫部门和各镇意见方可实施。经理（包含正、副总经理、经理）人员要求道德品质好，行为端正，责任心强、能吃苦，有开拓创新精神，有3-5年以上环卫保洁工作经验，平均年龄不超过45周岁，总经理、副总经理、项目经理均由中标企业异地派遣（需提供承诺书）。其他人员的配备按照合同要求进行备案。

2.服装及防护用品配备要求。

1）保洁员服装配置：夏装每人每年 2 套，春秋装每人每年2套，冬装棉服每人 3 年 1 套，雨衣、雨裤、雨鞋每人一套；其他防护用品满足作业需要。

2）考核人员、垃圾分类专员着制式服装：夏装每人每年 2 套，春秋装每人每年2套，冬装棉服每人 3 年 1 套。

以上人员配置服装式样、颜色、材质符合环卫管理机构规定。

3）夜间（凌晨或晚间）作业配置夜间灯；

4）其他防护用品满足作业需要。

3.行政村（含自然村）按常住人口数不低于3‰的比例配备保洁员，每个自然村不少于1名保洁员，在村内明显位置上榜公司保洁员姓名，管理人员信息、上下班时间等，接受社会监督。对于水体坑塘生活垃圾及漂浮物的清理转运工作要配备专业作业人员，进行打捞作业人员要求熟悉水上作业且熟知水性，组织专业队伍进行作业，严禁使用一般保洁人员打捞。

4.合理配备保洁班长（管理员）。

5.中转站操作人员：每站2人（采用垃圾直运的镇至少配1人）。

6.压缩车、挂臂车、垃圾转运车驾驶员及操作人员的配备必须保证每车1人。

7.吸污车驾驶员：1人/镇。

8.设备维修人员：1人/镇。

9.管理人员专职进行日常作业管理工作，不得兼做其他工作、车辆驾驶必须按规定配备符合要求的驾驶人员、作业人员要经过岗位培训后方可上岗。

10.规范签订劳动（劳务）合同，确保用工人员工资福利待遇。按照法律、法规规定为环卫工人缴纳相应的社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育保险）、商业保险（雇主责任险和员工个人人身意外伤害险两险同时购买，每人投保的保险金额不得低于 100 万元））。该项目的环卫作业人员社会保险费用必须按规定交纳至项目所在地人力资源和社会保障部门，商业险必须在项目所在地保险机构购买。（各类保险不得以第三方劳务派遣公司的形式缴纳，否则采购人不给予结算），缴费清单按采购人规定的时间提交采购人审查。

第九条 垃圾分类设施配备和宣传

1.所有行政村、新型村庄（社区）合理设置垃圾分类收集点，每个点位为垃圾分类亭（至少6个亭）；每个行政村、新型村庄（社区）设置1处垃圾分类宣传驿站，同时根据实际情况合理设置可回收物转运点。自然村规范设置收集点（树立点位公示牌，在村内适中地段至少设置2处，同时至少设置1一2个垃圾分类亭。），采取“撤桶并点，上门收集”模式。

2.每个采购包全域开展生活垃圾分类（配置入户分类桶），每个镇每年新建生活垃圾分类样板行政村不低于5个，堆肥设施场所5个，每个生活垃圾中转站配置易腐垃圾处理设备1套（正常运行）。使生活垃圾分类工作突出地方特色。

3.行政村有宣传阵地、自然村有宣传标语、每月开展宣传活动不少于1次。宣传、运行等符合省级考核标准。

### 第四节  智慧环卫系统平台建设

第十条  配置要求

1.行政办公系统

显示项目所有环卫资源项目人员数量、项目车辆数量、项目设施数量；每月车辆行驶里程总统计；每日车辆出勤数量统计；车辆异常数量统计。

2.监控调度中心

显示项目地图，地图上项目车辆、项目人员、项目设施均是实时位置；能查看在线车辆、场站监控实时视频，可多屏监控也可调取一定时间内视频回放。

3.车辆作业系统

显示项目上所有车辆信息，包含车辆车架号、车牌号、驾驶员姓名、驾驶员联系电话、车辆当前位置、车辆油箱当前油量、车辆当日行驶里程数、清扫保洁类车当日作业里程数、车辆累计总里程数、车辆轨迹行驶轨迹、车辆行驶轨迹回放、车辆实时监控视频、部分车辆可采集车辆底盘数据显示车辆仪表盘转速、车速、水温;可按照车辆类型给车辆划分车队、可按照车辆作业时间段给车辆划分作业班次;可显示车辆异常情况，车辆区域偏离、设施区域外超时停靠、车辆超速;可显示车辆停靠时间地点、垃圾转运类车辆转运站转运次数、清扫保洁类车辆加水点加水次数、车辆进出维修厂次数。

4.智能规划沙盘

可给项目划分不同区域、可按照车辆行驶路线给车辆划分作业路线。并建设丰县环卫作业区域虚拟模型沙盘。条目清晰，责任区划分明显。

5.智慧环卫考评系统

项目管理人员设定打分标准，平台通过大数据分析根据驾驶员当月出勤天数、每日出勤时间、车辆行驶里程进行智能考评打分。管理人员可设定分数线，筛选出合格人员与不合格人员。

6.车务综合管理

统计项目车辆年/月费用，包含油费、维修费、年检费、保险费、其他费用；根据掌上环卫APP上传的加油数据，计算出每台车辆加油次数、加油费用、车辆百公里油耗；车辆维保信息、保险信息、年检信息、违章信息可录入平台，可设置提醒，时间到期前进行提示。

7.人事综合管理

显示项目上所有人员信息，包含人员姓名、人员职务、人员联系方式、人员工号、人员合同时间、人员一段时间内的运行范围；可显示人员打卡记录，对人员考勤统计、打卡进行统计。

8.品质安环考评

项目巡查人员巡查过程中发现问题可通过手机APP拍照进行上报，平台会根据拍照位置把事件推送给该区域负责人，区域负责人接收到巡查人员上传的事件处理完后通过手机APP拍摄处理完后的照片上传给平台，平台会对巡查人员提交的事件进行闭环管理。

### 第五节  其他项目作业质量标准和要求

第十一条

1.人员投入

1）乙方在本合同生效后需按项目要求足额配备管理人员、保洁人员。

2）保洁人员年龄原则上男不得超过60周岁，女不得超过55周岁，超过本年龄段签订劳务合同占比不得超过总数60%（最大限度男女65周岁），必须身体健康（入职前要有体检报告）。根据保洁区域大小，划定保洁片区，各镇成立突击队，人员不少于10人。

2.车辆、设备及工具、服装的要求

1）合同生效后，乙方统一规划，根据项目要求配置垃圾收集容器，确保满足保洁、清运需求。

2）乙方在合同签订后二个月内必须建立智慧环卫，建设内容为中转站视频监控管理子系统、环卫车辆管理子系统（包含实时视频监控）、作业质量考核子系统，运营过程中采用目前最先进的数字化管理模式确保完成保洁工作。转运农村生活垃圾的清运车辆每车安装车载电子芯片扫描仪一台；所有车辆每车安装GPS定位系统和行车记录仪各一套，并纳入县智慧城市管理监督指挥中心平台管理（与平安丰县链接）；各垃圾收集集放点安装垃圾收集点标识牌；乡镇垃圾中转站安装实时监控设备，并纳入县智慧城市监督指挥中心平台管理；一个月内建立保洁人员智能考核设备和管理人员的独立通信系统（对讲机）并且要覆盖全县所有区域，每个采购包需按照甲方要求，制作农村环卫沙盘模型。

3）规范管理组织机构健全。乙方应当按照环卫企业规范管理要求设立各相关内部管理机构，管理人员规范着装、挂牌上岗；每个采购包必须配备足够的通讯设备并保持畅通（含对讲机等）。

4）各项管理制度健全，制定各岗位操作规范，定期组织安全生产教育，具有完善的突发事件应急预案。

5）车辆的配置。每个采购包中转站配备8吨垃圾转运车不低于3辆，总质量18吨吸污车不低于3辆，8.2吨压缩垃圾车不低于15辆，管理用车不低于3辆。本项目配备的车辆要求在2021年9月1日后购置国内优质品牌设备，新能源车辆占比15%以上，暂无或缺的车辆，乙方在合同签订后进场前配备到位，并提供发票、行驶证原件核查，如未能到位，不得进场作业。为本项目合同服务的车辆不得再为其它合同项目使用。设备（车辆）外观要求标识统一，中标后，必须按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

6）每名管理员配备快速电动三轮车（带有封闭垃圾箱体，可进行垃圾收集使用），保证每人一辆；保洁员可根据工作需要合理使用电动保洁三轮车；每个行政村确保配备1辆垃圾分类收集电动三轮车。

7）按标准为每名保洁员配备必备的保洁作业工具及材料。

有关标准及要求：大扫把、小扫把按照每人每月不低于2把的定额配备；铁锨、簸箕、垃圾捡拾器按照每人1套的定额配备，随坏随换；另外根据绿化带、沟渠、河塘等保洁的具体情况，配备垃圾清理特制工具；根据垃圾中转站及垃圾桶、垃圾车的卫生情况及时采购消毒药剂。

8）按标准为每名人员配备必备的劳动保护服装及劳动防护用品。工作服装式样要符合环卫管理部门规定，要印有承包方企业标识，要有明显安全反光装饰。定期发放劳动防护及福利用品。

9）智慧环卫管理：乙方自行安装设置智慧环卫接收及反馈的电脑及网络，按时按要求处理完成派遣的案件，并承担一切费用；按时完成相关案卷。

10）群众投诉：凡涉及县委县政府和各镇政府对社会服务承诺内容的，乙方要按照承诺服务时限完成。对群众投诉的涉及镇村生活垃圾方面的问题要及时处理解决，不能造成影响，不能被媒体曝光。涉及以上群众投诉均计入考核，造成影响的，根据情节严重程度，给予经济处罚。

第十二条	人员、车辆及垃圾桶配备

| 采购包1：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 范楼镇、梁寨镇、华山镇 | 个 |  |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 |  |  |
|  |  | 班长 | 人 |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 |  |  |
|  |  | 司机 | 人 |  |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 |  |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 |  | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 |  | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 |  |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 |  |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 |  |  |
|  |  | 打捞船 | 只 |  |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 |  |  |
|  |  | 装载机 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 |  |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 |  |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 |  |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 |  |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  |  |  |

以上车辆使用情况，每周按要求上报里程表，做好存档，环卫处和各镇适时进行抽查并计入考核。

### 第六节  计分及扣款

1.对乙方的保洁工作按照合同附件《丰县镇村保洁清运作业考核办法及评分标准》实施检查、考核。

2.各镇成立督导考核小组负责日常监管考核，考核内容为保洁人员设置、保洁质量、保洁时间，信访案件等，考核结果于次月的5日前报至县城市管理局。县城市管理局坚持常态化检查，发现问题立行立改，每月不低于1次明查暗访计入考核（作为减分项），根据各镇考核结果平均，扣除减分项分值，最终形成考核结果。由县财政局根据考核结果核算每月作业费用。

3.考核实行百分制考核，当月得分大于 90（含）的不扣减作业经费；当月得分小于 90分（不含）的，每降低1分，扣减当月作业经费1%。

### 第七节 合同价款与支付

第十三条	本合同总价款为¥ 元 ，按36个月平均，每月金额¥  元。

第十四条	合同期内，甲方根据检查考核结果按照合同价款按月支付。每次付款前乙方须提供纳税所在地为丰县的以乙方或乙方分公司的名义开具的等额增值税发票。

第十五条	合同价款实行包干制。在合同约定的作业量范围内，甲方不再额外支付本合同约定以外的任何费用。

第十六条	进场作业后，甲方根据检查考核结果按照财政拨款进度向乙方支付。

第十七条	乙方须在项目所在地拥有独立的办公场所。

### 第八节 双方的权利和义务

第十八条 甲方的权利和义务

1.甲方按照作业考核细则和评分标准（详见合同附件）对乙方作业质量、文明、安全作业情况进行定期检查考评，有权查阅、复制合同项目的有关文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。检查考评结果作为每月支付给乙方合同价款的依据。

2.各类重大活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务，如未能完成，甲方应纳入考核。

3.监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

4.对乙方本项目的列支费用进行监督审查。

5.根据服务项目实际情况对环卫作业优化调整。

6.对乙方的项目部标准化建设检查验收。

7.对乙方在规定时间内提供上年度的有效社会保险缴费清单进行审核。

8.对乙方环卫工人工资、津贴、加班工资发放情况进行检查。

9.有权要求乙方更换项目负责人及其他服务人员。

10.定期对乙方车辆作业性能进行验收，有权要求更换达不到作业标准的车辆。

11.采购包边界出现责任不清时，临界采购包作业公司协商解决。无法解决时，甲方有权指定保洁公司负责，无任何理由拒绝。

12.合同中乙方应对雨雪冰冻等恶劣天气应急任务、突发事件不能按要求独立完成时，甲方有权组织实施，所产生的费用由乙方承担。

13.根据相关政策和规定调整考核细则和评分标准。

第十九条	乙方权利和义务

1.遵守法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范。

2.根据合同和投标书所作的承诺自觉开展各项保洁工作，确保承包区域内环境卫生达到合同约定的质量标准；严禁在承包范围内从事非经甲方认定或有碍甲方利益的各类业务。

3.接受甲方、环卫管理机构及第三方考核人员的指导、监督、检查和考核。

4.根据法律、法规及合同约定组建专业保洁队伍、配备作业设备（车辆）及工具，健全各类管理制度，车辆设备定期维修保养，建立车辆定期维修保养制度，完善日常运营台账。本项目实行单独核算，按甲方要求将从业人员资料、作业计划、保洁方案、车辆维修保养方案等报甲方备案并接受甲方的检查。

5.独立承担作业人员及设备（车辆）的安全责任、用人责任。

6.做好环卫各项应急保障工作。

7.按照相关要求和标准建立每日自查制度，完善各项台账资料。

8.对丰县政府 12345 服务热线派单、媒体曝光、信访来电等有责投诉必须按规定进行整改，并将整改结果书面报送甲方。

9.承担其工作人员的人身财产损害及造成第三人损害的法律责任。

10.必须将所投入本项目的设备（车辆）行驶证及机动车登记证书复印件交甲方备案，设备（车辆）只能在本项目专用，未经甲方书面同意不得用于其他项目。

11.负责项目内环卫设施管理和维护，如有遗失、损坏由乙方承担赔偿责任。未经甲方书面同意不得迁移垃圾收集设施。

12.积极按甲方要求参加相关会议和各类培训。

13.必须对企业员工进行安全生产、交通安全、职业技能等培训，教育职工严格遵守国家法律法规、环卫作业及安全操作规程。作业人员应经专业培训后方可上岗作业。每年组织职工至少1次体检，新员工入职前必须体检。

14.接受政府相关部门的财务审核，提供真实有效资料。接受县城管局会同财政局对环卫保洁运行经费进行绩效评价。在评价考核中出现扣分，每扣1分，扣罚经费1万元。

15.相关要求

1）.按标准发放高温津贴。

2）.延长工作时间的工资应按相关法律规定执行。

3）.人员工资发放采用银行代发方式。

4）.合同履行期内遇政策调整，要求提高环卫工人待遇的，乙方必须于政策调整执行日期起执行，甲方不予补贴。

5）.保证环卫工人每周至少休息一天。

16.按法律、法规的规定为环卫工人提供必要的劳动保护用品，标准按环卫管理机构规定执行。

17.自觉接受甲方及其上级行政主管部门、劳动监察部门的管理、监督和检查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，乙方不得阻扰检查人员的检查工作。

18.不断提高企业管理水平和作业能力，提高企业运营管理实力。

19.不得自行调整作业范围、作业模式、作业量。

20.按甲方要求承担智慧环卫信息系统（含车辆和人员监管设备）设备购置、安装及服务费用。

21.乙方按照县级环卫管理机构要求支付社会监督（精细化管理）扣款和第三方考核费用。

22.必须组建环卫保洁市场化考核队伍，承诺随时服从甲方安排使用。每个采购包不少于5人（配制式服装，服装款式由环卫部门统一规范）。

23.乙方需保障作业质量检查用车，服从甲方统一调配使用。

24.乙方不得以任何理由拖欠保洁人员工资,每月15日前必须发放到位。

### 第九节	 不间断服务约定

第二十条	乙方不得因法定代表人变更或其他管理缺失而影响服务质量。

第二十一条	乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的人员总数符合合同约定。

第二十二条 乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的设备数量及运行状态符合合同约定。原服务商车辆在服务年限内（按6年折旧、提供购车发票）如要求新中标方进行接收，新中标公司必须无条件按评估价（或6年折旧价）接收。现有人员正常过渡到新的中标单位，两月后对保洁队伍优化调整。

### 第十节	 项目接管

第二十三条 甲方有权在下列情形下接管乙方项目

1.因乙方经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

2.乙方擅自停业、歇业；

3.乙方作业过程造成重大环境污染；

4.其他重大、紧急可能危急公共安全行为的。

乙方必须对其过错承担责任，包括经济赔偿责任及其他责任，事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

### 第十一节	 履约保证金

第二十四条	乙方应在合同签订前，按招标文件的规定，向甲方交纳履约保证金，履约保证金为合同总金额的5%，履约保证金有效期应不低于合同有效期。

第二十五条	乙方不履行合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的， 不适应用此款规定。

第二十六条	履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务，甲方收回保洁权完毕后退回乙方。

### 第十二节   违约责任

第二十七条	甲方未按约定支付合同价款，乙方可追究甲方违约责任。

第二十八条	乙方将承包的合同转包或肢解分包给他人，甲方有权没收履约保证金，并解除合同，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

第二十九条 发现以下情况的，甲方按下列条款扣除当月保洁经费：

1.未按合同要求配备人员，缺少项目经理按每人5万元；缺少项目副经理按每人3万元；缺少保洁人员按每人0.5-1万元。

- 2.未按合同要求配备设备，按每次每台20-30万元。

3.未按合同规定配发服装及劳动防护用品的，每次 3-5万元。

4.未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等，每次5-10万元。

5.因清扫保洁、环卫设施养护不到位等原因造成市民投诉并查实的，每次2-5万元。

6.因不文明作业被市民投诉并查实的，每次5-10万元，如造成市民伤害，每次10万元，按责任认定由此给市民造成的损失由乙方承担。

7.不执行重大活动保障及应急处置指令，不服从全县统一调度指挥的，每次5-10万元。

8.被媒体曝光、领导批评的，每次5-10万元。

9.乙方不经过甲方同意私自调整项目负责人的，每次3-5万元。

10.乙方违反人员设备专用原则的，未经甲方允许将项目人员、设备用于其他项目的，每次5-10万元。

11.违反作业规定，随意倾倒至采购包边界生活垃圾每发现1例扣罚5万元，责任分不清，临界采购包各处罚2.5万元，两家采购包分别组织清理。

如乙方在合同期内、存在上述情形累计超过 3 次以上，单次处罚 50 万元以上。具体处罚细则由县级环卫管理机构另行定制。

### 第十三节	不可抗力

第二三十条	不可抗力或甲、乙双方不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第三十一条	合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 第十四节	合同的解除

第三十二条	甲方和乙方经协商一致并达成书面协议，可以解除合同。如履行合同期间乙方中途退场需提前2个月以书面形式通知甲方，扣除乙方履约保证金并按合同金额的 2%支付违约金。

第三十三条	有下列情形之一，甲方有权解除合同

1.乙方年度综合考核得分低于 80 分的。

2.合同期内累计 3次以上（含 3 次）受到甲方或环卫管理机构书面通报批评的。

3.保洁工作不符合项目要求，新闻媒体曝光及群众投诉造成重大影响的或受到上级部门书面通报的，经查属实且有责3次以上（含3次）；

4.突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达三次以上（含三次）的；

5.未经甲方同意，将合同转让或进行分包的；

6.乙方与其职工发生劳资、工伤等纠纷，未按规定妥善解决，导致职工越级上访或引发群体性事件的；

7.擅自停业、歇业，影响社会公共利益和安全的；

8.乙方未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等的，被甲方或环卫管理机构通报三次以上的；

9.因政策调整，需进行优化保洁范围，重新核定保洁区域，开展新一轮市场化作业服务的。

10.其他严重违反第十七条所列的乙方的权利和义务的行为。

第三十四条	合同解除时应书面通知乙方，书面通知到达乙方时解除。

第三十五条	因乙方违约解除合同的，其履约保证金不予退回，并视情况轻重列入政府采购失信行为记录名单。

第三十六条	合同解除后，甲方有权临时接管或按政府采购法相关规定执行。

### 第十五节	附则

第三十七条	双方约定自本合同生效之日起，根据甲方委托承包事项，办理接管验收手续。

第三十八条	本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第三十九条	本合同连同附件页，一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份， 乙方壹份。

第四十条	本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

第四十一条	本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。如果不能协商一致， 合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第四十二条  本合同其它未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件（项目编号：    ）为准。

第四十三条	合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

第四十四条  合同签订后，人员、车辆设备、生活垃圾分类收集亭（房）、240L分类垃圾桶和30L户分类桶等经验收合格确认后生效。

第四十五条  2024年10月31日前，若乙方无法按投标文件中提供的承诺履行承诺，甲方有权单方面解除合同并没收履约保证金。

甲 方（签章）：  	                 乙方（签章）：

地 址：	                             地 址：

电 话：	                             电 话：

法定代表人或授权代表(签名)：          法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行帐号

年	 月	 日	                              年 	月 	日

附件1.丰县12个乡镇自然村及人口数一览表

附件2.丰县12个乡镇公厕统计汇总表

附件3.车辆及垃圾桶配置一览表

附件4.丰县城乡环卫一体化保洁收运体系评分标准（百分制）

附件5.镇村精细化管理考核标准

### 附件1：丰县12个乡镇自然村及人口数一览表

| 采购包 | 序号 | 单位 | 行政村数量（个） | 自然村数量（个） | 总人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 范楼 | 31 | 108 | 76357 |
|  | 2 | 梁寨 | 20 | 94 | 59543 |
|  | 3 | 华山 | 25 | 93 | 75232 |
| 采购包2 | 4 | 大沙河 | 19 | 93 | 57592 |
|  | 5 | 宋楼 | 32 | 146 | 82254 |
|  | 6 | 王沟 | 31 | 174 | 91888 |
| 采购包3 | 7 | 赵庄 | 18 | 112 | 69858 |
|  | 8 | 首羡 | 33 | 156 | 87168 |
|  | 9 | 顺河 | 22 | 106 | 53921 |
| 采购包4 | 10 | 常店 | 27 | 107 | 66433 |
|  | 11 | 欢口 | 27 | 130 | 91494 |
|  | 12 | 师寨 | 28 | 96 | 62587 |
| 合计 |  |  | 313 | 1415 | 874327 |

### 附件2：丰县12个镇行政村、自然村公厕一览表

| 采购包 | 序号 | 单位 | 行政村数量（个） | 自然村数量（个） | 公厕总数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 范楼 | 31 | 108 | 115 |
|  | 2 | 梁寨 | 20 | 94 | 98 |
|  | 3 | 华山 | 25 | 93 | 101 |
| 采购包2 | 4 | 大沙河 | 19 | 93 | 102 |
|  | 5 | 宋楼 | 32 | 146 | 160 |
|  | 6 | 王沟 | 31 | 174 | 140 |
| 采购包3 | 7 | 赵庄 | 18 | 112 | 98 |
|  | 8 | 首羡 | 33 | 156 | 140 |
|  | 9 | 顺河 | 22 | 106 | 90 |
| 采购包4 | 10 | 常店 | 27 | 107 | 85 |
|  | 11 | 欢口 | 27 | 130 | 129 |
|  | 12 | 师寨 | 28 | 96 | 103 |
| 合计 |  |  |  |  | 1361 |

注：本统计表“x数量”一列中的数据为2024年4月21日之前统计的数据，以实际交接为主。

### 附件3：人员、车辆、垃圾桶配置一览表

| 采购包1：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 范楼镇、梁寨镇、华山镇 | 个 |  |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 |  |  |
|  |  | 班长 | 人 |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 |  |  |
|  |  | 司机 | 人 |  |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 |  |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 |  | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 |  | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 |  |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 |  |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 |  |  |
|  |  | 打捞船 | 只 |  |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 |  |  |
|  |  | 装载机 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 |  |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 |  |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 |  |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 |  |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  |  |  |
| 采购包2：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 大沙河镇、宋楼镇、王沟镇 | 个 |  |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 |  |  |
|  |  | 班长 | 人 |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 |  |  |
|  |  | 司机 | 人 |  |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 |  |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 |  | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 |  | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 |  |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 |  |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 |  |  |
|  |  | 打捞船 | 只 |  |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 |  |  |
|  |  | 装载机 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 |  |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 |  |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 |  |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 |  |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  |  |  |
| 采购包3：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 赵庄镇、首羡镇、顺河镇 | 个 |  |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 |  |  |
|  |  | 班长 | 人 |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 |  |  |
|  |  | 司机 | 人 |  |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 |  |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 |  | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 |  | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 |  |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 |  |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 |  |  |
|  |  | 打捞船 | 只 |  |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 |  |  |
|  |  | 装载机 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 |  |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 |  |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 |  |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 |  |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  |  |  |
| 采购包4：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 常店镇、欢口镇、师寨镇 | 个 |  |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 |  |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 |  |  |
|  |  | 班长 | 人 |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 |  |  |
|  |  | 司机 | 人 |  |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 |  |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 |  | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 |  | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 |  |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 |  |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 |  |  |
|  |  | 打捞船 | 只 |  |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 |  |  |
|  |  | 装载机 | 辆 |  |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 |  |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 |  |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 |  |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 |  |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 |  |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  |  |  |

注：1、本表根据中标人投标文件提交的“投标人对‘作业人员配置’的承诺”和“投标人对‘作业设备（车辆）配置车辆的’承诺”的数量填写。

2、人员配备不含法定节假日、周末调休人数。不包括办公室文员、会计等人员，保洁人员包括一线道路清扫、捡拾、快速保洁、中转站保洁人员。

3.人员工资、福利待遇、社保、商业险（雇主险和意外险）等按国家相关规定执行，符合要求。符合条件的职工办理社保，商业险包括雇主险和意外险两者同时购买，在规定时间内提供上年度的有效社会保险、商业险缴费清单进行审核。

### 附件4：丰县城乡环卫一体化保洁收运体系评分标准（百分制）

| 项 目 | 考核内容及方式 | 分 值 | 计分说明 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 明查暗访 | 15分 | 行政村按照人口不低于3‰的标准配备保洁员，每个自然村应有1名保洁员。未按要求配置的，每少1人扣1分。弄虚作假的扣5分。 |  |  |  |
| 垃圾分类及设施设备(30分) | 1.垃圾中转站运营，每月明查暗访。 | 10分 | 中转站运行不正常，每座扣2分；台账资料不全的每座扣1分；环境卫生脏乱差的（含站内公厕），每座扣2分；渗滤液未按环保要求收集处理的，每座扣2分；未安装实时监控的，每座扣1分。 |  |  |  |
|  | 2.运输车辆，随机抽查 | 5分 | 生活垃圾清运车辆密闭化运输，每发现1例不密闭，扣1分；发现抛洒滴漏的，每例扣2分；车身不洁的，每例扣1分；未安装行车记录仪和GPS跟踪定位仪的，每例扣2分。运输车辆未按合同要求配备的每少1辆扣1分。 |  |  |  |
|  | 3.垃圾收集点，随机抽查 | 10分 | ①每个自然村应设置4处以上规范分类垃圾收集点（分类桶），至少1-2个点位为生活垃圾分类亭，配置6个以上240L垃圾桶（按分类投放）每少1处扣1分。②对每个收集点统一定点树牌，公示分类收运信息，地面硬化，少1项扣1分。③每个行政村设置至少6个生活垃圾分类亭、1个收集宣传驿站房，少1项扣分。垃圾收集容器内垃圾超过容积的2/3，每个扣1分；未定期擦洗垃圾收集容器及周围不洁的，每个扣1分；有损坏未及时修缮的每处扣1分；分类桶不整洁的扣1分；垃圾收集点脏乱或造成二次污染的扣2分。 |  |  |  |
|  | 4.垃圾分类宣传 | 5 | 未实施垃圾分类收集，垃圾桶分类标识不清晰，每例扣1分，行政村无宣传阵地、自然村无宣传标语，缺1村扣1分。未按规定每月开展1次垃圾分类宣传活动，少1次扣1分。 |  |  |  |
| 保洁运输质量 (35分) | 1.环境卫生保洁质量，每月明察一次暗访一次 | 15分 | 村庄及村庄内道路有成片成堆的生活垃圾长时间没有及时清理的，每有一处，扣1分，扣完为止；坑塘有明显的大面积人为漂浮物的（自然生态的除外），每处扣2分；每发现1处野广告扣1分；村庄内公厕不洁扣1分；村庄及沿线道路未按规定普扫扣1分。 |  |  |  |
|  | 2.垃圾清运 | 15分 | 镇区及各村定点收集应确保日产日清，没有及时清运且垃圾已经溢出的，每处扣1分；垃圾中转站的生活垃圾压缩后满箱且当天没有清运的，每例扣2分。保洁人员或清运转运人员没有按照规定地点倾倒、运输生活垃圾的，每发现一次扣0.5分。垃圾随意倾倒至其他公司保洁区域的发现1次扣5分，并按精细化管理进行处罚。 |  |  |  |
|  | 3.村内垃圾收集 | 5分 | 保洁员每天必须按照作业时间到村内垃圾收集容器收集垃圾、保洁卫生，不按规定时间作业造成卫生脏乱的，每村扣1分。 |  |  |  |
| 服务质量(20分) | 1.服从甲方管理 | 5分 | 不服从县城管局或镇管理，重大活动不服从安排的，出现恶意顶撞、辱骂、殴打甲方管理人员的，视情节轻重扣1-5分，触犯法律者交由司法机关处理。 |  |  |  |
|  | 2.不良结果转嫁 | 5分 | 存在被动管理，将甲方的考核结果恶意转嫁给保洁人员及其他第三方的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3.数字化智慧环卫 | 5分 | 建设健全数字化环卫，加强并持续数字化环卫管理，恶意中断与县智慧城市管理系统网络连接且严重影响监控管理的，每次扣2分，合同签订后2月内未建设完成智慧环卫系统，影响管理或考核的，滞后1月扣5分，依次类推。 |  |  |  |
|  | 4.有责投诉 | 5分 | 上级督办和新闻媒体曝光，经确认有责的，每次扣5分。12345电话受理、各信访渠道交办的市民投诉，经确认有责的，每次扣1分，发生有责投诉和有责管理事件后，未在规定的时间内整改到位的扣5分。市级以上检查失分的，每次扣5分。重大活动受到上级批评的每次扣5分。 |  |  |  |

注：1.考核由各镇组织考核，每月5日前报城市管理局统一汇总形成最终考核结果。城管局明察暗访结果，作为减分项。

2.考核采取日常检查和明察暗访相结合。

### 附件：5精细化管理考核标准

| 问题类型 | 小类 | 问题描述 | 扣罚标准 | 处理时限 | 整改时限 | 采集时间 | 实施范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配置 | 保洁人员 | 未按合同要求配置保洁人员的，不能保证环卫工人休息的。 | 5000-10000元/人 |  |  |  |  |  |
|  | 经理、副经理 | 未按合同要求配置的 | 30000-50000元/人 |  |  |  |  |  |
|  | 文明作业 | 保洁员焚烧垃圾、树叶的；保洁员向下水道、绿化隔离带、河道清扫或倾倒垃圾 | 200元/例 |  | 无 | 全天 | 环卫市场化 保洁区域 |  |
| 房前、屋后、道路两侧、坑塘 |  | 房前屋后、道路两侧、坑塘有明显大面积人为漂浮物的（自然生态的除外） | 5000元/例 |  | 立即 |  | 环卫市场化 保洁区域 |  |
| 公厕 保洁 |  | 未正常使用的 | 500元/例 |  | 立即 | 8:00 至 18:00 | 环卫市场化 保洁区域 | 环卫保洁市场 化公厕，已采取措施（正在维 修、维修村料正在采购等）的不列入举报范围； 至少有一张图片包含公厕编号信息 |
|  | 周边卫生 | 公厕周边（3 米范围） 有积存生活垃圾 | 1000元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  |  | 外墙存在 0.5 平方米以上的严重脏污 | 500元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  |  | 化粪池外溢 | 500元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  | 室内卫生 | 地面、厕位卫生差，未及时进行冲刷；厕内有明显异味，未及时进行消杀。 | 200元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  | 野广告 | 公厕内外墙有野广告 | 200元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  | 室内设施维护 | 水龙头、延时阀、灯箱、无障碍设施损坏严重，影响正常使用的 | 500元/座 |  | 立即 |  |  |  |
|  | 室外设施维护 | 外墙（瓷砖、真石漆）脱落、破损；标识缺失、不全、破损 | 500元/座 |  | 立即 |  |  |  |
| 野广告清理 | 清理不及时 | 作业范围内房前屋后、电线 杆及其他设施野广告数量 3 处以下 | 300元/例 |  | 立即 | 8:00 至 18:00 | 环卫市场化 保洁区域 |  |
|  |  | 作业范围内房前屋后、电线 杆及其他设施野广告数量3处（含）以上， 6 处以下 | 500元/例 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业范围内房前屋后、电线 杆及其他设施野广告数量超过 6 处（含） | 800元/例 |  |  |  |  |  |
| 中转站 |  | 中转站运行不正常的 | 500元/座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 台账资料不全；未按要求及时记录的 | 200元/座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 站内环境卫生脏乱差的、未对机坑每天进行冲洗，垃圾未日产日清 | 200元/座 |  | 立即 | 全天 |  |  |
|  |  | 渗滤液外溢未按环保要求进行处理的 | 700元/座 |  | 立即 | 全天 |  |  |
|  |  | 未安装实时监控的，故意移动摄像头、损坏不及时维修的；站内生活垃圾压缩后满箱且当天未清运的 | 500元/座 |  | 立即 | 全天 |  |  |
| 作业车辆 | 车容车貌不规范 | 车身一般脏污 | 200无/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  |  | 车身严重脏污 | 300元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  |  | 车身油漆脱落达车身面积三分之一以上 | 500 元/例 |  | 48 小时 |  |  |  |
|  | 作业扬尘 | 作业过程造成道路扬尘 | 500 元/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  | 垃圾清运车辆 | 未密闭运输、抛洒地漏的 | 200无/例 |  | 立即 |  |  |  |
|  |  | 未安装行车记录仪和GPS跟踪定位仪的 | 500 元/例 |  |  |  |  |  |
| 垃圾收集点 | 垃圾收集容器 | 垃圾桶未按实际需求配置的；脏污未及时进行保洁、擦洗的；有损坏未及时修缮的；造成二次污染的 | 100无/例 |  | 立即 | 8:00 至 18:00 | 环卫市场化 保洁区域 | 环卫保洁市场化道路范围内带“环卫”标志垃圾桶或果皮箱 |
| 垃圾收集点 | 垃圾收集容器周围 | 垃圾收集容器满溢、外溢；周围地面积存油污 | 100无/例 |  | 立即 | 8:00 至 18:00 | 环卫市场化 保洁区域 | 环卫保洁市场化道路范围内带“环卫”标志垃圾桶或果皮箱 |
| 智慧环卫建设 |  | 未按合同要求完成智慧环卫建设的，建成后未投入使用的，未落实安全例会制度的，智慧环卫考评系统未落实考评分的。 | 50000 元/例 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设健全数字化环卫，加强并持续数字化环卫管理，恶意中段与县智慧城市管理系统网络连接且严重影响监控管理的 | 2000元/次 |  |  |  |  |  |
| 监督考核 |  | 存在被动管理，将甲方考核结果恶意转嫁给保洁人员及其他第三方的 | 5000 元/次 |  |  |  |  |  |
| 管理秩序 |  | 徐州市大气污染防治监管平台、群众投诉处理不及时，因媒体曝光造成重大影响的 | 50000 元/例 |  |  |  |  |  |

## 第六章 采购需求

### 一、项目概况

丰县城市管理局丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目，涉及12个镇，共划分四个采购包，每个投标人只能中一个采购包。

该项目采购总预算价： 17295 万元。其中：采购包1采购预算价： 4170 万元；采购包2采购预算 4620万元；采购包3采购预算价：4110万元；采购包4采购预算价4395万元。

中标供应商应在合同签订前，按招标文件的规定，向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同总金额的5%，履约保证金有效期应不低于合同有效期。

本项目服务年限：3年。

### 二、项目采购包范围划分

本次招标采购包范围划分如下：

1.采购包1：丰县梁寨范楼等镇村环卫市场化作业运行服务项目保洁范围：梁寨镇、范楼镇、华山镇。

2.采购包2：丰县大沙河宋楼等镇村环卫市场化作业运行服务项目保洁范围：大沙河镇、宋楼镇、王沟镇。

3.采购包3：丰县赵庄顺河等镇村环卫市场化作业运行服务项目保洁范围：赵庄镇、首羡镇、顺河镇；

4.采购包4：丰县常店欢口等镇村环卫市场化作业运行服务项目保洁范围：常店镇、欢口镇、师寨镇。

### 三、项目内容

（一）作业范围和内容

1.采购包内所有行政村（含自然村）内道路的清扫保洁、房前屋后、道路两侧、沟渠、水体坑塘生活垃圾及漂浮物的清理转运；零星建筑（装潢）垃圾、居民生活垃圾分类上门收集，墙体、线杆等立面野广告的粉刷清理，村级公厕、中转站管理等。积极推进垃圾分类工作及宣传，垃圾收集点、垃圾分类宣传亭（房）设置；智慧环卫系统平台建设；县政府、城管局、所属镇交办的其他任务等。

2.收集清运。本轮中标公司主要负责生活垃圾集中收集分类转运，并按指定地点倾倒。

3.垃圾中转站的管理。采购包内镇级垃圾中转站的设备更新、维修维护、运行及管理（含移动压缩站），中转站内外立面粉刷、污水（渗滤液）管网维护改造、地面道路维护修补，院内绿化管养，洗车设施健全、具备生活垃圾分类分拣功能。

4.道路周边环境保洁。镇到村、村到村道路及路边沟的垃圾、杂物捡拾。

5.公厕日常管理与维护。公厕内外部的保洁管理，公厕周边环境卫生保洁，设施设备的维修、更换及消杀等。

（二）作业规范、标准及要求：作业规范符合但不限于《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》等现行有关法律法规、规章和规范性文件。

服务质量和要求详见《丰县城乡环卫一体化保洁收运体系评分标准》。

规范管理，组织机构健全。中标人应当按照环卫企业规范管理要求设立各相关内部管理机构，管理人员规范着装、挂牌上岗；必须配备足够的通讯设备并保持畅通（对讲机等设备）。

（1）各项管理制度健全，制定各岗位操作规范，定期组织安全生产教育，具有完善的突发事件应急预案。

（2）中标人需提供并保障作业质量检查用车，服从采购人统一调配使用。

2.作业标准及要求

（1）环卫作业应做到文明、安全、有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

（2）环卫作业人员应穿着统一制式的作业服装（含鞋、帽等），做到着装整齐，

（3）环卫作业机具、设备的式样、颜色、结构等应全县统一。作业机具、设备喷涂的字样或图样，由环卫管理机构规定。

（4）如遇重大活动及上级检查，按工作要求进行实时保洁。

（5）配合各级环境卫生管理部门、第三方检查考核工作。积极协助采购人及上级环境卫生管理部门对个人和单位违反市容环境卫生行为的取证工作。

（6）县城管局及各镇政府交办的临时任务无条件执行（该部分费用包含在总投标报价中，结算时不另行增加费用）。

（7）做好紧急、突发事件的处理预案，如停电、冬季除雪等保障处理预案。按采购人规定的时间和要求做好保洁及清运工作。

（三）作业时间

为保证垃圾收集到位，村庄保洁员应每天早上07:00到12:00，下午13:30到17:30到户收集垃圾各一次，收集的垃圾当天运至生活垃圾收集点并及时转运；村庄及道路按规定设保洁人员。在最低气温高于5摄氏度的天气，村主要道路每周不低于1次冲刷和洒水（降尘），道路夜间冲刷不得高于10公里/小时，白天洒水速度不得高于20公里/小时。（注：天气允许的情况下，中标人应听从采购人随时安排村庄主要道路冲刷和洒水。）

（四）作业模式和要求

（1）道路作业模式：人工作业，普扫，捡拾

（2）道路垃圾前端分类收集运输

①分类收集容器更新维护。

②采取上门分类收集收运，确保垃圾不落地。（根据需要合理安排收集次数，每日收集次数不低于2次）

③垃圾分类收集运输符合相关标准要求。

（3）垃圾收集容器保洁和垃圾清运

①管理区域生活垃圾集放点及容器必须每天清运，确保无积存生活垃圾、日产日清，容器做到标识统一、符合标准，外表无污迹、无野广告，干净整洁，无破损（有盖）。内部垃圾不得超过容积的2/3,收集点地面硬化，无污迹，竖牌公示保洁人员（管理人员），分类收运时间等相关内容，接受社会监督。

②定时对垃圾桶进行擦洗，确保垃圾桶外观整洁、摆放整齐，无垃圾外溢现象，垃圾桶周围无散落垃圾。4-10月份期间，对服务项目范围内的垃圾桶进行药物消杀。

（4）村庄保洁

确保房前屋后无成片成堆生活垃圾、建筑垃圾等，镇、村道路两侧及沟渠、坑塘等视野范围内无生活垃圾，村内整洁，无乱贴乱画野广告。遇村民办理红白喜事需配有专用垃圾桶收集垃圾，并及时清运。

（6）野广告清理

清理范围为所有作业区域范围内房前屋后墙面、地面、电线杆及其他设施的乱张贴、乱涂写、乱刻画等。按照“色差一致，形状统一，干净协调美观”的要求使用相近色彩进行复原。

（7）生活垃圾分类宣传。每个行政村、新型村庄（社区）要设有垃圾分类宣传阵地，以墙画、驿站（每个行政村设置一处垃圾分类宣传房）等形式（具体要求符合国家省市标准规范），每月开展宣传活动不少于1次。

（8）公厕管理

①公厕全天候24小时免费开放，需及时保洁、清理污物；内外部墙面、屋顶、墙壁、窗、纱、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、洗手(盆)池、洗手台、墩布池、挂衣钩、标牌灯具等设施设备清洁卫生，无积尿、积水、积灰、结冰、杂物、蛛网；及时维护维修水电设施。

②公厕整洁有序，废纸容器不满溢，无异味（香盒足够，香味浓）、无尿

碱污物、无积粪、无水锈、无乱贴乱画、无乱堆物品、无暴露的保洁工具和废纸、纸篓内废弃物不得超出2/3范围；

③定时喷洒灭蚊蝇药物，做到随有随灭，确保无蚊蝇；

④公厕内暴露管道外部及时擦拭，保持清洁卫生；

⑤清扫保洁时应设置安全提示标志（放置各类规范提示牌），冬季保洁时地面不结冰，无积水；

⑥室内地面及室外周围10米内环境整洁，无杂物杂草、无乱搭乱建；

⑦每日喷洒消毒药水不少于3次，并保持通风良好，除异味方式不低于两种，不得使用违禁化学药品（包括硫酸、草酸等）；

（9）中转站管理要求

1.每个采购包需管理的固定式中转站共3座,移动压缩站2套，保持中转站站内外场地整洁，无散落垃圾和堆积杂物，无积存污水。要保持室内通风良好，无恶臭，窗户无积尘。

2.转运站要按时开放，做到垃圾日产日清，垃圾装运容器（箱体）整洁、无积垢。每天下午6点前机坑要清洗一次，机坑墙体及地面要清洗干净，中转站污水要及时清理，污水不得满溢、外溢，中转站内部厕所保持整洁、卫生。

3.做好中转站各项台账的记录工作，台账要规范、详细，各类管理制度健全。

4.中转站在承包期内的维修、设备更换、水电费等所产生的等一切费用由承包公司负责，中转站在维修时应有应急保障措施，不得防碍垃圾的转运。

5.蚊蝇滋生季节对中转站及收集容器进行蚊蝇消杀，定期消毒除臭，夏秋季节适当增加频次。对机器设备进行维护保养，保持正常使用。

6.要在2024年11月底前完成镇级垃圾中转站的设备更新、维修、运行及管理，中转站内外立面粉刷、污水（渗滤液）管网维护改造、地面道路维护修补，院内绿化管养，洗车设施健全、具备生活垃圾分类分拣功能等排查整治一遍。

（10）.清运车辆必须按规定封闭运输，途中不得有抛洒滴漏现象。

（五）作业人员配置要求

1.每个采购包设置总项目部一个，设总经理1名，副总经理1名。每个镇设置一个项目部，设正副项目经理各1名，生活垃圾分类专员3名，设后勤保障及会计、数字化信息员等人员各1名，以上人员不得同时兼任其他项目部经理或其他职务，需向城管局环卫部门和各镇备案（需具有相应资质），需调整或调动必须听取城管局环卫部门和各镇意见方可实施。经理（包含正、副总经理、经理）人员要求道德品质好，行为端正，责任心强、能吃苦，有开拓创新精神，有3-5年以上环卫保洁工作经验，平均年龄不超过45周岁，总经理、副总经理、项目经理均由中标企业异地派遣（需提供承诺书）。其他人员的配备按照合同要求进行备案。保洁人员年龄原则上男不得超过60周岁，女不得超过55周岁，超过本年龄段签订劳务合同占比不得超过总数60%（最大限度男女65周岁）。根据保洁区域大小，划定保洁片区，各镇成立突击队，人员不少于10人。

2.服装及防护用品配备要求：

（1）保洁员服装配置：夏装每人每年 2 套，春秋装每人每年2套，冬装棉服每人 3 年 1 套，雨衣、雨裤、雨鞋每人一套；其他防护用品满足作业需要。

（2）考核人员、垃圾分类专员按照采购人要求着制式服装：夏装每人每年 2 套，春秋装每人每年2套，冬装棉服每人 3 年 1 套。

以上人员配置服装式样、颜色、材质符合环卫管理机构规定。

3.行政村（含自然村）按常住人口数不低于3‰的比例配备保洁员，每个自然村不少于1名保洁员，在村内明显位置上榜公示保洁员姓名，管理人员信息、上下班时间等，接受社会监督。对于水体坑塘生活垃圾及漂浮物的清理转运工作要配备专业作业人员，进行打捞作业人员要求熟悉水上作业且熟知水性，组织专业队伍进行作业，严禁使用一般保洁人员打捞。

4.合理配备保洁班长（管理员）。

5.中转站操作人员：每站2人（采用垃圾直运的镇至少配1人）。

6.压缩车、挂臂车、垃圾转运车驾驶员及操作人员的配备必须保证每车1人。

7.吸污车驾驶员：1人/镇。

8.设备维修人员：1人/镇。

9.管理人员专职进行日常作业管理工作，不得兼做其他工作、车辆驾驶必须按规定配备符合要求的驾驶人员，作业人员要经过岗位培训后方可上岗。

10.规范签订劳动（劳务）合同，确保用工人员工资福利待遇。按照法律、法规规定为环卫工人缴纳相应的社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育保险）、商业保险（雇主责任险和员工个人人身意外伤害险两险同时购买，每人投保的保险金额不得低于 100 万元））。该项目的环卫作业人员社会保险费用必须按规定交纳至项目所在地人力资源和社会保障部门，商业险必须在项目所在地保险机构购买。（各类保险不得以第三方劳务派遣公司的形式缴纳，否则采购人不给予结算），缴费清单按采购人规定的时间提交采购人审核。

注：1、以上“作业人员配备要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理，投标文件中须提供《人员配备方案》。

（六）垃圾分类设施配备和宣传

1.1.1.所有行政村、新型村庄（社区）合理设置垃圾分类收集点，每个点位为垃圾分类亭（至少6个亭）；每个行政村、新型村庄（社区）设置1处垃圾分类宣传驿站。自然村规范设置收集点（树立点位公示牌，在村内适中地段至少设置2处，同时至少设置1一2个垃圾分类亭。），采取“撤桶并点，上门收集”模式。

2.每个采购包全域开展生活垃圾分类（配置入户分类桶），每个镇每年新建生活垃圾分类样板行政村不低于5个，堆肥设施场所5个，每个生活垃圾中转站配置易腐垃圾处理设备1套（正常运行）。使生活垃圾分类工作突出地方特色。

3.行政村有宣传阵地、自然村有宣传标语、每月开展宣传活动不少于1次。宣传、运行等符合省级考核标准。

（七）智慧环卫系统平台建设配置

1.行政办公系统

显示项目所有环卫资源项目人员数量、项目车辆数量、项目设施数量；每月车辆行驶里程总统计；每日车辆出勤数量统计；车辆异常数量统计。

2.监控调度中心

显示项目地图，地图上项目车辆、项目人员、项目设施均是实时位置；能查看在线车辆、场站监控实时视频，可多屏监控也可调取一定时间内视频回放。

3.车辆作业系统

显示项目上所有车辆信息，包含车辆车架号、车牌号、驾驶员姓名、驾驶员联系电话、车辆当前位置、车辆油箱当前油量、车辆当日行驶里程数、清扫保洁类车当日作业里程数、车辆累计总里程数、车辆轨迹行驶轨迹、车辆行驶轨迹回放、车辆实时监控视频、部分车辆可采集车辆底盘数据显示车辆仪表盘转速、车速、水温;可按照车辆类型给车辆划分车队、可按照车辆作业时间段给车辆划分作业班次;可显示车辆异常情况，车辆区域偏离、设施区域外超时停靠、车辆超速;可显示车辆停靠时间地点、垃圾转运类车辆转运站转运次数、清扫保洁类车辆加水点加水次数、车辆进出维修厂次数。

4.智能规划沙盘

可给项目划分不同区域、可按照车辆行驶路线给车辆划分作业路线。并建设丰县环卫作业区域虚拟模型沙盘。条目清晰，责任区划分明显。

5.智慧环卫考评系统

项目管理人员设定打分标准，平台通过大数据分析根据驾驶员当月出勤天数、每日出勤时间、车辆行驶里程进行智能考评打分。管理人员可设定分数线，筛选出合格人员与不合格人员。

6.车务综合管理

统计项目车辆年/月费用，包含油费、维修费、年检费、保险费、其他费用；根据掌上环卫APP上传的加油数据，计算出每台车辆加油次数、加油费用、车辆百公里油耗；车辆维保信息、保险信息、年检信息、违章信息可录入平台，可设置提醒，时间到期前进行提示。

7.人事综合管理

显示项目上所有人员信息，包含人员姓名、人员职务、人员联系方式、人员工号、人员合同时间、人员一段时间内的运行范围；可显示人员打卡记录，对人员考勤统计、打卡进行统计。

8.品质安环考评

项目巡查人员巡查过程中发现问题可通过手机APP拍照进行上报，平台会根据拍照位置把事件推送给该区域负责人，区域负责人接收到巡查人员上传的事件处理完后通过手机APP拍摄处理完后的照片上传给平台，平台会对巡查人员提交的事件进行闭环管理。

（八）文明作业要求

保洁人员应统一着装，整洁干净，作业工具按要求配备，严格按照作业规程作业，在作业时严禁向沟塘坑渠内及房前屋后倾倒垃圾，将清扫的垃圾倒入指定的垃圾收集容器内，严禁焚烧垃圾、严禁在道路上中转垃圾；村庄和道路普扫率要达到100%，保洁率达到100%，要及时清除砖石及纸屑、塑料袋等杂物；清扫时不逆风、不扬尘，应主动避让行人，不得随意乱倒；必须在规定时间内完成好村庄及道路的清扫保洁工作任务；垃圾日产日清，清运率达到100%。

（九）其他项目作业质量标准和要求

1.人员投入

（1）中标人在本合同生效后需按项目要求足额配备管理人员、保洁人员。必须组建环卫保洁市场化考核队伍，承诺随时服从采购人安排使用。每个采购包不少于5人。

（2）公司招收的管理人员和保洁人员必须身体健康；须按时按月发放保洁人员工资，不得发生拖欠，发放高温费等各种补贴。

2.车辆、设备及工具、服装的要求

（1）合同生效后，中标人统一规划，根据项目要求配置垃圾收集容器，确保满足保洁、清运需求。

（2）中标人在合同签订后二个月内必须建立智慧环卫，建设内容为中转站视频监控管理子系统、环卫车辆管理子系统（包含实时视频监控）、作业质量考核子系统，运营过程中采用目前最先进的数字化管理模式确保完成保洁工作。转运农村生活垃圾的清运车辆每车安装车载电子芯片扫描仪一台；所有车辆均需安装GPS定位系统和行车记录仪各一套，并纳入县智慧城市管理监督指挥中心平台管理（与平安丰县链接）；各垃圾收集集放点安装垃圾收集点标识牌；乡镇垃圾中转站安装实时监控设备，并纳入县智慧城市监督指挥中心平台管理；一个月内建立保洁人员智能考核设备和管理人员的独立通信系统（对讲机）并且要覆盖全县所有区域，中标人需按照采购人要求，制作农村环卫沙盘模型。

（3）规范管理组织机构健全。中标人应当按照环卫企业规范管理要求设立各相关内部管理机构，管理人员规范着装、挂牌上岗；每个采购包必须配备足够的通讯设备并保持畅通（含对讲机等）。

（4）各项管理制度健全，制定各岗位操作规范，定期组织安全生产教育，具有完善的突发事件应急预案。

（5）车辆的配置。每个采购包中转站配备8吨垃圾转运车不低于3辆，总质量18吨吸污车不低于3辆，8.2吨压缩垃圾车不低于15辆，管理用车不低于3辆。本项目配备的车辆要求在2021年9月1日后购置国内优质品牌设备，新能源车辆占比15%以上，暂无或缺的车辆，中标人在合同签订后进场前配备到位，并提供发票、行驶证原件核查，如未能到位，不得进场作业。为本项目合同服务的车辆不得再为其它合同项目使用。设备（车辆）外观要求标识统一，中标后，必须按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

（6）每名管理员配备快速电动三轮车（带有封闭垃圾箱体，可进行垃圾收集使用），保证每人一辆；保洁员可根据工作需要合理使用电动保洁三轮车；每个行政村确保配备1辆垃圾分类收集电动三轮车。

（7）按标准为每名保洁员配备必备的保洁作业工具及材料。

有关标准及要求：大扫把、小扫把按照每人每月不低于2把的定额配备；铁锨、簸箕、垃圾捡拾器按照每人1套的定额配备，随坏随换；另外根据绿化带、沟渠、河塘等保洁的具体情况，配备垃圾清理特制工具；根据垃圾中转站及垃圾桶、垃圾车的卫生情况及时采购消毒药剂。

（8）按标准为每名人员配备必备的劳动保护服装及劳动防护用品。

（9）智慧环卫管理：中标人自行安装设置智慧环卫接收及反馈的电脑及网络，按时按要求处理完成派遣的案件，并承担一切费用；按时完成相关案卷。

（10）群众投诉：凡涉及县委县政府和各镇政府对社会服务承诺内容的，中标人要按照承诺服务时限完成。对群众投诉的涉及镇村生活垃圾方面的问题要及时处理解决，不能造成影响，不能被媒体曝光。涉及以上群众投诉均计入考核，造成影响的，根据情节严重程度，给予经济处罚。

（十）相关要求

1.按照法律、法规和国家、省、市的规定，按月足额发放人员工资：

2.按标准发放高温津贴。

3.延长工作时间的工资应按相关法律规定执行。

4.人员工资发放采用银行代发方式。

5.合同履行期内遇政策调整，要求提高环卫工人待遇的，中标人必须于政策调整执行日期起执行，采购人不予补贴。

6.保证环卫工人每周至少休息一天。

7．按法律、法规的规定为环卫工人提供必要的劳动保护用品，标准按环卫管理机构规定执行。

8.自觉接受采购人及其上级行政主管部门、劳动监察部门的管理、监督和检查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，中标人不得阻扰检查人员的检查工作。

9.不断提高企业管理水平和作业能力，提高企业运营管理实力。

10.不得自行调整作业范围、作业模式、作业量。

11.按采购人要求承担智慧环卫信息系统（含车辆和人员监管设备）设备购置、安装及服务费用。

12.中标人按照县级环卫管理机构要求支付社会监督扣款和第三方考核费用。

注：1、以上“车辆、设备及工具配置”标准详见附件3“车辆及垃圾桶配置一览表”。附件3配置要求为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理，投标文件中须提供《车辆、设备及工具、服装配置方案》。

### 四、考核标准和方法

1.各镇成立督导考核小组负责日常监管考核，考核内容为保洁人员设置、保洁质量、保洁时间，信访案件等，考核结果于次月的5日前报至县城市管理局。县城市管理局每月不低于1次明查暗访计入考核（作为减分项），根据各镇考核结果进行平均，扣除减分项分值，最终形成考核结果。由县财政局根据考核结果核算每月作业费用。

2.考核实行百分制考核，当月得分大于 90分（含）的不扣减作业经费； 以 90分为基数，每低 1 分，扣减当月作业经费的1%；

附件1.丰县12个乡镇自然村及人口数一览表

附件2.丰县12个乡镇公厕统计汇总表

附件3.车辆及垃圾桶配置一览表

### 附件1：丰县12个乡镇自然村及人口数一览表

| 采购包 | 序号 | 单位 | 行政村数量（个） | 自然村数量（个） | 总人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 范楼 | 31 | 108 | 76357 |
|  | 2 | 梁寨 | 20 | 94 | 59543 |
|  | 3 | 华山 | 25 | 93 | 75232 |
| 采购包2 | 4 | 大沙河 | 19 | 93 | 57592 |
|  | 5 | 宋楼 | 32 | 146 | 82254 |
|  | 6 | 王沟 | 31 | 174 | 91888 |
| 采购包3 | 7 | 赵庄 | 18 | 112 | 69858 |
|  | 8 | 首羡 | 33 | 156 | 87168 |
|  | 9 | 顺河 | 22 | 106 | 53921 |
| 采购包4 | 10 | 常店 | 27 | 107 | 66433 |
|  | 11 | 欢口 | 27 | 130 | 91494 |
|  | 12 | 师寨 | 28 | 96 | 62587 |
| 合计 |  |  | 313 | 1415 | 874327 |

### 附件2：丰县12个镇行政村、自然村公厕一览表

| 采购包 | 序号 | 单位 | 行政村数量（个） | 自然村数量（个） | 公厕总数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 范楼 | 31 | 108 | 115 |
|  | 2 | 梁寨 | 20 | 94 | 98 |
|  | 3 | 华山 | 25 | 93 | 101 |
| 采购包2 | 4 | 大沙河 | 19 | 93 | 102 |
|  | 5 | 宋楼 | 32 | 146 | 160 |
|  | 6 | 王沟 | 31 | 174 | 140 |
| 采购包3 | 7 | 赵庄 | 18 | 112 | 98 |
|  | 8 | 首羡 | 33 | 156 | 140 |
|  | 9 | 顺河 | 22 | 106 | 90 |
| 采购包4 | 10 | 常店 | 27 | 107 | 85 |
|  | 11 | 欢口 | 27 | 130 | 129 |
|  | 12 | 师寨 | 28 | 96 | 103 |
| 合计 |  |  |  |  | 1361 |

注：注：本统计表“x数量”一列中的数据为2024年4月21日之前统计的数据，以实际交接为主。

### 附件3：人员、车辆、垃圾桶配置一览表

| 采购包1：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 范楼镇、梁寨镇、华山镇 | 个 | 3 |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 班长 | 人 | 按需配备 |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 | 633 |  |
|  |  | 司机 | 人 | 45 |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 | 9 |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 | 按需配备 | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 | 101 | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 | 7 |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 | 15 |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 打捞船 | 只 | 6 |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 装载机 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 | 3 |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 | 3 |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 | 按需配备 |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 | 按需配备 |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 | 按需配备 |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  | 按需配备 |  |
| 采购包2：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 大沙河镇、宋楼镇、王沟镇 | 个 | 3 |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 班长 | 人 | 按需配备 |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 | 695 |  |
|  |  | 司机 | 人 | 45 |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 | 9 |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 | 按需配备 | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 | 110 | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 | 7 |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 | 15 |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 打捞船 | 只 | 6 |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 装载机 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 | 3 |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 | 3 |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 | 按需配备 |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 | 按需配备 |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 | 按需配备 |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  | 按需配备 |  |
| 采购包3：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 赵庄镇、首羡镇、顺河镇 | 个 | 3 |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 班长 | 人 | 按需配备 |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 | 632 |  |
|  |  | 司机 | 人 | 45 |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 | 9 |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 | 按需配备 | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 | 98 | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 | 7 |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 | 15 |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 打捞船 | 只 | 6 |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 装载机 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 | 3 |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 | 3 |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 | 按需配备 |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 | 按需配备 |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 | 按需配备 |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  | 按需配备 |  |
| 采购包4：人员及车辆配备明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保洁区域 | 常店镇、欢口镇、师寨镇 | 个 | 3 |  |
| 2 | 配备人员 | 项目总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 项目副总经理 | 人 | 1 |  |
|  |  | 分项目经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 分项目副经理 | 人 | 3 |  |
|  |  | 班长 | 人 | 按需配备 |  |
|  |  | 保洁人员 | 人 | 661 |  |
|  |  | 司机 | 人 | 45 |  |
|  |  | 垃圾分类专职人员 | 人 | 9 |  |
| 3 | 车辆 | 电动三轮保洁车 | 辆 | 按需配备 | 可使用保洁员自有电动三轮车，车辆统一标识喷涂、电动车日常维护，维修和电瓶更换费用由中标人承担。 |
|  |  | 电动三轮分类宣传车 | 辆 | 108 | 暂计 |
|  |  | 环卫巡查（管理）车（机动） | 辆 | 7 |  |
|  |  | 25吨高压清洗车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 8吨密封转运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量 8.2吨后装压缩车 | 辆 | 15 |  |
|  |  | 总质量18吨吸污车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 打捞船 | 只 | 6 |  |
|  |  | 总质量8.2吨应急自卸车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 装载机 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 总质量5吨厨余垃圾收运车 | 辆 | 3 |  |
|  |  | 可回收物垃圾分类车（新能源箱货） | 辆 | 3 |  |
|  |  | 有害垃圾分类车（机动箱货） | 辆 | 3 |  |
| 4 | 垃圾桶 | 30L和240L分类垃圾桶（脚踏式） | 个 | 按需配备 |  |
| 5 | 分类收集亭 |  | 个 | 按需配备 |  |
| 6 | 分类收集房 |  | 座 | 按需配备 |  |
| 7 | 规范收集点 |  |  | 按需配备 |  |

注：1、以上“人员及车辆配备要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，车辆折旧年限6年，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理，响应文件中须提供《人员及车辆配备方案》。

2、人员配备不含法定节假日、周末调休人数。不包括办公室文员、会计等人员，保洁人员包括一线道路清扫、捡拾、快速保洁、中转站保洁人员。

3.人员工资、福利待遇、社保、商业险（雇主险和意外险）等按国家相关规定执行，符合要求。符合条件的职工办理社保，商业险包括雇主险和意外险两者同时购买，在规定时间内提供上年度的有效社会保险、商业险缴费清单进行审核。

## 第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏固若项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  江苏固若项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏固若项目管理有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 二、开标一览表

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 采购包名称 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 三、分项价格表

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

4. 投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.  投标人对以上数据的真实性负责。

3.本项报价表合计数额应等于开标一览表中“总价”的报价。

江苏固若项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与【丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目（采购包名称）】项目（项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（采购包名称）采购活动，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目），属于服务行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于其他未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目（项目编号：              ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

投标人郑重声明：投标人具备履行合同【项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目（采购包名称） ，项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010 】所必需的专业技术能力，具体为：

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 十一、投标人承诺

项 目 名 称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目（采购包名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、……

注：投标人应根据招标文件中要求上传的承诺，逐条响应。

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

## 十二、投标人对“作业人员配置”的承诺

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

投标人承诺：

如我单位被确定为中标人，中标后签订合同前按照下列承诺配置人员。

| 采购包（） | 人员配置要求（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目总经理 | 项目副总经理 | 分项目经理 | 分项目副经理 | 班长 | 保洁人员 | 司机 | 垃圾分类专职人员 | 合计总人数 |

注：本表可拓展。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：   （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

## 投标人对“作业设备（车辆）配置车辆的”承诺

项目名称：丰县镇村环卫市场化作业运行服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSGR-G2024-0010

| 采购包（ ） | 车辆（设备）数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压冲洗车 | 密封转运车 | 后装压缩车 | 吸污车 | 应急自卸车 | 打捞船 |  |  | 装载机 | 有害垃圾分类车 | 分分类收集亭 | 分类收集房 | 规范收集点 | 环卫巡查（管理）车（机动） | 电动四轮保洁车 | 电动三轮保洁车 |
|  | X吨 | X吨 | X吨 | X吨 | X吨 | X吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，中标后签订合同前按照下列承诺配置作业设备（车辆）。

注：本表可拓展。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：   （签字或盖章）

日  期：   年  月  日