竞争性磋商文件

（二）

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

采购单位：邳州市运河街道办事处

项目名称：邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台

邳州市公共资源交易中心

2024年7月

（供应商）：

邳州市公共资源交易中心对邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：邳州市运河街道办事处

二、项目名称：邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台

三、项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，同意邳州市公共资源交易中心无承诺表示时视为未成交，邳州市公共资源交易中心认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不再支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，按照无效响应处理。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年8月5日14点30分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：首次响应文件提交的截止时间（2024年8月5日14点30分）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年8月5日14点30分

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改首次响应文件的，须先撤回首次响应文件，重新编制（即补充、修改）后，在提交截止时间前完成首次响应文件的传输提交。

提交截止时间前未完成首次响应文件传输的，视为撤回首次响应文件。提交截止时间后送达的首次响应文件，“苏采云”系统应当拒收。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。供应商（发件人）的主营业地为数据电文的发送地点，邳州市公共资源交易中心（收件人）的主营业地为数据电文的接收地点。没有主营业地的，其经常居住地为发送或者接收地点。

十三、响应文件编制要求

首次响应文件编制的要求：

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件（含授权委托书中受托人身份证原件的扫描件），格式见《磋商文件》附件）；

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表原件的扫描件1份。

3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录：

（1）供应商“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件；

（2）供应商“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

7.中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》，（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

以上资格、资信证明文件资料如未提供或提供不全，视为未响应采购文件要求，不具备投标资格。

8.查询及使用供应商信用记录查询网上截屏。（要求见“第一章  项目说明”中的相关内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《法人授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项（详见《磋商文件》附件1.《评分细则》）

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：

（1）供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子公章，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（六）提交首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本中心提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件。

2.在到达首次响应文件开启时间后，供应商登录“苏采云”系统，在解密时间内，使用CA数字证书解密首次响应文件。

3.供应商授权的磋商人员须携带授权委托书原件及身份证原件，通过满足“苏采云”系统配置要求（包括但不限于谷歌浏览器、摄像头、耳机和麦克风等软硬件）的计算机登录“苏采云”系统，进入系统“开标大厅”，参加线上磋商活动。磋商期间，供应商必须进入系统“开标大厅”并保持在线，（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。

4.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，造成磋商小组无法与其进行线上磋商活动的，视同供应商放弃磋商的权利，退出磋商采购活动。

5.邳州市公共资源交易中心

联系人：刘晓艳    联系电话：0516-86622836

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术部分（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：

1.提供所报产品的节能产品认证证书复印件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书复印件的，被推荐为成交候选供应商。

2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书复印件和所报产品的环境标志产品认证证书复印件的，被推荐为成交候选供应商。

3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书复印件和所报产品的环境标志产品认证证书复印件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。

说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》

中“十三、响应文件编制要求”。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

特别说明：

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

3. 采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据邳州市公共资源交易中心与邳州市运河街道办事处（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向邳州市运河街道办事处（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向邳州市运河街道办事处（采购人）提出质疑。询问和质疑由邳州市运河街道办事处（采购人）依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：邳州市运河街道办事处

联系电话： 18852251088

通讯地址：邳州市青年东路172号

第八章 附件

二十三、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》

13.供应商相关承诺

14.预付款保函支付条款

- 1.评分细则

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （20分） | 投标报价 (20分) | 有效投标人的最低报价为基准价。各投标人价格得分=最低投标价格（即投标人中的最低评审价格）÷各投标人的评审价格×20（各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的“小型和微型和监狱企业”总价合计*10%） |
| 商务 （10分） | 业绩情况 (2分) | 提供近三年类似项目实施案例的，每个得1分，得满2分为止。提供投标人作为乙方的合同。 |
|  | 公司资质 （3分） | 提供公司资信等级“AAA"认证证书，得1分；提供同时具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；提供27001信息安全管理体系认证证书得1分。 |
|  | 项目人员配备（5分） | 投标人为本项目配置的人员（含项目经理）组成的合理性、完整性，包括驻场人员数量、能力、经验等。优（5-4分）；良（3-2分）；一般得（1）分。 |
| 技术 （70分） | 技术响应（20分） | （1）投标人提供的方案技术参数和项目功能满足招标文件采购基本需求的，得10分； （2）技术方案较好的，每项加1分，加满20分为止。 |
|  | 需求理解（5分） | 根据投标人根据对项目需求理解的程度进行打分，包括项目背景、现状分析、建设需求的理解，优（5-4分）；良（3-2分）；一般得（1）分；不提供得0分。 |
|  | 总体架构设计（10分） | 根据投标人提供的总体架构设计方案进行打分，评估能否满足招标方现在对于数据架构的需求，优（5-4分）；良（3-2分）；一般（1分）；未提供得0分。 |
|  | 详细设计方案（10分） | 根据投标人提供的详细设计方案进行打分，评估招标项目业务功能实现方案的合理性、完整性、可行性，符合采购方的实际情况；性能方面保障安全性、可扩展性、高可用性、用户体验性，优（10-8分）；良（7-5分）；一般（4-2分）；较差（1分）。 |
|  | 实施方案（10分） | 根据投标人项目组织实施方案进行综合打分，评估项目进度计划安排是否合理，方案是否切实、可行，能否保证项目实施，优（10-8分）；良（7-5分）；一般（4-2分）；较差（1分）。 |
|  | 项目管理方案（5分） | 根据投标人提供的项目管理方案酌情打分，评估方案是否切实、可行，有效管理项目，确保项目进度，优（5-3分）；良（3-2分）；一般（1分）。 |
|  | 项目培训验收（5分） | 根据投标人项目培训及验收方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况进行综合评估打分，优（5-3分）；良（3-2分）；一般（1分）。 |
|  | 售后方案 （5分） | 售后服务体系、售后服务承诺、售后服务应答、售后评价及维保时间等方面等级打分，优（5-3分）；良（3-2分）；一般（1分）。 |

注：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

注：评分结果精确到小数点后两位。

- 采购需求

- 第一章 项目概述

- 1、项目概述

党的二十大报告提出：“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全城乡社区治理体系”。“小智治事，大智治制”，传统工业文明时代，治理偏重于专业化的分工，标准化事件的交付。在数字时代，通过数字技术结合有效的制度，能够把相关的要素更紧密地连接成一个整体，实现智能、精准和高效的治理。

运河街道办事处综合实际情况，结合上级指示，站在不断满足市民群众基本生活需求，构建社会主义和谐社会，加强党的执政能力建设的高度，以“群众得实惠、管理出实效”为基本价值取向，通过“条块联手、整合资源、再造流程、强化监督”，建立职责分明、操作有序、管理到位、执法有力、监督及时的区域治理现代化长效机制，建设数智一体化指挥调度平台，全面提高运河街道社会治理水平，提高老百姓幸福满意度。

- 2、采购目的

招标文件详细说明了邳州市运河街道数智一体化指挥调度平台项目的总体技术要求和业务功能框架需求，使投标人可以据此制定技术方案和实施计划。

本次招标选择最佳的项目实施厂商。投标人负责完成基础数据平台的建设、指挥调度平台的开发、系统的集成以及咨询服务，协助制定主机、网络、中间件、网络安全等方面产品的选型和配置方案，协助生产环境的安装和部署，以及提供其它有关的技术支持、培训和服务。

- 3、数据现状

- 3.1 数据源

3.1.1 现有人口、土地、楼宇、村居、小区等部分数据，但未行成统一数据库，另残联、民政、综治等数据都是各条线单独使用，需要统一建库并对数据清洗加工，形成模型拉链。

3.1.2 街道在用系统数据。主要是云阖通小程序、大走访、邳服通3套系统应用数据。

3.1.3 外部系统数据。主要包括以下几种：一是定期从公安、民政、大数据中心等取得的EXCEL、CSV、TXT等格式的外部数据；二是接口方式取得的外部数据；三是从市大数据中心下发的外部数据。

- 3.2 现有产品

3.2.1 大走访：基于阿里云部署的网格化走访平台;

3.2.2 邳服通：邳州市政府要求使用的邳服通平台，主要应对应急检查；

3.2.3 天翼云眼：基于天翼云部署的视频监控系统;

3.2.4 云阖通：基于积分制管理的微社区平台。

- 3.3 应用现状

3.3.1 街道各应用系统分布在各管理科室，数据不统一；

3.3.2 没有自己的数据平台和数据中心；

3.3.3 大走访、邳服通、云阖通、天翼云眼都正常使用。

- 第二章 技术要求

- 4 大数据平台

本次项目的数据中心将在邳州市大数据中心采用云部署，投标方须具有和邳州市大数据中心对接的成熟架构，同时必须具有数据库搭建、数据仓库建设的成熟产品。

本次项目建设的数据库、数据仓库等数据类产品须由投标方自主建设。

- 4.1 建设目标

在邳州市大数据中心部署一套多节点统一融合型分布式大数据平台，做到一套数据平台解决街道所有分析类应用场景问题，降低IT的投入和数据库的运维成本。

- 4.2 特性要求

4.2.1 分布式扩展性。采用分布式架构，高可扩展能力，满足街道不断增长的数据存储需求，支持更高级别的扩展能力。

4.2.2 语法兼容性。支持传统数据仓库的操作语法，支持标准SQL语法，能够保证原系统业务的平滑迁移。

4.2.3 分析实时性。支持高并发数据写入，能够满足从其他生产系统获取增量数据，并进行实时分析，提升系统的数据分析及时性。

4.2.4 业务连续性。数据采用多副本在分布式架构中存储，任意设备（服务器、交换机、网卡、磁盘等）的故障，数据不丢失，服务不停机，保证对业务连续性。

4.2.5 数据平台应具备清晰的逻辑架构层次，大致要分为数据缓冲层、贴源层、基础数据层、汇总数据层、数据集市层等。

4.2.6 系统资源自动调度，在数据入库及处理过程中，需保障对外提供数据接口，数据查询及应用等服务效能不受影响。

- 4.3 架构要求

4.3.1 ★满足海量数据结构化存储及高效查询的要求；系统可以适应数据量的增长和前端用户量的增加，具有良好的可扩展性，支持水平扩展和垂直扩展；

4.3.2 ★数据模型设计符合行内数据现状。数据表索引设置高效、数据分布合理、SQL语句规范、数据归档清理机制合理，数据存储规划应满足来5年的发展要求；

4.3.3 提供数据安全控制机制，权限、用户设置应满足数据安全要求；

4.3.4 OLAP引擎具有JDBC、ODBC接口。

- 4.4 技术要求

4.4.1 ★需基于开源技术构建，使用商业或闭源技术必须对招标方公开。

4.4.2 ★支持高可用特性，采用分布式、集群化部署，提供控制节点和数据节点的冗余和故障转移。

4.4.3 ★支持数据存储、计算弹性伸缩，支持元数据同步和数据存储扩容后的重新平衡、可以方便地实现节点扩容，具有良好地扩展性。

4.4.4 数据平台支持以JDBC、ODBC等标准化服务接口的方式进行访问，提供标准SQL能力。

4.4.5 数据平台支持离线计算框架和实时计算框架。

4.4.6 提供较完整的开发平台和开发工具，最少支持Java、shell、python其中一种语言的开发功能。

4.4.7能够对海量数据的分析挖掘场景进行有效支撑（OLAP），真正做到一套数据库解决所有应用场景问题。

- 4.5 平台性能要求

4.5.1 所有功能都能正常使用，并且不影响关联系统功能、性能。

4.5.2 保证系统每周7X24小时不间断运行。

4.5.3 在网络稳定环境下，操作界面单一操作的系统响应时间小于2秒。报表生成时间≤5秒。

4.5.4系统可用性达到99.99%，单个节点的可用性达到99.9%；

4.5.5 数据关联分析秒级响应；

4.5.6 批量任务处理的总体时间不超过2个小时。

4.5.7 应用前端支持500用户并发访问量。

- 5 数据清洗加工

- 5.1 建设目标

完成运河街道网格、综治、残联、民政存量历史数据的清洗加工，至少完成人口、重点人群、社区、楼宇、住户等维度的数据清洗加工。

- 5.2 特性要求

5.2.1 ★完成运河街道社会治理体系的历史数据清洗加工入库。数据包括人口、政法、残联、民政等数据。

5.2.2 ★至少完成人口、楼栋、社区等3个社会治理主题的模型设计。

- 5.3 数据采集

支持对多种数据源下的批量数据的主动采集，数据源包括Oracle、DB2、Mysql、sqlServer等关系型数据库、文本文件、数据文件、服务接口文件等。

- 5.4 数据整合

根据数据仓库模型建立数据仓库，通过维度建模方法搭建公共的(底层或整合层)模型层，根据管理主体+管理方式进行数据存储，以街道具体业务为依据提炼主体要素，涵盖重点人群、走访巡查、安全生产等主题。

数据公共模型层(或基础模型层、整合层)是项目规划与实施的重点。功能模型需要统一需求管控，达到下述目标：

5.4.1 规范、高效的：统一数据标准、计算口径、减少数据冗余与数据复制，减少数据重复加工，并提供较好的访问性能。

5.4.2 共享：满足各集市及下游应用场景的共性需求，同时稳妥推进新技术的应用。

5.4.3 灵活、可扩展的：存在尽可能性的详细数据，管理发生变化时易于扩展，适应复杂的实际管理需要。

5.4.4 安全:满足数据安全管理需要。

5.4.5 易懂:使用常用管理语言进行设计，易于理解和使用。

5.4.6 数据存储：充分利用数据平台提供的存储功能，采用适当的存储实现（如使用分区、分桶、索引）。应明确定义、管理数据有效期，建立过期数据的处理策略和实现。

- 5.5 数据清洗

为保证采集到的数据的可用性和数据质量，数据清洗应实现对采集的数据进行相应的数据质量检查和清洗操作。支持对数据进行技术检核，根据提供或配置的数据结构中的数据类型，对解析的数据逐个字段进行长度、类型等检核，对于问题数据进行异常输出。

- 6 领导驾驶舱（指挥大屏）

- 6.1 建设目标

基于大数据平台建设领导驾驶舱，通过数据看板，建设强大的数据分析能力，为领导提供数据大屏看板，各种数据信息通过指标值以各种报表（速度表、雷达球、音量柱等）图形化、直观化、具体化、全方位的展现。为领导的综合管理提供一站式、实时快捷、可视化的决策管理信息中心。

- 6.2 特性要求

6.2.1 ★数据驾驶舱设计须支持多层级多角色的数据展示，基于用户所处的角色（街道领导、指挥调度中心负责人、站所长、社区书记）展示不同形式的内容。

6.2.2 数据安全防护，数据展示同时做好信息安全防护机制（页面水印，数据脱敏，数据加密等），防治信息泄露。

- 6.3 驾驶舱展示

清晰简洁的配置图表属性配置界面。同一图表可重复应用于多个指标，减少图表开发工作量，提升图表应用度，单一图表管理，批量修改，缩短维护时间，从十种图形中选择合适的图表展现数据。图标类型：饼状图、柱状图、结构柱状图、分组柱状图、折线图、面积图、雷达图、气泡图、仪表盘等。

- 7 一体化指挥调度平台

- 7.1 总体要求

一体化指挥平台，首页由指挥调度、人口管理、楼栋管理、单位管理、事件管理、巡查走访六模块。

人口管理、楼栋管理、事件管理主要实现街道人口、楼宇、事件三大数据库的个性化展示，根据街道管理需求统一展示。

指挥调度，须结合地图以及事件，进行统一指挥调度。

- 7.2 统一登录

系统通过该功能验证网格员的合法性。指挥中心人员输入网格员代码和密码登陆系统，登陆的验证方式可以根据实际需要进行扩展，系统支持在登陆页面进行强制签退，操作员密码定期需修改，否则无法登陆。

- 7.3 GIS地理信息系统

GIS地理信息系统主要采用GIS技术和JDk的技术进行实现。该系统主要功能包括基于GIS网格管理、人口信息GIS导航、场所信息GIS管理、事件信息GIS管理等模块。投标方须说明依托的地图服务展开部署及图层加工的方案。

7.3.1网格信息的GIS管理

网格划分

可在地图上用画线的方式划分出区域后保存到数据库中。同时可录入相关的一些信息，如网格名称，编码等。

网格调整

通过网格区域的拉伸或重新划分，实现网格大小的调整、合并等工作。同时可对网格信息进行编辑和修改等。变更过的网格原信息需要进行历史痕迹记录，以备后续查找相关数据。

网格查询

可以通过条件查询在地图上对下辖区域进行定查询位，查询结果显示出基本信息。点击后可以编辑辖区的基本信息(接口)。

网格删除

可对网格实现删除操作，一并删除网格内的所有信息。

7.3.2 人口信息GIS导航

将城市人口信息在三维地图上进行可视化操作管理，在现有常住人口、流动人口和重点人口数据的基础上，解决人口和房屋管理问题。

人口查询

人口查询功能主要实现人口公共信息采集常住人口、流动人口和重点人口的查询与定位。

人员关联

在地图上绑定房屋与系统地址库相应地址,通过地址与人口的数据层的关联自动实现人口与地图的关联。

人口信息展示

实现以图层为基础，按照查询目标和查找范围进行综合查询，将常住人口、流动人口和重点人员等数据放入二、三维电子地图中，提供综合性的GIS查询与分析。

人口统计

可以对辖区内的常住人口、流动人口、和重点人员等人口信息进行统计，并通过图表直观显示，协助相关部门管理好人口信息。

地址搜索

地址搜索主要通过关键字匹配、模糊搜索功能，实现对市内所有楼宇地址进行搜索、定位，并可以查看楼宇详细信息。同时可以查看该楼房内的人口信息和房屋出租记录。

7.3.3 场所信息GIS管理

系统通过对各类场所的基本信息录入，在地图上实时展示出各类场所的基本情况。对各类场所进行统计分析并且进行展现。

场所定位查询

场所查询可以根据场所的字段属性作为条件进行查询，查询结果显示该场所的基本信息。

场所统计

可以对辖区内的行业场所进行数据统计，并通过图表直观显示，便于社会治理部门对辖区内行业场所的管理和数据总集汇总。

重点场所管理

对于重点行业场所，获取重要场所及其周边的地理信息以二、三维图形的方式显示出来，进行进一步的分析。在发生重大情况时，可以检索和调用人口数、重要单位、刑事案发破案件数、治安发案数等相关资料及相应的预案，并进行修改或制作形成相应方案，依据方案布置大型活动保卫工作。

7.3.4 事件信息GIS管理

事件主要分为两类：一、以场所来管理，二、普通事件管理。以场所管理的事件可以在GIS展现，普通事件无法在GIS上展现。

事件查询

可以在地图上根据选择条件查询事件信息，查询结果后对该事件进行定位显示该事件的位置，点击后弹出界面显示事件相关属性。

规则:只能在本管辖区域或者下辖区域进行相关操作，不允许超权限管理。

事件关联

事件主要分为：矛盾纠纷、治安安全隐患、民生服务、城市部件、其他等类型事件。事件可以由任何层级网格用户录入、处理、统计、分析。上级部门用户可以对下级部门事件进行督促办理、实行考核机制。

7.3.2 网格员定位系统

利用地理信息系统，在地图上显示网格员位置，需在系统中增加网格员定位图层。

网格员分布图

显示辖区内所有持移动终端的网格管理员目前所在位置。

人员查询

选择一个或多个网格管理员，将所选网格管理员的当前位置显示在地图上。

地点查询

选择一个地点，以所选地点为中心显示地图，并在地图上显示该地点范围内网格管理员的位置。

重点区域查询

选择预先设定的区域，以所选区域为中心显示地图，并在地图上显示该区域范围内网格管理员的位置。

- 7.4 云阖通微信小程序

平台软件主要包含四项建设内容：平台接口开发、云和通小程序、积分商城及社区服务模块。

与腾讯微信平台进行对接，在接口服务器上根据腾讯微信平台的接口规范，搭建接口服务，实现接收和发送的双向接口。

（1）事件接收：群众通过文字、语音、图片等信息发送至小程序。微信平台通过接口将信息发送至指挥调度系统，指挥调度系统实时接收事件信息。

（2）信息发送：街道指挥调度中心的工作人员，通过小程序与群众信息进行信息互通，包括事件接收后的第一次与群众的互通、事件处理过程中的互通。

- 7.5 研判分析系统

7.5.1 总况统计

根据基础信息研判分析的要求，需对对各类户籍人员、房屋信息、特殊人群、组织场所、城市综合治理事件，生成统计结果，表现形式为汇总表和饼状图。

7.5.2 人口信息分析报告

实现对户籍人口、流动人口、特殊人群进行趋势分析和细化分析。细化分析按照性别、年龄、文化程度、婚姻状况等维度进行对区一级的人口进行细化分析，以性别、年龄、文化程度、婚姻状况其中一个主维度，与其他维度发生碰撞，从而得到结果。

7.5.3 矛盾纠纷排查分析

实现区域内特定时间内发生事件的统计分析，包括不同状态事件的数量统计、年度趋势分析。

- 7.6 网格员工作平台（云和通APP）

网格员工作平台是专门针对移动办公和各类社会信息采集、更新工作定制开发的一个移动办公和移动信息采集管理平台，该平台集移动信息采集、查询、移动办公、信息比对、GPS 定位等多个功能于一体，将日常办公及对人、地、物、事、组织等社会基本信息的采集工作全部纳入平台功能中，须实现工作交办、通知查阅、事件提醒等功能移动化的办公模式。

移动采集终端软件包含网格员手机端应用，网格员手机端应用主要用于解决社区内人口、房屋、单位、事件等基础信息采集、时间的上报，实现手机端的基础信息查询、社区服务办事以及网格员培训学习等功能需求。

7.6.1 社区基础信息管理模块

7.6.1.1 社区基础信息采集

通过移动终端实现地址、房屋、单位、人口信息和城市部件的采集上报，支持文字、拍照、视频、地图定位等多种采集方式；实现采集数据的实时回传；实现对相关信息移动端管理。

7.6.1.2 流动人口管理

实现流动人口移动化管理，支持移动端信息的登记采集、报送、查询、地图定位、人员轨迹、定期走访，记录统计等功能；实现对流动人员信息进行重点人员、在逃人员等信息的实时比对和报警；提供流动人口相关服务工作。

7.6.1.3 出租房屋管理

实现对出租房屋的移动采集，定期走访提醒，位置查询，路线导航，走访历史记录，房屋信息统计，历史承租人信息查询，承租人信息登记、管理。

7.6.1.4 重点人员管理

实现重点人员信息的采集、查询、定期走访、异常信息上报；实现重点人员教育转化工作记录，重点人员稳控风险评估等。

7.6.1.5 特殊人群管理

实现对肇事肇祸精神障碍患者、吸毒人员、社区服刑人员、失足青少年信息登记，教育管理，实现对相关人员监测、预警、救治、帮扶、服务管理。

7.6.1.6 重点单位管理

对治安重点单位、消防重点单位进行移动化管理，实现单位信息采集，定期检查，信息报送，消防、治安等隐患排查处置

7.6.1.7 校园安全管理

实现辖区内校园信息进行采集上报，对重要部位和重要信息进行定期巡检。

7.6.1.8 问题管理

实现终端问题的上报、派单、反馈、办结、评价等全闭环问题问题。

7.6.2 社区民情民意管理模块

7.6.2.1 情报信息管理

对情报信息进行现场录入上报、情报研判预警、处置反馈等

7.6.2.2 事件管理

通过小视频、文字、语音、图片及地图定位等多种方式，将网格区内事件信息回传至管理平台

7.6.2.3 民情日志管理

用户通过线索上报录入，定位地址，拍照用于将民情日志及时上报指挥中心。

7.6.3 消息中心

7.6.3.1 通知管理

实现通知类消息实时下发至相关终端，支持点对点、点对多点等模式。

7.6.3.2 消息提醒

支持系统消息类型数据的推送。

- 7.7 综治管理系统

云和通一体化指挥调度平台是用于区域现代化治理工作的信息系统，该系统涵盖社会管理、维稳、平安建设三大类业务内容，以社会管理工作关注数据为核心，以社会管理日常工作为基础，充分发挥信息技术在预警研判、服务管理、打击预防犯罪等领域的作用。

云和通一体化指挥调度平台整合社会视频资源、政府自建视频资源和移动视频资源建设的视频图像，平台应采用开放式的系统架构，加强系统与其它信息系统的关联整合，实现数据信息的关联和交互。

- 7.8 指挥调度系统

通过建设指挥中心大屏、视频监控等等硬件，以实现可视化的指挥调度系统。通过与事件管理系统相配合，加快政府机关反应处置速度，提高办事效率。

7.8.1 可视化指挥

基于GIS地图，实现图形化、直观、便捷的“一键调度”，满足维稳新形势下的指挥调度需求，大大加强了对突发事件的反应速度，第一时间控制事态的发展。

7.8.1.1 指挥过程记录

记录日常值班中发生的突发事件处理过程和详细信息。

7.8.1.2 多媒体通信指挥

通过计算机通信网与信息技术相结合，采用跨地组网、多级部署、融合交汇等技术，以指挥中心为重点，构建集语音指挥、视频指挥、远程监控于一体的智能化通信指挥调度平台。

7.8.1.3 可视化指挥

基于GIS地图，实现图形化、直观、便捷的“一键调度”，满足维稳新形势下的指挥调度需求，大大加强了对突发事件的反应速度，第一时间控制事态的发展。

7.8.2 视频、位置实时联动

对接天翼云眼，可以通过指挥中心大屏，通过GPS定位，实时了解到巡防队员或者车辆的位置。在大屏上就可以完成指挥调度工作。

- 7.9 应急指挥处置

应急处置分为：先期处置、应急响应、事件再扩大、应急结束。

7.9.1 突发事件报告

对接事件系统获取信息。

新增报告：包含报告名称、发生或报告单位、类型、突发事件地点（GIS定位）、采取措施等。

突发事件报告含：发生时间、接报时间、报告人员、发生地点、突发事件类别、事件详情等。

7.9.2 事件判定

指挥中心接到突发事件报告，可以通过突发事件报告中的事件详情，并对突发事件的级别给出参考意见。

GIS定位：在GIS系统中实现突发事件的定位及分布情况。

7.9.3 应急指挥调度管理

应急指挥调度管理是以应急事件预案为基础，生成应急方案，根据现场反馈，实时调度方案中的各项任务，同时对任务执行情况和资源调度情况进行动态监控，系统提供快速形成应急指挥体系和有效监控指挥等功能，实现了任务时间的有效控制和指挥态势的管理。

系统应包含信息收集、审核调度、指挥部署、信息发布多个模块。

7.9.4 应急处置

应急处置可分为：先期处置、应急响应、事件再扩大、应急结束。

7.9.5 报告与反馈

报告跟踪伴随着突发事件应急处置的全过程，直到事件被确认为结案或是解除警报。包括对初次报告、进程报告和结案报告的管理，以及对报告的填报、接收、结案流程的管理。

报告提交后，领导或其他相关人员对于事件的反馈和指示的下达，通过系统向现场处置人员发送通知。

- 7.10 “云和通”网格员办公APP

7.10.1 工作日志

7.10.1.1 日常工作

实现对网格员日常工作内容信息管理和维护。包括时间、地点、日志类型、工作内容等基本信息；支持日志按照固定格式导出。

7.10.1.2 走访

实现定期走访管辖区居民，录入走访对象基本信息、意见建议等。

7.10.1.3 事件处理

通过全程监控事件处理过程，规范和强化各部门、各社区网格之间的联动和协作，把不稳定因素化解在源头。通过走访实现针对发现的问题进行登记、上报、处置。

7.10.1.4 日志统计

日常工作、走访、事件处理分类查询、统计以及工作量明细导出。

7.10.2 网格员轨迹

自动采集网格员的工作轨迹。

显示网格员的工作轨迹，可以根据姓名、日期查询指定网格员、设置时间的工作轨迹并在地图上进行显示。

7.10.3 通讯录

通讯录主要用于个人或工作的联系，包括地址、电话、邮件地址等。除此之外，用户收集的其他相关资料也可以用该模块来管理。该模块使得用户可方便迅速地检索通讯信息和发送及接收短信。

7.10.4 积分考核

实现以事件处置时效为依据的积分考核。

- 7.11 统一应用门户

集成现有邳服通、大走访、天翼云眼等系统，提供交互式的、立即的“所见即所得”显示。门户界面提供综合查询、领导驾驶舱等版块。

- 7.12 交办督办系统

7.12.1 事件督办管理

对所的有的事件过程进行管理。对所有进入流转的事件纳入统一管理。来源上可以分上级交办、本单位、群众反映。

7.12.1.1 立项登记

对事件进行登记，发起事件监控流程，切实管控后续职能部门的处理过程。

7.12.1.2 自动派发

选择相应的承办、协办单位和分管领导后，可以通过系统进行交办派发，派发后系统将通过平台自动生成任务下发。

7.12.2 预警催办管理

结合APP、待办事宜等基础平台，采用多种方式实现各种督办事务处理事项的提醒。

- 第三章 建设原则

- 8.1 先进性

涵盖结构化、半结构化和非结构化数据存储和分析的特点。借鉴当前大数据存储及分析的实践，使平台具有良好的先进性和弹性，支撑当前及未来运河街道数据应用需求，引入对应大数据相关技术。

- 8.2 平台性

归纳整理业务需求，形成统一的大数据存储服务和大数据分析服务，尽可能提供平台化产品。实现计算负荷和数据访问负荷隔离，多节点统一管理。

- 8.3 集成性

构成本系统的各个平台、工具应能够有效集成，构成有效的整体。

- 8.4 高效性原则

系统必须具备在大数据量并发情况下的快速处理能力，系统必须满足采购方的各项性能指标，并要求满足日交易峰值等关键指标方面的同时应具备一定的冗余。

- 8.5 可扩展性原则

功能模块的结构设计是开放式、可扩展，以便于根据银行业务和管理等方面的变化，对数据内容、功能实现等进行修改或者添加，并能够适应未来全渠道系统接入的需要，可根据业务需求进行二次开发工作。

- 8.6 分层解耦

大数据平台提供开放的、标准的接口，实现与各应用产品的无缝对接。借鉴Teradata和IBM主题模型，结合业务需要，采用维度建模的方法进行数据整合，遵循纬度建模的基本原则。

- 8.7 稳定性原则

系统应具备在业务需求要求的交易时间内连续、无故障的运行能力，系统应具有在定时的备份能力，能支持集群或负载等多种部署方式，并有应急处理、故障恢复功能。

- 8.8 安全性和可靠性原则

系统运行要稳定，数据集市和各功能模块中数据的访问、传输、下载、分析、应用等过程必须具有加密功能或设置严格的权限控制。

- 8.9 便捷的系统维护

应标人应提供系统日常运行监控、批处理操作和完整的系统维护管理方案，系统维护要求人工干预度低，减少人工操作的差错概率。

- 8.10 规范性

系统结构和数据设计符合银行的标准和编码规范，数据标准化，全面提高银行数据质量、建立统一数据标准，成为银行数据标准与业务标准的发起者以及参照物。

- 第四章 非功能性要求

- 9 硬件要求

9.1 ★投标人的解决方案应基于开放式平台；

9.2 ★提供横向和纵向的扩充能力，保证能够满足邳州市运河街道5年内管理发展的要求。提供已实施的当前主版本系统所能支持的最大数据容量和关键性能参数，包括最大用户数与并发用户数、批处理响应时间均值与最大值以及相应的软硬件配置。

- 10 软件要求

10.1 应用系统应基于开放式软件平台，充分考虑利用采购方现有的数据库、中间件、 应用服务器软件、防火墙等产品。

10.2 应用系统应具备模块化、参数化和插件式特征。

10.3 可以方便地与现有各业务系统进行接口集成。

- 11 系统集成要求

11.1 投标人应提供整体设计方案的系统架构和网络结构拓扑图，其中平台的选定根据公司实施经验、实施案例，选择具有前瞻性、性能可靠、扩展性高等优点的平台。

11.2 服务器操作系统方面：中标人应负责招标人使用的服务器硬件设备的系统、双机软件的安装、调试工作，并负责服务器、操作系统的性能调优工作，从而满足招标人使用的应用软件对服务器、操作系统以及系统冗余各个方面的性能要求。

11.3 软件方面：中标人应负责招标人使用的数据库系统及中间件的软件安装、参数配置以及性能调优工作。在应用软件开发或正式上线使用过程中出现任何软件方面的问题应由中标人负责解决。

- 12 安全管理要求

12.1 设计方案必须符合邳州市运河街道系统建设安全规范，具备完善的安全管理机制，保证系统的功能安全、网络安全和数据安全，保证系统长期、稳定、可靠的运行。

13.2 禁止在未登录的情况下对系统中的功能进行访问。

13.3系统必须支持用户的分级管理，支持不同权限的用户查看不同的数据信息。

13.4 保护查询功能和维护功能中数据的安全，不被未授权用户使用。

- 13 系统监控要求

13.1 系统监控方案需符合邳州市运河街道系统运维管理规范，方便系统维护人员查看应用系统运行中的各项静态和动态信息，监控系统的运行情况。

13.2 提供完善的日志管理功能，以支持系统的维护和运作管理。

- 第五章 项目实施要求

- 14 保密要求

中标人及中标项目实施团队成员需签订保密协议，以保障招标方的信息安全。

- 15 技术方案

所有实施方案、技术方案须经甲方认可。

- 16 项目实施

项目计划实施周期为3个月，实施主要的工作包括但不限于以下十个部分：调研、软件需求编写、系统设计、系统开发、集成测试、性能测试、业务测试、数据入库、人员培训及上线，对每个部分都要有详细计划。

- 16.1 调研

以招标方提出的业务需求为基础，进一步开展业务需求的调研和分析，进一步明确数据应用需求功能点及平台需求功能，与运河街道项目组共同讨论并确认需求，形成完善的需求说明书。

- 16.2 软件需求编写

软件需求说明书是投标方与招标方双方对项目所完成业务功能的共同理解，是整个开发工作的基础。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）以招标方提出的技术需求为基础，结合供应商原型产品的实际情况，共同讨论并确认非业务功能需求说明书；

（2）根据业务及非业务功能需求，投标方主导并编写《软件需求规格说明书》；

（3） 接受组内评审、专家评审及其他招标方要求的评审工作。

- 16.3 系统设计

投标方应根据需求说明书进行系统设计，并编写系统设计说明书，主要包括系统体系结构、模块划分、安全体系结构、数据结构、性能指标以及整个系统中长期的发展规划等内容。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）根据软件需求规格说明书，组织完成系统的总体设计和概要设计，设计内容包括系统的应用架构、数据架构和技术架构等，并提交《项目总体设计说明书》；

（2）在功能设计以及平台架构的基础上，从技术实现角度对业务进行详细设计，包括各种功能要求、输入、处理、控制、输出，以及与其他系统之间的职能边界等，并提交《项目详细设计说明书》；

（3）完成系统数据库设计，内容包括数据库的设计标准、命名规则、表结构、字段说明、数据字典等，并提交《数据库设计说明书》。

- 16.4 系统开发

系统开发阶段最主要的工作就是编码、单元测试及相关文档编写。根据软件需求和系统设计阶段产生的各种文档进行整个系统的模块分工和编码工作，具体实现业务需求和设计思想。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）与招标方共同准备开发环境；

（2）根据软件需求编写阶段和系统设计阶段所产生的文档，进行程序编码工作；

（3）制定《单元测试案例》，完成单元测试工作，提交《单元测试报告》；

（4）完成开发代码的安全审计工作，并提供对相关代码进行安全检查的证明。

- 16.5 集成测试

在系统通过编码及单元测试后，进行系统测试及联调阶段，确保系统整体运行正常，并完全符合设计要求。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）制定并提交《项目集成测试方案》，明确测试目的、测试方法、测试计划、测试环境和评估标准等；

（2）建立应用系统的集成测试环境；

（3）设计并完成《项目集成测试案例》；

（4）采用招标方提供的缺陷管理工具，及时修复集成测试发现的错误和缺陷，确保系统能够高效稳定运行。完成并提交《项目集成测试报告》。

- 16.6 性能测试

通过对系统进行性能测试，确保在系统性能方面能够满足运河街道未来至少5年业务发展的需要，分为单功能场景测试、混合功能场景测试、稳定性测试等，性能测试是系统是否具备上线条件的重要指标。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）制定并提交《系统性能测试方案》，明确测试目的、测试方法、测试计划、测试环境和评估标准等；

（2）搭建测试环境，测试环境部署及相关配置应与未来生产环境保持一致；

（3）准备测试数据，测试数据应包含存量数据和自造数据两部分；

（4）编写并提交《系统性能测试案例》；

（5）开展性能测试，测试过程中注重对响应时间、系统资源消耗等指标的采集，同时根据测试情况对程序进行调优；

（6）总结测试结果，提交《系统性能测试报告》，由招标方组织人员进行评审。

- 16.7 业务测试

业务测试的过程中须对软件需求和系统设计中所提到的每一项功能进行测试，并且要求系统完全符合详细业务需求和系统设计目标。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）协助招标方项目组建立业务测试环境；

（2）与招标方项目组共同准备测试计划；

（3）对测试过程中发现的缺陷和问题进行及时修复，保障测试工作按计划完成；

（4）协助完成并提交《业务测试报告》。

- 16.8 数据入库

投标方应确保正确无误的完成街道历史数据（至少2019年起）的入库工作，为新平台打好数据基础。

- 16.9文档要求

邳州市运河街道要求提交的文档是一套可保存的、并容易查阅的中文文件，文档要求以纸质和电子格式提供，文档内容包括但不仅限于：

（1）《工作说明书》

（2）《邳州市运河街道数据平台开发规范》（其中内容包括：命名规范、软件质量管理标准、信息安全规范、编程规范、应用接口规范等）

（3）《邳州市运河街道数据平台项目管理计划》（其内容包括：整合项目各阶段规划过程，包括需求管理计划，项目范围说明书，WBS，项目进度计划，质量管理计划，人力资源计划，沟通管理计划，风险管理计划等，该计划在项目整个过程中随着各阶段子管理计划和基准的更新而更新）

（4）《邳州市运河街道数据平台需求规格说明书》

（5）《邳州市运河街道数据平台总体设计说明书》

（6）《邳州市运河街道数据平台详细设计说明书》

（7）《邳州市运河街道数据平台与数据平台接口定义》

（8）《邳州市运河街道数据平台数据库设计说明书》

（9）《邳州市运河街道数据平台测试环境系统部署手册》

（10）《邳州市运河街道数据平台生产环境系统部署手册》

（11）《邳州市运河街道数据平台数据移植方案》

（12）《邳州市运河街道数据平台管理员手册》

（13）《邳州市运河街道数据平台用户手册》

（14）《邳州市运河街道数据平台维护指导手册》

（15）《邳州市运河街道数据平台技术转移方案》

（16）《邳州市运河街道数据平台服务方案》

（17）《邳州市运河街道数据平台培训方案》

（18）《邳州市运河街道数据平台应急处置预案》

（19）《邳州市运河街道数据平台清理、备份方案》

对于项目实施阶段目标设定的文档交付物，将作为本阶段工作完成的标志之一。对于文档交付物的描述应包含：各个阶段名称，阶段目标，交付物描述，形式（即文件、演示文稿、软件系统等），建议的接受标准等，邳州市运河街道保留自由复制文档供自己使用的权利。

- 16.10 人员培训

投标方应确保在系统开发和建设中所提供的全面培训，包含并不只限于系统应用软件、数据库软件、中间件、集群软件、开发工具等培训内容，培训的主要对象是系统的使用者和技术支持人员，培训地点由招标方指定，投标方应为培训提供培训教材（中文版）。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）投标方必须提供招标方认可的资深技术培训师，对招标方指定的技术人员进行开发及维护全方位深层次的技术培训。

（2）在质保期内，如培训力度不能满足招标方要求，招标方可以要求投标方免费增加相关技术培训。

- 16.11 切换上线

通过招标方业务测试后，招标方与投标方共同制定上线计划，双方按计划完成系统上线。

投标方的主要工作内容包括但不限于：

（1）配合招标方项目组完成系统上线的环境准备。

（2）按照最终确认的上线方案在提前确定的投产发布日有序开展上线工作；按照预定方案，跟踪确认上线后的业务验证结果。

（3）上线完成后，继续按照预定工作计划在试运行期间持续监控和跟踪系统运行情况。

- 16.12 技术转移

为使系统高效、可靠运行，供应商需向运河街道进行技术转移。技术转移应包含相关实施文档、数据库结构、数据字典、E-R图、开发文档说明（包括总体设计、详细设计、配置说明、测试说明等）。

- 17 项目人员

由投标人根据投标承诺按时、足额派出。

项目实施过程中不得中途换人（因重病、离职等特殊原因除外）。

项目经理必须专职于本项目（因重病、离职等特殊原因除外）。

- 18 项目管理

提供开发整体系统的明确、合理的项目实施周期、计划安排、进度表、上线安排。

- 19 项目期限

合同签订生效3个月内上线运行，并交付招标人使用。

十一、其他要求：见附件：《合同草案条款》

3.磋商报价表

本次为首次报价                                     货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

格式自拟

供应商（电子签章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

邳州市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6.合同草案条款

甲方：邳州市运河街道办事处

项目名称：邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台

乙方：

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，双方同意就以下条款签订本合同

一、采购标的、项目内容、及采购需求

1、采购标的：见合同附件1。

2、项目服务内容：见合同附件1。

3、采购需求：见合同附件1。

二、项目服务期限及服务地点：

1、项目服务期限自合同签订之日起60天之内：      年   月   日至     年   月   日。

2、服务地点：江苏省邳州市。

三、合同总价

合同总价：￥        元（大写：人民币         元整）（含税）。包含项目服务期限内的完成项目内容可能涉及的所有费用，采购人不再支付报价外的任何费用。

四、付款方式

付款方式一：提交预付款保函的

1合同总价的百分之五十( 50 %)即￥   大写：  人民币 ，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 50 %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

2合同总价的百分之五十 (50%) 即￥      ， 大写：   人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式二：不提交预付款保函的

1合同总价的百分之三十( 30 %)即￥    大写：       人民币，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 30 %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

2合同总价的百分之七十(70%) 即￥    大写：   人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、验收合格证明。

根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

五、双方职责：

（一）甲方职责

1、指派专人负责项目的协调工作。

2、检查项目实施情况。

3、检查合同执行情况。

4、按照合同约定支付合同款项。

（二）乙方职责

1、负责项目实施，项目实施时间安排等工作，具体见《项目实施方案》。《项目实施方案》见合同附件2。

2、按照《验收标准》进行项目验收。《验收标准》见合同附件4。

3、乙方应保证甲方在使用乙方提供的产品不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

4、乙方须向甲方提供正规收款票据。

5、乙方在项目实施周期内接受甲方的监管和评估。

6、乙方应主动接受并配合甲方及财政、审计等部门对本项目的检查、指导和监督。

7、组织活动时，甲方提前与乙方负责人沟通，乙方须服从甲方的安排，不得以任何理由拒绝参会或要求改变日期。

六、双方的违约责任

1、甲方无故单方面取消或终止合同，甲方应按合同金额的5%赔偿乙方。

2、职责违约：若乙方违反本合同“五、双方职责”中“乙方职责”约定，给甲方造成损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的经济损失。

3、甲方逾期支付资金的，每逾期（5）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

4、保密违约：任何一方违反本合同附件5《邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台保密协议》所规定的其所在保密方面的义务，违约方应按合同总金额的50%，或按照受损失一方的实际损失包括受损失的利润支付违约金；受损失的一方有权选择以上两种方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。保密协议

5、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金、赔偿金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于7天内答复对方，并支付违约金、赔偿金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本项目以强行实施违约金、赔偿金。

- 七、知识产权

在本项目进行过程中，产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果，其知识产权均属于甲方所有。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方书面同意，擅自变更或中止此项的一方自行承担违约责任。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十、争议解决

甲乙双方若发生争议，调解不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、其它约定事项

1、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商响应文件及其附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2、保密义务：在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，邳州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。

2、未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

十三、合同的生效

本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章。

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的 10 %提交的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方，乙方可自愿使用履约保函(保险代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)。

注：履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。

退还时间: 本项目履行完毕后在收到乙方的请求后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形:乙方拒绝履行合同义务。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表(签名)：           法定代表人或授权代表(签名)：

单位地址：                             单位地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

年   月   日                           年   月   日

合同附件

合同附件1：

1、采购标的：见磋商文件附件：2.《项目要求（采购需求）》。

2、项目服务内容：见磋商文件附件：2.《项目要求（采购需求）》。

3、采购需求：见磋商文件附件：2.《项目要求（采购需求）》。

合同附件2：《项目实施方案》

(要求见磋商文件附件：2.《项目要求（采购需求）》；合同见乙方响应文件中《项目实施方案》。)

合同附件3：《提升优化服务方案》

(要求见磋商文件附件：2.《项目要求（采购需求）》；合同见乙方响应文件中《提升优化服务方案》。)

合同附件4：《验收标准》

(要求磋商文件附件：2.《项目要求（采购需求）》。)

7.承诺书

致邳州市公共资源交易中心：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、本项目由供应商本企业提供服务。完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、 邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由邳州市公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台[项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2024年  月   日起至2024年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

二Ｏ二四年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（邳州市运河街道办事处）的（邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为       （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台（项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加邳州市运河街道办事处的邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台

项目编号： JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台，项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

13.供应商相关承诺

项目名称：邳州市运河街道数智一体化网络指挥平台

项目编号：JSZC-320382-PZZC-C2024-0022

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

14、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：      人民币        。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：     人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：        人民币        。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：      人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购[2020]52号)要求。