竞争性磋商文件

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

采购单位：徐州市南水北调工程管理中心

采购代理机构：徐州市通源招标代理有限公司

二〇二四年九月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

（供应商）：

徐州市通源招标代理有限公司对2024年省级水利工程养护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市南水北调工程管理中心

二、项目名称：2024年省级水利工程养护项目

三、项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州市通源招标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州市通源招标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年10月9日9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2024年10月9日9:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年10月9日9:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要说明的事项（如有）。

（二）资格条件（1～8项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件。

2、财务状况报告，即提供供应商的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供供应商2022年度或2023年度财务报告；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。

3、供应商的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(电子签章，格式见《磋商文件》附件)。

6、本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7、供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

8、本项目的特定资格要求（加盖电子签章）：

（1）采购包1：

1）具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证承试类四级及以上资质证书原件扫描件；

2）具有有效的安全生产许可证原件扫描件。

采购包2：具有测绘行政主管部门颁发的测绘专业工程测量（水利工程测量）乙级及以上资质证书原件扫描件。

采购包3、采购包4：

1）具有水利工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件；

2）供应商拟选派项目经理的本单位注册的水利工程专业二级及以上建造师注册证书原件扫描件，及项目经理无在建工程承诺书（详见《磋商文件》附件）的原件扫描件。

3）具有有效的安全生产许可证原件扫描件，企业主要负责人、建造师及安全员的有效的安全生产考核合格证书原件扫描件。

采购包5：

1）具有国家电管部门颁发的电力设施许可证承修类四级及以上资质证书原件扫描件；

2）具有有效的安全生产许可证原件扫描件。

以上资格、资信证明文件资料如未提供或提供不全，视为未响应采购文件要求，不具备投标资格。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、《分项价格表》（具有标价的工程量清单与报价表，逐页加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上受托人身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、《承包人用于本工程施工的机械设备表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

7、《承包人主要施工管理人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1、技术部分

《项目实施方案》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》；2.《项目要求（采购需求）》）。

2、商务部分

（1）业绩（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（2）项目经理（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）。

（五）价格折扣文件格式：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。上传响应文件的大小不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在“苏采云”系统规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在“苏采云”系统规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目施工组织设计优劣（得分高低）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件《评分细则》

十六、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的甲供材料价格不一致的；

12、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

13、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

14、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

15、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

16、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州市通源招标代理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十四、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过邮寄。

质疑接收人：席颖       联系电话：0516-80802297

地址：徐州市新城区新安路徐州市水务局227室

第八章 联系方式

1、采购人信息

名    称：徐州市南水北调工程管理中心

地    址：徐州市新城区新安路9号

联系电话：0516-80802267

2、采购代理公司信息

名    称：徐州市通源招标代理有限公司

地    址：徐州市新城区新安路徐州市水务局227室

联系人：席颖

联系方法：0516-80802297

第九章 其他

二十五、成交人领取成交通知书时，向采购代理机构提交纸质版响应文件3份（正本1份，副本2份）及电子版响应文件（U盘）1份。

二十六、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十七、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十八、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十九、 成交结果在徐州政府采购网http://218.3.177.171:8088/上公布。

三十、附件

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》

6、《承包人主要施工管理人员表》

7、《偏离表》

8、《合同草案条款》

9、《承诺书》

10、《授权委托书》

11、《中小企业声明函》

12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

14、《无在建工程承诺书》

15、《残疾人福利性单位声明函》（如需）

16、《代理服务收费标准》

17、《预付款保函支付条款模板》

# 评分细则（采购包1～5）

| 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 (30分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。 注：得分四舍五入，保留小数点后2位。 |  |
| 业绩 (4分) | 采购包1： a.供应商自2021年9月1日（合同签订日期）以来承担过电气试验业绩的得2分； b.供应商自2021年9月1日（合同签订日期）以来承担过防雷试验业绩的得2分。 业绩证明材料以合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，两者须同时具备，否则不得分。 采购包2： 供应商自2021年9月1日（合同签订日期）以来，承担过沉降观测项目的，每有1项得2分，最高得4分； 业绩证明材料以合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，两者须同时具备，否则不得分。 采购包3-4： 供应商自2021年9月1日（合同签订日期）以来，承担过水利工程养护项目的，每有1项得2分，最高得4分； 业绩证明材料以合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，两者须同时具备，否则不得分。 采购包5： 供应商自2021年9月1日（合同签订日期）以来承担过电气养护项目的，每有1项得2分，最高得4分； 业绩证明材料以合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，两者须同时具备，否则不得分。 |  |
| 项目经理 (4分) | 采购包1： a.项目经理具有工程类中级及以上职称且具有本单位近六个月社保证明的，可得2分。最高得2分。附相关证明材料扫描件，否则不得分。 b.担任过电气试验项目的项目经理职务的得1分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 c.担任过防雷试验项目的项目经理职务的得1分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 采购包2： a.项目经理具有工程类中级及以上职称且具有本单位近六个月社保证明的，可得2分。最高得2分。附相关证明材料扫描件，否则不得分。 b.担任过沉降观测项目的项目经理职务的得2分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 采购包3-4： a.项目经理具有工程类中级及以上职称且具有本单位近六个月社保证明的，可得2分。最高得2分。附相关证明材料扫描件，否则不得分。 b.担任过水利工程养护项目的项目经理职务的得2分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 采购包5： a.项目经理具有工程类中级及以上职称且具有本单位近六个月社保证明的，可得2分。最高得2分。附相关证明材料扫描件，否则不得分。 b.担任过电气养护项目的项目经理职务的得2分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 |  |
| 项目实施方案 (62分) | 项目分析 (7分) | 对响应文件中项目分析的服务定位和目标及作业范围和现场作业的难点、重点等描述与分析是否全面、清晰、准确进行打分。 （1）内容完整，详细具体，科学合理，针对性强，得7分； （2）内容较完整，较详细具体，较科学合理，针对性一般，得5分； （3）内容完整性一般，较科学合理，针对性较差，得4分； （4）内容完整性较差，针对性差，得2分； （5）未提供的，得0分。 |
|  | 实施总体部署 (5分) | （1）内容完整，详细具体，科学合理，针对性强，得5分； （2）内容较完整，较详细具体，较科学合理，针对性一般，得4分； （3）内容完整性一般，较科学合理，针对性较差，得3分； （4）内容完整性较差，针对性差，得2分； （5）未提供的，得0分。 |
|  | 组织实施 (5分) | （1）目标明确，服务流程规范，反馈机制健全、整改保障措施到位，得5分； （2）目标基本明确，服务流程较规范，反馈渠道、整改保障措施基本到位，得4分； （3）目标一般，服务流程一般，针对性较差，得3分； （4）目标较差，无详细服务流程，缺乏针对性的，得2分； （5）未提供的，得0分。 |
|  | 项目组织机构 (10分) | 对项目组织机构的完整性、科学性进行评价。 完整性： （1）内容完整，详细具体，符合项目特点，得5分； （2）内容较完整，较详细具体，较符合项目特点，得4分； （3）内容完整性一般，基本匹配项目特点，得3分； （4）内容不完整，不符合项目特点，得2分； （5）未提供的，得0分。 科学性： （1）科学合理、针对性强，得5分； （2）较科学合理、针对性一般，得4分； （3）较科学合理、针对性较差，得3分； （4）不科学合理、针对性差，得2分； （5）未提供的，得0分。 |
|  | 设备设施资源配置 （6分） | 对响应文件中设备设施、资源配置方案的完整性、科学性进行综合打分。 完整性： （1）内容完整，详细具体，符合项目特点，得3分； （2）内容较完整，较详细具体，较符合项目特点，得2分； （3）内容完整性一般，基本匹配项目特点，得1分； （4）未提供的，得0分。 科学性： （1）科学合理、针对性强，得3分； （2）较科学合理、针对性一般，得2分； （3）较科学合理、针对性差，得1分； （4）未提供的，得0分。 |
|  | 质控管理 （8分） | 质控管理方案： 对响应文件中的质量控制方案进行综合评价。 (1)方案可行性强、针对性强、内容完整得4分； (2)方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得3分； (3)方案可行性一般、针对性一般、内容一般得2分； (4)方案可行性较差、针对性较差、内容较差得1分； (5)未提供的得0分。 质量管理措施及承诺： (1)目标明确，措施合理可行，得4分； (2)目标较明确，得3分； (3)目标一般，措施一般，质量承诺泛泛，得2分； (4)无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 安全、文明及环保措施、制度 (5分) | (1)有安全、文明管理制度及措施，内容全面，措施到位，针对性强的，得5分； (2)有安全、文明管理制度及措施，内容较全面，措施基本到位，有一定的针对性，得3分； (3) 有安全、文明管理制度及措施，内容一般，措施一般，缺乏针对性的，得2分； (4)无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 进度管理 （8分） | (1)方案可行性强、针对性强、内容完整的得8分； (2)方案可行性较强、针对性较强、内容较完整的得6分； (3)方案可行性一般、针对性一般、内容一般的得5分； (4)方案可行性较差、针对性较差、内容较差的得3分； (5)未提供的，得0分。 |
|  | 服务及应急响应措施 (5分) | (1)方案可行性强、针对性强、内容完整的得5分； (2)方案可行性较强、针对性较强、内容较完整的得4分； (3)方案可行性一般、针对性一般、内容一般的得3分； (4)方案可行性较差、针对性较差、内容较差的得1分； (5)未提供的，得0分。 |
|  | 资料档案管理 (3分) | (1)方案可行性强、针对性强、内容完整的得3分； (2)方案可行性一般、针对性一般、内容一般的得2分； (3)方案可行性较差、针对性较差、内容较差的得1分； (4)未提供的，得0分。 |

# 2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：2024年省级水利工程养护项目

二、项目报价

本项目采购预算为69.84万人民币，其中：

采购包1不接受超过19.67万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；

采购包2不接受超过9.55万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；

采购包3不接受超过9.32万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；

采购包4不接受超过19.04万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；

采购包5不接受超过12.26万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。

每个供应商可以参与全部采购包磋商，但只允许中一个采购包，成交顺序为采购包1至采购包5。

投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目概况

采购包1：刘山站、解台站、黄河北闸电气预防性试验及防雷试验；

采购包2：刘山站、解台站、黄河北闸沉降观测；

采购包3：黄河北闸省级养护；

采购包4：刘山南、北站省级养护；

采购包5：解台站省级养护。

四、项目实施要求

### （一）采购包1：刘山站、解台站、黄河北闸电气预防性试验及防雷试验

1、电气试验

电气试验：对刘山站、解台站、黄河北闸管理所内变压器、高低压配电柜进行除尘清洁作业，严格按照《电力设备预防性试验规程》开展电气设备预防性试验。

2、防雷试验

防雷试验内容：建构筑物的屋面避雷装置敷设情况及接地电阻；防雷装置引下线及接地体敷设情况；电源系统接地及避雷器安装情况；总等电位及局部等电位安装情况；设备接地及静电接地情况；屏蔽及信号避雷器安装情况。

| 徐州市南水北调工程管理中心防雷检测清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 装置 | 检测项目 | 项目范围 |
| 接闪器 | 防雷接闪杆 | 解台站：35kv变电所、生产厂房、办公楼； 刘山北站：生产厂房、办公楼、降压场； 刘山南站：生产厂房、办公楼； 黄河北闸：生产厂房（包括黄河北闸、民便河闸、魏工分洪闸、北坝涵洞、黑马河地涵、五工河涵洞） |
|  | 接闪杆材型及规格 |  |
|  | 屋面接闪带（网） 规格 |  |
|  | 建筑物避雷带网格 |  |
|  | 接闪杆屋顶平面保护范围（半径） |  |
|  | 被保护物在接闪杆保护范围内 |  |
|  | 避雷针是否接地 |  |
|  | 突出屋面非金属物安装接闪器 |  |
|  | 其他接闪装置 |  |
| 引下线 | 引下线根数 |  |
|  | 引下线材型及规格 |  |
|  | 引下线平均间距 |  |
|  | 引下线敷设方式 |  |
| 接地装置 | 接地共用形式 |  |
|  | 接地极形式 |  |
|  | 接地线材型及规格 |  |
|  | 接地电阻 |  |
| 电源线路 | 电源接地制式 |  |
|  | 配电箱（柜、屏）接地 |  |
|  | 电源进线及屏蔽方式 |  |
|  | 电源 SPD 型号及安装情况 |  |
|  | 电源防雷电波侵入接地电阻 |  |
| 其他设施 | 一楼配电室 |  |
|  | 楼层分配柜 |  |
|  | 屋顶铁塔 |  |
|  | 屋顶短针 |  |
|  | 土壤导电率 |  |
|  | 过度电阻 |  |

### （二）采购包2：刘山站、解台站、黄河北闸沉降观测

1、建筑物沉降观测、河道断面观测

（1）基本情况

本次共涉及刘山工程管理所、黄河北闸管理所、解台工程管理所5座水工建筑物。

经统计，各建筑物现状均已布设工程观测设施，观测设施布置见表2.3。

表3  工程观测设施布置情况

| 序号 | 单位名称 | 工程名称 | 垂直位移工作基点校测距离（km） | 垂直位移观测（点次） | 水平位移工作基点校测（点次） | 水平位移观测（点次） | 河道断面测量距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解台站管理所 | 解台站 | 15.6 | 168 | 4 | 168 | 0.78 |
| 2 | 刘山水利工程管理处 | 刘山北站 | 5.08 | 376 |  |  | 1 |
|  |  | 刘山南站 | 9.14 | 200 |  |  | 0.46 |
| 3 | 黄河北闸管理所 | 黄河北闸 | 29.8 | 104 |  |  | 0.46 |
|  |  | 民便河闸 | 18.26 | 72 |  |  | 0.56 |
| 合计 |  |  | 62.28 | 752 |  |  | 2.48 |

（2）工程观测内容与技术要求

针对以上设置的项目，本着科学合理，经济节约的角度出发，根据《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011，确定各监测项目需要进行的日常监测工作及监测频次要求如下：

- 垂直位移观测

1）垂直位移工作基点

工作基点汛前汛后与国家水准点各校测一次。

2）垂直位移观测

汛前、汛后各观测一次，其中刘山北站每季度观测一次。

②解台站水平位移观测

- 工作基点校测1次；

- 水平位移变形观测汛前汛后各一次。

③河道固定断面

汛后观测一次。

工程观测频率见表4。

表4 观测频率

| 序号 | 观测项目 | 观测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作基点引测 | 2次/年 | 各建筑物基点已在2021年埋设 |
| 2 | 垂直位移观测 | 2次/年 | 工程完工超过5年，汛前、汛后各1次 |
| 3 | 河道固定断面观测 | 1次/年 | 汛后1次 |

### （三）采购包3：黄河北闸省级养护

1、养护内容（黄河北闸）

（1）发电机试运行、养护项目

为保证发电机正常运行，更好发挥工程效益，对黄河北闸4台发电机进行定期试运行、日常养护。

（2）民便河闸院内设施改造

民便河闸管理房前院空地现状为空地杂草重生，滋生蚊虫，为提升整体形象需要前院水土保持约200m2，安装40m路缘石，新建30m园路，新建排水沟180m。

（3）五工河涵洞运行进水道杂物清运项目

为保证水闸安全、通畅运行，每年汛前、汛后及降雨后对黄河北闸进水口树根、木棍、水草清运，垃圾转运至弃渣场地。

（4）民便河2kM高压线路养护

高压线下树木较高，存在安全隐患。

（5）日常养护标识标牌项目

为了安全管理需要，需对标识、标牌进行更换。

（6）备品备件购置项目

为保证闸站安全运行，及时响应突发问题，需购置20台灭火器、5套安全用具。

（7）水土保持养护

黄河北闸、民便河闸25000m2水土保持养护。

2、养护要求

（1）发电机试运行、养护项目

发电机养护内容：①清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥。如使用环境灰尘较多，保持干净卫生，全部重新喷涂面漆。

②检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。

③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。

④检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固：皮带及其联结扣是否完好。

⑤电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好。

⑥轴承的检查与维护。轴承在使用一段时间后应该清洗，更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间，应随电机的工作情况，工作环境，清洁程度，润滑剂种类而定，一般每工作3—6个月，应该清洗一次，重新换润滑脂。油温较高时，或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。

（2）民便河闸院内设施改造

园路工程的重点在于控制好施工面的高程，并注意与园林其他设施的有关高程的协调。在施工中，道路园路路基和路面基层的处理只要达到设计要求的牢固和稳定性即可，路面、面层的铺地，则要更加精细，更加强调质量方面的要求。

园路大样图

排水沟大样图

园路施工顺序及工艺：

场地找平夯实→碎石垫层→砼垫层→弹线、分格、定位→铺结合层砂浆→铺块料→压平、拨缝→扫缝→养护。

排水沟施工顺序及工艺：

施工负责人（技术负责人）现场规划具体施工位置→开挖处压实处理→基槽开挖→人工清土处理→基地夯实处理→混凝土垫层→模板安装→沟身混凝土浇筑→模板拆除→混凝土养护。

（3）五工河涵洞运行进水道杂物清运项目

具体做法：施工准备→保洁人员清理水草→水草打捞上岸→运至垃圾场。

注意事项：河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应佩戴相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。

（4）高压线路定期巡视（12次）、拔线、接地线养护项目

巡查长度为2km，巡查养护内容：消除防护区内的草堆、木柴堆、垃圾堆及可能危及架空线路安全的树枝，检查线路上是否挂有异物如风筝、布条、塑料袋等。查明沿线所发生的各种异常现象和工程情况，如在防护区内栽植树木、砍伐树枝、挖渠、敷设地下管道或电缆、修建道路、房屋、蔬菜大棚、架设跨越的其他线路、河流泛滥及杆塔被淹等情况，并做记录。

杆塔：杆塔本身及各部件有无歪斜现象。杆塔部件的固定情况，如螺栓、螺帽是否齐全，横担、撑角是否弯曲、倾斜。铁塔部件是否生锈或丢失，混凝土杆有无裂纹、剥落、漏筋情况，是否符合规定值。杆塔上有无鸟剿及异物，杆号、防撞标志是否脱落。检查杆塔基础是否下沉，杆基周围沙丘是否移动，是否滑塌或失陷，拉线是否断股、松弛、地锚浮出。

导线及避雷线。检查线条有无断股、磨损、变形、腐蚀、金勾、闪络等损伤痕迹，有无振动现象。导线、避雷线及接地线是否有断线或松弛过大不均等情况。弛度是否有不平衡现象，导线之间和导线对地之间安全距离是否符合有关规定。

（5）日常养护标识标牌项目

具体做法：整理需安装标识位置→加工作业→安装设施→完工。

（6）备品备件购置项目

购置20台灭火器、5套安全用具。

服务单位养护期间，要保持设备良好状态，同时承诺服从应急养护需求等。

### （四）采购包4：刘山南、北站省级养护

1、养护内容（刘山南、北站）

（1）泵站水工建筑物养护项目

主要内容南北站站房内吊顶、灯具、门、窗、墙面、地面等日常养护清理约2700㎡（南站1500㎡，北站1200㎡）。

（2）刘山南站、刘山北站进出水池捞草项目

主要内容：进、出水池垃圾、水草清运400吨，垃圾转运2km，13台清污机日常养护，清污机面积108m2，皮带维修1项。

(3)刘山北站、南站水土保持养护

水土保持35000㎡，共4次。

（4）日常养护标识标牌项目

①更换南站10KV高压电容器系统图、电力电容器运行规范、安全用具管理制度、刘山南站10kV原理图、10kV高压开关柜巡视检查内容等标识标牌，其中60*90尺寸19块，150*90尺寸2块，120*240尺寸5块，90*60尺寸1块，40*30尺寸3块；材质使用亚克力。

②日常警示标牌50块（KT板）、危险源告知贴（各涵闸更新）25张；

③机房站区宣传栏更新24块（KT板）

（5）机电设备备品备件购置项目

购置电缆、水泵、LED投射灯等机电设备及备品备件。

（6）电机常规养护

主要内容为11台电机常规养护，其中YL710－16/10型高压异步电机6台，单机功率450kW，配套TL1000-28/10高压同步电机5台，单机功率1000kW。

（7）更换隔离开关

更换为ZW32-40.5/1250智能柱上开关（带隔离看门狗）。

（10）零星项目

主要内容为刘山南、北站日常养护所需更新、替换部分老化设施及零星项目。

刘山南站电机层照明灯更换14盏LED灯，500W，50cm（含安装）

刘山北站2#冷却机组维修

2、养护要求（刘山南、北站）

（1）泵站水工建筑物养护项目

养护主要内容：

①吊顶上清洗；有专人爬上吊顶对顶板逐一擦洗，毛巾要保持湿度合适不能有积水注意管线连接处避免碰到线路，而导致线路短路。

②灯具擦洗，管线及通风管道清洗，首先用吸尘器把浮土吸净再用干净潮毛巾把物体表面擦净，家喜保洁公司人员建议最后有防静电牵尘液把灰尘牵干净。

③吊顶其他设备清洗，用毛刷头吸尘器把顶板上的尘土洗净再用干净的湿毛巾把顶板擦干净，最后再用防静电牵尘液把灰尘牵净。

④门、窗、墙面清洗用毛刷头吸尘器把墙壁上的尘土洗干净的湿毛巾把墙面擦干净，再用防静电牵尘液把灰尘牵净。每周打扫两次。

（2）刘山南站、刘山北站进出水池捞草项目

具体做法：施工准备→保洁人员清理水草→水草打捞上岸→运至垃圾场，运距2km，清理垃圾约400吨。

河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应佩戴相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。

皮带更换具体做法：施工准备→采购皮带→断电→拆卸皮带→安装新皮带→完工

（3）日常养护标识标牌项目

具体做法：整理需安装标识位置→加工作业→安装设施→完工。

（4）机电设备备品备件购置项目

主要做法：主要购置LED投射灯、断路器、工具等机电设备备品备件购置

（5）电机常规养护项目

电机养护内容：

①清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥。如使用环境灰尘较多，最好每周清扫一次。

②检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。

③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。

④检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固：皮带及其联结扣是否完好。

⑤电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好。

⑥适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油。

（6）更换隔离开关

①准备好隔离开关更换所需要的工具，做好安全措施应该设立隔离带、拦挡板、安全距离等，佩戴相应的防护用具。

②关闭主开关，断开电源；在隔离开关进线侧和负载侧挂上"禁止合闸”标识牌；在对隔离开关进行分离前，应使用万用表检测开口等是否真正断电。

③打开隔离开关盖板，卸掉紧固件；拆下隔离开关本体；更换新的隔离开关本体，注意应该与原有接线保持一致；重新拼接各部件，紧固螺丝、螺母等固定件。

④更换完隔离开关后，还需要进行调试测试以保证装置的正常工作。检查隔离开关接线是否紧固，电缆端子及接地线是否接实。进行耐压测试，测试电器绝缘性能。行动作试验，检测隔离开关分合闸是否正常。

（7）零星项目

刘山南站电机层照明灯更换：施工准备→断电→拆除原灯具→安装新灯具→完工。

刘山北站2#冷却机组维修：

对2#冷却机组进行检查，主要包括查漏、焊接、保压、抽真空、负压保压、加制冷剂，试运行及调试。

服务单位养护期间，要保持设备良好状态，同时承诺服从应急养护需求等。

### （五）采购包5：解台站省级养护

1、养护内容（解台站）

（1）低压柜和电容补偿柜养护

主要包括站内27台低压柜以及11台电容补偿柜定期除尘、更换损毁配件。

（2）高压线路每月巡视、拔线、接地线养护项目

8公里35KV高压线路定期巡视12次、清除线下树木等内容。

（3）变电所高压设备、电机养护项目

高压设备、电机日常养护，主要包括5台变压器、7台隔离开关、4台真空开关。

（4）变电所避雷器和跌落保险更换

拆除损毁的避雷器、跌落保险、安装新购避雷器2组、跌落保险1组。

（5）变压器更换绝缘子

3#主变更换C相绝缘子

（6）机房室内保洁项目

主要内容为机房内日常养护清理（含门窗养护清理）等内容。

（7）警示牌制作安装

为更好起到宣传、引导、教育作用，站内更新部分警示牌、警示标语；

（8）机房室内外28盏照明灯维修更换

为机房室内外28盏照明灯维修更换；

（9）安防监视系统养护

视频系统1套养护，摄像头27个，网线、电缆等。

（10）其他不可预见的零星工程

因泵站运行时间较久，机组出现状况，在运行中遇到一些应急情况需要紧急维修的内容。

2、养护要求（解台站）

（1）低压配电柜和电容补偿柜养护

低压配电柜养护项目：

①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况， 发现问题后进行维修；

④清理柜体内外及后方污秽，全部重新喷涂面漆；补充完善设备铭牌和线号，紧固导电部分各连接点。

电容柜养护项目：

①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；

②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；

③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况， 发现问题后进行维修；

④清理柜体内外及后方污秽，全部重新喷涂面漆；补充完善设备铭牌和线号，紧固导电部分各连接点。

（2）高压线路巡视12次、拔线、接地线养护项目

巡查长度为8km，巡查养护内容：消除防护区内的草堆、木柴堆、垃圾堆及可能危及架空线路安全的树枝，检查线路上是否挂有异物如风筝、布条、塑料袋等。查明沿线所发生的各种异常现象和工程情况，如在防护区内栽植树木、砍伐树枝、挖渠、敷设地下管道或电缆、修建道路、房屋、蔬菜大棚、架设跨越的其他线路、河流泛滥及杆塔被淹等情况，并做记录。

杆塔：杆塔本身及各部件有无歪斜现象。杆塔部件的固定情况，如螺栓、螺帽是否齐全，横担、撑角是否弯曲、倾斜。铁塔部件是否生锈或丢失，混凝土杆有无裂纹、剥落、漏筋情况，是否符合规定值。杆塔上有无鸟剿及异物，杆号、防撞标志是否脱落。检查杆塔基础是否下沉，杆基周围沙丘是否移动，是否滑塌或失陷，拉线是否断股、松弛、地锚浮出。

导线及避雷线。检查线条有无断股、磨损、变形、腐蚀、金勾、闪络等损伤痕迹，有无振动现象。导线、避雷线及接地线是否有断线或松弛过大不均等情况。弛度是否有不平衡现象，导线之间和导线对地之间安全距离是否符合有关规定。

（3）变电所高压设备、电机等设备养护项目

开展高压设备、电机日常养护工作，主要包括5台变压器、7台隔离开关、4台真空开关。

变压器：发现问题后进行维修；必要时对三项电流的不平衡进行调整；如电压长时间过低，需及时对变压器进行电压调整；每年至少1次，清扫母线及接线端子，清除变压器灰尘，紧固接线位置和螺栓，补充变压器油。

养护内容：①清擦，及时清除设备外部的灰尘、油泥。如使用环境灰尘较多，最好每天清扫一次，全部重新喷涂面漆。

②检查和清擦设备接线端子，检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。

③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等，将松动的螺母拧紧。

④电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好。

（4）变电所避雷器和跌落保险更换

拆除损毁的避雷器、跌落保险、安装新购避雷器2组、跌落保险1组

具体做法：施工准备→断电→拆除设备→设备安装→检测→完工。

（5）机房室内保洁项目

门、窗、地面清洗保洁52次，保持干净整洁。

（6）警示牌制作安装

制作安装安全警示牌项目具体做法：整理需安装标识位置→加工作业→安装设施→完工。

（7）机房室内外28盏照明灯维修更换

照明维修更换具体做法：施工准备→立爬梯→断电→拆除原灯具→新灯具安装→通电→完工。

（8）视频监控系统养护

①定期清擦，及时清除设备外部的灰尘，清扫12次。

②检查和清擦设备接线端子，检查接线盒接线是否松动。

③检查各固定部分螺丝，检查摄像头固定情况。

（9）其他不可预见的零星工程

因泵站运行时间较久，机组出现状况，在运行中遇到一些应急情况需要紧急维修的内容。

服务单位养护期间，要保持设备良好状态，同时承诺服从应急养护需求等。

五、服务期：7个月（2024年底前完成80%的工程量，服务期末全部完工）。

六、质量要求：

1、要求质量标准：合格, 通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

2、服务期间要保持所养护的工程设备设施的良好状态，服从应急养护需求。

七、验收：

1、年底前阶段验收：安排在本年度12月上旬；

2、合同完工验收：服务期完成后进行完工验收；

3、竣工验收。

八、养护清单：详见附件

九、其他要求：见《磋商文件》附件：8、《合同草案条款》。

- 3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

项目标段：采购包  _

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2024年省级水利工程养护项目采购包 _ | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 4、分项价格表

（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

项目标段：采购包  _

【格式见工程量清单】

供应商承诺：供应商本企业为本项目提供服务。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

徐州市通源招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

- 5、承包人用于本工程施工的机械设备表

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：1.如果不提供此表将视为没有实质性响应。

2.响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 6、承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责，相关证明扫描件附后。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 7、偏离表

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 8、合同草案条款

政 府 采 购 合 同

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

采购单位：徐州市南水北调工程管理中心

成交供应商：

签订日期：     年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起3个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

合同编号：

签订日期：

签订地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照采购文件，签订本政府采购合同。

一、合同内容：

1. 采购包：                  。

具体内容及要求详见采购文件附件《项目要求（采购需求）》。

2.服务要求及标准，详见项目要求（采购需求）。

3.下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件[项目编号：     ]及其附件；

②乙方的响应文件；

③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标/成交通知书；

⑤服务清单、分项价格表；

⑥其他相关文件等；

以上与本合同具有同等法律效力。

4.该合同为总价承包合同。

二、服务期

服务期：7个月（2024年底前完成80%的工程量，服务期末全部完工）。

年    月    日起 ，     年    月    日止。

三、合同价款

合同总金额为人民币（大写）        （小写：       元）。

四、合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币          元整，在乙方按约定工期，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币        元整，在双方签订合同后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

年底前阶段验收后按照实际完成的工程量进行结算；完工验收后付款至合同价款的80%；竣工验收后按审定结果支付剩余尾款。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的正式发票。

上述费用甲方支付至卖方指定账户内。除甲方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

五、人员配备和设备设施配备

见乙方响应文件[项目编号：     ]。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

2.甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

3.乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。

4.甲方需确保乙方合同价款的按时到位。

5.甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2.乙方必须按照合同约定配备相关人员，如发现相关人员不足，甲方有权单方终止合同。

3.合同期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

4.乙方要加强对工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目管理期间内如出现责任事故，均由乙方负责，与甲方无关。

5.乙方需全面配合甲方在乙方管理范围内组织实施的科研试验等工作，并协助提供必要的人员和设备。

6、乙方在项目实施过程中，承担安全主体责任。

7、乙方必须按照甲方要求服务，确保达到服务质量标准，按服务要求开展维护。

8、因服务质量返工造成的经济损失完全由乙方负责。

9、按照服务标准要求，做好所有的内业资料收集整理。

10、乙方必须服从甲方管理，否则甲方有权责令乙方退出工地，解除合同，甲方损失由乙方负担。

七、违约与赔偿

1.如乙方提供的服务无法满足要求的，甲方有权中止合同,出现一般性管理责任事件,除由乙方继续改正完善外，甲方可视造成的损失程度扣除乙方合同价的5%～10%的违约赔偿金。

2.如乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等提供服务，甲方可按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。

3.未经甲方同意，乙方擅自更换本项目经理，甲方将按合同价的5%扣除乙方的违约金。未经甲方同意，乙方擅自更换本合同项目运行人员，每更换一个，甲方将扣除乙方的违约金壹万元。

4.如乙方将本合同项目转让，或未经甲方同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，甲方有权终止合同，且不支付该分包工作量的费用，并按费用总额的5%～10%扣除乙方的违约金。

5.如产品涉及侵犯第三方知识产权(专利或设计)，一切责任由卖方承担。如因此给买方造成损失，一切损失由卖方全部赔偿。

八、审查

本合同接受上级延伸审查及审计。

九、其他

1.未尽事宜双方协商解决。

2.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份。

甲方（签章）：____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________________

日期：___________________________

乙方（签章）： ____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行：________________________________

银行帐号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：___________________________

日期：___________________________

- 9、承诺书

致                 （采购人）：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、徐州市通源招标代理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市通源招标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市通源招标代理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

- 10、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与2024年省级水利工程养护项目[项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证扫描件附后)

- 11、中小企业声明函

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于( □中型企业、□小型企业、□微型企业)请选择；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于( □中型企业、□小型企业、□微型企业)请选择；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：本项目采购的工程属于“水利、环境和公共设施管理业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

- 12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                项目（项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料扫描件）

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

项目名称：2024年省级水利工程养护项目

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：2024年省级水利工程养护项目，项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

格式自拟

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 14、无在建工程承诺书

致（采购人）：

一、拟任项目经理无在建工程承诺

我方拟任项目经理满足竞争性磋商文件规定的无在建工程投标资格要求。如经查实因具有在建工程不具备投标资格，一旦我方成交，可及时取消我方的成交资格，我方承担相应责任。特此承诺。

二、其他承诺

（自拟）

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注:未按磋商文件要求承诺的，作否决投标处理。

- 15、残疾人福利性单位声明函（如需）

项目编号：JSZC-320300-XZTY-C2024-0017

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 16、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 98（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

8.账户信息：

开户人：徐州市通源招标代理有限公司

开户行：交通银行徐州新城支行

账  号：323600673018010016289

- 17、预付款保函支付条款模板

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。