如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2024年11月5日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2024年11月5日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目概况

1、采购人名称：新沂市自然资源和规划局

2、项目名称：江苏省新沂市张锦庄-城岗玻璃用石英砂矿详查项目

3、项目地点：江苏省新沂市

4、工期要求：2024年11月～2025年6月

5、质量要求：通过采购人组织的专家审查

二、项目预算

不接受超过  260  万元（采购项目预算金额）以上的投标人报价；报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、工作目的

以玻璃用石英砂为目标勘查矿种，基本查明矿床地质特征，评价矿产资源的开发价值和开采技术条件，为预可行性研究、矿山总体规划和矿山项目建议书提供保有资源储量等参考利用的资料。

四、工作任务

充分收集利用以往地质、矿产等成果资料，研究区域地质背景，成矿控矿条件；开展1:2000地形、地质测量，通过专项地质填图（1:2000）圈定地质体和矿体的分布范围，基本查明地质、构造、主要矿体形态、产状、厚度的变化规律；通过钻探、采样测试等手段，基本查明矿体的空间埋深和连续性、矿石规模、质量、矿物组分、颗粒特征和赋存规律等；借鉴以往可选试验成果报告，对矿石的加工、选矿性能进行类比研究，评价是基本查明矿床否具有工业价值；基本查明矿床开采技术条件，为预可行性研究、矿山总体规划和矿山项目建议书提供参考使用的资料。

五、工作内容

在充分收集利用以往地质、矿产等成果资料的基础上，编制详查设计书，通过1:2000地形、地质测量、钻探工程等勘查手段，对详查区矿层进行系统的取样工程控制和测试、试验研究，查明详查区矿体形态、规模、产状、矿石质量以及矿床开采技术条件，并估算推断资源量和控制资源量，开展矿床开发利用经济意义概略研究，编制提交地质详查成果报告。

六、成果要求

详查报告撰写应遵循国家和地方的地质勘查规范与标准，以及相关的法律法规要求，报告应当客观、准确，且易于理解和使用，以便政府机构、投资者和其他利益相关方做出决策。详查报告大纲如下：

第1章 绪论

第2章 区域地质

第3章 矿区（床）地质

3.1 地层

3.2 构造

3.3 岩浆岩

3.4 变质作用和围岩蚀变

3.5 地球物理和地球化学异常

3.6 成矿规律

第4章 矿体(层)特征

第5章 矿石特征

第6章 矿石加工利用技术性能

第7章 矿床开采技术条件

7.1 水文地质

7.1.1 区域水文地质概况

7.1.2 勘查区水文地质条件

7.1.3 水文地质勘查类型

7.2 工程地质

7.2.1 工程地质岩组特征

7.2.2 主要矿体（层）顶底板特征

7.2.3 主要工程地质问题

7.2.4 工程地质勘查类型

7.3 环境地质

7.3.1 地质环境现状

7.3.2 地质环境质量

7.4其他开采技术条件

第8章 勘查工作及其质量评述

8.1 勘查方法及工程布置

8.2 地质勘查工作质量评述

第9章 资源量估算

第10章 矿床开发经济意义概略研究

第11章 结论

11.1 评述对矿化线索的验证、检查、追索和评价的程度，对勘查区的整体勘查程度做出结论。

11.2 综述勘查工程质量和资料的完备程度。

11.3总结矿床成因、找矿标志，指出矿区远景及找矿方向。

11.4做出是否可以转入详查工作的结论。能转入详查的，提出勘查范围建议

11.5 指出存在的问题并提出建议。

第12章 后记

对于勘查研究过程中的不同观点予以说明；总结地质工作中的主要经验教训。

附图

附表

附件

七、其他要求:见磋商文件《拟签订的合同文本》。