竞争性磋商文件

项目名称：淮海战役烈士纪念塔管理中心园林养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-C2024-0081

采 购 人：淮海战役烈士纪念塔管理中心

二〇二四年十二月

目 录

竞争性磋商文件	3

第一章 项目说明	3

第二章 响应文件要求	4

第三章 磋商相关说明	8

第四章 确定成交供应商及合同签订等	12

第五章 磋商文件的澄清或者修改	12

第六章 询问和质疑	12

第七章 评分细则	15

第八章 项目要求（采购需求）	18

第九章 响应文件相关格式	30

第十章 拟签订的合同文本	42

- 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-C2024-0081

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏科建工程项目管理有限公司对淮海战役烈士纪念塔管理中心园林养护采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、项目概况

1、采 购 人：淮海战役烈士纪念塔管理中心

2、项目名称：淮海战役烈士纪念塔管理中心园林养护

3、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-C2024-0081

4、采购预算（采购项目预算金额）：详见《项目要求（采购需求）》。

二、采购需求：详见《项目要求（采购需求）》。

三、采购方式：

1、采购人确定的采购项目属性：服务。

2、本项目采用竞争性磋商采购方式。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、合同草案条款：见《磋商文件》附件《合同草案条款》。

六、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

七、说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“诚信江苏”网（http：//www.jscredit.gov.cn/）；

④“信用中国（江苏徐州）”网（ www.xuzhoucredit.gov.cn）。

⑤江苏省政府采购信用评价系统。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

八、报价要求

1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用（含税）。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不再支付报价以外的任何费用。

九、供应商提交磋商保证金：不需交纳。

第二章 响应文件要求

十、获取竞争性磋商文件：详见本项目竞争性磋商公告。

十一、提交响应文件要求

第一部分 基本要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

4、“苏采云”系统使用要求：

4.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

4.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

4.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交时间、地点：

1、首次响应文件提交的截止时间：2024年12月30日09：30（北京时间），截止时间后提交的响应文件为无效文件将被拒收。

2、提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

3、首次响应文件开启时间：2024年12月30日09：30（北京时间）

4、首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（三）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（五）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（六）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（七）相关说明： 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

第二部分 响应文件组成

十二、响应文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格审查条件（1-6项必须提供，加盖电子签章，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2、财务状况报告，至少提供：

供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供供应商2023年度财务报告扫描件；或提供供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

供应商的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见磋商文件第十一章《响应文件相应格式》）。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见磋商文件第十一章《响应文件相应格式》）。

6、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）（必须提供，请填写完整）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7、项目不接受联合体参与采购活动。

（三）符合性审查条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）

3、《分项价格表》（必须提供，否则响应无效）（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《偏离表》（必须提供，否则响应无效）（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 5、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；授权委托书中受托人身份证复印件（必须提供，否则响应无效）；

- 6、《采购需求》中加★要求:提供相关证明材料或承诺（格式自拟），本条为实质性响应指标，如不满足，符合性条件审查不通过。

（四）综合评审评分项

1、技术部分

要求见《磋商文件》第七章《评分细则》及第八章《项目要求（采购需求）》。

2、商务部分

要求见《磋商文件》第七章《评分细则》。

（五）价格折扣文件

无。

十三、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4、说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！（以系统为准）

5、特别说明：

5.1供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5.2供应商中标（成交）后，须向代理机构提供纸质版响应文件一正四副及电子响应文件（U盘）。采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第三章 磋商相关说明

十四、磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评估法

2、评审标准：详见《评分细则》

十六、评审程序

1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3 人。磋商小组确定方式：采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。本项目二次报价为最后报价。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

特别说明：

1、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。

2、本项目为政府购买服务项目。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

- 第四章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在招标公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。

放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

- 第五章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

- 第六章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：朱文颖      联系电话：0516-85610680

接收地址：徐州市泉山区软件园路2号

3、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

4、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

二十四、质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

二十五、成交供应商领取成交通知书时，向江苏科建工程项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费，收费标准见附件。同时提供纸质版响应文件一正四副及电子响应文件（U盘）。

二十六、成交结果在徐州政府采购网https://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

二十七、联系方式

1、采购人

名称：淮海战役烈士纪念塔管理中心

地址：徐州市解放南路2号

采购项目联系人：周宏本

电话：0516-83869009

- 2、采购代理机构

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：徐州市泉山区软件园路2号

采购代理联系人：朱文颖

电话：0516-85610680

第七章 评分细则

| 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 (20分） | 价格分 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且供应商评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×20。（按四舍五入取至小数点后两位） |
| 商务 部分 （7分） | 供应商业绩 （4分） | 响应文件中提供供应商为乙方，合同签订日期在2021年12月1日后，合同内容为相近类型的绿化养护等合同扫描件，每份得2分，最高得4分，最低得0分。 |
|  | 供应商评价 （3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分； 环境管理体系认证证书得1分； 职业健康安全管理体系认证证书得1分； 最高得3分。 注：响应文件中同时提供证明材料原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）或国家认证认可监督管理委员会官网（https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，并加盖电子签章，否则不计分。 |
| 技术 部分（73） | 人员配备 （11分） | ⑴拟派现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，完全满足养护管理需要的，得11分； ⑵现场工作人员工种配置较全面，根据工作需要对现场工作人员进行量化,满足养护管理需要的，得9分； ⑶现场工作人员工种配置不够全面，根据工作需要对现场工作人员进行量化,基本满足养护管理需要的，得6分； ⑷现场工作人员工种配置差，根据工作需要对现场工作人员进行量化,不满足养护管理需要的，得3分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 机械设备配备 （10分） | ⑴根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，完全满足养护管理需要的得10分； ⑵根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，能够满足养护管理需要的得8分； ⑶根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，基本满足养护管理需要的得5分； ⑷根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，不能满足养护管理需要的得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 养护方案 （12分） | ⑴依据供应商提供的养护方案，科学合理，季节分明，措施细致且符合项目特点，针对园林养护构成形式及常见苗木有具体可行养护措施的，全面具体得12分； ⑵内容较完整，措施较可行，针对性较强的，得9分； ⑶内容完整性一般，措施一般，针对性一般的，得6分； ⑷内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得3分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 组织实施 （10分） | ⑴管理目标明确，管理程序规范，自查、整改保障措施完善，得10分； ⑵管理目标基本明确，管理程序较规范，自查、整改保障措施较完善，得8分； ⑶管理目标一般，管理程序一般，针对性一般，得5分； ⑷管理目标差，管理程序差，缺乏针对性，得2分； ⑸无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 质量管理措施及承诺 （10分） | ⑴目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》制定合理可行措施，承诺始终保持苗木存活率、设施完好率97-100%的，得10分； ⑵目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》制定措 施，承诺苗木存活率、设施完好率 93-96%的，得8分； ⑶目标一般，措施一般，质量承诺一般，得5分； ⑷目标差，措施差，质量承诺差，得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 安全、文明及环保施工方案 （10分） | ⑴有安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，针对性强的，得10分； ⑵有安全、文明及环保施工制度及措施，内容较全面，针对性较强的，得8分； ⑶有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，针对性一般，得5分； ⑷有安全、文明及环保施工制度及措施，内容不全面，针对性差，得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 服从采购人管理（10分） | ⑴制度及措施内容全面，切实可行，符合特点，针对性强的，得10分； ⑵制度及措施内容较全面，基本可行，针对性较强的，得8分； ⑶制度及措施内容一般，可行性一般，针对性一般的，得5分； ⑷制度及措施内容不全面，可行性差，针对性差的，得2分； ⑸无具体内容，该项得 0 分。 |

说明：（一）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

（二）本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

第八章 项目要求（采购需求）

一、采购预算  本项目采购预算金额85万元。

本项目不接受超过采购预算金额85万元的报价（最后报价）。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于农药、肥料、草种、花种、油料及养护资材等全部费用。等供应商认为可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、项目名称：淮海战役烈士纪念塔管理中心园林养护

2、项目地点：淮海战役烈士纪念塔管理中心内

3、服务期：壹年

三、养护管理要求

为进一步提高4A级风景区绿地管养水平，体现教育基地的景观风貌，为市民及游客提供整洁、优美、舒适的游憩环境，根据相关规范，结合项目内容，做好绿化、苗、木和景观设施的管理养护维护、绿化区域、苗、木及林内的卫生垃圾清理和青年湖水面清理保洁工作。

（一）园林植物养护管理技术措施及要求

1.修剪，应尊重树木生长特性及自然分枝规律（桩景、地景树除外），考虑到树龄、冠型、美感、功能、与生长环境的关系等因素，因时、因地、因树制宜，合理修剪。

1.1 落叶乔木修剪

1.1.1 日常修剪，修剪折损枝、病枯枝、枯死枝梢、萌蘖枝、冗枝、嫁接砧木上的萌蘖枝、行道树定干以下萌蘖枝条，做到树木树冠圆整、美观，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐。

1.1．2  雨季来临修剪，蛀干害虫侵害严重的大枝干、影响行车及游客通行的过低枝、严重偏冠的在风口处栽植的浅根性树种，应进行适当疏剪或短截，防治树干风折或倒伏。

1.1．3  雨后修剪，大雨过后进行全面巡查，抢救倒伏树体，清除、修剪折损枝干，适当树枝、叶，扶正，并及时清理现场。

1.1．4 休眠期修剪，剪除冗枝、萌蘖枝，选择性地对病枯枝进行短截更新，对枝条轮生的银杏、水杉等树木，只能疏枝，不准短截。

1.2 常绿针叶树修剪，保持其特有的观赏形态，剪除枯死枝、折损枝、病虫枝、与主干顶梢竞争的新生徒长枝，剪口留橛2-3cm，并涂抹保护剂。

1.3 乔木修剪后，剪口必须涂抹保护剂，不留白茬；枫杨、红枫、元宝枫等有伤流现象的树种，伤流期不得进行修剪。

1.4 花、果灌木修剪

1.4．1 除蘖，生长季节应随时清除枝干基部、根部、砧木处的萌蘖枝，如丁香、榆叶梅、碧桃、紫荆、紫薇、樱花、石榴、木槿、梅花、海棠类等萌蘖枝。

1.4．2  疏花、疏果，对当年栽植的、长势弱的、病虫为害严重的树木及枝干应将大部分或全部花果疏除，增强树木长势。对梅花、杏、碧桃、枇杷、木瓜等弱株应花前疏蕾，花后10天内疏果。

1.4．3  疏枝，抹芽、摘心，生长季节及休眠期对垂丝海棠、梅花等内膛徒长枝、背上枝、腋下枝、病虫枝、细弱枝进行疏除，保持内膛通风透光。如对紫薇等灌木及时抹去剪口处和枝干基部萌生的过密、细弱、多余的芽条，并对花前枝条及时摘心，促发侧枝，增强花繁叶茂的景观特色。

1.4．4  花灌木花后修剪，对当年生枝条开花的紫薇、月季、榆叶梅、珍珠梅休眠期保留各生长健壮枝条3-5芽处短截，促发新枝。对次年生枝条开花的樱花、碧桃、榆叶梅、丁香、梅花等休眠期适当整形修剪，应于花后10天内将已开花的枝条进行中或重短截，疏剪过密枝；对多次开花的月季、金山绣线菊、金焰绣线菊等，应于花后一周内及时剪去残花，促使腋芽快速萌芽，再次开花。对一年一次花期且在次年生新枝上着花，以自然和模纹形式种植的云南黄馨、迎春、迎夏、棣棠、锦带等，宜采取自然式修剪，花后以全面找平一次，日常以用大平剪、手剪剪除部分过高枝条为主，适当放长，增加春季花量；但对在花坛内以几何形状种植的模纹、绿篱，应按照模纹、绿篱的修剪要求进行修剪。

1.5 绿篱、模纹、球类修剪

1.5．1 修剪时间，4月中下旬应全面开始对绿篱、色块、模纹及球类进行修剪，11月底前完成年度最后一次全面修剪。

1.5．2 修剪要求，球类修剪原则上以大平剪和手剪为主，及时剪除徒长枝及影响冠型整齐的枝条。绿篱、模纹以绿篱修剪机和大平剪配合使用，对已成型的绿篱、模纹，新梢长至6cm时，应行修剪，剪成下宽上窄的斜面或上下同宽的立面，模纹中间修剪后高度应略高于外缘，以突出图案立体效果。做到丛内无枯死枝、过密枝、细弱枝，修剪后及时清理篱面及丛内的残枝枯叶，修剪后即浇透水一遍。

1.6 地景树、桩景修剪，对道路绿地、景观带及景区内的地景树和桩景应根据树形、长势，及时疏花果、抹芽、除蘖、修剪，剔除过密枝、枯死枝，提升桩景的观赏品位。

1.7 藤本修剪，对生长于藤架的紫藤、凌霄、蔷薇、金银花等应及时疏除过密枝条、枯死枝、下垂枝，并对成年和老年的藤本合理回缩复壮，使枝条均匀布满架面，整洁、不凌乱。

1.8 草花、宿根花卉、水生植物修剪，对芍药、美人蕉、芭蕉、萱草、鸢尾、千屈菜等地被花卉，霜降后须剪去地上枯萎部分，并清理干净。及时清理水生植物枯黄枝叶，并对超出设计范围的水生植物及时清除。

2. 灌水

2.1 灌冻水，日均气温3摄氏度以上或“日化夜冻期”时应持续全面对绿化植物全面浇灌冻水，灌水深度为草坪15cm，乔木60 cm，灌木40 cm，宿根地被20 cm。

2.2 灌返青水，对混播及冷季型草坪应于2月下旬开始浇灌返青水，其它绿化植物视气温情况于三月中上旬开始全面浇灌返青水，灌溉深度与冻水浇灌深度一致。

2.3 生长季节浇灌，3-5月份，干旱少雨，蒸腾量大，绿地15天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。6-8月份，如7天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。9月份以后可根据气温、降雨及苗木生长状况，适当减少浇水次数。对坡地、花坛、假山、叠石等土壤少、不存水区域栽植植物灌水次数应为一般绿地的2倍，青年湖岸边绿地视水位及土壤墒情决定浇水量。结合浇水对植物叶面喷淋除尘，浇水时间应避开高温正午，宜在上午11点前和下午3点后进行。对道路边、花坛、叠石、坡地等区域土壤少、不存水区域，应比普通绿地增加一倍浇灌频次。

3. 施肥

3.1 施肥时间、种类及方式，植物休眠期至芽前向土壤施肥，以腐熟的厩肥、鸡粪、饼肥等迟效性的有机肥为主，采用穴施、环施或放射沟施等方法。生长期间追肥，以土壤追施和叶面喷肥为主，重点是对花果类追肥应在花前、花期、花后进行。对园林内雪松、三角枫、银杏、榉树等骨干树种每年都要施肥，输营养液，对树龄在50年以上、胸径20cm以上、长势较弱的、病虫害严重的老树、非乡土树种、景观树等，可视情况吊袋输营养液。

3.2施肥用量

3.2．1 乔灌木，每年最少施用腐熟有机肥：胸径10cm以下的3kg／株，胸径10-20cm的5 kg／株，胸径30 cm的10kg／株，胸径30 cm以上的15 kg／株。

3.2．2 绿篱、模纹，施用腐熟有机基肥300g／㎡，地被150 g／㎡。

保证园区内主体景观树种（园林两条轴线两侧雪松、银杏、三角枫等基调树约700株）每年按要求施肥2次（春季、秋季各一次），总量不低于10吨。

3.3 追肥施用量

3.3．1 观叶类乔灌木类，喷施磷酸二氢钾、磷酸二铵等，浓度为0.1％-0.3％，尿素0.2％-0.5％，气温32℃以下时每月对叶面喷施液肥一次。

3.3．2 花果类灌木及模纹，对梅花、海棠类、樱花、丁香、紫薇、紫荆、木绣球、火棘、石榴等花灌木花前一个月追施磷酸二氢钾200克／株，花后半个月内追施磷钾复合肥300g／株。对月季、绣线菊、等模纹，花坛3月底、6月初8月和封冻前各施一次肥，施肥量有机肥300g／㎡或氮、磷、钾复合肥100 g／㎡。

3.3．3 喜酸性土壤植物，对香樟、桂花、广玉兰、罗汉松、红枫、红花檵木等在生长期每月施一次1000倍的硫酸亚铁溶液。

3.4 结合浇灌返青水及生长季节浇水对植物进行施肥、追肥，肥后必须及时透水，提高肥效。

追肥用量按采购方要求执行，每年总量不低于10吨。

4． 病虫害防治

4.1 应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，进行的作业。淮塔园林应以生物防治、物理防治等生态防治方法为主，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫危害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

4.2 区域内年度常发及防治病虫害的种类

4.2.1 12-2月份，主要是对香樟巢蛾、刺蛾类、蚧壳虫类等害虫，清理、挖掘栖息在枝叶、枯枝落叶、土壤等处的虫蛹、虫茧，并集中销毁，刮除紫薇、小叶女贞、构骨等树木蚧壳虫。

4.2.2 3-11月份 ，重点防治红蜘蛛、蚜虫、黄杨斑蛾、瓜子黄杨绢野螟、蚧壳虫、天牛、天牛成虫、蜗牛、国槐尺蠖、金星尺蠖、重阳锦斑蛾、粘虫、地老虎、斜纹夜蛾及白粉病、穿孔病、煤污病、锈病、黑斑病、皂角树黄叶病、银杏黄叶病等病虫害。

4.3 病虫控制及施药标准

4.3．1  病虫害控制及时，绿地内无明显的病虫危害现象。2000㎡单位区域内蛀干害虫危害的株数不得超过树木总数的1％，且无活卵、活虫；以模纹、绿篱形式种植的蚜虫、红蜘蛛、白粉虱等刺吸类害虫不超过该区域此品种面积的5％；蚧壳虫在1000㎡单位绿地内单株植物发生率低于1％，且每株活虫不得超过2头，或以模纹、绿篱形式种植的不超过该品种此地种植面积的0.3％，单株枝干平均每30cm不超过2头活虫； 2000㎡单位区域内某一种树木食叶害虫危害株数不超过该区域种植此品种的3％，且单株被虫吃咬的叶片不超过全树的2％。

4.3．2 对虫口密度达到一定危害程度时，须及时按照相关规定，及时用药，以生物制剂为主，用药浓度以控制病虫危害且不伤天敌、鸟类，对植物叶面无灼伤，对人畜无危害为宜。

4.4 完善病虫害防治制度，建立不少于1人病虫害防治巡查员，制定全年病虫害防治方案。每天对养护区域范围内的病虫害发生情况进行巡查、监测，每天记录病虫害防治日志，及时向植保员、乙方负责人和甲方报告病虫害发生情况，科学用药、跟踪防治，确保无大面积病虫害爆发的情况和造成的不良影响。

5. 防寒

5.1 气温降至0摄氏度以下前，应全面对区域内香樟、罗汉松、山茶等南方树种，以及对部分非乡土的广玉兰、桂花、洒金桃叶珊瑚等乔灌木，和种植在开阔、西北风向的不耐寒树种、部分桩景、宿根花卉、地被采取防寒措施。

5.2 防寒措施

5.2.1 封冻前应按浇灌冻水的要求全面对区域内植物浇灌冻水，备足防寒用的木桩、竹竿、草绳、草苫、铁丝、薄膜等物资。

5.2．2 对香樟等乔木采用根部培土和干部缠草绳、保温膜法，根部覆土40cm，缠干高度为2m或至分枝点，对须缠干的树木须喷洒石硫合剂防病虫。对桂花等灌木，根部覆土20cm，应缠至主枝长度的1／2，部分西北风向和空旷处栽植的还应搭设风障。对芭蕉、美人蕉等宿根植物、地被应集中窖藏或覆土10cm。

5.2．3 对以模纹、绿篱形式种植在西北风向、四周无遮挡的不耐寒植物应搭设风障，要求架设牢固、整齐、美观，风障上部不露梢，下部紧贴地面。

5.2．4拆除防寒设施

5.2.4.1 对易生干腐病、溃疡病、腐烂病、流胶病的树木应于3月中旬前陆续拆除草绳，并喷洒石硫合剂杀菌。结合浇灌返青水全面扒除根部堆土，并围堰浇水。

5.2.4.2 对搭设的风障应视气温情况3月中下旬至4月上旬前全面进行拆除。对窖藏和覆土的宿根花卉应于3月下旬前扒除覆土，或挖出晾晒、种植，防止根茎腐烂。

5.2.4.3 拆除防寒设施产生的垃圾、杂物，应做到随产随清，无堆放。

6. 树干涂白

6.1 为减少和预防病虫害，减轻、避免日灼、冻害，应全面对养护区域内乔灌木进行树干涂白。

6.2 涂白时间，四季均可实施，但应重点做好五一节前、十一节前、十二月底前三次全面涂白的工作。

6.3 涂白高度，乔木120cm，灌木至分枝点。

6.4 涂白剂配制方法，生石灰10份、石硫合剂2份、食盐1-2份、黏土1份、加水30-40份，再加入少量杀虫剂，搅拌均匀，现配现用。或购成品涂白剂—“大白粉”。

6.5 涂白要求，以涂后均匀不流失、干后不翘裂、不脱落，树穴、绿地、路面无污染为宜。同一种树木涂白高度应整齐一致。

7.中耕除草

7.1除草

7.1.1 清除原则，应坚持除早、除小、除净的原则，对生长迅速、蔓延力强的芦苇等单子叶必须及时连根拔除；对一般单子叶杂草，应随生随拔或通过及时修剪，避免结籽，控制其蔓延；发现有一枝黄花、斑地锦等有害性、寄生性杂草侵入时，必须连根彻底清除，防止其快速扩展蔓延，危害绿化植物。

7.1.2 除杂草次数及要求，5-8月份杂草旺盛生长期内，每月应全面对养护范围内绿地除草3-5次，非旺盛生长期每月除草2-3次。对草坪、道路分车带、绿篱、模纹、色块内的杂草应随时拔除，对草坪、游步道两侧及绿地目光所及之处，每30㎡内杂草不得超过5株。对多年生的杂草必须连根拔除。

7.1.3 清除方法，可采用人工拔除、机械修剪和化学防治等方法，对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对其它绿化植物造成伤害。

7.1.4 对清理出的杂草要集中处理，随产随清、日产日清。

7.2锄地松土

7.2.1 为防止土壤板结，增强土壤抗旱保墒能力，增加土壤透气性和有效防止返盐、控碱，应对部分盐碱地、黏重土壤、花坛、树穴进行锄地松土。

7.2.2 松土次数，对花坛、花镜、草花及宿根花卉种植区域、新补植的绿篱、模纹等每月松土一次，夏季须每月松土1次以上。对树穴每月应松土1次以上，每次灌水或大雨后，均应适时松土，并结合松土进行除草、整形。对水边、低洼处等盐碱、黏重土壤区域冬季以外每月应松土2次以上，春季应每月2次以上。

7.2.3 松土深度，应春深、夏浅，花坛、花镜3-5cm，绿地、树穴5-10cm，花灌木、宿根地被植物3-10cm。

7.2.4 注意事项，作业时，应距植物干茎一定距离，勿伤及苗木根系、嫩芽和干皮。

8．切边、开穴

8.1 草坪、地被、模纹、色块、花镜等交接处应切边，切边要求线条流畅，深6-10cm，宽10-20cm，外缘整齐、无杂草，内缘沿线植被丰满，叶片覆盖缘线。

8.2 应对乔灌木进行开树穴，树穴规格圆整，略低于地面5-10cm，以利于浇水。乔木树穴与栽植时土球相当或略大于土球直径10-20cm，灌木树穴直径约植物地径10倍，球类灌木树穴应小于冠径，以比例适中、视觉优美为宜。

9.防风、排涝、除雪

9.1 防风

9.1.1雨季到来之前做好树木防风、扶正的准备工作，应全面对树木的支撑物的牢固、完好程度进行认真检查。发现支撑物有松动、损毁、缺失、倒伏的，应立即进行加固、修补和增设。并重点做好枯死蜘蛛、树枝和蛀干害虫侵害严重的大树及景点、广场、车站等人流量大区域的危树排查、清理、伐除工作，并登记造册，防治因树木倒伏造成的砸人砸车、事故。

9.1.2 风雨后应全面对区域内绿化树木进行巡查，4小时内对倾斜倒伏的大树进行扶正，并立架支撑，同时对树冠合理进行修剪。对折损的枝干进行修剪，及时清理现场。对支撑物折损、松动的应立即进行修补和加固。

9.1.3 对倒伏、折枝、露根的植物应及时扶正、覆土、压实、支撑，并加大日常水肥养护力度，确保早日复壮。

9.2 排涝，大风雨来临前，应全面对绿地内的垃圾、杂物进行清理，保证泄水管、沟等设施通畅；雨后，保证在4小时内排除低洼积水区域和不耐水湿树木、树穴内和栽植池的积水；及时排除青年湖中的水，保证水面最高不超过水位警戒线。

9.3 除雪，大雪后，及时组织养护人员用竹竿等工具将竹林及常绿树木冠上的积雪振落，防止枝干被压断。 清理色块、绿篱及灌木上风障、防寒棚上的积雪。将雪堆积在绿地或树穴内，以利保温、保墒。禁止将融盐雪堆入绿地。

10. 清理枯死株及时移补植

10.1 养护交接时，应对标段中缺株的绿篱、模纹等植物现状接收，根据天气，及时进行补植（补植工作和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中）。

10.2应及时清理绿地内的枯死植株，因养护原因对乔木最低分枝点以上全部干枯，并未发新叶的，不能够达到设计、建设意图和景观效果的灌木，应予以清理，并进行补植；如未按要求进行更换、补植的，将从养护经费中扣除苗木费用。对非养护原因造成的植物死亡，应与中标供应商非厉害关系的3人以上的相关园林专家出示的证明，报采购方备案、同意后，再进行伐除、补植。

10.3 养护期内，应根据不同区域的苗木密度、长势和土壤适宜情况作出合理调移，对缺株的地被、绿篱、模纹等苗木进行调移补植。

10.4 对移植补植的植物应和原栽植苗木品种、规格相同，并加大日常水肥管理力度，重点做好非适宜移植季节的管理力度，合理修剪、科学保湿、适当遮阴，提高成活率。

11. 建卡立档，统一设立名贵树木及其它植物标志，标明树名、学名、科属、树龄、地点和管理养护责任单位。对所有的名贵树木和非乡土树木建立生长情况档案，记录养护和管理措施及生长情况，以供以后管养参考。

（二）草坪养护

1. 纪念广场观赏草坪区域面积大，建设水平高，应作为重点养护工作重点。应保持草坪生长旺盛、整齐雅观、四季常绿、覆盖率98％以上，内无杂草，无坑洼积水、无土地裸露，视觉效果较好。

2. 草坪养护的主要内容

2.1 浇水

2.1.1 冻水及返青水，12月上旬浇灌封冻水，土壤渗透应达20cm。返青水，冷季型和冷暖交播的草坪，应视气温和土壤情况，于2月下旬前全面开展，土壤应渗透15-20cm；暖季型草坪的返青水应于3月份全面开展，土壤渗透不低于15cm。

2.1.2 生长季节浇水，以“灌则灌透（土壤渗透度不低于15cm）”为准则，春秋季节气温不高时一般3-7天浇灌一次，夏季1-3天浇灌一次。对3-4月和9-10月土壤返盐季节，小雨过后，应及时灌大水（土壤渗透不低于15cm）,防治返盐。

2.1.3 灌水时间，避开高温、烈日下进行，宜在11点前和15点后进行。

2.2 打孔、平整

2.2.1 在草坪生长期，对踩踏过度、土壤板结及草鞭过密的草坪进行打孔撒沙，增加土壤透气性，以利根系生长。

2.2.2 打孔时间，结合草地情况，全面对草坪每年打孔1-2次，时间在草坪返青前和7-8月对生长旺盛或建植3年以上的草坪进行打孔。

2.2.3 打孔机器及要求，打孔应使用草坪专用打孔机、手提式土钻或钢叉进行打孔松土。草坪可按8-10cm间距，每平方米刺孔50-70个，孔径2cm，打孔深度8-10cm。打孔后立即对带出的泥土及草鞭进行清扫、清理，并集中处理，清理后撒细沙，并用扫帚扫平。

2.2.4 及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

2.3 施肥

2.3.1 春季返青前，结合浇灌返青水、打孔等工作进行施肥，腐熟有机肥、饼肥、膨化鸡粪等使用量50g-150g／㎡，或施速效肥以尿素10g／㎡、磷酸二氢钾15g／㎡混合施用为宜。

2.3.2 夏季施肥，宜施复合肥10g-15g／㎡。

2.3.3 秋季施肥，晚秋施氮、磷、钾复合肥15g-20g／㎡,或施氮肥2-3次，每次10g-15g㎡。暖季型草坪9月中旬进行全年最后一次施肥，施肥量15g／㎡（磷酸二氢铵、尿素可单独施用或混合施用）。冷季型草坪10月初进行全年最后一次施肥，施用量筒暖机型。

2.4 修剪

2.4.1 应适时对草坪进行修剪，以控制杂草开花结实，提高草坪的平整度、密集度、观赏性和使用性，延长草坪寿命，减少病虫害发生和蔓延。

2.4.2 剪草时间、次数，2月底至3月初，冷季型草坪应进行一次低剪，留茬高度在4cm以下。4月上旬开始，全面对冷暖交播的草坪加大修剪频次和控制冷季型草坪高度（在5cm以下），以利暖季型草坪的复苏。一般草坪春秋两季可15天左右修剪一次，草坪高度控制在10c以内，夏季宜10天左右修剪一次，留茬高度为暖季型草坪5cm、冷季型7cm左右。视气温情况，冷季型草坪最后一次修剪时间宜在11月上旬前完成，暖季型草坪宜在10月中旬完成。

2.4.3 修剪要求，剪口齐、无毛茬，修剪后草坪高度一致，外缘线清晰。对草坪与栅栏、绿篱、模纹、球类及乔灌木交叉地带，剪草机无法操作的区域，应由人工补充修剪，不留死角。

2.5除草，对草坪内的杂草应随时拔除，日常考核时，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%，重点防治斑地锦等蔓延快、侵害性大的杂草，一经发现，应彻底清除。对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对草坪造成伤害。

2.6病虫害防治

2.6.1 虫，重点做好晚春至夏末多发的粘虫、地老虎，夏秋季节多发的蜗牛、斜纹夜蛾等害虫的防治工作。

2.6.2 病，做好黑麦草锈病、褐斑病及幼苗立枯病的防治，同时做好草坪内各种菌病的防治工作。

2.6.3 防治方法及要求，应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，进行的作业。鼓励使用生物防治、物理防治等生态防治方法，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫为害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

2.7 草坪移补植，对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

2.8 每年秋季对后广场补播黑麦草，种子出芽率在95％以上，45天内成坪，见效果。草坪内覆盖率应在98％以上，单块空秃面积不超过0.1㎡，每4000㎡内斑秃面积不超过2块，对斑秃的草坪应及时补铺草皮卷或撒播种子，所需各种费用均涵盖在此次招标养护经费中，不再产生其它新的费用。

（三）竹林养护

1.浇水，除按要求正常浇灌冻水以外，重点浇足3月的促笋水，5、6月的拔节水及11月、12月上旬的孕笋水，对促笋、拔节及孕笋期内每7天浇透水一遍，土壤渗透40cm。雨季视降雨量进行浇水。

2.施肥，应结合浇水，做好3-4月竹笋发育期及秋季的基肥施用工作，施肥量有机肥300g／㎡。对4月笋发育期，5-6月拔节期、7-9月育笋期，每月结合浇水追施一次氮、磷、钾比例为5:2:4的速效复合肥，施肥量150g／㎡。

3.间伐修剪，在晚秋或冬季，应对过密竹林进行间伐，清理枯死株，

4.其它管理，应及时清除枯死竹干、枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。对3年以上的竹林深翻、断鞭，将5年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。及时对破损、倒塌的竹林扶架进行修补、更新。

（四） 绿地秩序

1.绿地秩序

1.1绿地秩序，绿地内无养护工人车辆、工具、设施设备的乱停、乱放现象，绿地内无堆物、堆料，应按照指定或不影响绿地容貌和景观效果的区域统一摆放。

1.2 绿地内无悬挂、标语、广告、无搭建、栓挂，树干上无定钉，无垃圾、无养护作业无关的杂物。

2.环境卫生

2.1绿化养护作业产生的垃圾、杂物，生活垃圾、漂浮物等。对因修剪、除草、清理枯死株等作业产生的垃圾随产随清、日产日清，并置放至指定区域。

2.2对绿地内的生活垃圾、水面漂浮物应巡回、随时拣拾。每天8：30前完成绿地内捡拾工作，每天7:30--17:30绿地内有专职人员进行巡回保洁，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，所产生的垃圾集中存放，及时清运。

（五）廊架、灌溉设施、花池、花坛及区域内所有设施的养护

1. 积极做好公园绿地各类设施维护工作，做到设施完好无损，游客使用方便，景观效果优良。

2. 绿地内道路、平台、步级、路沿、护栏保持完好，损坏要及时汇报及修补。

五、工作人员配备要求和养护机械设备配置要求：

（一）工作人员配备要求：

1. 工作人员应穿戴统一服装，施工现场有明显标志，有管理人员管理。

2. 每天工作不低于8小时，提供全天24小时应急服务，值班人员及联系电话。

- 3.★园林养护作业人员数 30 人。其中，项目经理（或项目负责人） 1 人，专职队长 1 人，园林园艺修剪工6人，草坪修剪工2人，植保工2人，花卉工2人，绿化工16人。作业过程，在总体人数基数下，按照采购方下达的人员要求，对各区域、点位养护作业工人所需数量进行调整。男女工比例不得低于1﹕1，年龄不低于18周岁，最大年龄男不得超过65周岁，女不得超过60周岁。（提供相关证明材料或承诺（格式自拟），本条为实质性响应指标，如不满足，符合性条件审查不通过）

- 4.★项目经理（或项目负责人）必须具有注册的市政公用工程建造师二级（含）以上资格或园林绿化工程师（含）以上资格，响应文件中提供项目经理（或项目负责人）的建造师资格证书或园林绿化工程师证书原件扫描件。负责本项目的项目经理（或项目负责人）不得同时担任其他任何项目的项目负责人。（提供相关证明材料或承诺（格式自拟），本条为实质性响应指标，如不满足，符合性条件审查不通过）

- 5.★预上岗人员须有县（区）级以上医院进行体检合格、所在户口常住地公安机关或者户口常住地街道居委会政审或者政审证明。（提供相关证明材料或承诺（格式自拟），本条为实质性响应指标，如不满足，符合性条件审查不通过）

- （二）★养护机械设备配置要求：（提供相关证明材料及承诺（格式自拟），本条为实质性响应指标，如不满足，符合性条件审查不通过）

| 机械设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输车辆 | 水车 | 机动或电动三轮车 | 机动喷药车设备 | 水泵 | 树叶、树枝粉碎机 | 绿篱修剪机 | 自走式草坪修剪机 | 割灌机 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |

六、安全生产要求

1、建立、健全安全生产责任制；

2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；

3、保障本项目安全生产投入的有效实施；

4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案；

6、及时、如实报告生产安全事故；

7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划；

8、事故责任自负。

七、其他要求：见《磋商文件》附件《拟签订的合同文本》。

第九章 响应文件相关格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

一、承诺书

二、磋商报价表

三、分项价格表

四、偏离表

五、授权委托书

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十、响应文件编制要求提供的其他资料

十一、预付款保函支付条款模板

一、承诺书

致江苏科建工程项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏科建工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

十、供应商同意按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

- 二、磋商报价表

（本次为  □首次  □终次报价）

项目编号：                             货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮海战役烈士纪念塔管理中心园林养护 | 详见响应文件 |  | 报价为 《分项价格表》 的总价 |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：  1、本项目由供应商本企业提供服务。

2、服务期：   壹年   。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、分项价格表

（本次为  □首次  □终次报价）

项目名称：

项目编号：

格式自拟

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 四、偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与           （项目名称） [项目编号：          ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

日期：

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请填空！必须填写！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

注：本项目采购属于 技术服务业 。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

八、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 （项目名称） [项目编号：         ]政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 十、响应文件编制要求提供的其他资料

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

- 第十章 拟签订的合同文本

- 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（采购方）：淮海战役烈士纪念塔管理中心

乙方（中标供应商）：

一、项目情况

项目名称：园林养护

合同期限1年。     年   月   日起至     年   月   日止。

项目内容：具体详见采购文件第六章《采购需求》

二、质量要求和质量标准

以《江苏省公园服务规范（试行）》和徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》及相关规定对公园绿地、一级、二级、三级绿地养护的标准为准。

三、养护管理要点及考核内容

为进一步提高4A级风景区绿地管养水平，体现教育基地的景观风貌，为市民及游客提供整洁、优美、舒适的游憩环境，根据相关规范，结合项目内容，做好绿化、苗、木和景观设施的管理养护维护、绿化区域、苗、木及林内的卫生垃圾清理和青年湖水面清理保洁工作。

（一）一般园林植物养护管理技术措施及要求

1.修剪，应尊重树木生长特性及自然分枝规律（桩景、地景树除外），考虑到树龄、冠型、美感、功能、与生长环境的关系等因素，因时、因地、因树制宜，合理修剪。

1.1 落叶乔木修剪

1.1.1 日常修剪，修剪折损枝、病枯枝、枯死枝梢、萌蘖枝、冗枝、嫁接砧木上的萌蘖枝、行道树定干以下萌蘖枝条，做到树木树冠圆整、美观，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐。

1.1．2  雨季来临修剪，蛀干害虫侵害严重的大枝干、影响行车及游客通行的过低枝、严重偏冠的在风口处栽植的浅根性树种，应进行适当疏剪或短截，防治树干风折或倒伏。

1.1．3  雨后修剪，大雨过后进行全面巡查，抢救倒伏树体，清除、修剪折损枝干，适当树枝、叶，扶正，并及时清理现场。

1.1．4 休眠期修剪，剪除冗枝、萌蘖枝，选择性地对病枯枝进行短截更新，对枝条轮生的银杏、水杉等树木，只能疏枝，不准短截。

1.2 常绿针叶树修剪，保持其特有的观赏形态，剪除枯死枝、折损枝、病虫枝、与主干顶梢竞争的新生徒长枝，剪口留橛2-3cm，并涂抹保护剂。

1.3 乔木修剪后，剪口必须涂抹保护剂，不留白茬；枫杨、红枫、元宝枫等有伤流现象的树种，伤流期不得进行修剪。

1.4 花、果灌木修剪

1.4．1 除蘖，生长季节应随时清除枝干基部、根部、砧木处的萌蘖枝，如丁香、榆叶梅、碧桃、紫荆、紫薇、樱花、石榴、木槿、梅花、海棠类等萌蘖枝。

1.4．2  疏花、疏果，对当年栽植的、长势弱的、病虫为害严重的树木及枝干应将大部分或全部花果疏除，增强树木长势。对梅花、杏、碧桃、枇杷、木瓜等弱株应花前疏蕾，花后10天内疏果。

1.4．3  疏枝，抹芽、摘心，生长季节及休眠期对垂丝海棠、梅花等内膛徒长枝、背上枝、腋下枝、病虫枝、细弱枝进行疏除，保持内膛通风透光。如对紫薇等灌木及时抹去剪口处和枝干基部萌生的过密、细弱、多余的芽条，并对花前枝条及时摘心，促发侧枝，增强花繁叶茂的景观特色。

1.4．4  花灌木花后修剪，对当年生枝条开花的紫薇、月季、榆叶梅、珍珠梅休眠期保留各生长健壮枝条3-5芽处短截，促发新枝。对次年生枝条开花的樱花、碧桃、榆叶梅、丁香、梅花等休眠期适当整形修剪，应于花后10天内将已开花的枝条进行中或重短截，疏剪过密枝；对多次开花的月季、金山绣线菊、金焰绣线菊等，应于花后一周内及时剪去残花，促使腋芽快速萌芽，再次开花。对一年一次花期且在次年生新枝上着花，以自然和模纹形式种植的云南黄馨、迎春、迎夏、棣棠、锦带等，宜采取自然式修剪，花后以全面找平一次，日常以用大平剪、手剪剪除部分过高枝条为主，适当放长，增加春季花量；但对在花坛内以几何形状种植的模纹、绿篱，应按照模纹、绿篱的修剪要求进行修剪。

1.5 绿篱、模纹、球类修剪

1.5．1 修剪时间，4月中下旬应全面开始对绿篱、色块、模纹及球类进行修剪，11月底前完成年度最后一次全面修剪。

1.5．2 修剪要求，球类修剪原则上以大平剪和手剪为主，及时剪除徒长枝及影响冠型整齐的枝条。绿篱、模纹以绿篱修剪机和大平剪配合使用，对已成型的绿篱、模纹，新梢长至6cm时，应行修剪，剪成下宽上窄的斜面或上下同宽的立面，模纹中间修剪后高度应略高于外缘，以突出图案立体效果。做到丛内无枯死枝、过密枝、细弱枝，修剪后及时清理篱面及丛内的残枝枯叶，修剪后即浇透水一遍。

1.6 地景树、桩景修剪，对道路绿地、景观带及景区内的地景树和桩景应根据树形、长势，及时疏花果、抹芽、除蘖、修剪，剔除过密枝、枯死枝，提升桩景的观赏品位。

1.7 藤本修剪，对生长于藤架的紫藤、凌霄、蔷薇、金银花等应及时疏除过密枝条、枯死枝、下垂枝，并对成年和老年的藤本合理回缩复壮，使枝条均匀布满架面，整洁、不凌乱。

1.8 草花、宿根花卉、水生植物修剪，对芍药、美人蕉、芭蕉、萱草、鸢尾、千屈菜等地被花卉，霜降后须剪去地上枯萎部分，并清理干净。及时清理水生植物枯黄枝叶，并对超出设计范围的水生植物及时清除。

2. 灌水

2.1 灌冻水，日均气温3摄氏度以上或“日化夜冻期”时应持续全面对绿化植物全面浇灌冻水，灌水深度为草坪15cm，乔木60 cm，灌木40 cm，宿根地被20 cm。

2.2 灌返青水，对混播及冷季型草坪应于2月下旬开始浇灌返青水，其它绿化植物视气温情况于三月中上旬开始全面浇灌返青水，灌溉深度与冻水浇灌深度一致。

2.3 生长季节浇灌，3-5月份，干旱少雨，蒸腾量大，绿地15天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。6-8月份，如7天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。9月份以后可根据气温、降雨及苗木生长状况，适当减少浇水次数。对坡地、花坛、假山、叠石等土壤少、不存水区域栽植植物灌水次数应为一般绿地的2倍，青年湖岸边绿地视水位及土壤墒情决定浇水量。结合浇水对植物叶面喷淋除尘，浇水时间应避开高温正午，宜在上午11点前和下午3点后进行。对道路边、花坛、叠石、坡地等区域土壤少、不存水区域，应比普通绿地增加一倍浇灌频次。

3. 施肥

3.1 施肥时间、种类及方式，植物休眠期至芽前向土壤施肥，以腐熟的厩肥、鸡粪、饼肥等迟效性的有机肥为主，采用穴施、环施或放射沟施等方法。生长期间追肥，以土壤追施和叶面喷肥为主，重点是对花果类追肥应在花前、花期、花后进行。对园林内雪松、三角枫、银杏、榉树等骨干树种每年都要施肥，输营养液，对树龄在50年以上、胸径20cm以上、长势较弱的、病虫害严重的老树、非乡土树种、景观树等，可视情况吊袋输营养液。

3.2施肥用量

3.2．1 乔灌木，每年最少施用腐熟有机肥：胸径10cm以下的3kg／株，胸径10-20cm的5 kg／株，胸径30 cm的10kg／株，胸径30 cm以上的15 kg／株。

3.2．2 绿篱、模纹，施用腐熟有机基肥300g／㎡，地被150 g／㎡。

3.3 追肥施用量

3.3．1 观叶类乔灌木类，喷施磷酸二氢钾、磷酸二铵等，浓度为0.1％-0.3％，尿素0.2％-0.5％，气温32℃以下时每月对叶面喷施液肥一次。

3.3．2 花果类灌木及模纹，对梅花、海棠类、樱花、丁香、紫薇、紫荆、木绣球、火棘、石榴等花灌木花前一个月追施磷酸二氢钾200克／株，花后半个月内追施磷钾复合肥300g／株。对月季、绣线菊、等模纹，花坛3月底、6月初8月和封冻前各施一次肥，施肥量有机肥300g／㎡或氮、磷、钾复合肥100 g／㎡。

3.3．3 喜酸性土壤植物，对香樟、桂花、广玉兰、罗汉松、红枫、红花檵木等在生长期每月施一次1000倍的硫酸亚铁溶液。

3.4 结合浇灌返青水及生长季节浇水对植物进行施肥、追肥，肥后必须及时透水，提高肥效。

4． 病虫害防治

4.1 应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，进行的作业。淮塔园林应以生物防治、物理防治等生态防治方法为主，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫危害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

4.2 区域内年度常发及防治病虫害的种类

4.2.1 12-2月份，主要是对香樟巢蛾、刺蛾类、蚧壳虫类等害虫，清理、挖掘栖息在枝叶、枯枝落叶、土壤等处的虫蛹、虫茧，并集中销毁，刮除紫薇、小叶女贞、构骨等树木蚧壳虫。

4.2.2 3-11月份 ，重点防治红蜘蛛、蚜虫、黄杨斑蛾、瓜子黄杨绢野螟、蚧壳虫、天牛、天牛成虫、蜗牛、国槐尺蠖、金星尺蠖、重阳锦斑蛾、粘虫、地老虎、斜纹夜蛾及白粉病、穿孔病、煤污病、锈病、黑斑病、皂角树黄叶病、银杏黄叶病等病虫害。

4.3 病虫控制及施药标准

4.3．1  病虫害控制及时，绿地内无明显的病虫危害现象。2000㎡单位区域内蛀干害虫危害的株数不得超过树木总数的1％，且无活卵、活虫；以模纹、绿篱形式种植的蚜虫、红蜘蛛、白粉虱等刺吸类害虫不超过该区域此品种面积的5％；蚧壳虫在1000㎡单位绿地内单株植物发生率低于1％，且每株活虫不得超过2头，或以模纹、绿篱形式种植的不超过该品种此地种植面积的0.3％，单株枝干平均每30cm不超过2头活虫； 2000㎡单位区域内某一种树木食叶害虫危害株数不超过该区域种植此品种的3％，且单株被虫吃咬的叶片不超过全树的2％。

4.3．2 对虫口密度达到一定危害程度时，须及时按照相关规定，及时用药，以生物制剂为主，用药浓度以控制病虫危害且不伤天敌、鸟类，对植物叶面无灼伤，对人畜无危害为宜。

4.4 完善病虫害防治制度，建立不少于1人病虫害防治巡查员，制定全年病虫害防治方案。每天对养护区域范围内的病虫害发生情况进行巡查、监测，每天记录病虫害防治日志，及时向植保员、乙方负责人和甲方报告病虫害发生情况，科学用药、跟踪防治，确保无大面积病虫害爆发的情况和造成的不良影响。

5. 防寒

5.1 气温降至0摄氏度以下前，应全面对区域内香樟、罗汉松、山茶等南方树种，以及对部分非乡土的广玉兰、桂花、洒金桃叶珊瑚等乔灌木，和种植在开阔、西北风向的不耐寒树种、部分桩景、宿根花卉、地被采取防寒措施。

5.2 防寒措施

5.2.1 封冻前应按浇灌冻水的要求全面对区域内植物浇灌冻水，备足防寒用的木桩、竹竿、草绳、草苫、铁丝、薄膜等物资。

5.2．2 对香樟等乔木采用根部培土和干部缠草绳、保温膜法，根部覆土40cm，缠干高度为2m或至分枝点，对须缠干的树木须喷洒石硫合剂防病虫。对桂花等灌木，根部覆土20cm，应缠至主枝长度的1／2，部分西北风向和空旷处栽植的还应搭设风障。对芭蕉、美人蕉等宿根植物、地被应集中窖藏或覆土10cm。

5.2．3 对以模纹、绿篱形式种植在西北风向、四周无遮挡的不耐寒植物应搭设风障，要求架设牢固、整齐、美观，风障上部不露梢，下部紧贴地面。

5.2．4拆除防寒设施

5.2.4.1 对易生干腐病、溃疡病、腐烂病、流胶病的树木应于3月中旬前陆续拆除草绳，并喷洒石硫合剂杀菌。结合浇灌返青水全面扒除根部堆土，并围堰浇水。

5.2.4.2 对搭设的风障应视气温情况3月中下旬至4月上旬前全面进行拆除。对窖藏和覆土的宿根花卉应于3月下旬前扒除覆土，或挖出晾晒、种植，防止根茎腐烂。

5.2.4.3 拆除防寒设施产生的垃圾、杂物，应做到随产随清，无堆放。

6. 树干涂白

6.1 为减少和预防病虫害，减轻、避免日灼、冻害，应全面对养护区域内乔灌木进行树干涂白。

6.2 涂白时间，四季均可实施，但应重点做好五一节前、十一节前、十二月底前三次全面涂白的工作。

6.3 涂白高度，乔木120cm，灌木至分枝点。

6.4 涂白剂配制方法，生石灰10份、石硫合剂2份、食盐1-2份、黏土1份、加水30-40份，再加入少量杀虫剂，搅拌均匀，现配现用。或购成品涂白剂—“大白粉”。

6.5 涂白要求，以涂后均匀不流失、干后不翘裂、不脱落，树穴、绿地、路面无污染为宜。同一种树木涂白高度应整齐一致。

7.中耕除草

7.1除草

7.1.1 清除原则，应坚持除早、除小、除净的原则，对生长迅速、蔓延力强的芦苇等单子叶必须及时连根拔除；对一般单子叶杂草，应随生随拔或通过及时修剪，避免结籽，控制其蔓延；发现有一枝黄花、斑地锦等有害性、寄生性杂草侵入时，必须连根彻底清除，防止其快速扩展蔓延，危害绿化植物。

7.1.2 除杂草次数及要求，5-8月份杂草旺盛生长期内，每月应全面对养护范围内绿地除草3-5次，非旺盛生长期每月除草2-3次。对草坪、道路分车带、绿篱、模纹、色块内的杂草应随时拔除，对草坪、游步道两侧及绿地目光所及之处，每30㎡内杂草不得超过5株。对多年生的杂草必须连根拔除。

7.1.3 清除方法，可采用人工拔除、机械修剪和化学防治等方法，对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对其它绿化植物造成伤害。

7.1.4 对清理出的杂草要集中处理，随产随清、日产日清。

7.2锄地松土

7.2.1 为防止土壤板结，增强土壤抗旱保墒能力，增加土壤透气性和有效防止返盐、控碱，应对部分盐碱地、黏重土壤、花坛、树穴进行锄地松土。

7.2.2 松土次数，对花坛、花镜、草花及宿根花卉种植区域、新补植的绿篱、模纹等每月松土一次，夏季须每月松土1次以上。对树穴每月应松土1次以上，每次灌水或大雨后，均应适时松土，并结合松土进行除草、整形。对水边、低洼处等盐碱、黏重土壤区域冬季以外每月应松土2次以上，春季应每月2次以上。

7.2.3 松土深度，应春深、夏浅，花坛、花镜3-5cm，绿地、树穴5-10cm，花灌木、宿根地被植物3-10cm。

7.2.4 注意事项，作业时，应距植物干茎一定距离，勿伤及苗木根系、嫩芽和干皮。

8．切边、开穴

8.1 草坪、地被、模纹、色块、花镜等交接处应切边，切边要求线条流畅，深6-10cm，宽10-20cm，外缘整齐、无杂草，内缘沿线植被丰满，叶片覆盖缘线。

8.2 应对乔灌木进行开树穴，树穴规格圆整，略低于地面5-10cm，以利于浇水。乔木树穴与栽植时土球相当或略大于土球直径10-20cm，灌木树穴直径约植物地径10倍，球类灌木树穴应小于冠径，以比例适中、视觉优美为宜。

9.防风、排涝、除雪

9.1 防风

9.1.1雨季到来之前做好树木防风、扶正的准备工作，应全面对树木的支撑物的牢固、完好程度进行认真检查。发现支撑物有松动、损毁、缺失、倒伏的，应立即进行加固、修补和增设。并重点做好枯死蜘蛛、树枝和蛀干害虫侵害严重的大树及景点、广场、车站等人流量大区域的危树排查、清理、伐除工作，并登记造册，防治因树木倒伏造成的砸人砸车、事故。

9.1.2 风雨后应全面对区域内绿化树木进行巡查，4小时内对倾斜倒伏的大树进行扶正，并立架支撑，同时对树冠合理进行修剪。对折损的枝干进行修剪，及时清理现场。对支撑物折损、松动的应立即进行修补和加固。

9.1.3 对倒伏、折枝、露根的植物应及时扶正、覆土、压实、支撑，并加大日常水肥养护力度，确保早日复壮。

9.2 排涝，大风雨来临前，应全面对绿地内的垃圾、杂物进行清理，保证泄水管、沟等设施通畅；雨后，保证在4小时内排除低洼积水区域和不耐水湿树木、树穴内和栽植池的积水；及时排除青年湖中的水，保证水面最高不超过水位警戒线。

9.3 除雪，大雪后，及时组织养护人员用竹竿等工具将竹林及常绿树木冠上的积雪振落，防止枝干被压断。 -清理色块、绿篱及灌木上风障、防寒棚上的积雪。将雪堆积在绿地或树穴内，以利保温、保墒。禁止将融盐雪堆入绿地。

10. 清理枯死株及时移补植

10.1 养护交接时，乙方应对标段中缺株的绿篱、模纹等植物现状接收，根据天气，及时进行补植（补植工作和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中）。

10.2应及时清理绿地内的枯死植株，因养护原因对乔木最低分枝点以上全部干枯，并未发新叶的，不能够达到设计、建设意图和景观效果的灌木，乙方应予以清理，并进行补植；如未按要求进行更换、补植的，将从养护经费中扣除苗木费用。对非养护原因造成的植物死亡，乙方应与乙方非厉害关系的3人以上的相关园林专家出示的证明，报甲方备案、同意后，再进行伐除、补植。

10.3 养护期内，乙方应根据不同区域的苗木密度、长势和土壤适宜情况作出合理调移，对缺株的地被、绿篱、模纹等苗木进行调移补植。

10.4 对移植补植的植物应和原栽植苗木品种、规格相同，并加大日常水肥管理力度，重点做好非适宜移植季节的管理力度，合理修剪、科学保湿、适当遮阴，提高成活率。

11. 建卡立档，统一设立名贵树木及其它植物标志，标明树名、学名、科属、树龄、地点和管理养护责任单位。对所有的名贵树木和非乡土树木建立生长情况档案，记录养护和管理措施及生长情况，以供以后管养参考。

12. 合同期内，因景观提升和其它工程改造，新增的绿化验收合格后（乙方参与验收、清点工作），直接进行管养（新增绿地，按照各项规定精心管养，在建设方监管责任周期内，乙方不承担苗木死亡责任）。提升、改造后新增的绿化养护，不再产生新的费用，均涵盖在招标的养护经费中。

（二）草坪养护

1. 纪念广场观赏草坪区域面积大，建设水平高，应作为重点养护工作重点。应保持草坪生长旺盛、整齐雅观、四季常绿、覆盖率98％以上，内无杂草，无坑洼积水、无土地裸露，视觉效果较好。

2. 草坪养护的主要内容

2.1 浇水

2.1.1 冻水及返青水，12月上旬浇灌封冻水，土壤渗透应达20cm。返青水，冷季型和冷暖交播的草坪，应视气温和土壤情况，于2月下旬前全面开展，土壤应渗透15-20cm；暖季型草坪的返青水应于3月份全面开展，土壤渗透不低于15cm。

2.1.2 生长季节浇水，以“灌则灌透（土壤渗透度不低于15cm）”为准则，春秋季节气温不高时一般3-7天浇灌一次，夏季1-3天浇灌一次。对3-4月和9-10月土壤返盐季节，小雨过后，应及时灌大水（土壤渗透不低于15cm）,防治返盐。

2.1.3 灌水时间，避开高温、烈日下进行，宜在11点前和15点后进行。

2.2 打孔、平整

2.2.1 在草坪生长期，对踩踏过度、土壤板结及草鞭过密的草坪进行打孔撒沙，增加土壤透气性，以利根系生长。

2.2.2 打孔时间，结合草地情况，全面对草坪每年打孔1-2次，时间在草坪返青前和7-8月对生长旺盛或建植3年以上的草坪进行打孔。

2.2.3 打孔机器及要求，打孔应使用草坪专用打孔机、手提式土钻或钢叉进行打孔松土。草坪可按8-10cm间距，每平方米刺孔50-70个，孔径2cm，打孔深度8-10cm。打孔后立即对带出的泥土及草鞭进行清扫、清理，并集中处理，清理后撒细沙，并用扫帚扫平。

2.2.4 及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

2.3 施肥

2.3.1 春季返青前，结合浇灌返青水、打孔等工作进行施肥，腐熟有机肥、饼肥、膨化鸡粪等使用量50g-150g／㎡，或施速效肥以尿素10g／㎡、磷酸二氢钾15g／㎡混合施用为宜。

2.3.2 夏季施肥，宜施复合肥10g-15g／㎡。

2.3.3 秋季施肥，晚秋施氮、磷、钾复合肥15g-20g／㎡,或施氮肥2-3次，每次10g-15g㎡。暖季型草坪9月中旬进行全年最后一次施肥，施肥量15g／㎡（磷酸二氢铵、尿素可单独施用或混合施用）。冷季型草坪10月初进行全年最后一次施肥，施用量筒暖机型。

2.4 修剪

2.4.1 应适时对草坪进行修剪，以控制杂草开花结实，提高草坪的平整度、密集度、观赏性和使用性，延长草坪寿命，减少病虫害发生和蔓延。

2.4.2 剪草时间、次数，2月底至3月初，冷季型草坪应进行一次低剪，留茬高度在4cm以下。4月上旬开始，全面对冷暖交播的草坪加大修剪频次和控制冷季型草坪高度（在5cm以下），以利暖季型草坪的复苏。一般草坪春秋两季可15天左右修剪一次，草坪高度控制在10c以内，夏季宜10天左右修剪一次，留茬高度为暖季型草坪5cm、冷季型7cm左右。视气温情况，冷季型草坪最后一次修剪时间宜在11月上旬前完成，暖季型草坪宜在10月中旬完成。

2.4.3 修剪要求，剪口齐、无毛茬，修剪后草坪高度一致，外缘线清晰。对草坪与栅栏、绿篱、模纹、球类及乔灌木交叉地带，剪草机无法操作的区域，应由人工补充修剪，不留死角。

2.5除草，对草坪内的杂草应随时拔除，日常考核时，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%，重点防治斑地锦等蔓延快、侵害性大的杂草，一经发现，应彻底清除。对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对草坪造成伤害。

2.6病虫害防治

2.6.1 虫，重点做好晚春至夏末多发的粘虫、地老虎，夏秋季节多发的蜗牛、斜纹夜蛾等害虫的防治工作。

2.6.2 病，做好黑麦草锈病、褐斑病及幼苗立枯病的防治，同时做好草坪内各种菌病的防治工作。

2.6.3 防治方法及要求，应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，进行的作业。鼓励使用生物防治、物理防治等生态防治方法，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫为害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

2.7 草坪移补植，对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

2.8 每年秋季对后广场补播黑麦草，种子出芽率在95％以上，45天内成坪，见效果。草坪内覆盖率应在98％以上，单块空秃面积不超过0.1㎡，每4000㎡内斑秃面积不超过2块，对斑秃的草坪应及时补铺草皮卷或撒播种子，所需各种费用均涵盖在此次招标养护经费中，不再产生其它新的费用。

（三）竹林养护

1.浇水，除按要求正常浇灌冻水以外，重点浇足3月的促笋水，5、6月的拔节水及11月、12月上旬的孕笋水，对促笋、拔节及孕笋期内每7天浇透水一遍，土壤渗透40cm。雨季视降雨量进行浇水。

2.施肥，应结合浇水，做好3-4月竹笋发育期及秋季的基肥施用工作，施肥量有机肥300g／㎡。对4月笋发育期，5-6月拔节期、7-9月育笋期，每月结合浇水追施一次氮、磷、钾比例为5:2:4的速效复合肥，施肥量150g／㎡。

3.间伐修剪，在晚秋或冬季，应对过密竹林进行间伐，清理枯死株，

4.其它管理，应及时清除枯死竹干、枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。对3年以上的竹林深翻、断鞭，将5年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。及时对破损、倒塌的竹林扶架进行修补、更新。

（四） 绿地秩序

1.绿地秩序

1.1绿地秩序，绿地内无养护工人车辆、工具、设施设备的乱停、放现象，绿地内无堆物、堆料，应按照指定或不影响绿地容貌和景观效果的区域统一摆放。

1.2 绿地内无悬挂、标语、广告、无搭建、栓挂，树干上无定钉，无垃圾、五养护作业无关的杂物。

2.环境卫生

2.1绿化养护作业产生的垃圾、杂物，无生活垃圾、漂浮物等。对因修剪、除草、清理枯死株等作业产生的垃圾随产随清、日产日清，并置放至指定区域。

2.2对绿地内的生活垃圾、水面漂浮物应巡回、随时拣拾。每天8：30前完成绿地内捡拾工作，每天7:30--17:30绿地内有专职人员进行巡回保洁，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，所产生的垃圾集中存放，及时清运。

（五）廊架、灌溉设施、花池、花坛及区域内所有设施的养护

1. 积极做好公园绿地各类设施维护工作，做到设施完好无损，游客使用方便，景观效果优良。

2. 绿地内道路、平台、步级、路沿、护栏保持完好，损坏要及时汇报及修补。

3. 合同期内，因景观提升改造和新增的绿地在完工验收后（乙方参与验收、清点工作），直接交乙方进行管养，甲方不再支付新的费用。

（六）其它考核内容

1. 乙方应按照甲方要求，不定期组织养护工人进行养护作业技能(安全）培训、考评。

2. 乙方人员无故旷工的，按照项目经理100元／次、其他人员50元／次扣除服务费用，对未达到合同规定的养护人数的（每季度最后一个月底按照季度考勤总人数÷当季度天数，取每日平均人数），按照每人50元／天的标准，从当月养护经费中扣除。在甲方及其他相关部门组织的培训、会议及其它重要活动，乙方项目经理及其它相关负责人员按缺席1次100元、迟到1次50元，从当月养护经费中扣除。

3.乙方应保证园内花器及中心花坛等重点景观区域四季有花，不影响景观质量。

4．乙方应及时对养护区域内的枯死植物进行更换、补植，对乔木最低分枝点以上全部干枯死亡、未生新芽的植株，以及对树冠全面回缩、枯干无叶、不能达到景观效果要求的灌木等植物进行更换，甲方提供植物。如乙方养护不当造成植物死亡的，补植费用由乙方承担。

5.对乙方在养护过程中，因未按照相关规定作业管理失当而造成媒体曝光、上级批评、群众举报及其它恶劣影响的，乙方应及时改正，并承担相应的损失。直接从当月考评中扣5分。

6．因创建、迎检等各项重大活动要求与乙方养护区域内相关各事项，乙方应积极、较好的完成任务，确保不失分，无批评、投诉。

7．因淮塔园内建设和市政工程等原因，须对绿化苗木进行调移的，乙方必须承担调移工作或指派人员做好协助他方苗木调移的维护管理工作。

8.乙方在养护过程中应按月及时上报日常养护计划和各种应急方案。

9.乙方应认真、及时的完成甲方督办及临时交办的各种养护作业任务。

四、工作人员配备要求和设备机械配置要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

（一）工作人员配备要求：

1. 工作人员应穿戴统一服装，施工现场有明显标志，有管理人员管理。

2. 每天工作不低于8小时，提供全天24小时应急服务，值班人员及联系电话。

3.园林养护作业人员数  30 人。其中，项目经理  1 人，专职队长 1  人，园林园艺修剪工6人，草坪修剪工2人，植保工2人，花卉工2人，绿化工16人。作业过程，在总体人数基数下，按照甲方下达的人员要求，对各区域、点位养护作业工人所需数量进行调整。男女工比例不得低于1﹕1，年龄不低于18周岁，最大年龄男不得超过65周岁，女不得超过60周岁。

4.预上岗人员须有县（区）级以上医院进行体检合格、所在户口常住地公安机关或者户口常住地街道居委会政审或者政审证明。

- （二）养护机械设备配置要求：

| 机械设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输车辆 | 水车 | 机动或电动三轮车 | 机动喷药车设备 | 水泵 | 树叶、树枝粉碎机 | 绿篱修剪机 | 自走式草坪修剪机 | 割灌机 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |

五、考核验收标准

以《淮塔管理局园林绿化养护检查考核办法》为标准（见合同附件1），由甲方实施考核。

六、履约保证金

乙方应在签订合同之前向甲方交纳合同总价的2%作为履约保证金，承包期内一旦履约保证金被扣完，甲方有权终止合同。承包期满后，乙方无违约行为的，履约保证金全额返还，履约保证金存放期间，不计利息。

七、合同价（养护经费）与支付

（一）合同价的确定

合同价为              元，按承包期平均，每月            元。

（二）合同价款的支付

双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

1、付款方式（提交预付款保函的）

本项目按月支付，合同签订后且乙方提供相对应的金额银行保函的10天内，支付第一个月的费用，金额小写：       大写：         。以后均在次月10日前按照检查考核结果由甲方办理结算（乙方提供有效发票）。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

2、付款方式（不提交预付款保函的）

本项目按月支付，合同签订后的10天内，预付第一个月的费用，金额小写：            大写：                         。以后均在次月10日前按照检查考核结果由甲方办理结算（乙方提供有效发票）。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

当月养护费用的70%作为基本养护费用，30%作为考核费用。

当月考核成绩在100—95分以上（含95分）全额支付当月养护费用；

当月考核成绩在94—86分（含86分）之间的，按照扣分每分200元人民币计算扣款；

当月考核成绩在85—80分（含80分）之间的，当月养护费用为基本养护费用+[1-2*（100-实际得分）/100]*考核费用；

当月考核成绩在79分（含79分）以下为不合格，当月养护费用为基本养护费用。

八、甲方的权利和义务

1. 甲方对乙方管护项目有实施日常检查、管理、考核的权利，并对考核内容以《园林管理处园林养护工作交办单》、《园林管理处工作任务催办单》、《园林管理处工作任务督办单》的形式向乙方反馈，督促乙方对存在的问题进行整改。

2. 甲方对乙方存在问题作限期整改要求，整改费用由乙方承担。

3. 因乙方经营管理不善，发生重大质量、安全生产事故，或乙方擅自停业歇业，严重影响社会公共利益，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危及公共安全行为的，由甲方或甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4. 甲方有权协助劳动监察部门对乙方用工情况进行检查，甲方不承担任何由于乙方员工劳动关系、安全生产产生的各种纠纷等责任。

5. 如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务；如未能完成，甲方应予考核扣分。

6. 甲方需确保乙方养护经费按时到位。

7. 甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

8. 甲方给乙方提供必要的办公、工具存储用房。

9. 乙方如连续两次月度考核不合格的，甲方有权终止合同。

九、乙方的权利和义务

1. 乙方有权对甲方考核的结果向甲方申述，申请就现存问题及未解决之原因作出解释。

2. 乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门举报。

3. 乙方应当依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。在作业过程中，根据任务及季节特点，随时增派人员，及时清理清运垃圾场作业后的枯枝干叶。

4. 乙方应当自觉接受甲方的检查、管理、考核和监督。如遇重大活动的突击任务，乙方应当无条件服从甲方的安排。

5. 乙方应当严格遵守国家的法律、法规和甲方有关规章制度，依法用工、规范管理，确保在园林养护工作中安全生产安全。承包期内，工作造成的工伤及其他安全生产事故，乙方自行承担法律责任，与甲方无关。

6. 乙方应当参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平

7. 乙方要加强对企业员工进行安全生产、道德教育培训，作业人员应当经专业培训后方可上岗作业。

8. 养护交接时，乙方应对缺株的绿篱、模纹等植物现状，进行补植（补植和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中）。

9.乙方应做好园区绿化美化工作，遇有重要节假日或重要接待（如五一、十一），在纪念馆、双拥馆前或上塔台阶等部位，摆一些草花、绿植（草花及绿植费用均涵盖在养护内容和经费中）、增添节日氛围。

10.乙方不得以任何形式对承包项目进行分包、转让，一经发现有分包、转包行为，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。

十、违约责任

1．乙方须指定专人分区分段负责养护管理，如因养护不善而造成绿化伤亡损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2．在合同期内，如乙方5日内不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金并指派其它养护队伍进场养护。

3．对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

4．上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

5．乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

6．承包期满后，甲乙双方共同清点苗木及各种设施，对照接收时的清单若发生苗木缺株、死亡或设施损毁、缺失。按清点当月市场价赔偿，并在履约保证金和养护经费中扣除。

7. 乙方如连续两次未按要求完成整改任务或全年两次低于79分（含79分），甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方必须保证拟派项目经理与投标时项目经理为同一人，否则甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金，由此造成的一切后果均由乙方负责。

9. 乙方应当保证不得雇用18周岁以下或者男超过65周岁、女超过60周岁的人员。否则，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金，由此造成的一切后果均由乙方负责。

10. 乙方必须按照投标文件的承诺配备相应固定人员，如发现到岗人员不够，甲方将按照合同人员比例扣除相应费用。

11. 病虫害发生率20%以上、乙方失误造成绿地过火面积1%以上，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

12. 因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评两次或市级及以上新闻媒体曝光两次的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

13.在日常养护管理中，由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植；补植的品种、规格应与原树木相同。对未按要求补植的，将从养护经费中按当前苗木价格扣除。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。

14.合同期内，本合同养护项目内容出现毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目内容完好无损。不完好的，由乙方负责补齐或修复，未补齐或修复的，甲方应当扣除相应的养护经费，不退还履约保证金。

15. 由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

十一、其他

（一）、甲乙双方签定《绿化养护工作安全生产任务责任书》，工作期间发生的安全生产事故及涉及到的第三方（如游客），均由乙方责任解决。

（二）、签订合同后，甲、乙双方应5个工作日内共同查看并清点养护范围内的树、苗木、绿地等，查看清点后形成书面备忘录，一式两份，甲乙双方签字盖章后各执一份，合同期满前，树木应保持现有数量和正常生长状态。

（三）、在日常养护管理中，发现由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植，补植的品种、规格应与原树木相同。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。

（四）、因国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的新标准和要求执行。

（五）、乙方发生下列情况之一的将终止合同，并没收履约保证金：

1、合同期内不服从甲方管理的；

2、全年累计三次考核不合格的；

3、因养护管理措施不当，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光两次的。

（六）、本合同正本连同附件1.2.3一式伍份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方两份，市财政局政府采购处一份备案。

甲方(采购方）（章）：淮海战役烈士纪念塔管理中心

代表人：

电  话：

乙方(中标供应商）（章）：

代表人：

电  话：

年   月   日

合同附件1

1.园林绿地养护管理检查考核办法

为加强对绿化中标人的管理考核，进一步推行绿化养护市场化运行,特制定本办法。

一、考核对象

通过政府采购确定承担绿地养护管理的中标人（乙方），以下简称乙方。

二、考核流程

绿地养护管理检查考核实行两级督导制度。

实行“日巡查、月考核”。

㈠乙方每月按时向甲方主管部门上报工作计划

1、乙方在月底前上报次月养护工作计划。（因4A级园林管理的特殊性，如甲方安排工作计划，乙方应无条件执行。）

2、根据乙方上报的工作计划及本月管理内容下达当月绿化管理工作任务单，工作任务单明确各项工作内容的标准及完成时间。

3、上报形式：乙方通过书面形式上报。书面形式需加盖单位鲜章，电子邮件需电话通知管理单位确认。

4、未按时上报工作计划的扣当月考核2分，不上报工作计划的扣当月考核成绩4分。

㈡乙方报验工作完成情况

1、乙方按照《工作任务单》等通知书要求，按时间节点将完成的养护工作内容及时上报，申请检查验收。

2、报验形式：乙方通过书面形式报验。书面形式需加盖单位鲜章，电子邮件需电话通知管理单位确认。

3、报验生效时间：书面报验以签收日期为生效日，网上报验以电子邮件发出日期为生效日。

4、乙方应一事一报，即在每项任务全面完成后进行报验。

5、乙方如不按要求或不能按时将管理作业完成情况书面上报的，作未完成任务处理，该项考核扣分，每项扣2分。如因下雨等不可抗拒原因，需推迟完成作业的需书面报请甲方主管部门同意后方可有效。

㈢验收

1、对乙方进行验收时，发现需整改的地段应下达《返工通知书》，规定整改期限，每下发一次整改扣考核成绩2分。

2、乙方按返工通知书要求整改完毕后，再次上报，直至验收合格。

三、检查考核办法

㈠日常巡查

1、甲方对乙方管理情况（包括人员到岗到位、统一着装、环境卫生保洁等）进行明察暗访，发现问题记录存档并按考核项目规定的分值比例直接扣分并通知乙方进行整改。

2、工作不能按要求完成的，可直接扣除相应的分值。

3、养护人员少于合同规定，少一人扣0.5分，项目经理不在现场的每次扣1分，可累计扣分。

4、对存在养护管理人员服装不统一的，每人次扣0.5分，可累计扣分。

5、对存在保洁不到位，出现垃圾杂物的，每处（次）次扣0.5分，可累计扣分。

6、因乙方管理出现问题，受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，当月考核直接扣5分，可累计扣分。

㈡现场考核

甲方每月组织一至二次全面现场检查考核，根据现场情况进行评分。

㈢月度总评

综合日常管理养护情况，工作任务完成情况，整改落实情况及现场考核情况等对乙方当月养护管理工作评定，确定当月服务经费。

四、分值设定

1、园艺管理40分

草坪修剪 4分

花灌木、藤类修剪2分

球类、绿篱修剪 4分

乔木修剪 3分

施肥4分

抗旱浇水 4分

喷水除尘1分

除草 5分

松土 2分

剥芽 3分

切边 2分

死株清理 2分

缺株补植 2分

扶正 1分

涂白1分

2、病虫害防治15分

防治次数 5分

防治效果10分

3、环境卫生保洁20分

绿地内清洁度 13分

垃圾清运及时5分

无焚烧现象 2分

4、园艺设施10分

设施完整，及时维修5分

无乱贴乱画现象5分

5、秩序管理5分

6、毁绿占用绿地5分

7、台账 5分

8、受到领导批评或新闻负面报道5分

9、根据工作内容增加工作人员，未按规定时间完成工作受到领导点名扣1分

10、恶劣天气应提前做好防护工作，对突发情况做好应对措施，未及时处理的，当月考核扣4分

11、未按要求配置巡查员的或巡查不到位的考核当月扣2分

合同附件2

2.上岗人员管理细则

一、上岗时间

夏季：7:30—11:30，1:30—5:30；

冬季：7:30—11:30，1:00—5:00。

经甲方同意，夏季可根据天气情况进行上、下班时间调整。

二、上岗人员基本要求

1.政治素质

政治可靠，爱岗敬业，奉公守法，文明礼貌，品行良好，作风正派；遵守纪律和社会公德，服从管理，遵守甲、乙双方规章制度，尊重甲、乙双方领导；无违法犯罪、劳教、拘留等处理记录；具有高中以上文化程度。

2.身体素质

上岗服务人员年龄在18—55周岁，项目经理（项目负责人）

年龄不得高于50周岁。身体健康、五官端正、口齿清晰、智力良好、无残疾、无纹身、无狐臭、无色盲、无夜盲、双眼裸视1.00以上；无各种传染性疾病（须经县（区）以上医院体检）。

3.业务素质

第一、努力学习政治、业务、法律和科学文化知识，不断提高履行岗位职责的基本技能。

第二、尊重领导、团结同志、服从管理、听从指挥。

第三、态度和蔼，讲究礼貌、依法执勤、文明执勤。

第四、遵守国家法律和甲乙双方规章制度，爱护装备和公物。

第五、坚守岗位，不吸烟、不睡觉、不倚墙靠壁、不看书看报、不嬉戏打闹、不串岗、不聊天，不做与本岗位工作无关的事；不在岗位上吃饭、吃零食；禁止上岗期间饮酒或酒后上岗。

第六、热爱本职工作，认真履行职责，努力完成本职工作。

三、上岗基本程序和要求

乙方应保持人员的稳定性，人员上岗前，乙方应向甲方提供拟派人员的以下材料：

1.所在常住地公安机关提供的无犯罪记录政审材料《政治审查表》；

2.经县（区）及以上医院体检后提供的《身体检查报告表》；

3.相关业务、规章等考试合格材料；

4.本人身份证复印件1张；

5.乙方未经甲方主管部门同意单方调换人员，甲方按空岗处理；

6.甲方要求调换不适宜在本岗位工作的人员，乙方在接到甲方通知后，应在5日内调换，所需材料、程序同上。

四、甲方监督、检查乙方的内容、方式和问题处理

1.监督检查的内容

（1）完成本岗位工作质量情况；

（2）岗位人员是否有迟到、早退或空岗等违章现象；

（3）服装是否统一；

（4）是否有玩忽职守、违法、违纪等行为；

（5）岗位使用的完好状态；

（6）其它违规、违章现象。

2.监督检查的方式和问题处理

（1）甲方单独检查与乙方联合检查相结合，明查与暗查相结合。甲方工作人员依照规章制度监督检查乙方工作，乙方人员应服从甲方工作人员的监督和管理指导。

（2）对检查出的问题作好记录，甲方将口头或下达书面《整改通知书》反馈给乙方，乙方应及时整改。

（3）甲方监督检查中发现的违规现象，如出现有不服从管理，对甲方工作人员顶撞威胁漫骂、打击报复等，从重处罚。

（4）乙方使用的甲方配备的物品，如因管理不善造成损坏或丢失，乙方照价赔偿，人为故意损坏的除照价赔偿外视情给予处罚。

合同附件3

3.奖励处罚规定

一、不按规定着装配带标志（牌）、装备不齐，每人/次罚款5元；

二、迟到、早退，每人/次罚款5元（迟到、早退时间超30分钟的按旷工处理）；

三、在岗喝酒或喝酒后上岗，每人/次（视情节轻重）罚款10-20元；

四、睡觉或脱离岗位，每人/次罚款10-20元；

五、无故旷工，每人/班次罚款30元。

六、工作时间会客或者离岗串岗；每人/次罚款10元；

七、私自调班，每人/次罚款10元；

八、未按规定停放车辆或者在岗上吃饭，每人/次罚款10元；

九、上班时间吃零食、看书、看报、听收音机、戴耳机、用手机玩游戏，嬉戏打闹，坐、卧或做与工作无关的事，每人/次罚款10元；

十、不服从管理或顶撞谩骂管理人员或发表对甲乙方单位不利的言论，发生一次，罚款100元，同一人发生2次或发生一次情节严重者罚款后给予辞退；

十一、因失职或不正当作为与游客发生纠纷，造成不良影响或有效投诉，罚款50-100元；

十二、内部发生纠纷打架或给甲方造成影响的，每人/次罚款50--100元；

十三、与游客发生无原则争吵的，每次罚款20-50元；

十四、发生游客有效投诉或媒体曝光的，每次罚款50元；

十五、其他违规违章的，视情节轻重，每次罚款20-100元；

违反本附件第三条、第四条连续2次以上（含2次），加倍罚款。

第十一章  招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以上（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包(分标段)的按一个项目计算。

7、以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8、账户名称：江苏科建工程项目管理有限公司徐州分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司徐州塔东支行

银行帐号：10247401040011283

农行行号SH131010

（以下无正文）