**附件:**

**如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年02月14日 17:00 之前送至我单位，逾期不受理(如邮寄，2025年02月14日 17:00 之后到达本公司的邮件将不再受理)。**

**项目要求（采购需求）**

**一、本项目不接受超过72万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。**

**二、项目概况：**

1、采 购 人：丰县中阳里街道办事处。

2、项目名称：丰县小北海区块生态治理和商文旅产业融合发展EOD项目

3、服务期限：60个工作日内出具成果文件并提交送审。

**三、项目内容**

1、项目背景

丰县小北海区块，作为区域生态与经济发展的关键节点，正迎来一场深刻的变革。为贯彻、落实党中央、国务院坚持生态优先，践行绿色发展的理念，深入推进环境治理模式创新，拟编制丰县小北海区块生态治理和商文旅产业融合发展EOD项目实施方案，该项目旨在通过生态治理与商文旅产业的深度融合，探索可持续发展新路径。它不仅承载着改善区域生态环境的重任，更寄托了推动地方经济转型、提升民众生活品质的深切期望。项目将围绕小北海区块的独特资源，精心规划生态治理方案，同时挖掘商文旅产业的巨大潜力，力求实现生态效益与经济效益的双赢。为推动生态环境资源化、产业经济绿色化，实现生态环境高水平保护、区域经济高质量发展和改善项目资金储备量后续不足提供整体实施方案和咨询服务。

2、工作内容

围绕丰县丰县小北海区块环境治理需求，推进护城河功能修复，深度挖掘和整合小北海区块内丰富的文化旅游资源，涵盖历史文化遗产、自然景观资源以及民俗风情等多元元素，构建一个集生态观光、文化体验、休闲娱乐为一体的综合性商文旅产业体系。通过科学规划和合理布局，打造具有地方特色的产业体系。综合考虑生态环境治理类项目建设和运维资金短缺，收益难以维持长期运营等现状问题，方案编制应充分发挥生态环境治理项目自身造血功能，同步规划商文旅产业开发类配套项目，打造生态环境综合整治和产业融合发展的多元融投资模式。探索出一条生态与经济协调发展的可持续发展之路。完成丰县小北海区块生态治理和商文旅产业融合发展EOD项目实施方案的编制工作，并对项目申报纳入省生态环境厅EOD项目库和金融机构融资提供全过程咨询服务。具体工作内容为：

2.1 EOD项目实施方案编制工作内容

(1) 调研项目基本情况、挖掘项目信息。

(2) 项目清单梳理，挑选符合申报条件的子项目。

(3) 对初步挑选的子项目进行深度调研收集数据信息。

(4) 梳理前期对接与调研信息。

(5) 初步确定拟实施子项目内容。

(6) 初步测算项目总体收支情况。

(7) 政策梳理，完成具体子项目与相关政策的对接。根据政策导向、对接规划、金融机构要求，结合当地特色，明确EOD试点申报项目主题与题目。

(8) 根据项目调研报告和项目整体主题，确定EOD项目子主题的方向与个数，并将子项目进行分类编制。

(9) 整合政策梳理情况及拟实施子项目情况。

(10) 根据政策导向、申报要求，以及可研报告等资料，编制EOD试点项目实施方案。

(11) EOD试点申报方案上会报批。

2.2 协助完成试点申报工作内容

(1) 对县、市级各相关部门所提问题提供咨询和解决方案，协助论证直至实施方案完善。

(2) 协助相关部门开展相关立项工作。

(3) 提供EOD项目申报全过程指导服务等工作。

(4) 协助完成相关申报资料直至项目成功入库，

2.3协助对接银行

协助相关部门取得银行对该项目的授信。

3、编制依据：

本次采购服务须依据以下文件进行编制：

1. 《生态环保金融支持项目储备库入库指南（试行）》（环办科财〔2022〕6号）；
2. 《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》（环办科财〔2023〕22号）；
3. 《关于组织开展江苏省生态环境导向的开发模式试点工作的通知》（苏环办〔2022〕274号）；
4. 关于开展徐州市生态环境导向开发模式(环境基础设施EOD)项目申报工作的通知（徐环办〔2023〕57号）。

**注：编制依据包括但不限于以上文件，以国家、省、市最新文件规定执行。**

**四、服务标准**

1、提交符合徐州市市级及江苏省级EOD库入库要求的实施方案，并协助报送到徐州市、省生态环境局完成入库手续。

2、协助相关部门取得银行对该项目的授信。