竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

采 购 人：丰县公共数据中心

采购代理机构：丰县公共资源交易中心

二〇二五年二月

目  录

第一章 项目说明	3

第二章 磋商响应文件	4

第三章 磋商相关说明	10

第四章 确定成交供应商及合同签订	12

第五章 磋商文件的澄清与修改	13

第六章 询问和质疑	14

第七章 采购需求	- 15-

第八章  附件	- 24-

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

各供应商：

丰县公共资源交易中心对丰县公共数据中心“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

# 第一章 项目说明

一、采 购 人：丰县公共数据中心

二、项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

三、项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，即提供服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无

说明：

- 本项目不接受联合体参与采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

（2）查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（供应商响应文件中无需提供证明材料）

七、采购预算（采购项目预算金额）：76万元

八、采购需求：见《磋商文件》第七章《采购需求》。

九、拟签订的合同草案：见《磋商文件》第八章附件。

十、报价要求：

1. 供应商报价为要约，丰县公共资源交易中心无承诺表示时视为未成交，丰县公共资源交易中心认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2. 按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3. 报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

# 第二章 磋商响应文件

十一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商参与政府采购活动需办理“CA数字证书”，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

（二）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间：2025年3月4日上午9：30前，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交地点：

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

（三）首次响应文件开启时间：2025年3月4日上午9：30。

（四）首次响应文件开启地点：

- “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（五）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（七）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（八）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（九）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十二、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.《授权委托书》（如有授权，提供原件扫描件，格式见《磋商文件》第八章附件）；

3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

4.《供应商基本情况表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

5.《项目管理负责人履历表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

6.《拟投入本项目人员情况表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

（二）资格条件

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的原件扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内的资产负债表的原件扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的原件扫描件1份。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件扫描件（刚成立企业提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金承诺函；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）》(加盖电子签章，格式详见《磋商文件》第八章附件）。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或监狱企业、残疾人福利性单位证明材料。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

9.供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（要求见“《磋商文件》第一章、项目说明”中“六、供应商资格条件：说明“4. 查询及使用供应商信用记录”内容）。

备注：上述“资格条件”中1-8条供应商必须在响应文件中提供相关材料，否则

作无效响应处理。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.报价部分

（1）《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

2.商务资信部分

（1）《投标函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（2）《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（3）《商务偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

3.技术部分

（1）《技术偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）；

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）整体框架

（2）需求理解

（3）建设方案

（4）服务方案

2.商务部分

（1）项目团队

（2）著作权证书

（3）供应商实力

（4）履约合同

（五）价格折扣文件格式：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本中心提供给采购人。

落实政府采购相关政策说明：

1.支持中小企业发展相关政策

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目

- 1.1投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第八章附件）。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.2投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

- 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

- 1.3投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

2.严格落实节能、环保产品政策

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.严格执行绿色包装标准。

本项目中涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）。

4.严格执行绿色数据中心标准。

本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。

5.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。

本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商提供属于推荐性标准的，涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购活动中，供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章 磋商相关说明

十三、磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件。

2.在到达首次响应文件开启时间后，供应商登录“苏采云”系统，在解密时间内，使用CA数字证书解密首次响应文件。

3.供应商授权的磋商人员须携带授权委托书原件及身份证原件，通过满足“苏采云”系统配置要求（包括但不限于谷歌浏览器、摄像头、耳机和麦克风等软硬件）的计算机登录“苏采云”系统，进入系统“开标大厅”，参加线上磋商活动。磋商期间，供应商必须进入系统“开标大厅”并保持在线，否则无法接收磋商小组的视频磋商邀请。

4.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，造成磋商小组无法与其进行线上磋商活动的，视同供应商放弃磋商的权利，退出磋商采购活动。

十四、评审程序

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标优劣（得分）都相同的，由采购人确定。

3.政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

- （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

- （2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%；

- （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

- （4）其他磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

- 磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

4.磋商小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》

特别说明：

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

# 第四章 确定成交供应商及合同签订

十九、采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告期限为1个工作日。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向丰县公共资源交易中心提交与电子响应文件一致的纸质首次响应文件正、副本各壹份，在封面注明正本、副本字样，副本可以是正本的复印件。

二十二、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

二十三、政府采购履约资金扶持政策。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

二十四、采购人确需收取履约保证金的，请按下列方式进行：

1.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购[2023]150号)规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以银行、保险公司、担保公司等金融机构和地方金融组织出具的保函（保险）形式提供履约保证金。

2.成交供应商应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。

3 .签定合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

4.履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金（无息）。

5 .逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

- 6.本项目履约保证金：  /

# 第五章 磋商文件的澄清与修改

二十五、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

# 第六章 询问和质疑

二十六、询问和质疑

- 根据丰县公共资源交易中心与丰县公共数据中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向丰县公共数据中心（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向丰县公共数据中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由丰县公共数据中心（采购人）依法处理。

- 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑函

- 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

- 联系部门：丰县公共数据中心

- 联系人：白茹

- 联系电话：0516-89268305

- 通讯地址：丰县南苑路东首

- 第七章 采购需求

一、项目说明

1.采 购 人：丰县公共数据中心

2.项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

3.采购标的：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

4.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

5.本项目采购预算金额为人民币76万元。

二、项目概况

“数智丰县”钉钉政务综合办公平台是基于钉钉“数字政府”整体框架基础下建设的一体化政务工作平台，实现了政府日常办公、政务会议、领导日程等移动互联网下的政务管理。为保障平台持续稳定运行，需要专业的运维团队对平台进行优化升级、日常运维和国产化适配改造。

（一）项目目标

“数智丰县”钉钉政务综合办公平台于2020年上线运行，经过多年不断建设，已构建成以“办文、办会、办事”为核心，同时满足各类行政审批及日常办公的政务协同平台，实现各级单位、部门“纵向贯通、横向互通”的目标，立足突破空间限制，全面实现“一站到底”的办公环境。平台上线后整体运行情况稳定，给县领导及各部门工作人员的日常办公带来了移动互联的便利。

为保障平台的持续优化和稳定运行，需要对平台页面及部分功能进行优化升级，同时依托专业的技术运维团队对系统提供全面、长期、高效的运维服务。

此外，“数智丰县”钉钉政务综合办公平台需全面适配国产化安装运行环境，需要对现有系统核心进行升级改造。

（二）运维原则

系统升级运维应遵循“统筹规划、充分结合”、“需求推动、应用主导”、“数据驱动、创新发展”、“融合共享、集约发展”的原则。

1.统筹规划、统分结合：从全局统筹的角度出发，在原有顶层设计下，遵循统一架构、统一标准、统一支撑的基础上，各运维主体保障系统运维的整体推进和全面落实。

2.需求推动、应用主导：以县政府各级用户的实际需求为出发点，加强业务应用过程中的优化建设，为各单位、部门的业务工作开展提供更有效、更便捷的信息化支撑。

3.数据驱动、创新发展：紧紧围绕精细化管理、精准服务的要求，加强对相关业务数据的采集、汇聚与标准修订，提供创新应用的数据准备，提高系统运行管理能力和数据共享能力。

4.融合共享、集约发展：基于现有网络、机房、IT基础设施的环境、应用支撑平台的融合共享程度，提高平台信息化建设的集约化水平，促进信息化建设从高速扩张向高质量统筹发展。

三、建设内容

提供丰县本级基于“钉钉”平台OA办公系统的运维升级改造服务，期限为三年，保障系统平台稳定运行，系统平稳升级。

1.升级改造

（1）现场实施：安排工程师现场调研需求，系统流程配置、系统的推广及培训，对系统稳定运行进行保障。

（2）PC端优化改造：包括现有功能完善、整体页面风格和交互优化、权限引擎改造、流程引擎优化、自定义列表优化等。

（3）钉钉端优化及改造：包括钉钉组织人员扩充、钉钉组织用户同步接口更新、钉钉通知接口更新、钉钉通讯录接口更新、钉钉主页优化及改造、通知公告功能优化、领导日程功能优化等。

（4）系统迁移：为确保新老OA办公系统替代过程中历史数据的完整性和可用性，需对老OA办公系统平台的数据进行迁移。一是确保所有历史数据（如公文、会议记录、公告通知等）完整迁移至新系统；二是迁移后的数据在新系统中能够正常查询、检索和使用；三是迁移过程中尽量减少对现有业务的影响，确保政府办公工作的正常开展。

2.系统运维

（1）对“数智丰县”钉钉政务综合办公平台进行改造，实现平台适配清华同方服务器（龙芯CPU、统信等操作系统）、达梦数据库、东方通等相关中间件。

- （2）成立工作专班，7*24小时保障平台正常运行，主要包含：

①组织架构用户数据的接口维护；

②根据协同办公流程对应的钉钉端的调整；

③数据的备份；

④系统异常的应对处理，如：系统不能正常访问，数据错误，运行错误处理；

⑤病毒防范与系统安全；

⑥系统崩溃的恢复；

⑦系统错误的修复；

⑧钉钉端用户体验的完善；

⑨系统软件的安装和应用调试；

⑩系统软件用户的技术培训、指导；

⑪日常维护相关文档的管理（维护工作单记录、提交、汇总）；

⑫因人员、政策等变动而需要的程序调整。

⑬成立工作专班，7*24小时保障平台正常运行。

四、服务要求

（一）系统日常维护要求

提供日常操作业务咨询，修复异常业务操作。

主要包括：

1.组织架构用户数据的接口维护；

2.根据协同办公流程对应的钉钉端的调整；

3.数据的备份；

4.系统异常的应对处理，如：系统不能正常访问，数据错误，运行错误处理；

5.病毒防范与系统安全；

6.系统崩溃的恢复；

7.系统错误的修复；

8.钉钉端用户体验的完善；

9.系统软件的安装和应用调试；

10.系统软件用户的技术培训、指导；

11.日常维护相关文档的管理（维护工作单记录、提交、汇总、回报）；

12.因人员、政策等变动而需要的程序调整。

（二）平台升级技术要求

1.服务端技术要求

（1）供应商原则上应在“数智丰县”钉钉政务综合办公平台现有的技术架构上进行升级改造,如供应商采用其它产品需确保与现有平台在技术架构、界面风格、使用习惯、部署环境等的一致性；

（2）系统应采用成熟、先进的设计思想和设计方法，同时应充分、高效地利用现有相关的硬件和网络资源，实现先进性和实用性的相统一。

（3）系统具有良好的易用性，交互操作简单。

（4）软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求；

（5）基于Java/J2ee技术平台，使用主流的Sprin MVC等开发框架；

（6）数据结构严谨，技术体系稳定、高效、灵活，便于进行功能扩展。

（7）支持数据、流程（业务逻辑）、展现三个层次的分离。

2.客户端技术要求

（1）移动端以阿里钉钉为基础平台，支持H5混合应用模式，支持在第三方移动平台兼容使用及国产化适配。

（2）PC端兼容多种常用浏览器访问及国产化适配。

（三）系统应急服务要求

对于出现如系统升级维护、证书到期或其他原因导致系统异常等突发情况，运维团队必须给予及时响应，并配合排除故障，确保系统在最短时间内恢复，尽量降低突发情况造成的损失，要求运维团队提供系统应急服务。

主要包括：

1.为降低系统运行风险，在系统上线或更新前需提交应急事件处理方案，用于应对系统上线或更新后的问题处理。应急事件处理方案内容包括应急处置范围，应急处置方案风险分析，应急处置验证通过和失败准则，应急处置方法，应急处置问题跟踪策略等。

2.为保障业务高峰期内系统平稳运行，需根据政务业务周期性特点，加大运维保障力度，以缓解业务高峰期间的系统压力风险。

3.突发情况排查及处理：对于出现如系统升级维护、证书到期或其他原因导致系统异常，运维团队必须给予及时响应，并配合采购方排除故障，确保系统在最短时间内恢复，尽量降低突发情况造成的损失。

4.系统故障及应急处理要求：系统发生宕机或系统故障时，及时上报并紧急处理，事后分析故障原因，并做好记录。 制定系统应急预案、进行系统应急预演，出现重大事故时需进行应急处理。应急响应表如下：

| 故障级别 | 故障描述 | 发生时段 | 电话 响应 | 现场响应 | 解决 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急 (系统瘫痪) | 严重影响系统运行和管理、系统服务、系统处理能力、通信流量等紧急业务，需要立即采取纠正措施。 | 上班时间 | 立即 响应 | 30分钟内 | 30分钟内 |
|  |  | 下班时间 | 立即 响应 | 1小时内 | 1小时内 |
| 一般 (系统一般故障) | 不会严重削弱系统性能，以及不会严重影响提供服务的问题，需要立即给予关注。 | 上班时间 | 立即 响应 | 1小时内 | 1小时内 |
|  |  | 下班时间 | 立即 响应 | 2小时内 | 2小时内 |
| 其它故障和服务 | 非关键性 | 上班时间 | 立即 响应 | 4小时内 | 4小时内 |
|  |  | 下班时间 | 立即 响应 | 8小时内 | 8小时内 |

（四）运维服务工作要求

实施服务模式包括现场支持、电话咨询、Email等。

1.现场服务

成交供应商负责提供现场服务，服务工作包括系统使用咨询、系统异常情况处理、数据异常维护、系统缺陷修复、系统迁移、操作培训等服务。并根据采购人需要，派技术服务人员到单位现场服务。包括系统使用咨询、系统异常情况处理、系统数据异常的维护等。现场指导完成系统操作，对系统的功能操作或采购人提出的其他系统问题进行现场讲解，对使用人员进行系统操作培训等。

驻场人员为用户提供工作日每天 8小时现场、电话、传真、电子邮件等方式的服务。对用户的服务请求和问题及时响应，并将其直接转给相关技术工程师，确保 迅速给予以解答或回复。

2.远程服务标准

成交供应商提供7*24小时电话服务，在日常技术支持服务中，服务团队接听采购单位、使用单位用户的电话，详细记录问题并解答用户提出的问题，及时更新对应系统的相关问题，做好问题跟踪记录。对电话服务承诺如下：

- 工作日内实时响应客户电话。

- 非工作日30分钟内回复客户电话。

3.故障响应标准

积极与系统开发运维团队沟通协调，对一般故障，在半小时内响应并在1小时内解决；重大故障在2小时内解决。

4.服务人员要求

为保障项目质量，需根据实际情况提供阶段性驻场运维、培训、实施服务，要求运维服务团队人员构成合理，技术背景良好，项目经验丰富，充分满足和适合项目的需要，如需调整人员（除采购方要求外），须提前1个月通知，在征得采购人书面同意后再正式调换，并做好接替人员的交接工作。驻场实施服务人员在采购人的统一领导下开展项目要求的工作。

（五）安全及保密要求

1.安全运维管理要求

成交供应商必须规范日常的安全操作，通过实施必要的安全运行维护措施，保障符合财政部的总体安全策略。配合采购人定期开展网络安全自查，自查内容至少包括系统日常运行情况、系统漏洞等；配合采购人定期进行安全审计，审计内容至少包括系统账号、权限、操作行为和安全技术措施有效性等，及时发现和处理信息系统运行过程中的安全隐患，减少或避免网络安全事件的发生。

2.技术安全防护要求

规范管理信息化设备的安全维护；根据工作所需设置最小访问权限；禁止将系统管理员权限授予其他人员；禁止绕过运维安全审计系统对基础软件进行远程维护；严格控制运维工具的使用，经过采购人审核后才可接入政务网络进行操作；规范网络和信息系统软硬件的配置管理，信息系统配置、升级或改造等方面的变更按照审批流程操作。因运维实施人员配置错误、操作错误，造成系统、设备、资金损失，追究相关公司责任。

3.信息保密要求

（1）成交供应商保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购人保密制度，不得向第三方透露。

（2）政务办公相关软硬件数据属于政务工作秘密，成交供应商应当严格遵守相关规定，严禁泄漏政务工作秘密，未经采购人确认，成交供应商的公司人员不得对采购人软硬件系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

(a)只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

(b)不得在系统中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

(c)不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

(d)不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

(e)不得私自允许他人接触和使用设备；

(f)严禁将工作用设备和文件带离工作区域；

(g)严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；

(h)对工作中接触到的信息做到保密；

(i)不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；

(j)不得有其他任何危害公安信息安全的行为。

（3）按照网络信息安全管理部门对信息网络的安全要求，由成交人与采购人签定安全保密协议，落实网络安全及信息保密的各项规定。成交人对运维工程师必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。

4.交接管理

项目合同到期后，成交供应商须无条件配合采购人完成项目交接过程，主要交接内容如下：

（1）本项目涉及的全部纸质和电子技术文档。

（2）本项目涉及的全部系统登录用户名、密码和各类UKEY电子证书。

（3）运维期间对项目涉及的相关政务业务系统作出的全部配置和变更须对甲方作出详细说明，并将说明形成纸质材料提供给采购人，同时为采购人提供相关系统演示培训服务。

（4）原则上成交供应商须在一个月之内做出全部交接。如成交供应商在交接过程中存在推诿阻挠等行为，影响采购人政务业务和系统操作的平稳运行，采购人有权根据实际负面影响酌情扣除成交供应商至少一个月的运维费用，并且由于成交供应商的负面行为产生的损失，由成交供应商全部承担。

（5）其他相关需要交接的内容由成交供应商根据采购人的需要完成。

（六）系统培训服务要求

（1）对系统用户提供咨询、操作指导和培训服务。系统培训包括两种：

①最终用户培训：针对各业务部门人员的操作培训，侧重业务管理与系统的管理操作。不限于集中培训和上门辅导培训服务等方式。

②系统管理用户培训：针对系统管理人员的培训，侧重系统管理、配置、维护的培训，包括基础数据管理、用户角色授权、工作流管理、报表管理、接口管理、安全认证管理等。

（2）系统培训要求：系统的用户覆盖了丰县政府各部门综合办公业务的相关操作人员。需对系统的所有相关操作人员提供全面的系统培训，列明详细的培训课程、方案和计划安排。内容包括但不局限于培训目标、培训对象、培训计划、培训方式及内容。

（七）项目质量保证要求

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求供应商根据政务办公业务周期性特点，如法定节假日、重大会议和年底统计工作比较集中等时期，加大运维保障力度，增加运维基地技术支持人员，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

（八）服务管理体系要求

供应商应具备规范、完整的服务管理体系，规范开展相关支撑工作，完整记录服务过程和结果。服务管理体系内容包括但不限于包括运维能力、服务团队、服务内容，服务承诺、运维管理规范等。

（九）人员管理规范要求

1.为保障政务综合办公平台运维服务工作，未经甲方确认的情况下，供应商不得随意调整或变更运维服务人员。确需调整的，须提前1个月报告采购人，在征得采购人同意后正式调换，并做好接替人员的上岗培训和交接工作；

2.运维服务人员应服从采购人管理。日常工作应积极主动，耐心细致；遇到急、难、重任务时，运维服务人员应积极响应、主动跟随客户工作节奏、担当作为；准确、及时、高效的完成所有相关运维服务工作；

3.运维服务人员应专职于政务办公系统运维服务，不得兼职；

4.运维服务人员不得有借用技术或信息优势，吃拿卡要、推销产品或服务等额外收费行为；运维服务人员不得有敷衍推诿，漫不经心，态度粗暴不耐烦，或其他不当言行；

5.运维服务人员应严格遵守保密协议和相关工作纪律。规范上班考勤、按时提交签章后的工单和技术支持记录单；

6.供应商为运维服务人员工作中的表现和结果负责。如出现运维服务人员原因影响工作进度或影响政府部门相关考核、被服务对象投诉、违反相关管理规定等情况，采购人有权要求供应商更换运维服务人员。

五、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）、地点

- 自合同签订之日起，完成为期3年的系统升级运维工作。

1.交付（实施）的时间（期限）

（1）2025年度升级运维

①自合同签订之日起2个月内，完成平台优化改造工作；

②自合同签订之日起，完成为期12个月的系统运维工作。

（2）2026年度运维

①根据采购人要求，完成平台的国产化改造工作；

②完成为期12个月的系统运维工作。

（3）2027年度运维

①完成为期12个月的系统运维工作。

- 交付（实施）的地点：丰县公共数据中心

说明：本“（一）交付（实施）的时间（期限）、地点”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

- （二）付款条件（进度和方式）

1.签订合同后支付合同总金额的45%作为2025年度升级运维费用；

2.2025年度运维完成后，支付合同总金额的40%作为2026年度运维费用；

3.2026年度运维完成后，支付合同总金额的15%作为2027年度运维费用；

- 说明：本“（二）付款条件（进度和方式）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

- （三）履约验收要求

1.验收内容：项目全部完成后，采购人组织验收人员对项目进行验收，根据磋商文件内容对所提供服务质量及项目实施要求进行验收。如果验收不符合磋商文件要求，采购人有权要求成交供应商无条件更正，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担。

2.验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足磋商文件服务、技术要求及成交供应商承诺的其他指标。

- （四）投标报价要求

1.不接受超过76万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

2.报价包含运行维护、第三方业务系统接口改造费用、项目验收、售后服务驻场人员费用以及技术培训等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

说明：本“（四）投标报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

（五）其他要求

见《竞争性磋商文件》附件：《拟签订的合同草案》

- 第八章  附件

1.《评分细则》

2.《磋商报价表》

3.《分项价格表》

4.《偏离表》

5.《拟签订的合同草案》

6.《承诺书》

7.《授权委托书》

8.《中小企业声明函》

9.《残疾人福利性单位声明函》

10.《履行合同能力的书面声明》

11.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12.《供应商基本情况表》

13.《项目管理负责人履历表》

14.《拟投入本项目人员情况表》

15.《投标人相关承诺》

16.《投标人书面声明》

17.采购需求符合性条件响应表

- 评分细则

| 评分项 |  | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 超出采购预算价的报价其投标将被拒绝，得分按四舍五入取至小数点后两位。 | 10 |
| 整体框架 （8分） |  | 根据供应商对“数智丰县”的运行模式、应用体系、建设思路等方面的理解把控，进行综合评分： - 1.完全符合。能够详细阐述“数智丰县”的运行模式，并与实际项目需求高度契合。对“数智丰县”应用体系的理解全面且深入，能够提出基于钉钉的服务型政务平台的建设要点。对“数智丰县”具有清晰的建设思路，能够结合项目现状提出切实可行的实施步骤和时间表。提出的建议具有前瞻性，能够有效推动项目的长期发展。得8分； 2.较为符合。能够较为准确地描述“数智丰县”的运行模式，但可能存在一些细节上的不足。对应用体系的理解较为全面，但创新性不足，提出的解决方案较为常规。建设思路基本清晰，但实施步骤可能不够具体或存在一定的模糊性。提出的建议具有一定的可操作性，但前瞻性不足。得5分； 3.基本符合。对“数智丰县”运行模式的描述较为笼统，缺乏细节支持。对应用体系的理解较为表面，提出的解决方案较为简单或缺乏创新。建设思路不够清晰，实施步骤模糊，缺乏具体的时间表或资源规划。提出的建议缺乏可操作性，难以有效推动项目实施。得2分； 4.不符合。对“数智丰县”运行模式的描述与项目现状严重不符，存在重大误解。对应用体系的理解错误或片面，提出的解决方案与项目需求无关。建设思路混乱，无法提出有效的实施步骤或资源规划。提出的建议与项目目标完全不符，缺乏可操作性和前瞻性。得0分。 | 8 |
| 需求理解 （6分） |  | 根据供应商对本期项目需求和功能理解的准确性、完整性进行综合评分： 1.完全准确、完整。能够详细阐述项目的核心需求，并与实际项目需求高度契合。对功能要求的理解全面且深入，能够提出创新性的功能设计或解决方案。提出的建议和方案具有高度的可操作性，能够有效推动项目的实施。能够识别并解决潜在的需求冲突或功能缺陷。得6分； 2.较为准确、完整。能够较为准确地描述项目的核心需求，但可能存在一些细节上的不足。对功能要求的理解较为全面，但创新性不足，提出的解决方案较为常规。提出的建议和方案具有一定的可操作性，但前瞻性不足。能够识别部分潜在的需求冲突或功能缺陷，但解决方案不够完善。得4分； 3.基本准确、完整。对项目核心需求的描述较为笼统，缺乏细节支持。对功能要求的理解较为表面，提出的解决方案较为简单或缺乏创新。提出的建议和方案缺乏可操作性，难以有效推动项目实施。未能识别或解决潜在的需求冲突或功能缺陷。得2分； 4.不准确、不完整。对项目核心需求的描述与项目现状严重不符，存在重大误解。对功能要求的理解错误或片面，提出的解决方案与项目需求无关。提出的建议与项目目标完全不符，缺乏可操作性和前瞻性。未能识别或解决任何潜在的需求冲突或功能缺陷。得0分。 | 6 |
| 建设方案 （8分） |  | 供应商针对本项目的建设内容（包含但不限于升级改造、系统运维方面），提供详细的建设方案。 1.方案逻辑清晰，实施路径明确，能够有效解决现有问题，完全符合项目需求得8分； 2.方案逻辑较为清晰，实施路径较为明确，基本能够解决现有问题，基本符合项目需求，得6分； 3.方案逻辑不够清晰，实施路径模糊，解决现有问题的效果有限，与项目需求部分脱节，得4分； 4.方案逻辑混乱，与项目需求严重脱节，无法实施，得0分。 | 8 |
| 服务方案 （40分） |  | 1.升级改造方案（15分） 供应商根据本项目的平台升级技术要求，提供详细的平台升级改造方案。内容包含但不限于服务端及客户端内容。 （1）方案内容全面，科学合理，思路清晰，技术先进，可实施性强，符合项目需求的，得15分； （2）方案内容较全面，思路较清晰，科学性、技术先进性、可实施性较强，基本符合项目需求的，得10分； （3）方案内容有欠缺，科学性、先进性、可实施性一般，部分符合项目需求的，得5分； （4）方案内容不完整，且先进性、针对性不强，或和项目的实际需求不吻合的，得2分； - （5）未提供相关内容不得分。 | 15 |
|  |  | 2.系统运维方案（10分） 供应商根据本项目的运维服务工作要求，提供详细的系统运维方案，内容包含但不限于日常维护、现场服务、远程服务、故障响应时间、服务人员等方面。 - 服务内容完整，涵盖系统监控、故障处理、性能优化、安全管理等各个方面，团队实力强，具备卓越的运维能力，能够高效处理各种复杂问题，提供7x24小时全天候支持，具备快速响应和解决问题的能力，得10分； （2）服务内容较完整，涵盖基本的运维需求，团队实力较强，具备良好的运维能力，能够处理大部分常见问题，提供工作日内的支持，响应速度较快，得8分； - （3）服务内容基本完整，团队实力一般，具备基本的运维能力，能够处理简单问题，支持时间有限，响应速度一般，得4分； （4）服务内容不完整，运维能力差，无法有效处理问题，支持时间和响应速度无法满足需求，得0分。 | 10 |
|  |  | 3.应急服务方案 （5分） 供应商根据本项目的系统应急服务要求，提供详细的系统应急服务方案。 （1）方案内容全面，针对性、可实施性强，响应及时，能有效降低突发情况造成的损失，得5分； （2）方案内容较全面，针对性、可实施性较强，响应较及时，能够降低突发情况造成的损失，得3分； （3）方案内容不够全面，且针对性、实施性不强，或和项目的实际需求不吻合的，得1分； （4）未提供相关内容不得分。 | 5 |
|  |  | 4.安全方案（5分） 供应商根据本项目的安全及保密要求，提供详细的安全方案。 （1）方案内容全面，逻辑清晰，实施路径明确，能及时发现和处理信息系统运行过程中的安全隐患，减少或避免网络安全事件的发生，得5分； （2）方案内容基本全面，逻辑清晰，实施路径明确，基本上能及时发现和处理信息系统运行过程中的安全隐患，减少或避免网络安全事件的发生，得3分； （3）方案与项目需求部分脱节，逻辑不够清晰，实施路径模糊，不能及时减少或避免网络安全事件的发生，得1分； （4）方案与项目需求严重脱节，逻辑混乱，无法实施，得0分。 | 5 |
|  |  | 5.培训方案（5分） 供应商根据本项目的系统培训服务要求，针对不同用户提供详细的培训方案。 - 培训方案内容详细，目标明确，培训方式灵活，满足不同用户需求，能够有效解决使用中出现的问题，得5分； - 培训方案较内容详细，目标较明确，培训方式较灵活，基本满足不同用户需求，基本能够解决使用中出现的问题，得3分； （3）培训方案与项目需求部分脱节，目标不明确，培训方式不灵活，无法满足不同用户需求，得1分； （4）方案与项目需求严重脱节，无法实施，得0分。 | 5 |
| 商务 部分 （28分） | 项目 团队 （6分） | 1.项目经理资质（2分） 供应商的项目团队中，项目经理同时具备信息系统项目管理师及系统分析师得2分，缺一不得分。 2.技术负责人资质（1分） 供应商的项目团队中，技术负责人具备系统分析师证书，得1分。 3.团队成员资质（3分） 供应商的项目团队其他成员中，具备PMP或信息系统项目管理师，每个得0.5分，最多得3分，没有不得分。 注：提供以上有效期内的证书扫描件，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 著作权证书 （8分） | 供应商具有钉钉数字政府相关产品或著作权证书。每个证书得2分，本项最多得8分，没有不得分。 注：提供有效期内的证书扫描件，未提供的不得分。 | 8 |
|  | 供应商实力 （10分） | - 供应商具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每提供一份证书得2分，本项最多得8分，没有不得分。 - 2.供应商具有软件企业证书得2分，没有不得分。 注：提供以上有效期内的证书扫描件及网上查询截图，未提供或提供不全的不得分。 | 10 |
|  | 履约 合同 （4分） | 供应商具有基于钉钉端办公平台开发经验（提供合同），每提供一个合同得2分，最多得4分，没有不得分。 注：提供合同原件扫描件，不提供的不得分。 | 4 |

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

2.磋商报价表

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| “数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商：                  （电子签章）

日期：  年   月   日

3．分项价格表

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

格式自拟

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

丰县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

4.技术偏离表

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商的首次响应文件中的技术部分内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的技术部分要求（非实质性要求）不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件技术部分（非实质性要求）的要求。

2.如果竞争性磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

商务偏离表

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商的首次响应文件中的商务部分内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的商务部分要求（非实质性要求）不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件商务部分（非实质性要求）的要求。

2.如果竞争性磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

5.拟签订的合同草案

- 政府采购合同（服务）

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照丰县公共资源交易中心采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

2.项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

3.服务内容：提供丰县本级基于“钉钉”平台OA办公系统的运维升级改造服务，期限为三年，保障系统平台稳定运行，系统平稳升级。主要服务内容如下：

（1）升级改造

1）现场实施：安排工程师现场调研需求，系统流程配置、系统的推广及培训，对系统稳定运行进行保障。

2）PC端优化改造：包括现有功能完善、整体页面风格和交互优化、权限引擎改造、流程引擎优化、自定义列表优化等。

3）钉钉端优化及改造：包括钉钉组织人员扩充、钉钉组织用户同步接口更新、钉钉通知接口更新、钉钉通讯录接口更新、钉钉主页优化及改造、通知公告功能优化、领导日程功能优化等。

4）系统迁移：为确保新老OA办公系统替代过程中历史数据的完整性和可用性，需对老OA办公系统平台的数据进行迁移。一是确保所有历史数据（如公文、会议记录、公告通知等）完整迁移至新系统；二是迁移后的数据在新系统中能够正常查询、检索和使用；三是迁移过程中尽量减少对现有业务的影响，确保政府办公工作的正常开展。

（2）系统运维

1）对“数智丰县”钉钉政务综合办公平台进行改造，实现平台适配清华同方服务器（龙芯CPU、统信等操作系统）、达梦数据库、东方通等相关中间件。

2）成立工作专班，7*24小时保障平台正常运行，主要包含：

①组织架构用户数据的接口维护；

②根据协同办公流程对应的钉钉端的调整；

③数据的备份；

④系统异常的应对处理，如：系统不能正常访问，数据错误，运行错误处理；

⑤病毒防范与系统安全；

⑥系统崩溃的恢复；

⑦系统错误的修复；

⑧钉钉端用户体验的完善；

⑨系统软件的安装和应用调试；

⑩系统软件用户的技术培训、指导；

⑪日常维护相关文档的管理（维护工作单记录、提交、汇总）；

⑫因人员、政策等变动而需要的程序调整。

⑬成立工作专班，7*24小时保障平台正常运行。

4.服务范围：丰县本级政府及相关业务部门。

5.服务期限：自合同签订之日起三年。

6.履行方式：远程服务为主，按需提供现场服务。

二、合同价格与付款方式：

1.合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币（大写）：       元整（￥        ）（总价包含运行维护、第三方业务系统接口改造费用、项目验收、售后服务驻场人员费用以及技术培训等全部费用，乙方不再支付总价以外的任何费用）。

2.合同生效后，甲方按以下方式支付费用：

合同总价的百分之四十五(45%)即￥        ，大写：人民币        元整，在双方签订合同后，乙方提供对应金额的发票后10个工作日内，甲办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之四十(40%)即￥        ，大写：人民币         元整，第一阶段系统优化及运维完成后，乙方提供对应金额的发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之十五(15%)即￥        ，大写：人民币         元整，第二阶段国产化改造及运维完成后，乙方提供对应金额的发票后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

3.合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

三、履约保证金

1.þ不要求提交履约保证金

2.□要求提交履约保证金

（1）乙方交纳合同金额的  / %（不得超过合同金额的10%），即人民币 / 元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（2）合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：     /      。

（3）履约保证金退还条件：         /                            。

（4）履约保证金退还时间：         /                            。

（5）履约保证金退还方式：          /                           。

（6）履约保证金不予退还的情形：    /                           。

（7）其他：乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与甲方签订合同。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证对本合同约定服务内容相关的交付标的拥有完整的所有权，交付标的之上无任何抵押、查封等权利瑕疵或负担，否则给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、货物的包装、发运及运输（如有）

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》与《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

九、服务的交付

1.交付时间

（1）2025年度升级运维

①自合同签订之日起2个月内，完成平台优化改造工作；

②自合同签订之日起，完成为期12个月的系统运维工作。

（2）2026年度运维

①根据采购人要求，完成平台的国产化适配改造工作；

②完成为期12个月的系统运维工作。

（3）2027年度运维

完成为期12个月的系统运维工作。

2.交付地点：丰县公共数据中心。

十、质量保证

乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

- 系统日常维护：

- 提供组织架构维护、数据备份、系统异常处理、病毒防范等服务。

2.平台升级技术要求：

（1）服务端：基于Java/J2ee技术平台，支持数据、流程、展现三层分离。

（2）客户端：支持H5混合应用模式，兼容多种浏览器及国产化适配。

3.系统应急服务：
提供应急事件处理方案，确保系统在最短时间内恢复。

4.运维服务工作：

（1）提供现场支持、电话咨询、Email等服务方式。

（2）提供7*24小时电话服务，故障响应标准如下：

5.安全及保密要求：

（1）严格遵守采购人保密制度，签订保密协议。

（2）禁止越权访问、违规使用系统信息。

6.系统培训服务：

提供最终用户培训及系统管理用户培训。

7.项目质量保证：

根据政务办公业务周期性特点，如法定节假日、重大会议和年底统计工作比较集中等时期，加大运维保障力度，增加运维基地技术支持人员，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

十一、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

具体要求遵照《关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）执行。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决方式

甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）成交通知书；

（4）成交供应商在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 贰 份。

3.本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月   日

6.承诺书

致丰县公共资源交易中心：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件：

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

- 完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

- 保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

- 已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

- 所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

- 报价有效期为30个工作日。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

- 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 丰县公共资源交易中心有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由丰县公共资源交易中心确定。

- 采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商：            （电子签章）

日期：  年  月  日

7.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁               民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与 （“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务）竞争性磋商[项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001]的政府采购活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至    年   月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

日期：  年  月  日

（受托人身份证原件扫描件附后）

8.中小企业声明函

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（丰县公共数据中心）的（“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（采购标的） ，属于     行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

备注：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.残疾人福利性单位声明函

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               的                   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

说明：

1、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

主要专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明

供应商对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

11.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

我单位在参加（“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务）项目（项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

12.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 大型企业 ¨ 中型企业 ¨ 小型企业 ¨ 微型企业 ¨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

13.项目管理负责人履历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 出生年月 |  |  |
| 学历/学位 |  | 职 称 |  |  |
| 专业/特长 |  |  |  |  |
| 拟任本服务项目的职务 |  |  |  |  |
| 以往从事与本服务项目类似的业绩和经验 |  |  |  |  |

附：证书等扫描件

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

14.拟投入本项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职务 | 专业 | 在本项目中拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：结合项目实际情况，配备项目组人员，并提供相关的证明材料；

供应商：                （电子签章）

日期：  年  月  日

15.供应商相关承诺

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）： __________

日  期：   年  月  日

16.供应商书面声明

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）： __________

日  期：   年  月

17.采购需求符合性条件响应表

项目名称：“数智丰县”钉钉政务综合办公平台升级运维服务

项目编号：JSZC-320321-FXZX-C2025-0001

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况（完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “交付（实施）的时间（期限）、地点”的响应情况 | 见磋商文件第七章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “付款条件（进度和方式）”的响应情况 | 见磋商文件第七章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “投标报价要求”的响应情况 | 见磋商文件第七章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照响应无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。