**附件:**

**如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年02月25日 17:00 之前送至我单位，逾期不受理(如邮寄，2025年02月25日 17:00 之后到达本公司的邮件将不再受理)。**

**项目要求（采购需求）**

**一、本项目不接受超过90万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。**

**二、项目概况：**

1、采 购 人：丰县首羡镇人民政府。

2、项目名称：丰县李堂煤矿塌陷区生态修复与农文旅产业融合发展EOD项目

3、服务期限：60个工作日内出具成果文件并提交送审。

**三、项目内容**

1、项目背景

深入贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，坚持生态优先，践行绿色发展理念，深入推进环境治理模式创新，编制丰县李堂煤矿塌陷区生态修复与农文旅产业融合发展EOD项目实施方案，以丰县李堂煤矿塌陷区生态修复为基础，以首羡镇关联的农文旅等特色生态产业为支撑，按照一体化实施模式要求，实施丰县李堂煤矿塌陷区生态修复，并发展关联生态产业，最终实现项目投入与产出平衡。

2、工作内容

以丰县李堂煤矿塌陷区生态修复为基础，结合当地特色产业，在推动丰县李堂煤矿塌陷区生态修复中打造具备自身造血功能的生态环境治理项目，促进农文旅产业的发展。实施方案应说明项目实施目标、建设内容、工程措施、组织实施方式与计划、投资估算与财务分析、组织实施保障措施等，同时按照最新《生态环境导向的开发（EOD）模式项目实施方案》编制要求，完成丰县李堂煤矿塌陷区生态修复与农文旅产业融合发展EOD项目实施方案编制。

同时供应商应负责本项目方案的修改完善工作，参加相关专家评审会，协助甲方完成EOD项目申报入库所有相关手续和材料，直至本项目列入徐州市环境基础设施EOD项目库，并对本项目的银行贷款授信等方面的工作提供全过程咨询。

本次采购服务内容包括但不限于以下内容：

（1）识别丰县李堂煤矿塌陷区突出生态环境问题，开展现状调查与成因分析。结合生态环境保护重点任务和成因分析结果，选择对实现生态环境保护目标支撑作用大、实施必要性强、工作基础好、生态环境效益显著的公益性生态环境治理内容。

（2）识别丰县首羡镇发展空间大、市场预期好、项目收益佳、反哺能力强的优势产业。分析生态环境治理对优势产业的价值提升作用，将价值提升空间较大的优势产业确定为关联产业。

（3）对项目内容中涉及的用地用海、资源能源、环境权益、人才技术等要素开展可获得性分析。

（4）分析项目一体化实施的可行性。

（5）开展项目资金平衡分析，明确项目建设内容及运营方案，估算项目投资、运营费用、营业收入等，分析项目现金流入和流出情况，评价项目的财务盈利能力、债务清偿能力、财务持续能力等。根据分析结果对项目边界与内容进行优化调整，确保不依靠政府资金投入即可实现项目资金自平衡。

（6）根据谋划确定的项目边界和内容，组织编制EOD项目实施方案(以下简称实施方案),主要包含项目总体情况、项目内容、要素保障分析、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、保障措施等内容。

（7）开展实施方案市场测试，获取潜在或意向市场主体和金融机构等对项目的响应情况。

（8）组织开展项目初步尽职调查。根据市场测试反馈情况，优化项目实施方案。

（9）项目实施方案编制完成后，甲方组织相关专家及部门评估论证，乙方积极配合并根据专家评估论证结论，及时修改完善项目实施方案。

（10）协助与金融机构接洽，协助推进项目银行贷款授信工作。

3、编制依据：

本次采购服务须依据以下文件进行编制：

1. 《生态环保金融支持项目储备库入库指南（试行）》（环办科财〔2022〕6号）；
2. 《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》（环办科财〔2023〕22号）；
3. 《关于组织开展江苏省生态环境导向的开发模式试点工作的通知》（苏环办〔2022〕274号）；
4. 关于开展徐州市生态环境导向开发模式(环境基础设施EOD)项目申报工作的通知（徐环办〔2023〕57号）。

**注：编制依据包括但不限于以上文件，以国家、省、市最新文件规定执行。**

4、需提交的主要服务成果：

丰县李堂煤矿塌陷区生态修复与农文旅产业融合发展EOD项目入库实施方案。

5、验收标准：

（1）完成丰县李堂煤矿塌陷区生态修复与农文旅产业融合发展EOD项目实施方案及申报材料的编制；

（2）本项目通过市级主管部门审批，列入徐州市环境基础设施EOD项目库。