竞争性磋商文件

项 目 编 号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

项 目 名 称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

采  购  人：徐州市泉山区数据局

代 理 机 构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二五年二月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

（供应商）：

江苏中瑞建设项目管理有限公司对泉山区数据要素运营项目(第一阶段)采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市泉山区数据局

二、项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

三、项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-

0018）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件6、《合同条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏中瑞建设项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中瑞建设项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年3月10日9点30分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年3月10日9点30分）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年3月10日9点30分。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～5项必须提供，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力：供应商提供合法有效的法人营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件扫描件（加盖电子签章）；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（格式见《磋商文件》附件，加盖电子签章）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

6.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商如为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），响应文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，必须提供，填写完整，格式见《磋商文件》附件，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《分项价格表》 （加盖电子签章，格式自拟）；

3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1.项目总体内容理解求理解要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

2.泉山区数据要素运营三年行动计划及泉山区数据要素运营实施意见咨询服务要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

3.泉山区数据要素标准制度体系设计要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

4.泉山区数据资产创新服务运营中心业务体系规划与服务运营方案要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

5.泉山区数据要素领域培训服务要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

6.泉山区申报落地国家标准应用试点验证单位咨询服务要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

7.项目实施管理方案要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

8.业绩要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

9.拟派项目团队人员配备情况要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；
    10.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实

性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.说明

（1）本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包及违法分包。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分高低顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

特别说明：

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件《评分细则》

3.有下列情形之一的，其响应无效：

①电子响应文件未按规定期限提交的；

②电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

③供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

④供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

⑤不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

⑥被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑦响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

⑧响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑨不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

⑩项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

⑪磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

⑫响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

⑬法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：张娟      联系电话：0516-83906677

通讯地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

第八章 其他

1、代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网上公布。

3、采购人：徐州市泉山区数据局

地址：江苏省徐州市泰山路52号

联系人：朱诗慧

联系电话：0516-67661776

4、采购代理公司：江苏中瑞建设项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼 17楼

联系人：张娟

联系电话：0516-83906677

第九章 附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于不专门面向中小微企业采购的项目。

二十五、采购人确定的采购项目属性：软件和信息技术服务业。

二十六、成交供应商须在成交结果公告发出之日起7日内向采购代理机构提供本项目响应文件纸质版三份。

二十七、附件：附后。

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

10、《中小企业声明函》《中小企业规模类型自测小程序》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、预付款保函支付条款模板

2025年2月27日

- 1、评分细则

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 得分四舍五入保留小数点后2位。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《最终磋商报价表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 技术部分（82分） | 项目总体内容理解 （12分） | 根据供应商对本项目的建设背景、业务需求、建设内容、建设目标、重点难点等理解情况的响应情况是否满足招标文件的要求进行评分： 项目整体理解完全符合招标文件要求，内容全面、建设思路清晰、重难点分析描述明确合理的，得12分； 项目整体理解基本符合招标文件要求，内容较全面、建设思路较清晰、重难点分析描述较为明确合理的，得8分； 项目整体理解和招标文件要求有偏差，内容全面性一般、建设思路清晰性一般、重难点分析描述合理性一般的，得6分； 项目整体理解内容有明显缺失，建设思路及重难点分析不明确或不合理的，得2分。 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
|  | 泉山区数据要素运营三年行动计划及泉山区数据要素运营实施意见咨询服务 （14分） | 针对泉山区数据要素运营三年行动计划及泉山区数据要素运营实施意见咨询服务工作，进行总体技术路线的设计，并对咨询服务的具体内容进行说明和描述，依据响应情况进行评分： 咨询服务总体技术路线设计合理、行动计划及实施意见设计内容完善充分、符合泉山区现状与实际情况的，得14分； 咨询服务总体技术路线设计较为合理、行动计划及实施意见设计内容较完整、基本符合泉山区现状与实际情况的，得9分； 咨询服务总体技术路线设计基本合理、行动计划及实施意见设计内容基本完整，但与泉山区现状结合度较差的，得6分； 咨询服务总体技术路线设计合理性差、行动计划及实施意见设计内容完整度差，未能结合泉山区现状进行设计规划的，得2分； 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
|  | 泉山区数据要素标准制度体系设计（12分） | 结合泉山区现状，分别针对服务机构备案管理办法和企业数据资产管理实施指南的编制方案进行设计，依据响应情况进行评分： 方案完整性、科学性、可实施性强，得12分； 方案完整性、科学性、可实施性较强，得8分； 方案完整性、科学性、可实施性一般，得6分； 方案欠完整、不科学、可实施性较差，得2分； 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
|  | 泉山区数据资产创新服务运营中心业务体系规划与服务运营方案 （14分） | 结合泉山区现状，明确泉山区数据资产创新服务运营中心的定位和工作目标，并提出相应的业务体系规划和运营服务方案，依据响应情况进行评分： 运营中心定位与工作目标明确，业务体系规划和服务运营工作清晰可行、重点明确，数据资产化服务内容符合国家相关法律法规与标准规范要求、服务方法与实施流程完整可行、对服务产出物进行具体说明的，得14分； 运营中心定位与工作目标明确，业务体系规划和服务运营工作思路较全面，数据资产服务内容符合国家相关法律法规与标准规范要求、服务方法与实施流程较为完整的、对服务产出物进行简单说明的，得9分； 运营中心定位与工作目标基本明确，业务体系规划和服务运营工作思路一般，数据资产服务内容符合国家相关法律法规与标准规范要求、服务方法与实施流程基本完整的、对服务产出物有基本说明的，得6分； 运营中心定位与工作目标不太明确，业务体系规划和服务运营工作思路较差，数据资产服务内容符合国家相关法律法规与标准规范要求、服务方法与实施流程完整性差、对服务产出物说明差的，得2分； 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
|  | 泉山区数据要素领域培训服务 （10分） | 结合泉山区现状，针对行政事业单位及区域内国资企业、大型产业企业具体执行人员，举办两场数据要素知识培训，进一步细化宣讲数据要素知识体系，提供相应的培训方案以及人才储备机制设计方案，依据响应情况进行评分： 方案内容完整全面，针对性和可行性强的，得10分； 方案内容较为完整，针对性和可行性较强的，得8分； 方案内容完整性、针对性、可行性一般的，得6分； 方案内容完成性、针对性或可行性较差的，得2分； 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
|  | 泉山区申报落地国家标准应用试点验证单位咨询服务 （10分） | 结合泉山区现状，明确泉山区申报国家标准应用试点验证单位咨询服务的工作内容与步骤，并给出风险与应对措施。提供申报咨询服务方案，依据响应情况进行评分： 申报咨询服务工作内容与步骤清晰可行，风险分析内容合理、应对措施设计得当的，得10分； 申报咨询服务工作内容与步骤较完整，风险分析内容与应对措施描述一般的，得8分； 申报咨询服务工作内容与步骤、风险分析与应对措施描述一般的，得6分； 申报咨询服务工作内容与步骤存在欠缺，风险分析与应对措施描述不合理的，得2分； 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
|  | 项目实施管理方案 （10分） | 根据供应商提供的响应文件中对实施管理方案、实施人员安排、项目管理措施、项目进度计划、项目交付物等内容的响应情况进行评分： 响应内容全面完整、内容描述清晰，实施人员安排得当、项目管理措施完善可行、项目交付物符合要求，并有明确项目进度计划和里程碑描述的，得10分； 响应内容基本完整、内容描述较清晰，提供了明确的实施人员安排、项目管理措施基本可行、项目交付物基本符合要求、提供了项目进度计划的，得6分； 响应内容描述一般，描述了实施管理方案、项目管理措施、项目进度计划、项目交付物的，得3分； 未提供响应内容或响应内容有缺失的，不得分。 |
| 商务部分 （8分） | 业绩 （4分） | 响应文件中提供供应商为乙方，签订日期在2022年1月1日（含）以后与本项目类似的咨询服务类业绩，响应文件中提供业绩合同原件扫描件，时间以签订合同时间为准。每有一个得2分，最高得4分，最低得0分。 注：首次响应文件中提供供应商的合同扫描件并加盖电子章。 |
|  | 项目团队人员配备情况 （4分） | 拟派项目负责人具有人社行政主管部门颁发的高级项目管理师证书的，得2分，本项最多得2分。 拟派项目团队成员具有工信行政主管部门颁发的数据评价师证书的，每有一个得1分，本项最多得2分。 首次响应文件中提供人员证书和供应商为其缴纳的近三个月（2024年11月-2025年01月）任意一个月的社保证明原件扫描件并加盖电子章，否则不得分。 |

本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二）

2、项目要求（采购需求）

- 项目概况

1、项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

2、项目预算：本项目不接受超过180万元人民币（采购项目预算金额）的报价，报价包括人工、材料、设备、住宿、差旅费、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、项目服务期限：自服务合同签订之日起8个月。

- 项目背景

数据是新时代重要的生产要素。随着数字经济的持续快速发展，数据要素作为生产要素的重要性日益凸显，我国近年来大力推进数据要素市场建设，探索数据资源的市场化高效配置和流通模式。2022年国家数据二十条的出台，对统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理提出顶层框架要求。工信部指导2022年实施相关国家标准，对数据资产管理和服务提供框架指导。2023年财政部会计司出台《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，同年中国资产评估协会发布《数据资产评估指导意见》，对企业数据资产入表与数据资产估值提供指引。

2023年12月31日，财政部正式印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，要求各地方构建“市场主导、政府引导、多方共建”的数据资产治理模式，逐步建立完善数据资产管理制度，不断拓展应用场景，不断提升和丰富数据资产经济价值和社会价值，推进数据资产全过程管理以及合规化、标准化、增值化；实现数据资产依法合规管理、明晰数据资产权责关系、完善数据资产相关标准，加强数据资产使用管理，稳妥推动数据资产开发利用，健全数据资产价值评估体系，强化数据资产过程监测，完善数据资产信息披露和报告等；同时积极鼓励各地方因地制宜，探索数据资产全过程管理有效路径，有条件的地方、行业和企业先行先试，结合已出台的文件制度，探索开展公共数据资产登记、授权运营、价值评估和流通增值等工作。

2023年12月1日，江苏印发《关于推进数据基础制度建设更好发挥数据要素作用的实施意见》中提出：推进数据要素优质供给、高效流通、安全发展，实现数据要素市场化配置先行示范。力争到2030年，健全数据分类分级管理制度，建立标准规范、统一协调的数据运营管理机制；建成运行高效、安全有序的数据要素市场，形成有效市场和有为政府相结合的数据要素治理模式；建强特色鲜明的数据产业集群，形成主体活跃、支撑有力的数据要素生态。2024年10月23日，江苏省政府办公厅发布关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见，提出以数据要素市场化配置改革为主线，培育经营主体，壮大产业规模，繁荣产业生态，建设国内领先的数据产业创新发展高地。

随着2024年1月1日数据资产正式入表实施，标志着数据从自然资源蜕变为经济资产的重要一步。目前，北京、江苏、浙江等省份已纷纷开始进行数据资产服务生态建设相关的制度建设与实施探索工作，各地方公共数据资源授权运营以及企业数据资产入表与融资的典型案例也逐渐增加，进行区域性数据资产服务生态建设的发展条件正在逐步具备。

三、项目内容与建设目标

为促进泉山区数据资源利用，拓展数据资源价值增值场景，支持培育与完善数据要素流通产业链，探索增加企业资产总量，降低企业资产负债率，增加企业利润率，提高企业信用评级和融资能力，以市场化机制促进数据要素高质量供给与专业化数据资产服务，实现要素高效配置，更好赋能泉山区数字经济发展，拟逐步开展数据资产服务运营与数据资源授权运营工作。本次项目建设目标为搭建泉山区基础的数据资产化业务架构，具体建设工作包括：

（1）编制泉山区数据要素运营三年行动计划；

（2）编制泉山区数据要素运营实施意见；

（3）编制泉山区数据要素地方标准制度体系文件，包括泉山区数据资产服务机构备案管理办法、企业数据资产管理实施指南；

（4）组建泉山区数据资产服务运营中心，开展数据资产服务运营工作；

（5）在泉山区开展数据要素领域培训业务；

（6）申请落地数据要素国家标准应用试点验证单位。

四、项目要求

1、实施标准与原则

项目实施过程中应参考国家和地方已出台的相关政策法规和标准，涵盖数据安全、个人信息保护、网络安全、民法典等多个领域，以及数据资产管理、数据基础制度、数据资产价值评估、增值流通等方面的具体规定。

基于依法合规、合理适度、公开透明、人本创新、可操作性等服务原则，为咨询服务的开展和制度的编制提供了理论和方法支持。

2、泉山区数据要素运营三年行动计划及泉山区数据要素运营实施意见咨询服务要求

2.1编制泉山区数据要素运营三年行动计划

以推动泉山区数据资产服务运营和数据资源授权运营为目标，编制《泉山数据要素运营三年行动计划（2025-2027）》，从规划目标、重点工作推进、保障措施、所要达成的目的或效果等多个方面进行编制，突出重点，指导泉山区数据要素运营工作的开展。

2.2编制泉山区数据要素运营实施意见

结合泉山区实际情况，制定科学可行的数据要素运营实施路径，不断深度挖掘数据要素潜力，提升数据资产价值，以全面赋能业务领域，实现降本增效和创新。

落实泉山区公共数据授权运营机制，实现泉山区数据资源登记制度和服务落地，形成若干典型可推广的公共数据应用场景并获得实际效益，基本落地数据资产服务运营体系，培育一批数据资产化第三方专业服务机构，形成若干国有企业数据资产化试点示范。

到2027年，实现泉山区公共数据资产运营能力的进一步提升和数据资产化服务体系的进一步完善，数据应用场景全面深入挖掘，公共数据与社会数据融合效益显著增强，数据要素收益分配机制基本完善，本地数据交易流通形成规模，力争成为江苏省乃至全国数据资产管理和价值利用的代表性城市。

3、泉山区数据要素标准制度体系咨询服务要求

结合国家数据要素相关标准，编制适合泉山区现状的地方标准制度体系，指导规范泉山区数据要素运营工作的开展。具体包括：《泉山区数据资产服务机构备案管理办法》、《泉山区企业数据资产管理实施指南》。

3.1编制泉山区数据资产服务机构备案管理办法

制定适应泉山区政务部门权责范围与监管机制的区内数据资产服务机构备案工作具体管理办法，为数据资产服务机构资质认定活动实施开展的科学性和有效性提供重要依据，规范数据资产服务机构资质管理工作，确保数据资产服务开展的合规性和规范性，维护数据资产服务市场秩序，为市场的健康、持续发展提供坚实的制度保障。

3.2编制泉山区企业数据资产管理实施指南

依托数据资产化相关的指导、依据和规范，以其他地方和企业的相关实践经验为参考，结合泉山区实际情况，为区域内企业和数据资产入表服务机构全面把握并有效执行数据资产入表工作提供有效指导。通过明确数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，进一步创新数据资产管理方式方法，加强数据资产全流程管理，严防数据资产应用风险等，更好促进数字经济高质量发展。

在编制过程中全面考虑指南目标、对项目需求的理解、编制依据、编制原则，策划指南框架，设计重点内容。在整个编制过程中，通过明确目标和需要解决的问题，划定重点任务，明确组织实施和保障措施，确保目标能够被贯彻执行，使实施指南具有可操作性。

4、组建数据资产创新服务运营中心，开展数据资产服务运营工作要求

贯彻落实国家关于发挥数据要素作用的战略要求，培育数据要素流通与数据资产服务产业生态，在泉山区组建数据资产创新服务运营中心。

4.1数据资产创新服务运营中心业务体系规划要求

立足徐州市，面向江苏省，辐射淮海经济区提供数据资产化服务，形成大区域服务的能力：打造高端智库；搭建人才培养体系；统筹规划律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、金融机构等专业服务资源，形成本地化数据资产全生命期服务创新生态。以示范成果带动企业开展数据资产化，打造区内产业特色的数据资产入表及价值评估试点和数据资产服务运营示范，开展数据资产服务运营，探索推动经济发展新的增长点。

4.2数据资产创新服务运营中心运营工作开展要求

在泉山区为服务运营中心组建不少于4人的运营团队，在泉山区开展面向淮海经济区的数据资产服务运营工作：在数据资产化实现过程中的各个环节，对接各类服务主体为数据供需双方提供各类业务服务；开展各类日常运营宣传展示活动，同时支撑泉山区政府在数据要素领域的其他相关工作任务。提供项目管理和数据评价分析服务。

5、数据要素领域培训业务服务要求

帮助泉山区行政事业单位及企业执行人员全面、深入理解数据要素相关知识，包括政策法规、理论基础、数据三权制度、数据资产化路径、数据运营体系等内容。提升执行人员在数据要素实践中的操作能力，使其能够在各自单位的数据管理、应用和创新工作中有效运用所学知识。通过培训选拔和培养一批数据要素领域的专业人才，为泉山区数据要素市场的长期发展建立人才储备。

6、申报落地国家标准应用试点验证单位方案咨询服务要求

以上述工作为基础，总结泉山区数据要素运营模式，联合中国电子技术标准研究院积极申报落地国家标准应用试点验证单位。进一步引导聚集数据要素服务专业生态，深化数据要素服务市场发展。

五、其他要求详见本项目磋商文件附件：6、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 泉山区数据要素运营项目(第一阶段) | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

- 3、偏离说明：详见《偏离表》；

- 4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

根据本项目采购需求自拟格式

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

- 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕 46 号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的， 须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2. 响应供应商对以上数据的真实性负责

江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表（首次报价）

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

采购单位：

供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和泉山区数据要素运营项目(第一阶段)（项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018）的磋商文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、服务期

2025年   月   日至2026年   月   日，具体起止时间随合同签订时间相应顺延。

二、服务地点：徐州市

三、项目内容与建设目标

为促进泉山区数据资源利用，拓展数据资源价值增值场景，支持培育与完善数据要素流通产业链，探索增加企业资产总量，降低企业资产负债率，增加企业利润率，提高企业信用评级和融资能力，以市场化机制促进数据要素高质量供给与专业化数据资产服务，实现要素高效配置，更好赋能泉山区数字经济发展，拟逐步开展数据资产服务运营与数据资源授权运营工作。本次项目建设目标为搭建泉山区基础的数据资产化业务架构，具体建设工作包括：

（1）编制泉山区数据要素运营三年行动计划；

（2）编制泉山区数据要素运营实施意见；

（3）编制泉山区数据要素地方标准制度体系文件，包括泉山区数据资产服务机构备案管理办法、企业数据资产管理实施指南；

（4）组建泉山区数据资产服务运营中心，开展数据资产服务运营工作；

（5）在泉山区开展数据要素领域培训业务；

（6）申请落地数据要素国家标准应用试点验证单位。

四、合同金额与付款

本合同总金额为人民币大写金额      元（小写金额：      元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥        ，大写：         人民币元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具预付款保函后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续完成后支付给乙方。

合同价款的百分之六十（60%）即￥             ，大写：             人民币元整，项目实施结束并整体验收通过后，甲方自收到发票后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

(二)付款方式(不提交预付款保函的)

合同价款的百分之二十(20%)即￥            ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后，乙方提供对应金额的增值税发票后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续完成后支付给乙方。

合同价款的百分之二十(20%)即￥           ，大写：人民币          元整，乙方向甲方提交标准制度成果材料后，乙方提供对应金额的增值税发票后15个工作日内，由甲方支付给乙方。

合同价款的百分之二十(20%)即￥           ，大写：人民币          元整，乙方向甲方提交数据要素运营三年行动计划及实施意见成果材料后，乙方提供对应金额的增值税发票后15个工作日内，由甲方支付给乙方。

合同价款的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币             元整，项目整体验收通过后，乙方提供对应金额的增值税发票后15个工作日内，由甲方支付给乙方。

上述费用甲方支付至乙方指定账户内，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

注:每次支付时，乙方应提前向甲方提供合法有效的经甲方财务部门认可的发票，甲方收到发票后按照上述约定期限付款。乙方向甲方提供发票为本合同乙方主要义务，本条款为合同主要条款。乙方逾期提供发票的，甲方不承担逾期付款责任。(如因国家、省、市、区政策性调整，甲方有权终止合同，乙方应无条件服从。)

如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。若因甲方财政拨款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。

五、保密条款

1.乙方在提供本合同项下服务时由甲方提供的未经公开的信息等均为保密信息，包括书面的、口头的或其它任何形式的信息（以下简称为“保密信息”）。乙方承诺对甲方提供的所有保密信息采取安全、规范的保密措施，承担严格的保密义务。

2.除非另有约定，未经甲方事先书面许可，乙方不得向第三方泄露委托方保密信息(有关法律、法规、政府部门、司法机构、仲裁庭、证券交易所或国内外法律法规规定的政府有权监督管理部门依法定程序和手续要求披露的情况外)。

3.乙方应保证将仅向为履行本合同项下服务相关目的而必须知道保密信息的员工、雇员、关联方及顾问按照安全、规范的程序披露保密信息，且保密责任约束并在本合同规定的保密期内，不得以任何形式、以任何身份、直接或间接为甲方的竞争对手披露甲方及本项目的保密信息。

4.当甲方书面要求乙方交回保密信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密信息以及所有描述和概括该保密信息的文件，数据形式存储的信息应当不可恢复性的永久性删除或擦除，乙方不得留存任何形式的复制件或恢复。

5.本条款不因本合同的履行、撤销、无效、终止、变更或解除而失效。在本合同终止后，乙方仍须遵守本合同之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到甲方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本合同的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。

六、服务内容及要求

1、实施标准与原则

项目实施过程中应参考国家和地方已出台的相关政策法规和标准，涵盖数据安全、个人信息保护、网络安全、民法典等多个领域，以及数据资产管理、数据基础制度、数据资产价值评估、增值流通等方面的具体规定。

基于依法合规、合理适度、公开透明、人本创新、可操作性等服务原则，为咨询服务的开展和制度的编制提供了理论和方法支持。

2、泉山区数据要素运营三年行动计划及泉山区数据要素运营实施意见咨询服务要求

2.1编制泉山区数据要素运营三年行动计划

以推动泉山区数据资产服务运营和数据资源授权运营为目标，编制《泉山数据要素运营三年行动计划（2025-2027）》，从规划目标、重点工作推进、保障措施、所要达成的目的或效果等多个方面进行编制，突出重点，指导泉山区数据要素运营工作的开展。

2.2编制泉山区数据要素运营实施意见

结合泉山区实际情况，制定科学可行的数据要素运营实施路径，不断深度挖掘数据要素潜力，提升数据资产价值，以全面赋能业务领域，实现降本增效和创新。

落实泉山区公共数据授权运营机制，实现泉山区数据资源登记制度和服务落地，形成若干典型可推广的公共数据应用场景并获得实际效益，基本落地数据资产服务运营体系，培育一批数据资产化第三方专业服务机构，形成若干国有企业数据资产化试点示范。

到2027年，实现泉山区公共数据资产运营能力的进一步提升和数据资产化服务体系的进一步完善，数据应用场景全面深入挖掘，公共数据与社会数据融合效益显著增强，数据要素收益分配机制基本完善，本地数据交易流通形成规模，力争成为江苏省乃至全国数据资产管理和价值利用的代表性城市。

3、泉山区数据要素标准制度体系咨询服务要求

结合国家数据要素相关标准，编制适合泉山区现状的地方标准制度体系，指导规范泉山区数据要素运营工作的开展。具体包括：《泉山区数据资产服务机构备案管理办法》、《泉山区企业数据资产管理实施指南》。

3.1编制泉山区数据资产服务机构备案管理办法

制定适应泉山区政务部门权责范围与监管机制的区内数据资产服务机构备案工作具体管理办法，为数据资产服务机构资质认定活动实施开展的科学性和有效性提供重要依据，规范数据资产服务机构资质管理工作，确保数据资产服务开展的合规性和规范性，维护数据资产服务市场秩序，为市场的健康、持续发展提供坚实的制度保障。

3.2编制泉山区企业数据资产管理实施指南

依托数据资产化相关的指导、依据和规范，以其他地方和企业的相关实践经验为参考，结合泉山区实际情况，为区域内企业和数据资产入表服务机构全面把握并有效执行数据资产入表工作提供有效指导。通过明确数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，进一步创新数据资产管理方式方法，加强数据资产全流程管理，严防数据资产应用风险等，更好促进数字经济高质量发展。

在编制过程中全面考虑指南目标、对项目需求的理解、编制依据、编制原则，策划指南框架，设计重点内容。在整个编制过程中，通过明确目标和需要解决的问题，划定重点任务，明确组织实施和保障措施，确保目标能够被贯彻执行，使实施指南具有可操作性。

4、组建数据资产创新服务运营中心，开展数据资产服务运营工作要求

贯彻落实国家关于发挥数据要素作用的战略要求，培育数据要素流通与数据资产服务产业生态，在泉山区组建数据资产创新服务运营中心。

4.1数据资产创新服务运营中心业务体系规划要求

立足徐州市，面向江苏省，辐射淮海经济区提供数据资产化服务，形成大区域服务的能力：打造高端智库；搭建人才培养体系；统筹规划律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、金融机构等专业服务资源，形成本地化数据资产全生命期服务创新生态。以示范成果带动企业开展数据资产化，打造区内产业特色的数据资产入表及价值评估试点和数据资产服务运营示范，开展数据资产服务运营，探索推动经济发展新的增长点。

4.2数据资产创新服务运营中心运营工作开展要求

在泉山区为服务运营中心组建不少于4人的运营团队，在泉山区开展面向淮海经济区的数据资产服务运营工作：在数据资产化实现过程中的各个环节，对接各类服务主体为数据供需双方提供各类业务服务；开展各类日常运营宣传展示活动，同时支撑泉山区政府在数据要素领域的其他相关工作任务。提供项目管理和数据评价分析服务。

5、数据要素领域培训业务服务要求

帮助泉山区行政事业单位及企业执行人员全面、深入理解数据要素相关知识，包括政策法规、理论基础、数据三权制度、数据资产化路径、数据运营体系等内容。提升执行人员在数据要素实践中的操作能力，使其能够在各自单位的数据管理、应用和创新工作中有效运用所学知识。通过培训选拔和培养一批数据要素领域的专业人才，为泉山区数据要素市场的长期发展建立人才储备。

6、申报落地国家标准应用试点验证单位方案咨询服务要求

以上述工作为基础，总结泉山区数据要素运营模式，联合中国电子技术标准研究院积极申报落地国家标准应用试点验证单位。进一步引导聚集数据要素服务专业生态，深化数据要素服务市场发展。

七、验收

1.乙方应负责在项目验收前将项目实施过程中产生的全部各种相关各阶段文档整理好装订提交。

2.甲方组织相关专家召开项目验收评审会进行验收，验收评审通过后视为项目验收通过。

八、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用服务成果或服务成果的任何部分不受任何关于侵犯所有权、著作权（版权）等知识产权的指控。如任何第三方提出侵权指控，乙方承担一切与之有关的责任，并退还甲方支付的全部费用，给甲方造成损失的，还应承担损失。

2、本项目服务成果的知识产权为项目甲方所有。

九、违约责任

1、甲乙双方出现其他重大违约行为的（如项目重大质量问题或严重延期支付问题等），守约方有权解除合同，并要求违约方向守约方支付违约金。

2、乙方应在项目实施前向甲方报送书面进度计划表，如未按照进度节点完成相应工作内容并交付成果，甲方有权按照每一节点减少合同总价款15%的报酬，乙方应在三日内交付，期满仍未交付的，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部款项，造成损失的仍应赔偿甲方损失。

3、乙方人员不具备相应资质或不符合响应文件的承诺或要求的，乙方应在人员驻场前调配到位，项目实施期间未经甲方认可不得擅自变动，否则视为违约，乙方除在甲方提出后三日内整改到位外，并应支付合同价款10%的违约金（从合同款项中直接扣除），期满前未能整改到位的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还。

4、乙方在收到中标通知书后应在5个工作日内安排人员驻场，开展服务工作，未按时履行按照合同第九条第1款执行。

5、乙方提供的成果最终未能获得专家评审并通过验收，则视为质量不符合要求，甲方仅按照合同价款30%支付成本费，多出部分由乙方退还。

6、因乙方在工作过程中保密措施或保管不当导致信息泄露或资料丢失的，乙方应当赔偿全部损失，损失难以计算的应按合同总价的30%支付违约金。

7、其他违约条款按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

十、争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决,协商不成，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.成交通知书

3.磋商文件(含澄清或者修改文件)

4.投标文件

十二、合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4.未尽事宜由双方在签订合同时具体明确

- 十三、其它（在合同中具体明确）

（以下无正文）

签  署  页

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | 中标供应商全称 （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： 被授权代表：（签字） | 法定代表人： 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

7、承诺书

致江苏中瑞建设项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与泉山区数据要素运营项目(第一阶段)[项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)，项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018 所必需的设备和专业技术能力。

即响应文件中提供至少4名为本项目服务的技术人员劳务合同或社保部门出具的供应商为其缴纳的社会保险证明原件扫描件。

特此声明。

供应商对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

10、中小企业声明函

项目名称：泉山区数据要素运营项目(第一阶段)

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日       期：

注：本采购项目所属行业为“软件和信息技术服务业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、为中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

11、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 泉山区数据要素运营项目(第一阶段)（项目编号：JSZC-320311-JSZR-C2025-0018）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取

采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包(分标段)的按一个项目计算。

7、以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8、账户信息：

账户名：江苏中瑞建设项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州永安支行

账    号：3200 1718 3360 5250 1620

13、 预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。