**如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年03月14日 17:30 之前送至我单位，逾期不受理(如邮寄，2025年03月14日 17:30 之后到达本公司的邮件将不再受理)。**

**项目要求（采购需求）**

**一、本项目不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用**

**二、项目概况：**

1、采 购 人：徐州市铜山区柳泉镇人民政府

2、项目名称：铜山区柳泉镇生态环境综合整治与绿色产业融合发展（EOD）项目

3、服务期限：60个工作日内出具成果文件并提交送审。

**三、项目内容**

1、项目背景

为贯彻、落实党中央、国务院坚持生态优先，践行绿色发展的理念，深入推进环境治理模式创新，拟编制铜山区柳泉镇生态环境综合整治与绿色产业融合发展（EOD）项目实施方案，以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来的经济价值内部化。为推动我镇实现生态环境资源化、产业经济绿色化，实现生态环境高水平保护、区域经济高质量发展和改善项目资金储备量后续不足提供整体实施方案和咨询服务。

2、工作内容

围绕区域生态环境治理需求，推进流域综合治理，综合考虑生态环境治理类项目建设和运维资金短缺，收益难以维持长期运营等现状问题，方案编制应充分发挥生态环境治理项目自身造血功能，同步规划产业开发类配套项目，打造生态环境综合整治和产业融合发展的多元融投资模式。完成铜山区柳泉镇生态环境综合整治与绿色产业融合发展（EOD）项目实施方案的编制工作，并对其进入徐州市市级、江苏省省级EOD项目库及完成与银行对该项目的贷款授信等方面的工作提供全过程咨询。具体工作内容为：

2.1项目实施方案编制工作内容

(1) 调研项目基本情况、挖掘项目信息。

(2) 项目清单梳理，挑选符合申报条件的子项目。

(3) 对初步挑选的子项目进行深度调研收集数据信息。

(4) 梳理前期对接与调研信息。

(5) 初步确定拟实施子项目内容。

(6) 初步测算项目总体收支情况。

(7) 政策梳理，完成具体子项目与相关政策的对接。根据政策导向、对接规划、金融机构要求，结合当地特色，明确EOD试点申报项目主题与题目。

(8) 整合政策梳理情况及拟实施子项目情况。

(9) 根据申报要求，以及可研报告等资料，编制EOD试点项目实施方案。

(10) EOD试点申报方案上会报批。

2.2 完成试点申报工作内容

(1) 对县、市、省级各相关部门所提问题提供咨询和解决方案，协助论证直至实施方案完善。

(2) 相关部门开展相关立项工作。

(3) 提供EOD项目申报全过程指导服务等工作。

(4) 完成相关申报资料直至项目成功入市级、省级库或取得银行授信。

**四、服务标准**

提交符合国家相关技术指南及导则要求的实施方案，并协助报送到徐州市生态环境局、江苏省生态环境厅完成入库手续或取得银行贷款授信。

**五、其他要求**

1、本项目其他要求见磋商文件《合同草案条款》。