采购需求

- 一、项目内容

（一）采购人：睢宁县自然资源和规划局。

（二）项目名称：睢宁县2024年国土变更调查及日常变更服务项目

（三）预算金额：200万元人民币。包括完成本项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目背景

根据自然资源部办公厅《关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44号）、江苏省自然资源厅《关于开展全省2024年度国土变更调查工作的通知》（厅便函(2024)905号）等相关要求，为全面掌握睢宁县年度国土利用变化情况，持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测，更新睢宁县年度国土变更调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，睢宁县自然资源和规划局决定开展睢宁县2024年国土变更调查及日常变更工作。

- 三、总体目标

在上年度国土变更调查成果基础上，利用国家、省下发的卫星遥感影像，以及遥感监测图斑成果，结合耕地保护、督察执法、用途管制、生态修复等自然资源管理需要，补充提取各类变化图斑，开展睢宁县2024年国土变更调查及日常变更工作。通过县级实地调查举证，依托“江苏省国土变更调查省市县三级在线核查系统”和“国土调查云”平台，逐级报省市级检查、国家级核查，全面掌握本年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量数据包。

- 四、工作任务

（一）日常变更

在上年度变更调查成果基础上，利用国家下发的遥感监测成果和省下发的定期监测成果，结合睢宁县自然资源管理需要和相关监测监管工作，开展2024年日常变更。

根据耕地保护、督察执法、用途管制、生态修复等工作需要，开展项目类日常变更结果核实与报送工作，经市级、省级全面核查通过后报部。

（二）年度国土变更调查

1.实地调查举证和数据建库

按照国家统一标准，依据部下发的2024年度遥感监测成果为基础，结合省级及以下2024年度内监测发现的各类国土利用变化信息以及各类自然资源管理信息，制作工作底图并开展实地调查举证。

实地现状认定地类为原则，查清工作底图上每一块变化图斑的地类、面积、属性、权属等实际情况；对需要举证的图斑，逐一实地拍照举证，通过“国土调查云”及时在线提交；日常变更图斑经与2024年度遥感监测成果核实确认一致的，可直接按照变更调查要求生成增量数据，无需重复实地举证；日常变更图斑与2024年度遥感监测成果不一致的，需再次实地调查举证。

涉及林地、草地、湿地变化的，除林草湿专项调查监测中县级林草主管部门已举证且自然资源主管部门已核查通过的之外，其他均应由县级自然资源和林草主管部门共同赴实地开展举证和地类认定工作。

在上年度国土调查数据库基础上，对涉及地类属性及相关图层变更的，按照数据库更新技术要求，形成2024年度国土变更调查更新数据增量包，上报省、市级自然资源主管部门

2.成果检查完善

对省、市级检查发现的问题及时补充完善，确保成果的质量，将通过省级全面检查合格的县级2024年度变更调查成果报部。

部结合年度遥感监测、地类核查结果，对年度变更调查成果开展国家级内业核查和数据库质量检查。对发现的疑似错误图斑，在规定时间节点进行核实整改或补充举证，配合完成国家级成果数据质量检查、“互联网+”在线核查。

3.成果数据汇总分析

按照《2024年度全国国土变更调查实施方案》要求形成整套国土调查成果资料，应包括影像、图形、权属、文字报告等。将年度变更调查成果与专题套合分析，形成各项分析报告，主要包括编写成果分析报告、城镇村土地利用现状分析报告，以及其他年度变更调查数据相关汇总分析工作。

- 五、主要成果

日常变更调查主要成果包括矢量数据和举证信息等。其中，矢量数据为拟变更图斑以及相关单独图层（MDB 格式，DLTB 图层属性字段参照年度国土变更调查地类图斑更新过程层并增加相关项目的项目名称和编号等）；举证信息为符合年度国土变更调查要求的举证成果包（DB 格式或在线接口）和举证信息表（MDB 格式）等。

年度变更调查主要成果按照《实施方案》要求形成整套国土调查成果资料，应包括影像、图形、权属、文字报告等。其中国土调查矢量数据包括年度变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）；“互联网+”举证成果为DB格式（年度变更调查所有举证的图斑放置在年度变更调查举证属性表中）；举证信息表为MDB格式；《遥感监测图斑信息核实记录表》为MDB格式，根据遥感监测图斑的变更情况逐图斑填写。

- 六、工期要求

睢宁县2024年度国土变更调查和日常变更项目工期进度要求以自然资源部、江苏省自然资源厅和徐州市局具体工作进度要求为准。

- 七、质量要求

项目中标单位必须保证成果数据质量合格，项目成果需通过自然资源部、江苏省自然资源厅等上级部门的检查。