竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：新沂市房产服务中心

代理机构：新沂市建达工程招标代理有限公司

编制时间：2025年3月

竞争性磋商文件

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定,受新沂市房产服务中心委托，新沂市建达工程招标代理有限公司对新沂市房产服务中心新沂市2025年度老旧小区改造全过程咨询项目采取竞争性磋商发布公告方式进行采购。如贵单位有意与本单位合作，请按以下要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：新沂市房产服务中心

二、项目名称：新沂市房产服务中心新沂市2025年度老旧小区改造全过程咨询项目

三、项目编号：JSZC-320381-XYJD-C2025-0001

四、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购。

五、供应商资格条件：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：根据《苏财购〔2022〕45号》执行，此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

5.3（一）投标人基本条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）项目要求投标人具备的特定条件

1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

在有效期内的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质，并且同时具备造价咨询执业的能力及开展政府采购及工程招标代理业务的能力。

5.4.查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

③“诚信江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

⑤“江苏省政府采购信用评价系统”；

（3）截止时点（查询环节）：磋商结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与采购活动；供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

六、项目预算金额：700000 元，本项目不接受超过700000元以上报价。

七、采购需求：详见《磋商文件》第八章附件《采购需求》。

八、合同草案条款：详见《磋商文件》第八章附件《合同草案条款》。

九、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价：详见《磋商文件》第八章附件《磋商报价表》。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 招标代理服务费

十、成交供应商在领取成交通知书前，按照中介超市管理规定，由采购人向代理机构支付招标代理服务费。

第三章 响应文件

十一、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年4月 15 日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年4 月 15 日09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年 4 月 15 日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

第二部分 响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

（2）财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。

（3）投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供（如为联合体须同时提供）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

（6）采购项目需要落实的政府采购政策：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应提供《中小企业声明函》（原件扫描上传并加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）、或监狱企业证明材料、或《残疾人福利性单位声明函》（原件扫描并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

注：中小微企业，应当符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（上传并加盖电子签章，格式《磋商文件》附件）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，原件扫描上传并加盖电子签章。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（7）本项目的特定资格要求

①投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

在有效期内的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质，并且同时具备造价咨询执业的能力及开展政府采购及工程招标代理业务的能力。

2、法人授权委托书（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、偏离表（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、本项目人员配置（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。人数不得低于最低人员数量配置要求）；

5、5年内免费提供防水修补的全过程咨询服务承诺，提供承诺书，格式自拟；

6、评分标准中所要求的证明材料、方案等（格式自拟，技术部分按要求评审因素、评分标准编写）；

7、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

8、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

9、“环境标志产品” 有关证明材料复印件（如有）。

所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且在有效时间内（即“首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供环境标志产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。

10、“节能产品” 有关证明材料复印件（如有）。

所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”，且在有效时间内（即首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供“节能产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。

第四章 磋商相关说明

十二、评审程序：

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：本项目报价采用二轮报价，各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，供应商应凭CA数字证书以及能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未进行二轮报价，视为响应无效，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

9.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

9.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

9.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

9.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十三、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：本项目选用综合评分法，即竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。综合评分的主要因素是：商务部分、技术部分，以及相应的比重或者权值等。详见《磋商文件》第八章附件《评分细则》

十四、磋商过程中可能实质性变动的内容：

在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十六、成交结果确认：

采购代理机构在竞争性磋商结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照以上原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

十九、成交结果公告

自在采购结果确认后，采购代理机构将在法定网站发布成交公告，将采购结果告知采购当事人，成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

采购人：新沂市房产服务中心

联系人：刘大伟

联系电话：051688921529

采购代理公司：新沂市建达工程招标代理有限公司

联系人：周夕雨

电  话：051688613296

联系地址：新沂市新华路建委综合楼2号楼5楼。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十一、询问和质疑：

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：周夕雨      联系电话：0516-88613296

地址：新沂市新华路建委综合楼

- 附  件

二十二、附件：附后

1、《评分细则》

2、《采购需求》

3、《磋商报价表》

4、《偏离表》

5、《承诺书》

6、《法人授权委托书》

7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8、《中小企业声明函》

9、《残疾人福利性单位声明函》

10、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

11、《方案》

12、《本项目人员配置》

13、《合同草案条款》

- 评分细则

| 项目 |  | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 （50分） | 全过程工程咨询服务实施方案 （10分） | 根据供应商提供的全过程工程咨询服务实施方案进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:4分; （5）以上内容存在4处瑕疵:2分; （6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
|  | 全过程工程咨询管理组织架构 （8分） | 根据供应商提供的全过程工程咨询管理组织架构进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:8分； （2）以上内容存在1处瑕疵:6分； （3）以上内容存在2处瑕疵:4分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
|  | 造价咨询方案 （8分） | 根据供应商提供的造价咨询方案进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:8分； （2）以上内容存在1处瑕疵:6分； （3）以上内容存在2处瑕疵:4分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
|  | 工程监理方案 （8分） | 根据供应商提供的工程监理方案进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:8分； （2）以上内容存在1处瑕疵:6分； （3）以上内容存在2处瑕疵:4分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
|  | 招标代理方案 （4分） | 根据供应商提供的招标代理方案进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:4分； （2）以上内容存在1处瑕疵:3分； （3）以上内容存在2处瑕疵:2分； （4）以上内容存在3处瑕疵:1分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
|  | 项目管理方案 （8分） | 根据供应商提供的全过程工程咨询管理组织架构进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:8分； （2）以上内容存在1处瑕疵:6分； （3）以上内容存在2处瑕疵:4分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
|  | 服务保障方案 （4分） | 根据供应商提供的服务保障方案进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵4分； （2）以上内容存在1处瑕疵:3分； （3）以上内容存在2处瑕疵:2分； （4）以上内容存在3处瑕疵:1分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |  |
| 商务 部分（50分） | 投标报价 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。 |  |
|  | 人员配置 （30分） | （1）项目总负责人：注册一级建造师、注册造价工程师（或注册一级造价工程师）、注册监理工程师（总监）、建设工程类高级工程师及以上职称（要求见备注②）；全部具备得10分，少1个证书扣2.5分。没有证书不得分，本项满分10分； （人员证书以建筑市场监管公共服务平台查询为准http://jzsc.mohurd.gov.cn/）提供网站截图为准 （2）项目总负责人自2020年1月以来在投标单位执业期间有全过程工程咨询服务项目业绩的，得4分，本项最高得4分。（以中标通知书、合同为准，时间以中标通知书为准。 2、监理负责人：监理负责人须无在建工程，以建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询为准 （http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces/public/default.jsp?menuCode=01）提供网站截图。具有房屋建筑工程专业注册监理工程师（总监）的得4分。（人员建筑类证书以建筑市场监管公共服务平台查询为准http://jzsc.mohurd.gov.cn/）提供网站截图 3、造价咨询负责人：负责人具有注册一级造价工程师（原注册造价工程师）的得4分,本项满分4分。（人员建筑类证书以建筑市场监管公共服务平台查询为准http://jzsc.mohurd.gov.cn/）提供网站截图 4、（1）招标代理负责人：负责人具有高级工程师职称证书的，得4分；（2）代理组组长具备注册证书得2分（人员建筑类证书以建筑市场监管公共服务平台查询为准http://jzsc.mohurd.gov.cn/）提供网站截图；（3）代理组所有成员（3人及以上，包括组长）2024年代理从业人员考试得85分以上的，得2分，代理从业人员考试成绩以网站截图为准；本项满分8分。 备注：①专业以官方网站查询为准； ②高级职称以省级或其授权的人力资源部门颁发的证书或职称评审表原件扫描件为准； ③上述人员均须提供在职相关证明（包括但不限于劳动合同等，退休人员提供退休证明），不提供的不得分。 |  |

2、采购需求

（一）项目介绍

新沂市2025年度老旧小区改造项目，预计总投资7000万元。本项目为新沂市2025年度老旧小区改造项目全过程咨询，预算金额为700000元。

（二）服务需求一览表

招标内容：施工图所含内容的项目管理、施工图预算或清单复核及调整、施工过程造价控制、工程监理、工程竣工结算审核工作，并按各咨询业务要求提供完整的咨询成果文件，并配合政府部门对本项目的最终审计。

本项目全过程工程咨询服务范围包括：

- 项目管理：建设工程项目招标采购咨询、造价咨询、施工过程管理、竣工验收及移交等各个阶段和各项业务的管理服务。

- 参与合同谈判、根据施工合同及招标投标文件，复核、调整中标的施工图预算或清单。

C、招标代理：与项目有关的服务、施工、货物采购等招标。

D、施工过程造价控制：①审核工程施工图预算、设计变更预算并提出审核意见。②审核工程施工合同并提出审核意见。③参加图纸会审并提出意见和建议。④对工程所需的人工、 材料、设备及时提供价格信息并提出审计意见和建议。⑤参加与项目造价控制相关的会议并发表审计意见。⑥驻场服务、现场踏勘、计量复核，对材料及设备的品牌、型号、规格及价 格使用前参与市场询价及调研，对工程造价进行审核，控制工程款支付。⑦对项目实施过程 中所发生的设计变更费用、洽商签证费用、索赔费用、工程预付款、工程进度款的支付进行 审查，审查所发生的费用依据是否充分、工程量是否准确、手续是否完备、费用计取和支付 是否合理，并发表审计意见。⑧发生索赔时，依据签订的工程合同、会议纪要、工程索赔事 项确认资料、现场工作记录等文件，审计索赔事项是否存在和索赔费用的合理性，对索赔费 用进行审核并出具书面意见。⑨参与工程相关项目验收。⑩收集现场跟踪的相关结算资料。

E、工程监理：包括施工阶段、保修阶段的工程建设的投资控制、质量控制、进度控制、 安全管理，工程合同管理和信息管理以及相关工作的组织协调等。在工程监理范围内对所监 理工程施工承包人、货物或材料供应商等工程参建单位的建设活动实施监督管理。

注：投资控制基本要求：结算审计价格不能超过合同价；组织协调基本要求：化解改造过程中小区业主与施工单位产生的矛盾，避免投诉，如产生矛盾，须牵头解决。

F、工程竣工结算审核 ①根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、施工合同、施工图纸、 现场发生的各项有效证明等，审核工程造价； ②现场踏勘、计量复核； ③工程量、工程要素价格及各类项目费用审核确定； ④编制工程结算审核报告；⑤配合政府部门对本项目的最终审计。

G、采购人对本次全过程咨询服务内容有权跟据现场实际工程情况作出调整，服务费按实结算。

（三）时间进度要求

服务期限：施工工期90日历天，含项目管理、施工图预算或清单复核及调整、施工过程造价控制、工程监理等期限；工程竣工结算审(初审）30天。

- 付款方式

每月支付合同价款的10%（月付款合计不超过合同总价的70%），竣工验收合格后一个月内支付至合同价款的 70%，经政府审计确认后一个月内付至最终服务结算价款的 95%，余款待移交完相关资料后结清。

全过程工程咨询服务机构最低人员数量配置要求

| 序号 | 岗位 | 执业资格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程工程咨询项目总负责人 | 注册监理工程师或注册一级建造师或注册造价工程师（或注册一级造价工程师）。 | 1 |
| 2 | 造价咨询负责人 | 注册造价工程师（或注册一级造价工程师） | 1 |
| 3 | 造价编审人员 | 注册造价工程师（或注册一级造价工程师）为土木建筑工程专业 1 名。 | 1 |
| 4 | 招标代理负责人 | 具有建设工程类高级工程师证 | 1 |
| 5 | 招标代理组长 | 具有工程建设类注册执业资格 | 2 |
| 6 | 监理负责人 | 注册监理工程师（5年以上总监工作经验）且无在建工程 | 1 |
| 7 | 监理机构人员 | 本次招标须每一小区配置一名专业监理工程师(3年以上从业工作经验），提供承诺书，格式自拟。 | 以实际开工小区数量为准 |

注：以上人员均不得互相兼任。

注：（1）以上项目组成人员在投标时必须确定并提供相关有效材料。专业以官方网站查询为准，所有人员必须在本企业注册，同时提供在职相关证明（包括但不限于劳动合同等；退休人员提供退休证明)。

（2）上表为全过程工程咨询服务机构最低人员数量配置要求，若配置人员少于上述人数要求的，属于未响应竞争性磋商文件要求。

3、磋商报价表

（首次）

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新沂市房产服务中心新沂市2025年度老旧小区改造全过程咨询项目 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。

注：最终全过程咨询酬金按工程实际结算造价进行调整:(中标价/预计总投资*工程实际结算价)

供应商名称：

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

报价时间：   年  月  日

4、偏离表

（首次报价）

项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的首次响应文件中与《磋商文件》和《磋商文件修改（澄清）》（如有）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商名称： _____________________

供应商公章：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：________________

5、承诺书

致：新沂市房产服务中心

新沂市建达工程招标代理有限公司

根据贵方新沂市房产服务中心新沂市2025年度老旧小区改造全过程咨询项目《竞争性磋商文件》（项目编号：         ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

- 承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供服务保证符合国家标准，配备人员按时到场。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

六、新沂市建达工程招标代理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由新沂市建达工程招标代理有限公司确定。

七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

6、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）  联系电话：

身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与新沂市房产服务中心新沂市2025年度老旧小区改造全过程咨询项目[项目编号：      ]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

受托人（签字）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂市房产服务中心新沂市2025年度老旧小区改造全过程咨询项目[项目编号：          ]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：

公章：

日期：   年  月  日

8、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为   万元 ，属于             （中型企业、 小型企业、微型企业）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：

（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：              ，项目编号：                         ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

11、方案

（全过程工程咨询服务实施方案、全过程工程咨询管理组织架构、造价咨询方案、工程监理方案、招标代理方案、项目管理方案、服务承诺方案）

（格式自拟）

12、本项目人员配置

| 序号 | 岗位 | 人员姓名 | 具有证书（附扫描件） | 是否属于加分人员 | 最低数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程工程咨询项目总负责人 |  |  |  | 1 |
| 2 | 造价咨询负责人 |  |  |  | 1 |
| 3 | 造价编审人员 |  |  |  | 2 |
| 4 | 招标代理负责人 |  |  |  | 1 |
| 5 | 招标代理组长 |  |  |  | 2 |
| 6 | 监理负责人 |  |  |  | 1 |
| 7 | 监理机构人员 | 本次招标须每一小区配置一名专业监理工程师，提供承诺书，格式自拟。 |  |  | 以实际开工小区数量为准 |

注：投标人可根据自报人员自行拓展表格。

13、合同草案条款

江苏省全过程工程咨询服务合同

示范文本（试行）

江苏省住房和城乡建设厅  制定

第一部分  协议书

委  托  人（全称）：

受  托  人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程投资额：

5.其他：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、全过程工程咨询服务目标

四、全过程工程咨询范围

本项目全过程工程咨询范围包括：

□ 项目策划

□ 工程设计

□ 工程监理

□ 招标代理

□ 政府采购

□ 造价咨询

□ 项目管理

□ 其他：         （规划咨询、投资咨询、BIM咨询、绿建咨询、工程勘察、工程检测、海绵城市设计、地质灾害危险性评估、当地政府报批报建所需要的咨询服务等涉及组织，管理，经济和技术等有关方面的工程咨询服务）各专业咨询服务具体内容详见技术要求。

五、组成本合同的文件

1.协议书

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或全过程工程咨询建议书（适用于非招标工程）；

4.技术要求及其附件

□ 技术要求A：项目策划

□ 技术要求B：工程设计

□ 技术要求C：工程监理

□ 技术要求D：招标代理

□ 技术要求E：政府采购

□ 技术要求F：造价咨询

□ 技术要求G：项目管理

5.专用条件及其附录

6.通用条件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

六、全过程工程咨询项目总负责人及团队主要成员

全过程工程咨询项目总负责人：           ，身份证号码：               ，注册证书号：                  。

全过程工程咨询项目团队主要成员：

□ 项目策划负责人：                ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

□ 工程设计负责人：                ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

□ 总监理工程师：                  ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

□ 招标代理负责人：                ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

□ 造价咨询负责人：                ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

□ 项目管理负责人：                ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

□ 其他（      ）负责人：          ，身份证号码：                   ，注册证书号：                  。

注：上述负责人，如现行法律法规有相应执业资格要求的，应填写注册证书号。

七、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

取费基价：          元，总费率：     % ；

包括：

□ 项目策划酬金：

□ 工程设计酬金：

□ 工程监理酬金：

□ 招标代理酬金：

□ 政府采购酬金：

□ 造价咨询酬金：

□ 项目管理酬金：

□ 其他：

八、服务期限

全过程工程咨询项目自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 项目策划服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 工程设计服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 工程监理服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 招标代理服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 政府采购服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 造价咨询服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 项目管理服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

□ 其他服务期限：自    年  月   日始，至     年  月   日止。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询。

委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

十、合同订立及生效

合同订立时间：      年    月   日

合同订立地点：

本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执     份。

本合同双方约定：    委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章 后本合同生效。

| 委托人：（签章） | 受托人：（签章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人或其 授权人：（签章） | 法定代表人或其 授权人：（签章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

第二部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施全过程工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托全过程工程咨询的一方，及其合法的继承人。

1.1.3 “受托人”指本合同中提供全过程工程咨询的一方，包括其合法继承人。

1.1.4 “其他参建方”是指在工程范围内与委托人签订拆迁、勘察、专业设计、施工、材料和设备供应及安装、试验检测、专业咨询与服务等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。

1.1.6 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外受托人的工作。

1.1.7 “全过程工程咨询机构”是指受托人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.8 “全过程工程咨询项目总负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持全过程工程咨询机构工作的人员。

1.1.9 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

1.1.10 “正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.11 “附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。

1.1.12 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。

1.1.13 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.14 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.15 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.16 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标文件（适用于招标工程）或全过程工程咨询建议书（适用于非招标工程）；

（4）技术要求及其附件；

（5）专用条件及其附录；

（6）通用条件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 受托人的义务

2.1 全过程工程咨询的范围和工作内容在技术要求中约定。

2.2 全过程工程咨询依据

（1）双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工作依据。

（2）委托人要求使用其他国家和地区技术标准的，应在专用条件中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

2.3 全过程工程咨询机构和人员

2.3.1受托人应组建满足工作需要的全过程工程咨询机构，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。全过程工程咨询机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，全过程工程咨询项目总负责人及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证全过程工程咨询工作正常进行。

2.3.3受托人可根据工程进展和工作需要调整全过程工程咨询机构人员。受托人更换全过程工程咨询项目总负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换全过程工程咨询机构其他受托人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 受托人应及时更换有下列情形之一的受托人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的全过程工程咨询机构人员。

2.4 履行职责

（1）受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

（2）受托人应当对与全过程工程咨询服务有关的其他参建方的关系进行协调。

（3）受托人的其他职责在技术要求中约定。

2.5 提交报告

受托人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交全过程工程咨询的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录全过程工程咨询工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

受托人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3. 委托人的义务

3.1 提供资料

委托人应按照专用条件和技术要求约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。

3.2 提供工作条件

3.2.1 委托人应按照专用条件和技术要求约定，派遣相应的人员，提供满足要求的房屋、设备，供受托人无偿使用。

3.2.2 委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

3.3 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知受托人。

3.4 告知

委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、全过程工程咨询项目总负责人和授予全过程工程咨询机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。

3.5 审核与答复

3.5.1 委托人应在专用条件约定的时间内，对受托人以书面形式提交并要求审核或作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.5.2 委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。

3.6 支付

委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。

3.7 配合、参与和监督

委托人应当根据建设程序的要求，参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动；并有权对受托人的全过程工程咨询进行必要的监督与管理。

4. 文档管理

4.1 全过程工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

4.2 在工程项目实施前，受托人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。

4.3 全过程工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由全过程工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

4.4 在全过程工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

4.5 委托人应当在专用条件约定的时间内免费向受托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及该工程有关的其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。

4.6 委托人有权要求受托人提交按专用条件约定的各类全过程工程咨询文档，并对受托人在项目实施过程中形成文档有查阅权。

5. 违约责任

5.1 受托人的违约责任

受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.1.1 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

5.1.2 未经委托人同意，受托人擅自更换全过程工程咨询项目总负责人，或者全过程工程咨询项目总负责人长期不在岗的；

5.1.3 受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，并给委托人造成直接经济损失的。

5.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.2.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。

5.2.2 委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。

5.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

5.3 除外责任

5.3.1 因非受托人的原因，且受托人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。

5.3.2 受托人对委托人决策（该决策非受托人提供错误咨询意见引起）不承担责任。

5.3.3 因不可抗力对工程项目建设造成的影响，受托人不承担责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.3.4 受托人的其他免责条款，由双方另行约定。

6. 支付

6.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

6.2 支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

6.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

6.4 有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条件第7条和专业条件第7条约定办理。

7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

7.2 变更

7.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

7.2.2 除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的全过程工程咨询工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

7.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，受托人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。受托人用于恢复服务的准备时间根据实际情况双方商议确定。

7.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起全过程工程咨询服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

7.2.5 因非受托人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

7.2.6 因工程规模、全过程工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

7.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

7.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除受托人的部分义务导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

7.3.2 在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程全部或部分暂停，委托人应通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致受托人遭受的损失应由委托人予以补偿。

7.3.3 当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正。若委托人在受托人接到通知后的7天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托人时本合同解除。委托人应将全过程工程咨询的酬金支付至限期改正通知到达受托人之日，但受托人应承担第5.1款约定的责任。

7.3.4 受托人在专用条件6.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出受托人可以接受的延期支付安排，受托人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内受托人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，受托人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第5.2.3款约定的责任。

7.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

7.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

7.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）受托人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与受托人结清并支付全部酬金。

8. 争议解决

8.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

8.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

8.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9. 其他

9.1 外出考察费用

由委托人提出的外出考察，要求受托人参加或负责的，相应费用由委托人支付。

9.2 检测费用

委托人要求受托人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由受托人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.4 奖励

受托人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

9.5 守法诚信

受托人及其工作人员不得从与其他参建方处获得任何经济利益。

9.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与其他参加方所提供的保密资料。保密事项的其他约定：

9.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

9.8 知识产权

9.8.1委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.8.2受托人为实施工程所编制的文件的著作权属于受托人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经受托人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.8.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在实施全过程工程咨询时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的工程资料导致侵权的，由委托人承担责任。

9.8.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

9.8.5受托人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约酬金中。

9.9 联合体

9.9.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

9.9.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

9.9.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

9.10 分包

9.10.1 受托人可以将资质范围外的服务内容分包给具备相应资质条件的服务机构，但是分包单位的确认必须经委托人的认可。受托人作为总包单位，就分包服务内容承担连带责任。

9.10.2受托人将自身资质条件的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人；如受托人不具有相应资质，其业务必须分包给具有资质的分包单位。

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.1 解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用                            。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：                              。

2. 受托人的义务

2.1 全过程工程咨询依据

2.1.1 依据包括：

（1）全过程工程咨询依据包括：

（2）使用其他国家和地区技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：

2.2 全过程工程咨询机构和人员

2.2.1 全过程工程咨询机构人员配备见附录1。

2.2.2 更换受托人员的其他情形：                        。

2.3 全过程工程咨询总负责人职责：                        。

2.4 提交报告

受托人应提交报告的种类、时间和份数：

。

2.5 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                   。

受托人应在本合同终止后      天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：                。

3. 委托人的义务

3.1 提供资料

签订合同生效时，委托人应按照下表无偿向受托人提供工程有关的资料：

委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 工程立项文件 |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |

3.2 提供工作条件

委托人应按照下表约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供受托人无偿使用。

委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

3.3 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.5 审核与答复

委托人同意在    天内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

5. 违约责任

5.1 受托人的违约责任

5.1.1 除通用条款受托人的违约责任外，受托人不履行合同义务或不按约定履行义务的其他情况包括（但不限于）：  各个服务事项的总负责人不得相互兼任，未经委托人同意，不得变更，如有发现，每次处以5000元罚款 。

受托人赔偿金额按下列方法确定：

在项目服务全部结束后，从应付酬金中一次性扣除。

5.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

银行同期贷款利率按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

6 支付

6.1 支付货币

币种为：         ，比例为：       ，汇率为：        。

6.3 支付酬金

□正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

□委托人按技术要求中约定的支付次数、支付时间、支付比例和支付金额向受托人支付全过程工程咨询服务酬金。

7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

本合同生效条件：                                        。

7.2 变更

7.2.2 除不可抗力外， 因非受托人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

7.2.3 除不可抗力外，实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，其善后工作以及恢复服务的准备工作相应的附加工作酬金确定方法：

7.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

7.2.6 因工程规模、全过程工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，                                    。

8. 争议解决

8.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交       进行调解。

8.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第      种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。

9 其他

9.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后      天内支付检测费用。

9.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后      天内支付咨询费用。

9.4 奖励

合理化建议的奖励约定:                                    。

9.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

受托人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

9.8 知识产权

9.8.1 关于委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：

9.8.2 关于受托人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

关于受托人提供的上述文件的使用限制的要求：

9.8.5 受托人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

10. 补充条款

。

附录1

全过程工程咨询机构人员配备表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 年龄 | 执业资格 | 注册号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 技术要求

技术要求A：工程监理

1. 受托人的义务

1.1 监理的范围和工作要求

1.1.1 监理范围包括：                             。（可参考附件1：工程监理服务清单）

1.1.2监理工作要求包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工其他参建方提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工其他参建方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工其他参建方专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工其他参建方提交的施工进度计划，核查其他参建方对施工进度计划的调整；

（8）检查施工其他参建方的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工其他参建方的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工其他参建方报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工其他参建方提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工参建方整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工其他参建方提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工其他参建方提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工其他参建方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工其他参建方提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）及时、准确完整收集、整理、编制、传递及汇总监理文件资料，并按规定组卷成册，形成监理档案。

（23）监理工作内容还包括：

1.2 履行职责

1.2.1 在全过程工程咨询范围内，委托人和其他参建方提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与其他参建方之间发生合同争议时，受托人应协助委托人协商解决。

1.2.2 当委托人与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应提供必要的证明资料。

1.2.3 受托人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

1.2.4 除专用条件另有约定外，受托人发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他参建方予以调换。

2. 委托人的义务

2.1 告知

委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、全过程工程咨询项目总负责人和授予全过程工程咨询机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。

2.2 委托人意见或要求

在本合同约定的全过程工程咨询工作范围内，委托人对其他参建方的任何意见或要求应通知受托人，由受托人向其他参建方发出相应指令。

2.3 参与和监督

（1）委托人有权对工程质量和施工进度进行监督，参与项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。

（2）委托人有权依法对监理工作进行检查和监督，并对其违规行为予以纠正。

- 3. 工程监理服务费用支付

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

附件1

工程监理服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 工程监理 | 1、编制监理规划及监理实施细则 2、工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制 3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理 4、监理文件资料管理 5、设备采购与设备监造 6、按建设工程监理规范要求服务范围执行 7、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容 |  |

监理合同补充条款：

1.严格规范建设监理市场，严禁无证监理、出卖资质，监理单位亦不得将监理业务转包或分包。

2.工程监理应执行《工程建设监理规定》第十九条规定：监理单位不得转让监理业务。如果监理人擅自将监理业务分包、转包，应承担5万元违约金，委托人有权解除合同，已经支付价款监理人需返还，余款不再支付，由此造成的一切后果由监理人承担。

3.本项目竣工验收前中标总监理工程师不得在其他项目从事监理工作。监理组进场后须在一个月内完成其他在监项目的扫尾和交接工作，超出一个月，仍有其他在监项目，视为违约，罚款5万元，直接在支付监理费时扣除。本项目总监理工程师除不可抗力因素和委托人提出变更总监理工程师外，监理人不得随意提出变更，否则对监理人处以5000元/次罚款；监理人员（除总监）未按中标书填报到岗的则扣除2000元/人。填报人员除不可抗力因素外不能更换，任何变更将视为违约。

4.凡在实际工作中不完全履行投标文件承诺的投标人（主要指人员配备、到场情况、投资控制、设备设施等情况），招标人将参照《监理工程合同履约考核细则》（附后）相关条款执行相应处罚。

5.每两周必须主持一次工程例会和专题例会，并形成文字会议纪要。未经委托人同意，未按要求召开监理会议，委托人有权处罚监理人2000元/次违约金。监理人每月30日需对上月25日至本月24日工程进度报表以及资金计划审核完毕，如未按时完成则视为违约，监理人将支付给委托人3000元/次的违约金。

6.普通监理员无签署意见权，本工程监理签字权只授予总监。在签署变更签证或其他重要文件时不得只署名或签“情况属实”之类的简要文字，必须分析原因，得出结论，形成具体意见。违反本约定视为监理人违约，发现一次监理人需支付1000元违约金，如超过3份以上签证及重要文件，均是简要文字，委托人将在监理费用中扣除2000元/次作为违约金。工程各项文件在规定时间内未及时处理，未及时通报委托人，视为监理人员违约，发现一次监理人需支付2000元违约金。

7.工程进度施工单位未按关键要求节点完成，监理单位未按照相关国家标准、行业规范实施监理职责的，监理单位承担连带责任：施工过程中进度按月考核，当月计划没有完成将视为监理人违约，关键进度节点每拖延一天，支付1000元/天违约金，竣工工期每拖延一天支付2000元/天违约金。

8、施工过程中的分部分项验收，一次未通过，因为监理人未尽到职责，支付1000元/次违约金，两次未通过支付违约金2000元/次。

9、进度款控制，如总监签字审核后的进度款造价，经委托人或委托人委托专业人员审核后造价审减额超10%以上，委托人将视为监理人违约，监理人将对委托人支付违约金2000元/次；监理人应在结算送审计之前对竣工图和变更的工程量进行审核，初审后交由审计单位审核，如工程量审减率大于监理人自报的5%，则视为违约，并对审减额的同等价款做出相应赔偿。

10、如在结算审核中发现竣工图与现场实际不符，将视为监理未尽到审核竣工图责任，限期14天修改到位，超期限未修改到位视为违约，扣除监理费的5%，作为违约金。

11、质安站检查结果，列入本工程考核，如监理人未尽到相应职责，委托人视检查结果对监理人考核，按得分比例支付监理费。其他事项待约定。

12、监理需负责现场核实土方工程量，委托人将不定时抽查，如发现弄虚作假，委托人从监理费中双倍扣除所造成损失的费用，不放弃进行法律追究的权利。

13、监理费结算价按施工结算价乘以监理中标金额与施工估算合同额的比率进行调整，延期监理费不予计取。

14、监理工程师可在委托人同意的前提下委派具备同等资格或资质的工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7天以书面形式通知委托人，还应在获得委托人同意后将委派和撤回通知承包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

15、因监理工程师未能按照国家、行业标准履职监理工作的，给委托人造成损失的，由监理人承担，并支付违约金3000元/次。

16、监理工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，监理人应承担延误造成的损失。

17、监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认。

18、因图纸变更较大导致的工程变化，影响工期较大的，应明确提出并报委托人。

19、监理工程师对于验收记录除签字外必须注明验收意见，涉及费用增减的须报委托人代表签字。

20、监理工程师需要取得委托人批准才能行使的职权：国家、行业标准规定的相应岗位职责。

21、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

22.监理工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，扣除监理人2万元/次违约金。

23.经监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24小时后，监理工程师不在验收记录上签署意见并签字，扣除监理人2000元/次违约金。

24、监理人员要严把施工质量关。因监理单位失职，未将重大质量、安全等隐患上报委托人、主管部门的造成质量、安全事故的，扣减监理费20000元/次，并抄送资质管理部门。

25、总监理工程师及相关专业监理人员不得随意更换，确需更换须报业主审批同意，并交纳违约金（参照《监理工程合同履约考核细则》执行）。

26、总监及监理人员需现场公示，监理人员须入驻现场，巡视旁站监理（若相关专业施工进行时，监理人员必须到场旁站监理，否则按脱岗处以相应罚款），要实行定人定岗，持证挂牌上岗。

27、总监理工程师每天在现场时间不少于8小时，每周不少于六天；若总监理工程师影响到正常工作，委托人有权调换总监理工程师，直到满意，调换期间未到位时间每天处以2000元的罚款；总监不参加委托人主持召开的会议一次扣罚1000元。（总监请假需提前一天且得到委托人批准）。

28、委托人随机进行检查，除总监理工程师外其他监理人员在施工期间无故脱岗的给予每天不少于1000元的罚款（监理人员工作时间内擅自离开现场一小时按脱岗处理，确需外出，须提前一天向委托人负责人请假）。

29、若监理在岗时间从事于监理工作无关的活动，发现一次处以500元罚款，同一监理工程师发现三次以上委托人有权调换该名监理工程师，并处以相应罚款（更换人员罚款参照《监理工程合同履约考核细则》执行）。

30、严禁监理单位推荐分包单位、工程材料、工程机械，如有违反视为违约行为，第一次扣违约金2000元，第二次扣违约金5000元，第三次扣违约金2万元。

31、监理人债权不得转让。

32、监理单位负责监管承包人工程进度、质量以及施工现场安全文明、大气扬尘治理等工作。因以上问题导致项目被批评或通报批评，监理单位同施工单位负连带责任，处以监理单位1000-5000元/次罚款

33、监理单位应在15日内配合施工单位提交结算资料，如因监理单位原因造成的延误，处以2000元/天的处罚。

34、其他未约定情形具体详见《监理工程合同履约考核细则》。

《监理工程合同履约考核细则》

为更好地发挥监理公司在工程建设实施过程中的监督、管理作用，深刻、细致地落实监理委托合同及国家法律法规规定的责任及义务，确保本工程的质量、安全、进度、投资及场容场貌符合施工合同、图纸设计、相关法律法规及委托人的具体要求，委托人根据工程建设需要对监理人进行工作考核，考核周期时间为每一个月28日至下一个月27日，考核内容及处罚标准如下：

- 委托人对监理委托合同执行情况的考核

1、根据监理公司人员机构组成，专业应配备齐全，项目总监每月在项目现场时间不得低于25天，总监代表及其余人员在每月在项目现场时间不得低于25天，监理人员违反此条规定，少于标准时间3天以内，每脱岗一天，每天处以1000元的罚款，总监2000元/天罚款；少于标准时间3天及以上，委托人有权扣除监理3000元违约金；少于标准时间5天及以上，扣除监理5000元。

2、主动配合委托人的贯标及创优工作，及时做好资料收集整理和现场监督管理工作。

3、监理必须配合委托人工作，对于夜间施工、赶工期间，监理必须配合进行现场监督工作，不得提出增加费用需求。

4、监理对于承包人上报资料，必须按合同约定期限进行严格审核，与现场实际情况进行查验复核，因监理方未及时审核校验资料，委托人发现资料错误、与现场情况不符或不满足归档要求，监理方承担连带责任，将扣除监理1000元/次罚款。

5、监理应按时上报监理周报、监理月报，每周五向委托人提交监理周报，每月25日前向委托人提交监理月报，对于项目施工过程中出现的问题、进度偏差原因分析、质量安全问题等进行梳理汇总。监理方未及时向委托人上报监理周报、月报，或报告内容过于敷衍、不实，委托人将扣除监理1000元/次罚款。

6、监理单位不得转让监理业务。如果监理人擅自将监理业务分包、转包，应承担20万元违约金，委托人有权解除合同。

7、监理单位必须对施工现场进行严格监管，若发现施工方未按图施工或是未经委托人审核同意，施工单位擅自进行设计变更、违反施工图纸进行施工，应及时阻止并上报委托人，若发现施工方未按图施工，监理未及时阻止并未上报，将扣除监理3000元/次罚款。

8、未对施工单位违反施工规范、施工方案、工程建设强制性标准的行为进行及时制止，并责令整改、告知委托人的，委托人扣除监理2000元/次罚款。

9、监理应按照合同约定，严格审核项目施工方案、施工组织设计、进度计划、资金计划及进度款申报等并符合委托人、项目建设要求，监理收到监理上报资料未进行审核，委托人有权处罚监理人2000元/次罚款

二、委托人对监理人员旁站制度、平行检查、隐检工作的考核

项目专业监理人员在没有收到书面验收通知的情况下，根据施工现场的施工状态自行安排巡视时间，每天两次进行项目施工现场检查，每天的巡视时间不应少于4小时；对于施工现场出现的问题应及时通报承包人，上报委托人。

在施工阶段实施监理时，应在施工现场对关键部位和关键工序的施工质量、安全实施全过程跟班监督，旁站监理范围参考监理规范、国家相关法律法规、当地建设行政部门的具体要求。

1、若委托人发现监理未按照约定频率及时间进行项目检查，发现一次扣除监理1000元，发现3次及以上委托人向监理公司发联系函，要求监理公司对项目监理进行整治、加强管理，若监理公司在收到联系函后未进行处理，委托人有权解除合同关系。

2、施工过程中未进行巡视检查，重点部位未进行旁站、无旁站方案、无旁站记录或旁站记录不真实、敷衍的，委托人扣除监理1000元/次罚款。

3、未检查施工单位现场质检人员的到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况，委托人扣除监理1000元/次罚款。

4、未跟班监督关键部位、关键工序的执行施工方案及是否执行工程建设强制性标准情况的，委托人扣除监理1000元/次罚款。

5、未核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，应进行现场见证取样没取样的，委托人扣除监理1000元/次罚款。

6、未认真做好旁站监理记录和监理日记或做了记录但不真实、无追溯性的，委托人扣除监理1000元/次罚款。

7、委托人经检查发现监理公司旁站不到位，委托人将扣除监理1000元/次/人罚款。

三、委托人对监理人员工作能力、工作质量、业务素质的考核

委托人要求监理方实行上下班打卡制度，准时参加本项目工程有关会议，履行请假制度，对待工作认真负责，具备专业技术能力。委托人有权定期或不定期对监理人员进行业务素质、工作能力等进行考核。

1、施工测量放线成果的复验和确认，每缺一项，委托人扣除监理1000元/次罚款。

2、未对施工单位实验室及特殊工种持证上岗情况进行考核、审查，委托人扣除监理1000元/次罚款。

3、隐蔽、检验批、分项工程未进行资料审查和现场检查的，委托人扣除监理2000元/次罚款。

4、对质量缺陷、重大质量隐患及质量事故未按规范要求的程序及时进行处理的，委托人扣除监理3000元/次罚款。

5、未监督施工单位实施工程变更，无工程变更实施情况相关资料存档或未在图纸上标明的，委托人扣除监理3000元/次罚款。

6、竣工一次性验收合格不能通过，因为监理人未尽到职责，支付1000元/次违约金，两次未通过支付违约金2000元/次。

7、本项目监理人员必须按时上下班，每月超过3次迟到者，给予500元/人·次的罚款。罚款以现金形式缴纳至委托人，对拒不交纳罚款的将直接从本工程监理酬金中扣除1000元/人·次

8、项目监理人员应按时出席工程相关会议，迟到者给予500元/人·次的罚款，总监未出席且未请假，罚款1000元/次，罚款以现金形式缴纳至委托人，对拒不交纳罚款的将直接从本工程监理酬金中扣除2000元/人·次。

9、监理人员因事离开工地1天及以上需向委托人请假，否则给予500元/人·次的罚款，总监1000元/次罚款，罚款以现金形式缴纳至委托人，对拒不交纳罚款的将直接从本工程监理酬金中扣除2000元/人·次。

10、监理应按照投标文件约定配备项目监理人员，并作为合同附件。未经委托人同意，监理私自变更监理人员致使监理组人员与投标文件中组成人员不一致，擅自变更专监人员，委托人有权罚款监理2000元/人·次；擅自变更项目总监，委托人有权罚款监理3000元/次，监理单位拒不整改，委托人有权终止本合同。填报人员除不可抗力因素外不能更换，任何变更将视为违约。

11、未经委托人审核同意，监理不得无故撤换现场监理人员，削弱监理力量。监理单位监理组人员专业素质不过关，未能够有效进行项目监理管控，委托人有权要求监理单位更换项目总监、项目监理人员，监理单位收到委托人更换人员要求后7天内未更换具有专业素质技能的项目总监，委托人有权扣除监理3000元/次违约金，未更换项目监理人员，委托人有权扣除监理1000元/人·次违约金。

12、监理工程师未能在合同约定时间提出延期要求，不进行验收，扣除监理人2000元/次违约金。

13、委托人定期或不定期对项目监理人员进行业务素质、业务能力、对项目现场情况、合同条款、监理规范、施工规范等内容进行卷面考核，对于监理工程师考核成绩不合格，将扣除监理5000元/次违约金；对于监理人员考核成绩不及格，将扣除监理3000元/人·次违约金。

四、委托人对监理人员工作态度、职业道德的考核

1、监理项目部发现施工单位弄虚作假、偷工减料，不按图纸、规范、设计变更联系单施工，未向施工单位发出整改通知单并予以制止，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

2、监理项目部人员不服从委托人管理或对委托人的指令阳奉阴违，委托人有权扣除监理2000元/次违约金，并要求更换相关人员。

3、监理在岗期间从事与本项目监理无关活动，发现一次处以500元罚款。

4、未按合同约定时间在验收记录上签署意见并签字，扣除1000元/次违约金，对项目产生影响的，扣除监理人2000元/次违约金。

5、未按合同约定主持工程例会和专题例会，并形成文字会议纪要，发现一次处以2000元罚款。

6、在签署变更签证或其他重要文件时未进行原因分析、形成具体意见，只署名或签“情况属实”之类的简要文字，违反本约定视为监理人违约，发现一次监理人需支付1000元违约金，如超过3份以上签证及重要文件，均是简要文字，委托人将在监理费用中扣除2000元/次作为违约金。

五、委托人对监理公司现场仪器设备、材料报验检查工作的考核

1、未对进场钢材、设备、检验项目、质保资料建立信息台账，对进场的工程材料、构配件及设备实物未按有关规定进行平行检查或见证取样方式进行抽检，委托人有权扣除监理1000元/次违约金。

2、未检查承包单位和供自身使用经纬仪、水准仪、全站仪、GPS定位仪等设备按规定送检并形成记录的，委托人有权扣除监理1000元/次违约金。

3、对拟进场工程材料、构配件和设备质量及其质量证明资料未审核或将不合格的材料、构配件和设备当成合格验收的，委托人有权扣除监理5000元/次违约金。

六、委托人对监理公司现场安全文明生产、质量检查工作的考核

- 对施工单位安全保证体系未进行检查，未督促施工单位建立和完善的，委托人有权扣除监理3000元违约金。

- 在分部、分项工程施工前和施工中，未按监理安全细则规定的内容进行巡视检查（重点是执行强制性条文），委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

- 未进行月度、季节性、节假日前后或专项监理安全检查的，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

- 未对设备基础施工的相关技术文件，如塔吊基础施工的方案与砼质保资料进行审批验收、无记录的，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

5、监理公司发现施工现场车辆撒土、带泥上路对周边道路、公共场所造成环境污染、喷淋未到位、施工现场尘土飞扬、扬尘管控未监督管理到位等，导致被城管部门、环保部门警告处罚，委托人有权扣除监理1000元/次违约金；被新沂市环保部门通报，委托人有权扣除监理2000元/次违约金；被徐州市环保部门通报警告，委托人有权扣除监理5000元/次违约金。

6、监理公司发现施工现场建筑垃圾未集中堆放，未及时外运，未向施工单位发出整改通知单，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

7、监理公司发现门卫管理不到位，未建立来客登记制度，未向施工单位发出整改通知单，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

8、监理公司发现施工单位安全管理台帐未及时建立并完善，未向施工单位发出整改通知单，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

9、监理公司发现施工电缆随意拖拉，未架空或埋地，接头未保护，绝缘层有破损，未向施工单位发出整改通知单，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

10、监理公司未做好防疫措施，施工单位未对项目及施工现场做好防疫措施，监理单位未向施工单位发出整改通知单，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

11、监理人员对现场存在的质量问题、安全隐患不能及时发现或及时发出整改通知单，并将整改结果上报委托人，监理公司违反此规定的，委托人有权扣除监理2000元/次·项违约金。

12、对发现工程未按新沂市建筑施工现场安全质量标准化规定等相关内容布置落实并督促检查不力，委托人有权扣除监理3000元/次·项违约金。

13、因监理单位失职，未将重大质量、安全等隐患上报委托人、主管部门的造成质量、安全事故的，扣减监理费2万元/次，并抄送资质管理部门。因监理单位原因未将重大质量、安全等隐患上报委托人及时上报委托人、主管部门造成情况严重的，委托人有权解除合同关系，并赔偿委托人损失。

14、监理单位未对第三方检测单位检测施工单位材料检测过程及结果进行监督及记录，未建立材料检测台账，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

七、监理资料的考核

1、监理资料未按施工时间顺序分类分册编目，与工程进度脱节的，委托人有权扣除监理1000元/次违约金。

2、未按新沂市档案馆监理资料整理目录内容要求整理资料的，委托人有权扣除监理1000元/次违约金；因监理原因引起档案馆处罚的，委托人有权扣除监理2000元/次违约金。

3、监理应做好施工现场信息记录、原始数据、影像资料等材料留存归档，做好施工日志工作。因监理方面缺少资料，委托人有权扣除监理5000元违约金。

八、投资与进度控制的考核

1、投资控制

（1）未编制涵盖形成投资控制制度、程序、方法和要求等内容的投资控制监理细则，缺乏对工程项目造价目标进行风险分析并制定防范性对策，不能有效进行造价控制的，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

（2）竣工结算不符合监理规范要求的，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

（3）未掌握投资变动情况，按月统计分析并督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料，随时补充和建立变更设计资料台帐的，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

（4）未建立安全文明施工设施投入监管台账并监督其有效使用的，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

（5）未有效审核施工单位上报进度款、形象进度，审减率大于经委托人专业人员审核后审减额超10%以上，委托人将对监理人进行罚款2000元/次；再有类似情况加倍支付违约金。

（6）工程计量和工程款支付不符合监理规范要求的，未按合同约定期限审核完成的，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

（7）关于涉及合同价款调整的相关现场签证、工程联系单、设计变更等文件，未进行造价控制的，未进行计量复核和进行原始记录签证，未运用专业技能进行审核草率确认的，委托人有权扣除监理3000元/次违约金。

（8）结算审核中发现竣工图与现场实际不符，将视为监理未尽到审核竣工图责任，限期14天修改到位，超期限未修改到位视为违约，扣除合同酬金的5%，作为违约金。

2、进度控制：

（1）未对承包单位报送的施工总进度计划年、季、月、周度施工进度计划进行审核的，委托人有权扣除监理1000元/次违约金。

（2）工程进度施工单位未按关键要求节点完成，实际进度滞后于计划进度未要求承包单位采取纠偏措施的，监理单位未按照相关国家标准、行业规范实施监理职责的，监理单位承担连带责任：施工过程中进度按月考核，当月计划没有完成将视为监理人违约，关键进度节点每拖延一天，支付1000元/天违约金，竣工工期每拖延一天支付2000元/天违约金。

（3）未对进度目标进行风险分析，未制定防范性对策的，委托人有权扣除监理1000元/次违约金。

（4）未综合考虑由于受参建单位、物资供应、资金、设计变更、施工条件、各种风险因素、承包单位自身管理水平等影响导致工程延期，未以书面形式及时提出合理预防及防止相关费用增加或者索赔建议的，委托人有权扣除监理2000元/次·项违约金。

（5）施工过程中的分部分项验收，一次未通过，因监理人未尽到职责，支付5000元/次违约金，两次未通过支付违约金20000元/次。

九、廉洁工作考核

监理应做到廉洁工作，不得收受施工单位礼品、现金及有价证券等，不得与施工单位工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，委托人将按下列标准进行处罚。

（1）宴请或以其它方式提供消费的，按5000元/次 。

（2）所送礼品、现金、有价证券等，价值在5000元以下的，按50000元/次罚款。

（3）所送礼品、现金、有价证券等，价值在5000元以上的，按合同价的5%/次罚款。

十、本监理考核细则执行时间

委托人按照上述考核条款对监理方进行月度监督考核（打分表见附件A-1/A-2），当监理出现违反考核约定内容时，按照约定金额进行违约金处罚。当月度考核分数连续2月低于80分或季度考核综合分数低于80分时，委托人有权要求解除合同关系并扣除合同价款的10%，作为违约金。

开始时间：合同签约生效之日起；

结束时间：监理服务周期同时结束。

附件A-1：

监理项目月度绩效考核表及附表

项目名称：                              考核月份 ：    月

| 序号 | 考核指标 | 考核分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托人对监理委托合同执行情况的考核 | 10分 |  |
| 2 | 委托人对监理人员旁站制度、平行检查、隐检工作的考核 | 10分 |  |
| 3 | 委托人对监理人员工作能力、工作质量、业务素质的考核 | 15分 |  |
| 4 | 委托人对监理人员工作态度、职业道德的考核 | 5分 |  |
| 5 | 委托人对监理公司现场仪器设备、材料报验检查工作的考核 | 10分 |  |
| 6 | 委托人对监理公司现场安全文明生产检查工作的考核 | 20分 |  |
| 7 | 委托人对监理资料的考核 | 5分 |  |
| 8 | 委托人对投资控制的考核 | 10分 |  |
| 9 | 委托人对进度控制的考核 | 10分 |  |
| 10 | 廉洁工作考核 | 5分 |  |
| 本项合计 |  | 100分 |  |

附件A-2

监理项目月度绩效考核附表

项目名称：

| 序号 | 考核指标条款 | 扣分依据及内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

技术要求B：招标代理

1. 受托人的义务

1.1 招标代理的工作范围和工作事项

1.1.1 招标代理的工作范围：              （可参考附件2：招标代理服务清单）

1.1.2 招标代理项目的范围（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）：

□勘察

□设计，具体包括：

□施工，具体包括：

□设备，具体包括：

□材料，具体包括：

□其他，具体包括：

1.1.3 招标代理工作事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：

□代拟发包方案；

□发布招标公告（发出投标邀请书）；

□编制资格预审文件；

□组织接收投标申请人报名；

□审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

□编制招标文件；

□组织现场踏勘和答疑；

□组织开标、评标；

□草拟工程合同；

□编制招投标情况书面报告；

□与发包有关的其它事宜。

1.2 招标代理的权利和责任

1.2.1 有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

1.2.2 如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，受托人应建议委托人进行修改。拒不修改的，受托人有权单方面终止履行合同。

1.2.3 除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖受托人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由受托人盖章签字。

1.2.4 在委托授权范围内为委托人提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

1.2.5 有义务向委托人提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

1.2.6 受托人工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

1.2.7 在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

1.2.8 对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

2. 委托人的义务

2.1 审核与答复

2.1.1 委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前     日通知受托人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

2.2 配合、参与和监督

2.2.1 委托人有权参与招投标的有关活动。

2.2.2 如委托人或建设行政主管部门发现受托人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求受托人纠正，直至终止合同。

2.2.3 委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

2.2.4 在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

2.2.5 委托人应当完成的其它工作：

3. 招标代理服务费用支付

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

附件2

招标代理服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 招标代理 | 1、招标项目资料收集 2、招标方案编制 3、投标单位的资格预审 4、招标文件的编制、招标文件发售、招标文件的澄清或者修改、组织现场踏勘、收取投标保证金 5、接收投标文件、组织开标、组织评标相关评标工作 6、履行中标公示，公布中标结果 7、合同管理审核 8、采购管理 |  |

技术要求C：造价咨询

1. 受托人的义务

1.1 造价咨询的范围和工作要求

1.1.1 造价咨询的范围：

（可参考附件3：造价咨询服务清单，或附件4：造价咨询服务范围及工作内容、酬金一览表）

1.1.2 造价咨询的工作要求

（1） 受托人应当及时向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

（2）受托人应当按照约定的时间、份数、组成向委托人提交咨询成果文件。当施工单位提供全套结算资料后，受托人应在30日内完成审计工作，推迟一天处于1000元罚款，推迟三天处于5000元罚款，推迟五天以上的处于10000元罚款。

受托人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在本合同中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

（3）受托人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖受托人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

（4）受托人应在双方约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

（5）受托人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

（6）受托人按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

1.2 造价咨询工作依据

1.2.1依据包括：

受托人应与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

受托人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

2. 造价咨询服务费用支付

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

附件3

造价咨询服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 造价咨询 | 1、投资估算的编制与审核 2、经济评价的编制与审核 3、设计概算的编制、审核与调整 4、施工图预算的编制与审核 5、工程量清单的编制与审核 6、最高投标限价的编制与审核 7、工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议 8、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理 9、工程结算的编制与审核 10、工程竣工决算的编制与审核 11、全过程工程造价管理咨询 12、工程造价鉴定 13、方案比选、限额设计、优化设计的造价咨询 14、合同管理咨询 15、建设项目后评价 16、工程造价信息咨询服务 17、其他合同约定的工程造价咨询工作 |  |

附件4

造价咨询服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬 金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 项目策划阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 工程设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 |  |  |  |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 |  |  |  |  |  |

注：  1.附件4 中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：

附件5

造价咨询提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

技术要求D：项目管理

1. 受托人的义务

1.1 项目管理的范围和工作内容

1.1.1 项目管理工作范围：

（可参考附件6：项目管理服务清单）

1.1.2 项目管理工作要求：

- 受托人在履行本合同义务期间，应遵循国家有关法律、法规和政策，维护委托人的合法权益。

- 对工程规模、设计标准、规划设计向委托人提出合理化建议。

- 施工工艺设计和使用功能要求等，可向委托人提出合理建议。

- 根据国家相关规定的程序选择其他参建方。

- 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，向设计单位及委托人提出建议。如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，受托人有权要求设计单位更正。

- 按照保证质量、保证工期和降低投资的原则，有权会同监理审核工程施工组织设计和技术方案，同时上报委托人。

- 受托人在委托人授权下，可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更需经委托人事先批准。

- 负责按照批准的项目建议书批复内容，组织可行性研究报告和初步设计、施工图设计编制和报批工作。

- 制定《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》。

- 受托人在委托人的监督下负责组织其他参建方招标工作，签订相关合同，报有关部门备案。

- 受托人应严格按照国家基本建设程序，按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，认真履行项目管理合同及投标书中工程管理的内容的承诺，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

- 受托人应收集相关资料，编制并向委托人报送工程进度报告和管理工作报告。并约定时间向委托人汇报，接受委托人的监督。一经察觉可能会影响工程投资、工期和质量的事件时，受托人有义务尽早通知委托人。

- 工程建设过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，受托人负责紧急处理，做好善后工作，及时通知委托人；如因受托人管理不善引起重大安全事故的，或者发生安全事故，受托人处理不当给委托人造成名誉、财产及其他损失的，委托人有权终止合同，同时向受托人追究经济以及其他责任。

- 受托人管理该项目期间，负责协调各参建方之间的关系。并从维护委托人利益出发，维持和改善周边相邻单位关系，而不应以该项目与周边相邻单位关系为由，延误或终止本合同的执行。

- 负责完成本项目建设的风险管理、财务管理等工作，协助项目委托人配合审计部门完成对本项目的审计。

- 受托人对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。

1.2 履行职责

1.2.1 在全过程工程咨询范围内，委托人和其他参建方提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与其他参建方之间发生合同争议时，受托人应协助委托人协商解决。

1.2.2 当委托人与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应提供必要的证明资料。

1.2.3 受托人应在本合同约定的授权范围内，处理委托人与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

对受托人的授权范围：                                  。

在涉及工期延期     天内和（或）金额     万元内的变更，受托人不需请示委托人即可向其他参建方发布变更通知。

1.2.4 除本合同另有约定外，受托人发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他参建方予以调换。

受托人有权要求其他参建方调换其人员的限制条件：                  。

2. 委托人的义务

2.1 提供工作条件

2.1.2 委托人协助受托人办理各项建设手续，负责缴纳规划、城市管理和相关政策性费用。

2.2 审核与答复

（1）委托人负责审批可行性研究报告、初步设计（含概算）

（2）委托人应及时确定工程规模、设计标准、规划设计。

（3）委托人应及时确认设计使用功能要求和工艺设计要求。

（4）委托人应及时审批工程设计变更。

（5）委托人对受托人提交的申请、报告、文件等资料，应当及时进行审核和审批。

2.3 委托人意见或要求

在本合同约定的全过程工程咨询工作范围内，委托人对其他参建方的任何意见或要求应通知受托人，由受托人向其他参建方发出相应指令。

2.4 参与和监督

（1）委托人有权对工程、设备采购等招标采购工作进行监督，对受托人组织的合同谈判进行监督。

（2）委托人有权对工程质量和施工进度进行监督，参与项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。

（3）委托人有权依法对项目管理工作进行检查和监督，并对受托方违规行为予以查处和纠正。

3. 违约责任

3.1.受托方发生下列情况之一时，即被视作违约，除应当向委托方赔偿因其违约而导致委托方的一切损失外，委托方有权终止支付工程项目管理费，并可行使处罚，直至终止合同。

3.1.1 受托方和第三方串通损害委托方利益的；

3.1.2 受托方因未全部或部分履行本合同约定的义务或职责，并经委托方书面通知后7天内，未采取实际行动及相关补救措施的。

3.1.3 受托方未经委托方授权，擅自将工程发包、支解或对外签约的。

3.1.4以上情况一经发生或查实，委托方有权对受托方处以委托方所受损害利益双倍的经济处罚。

3.2委托方未按本合同规定向受托方支付工程建设管理费，可视委托方违约，但由于受托方未全部或部分履行本合同工程管理职责、权利和义务的情况除外。

3.3工程发生重大质量事故时，若是受托方工作职责的疏忽并隐瞒不报，谎报或拖延报告的，委托方有权追究受托方的法律责任，并每次有权对受托方处以1万元的违约金，若受托方在事故发生后48小时内已向委托方书面报告相关情况，并书面责成监理施工单位采取相关应急或补救措施的，则受托方不承担此责。

3.4工程发生重大安全事故时，若是受托方工作职责的疏忽，委托方有权每次对受托方处以1万元的违约金，受托方并为此承担相应的法律责任。若受托方已在事故发生后24小时内向委托方书面报告相关情况，并书面要求工程承包商采取安全应急或补救措施的，受托方则不承担此责。

3.5工程在隐蔽工程验收、中间结构验收、竣工验收交付使用时，如发现存在由于受托方工程管理疏忽或失误等原因造成的工程质量隐患或缺陷，委托方有权对该工程质量隐患或缺陷进行综合评价或修复，并有权要求受托方向委托方赔偿由于该工程质量隐患或缺陷造成委托方的经济损失。与此同时，委托方有权终止本合同余款的支付，并有权用本合同余款抵偿由于该工程质量隐患或缺陷造成委托方的经济损失。但若是由于设计或是委托方原因造成的工程质量隐患或缺陷，则受托方不承担此责。

3.6受托方对工程发生的治安、综合治理、卫生防疫、群访事件、重大舆情等承担相应责任，如属受托方工程管理失职，委托方每次有权对受托方处以3万元以下的处罚。但若受托方已书面要求监理、施工单位采取相应措施，并抄报委托方的，受托方则不承担此责。

3.8委托方原则上对工程第三方的指令通过受托方加以下达，以不妨碍受托方开展正常的工程管理工作，否则由于非受托方原因引起的相关责任后果与受托方无关。

4. 补充条款

4.1 进度管理

4.1.1受托人按照本合同约定的进度目标，编制项目总体计划，并报委托人审批，以经委托人审批的总进度计划作为整个项目进度管理的依据。

本合同进度目标：                            。

4.1.2 受托人有权审核各其他参建方的进度计划，对进度计划进行分级管理，通过不断的检查、调整、预测，提出相应的控制措施，确保实现工期目标。

4.1.3 在项目实施过程中，受托人应进行进度计划值与实际值的比较，及时向委托人汇报进度控制情况。

4.1.4 工期延期

4.1.4.1 工期延期包括下列情况

（1）委托方原因；

（2）不可抗力

（3）根据项目实施过程中的具体情况，由委托方批准的工期顺延。

4.1.4.2 发生工期延期，委托方按照本合同专用条件7.2.2约定的附加工作酬金计算标准向受托方支付报酬。同时受托方有权就因工期延期对受托方造成的其他损失索赔。

4.1.5 工期延误

4.1.5.1工期延误包括下列情况;

（1）受托人原因；

（2）其他参建方原因。

4.1.5.2 发生工期延误，受托人必须积极有效的进行进度控制。由于受托人原因造成的工期延误，受托人承担违约责任。

由于受托人原因造成的工期延误，受托人承担违约责任：                。

4.2 质量管理

4.2.1 按照本合同约定的质量管理目标，建立相应的质量管理规划，并报送委托人认定。由于受托人原因造成质量管理目标不能实现，受托人按照专用条件的约定承担违约责任。

本工程质量管理目标：

4.2.2 受托人应参加设计交底会议，分析、确定质量控制重点、难点；安排其他参建方负责工程实施过程中的质量控制工作。

4.2.3 受托人在征得委托人认可后，有对工程上使用的材料的决定权。有权会同监理对施工质量进行检验。对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知监理单位组织更换；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，有权通知监理单位组织整改、返工。

4.2.4 受托人负责质量事故的调查；监理负责组织质量问题整改督促。

4.2.5 受托人组织定期或不定期的质量检测会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

4.3 安全、文明管理

4.3.1 受托人应按照本合同约定的项目安全文明目标，编制安全文明管理规划及安全应急预案，并报送委托人审核。

本工程安全文明管理目标：

由于受托人原因造成项目安全文明目标不能实现，受托人承担违约责任：      。

4.3.2 受托人应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。

4.3.3 受托人应当督促其他参建方落实安全保证体系，不定期协同委托人组织工地安全文明检查，会同委托人、其他参建方处理工地各种纠纷。

4.4 投资管理

4.4.1 受托人根据本合同约定的项目投资控制目标，建立相应的投资管理规划。

本工程投资管理目标：                       。

由于受托人原因造成项目投资目标不能实现，受托人承担违约责任：           。

4.4.2在保证质量和进度的前提下，结合《全过程工程咨询实施规划》，编制投资控制计划，对可能发生的投资进行预测，通过合理措施实现对工程投资的有效控制。

4.4.3 受托人负责编制年度、季度、月度资金使用计划，报送委托人审批。按照委托人对资金使用计划的审批意见，修正资金使用计划。根据委托人认可的资金使用计划，进行投资计划值与实际值的比较，控制项目投资。

4.4.4 受托人负责在招投标、合同谈判、合同拟定过程中，对建设资金有关内容进行审核、分析。

4.4.5 受托人负责审核其他参建方合同与建设资金有关的条款。

4.5 竣工验收

4.5.1 委托人有权参与竣工验收，对受托人的工程竣工结算和财务决算进行监督，有权委托第三方对受托人的结算、付款及其他工程管理情况进行抽查和审计。

4.5.2 委托人应在项目建成、竣工验收合格后，在规定时间内与受托人办理项目移交手续。

4.5.3 该工程竣工结算后28个工作日内，如有履约保证金，委托人应退还受托人提交的全部履约保证金。

4.5.4 受托人有权签认工程实际竣工日期，提前或超过施工合同规定的竣工期限。

4.5.5 受托人会同委托人及时组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内协助办理权属登记，并向委托人办理固定资产移交手续。

4.6 突发事件处理

受托人在分析工程具体情况的基础上，编制各类突发事件及不可抗力事件的处理预案，积极应对建设过程中发生的各类突发时间及不可抗力事件，并及时通知委托人妥善处理。由于不可抗力造成的工期延期，按照第4.1.4条“工期延期”处理。

4.7 资金拨付管理

4.7.1 受托人在合同签订后14天内，提交整个项目的资金使用计划。委托人结合项目具体情况于7日内对项目资金使用计划进行批复。受托人按照委托人批复，对资金使用计划进行修正，并于批复后7日内，递交符合委托人要求的资金使用计划。

4.7.2 受托人于其他参建方提交付款凭证后7日内，对其进行审批，将审批结果递交委托人，由委托人审批后进行支付。

4.7.3 受托人根据委托人的要求，配合审计部门完成对本项目的审计。

4.8 变更与索赔管理

4.8.1 受托人在委托人授权下，可以根据工程的实际进展情况，签发变更指令、评估变更。在委托方授权下可进行变更的范围约定为：               。

4.8.2 受托人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更，由设计或施工承包商提出，经受托人与相关方协调后，由受托人报委托人核准。

4.8.3 受托人在全过程工程咨询工作中提出的优化变更，使委托人节约了工程项目投资，委托人按专用条件中的约定给予经济奖励。

4.8.4 合同双方有权就对方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

5. 项目管理服务费用支付

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

附件6

项目管理服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 项目管理 | 1、项目报批管理 2、合同管理 3、设计管理 4、进度管理 5、质量管理 6、安全生产管理 7、资源管理 8、信息与知识管理 9、收尾管理 |  |