项目需求

一、项目简介

为贯彻落实《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）《江苏省自然资源厅 江苏省林业局关于开展全省森林草地湿地沙化普查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕540号）文件要求，依据《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》、《全国森林草原湿地荒漠化普查技术方案》、《全省森林草原湿地荒漠化普查实施方案》等文件，开展2024年睢宁县森林草地湿地沙化普查工作，全面掌握睢宁县林业资源本底及生态状况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善自然资源“一张图”。

二、目标任务

坚持统一底版、统一标准、统一时点，构建“10年一次普查、年度动态监测”的林业资源综合调查监测体系，每年产出成果。本年度一体化开展森林、草地、湿地普查和沙化土地调查监测（统称森林草地湿地沙化普查，以下简称“普查”），开展国土调查与林草湿调查地类专项对接（以下简称“地类对接”），全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题，查清全县范围内森林、草地、湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，沙化状况、沙化土地治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善“三调”一张图和林草资源图，为林业资源保护管理、支撑森林草原湿地保护发展、涉林指标评价考核、科学编制相关规划、造林绿化适宜空间评估、“智慧林业”等信息化平台建设提供基础数据，为推动全县林业事业高质量发展提供有力支撑。

三、服务内容

1．开展地类对接

对于国家下发的预判图斑和地方在区划调查、国土变更、图斑监测等工作中自主发现的新增不一致图斑，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则，充分参考森林资源定期调查等近期林业专项调查监测成果，按照“即发现、即核实”要求，对以上图斑逐一进行内业核实确认，对内业确认不准或双方认定不一致的进行实地举证。地类核实确认结果通过“国土调查云”、“江苏省国土变更调查省市在线核查子系统”逐级提交检查，将通过国家级核查的双方共同认定结果及时纳入2024年度国土变更调查“一上”成果，并及时更新至图斑区划调查工作中（不包含己上传的成果与林草湿成果均为林地、成果为林地但林草湿成果为非林地数据）。对普查及后续年度变更、年度监测中新发现的地类、植被覆盖类型变化要共同核实认定，及时纳入年度国土变更调查和监测成果，确保现势性、一致性。

2．开展区划调查

以最新年度国土变更调查成果为基础，基于数字正射影像，参考有关调查成果，开展图斑区划调查，可结合经营管理需要，对二级地类图斑内细碎散乱林地小班进行调整优化，但不得突破国土地类图斑边界，并对国家和省下发以及自主收集发现的的2024年森林、草地、湿地、沙化变化图斑开展监测，采取遥感监测、样地调查、档案更新、补充调查、现地核实等多种方法，对全县森林资源定期调查成果进行优化更新，查清草地图斑各项因子尤其是实际管理利用情况。全面摸清湿地资源数量、质量、结构等状况以及沙化土地的类型、面积、程度、分布、治理状况。以统一地类对接完成后的年度国土变更调查成果中的二级地类图斑为基础，开展造林绿化适宜空间评估，调查并标记可造林绿化的图斑，构建国土造林绿化空间基础数据库。

3．汇总建库分析

按照统一的数据库标准和建库规范，形成森林、草地、湿地、沙化普查数据库并逐级汇交上报市级。基于普查数据库，汇集和处理调查数据，获取森林、湿地数量质量、保护管理、生态状况等和草地数量、分布、管理有关数据及沙化有关数据，产出睢宁县的森林面积、湿地面积、森林覆盖率等指标数据，编制普查报告，制作专题图件，形成国土绿化空间基础数据。

四、进度计划

1．地类对接。2025年6月底前，完成县级地类对接上报。对国家级内业预判图斑和县级补判图斑逐一核实确认或拍照举证，依次上报市级，并根据上级要求同步开展相应补充调查工作。

2．区划调查。2025年6月底前，完成县级图斑区划调查。根据相关文件要求，对森林、草地、湿地、沙化图斑进行区划调查，并做好区划调查成果检查修改和上报市级工作。

3．建库统计。经国家和省级质量验收合格后，县级逐级汇交形成普查数据库，包括地类对接数据库、区划调查数据库等。基于数据库，产出睢宁县普查成果数据，编制普查成果报告。推进普查成果应用。

五、工作成果

普查成果主要包括数据库、统计表、图件成果和成果报告等。

1．数据库：地类对接数据库，森林草地湿地样地数据库，森林草地湿地沙化图斑区划调查数据库、国土造林绿化空间基础数据库等。

2．统计表：包括反映森林草地湿地保护利用状况、森林植被状况、湿地健康状况、森林草地湿地生产力以及沙化状况、沙化土地治理情况等一系列成果统计表。

3．图件成果：包括森林草地湿地资源分布图、生态评价图、沙化土地分布图，以及重点区域专题图等。

4．成果报告：包括县级成果报告及相关检查（自查）报告。

六、商务要求（供应商履约能力要求）

1、供应商应熟悉本项目所涉及国家、行业的现行标准及规范，具有相关调查经验，项目实须施严格按照技术规范开展服务工作。

2、供应商应为本项目配备具有林业专业且经验丰富的项目负责人；以及具有专业能力的服务团队不少于15人。

3、供应商应为本项目配备履约所必要的相关设备工具（如车辆、调查设备、调查管理软件）。

4、供应商应为本项目制定科学详细的实施方案（如技术方案、质量控制、进度控制、合理化建议、后续服务等内容），项目履约应严格参照执行。

七、付款：合同签订后付合同价的40%，最终成果通过上级主管部门验收后付清（若主管部门无验收意见，则由甲方组织验收）。