招标文件

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

采 购 人：睢宁县官山镇人民政府

采购代理机构：江苏润实建设项目咨询有限公司

二〇二五年四月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏润实建设项目咨询有限公司对睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2025年05月01日至2025年5月9日。在“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年5月27日09：00（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年5月27日09：00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县官山镇人民政府

2.地址：睢宁县官山镇

3.联系方法：18352204437

4.采购项目联系人：姚主任

六、采购代理机构

1．名称：江苏润实建设项目咨询有限公司

2．地址：睢宁县睢河街道睢魏北路10号   邮编：221200

3．联系方法：0516-88118828

4．采购项目联系人：邢工

2025年4月30日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：无。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：睢宁县官山镇人民政府 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏润实建设项目咨询有限公司 |
| 7. | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：105.9553万元/年 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：详见附件。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 六、信用评价结果查询：见招标文件第四章《评标标准》。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》 （加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.投标人基本情况表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 4.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）（加盖电子签章）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 5.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）（加盖电子签章）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～8必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.投标人财务状况证明材料扫描件（提供以下选项之一即可）： A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。 B.投标人基本开户银行出具的资信证明； C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； - 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； - 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分：要求见招标文件第六章《采购需求》； （二）商务部分：要求见招标文件第四章《评标标准》。 （三）分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。 五、价格折扣文件格式 一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年5月27日09:00 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年5月27日09：00 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年5月27日09：00 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 线下开标时，招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据江苏润实建设项目咨询有限公司与睢宁县官山镇人民政府签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县官山镇人民政府提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县官山镇人民政府提出质疑。询问和质疑由睢宁县官山镇人民政府依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：睢宁县官山镇人民政府 联系电话：18352204437 通讯地址：睢宁县官山镇 |
| 附加说明 | 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正二副共3份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用U盘存储）送达至江苏润实建设项目咨询有限公司存档。 |

附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

4、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

5、由非代理机构原因终止的代理项目，由中标人支付上述收费标准的30%。

6.账户信息：

收款人：江苏润实建设项目咨询有限公司

开户银行：江苏睢宁农村商业银行八一路支行

账号：3203240401010000013359

- 评标标准

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且供应商评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×10。 超出采购预算价的报价其投标将被拒绝，得分按四舍五入取至小数点后两位。 |
| 商务部分 （15分） | 项目经理及管理人员 （4分） | 项目经理提供在公司连续缴纳三个月以上社保证明，并持有《全国城建培训中心》颁发的《全国物业管理从业人员岗位证书》的得2 分； 官山街道及黄圩街道管理员各 1 名（管理员持有《全国城建培训中心》颁发的《全国物业管理从业人员岗位证书》的每人得 1 分，共 2 分）（提供证书原件扫描件加盖鲜章） |
|  | 业绩 （6分） | 文件中提供投标人，合同签订日期在2021年01月01日以后，合同内容相同或类似的业绩，每份得2分；本项最高得6分。 投标文件中须提供中标通知书（成交通知书）、合同原件扫描件，不提供的不得分。 |
|  | 企业实力及评价（5分） | 本公司自有垃圾清运车及洒水车，每提供一辆车辆行驶证及对用发票的得 1分，本项最高得 2 分。 （提供行驶证及发票原件扫描件加盖鲜章） |
|  |  | 投标人具有县（区）级及以上行政部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》的得 3 分。 （提供证书原件扫描件加盖鲜章） |
| 技术部分（75分） | 管理方案 （15分） | 针对投标人提供的道路保洁管理方案从以下打分点进行打分： 1.排班科学、合理，组织严谨、有执行力； 2.岗位设置科学、合理； 3.人工作业规范，严谨； 4.内部人员管理制度完整、齐全； 5.保洁人员培训计划完善，可行； 6.提高劳动生产率方法合理，可行； 7.野广告清理方案合理、可行、达到的效果好。 以上内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得15分； 以上内容较全面，基本可行，有一定针对性，得10分； 以上内容一般，可行，针对性一般，得8分； 以上内容不完整，无针对性，得5分。 以上无具体内容，该项得0分。 |
|  | 公厕保洁方案（10分） | 针对供应商提供的卫生间保洁方案从以下打分点进行打分： 1.日常保洁方案 2.定期保洁方案 3.特殊区域保洁方案 4.防溢水方案 以上内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得10分； 以上内容较全面，基本可行，有一定针对性，得8分； 以上内容一般，可行，针对性一般，得6分； 以上内容不完整，无针对性，得4分。 以上无具体内容，该项得0分。 |
|  | 人员配备方案 （15分） | 对人员数量、年龄结构、从业技能配备进行评审： 1、内容全面，人员数量、年龄结构合理，技能配备全面，针对性强的，得15分； 2、内容较全面，人员数量、年龄结构基本到位，有一定的针对性，得10分； 3、内容一般，人员数量、年龄结构一般合理，针对性一般，得7分； 4、内容不全面，人员数量、年龄结构不合理，无针对性，得3分 5、无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 管理制度 （10分） | 1、目标明确，内容全面，针对性强，符合项目特点，管理制度规范、科学、合理，得10分； 2、目标较明确，内容较全面，针对性一般，符合项目特点，管理制度较规范，得8分； 3、目标一般，管理制度一般，管理措施，缺乏针对性的，得6分； 4、目标不健全，管理制度不健全，管理措施，缺乏的，得4分； 5、无具体内容的，得0分。 |
|  | 安全作业方案（10分） | 针对投标人提供的安全作业方案从以下打分点进行打分： 1.安全生产原则规定与贯彻执行方法 2.保持作业环境的安全方法 3.保洁设施的安全管理 4.安全警示管理 以上内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得10分； 以上内容较全面，基本可行，有一定针对性，得8分； 以上内容一般，可行，针对性一般，得6分； 以上内容不完整，无针对性，得4分。 以上无具体内容，该项得0分。 |
|  | 应急预案 （15分） | 针对投标人提供的应急预案从以下打分点进行打分： 1.重大活动保障应急预案； 2.特殊季节性保洁应急预案； 3.道路大面积污染应急预案； 4.除雪应急预案； 5.台风暴雨等恶劣天气应急预案。 以上内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得15分； 以上内容较全面，基本可行，有一定针对性，得10分； 以上内容一般，可行，针对性一般，得7分； 以上内容不完整，无针对性，得4分。 以上无具体内容，该项得0分。 |

- 注：评分结果精确到小数点后两位。

- 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交投标人：

合同签订日期： 年   月   日

甲方：睢宁县官山镇人民政府

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就官山镇街区保洁服务相关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

2.项目地点：睢宁县官山镇

3.服务内容：依据主城区次干道标准，做到托管范围内道路及两侧、公共场所无垃圾、无人畜粪便、无塑料袋，并确保路面及路肩无杂草树叶、无碎砖乱石;道路两侧绿化带(池)内围无垃圾、无杂物;电线杆、墙体张贴的纸质小广告及时清理。酒水车春夏季节每天不低于四次洒水和冲洗路面，秋冬季节每天不低于二次洒水和冲洗路面(雨雪、冰冻天气除外);特殊情况下，雾炮车应对镇区主次干道进行降温、降尘等作业。

二、保洁服务范围

官山镇镇区保洁托管道路 21条、面积约 266620 平方米，黄圩街道保洁托管道路 12 条、面积约 92005 平方米，保洁区域合计 358625 平方米，绿化养护面积约8158.62平方米（详见采购需求）；公厕12 座、阳光房一个（含人工及工具，不含水电费、抽粪费用）。

三、服务期限 ：3年。

四、质量标准

1、工作要求

作业标准分为三种

第一标准执行双班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上6:30分前需完成垃圾清理清运工作，高标准保质保量完成作业任务，作业时间为5:00-20:00，(中午同时在岗一小时)清扫保洁的要求包括路面、人行道、道牙、落沙井、树穴周围的全面清扫保洁，要做到“六无六净”，即无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便；人行道净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛周围净、墙根净。这样的要求可以确保道路及其周边环境的整洁，主要路段应进行巡回保洁，确保路面基本见本色;

第二标准执行单班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上8:00分前需完成垃圾清理清运工作，中等标准保证质量完成作业任务，作业时间为夏季上午 7:00-11:30，下午 2:30-6:00;冬季上午7:30-11:30，下午 1:30-5:30打扫时 ，用大扫把对路面、人行道、道牙、沙井口 、树眼周围进行全面清扫，微到“五无五净”。保洁时，环卫工人巡回走动，用小扫把、撮箕清理路面较为明显的纸屑饮料瓶等垃圾，做到勤走、勤看、勤扫，确保路面整洁。清扫保洁的过程中，遇有人乱丢 、乱吐时应用文明 、礼貌用语劝阻，情节严重的，报告城管行政执法部门处分清扫保洁垃圾应及时收集和运输。大扫垃圾应在早上7:30之前清理完毕。保洁垃圾应袋装，并及时清运 ，严禁裸露堆放在路面;

第三标准执行单班制工作,分上下午班两个时间段作业，一人多岗配置，中等质量，按村级标准完成作业任务，作业时间为上午7:00-11:30，下午2:30-6:00;冬季上午 7:30-11:30，下午 1:30-5: 30

1）道路清扫、保洁要求做到“四无四净”(“四无”即无堆积物、无沙石泥土、无果皮纸屑、无死动物及粪便;“四净”即路面净、边角净、沟渠净、路肩净)

2）公共活动场所坚持每星期清扫二次以上，排除“六乱”，即乱搭、乱运、乱贴、乱挂、乱排、排倒现象

3）保证垃圾桶、道路两边沟渠畅通，路面清洁。经常对道路两旁的杂草进行铲除。

4）公厕周围要保持干净和整洁，做到无堆积物，无污泥积水无张贴物、无杂草。

5）垃圾清运使用封闭清运车辆，清运过程中垃圾不得遗撒，不得将泥沙、垃圾抛撒下河。

6）坚持一日一清运，把农户的垃圾收集至垃圾桶内。

7）负责将垃圾桶中的垃圾清至清运车内。(作业时间三级范围参照附件一:《官山道路分级保洁表》)作业时间内保洁人员统一着反光服，保洁工具齐全、保持干净整洁。

2、保洁标准

依据主城区次干道标准，做到托管范围内道路及两侧、公共场所无垃圾、无人畜粪便、无塑料袋，并确保路面及路肩无杂草树叶、无碎砖乱石；道路两侧绿化带（池）内围无垃圾、无杂物；电线杆、墙体张贴的纸质小广告及时清理。洒水车每天不低于二次洒水和冲洗路面（雨雪、冰冻天气除外）；特殊情况下，雾炮车应对镇区主次干道进行降温、降尘等作业。

3、垃圾桶/箱保洁标准

每天对垃圾桶/箱进行擦洗，确保垃圾桶/箱外观整洁摆放整齐、无垃圾外溢现象，垃圾桶/箱周围无散落垃圾;每周至少开展一次对托管范围内的垃圾桶/箱进行药物消杀，破损垃圾桶应及时更换。

4、垃圾清运标准

所有垃圾桶/箱及时清理，做到不溢桶/箱，垃圾日产日清，车走地净；车容整洁，车体外无污物、灰垢，标识清晰，密闭运输，无洒、漏、抛现象；垃圾必须按照规定运输至中转站，不得随意倾倒。

5、水冲公厕保洁标准

（1）卫生保洁标准

①公厕全天候24小时免费开放公厕，及时保洁、清理污物；水电正常。

②内外部墙面、屋顶、墙壁、窗、纱、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、洗手(盆)池、洗手台、墩布池、挂衣钩、标牌灯具等设施设备清洁卫生，无积尿、积水、积灰、结冰、杂物、蛛网；

③公厕整洁有序，废纸容器不满溢，无异味、无尿碱污物、无积粪、无水锈、无乱贴乱画、无乱堆物品、无暴露的保洁工具和废纸、纸篓内废弃物不得超出2/3范围；

④定时喷洒灭蚊蝇药物，做到随有随灭，确保无蚊蝇；每日喷洒消毒药水不少于2次，并保持通风良好，除臭。

⑤公厕内暴露管道外部及时擦拭，保持清洁卫生；

⑥清扫保洁时应设置提示标志，冬季保洁时地面不结冰；

⑦室内地面及室外周围10米内环境整洁，无杂物杂草、无乱搭乱建；

⑧管理间物品摆放有序，干净整洁，保洁工具不得随意摆放。

⑨公厕管理制度健全，信息上墙公开，消杀记录齐全，专人保洁、配备足够的保洁工具。

（2）设施及维护标准

①屋顶、墙壁、门、窗、油漆涂饰位置、地面蹲台、便器、盖板、隔断板、门、管理间、镜子、水嘴、洗手(盆)池、墩布池、挂衣钩、标识灯具、通风除臭设备等各种设施、设备齐全完好，保证正常使用。

②公厕内不得擅自设置广告；乱贴乱画清理修复后，要与整体色泽协调一致。公厕内外墙面保持整洁，随脏随除，并按睢宁县官山镇人民政府要求进行墙面粉刷；

③公厕因主体结构损坏、管道堵塞、设施损坏等原因停止使用时，应公示停用期限，并采取设置活动厕所或指明就近厕所位置的临时性措施解决群众用厕。对破坏、损坏设施的行为，有劝阻、报告的义务；并协助公安部门做好维护社会秩序等工作；

④确保节假日、公休日公厕正常开放使用，配合环卫管理部门做好检查考核工作；

⑤各项重大活动（包括国家、省、市、县各级部门的检查、交流、学习、会议等相关活动）及节假日，需新配置相应洗手液分配器、干手器、手纸架、挂钩、除臭等设施，要按睢宁县官山镇人民政府要求配置保证正常使用，并及时添加洗手液、手纸等用品；

⑥每座公厕必须设1名专职看管人员负责清扫保洁，看管人员统一着企业标志服装，负责公厕保洁服务、设施完好、安全等管理工作。公厕看管人员工作期间无断岗、脱岗现象，不得从事与保洁服务工作无关的工作。

⑦甲方应保证公厕水通、电通、公厕维修。乙方负责保洁工具及保洁工作。水冲公厕要求建立健全日常管护机制，有专人管理，内部设施齐全完好，通水通电，标识规范，制度上墙，内外环境干净整洁有序无异味，无野广告和乱贴乱画，在明显位置公示管理、服务信息，化粪池及时清运无外溢;水费电费由甲方支付，设备维修费用根据实际发生情况由乙方开具发票甲方实报实销。

五、服务酬金

（1）保洁服务费用为：     ；元/年

（2）绿化养护费用为       ：元/年；

（3）公厕费用为        元/年

（4）阳光房费用为       ：元/年；

费用合计         元/年（如托管范围扩增，双方依据本合同签订补充协议）。

六、支付方式

本服务酬金环卫保洁部分由县镇两级共同支付，县级承担环卫保洁部分服务酬金约40%份额(具体金额由县城管局确定)，镇级承担服务酬金约60%份额(合同价格减去县城管局确定支付金额后，剩余部分为镇级支付金额)。

实行按月考核结算，甲方于次月10日前支付上月保洁服务酬金(镇级承担部分)，县级承担部分由城管局进行考核结算。

考核标准当月得分大于90（含）的不扣减服务酬金；当月得分大于等于80（含）小于90的，以90分为基数，每低1分，扣减当月服务酬金1%；得分低于80分，当月服务酬金为0。

七、甲乙双方的权利与义务

甲方的权利：

1、甲方有权对保洁托管范围内的环卫保洁工作进行监督、检查。

2、甲方按照双方约定的、合理的服务标准检查考核，对于不达标的，按照考核办法进行处罚（考核办法见“附件”）。

3、甲方有权对乙方聘用的人员及购置的设备进行核查，有权监督乙方工资发放，如未按协议足额配置设施、及时发放工资，将按照考核办法进行处理。

甲方的义务：

1、甲方负责协调乙方因正常工作所遇到的民事纠纷等问题。

2、甲方负责协助乙方，本着方便居民、便于投放、便于清运的原则，按壹个/50m 的投放标准选点投放垃圾桶。甲方给乙方提供垃圾中转站无偿使用的权利，保证乙方收运垃圾能顺利进站。由于中转站需要拆迁升级、不可抗力等因素导致中转站不能使用，乙方收运生活垃圾需改变垃圾倾倒场所，所产生的费用根据距离参照市价进行补偿（官山镇区可以直运，如焚烧场投入使用，可进入中转站转运）。

3、甲方负责规范管理好镇周边田地、路边菜地、建筑施工现场等。

4、事业单位的生活垃圾由乙方负责清运，但垃圾产生量较大需另行增加垃圾桶的，由单位自行购置；企事业单位生活垃圾（含生产经营性垃圾，不含有毒有害及建筑垃圾）需要乙方点对点清运，甲方负责协调纳入有偿服务范围，具体费用由乙方与企事业单位协商。

5、甲方若需乙方协助清理托管范围以外的环境卫生，甲方可按实际工作量支付相关费用。

6、甲方协助乙方租赁合适的办公场所、宿舍、仓库和车辆停放场地，租赁费用由乙方支付。

7、甲方负责按照约定的拨款时间及时拨付托管费用，甲方负责处理因拨款不及时，造成乙方不能及时发放工资而引起的各类矛盾和纠纷，并承担相关责任。

乙方的权利：

1、乙方全权负责管理员、作业人员的招聘和岗位确定，全权负责对各级管理、作业人员的聘用考核和奖惩解聘。

2、乙方有权要求甲方按合同规定及时拨付托管费；因甲方未按时拨付托管费，而影响环卫托管任务的正常开展时，乙方有权终止本合同，甲方需付清所欠托管费用，并赔偿有关损失。

乙方的义务：

1、乙方负责在镇区建立项目部，派驻管理人员指导开展环境整治工作。（项目经理 1 名，管理员 2 名）

2、乙方配置封闭式垃圾清运车 1 辆，洒水车1辆并按需配齐垃圾桶及保洁员等。确因工作量变化，导致车辆、垃圾桶或保洁员数量需要调整时，甲、乙双方再行协商。镇区精品路段、商贸经营路段为第一标准实施单班制，按 7000 平方米配置一名保洁员；第二标准路段实施单班制，按 8000-10000 平方米配备一名保洁员人员；第三标准路段实施单班制，按 14000--21000 平方米配备一名保洁人员。全镇保洁面积358625平方米，约需配备保洁人员 35 人。

3、乙方按照相应的考核标准和管理要求做好镇区道路环卫管理工作。

4、负责管理人员、清运人员、保洁员及其他工作人员的工资、劳保福利、工作服及劳动工具的发放。

5、负责所有受聘人员的安全教育，出现的安全责任事故由乙方负责。

6、负责办公场所租赁、网络、通讯、水、电等费用。

7、负责按照国家有关税费要求，向甲方提供税费票据。

8、负责建立车辆、管理员的考核监督信息化管理系统。

9、负责建立完善的运营管理体系，根据作业标准制定相关的管理、考核制度和各岗位工作流程。

10、乙方负责添置更新必要的管理车辆和相关办公、监管设备设施。

11、遇检查验收等特殊情况，乙方会全力配合做好保洁工作（重大检查、紧急任务需临时增配人力、物力进行突击任务，费用另计）。

八、合同终止

1、甲乙双方参照上级考核办法和考核排名，经过考核认定乙方保洁服务效果连续 2 次处于倒数三名之列，乙方需更换项目经理；若一年内连续 3 次处于倒数三名之列，甲方有权终止合同。

2、甲方在本合同履行过程中出现，甲方不按合同规定期限向乙方支付托管费，经乙方催款后仍未支付，影响到乙方工作正常开展，乙方可以随时终止合同，并要求甲方赔偿损失。

3、因甲方原因致使本合同无法履行的，甲方需补偿乙方二个月的保洁服务酬金，用于乙方撤出人员及设备、辞退人员的补偿等相关费用，双方友好协商终止合同。

4、委托协议提前终止时，由乙方投资的车辆、设备等在保证正常使用的情况下，可由甲方按测算的折旧价进行回收；合同期满后，由乙方投资的车辆由乙方收回，能够正常使用的相关设备，由甲方按照费用测算的折旧价进行回收。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1、本合同双方需对相关信息保密，不得向合作双方以外的第三方披露或泄漏，如有违反本条规定，给合作双方的另一方造成的损失，泄密一方应承担全部的经济和法律责任。

2、协议的附件为本合同有效组成部分，与本合同共同构成完整的合同内容。

3、未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5、本合同自双方盖章签字后生效。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

法人代表：                                    法人代表：

委 托 人：                                    委 托 人：

联系电话：                                    联系电话：

日 期：                                       日 期：

附考核评分标准

附件1

| 睢宁县官山镇镇区保洁考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分规定 | 每次扣分 | 备注 |
| 1 | 生活垃圾没有及时收集的有成堆垃圾的 | 1 分 |  |
| 2 | 突发事件造成大面积垃圾未及时收集的 | 2分 |  |
| 3 | 节假日保洁不到位的，没有普扫收集不到位的 | 1分 |  |
| 4 | 镇区商户门口及主干道两侧有成堆垃圾及漂浮物、碎 | 1 分 |  |
| 5 | 纸屑、纸片 | 1 分 |  |
| 6 | 保洁员乱倒垃圾、不按指定地点的 | 1分 |  |
| 7 | 保洁员不在岗的 | 1分 |  |
| 8 | 保洁员未统一着装的 | 5分 |  |
| 9 | 保洁员焚烧垃圾的 | 3分 |  |
| 10 | 因保洁员不到位被举报的 | 1分 |  |
| 11 | 未及时清理垃圾箱体周围垃圾的 | 1分 |  |
| 12 | 垃圾箱体未满周围有垃圾的 | 3分 |  |
| 13 | 突发事件接到通知未处理的 | 2--20 分 |  |
| 14 | 重大活动接到通知后没有完成的 | 2 分 |  |
| 注:1、各路段责任区保洁人员每天上午8点前垃圾收集完成。 2、检查人员发现问题现场拍照并联系人员确认。 3、不定期检查，月底作为付款依据。大于等于90分为优，大于等于80分小于90分良，小于80分不及格。 |  |  |  |

附件2：

绿化养护修剪基本工作要求

一月份：

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、树木检查：及时检查树木绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，可以采取刮除树干上的幼虫的方法防治害虫。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：

1、植树：土壤解冻后，应接受采购方监督，完成采购方临时安排的各项绿化美化任务。

2、春灌：对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：对出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟的苗木，采用喷洒杀螟松等农药进行防治；防治刺蛾继续采用挖蛹方法。

四月份：

1、继续植树：配合采购人完成各项绿化美化任务，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)及时拔除补种，对新种树木充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：(1) 用硬竹扫帚扫除树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌的白色蜡质薄茧化蛹，然后集中深埋或浸泡，或者采用喷洒杀螟松等农药的方法继续防治蚧壳虫。(2)用嫁接刀或自制钢丝挑除天牛幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

7、草花：配合采购人完成迎五一期间草花摆放，根据需要替换冬季花草，注意做好浇水工作。

五月份：

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。树木进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：以捕捉天牛为主。刺蛾根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10～20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500～2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对树木进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬对刺蛾采用50%杀螟松乳剂500-800倍液喷洒，(或用复合BT乳剂进行喷施)。对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、树木：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口。香樟樟巢螟及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、树木防台工作：继续做好树木的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，还要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：

1、修剪：树木三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：配合采购人完成迎接国庆的花草摆放、更换工作，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。注意对根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：

1、植树：栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

- 3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

五、服务标准：成交供应商的保洁、宿管人员、绿化养护修剪人员必须持有健康证上岗并统一着装挂牌作业，遵守采购方各项规章制度的规定，严格执行工作纪律，禁止保洁、宿管人员进入工作无关的区域。

六、本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

七、本项目服务期限：3年。

八、付款方式：本服务酬金环卫保洁部分由县镇两级共同支付，县级承担环卫保洁部分服务酬金约40%份额(具体金额由县城管局确定)，镇级承担服务酬金约60%份额(合同价格减去县城管局确定支付金额后，剩余部分为镇级支付金额)。

实行按月考核结算，甲方于次月10日前支付上月保洁服务酬金(镇级承担部分)，县级承担部分由城管局进行考核结算。

考核标准当月得分大于90（含）的不扣减服务酬金；当月得分大于等于80（含）小于90的，以90分为基数，每低1分，扣减当月服务酬金1%；得分低于80分，当月服务酬金为0。

第六章  采购需求

一、项目概括

1.采购人：睢宁县官山镇人民政府

2.项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

3.项目地点：睢宁县官山镇

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

4.本项目为专门面向中小企业的项目。

5.本项目不接受超过105.9553万元/年，（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。

6.服务期限：3年

道路保洁第一标准单价限额3.38元/平方米

道路保洁第二标准单价限额2.4元/平方米

道路保洁第三标准单价限额1.12元/平方米

府前路绿化3502.2㎡，最高限价2.6元/平方

府前路绿化树围463.32㎡，最高限价2.2元/平方

老104两侧4193.1㎡，最高限价4.2元/平方

公厕600元/座/月、垃圾分类阳光房1000元/个/月

（报价包含项目完成所需的人员，设备，物资等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

二、人员配备要求：

（1）保洁人员配备不少于 35 人，其中，管理员2人，经理1人，另需垃圾运输车司机1名，洒水车司机1名。

(2)保洁人员包括班长、清扫保洁人员。保洁人员实行定人、定时、定岗、定责管理。班长专职进行日常作业管理工作，不得兼做其它工作。

(3)作业人员要经过岗位培训之后方可上岗。

三、服务内容

1、官山镇镇区保洁绿化养护托管道路21条、黄圩街道保洁及托管道路12条、公厕12座阳光房1个等。

依据主城区次干道标准，做到托管范围内道路及两侧、公共场所无垃圾、无人畜粪便、无塑料袋，并确保路面及路肩无杂草树叶、无碎砖乱石;道路两侧绿化带(池)内围无垃圾、无杂物;电线杆、墙体张贴的纸质小广告及时清理。酒水车春夏季节每天不低于四次洒水和冲洗路面，秋冬季节每天不低于二次洒水和冲洗路面(雨雪、冰冻天气除外);特殊情况下，雾炮车应对镇区主次干道进行降温、降尘等作业。

项目范围1：

| 官山道路分级保洁表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官山片区道路保洁第一标准 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 | 长(米) | 宽(米) | 面积(平方米) | 备注 |
| 1 | 官山府前街 | 933 | 46 | 42918 |  |
| 2 | 影广街今世缘路口至中学门前 | 202 | 22 | 4444 |  |
| 3 | 文学路总长 | 342 | 30 | 10260 |  |
| 4 | 大文化门口至影广街南头 | 431 | 21 | 9051 |  |
| 5 | 南街小区(总面积一半) | 265 | 103 | 27295 |  |
| 6 | 官李路至一里桥桥头 | 790 | 45 | 35550 |  |
| 7 | 104红绿灯以北至跃进桥 | 577 | 40 | 23080 |  |
| 8 | 面积小计 |  |  | 152598 |  |
| 9 | 执行单班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上8:00分前需完成垃圾清理清运工作，高标准保质保量完成作业任务。 |  |  |  |  |
| 官山片区道路保洁第二标准 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 | 长(米) | 宽(米) | 面积(平方米) | 备注 |
| 10 | 府东路至文学路东路口 | 150 | 29 | 4350 |  |
| 11 | 步行街 | 165 | 13 | 2145 |  |
| 12 | 文化站至张庄大街东头 | 296 | 30 | 8880 |  |
| 13 | 邮局南北路（府前街至邮局） | 165 | 34 | 5610 |  |
| 14 | 104红绿灯往南东侧至工业园区 | 831 | 19 | 15789 |  |
| 15 | 104红绿灯往南西侧至华府小区 | 505 | 25 | 12625 |  |
| 16 | 104国道工业园至西头桥 | 230 | 20 | 4600 |  |
| 17 | 面积小计 |  |  | 53999 |  |
| 18 | 执行单班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上8:00分前需完成垃圾清理清运工作，中等标准保证质量完成作业任务。 |  |  |  |  |
| 官山片区道路保洁第三标准 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 | 长(米) | 宽(米) | 面积(平方米) | 备注 |
| 19 | 府东路延长段 | 464 | 30 | 13920 |  |
| 20 | 泽园小区门前道路 | 355 | 22 | 7810 |  |
| 21 | 官大线至张庄大街东头桥 | 181 | 9 | 1629 |  |
| 22 | 张庄大街 | 450 | 30 | 13500 |  |
| 23 | 华府二期门前道路 | 200 | 25 | 5000 |  |
| 24 |  | 114 | 6 | 684 |  |
| 25 | 张庄大街后侧水沟 | 380 | 46 | 17480 |  |
| 26 | 面积小计 |  |  | 60023 |  |
| 27 | 执行单班制工作，分上下午班两个时间段作业，一人多岗配置，中等质量，按村级标准完成作业任务。 |  |  |  |  |
| 28 | 官山片区总面积 |  |  | 266620 |  |
| 黄圩片区道路保洁第二标准 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 | 长(米) | 宽(米) | 面积(平方米) | 备注 |
| 29 | 中心街南北 | 591 | 20 | 11820 |  |
| 30 | 商业街1 | 170 | 19 | 3230 |  |
| 31 | 商业街2 | 168 | 33 | 5544 |  |
| 32 | 104 国道黄西桥至黄南桥 | 1100 | 14 | 15400 |  |
| 33 | 黄圩府前街至名门世家东 | 720 | 31 | 22320 |  |
| 34 | 官灯线至黄圩幼儿园东侧墙头 | 387 | 13 | 5031 |  |
| 35 | 幼儿园北侧道路 | 160 | 27 | 4320 |  |
| 36 | 104 国道至红翠鸟幼儿园 | 181 | 18 | 3258 |  |
| 37 | 珍宝坊车站超市至中学门前 | 198 | 30 | 5940 |  |
| 38 | 中学门口(单独测量) | 45 | 60 | 2700 |  |
| 39 | 黄圩食品站道路 | 156 | 17 | 2652 |  |
| 40 | 黄圩名门世家西侧南北路及名门世家广场 |  |  | 9790 |  |
| 41 | 黄圩片区总面积 |  |  | 92005 |  |
| 42 | 执行单班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上8:00分前需完成垃圾清理清运工作，中等标准保证质量完成作业任务。 |  |  |  |  |
| 43 | 官山片区 + 黄圩片区总面积 |  |  | 358625 |  |

- 项目范围2：

| - 官山镇区公厕及阳光房清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 地点 | - 备注 |
| - 1 | - 官山山水循环大厦南侧公厕 |  |
| - 2 | - 官山医院西侧公厕 |  |
| - 3 | - 官山社区村部对面公厕 |  |
| - 4 | - 黄圩名门世家广场公厕 |  |
| - 5 | - 黄圩中学门前公厕 |  |
| - 6 | - 黄圩锁柱拉面院内公厕 |  |
| - 7 | - 黄圩老车站西公厕 |  |
| - 8 | - 文学路邮局对面公厕 |  |
| - 9 | - 官山中学东侧公厕 |  |
| - 10 | - 府前街北侧公厕 |  |
| - 11 | - 广播站小区内公厕 |  |
| - 12 | - 菜市场西北侧公厕 |  |
| - 13 | - 镇区垃圾分类阳光房（1个） |  |

- 2.服务标准：

作业标准分为三种

第一标准执行双班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上6:30分前需完成垃圾清理清运工作，高标准保质保量完成作业任务，作业时间为5:00-20:00，(中午同时在岗一小时)清扫保洁的要求包括路面、人行道、道牙、落沙井、树穴周围的全面清扫保洁，要做到“六无六净”，即无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便；人行道净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛周围净、墙根净。这样的要求可以确保道路及其周边环境的整洁，主要路段应进行巡回保洁，确保路面基本见本色;

第二标准执行单班制工作，分上下午班两个时间段作业，早上8:00分前需完成垃圾清理清运工作，中等标准保证质量完成作业任务，作业时间为夏季上午 7:00-11:30，下午 2:30-6:00;冬季上午7:30-11:30，下午 1:30-5:30打扫时 ，用大扫把对路面、人行道、道牙、沙井口 、树眼周围进行全面清扫，微到“五无五净”。保洁时，环卫工人巡回走动，用小扫把、撮箕清理路面较为明显的纸屑饮料瓶等垃圾，做到勤走、勤看、勤扫，确保路面整洁。清扫保洁的过程中，遇有人乱丢 、乱吐时应用文明 、礼貌用语劝阻，情节严重的，报告城管行政执法部门处分清扫保洁垃圾应及时收集和运输。大扫垃圾应在早上7:30之前清理完毕。保洁垃圾应袋装，并及时清运 ，严禁裸露堆放在路面;

第三标准执行单班制工作,分上下午班两个时间段作业，一人多岗配置，中等质量，按村级标准完成作业任务，作业时间为上午7:00-11:30，下午2:30-6:00;冬季上午 7:30-11:30，下午 1:30-5: 30

1、道路清扫、保洁要求做到“四无四净”(“四无”即无堆积物、无沙石泥土、无果皮纸屑、无死动物及粪便;“四净”即路面净、边角净、沟渠净、路肩净)

2、公共活动场所坚持每星期清扫二次以上，排除“六乱”，即乱搭、乱运、乱贴、乱挂、乱排、排倒现象

3、保证垃圾桶、道路两边沟渠畅通，路面清洁。经常对道路两旁的杂草进行铲除，

4、公厕周围要保持干净和整洁，做到无堆积物，无污泥积水无张贴物、无杂草。

5、垃圾清运使用封闭清运车辆，清运过程中垃圾不得遗撒，不得将泥沙、垃圾抛撒下河。

6、坚持一日一清运，把农户的垃圾收集至垃圾桶内。

7、负责将垃圾桶中的垃圾清至清运车内。作业时间内保洁人员统一着反光服，保洁工具齐全、保持干净整洁。

- 3垃圾桶/箱保洁标准

每天对垃圾桶/箱进行擦洗，确保垃圾桶/箱外观整洁摆放整齐、无垃圾外溢现象，垃圾桶/箱周围无散落垃圾;每周至少开展一次对托管范围内的垃圾桶/箱进行药物消杀，破损垃圾桶应及时更换。

- 垃圾清运标准

所有垃圾桶/箱及时清理，做到不溢桶/箱，垃圾日产日清，车走地净;车容整洁，车体外无污物、灰垢，标识清晰:密闭运输，无洒、漏、抛现象;垃圾必须按照规定运输至焚烧发电厂，不得随意倾倒。

- 水冲公厕保洁标准

（1）卫生保洁标准

①公厕全天候24小时免费开放公厕，及时保洁、清理污物；水电正常。

②内外部墙面、屋顶、墙壁、窗、纱、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、洗手(盆)池、洗手台、墩布池、挂衣钩、标牌灯具等设施设备清洁卫生，无积尿、积水、积灰、结冰、杂物、蛛网；

③公厕整洁有序，废纸容器不满溢，无异味、无尿碱污物、无积粪、无水锈、无乱贴乱画、无乱堆物品、无暴露的保洁工具和废纸、纸篓内废弃物不得超出2/3范围；

④定时喷洒灭蚊蝇药物，做到随有随灭，确保无蚊蝇；每日喷洒消毒药水不少于2次，并保持通风良好，除臭。

⑤公厕内暴露管道外部及时擦拭，保持清洁卫生；

⑥清扫保洁时应设置提示标志，冬季保洁时地面不结冰；

⑦室内地面及室外周围10米内环境整洁，无杂物杂草、无乱搭乱建；

⑧管理间物品摆放有序，干净整洁，保洁工具不得随意摆放。

⑨公厕管理制度健全，信息上墙公开，消杀记录齐全，专人保洁、配备足够的保洁工具。

（2）设施及维护标准

①屋顶、墙壁、门、窗、油漆涂饰位置、地面蹲台、便器、盖板、隔断板、门、管理间、镜子、水嘴、洗手(盆)池、墩布池、挂衣钩、标识灯具、通风除臭设备等各种设施、设备齐全完好，保证正常使用。

②公厕内不得擅自设置广告；乱贴乱画清理修复后，要与整体色泽协调一致。公厕内外墙面保持整洁，随脏随除，并按睢宁县官山镇人民政府要求进行墙面粉刷；

③公厕因主体结构损坏、管道堵塞、设施损坏等原因停止使用时，应公示停用期限，并采取设置活动厕所或指明就近厕所位置的临时性措施解决群众用厕。对破坏、损坏设施的行为，有劝阻、报告的义务；并协助公安部门做好维护社会秩序等工作；

④确保节假日、公休日公厕正常开放使用，配合环卫管理部门做好检查考核工作；

⑤各项重大活动（包括国家、省、市、县各级部门的检查、交流、学习、会议等相关活动）及节假日，需新配置相应洗手液分配器、干手器、手纸架、挂钩、除臭等设施，要按睢宁县官山镇人民政府要求配置保证正常使用，并及时添加洗手液、手纸等用品；

⑥每座公厕必须设1名专职看管人员负责清扫保洁，看管人员统一着企业标志服装，负责公厕保洁服务、设施完好、安全等管理工作。公厕看管人员工作期间无断岗、脱岗现象，不得从事与保洁服务工作无关的工作。

⑦甲方应保证公厕水通、电通、公厕维修。乙方负责保洁工具及保洁工作。水冲公厕要求建立健全日常管护机制，有专人管理，内部设施齐全完好，通水通电，标识规范，制度上墙，内外环境干净整洁有序无异味，无野广告和乱贴乱画，在明显位置公示管理、服务信息，化粪池及时清运无外溢;水费电费由甲方支付，设备维修费用根据实际发生情况由乙方开具发票甲方实报实销。

- 其他公共设施保洁

镇区保洁范围内一切公共基础设施要按照本合同标准同等保洁管护。

- 开展生活垃圾分类工作

按照上级要求开展镇区生活垃圾分类工作，有效利用易腐垃圾清运车、有害垃圾清运车及可回收物清运车，正常启用官山垃圾阳光房，做好阳光房进料、出料，完善厨余垃圾及阳光房台账，进一步做好垃圾减量及资源化利用。

四、服务标准：成交供应商的保洁、宿管人员、绿化养护修剪人员必须持有健康证上岗并统一着装挂牌作业，遵守采购方各项规章制度的规定，严格执行工作纪律，禁止保洁、宿管人员进入工作无关的区域。

五、本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

六、本项目服务期限：3年

- 七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求见《磋商文件》服务标准验收（验收要求、验收标准和程序）要求”。

八、付款方式

- 详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

九、其他要求

详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

绿化养护面积及需求

- 项目范围3：

官山镇府前路及老104两侧绿化面积

| 府前街绿化养护面积清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 起点 | 终点 | 长（米） | 宽（米） | 面积（㎡） | 备注 |
| 府前街北侧 | 山水大厦 | 老104红绿灯 | 678 | 2.6 | 1762.8 |  |
| 府前街南侧 | 公厕 | 老104红绿灯 | 669 | 2.6 | 1739.4 |  |
|  |  | 合计 | 1347 | 2.6 | 3502.2 |  |
| 注：测量范围已去除公交站台、电箱围栏及路口长度 |  |  |  |  |  |  |

| 府前街绿化树坑面积清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 起点 | 终点 | 长（米） | 宽（米） | 面积（㎡） | 个数 | 合计㎡ |
| 府前街东北侧 | 山水大厦 | 老104红绿灯 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 92 | 143.52 |
| 府前街东南侧 | 公厕 | 老104红绿灯 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 92 | 143.52 |
| 府前街西北侧 | 老104红绿灯 | 一里桥 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 65 | 101.4 |
| 府前街西南侧 | 老104红绿灯 | 一里桥 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 48 | 74.88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 463.32 |

养护职责

1.养护期限内乙方应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织精心养护，保质保量完成绿化养护任务，具体标准如下：

2.修剪：根据各类植物的生长特点，立地环境，景观要求，季节变化，按照操作规程进行修剪，每年不少于6次。

3.施肥：针对生长不旺盛的、有施肥要求的植物进行按时按质施肥，要求年施肥不少于4次以上。

4.除草：各类草坪、绿地要及时清理，保证无杂草，每月至少1次。

5.病虫害防治：要根据各类植物的生长及时做好预防，及时采取措施防治。

6.自然因素：做好抗旱、抗台、抗涝等恶劣天气巡查预防工作，防治植物受损，及时对倒伏、受损树木进行扶正、栽培、更换等措施恢复景观原貌。

7.绿化内保洁：每天对绿化内垃圾等杂物进行清理。

绿化养护管理规范

养护范围内的树木、花 卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类等养护与管理。

（1）、日常固定保洁及养护

按照项目要求人员标准组成养护队伍，对范围内绿化进行日常养护管理，包括对植物进行修剪、施肥、浇水、除草、抹芽、病虫害防治等，做到花草繁茂、树木旺盛，花卉、苗木要无死枝、枯枝，并保证绿化区域无树枝、树叶、草屑、纸屑、塑料袋等垃圾。

（2）、季节性突击养护

做好季节性突击养护临时用工计划，做好旱季防旱、雨季防涝、冬季防冻工作，保证花草树木成活。

- 、病虫害控制。

附件1：

绿化养护修剪基本工作要求

一月份：

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、树木检查：及时检查树木绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，可以采取刮除树干上的幼虫的方法防治害虫。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：

1、植树：土壤解冻后，应接受采购方监督，完成采购方临时安排的各项绿化美化任务。

2、春灌：对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：对出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟的苗木，采用喷洒杀螟松等农药进行防治；防治刺蛾继续采用挖蛹方法。

四月份：

1、继续植树：配合采购人完成各项绿化美化任务，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)及时拔除补种，对新种树木充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：(1) 用硬竹扫帚扫除树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌的白色蜡质薄茧化蛹，然后集中深埋或浸泡，或者采用喷洒杀螟松等农药的方法继续防治蚧壳虫。(2)用嫁接刀或自制钢丝挑除天牛幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

7、草花：配合采购人完成迎五一期间草花摆放，根据需要替换冬季花草，注意做好浇水工作。

五月份：

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。树木进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：以捕捉天牛为主。刺蛾根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10～20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500～2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对树木进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬对刺蛾采用50%杀螟松乳剂500-800倍液喷洒，(或用复合BT乳剂进行喷施)。对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、树木：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口。香樟樟巢螟及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、树木防台工作：继续做好树木的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，还要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：

1、修剪：树木三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：配合采购人完成迎接国庆的花草摆放、更换工作，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。注意对根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：

1、植树：栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

- 3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.投标人基本情况表

1. 投标函

致： 江苏润实建设项目咨询有限公司

根据睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目[项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏润实建设项目咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.江苏润实建设项目咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润实建设项目咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏润实建设项目咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价/年（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价/年（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项报价表

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏润实建设项目咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目）项目（项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县官山镇人民政府）的（睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目），属于为(工业）行业；制造企业为       （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目）项目（项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县官山镇人民政府单位的睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目，项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 投标人基本情况表

项目名称：睢宁县官山镇镇区环卫保洁及绿化养护服务项目

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2025-0001

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金（万元） |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 企业办公电话 |  |
| 邮政编码 |  | 电子信箱 |  |
| 开户行账户名称 |  |  |  |
| 开户行账号 |  | 开户行 |  |
| 所属行业 |  |  |  |
| 企业规模（必须填写） | 1.大型企业□2.中型企业□3.小型企业□4.微型企业□ |  |  |

投标人对上述数据的真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，填写“所属行业”及“企业类型”。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日