竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001

项目名称：2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目

采 购 人：徐州市泉山区城市管理局

采购代理机构：江苏华徐项目管理有限公司

二〇二五年五月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001

（供应商）：

江苏华徐项目管理有限公司对2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市泉山区城市管理局。

二、项目名称：2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目。

三、项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏华徐项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏华徐项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年6月9日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年6月9日上午09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年6月9日上午09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人的身份证明。

- 2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料,附证明材料原件扫描件；（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

3、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何1月的资产负债表和利润表扫描件各一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；或合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件一份（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整，必须提供。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7、供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件（包含授权委托书中受托人身份证原件的扫描件））；

3、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《项目总负责人简历表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

7、 投标人对“工作人员配备要求”的承诺（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

8、 投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

（一）技术部分：

1、人员配备（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、机械设备（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

3、养护方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

4、组织实施（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

5、质量管理措施及承诺（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

6、安全、文明及环保施工方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

7、服从采购人管理（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

8、投标人提供办公场所和苗圃证明（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；

9、园林废弃物处置方式证明（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

（二）商务部分：

1、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式：无。

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行二次报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格。

- 十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

- 十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目的中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交 。

联系人：张洁    联系电话：15952164585

通讯地址：徐州市丰县师寨镇工业园区办公楼D203号

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市泉山区城市管理局

地址：徐州市泉山区欣欣路泉山区城市管理局

联系方式：谷金    17806292019

2、采购代理机构信息

名称：江苏华徐项目管理有限公司

地址：徐州市丰县师寨镇工业园区办公楼D203号

联系方式：张洁    15952164585

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

12、《 项目总负责人简历表》

13、 投标人对“工作人员配备要求”的承诺

14、 投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺

15、《残疾人福利性单位声明函》

16、《代理服务收费标准》

17、《预付款保函支付条款模板》

2025年5月24日

- 评分细则

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10，得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术部分 （86分） | 人员配备 （12分） | ⑴拟派现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，完全满足养护管理需要的，得12分； ⑵现场工作人员工种配置较全面，根据工作需要对现场工作人员进行量化,满足养护管理需要的，得9分； ⑶现场工作人员工种配置不够全面，根据工作需要对现场工作人员进行量化,基本满足养护管理需要的，得6分； ⑷现场工作人员工种配置差，根据工作需要对现场工作人员进行量化,不满足养护管理需要的，得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 注：项目总负责人（项目经理）1名、现场负责人2名，投标人必须书面承诺在中标通知书下达15天内提供与上述人员签订不少于与本项目履约期（1年）的用人合同并购买相关保险等，不能满足的得0分。 |
|  | 机械设备 （12分） | ⑴根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，完全满足养护管理需要的得12分； ⑵根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，能够满足养护管理需要的得9分； ⑶根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，基本满足养护管理需要的得6分； ⑷根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，不能满足养护管理需要的得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 注：以上机械机具设备投标文件中须提供采购发票、记账凭证扫描件，且按照本招标文件第六章机械机具设备配置要求的顺序编排，并提供清单目录，中标后提供原件核查，未提供作废标处理。 |
|  | 养护方案 （14分） | ⑴依据投标人提供的养护方案，科学合理，季节分明，措施细致且符合项目特点，针对园林养护构成形式及常见苗木有具体可行养护措施的，全面具体得14分； ⑵内容较完整，措施较可行，针对性较强的，得11分； ⑶内容完整性一般，措施一般，针对性一般的，得7分； ⑷内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得4分； ⑸内容表述差、无措施，无针对性的，得1分； ⑹无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 组织实施 （12分） | ⑴管理目标明确，管理程序规范，自查、整改保障措施完善，得12分； ⑵管理目标基本明确，管理程序较规范，自查、整改保障措施较完善，得9分； ⑶管理目标一般，管理程序一般，针对性一般，得6分； ⑷管理目标差，管理程序差，缺乏针对性，得2分； ⑸无具体内容的，该项得 0 分。 |
|  | 质量管理措施及承诺（10分） | ⑴目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》制定合理可行措施，承诺始终保持苗木存活率、设施完好率97-100%的，得10分； ⑵目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》制定措施，承诺苗木存活率、设施完好率 93-96%的，得8分； ⑶目标一般，措施一般，质量承诺一般，得6分； ⑷目标差，措施差，质量承诺差，得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 安全、文明及环保施工方案 （10分） | ⑴有安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，针对性强的，得10分； ⑵有安全、文明及环保施工制度及措施，内容较全面，针对性较强的，得8分； ⑶有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，针对性一般，得6分； ⑷有安全、文明及环保施工制度及措施，内容不全面，针对性差，得2分； ⑸无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 服从采购人管理 （10分） | ⑴制度及措施内容全面，切实可行，符合特点，针对性强的，得10分； ⑵制度及措施内容较全面，基本可行，针对性较强的，得8分； ⑶制度及措施内容一般，可行性一般，针对性一般的，得6分； ⑷制度及措施内容不全面，可行性差，针对性差的，得2分； ⑸无具体内容，该项得 0 分。 |
|  | 投标人提供办公场所和苗圃证明(4分) | (1)投标文件中提供投标人在徐州市泉山区内固定的办公场所的房产证复印件或房屋租赁合同原件扫描件得2分，未提供不得分。(2)提供投标人拥有苗圃的证明材料，得2分，未提供不得分。 |
|  | 园林废弃物处置方式证明(2分) | 提供园林废弃物处置相应证明资料得2分，未提供不得分。 |
| 商务 部分 （4分） | 类似业绩 （4分） | 供应商自2022年1月1日（含）以来承接过相同或类似项目业绩的，每份得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供合同、中标通知书和网上公示截图原件扫描件方为有效。三者需同时具备，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

- 项目要求（采购需求）

一、采购预算本项目采购预算金额 120万元。

本项目不接受超过120万元的报价（最后报价）。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工具设备费、税费、保险、培训、售后服务、验收、利润等供应商认为可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、项目名称：2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目

2、项目地点：徐州市泉山区

3、养护服务期：1年

- 4、养护内容：

- 包括但不限于修剪、除草、施肥、浇水、抹芽、除萌、病虫害防治、草坪修剪、苗木补植、防寒、防涝、防旱、防火、卫生保洁、秩序管理、设施设备维修保养、垃圾清理清运等。

5、项目养护范围及面积：

| 2025年-2026年徐商路、故黄河绿地养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 序号 | 养护地点 | 绿地情况 |  | 备注 | 养护标准 |
|  |  |  | 绿地面积（㎡） | 行道树（株） |  |  |
| 六标 | 1 | 徐商路 | 71000 |  | 包括行道树 | 二级养护 |
|  | 2 | 纵五路 | 2000 | 88 |  | 二级养护 |
|  | 3 | 故黄河滨河绿化 | 43458 |  |  | 二级养护 |
|  | 4 | 华美风景园门前绿地 | 1350 |  |  | 二级养护 |
|  | 5 | 新河南村 | 2100 |  |  | 二级养护 |
|  | 6 | 自立路（支11路） | 830 | 122 |  | 二级养护 |
|  | 7 | 西区热电厂地块 | 3655 | 326 | 包括杏花路、雅居路、段庄街 | 二级养护 |
|  | 8 | 新淮海西路二期绿化（雨润段） | 3000 | 232 |  | 二级养护 |
|  | 9 | 韩山公园 | 42537 |  |  | 一级乙类 |
|  | 10 | 泉润公园环湖路 |  | 406 |  | 二级养护 |
|  | 12 | 卧牛山路 | 924 | 333 | 乌桕 | 二级养护 |
|  | 13 | 杏山子大道 | 5636 | 773 |  | 二级养护 |
|  | 16 | 南三环路地铁站（2号口） | 927 |  |  | 二级养护 |
|  | 20 | 周庄路 |  | 53 |  | 二级养护 |
|  | 22 | 展览馆小游园 | 3000 |  |  | 二级养护 |
|  | 25 | 雁山路 |  | 49 |  | 二级养护 |
|  | 26 | 金山新村小游园 | 2000 |  |  | 二级养护 |
|  | 合计 |  | 182417 | 2382 |  |  |

三、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标。）

1、人数要求（以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加）

| 项目 负责人 | 现场 负责人 | 现场工作人员最低人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 | 专职园林园艺修剪人数 |
| 1人 | 2人 | 33人 | 不少于10人 |

2、拟派项目负责人须具备园林绿化类专业中级职称及以上（如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表），且以上证书聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供项目负责人的证书复印件，中标后提供原件核查，未提供作废标处理。项目总负责人在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的项目负责人，且项目总负责人不得随意更换。

3.统一工作服装。

4.提供24小时应急服务，附近应有固定办公地点、值班人员及联系电话。

四、养护管理机械机具设备配置要求（以下数量为最低标准，投标人可根据自身情况增加）

| 绿地养护设备（辆或台） |  |  |  |  |  |  | 树枝叶粉碎设备（台） | 保洁设备（辆） | 数字化城管案件办理（部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水车 （5吨以上） | 喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 疏草机 | 可移动铡切揉碎机 | 电动 保洁车 | 处置通 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |

五、养护管理要求

（一）园艺部分

1、树木

1.1生长旺盛，树干挺直，倾斜度不超过10度，树冠圆整，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐；花灌木修剪及时合理。

1.2叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；枝干健壮，无枯死枝，无蛀干害虫危害。

1.3无死树枯枝，缺株率在2%以下（含2%）。

1.4树干伤口及时处理，树洞及时修补。

1.5树池规格一致，池缘整齐，完好无损。

1.6涂白均匀，上口平齐，距地面1.2米。

1.7苗木扶正，要求对道路及绿地内歪斜苗木进行及时扶正。

1.8生长季节连续20天无降雨需及时浇水或喷雾除尘，喷雾除尘时需结合使用植物清洗剂，提高植物鲜洁度。

1.9、5-10月每月修剪（或剥芽）二次，冬天整形修剪一次。

1.10 每年施厩肥一次。

2、草坪、地被

2.1生长旺盛，色泽正常，覆盖率不低于95%，单块空秃面积不超过0.1平方米（0.3m*0.3m）。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

2.2、5-10月每半月清除杂草一遍，冬季前再清除一遍，确保绿地内基本无杂草，杂草率不超过10%

2.3、修剪及时，4月修剪一次，5-10月份冷季型草坪一月修剪两次，暖季型一个月一次，11月上旬一次。修剪高度符合要求，净高度冷季型草坪冬季不超过8cm，夏季不超过10cm，暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

2.4、地形平整，无坑，不积水。

2.5、草坪与模纹及苗木树穴之间界限清晰，切边线条流畅。

2.6、生长季节连续15天无降雨需及时浇水，确保无旱情；进入冬季前全面灌冬水一遍。

2.7、每年施尿素、复合肥等4次以上，确保长势良好。

3、绿篱色块及球类

3.1生长旺盛，枝条茂密，色泽正常。

3.2、“五一”前全面修剪一次，5—1 0月生长旺季随时修剪，新生萌蘖枝条不得高于2cm；修剪线条整齐划一，按设计要求严格控制高度，同一地段球类的形状、规格一致。

3.3、完整无缺，缺株空秃应及时补齐。

3.4、生长季节连续1 5天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，确保植物无旱情并保持清洁度；进入冬季前全面灌冬水一遍。

3.5、冬、春季及时清理越冬杂草，5—1 0月杂草生长旺季，随时清除，确保无明显杂草；冬季前再彻底清除一遍。

3.6、生长季节每月叶面施肥一次；绿篱、色块、球类每年施厩肥二次，确保生长旺盛。

4、花坛

4.1、根据季节，及时更换草花。

4.2、栽植草花整齐、高度一致，无残花败叶，花色鲜艳。

4.3、花坛和周围地被之间有明显边界。

4.4、及时清理杂草，确保无明显杂草。

4.5、及时进行草花浇水，确保整体效果。

(二)病虫害防治部分

病虫害控制在不影响观赏效果的程度内，防治费用由乙方承担。

1、树木基本无明显的病虫害危害迹象，危害率在8％以下。

2、草坪、地被类地上地下无明显病虫危害迹象，危害率8％以下。

3、花坛内无严重地上地下无明显病虫危害现象，危害率8％以下。

4、绿篱色块及球类基本无明显病虫危害迹象，危害率5％以下。

(三)其他

1、绿化生产垃圾能及时清运。

2、秩序管理绿地内无设摊摆卖，无拴挂，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

3、台账记录详细如实。

4、确保采购人在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，做到批评投诉少。

5、履行合同承诺，每分区绿地内有固定养护人员进行日常养护。

6、养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树木修补、种植、迁移工作。

7、负责养护范围内的盆花、盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。

8、按要求每月将苗木生长情况及日常养护计划，人员安排计划上报业主 。

9、遭遇市政工程、重大活动时，供应商应派人员做好绿地的维护管理工作，保证绿化完好。

六、服务要求：

（一）工作人员要求：

1、工作人员应穿戴统一服装，施工现场有明显标志，有管理人员管理。

2、每天工作不低于8小时，提供全天24小时应急服务，值班人员及联系电话。

3、年龄不低于18周岁，最大年龄男不得超过65周岁，女不得超过60周岁。

4、负责本项目的项目经理（或项目负责人）不得同时担任其他任何项目的项目负责人。

5、工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药等，供应商绿化维护工作造成的一切安全责任由供应商承担。

5、预上岗人员须有县（区）级以上医院进行体检合格，无传染病。

（二）养护机械设备要求：

1、养护机械设备应能满足本项目需求。

2、在养护过程中，工作人员应按照机械设备使用手册正确使用养护机械设备。

3、因设备使用不当对树木、绿篱造成伤害的，供应商应承担相应责任。

七、其他要求：见《磋商文件》附件：《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

本次为首次报价

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

（格式自制）

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、第五章   拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政府采购合同

采购人（甲方）：徐州市泉山区城市管理局

成交供应商（乙方）：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目合同

合同主要条款

甲方：

乙方：

合同编号：

第一项、合同履行期限

本合同履行期限为12个月，从    年    月    日至    年    月    日。

第二项、养护管理范围

具体内容见采购文件（项目名称：2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目，项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001）《项目要求（采购需求）》。

第三项、合同价款与支付

一、合同价款的确定

合同总价为：￥     (小写)，人民币       （大写）。

二、合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之十(10%)即￥     ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款由甲方按月按考核结果支付，分12个月，每月百分之七点五(7.5%)即￥     ，大写：人民币    元整，每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之十(10%)即￥     ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款由甲方按月按考核结果支付，分12个月，每月百分之七点五(7.5%)即￥     ，大写：人民币   元整，每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。卖方需提交的支付文件包括：

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

三、实行区、街两级考核管理机制。各市场化招标管理标段考核得分由区级城管部门、街道办事处，按照1：1的比例计算得出。由区城管局进行汇总计算，得出最终考核得分。

甲方每月月底前对当月养护管理考核情况进行汇总，次月月初出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付乙方上月养护管理费用。其中，

当月考核成绩在95分及以上的为优秀格次，全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在90-95分（含90分）的为合格格次，当月养护管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月考核成绩在80-90分（含80分）的为基本合格格次，当月养护管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；

当月考核成绩在80分以下为不合格格次，当月养护管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。

第四项、质量与考核

一、养护管理要点及主要内容

（一）园艺管理、病虫害防治部分

严格按照徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010—2021）和徐州市及泉山区相关规定为准进行养护管理。

（二）其他

1、负责按时支付街头绿地、公园广场电费及水费。

2、负责对管理区域内的地面铺装（含木质铺装）、花坛、座椅（凳）、花架、栅（护）栏、亮化、喷泉等设施日常维修维护保养，各项设施保持完好、使用正常（设施达到设计使用年限自然损毁的除外）。

3、按照徐州市泉山区城市管理局相关要求，负责对管理区域内的环境卫生保洁，无垃圾杂物，无干枯枝叶，垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。生活及建筑垃圾清运到环卫部门指定的倾放处。园林植物枝、叶创造条件粉碎，分类堆放、发酵处理后回填绿地，以改良土壤，增强土壤肥力，或集中收储外运至园林垃圾资源利用中心。

4、负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入园、水面无垂钓、游泳现象、夏季无赤臂现象，无自行车、机动车、电动车入园（残疾人轮椅、儿童车除外），无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；游园秩序井然；公共设施完好无损，否则照价赔偿。

5、台账记录详细如实。

6、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分。

7、指定专人分区负责养护管理，设置片长，按不同管理区域合理安排养护管理人员。

8、乙方须配备必要的种植、运输工具，负责养护管理范围内的园林植物补植、种植、迁移工作。

9、负责养护管理范围内花坛、花器内草花施肥、除草、浇水、更换等日常养护管理工作。

10、负责对养护管理范围内绿地养护，并对养护管理范围内死亡的树木、草坪、地被等，由乙方及时补种、完善，补植品种、规格应与原树木基本相同。因不可抗力自然灾害造成的苗木补植费用根据工程量按实结算。

11、按要求每月将苗木生长情况及日常养护管理计划、片区及人员安排计划上报局绿化科。

12、如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿地及设施完好。

13、乙方中标后进场实施养护管理工作，中标后的前3个月为试管期。试管期间，甲方对乙方的养护管理工作进行检查考核，以确定乙方是否有实际履约能力。

14、负责及时处置养护管理范围内发生的数字化城市管理案件、“12345”政府服务热线工单和上级交办的事项。

二、工作人员要求

工作人员人数见乙方JSZC-320311-HXXM-C2025-0001响应文件，在总人数不变的情况下，合理安排各重要景点的工作人员数量。

1.乙方负责项目养护管理的1名项目总负责人、2名技术员（兼现场负责人）、10名专职修剪人员及项目部有关人员专用于本项目日常养护管理工作，乙方必须要与上述人员签署不少于本合同履约期的用人用工合同，并购买有关保险。

2.乙方应建立健全人员管理规章制度，报甲方备案，项目总负责人和现场负责人原则上不得离开市区，每周至少5天在现场负责绿地养护管理；要有AB角，如因病、事确需请假的，应严格遵守请销假制度，向甲方现场管理单位（部门）办理书面请销假手续，当月请假天数不得超过5天。

3.乙方项目总负责人和现场负责人未经甲方同意不得随意更换，不得同时参与其他任何项目的施工、养护管理等工作。确因身体原因或其他不可抗力因素，必须更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）专职修剪人员等的，由乙方书面提出申请，经甲方书面批准后方可更换。拟调任项目总负责人和现场负责人的业绩、工作能力和资格条件等不得低于原项目总负责人或技术员（兼现场负责人）。甲方对乙方派驻的项目总负责人和现场负责人、技术人 员的业务能力具有独立判断权利，甲方有权单方要求乙方更换 上述人员，乙方应于 7 个工作日内更换。

4.乙方项目养护管理人员应足额配备到位，穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定及季节特点。

5.乙方应确保24小时应急服务和承诺服务工作，应有固定办公和经营场所、值班人员及联系电话，养护管理范围内要24小时进行巡查。

三、养护管理设备配置要求

见乙方JSZC-320311-HXXM-C2025-0001响应文件。

采购人要求乙方提供的项目养护管理所需机械机具设备为乙方所有，应在接到中标通知书后15日内全部足额配备到位，放置到规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照本招标文件机械机具设备配置要求的顺序编排，其中水车等机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，供采购人核查。

四、考核验收标准

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010—2021）和《徐州市泉山区绿地养护管理检查考核办法》和合同相关要求及响应文件进行考核。

第五项、甲乙双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

（一）甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

（二）甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

（三）甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

（四）甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

（五）甲方监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

（六）甲方根据服务项目实际情况对养护管理优化调整。

（七）甲方对乙方的项目部标准化建设检查验收。

（八）甲方有权要求乙方限期更换履约意识不强、履约能力不足、不能坚守岗位、不服从管理的项目总负责人、现场负责人及其他服务人员。

（九）甲方有权定期对乙方养护机械设备机具等进行查验，要求乙方限期更换达不到养护管理使用标准的机械设备机具。

（十）甲方根据相关政策和规定调整考核细则和评分标准。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方应自觉接受甲方及其下属绿地养护管理监管单位及有关人员的检查、考核、指导和监督。

（二）乙方不得雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员。

（三）乙方必须按照合同约定足额配备相关人员。

（四）乙方不得擅自更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）、质检员、安全员、资料员、专职修剪人员和项目其他服务人员。

（五）合同履行期内，乙方在市区应有固定办公和经营场所，用于作业、管理、机具停放、办公等。

（六）乙方要加强工作人员的安全教育、职业技能等培训，完善相关措施，作业人员应经专业培训后方可上岗作业，确保安全无事故。

（七）在合同履约期内，乙方必须制定日、周、月工作计划，并按计划完成当天、周、月的日常养护管理工作。

（八）乙方应保持绿地完整性，遇擅自占绿毁绿行为应及时劝止，并及时上报甲方，发生违法占用绿地毁绿行为，及时报行政执法部门处理。乙方不得擅自大面积减少或改变绿地植物配置，如需改造，须书面申请上报甲方同意后方可施工。

（九）乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

（十）乙方应无条件在规定时间内完成某些需紧急处置的情况，或上级重大活动安排的任务及各类创建任务。

（十一）乙方要按照相关要求和标准建立每日自查制度，完善各项台账资料。

（十二）乙方承担其工作人员的人身财产损害及造成第三方损害的法律责任。

（十三）乙方必须将所投入本项目的设备（车辆）行驶证及机动车登记证书复印件交甲方备案，设备（车辆）只能在本项目专用，未经甲方书面同意不得用于其他项目。

（十四）乙方应按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等。

（十五）乙方严格按照《徐州市推进城市生活垃圾分类行动方案》处置园林垃圾，严禁混入其他垃圾收集容器，严禁将其他非绿化垃圾夹杂在绿化植物废弃物中，做好园林垃圾收集、分类、运输和处置等工作。

（十六）合同履约期间，乙方工作人员如遇人身伤亡事故， 由乙方承担全部经济与法律责任，甲方享有追偿权。

（十七）乙方不得在管理范围内存在行政管理（执法）行为。

（十八）乙方在养护期间发现安全隐患，须及时向甲方汇报。养护期间，发生的一切安全事故由乙方负责，如因事故导致甲方承担责任的，则甲方在承担责任后有权向乙方进行追偿，追偿费用包含但不限于诉讼费、律师费、保函费、鉴定费等所有经济损失。

第六项、违约责任

一、发生下列情况之一的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应责任。

（一）未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期整改；若整改不到位，月度考核一次性扣除10分。

（二）乙方未能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除，并在月度考核中一次性扣除5分。

（三）当月针对同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次及以上未完成甲方交办的任务的，月度考核一次性扣除5分。

（四）现场检查考核期间，项目总负责人不在现场的，每次扣5分；技术员（兼现场负责人）不在现场的，每人每次扣2分/人；专职修剪人员不在现场的，每人每次扣0.5分。每月最高可扣13分。

（五）项目总负责人、技术员（兼现场负责人）按月统计请假超过5天的，每0.5天扣0.5分/人（不足0.5天的按0.5天计）；未遵守请销假制度的，当月每人每次扣2分。

（六）乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，月度考核每人每次扣1分。

（七）乙方机械机具设备等未按要求从事作业，或者不在规定场所的，主要施工车辆如水车等每次每辆扣1分，其他小型机具设备每次每台（部）扣0.5分。

（八）出现绿地占用毁绿行为，且没及时跟踪行政执法处理结果，或擅自减少或改变绿地植物配置的，要承担相应损失。

二、发生下列情况之一的，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

（一）不服从甲方或其委托的检查考核监管单位管理的；

（二）检查考核过程中发现乙方有转包或分包行为的；

（三）擅自更换项目总负责人、现场负责人（兼技术员）的；

（四）未足额配置养护管理机械机具设备等，限期整改仍未配备到位的；

（五）在试管期间，考核成绩2次低于80分（含80分）或3次倒数第一且有1次低于80分（含80分）的；

（六）每一履约年累计3次考核不合格（低于80分），或有1次考核不合格（低于80分）且连续3次及累计5次考核成绩排在末位的；

（七）在养护管理责任期内，如乙方10日内未对绿地全面或部分绿地进行日常养护管理的，经甲方指出仍不进行整改或单方中途退出养护管理的；

（八）在上级部门考核评比等活动中出现严重失分，或因养护管理不到位，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光3次并在社会上造成较严重影响的；

（九）乙方因特殊原因，或不具备继续履约能力，提出解除合同，经甲方同意的。

三、合同解除时，提出解除合同的一方应书面通知对方，书面通知到达对方时解除。因乙方违约解除合同的，对于尚在投标有效期内的标段养护管理工作由招投标确定的递补队伍负责实施，重新签订养护合同，月度养护经费标准按上一中标人合同价中月度养护标准执行；投标有效期结束的，由甲方重新组织招标，新中标队伍进场前，由乙方继续负责养护管理工作，“续管期”内甲方按考核成绩正常兑现经费，续管期原则上不超过3个月。

因乙方违约解除合同的，视情况列入政府采购失信行为记录名单。

第七项、其他

一、养护管理中标企业在签署本合同同时，视同于与养护管理责任主体单位签署安全生产合同。

二、养护管理期内，中标企业出现未按照养护管理责任主体单位整改要求在规定期限内整改到位的，由养护管理责任主体单位代为整改，费用由乙方承担。

三、成交项目养护管理期间内如遇财产损失、人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

四、承包面积若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

五、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

六、本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

七、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001]为准。

甲方 ：                                 乙方：

法定代表人或授权代表（签名）：   法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：             联系电话：

签定日期：                   签定日期：

签定地点：                               签定地点：

乙方开户银行：

银行账号：

附件

泉山区主城区区管绿地养护管理检查考核办法

为进一步规范绿化养护市场化运营机制，加强对绿化养护管理中标公司的检查考核，高质量高标准做好市管道路绿地养护管理工作，根据《徐州市市区公共绿地养护管理办法（试行）》、徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）等，制定本办法。

一、检查考核范围

本办法适用于泉山区主城区区管绿地内园林植物的养护管理工作。

二、检查考核主体与被检查考核对象

泉山区城市管理局负责泉山区主城区区管绿地养护管理的监管考核工作。被考核对象为通过政府采购确定承担泉山区主城区区管绿地养护管理的各中标人。

三、检查考核内容和标准

主要考核绿地养护管理企业园艺管理质量水平和管理制度落实情况。根据全年的绿地养护管理工作内容及养护工作量，严格按照《泉山区区管绿化园艺管理检查考核标准》（详见下表1）和《泉山区区管绿化管理制度情况检查考核标准》（详见下表2）进行考核。

表1-泉山区区管绿化园艺管理检查考核现场评分表

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 项目扣分 | 扣分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺管理 | 植物规范修剪 | 10 | 对春秋季模纹、球类造型修剪轮廓不清晰、高度不平整，影响绿地整体景观效果的；或存在乔木、花灌木越冬修剪不规范，影响苗木次年生长或开花的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 绿地施肥 | 7 | 对施肥不到位，导致苗木长势不佳的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 抗旱浇水及喷淋除尘 | 5 | 对存在抗旱浇水不及时，影响苗木生长需求；或存在苗木叶面积灰较多，明显影响绿地整体景观的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 清除杂草 | 7 | 对绿地内杂草较多，清除不及时，导致绿地整体杂乱，影响苗木生长的，扣0.1分/株或㎡ |  |  |
|  | 死株清理及苗木补植 | 35 | 春季补植旺季期间，对存在死株较多未伐除，死株清理不彻底；或苗木规整补植不到位，补植时混合栽植，导致绿地斑秃、杂乱，明显影响绿地景观效果的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
|  | 卫生保洁及秩序管理 | 10 | 存在保洁不及时，有少量垃圾杂物的，树木有栓挂现象等，不明显影响绿地清洁度的，扣0.5分/处，每月最高可扣5分；对存在垃圾杂物较多未清理，成堆垃圾未清运的；或绿地内随意摆放养护作业工具、停放车辆及机械设备的，扣1分/处 |  |  |
|  | 松土及切边 | 7 | 对存在松土不到位；或切边边界不清晰、宽度不一致、尺寸不规范的，扣0.1分/株或㎡或m |  |  |
|  | 涂白及防寒保暖 | 5 | 对乔灌木存在涂白不均匀，上口不平齐，整体高度不一致；香樟枝干包扎、覆地膜不到位，或春季解除不及时的，扣0.1分/株或㎡ |  |  |
|  | 病虫害防治 | 7 | 对绿地内存在轻微病情、虫情，未及时防治的，扣0.1分/株或㎡；对绿地内存在病情、虫情较严重的，扣0.2分/株或㎡ |  |  |
|  | 设施维修 | 7 | 对损坏的园林设施，修补或更换不及时的，扣0.5分/处， |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：每月定为专项考核项扣分分值加倍。

表2-泉山区区管绿化管理制度落实情况检查考核评分表

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 项目扣分/加分标准 | 扣分 /加分 | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业与人员设备管理（32） | 人员到岗情况 | 13 | 1名项目经理、3名现场负责人及15名专业园林园艺修剪人员每日3次上报到岗情况，未按时上报的，每次扣0.1分/人/。现场检查考核期间，存在项目经理不在现场的每次扣5分，现场负责人不在现场的每次扣2分/人，专业园林园艺修剪人员不在现场的每次扣1分/人 |  |  |
|  | 着装情况 | 3 | 养护管理人员服装不统一的，发现一次扣0.5分/人 |  |  |
|  | 车辆管理 | 6 | 抗旱浇水专项工作期间，水车数量少于4辆的，扣0.5分/辆/天 |  |  |
|  | 突发事件处置 | 5 | 大面积毁绿、占用绿地等，未及时发现、上报、劝阻的，发现一次扣5分；特殊天气、抢险救灾等紧急事件，负责人或项目经理未及时到场指挥处理的，发现一次扣 5分 |  |  |
|  | 安全管理 | 5 | 对安全防护措施不齐全，安全管理工作不到位的，发现一次扣5分；每季度将对农药化肥等危化品管理情况进行检查，对存在农药化肥管理不规范，存在安全隐患的，发现一次扣 5分 |  |  |
| 二、工作计划和档案资料管理（4） | 上报工作总结及计划 | 2 | 未按时上报工作总结及计划的扣2分/次，不上报总结及工作计划的扣5分/次 |  |  |
|  | 上报各类材料 | 2 | 未按时完成各类材料上报的扣1分/次；工作台账内容缺失，资料不完善的，扣2分/项 |  |  |
| 三、第三方监管（4+计件） | 批评及负面报道 | 3 | 管理失当，受到业务主管部门点名批评或有新闻媒体负面报道的，扣5分/次 |  |  |
|  | 各类案件处置 | 计件 | 数字化城市管理、“12345”热线工单和上级交办事项。出现超期结案扣1分/件，返工案件扣3分/件，延期案件扣1分/件，上级交办事项处理不及时扣2分/件 |  |  |
|  | 群众监督 | 1 | 群众反映养管存在明显问题，经查实，符合实际情况的，扣1分/次 |  |  |
| 四、考核评比成绩优秀 | 月度考核加分 | 2 | 连续3个月，月度考核成绩取得第一名或达到95分以上的，当月考核成绩加2分 |  |  |

|  | 业务比赛竞赛 | 按实加分 | 参加省级业务比赛竞赛，团体或个人获得第一名的，当月或次月考核成绩加2分/个、第二名加1.5分/个、第三名加1分/个、第四至六名加0.5分/个；参加市级业务比赛竞赛，团体或个人获得第一名的，当月或次月考核成绩加1.5分/个、第二名加1分/个、第三名加0.8分/个、第四至六名加0.5分/个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类案件处置加分 | 3 | 数字化城市管理、“12345”热线工单和上级交办事项达到6件以上，且无超期、返工、延期，按时办结率达到100％的，当月考核成绩加3分。 |  |  |
| 五、创新举措成效显著 | 创新措施及亮点工作 | 1 | 每月及时上报创新监管措施、亮点工作成效显著，当月考核加1分/项 |  |  |
|  | 应用新技术及新设备 | 1 | 积极应用新技术、新设备，明显提高养护管理质量或效率的，当月考核成绩加1分/项 |  |  |
| 六、业务主管部门嘉奖和媒体正面宣传 | 业务主管部门及市级以上嘉奖 | 2 | 每月及时上报创新监管措施、亮点工作成效显著，当月考核加1分/项 |  |  |
|  | 市级以上媒体正面报道 | 1 | 获得市级及以上新闻媒体表扬或正面宣传报道的，当月考核成绩加1分 |  |  |

四、月度检查考核成绩认定和经费兑现办法

（一）采用综合评分法

实行区、街两级考核管理机制。各市场化招标管理标段月度考核成绩（100分）=月度现场检查考核成绩（占40%，即40分）+日常检查考核成绩（占60%，即60分）+日常绿化管理制度落实情况检查考核成绩（扣分或加分分值，如扣分分值大于加分分值，则该项成绩为负分，反之为正分）。日常检查考核成绩由区级城管部门、街道办事处，按照1：1的比例计算得出，月度现场检查考核成绩根据区城管局月度现场检查情况得出。由区城管局进行汇总计算，得出最终考核得分。

（二）考核经费兑现

考核经费按月兑现。月度检查考核成绩是兑现月度考核经费的依据，每月月底前完成考核各项工作，次月月初出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付上月养护管理费用。其中，当月考核成绩在95分及以上的为优秀格次，全额支付当月养护管理费用；当月考核成绩在90-95分（含90分）的为合格格次，当月养护管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；当月考核成绩在80-90分（含80分）的为基本合格格次，当月养护管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；当月考核成绩在80分以下为不合格格次，当月养护管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。当月数字化案件存在返工、超期情况的，每件案件扣除当月考核经费1000元，可累计。

五、检查考核办法

绿地检查考核实行“日巡查、月考核”的基本考核制度，并结合日常绿化管理制度落实情况检查情况，确定考核分数。

（一）日巡查

1.考核小组对各标段的管理情况（包括人员、机械设备机具到岗到位、统一着装、环境卫生保洁等）进行明察暗访，发现问题记录存档并按考核项目规定的分值比例直接扣分。

2.下达的阶段性工作不能按要求完成的，可直接扣除相应的分值。

3.现场检查考核期间，项目总负责人不在现场的，每次扣5分；现场负责人不在现场的，每人每次扣2分/人；专职修剪人员不在现场的，每人每次扣0.5分。每月最高可扣20分。

4.对标段内存在养护管理人员服装不统一的，发现一次扣5分，可累计扣分。

5.对标段内存在保洁不到位，垃圾杂物较多的问题，发现一次扣5分，可累计扣分。

6.中标人管理失当，受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，当月考核成绩直接扣5分，可累计扣分。

7.乙方机械设备等未按要求配备到位的，主要施工车辆，如水车等，每次每辆扣1分，其他小型机具设备每次每台（部）扣0.5分。

8.项目总负责人、现场负责人按月统计请假超过5天的，每0.5天扣0.5分/人（不足0.5天的按0.5天计）；未遵循请销假制度的，每人每次扣2分。

（二）月考核

每月组织一次全面的现场检查考核，根据现场情况进行评分，并综合日常管护情况、工作任务单完成情况、整改任务落实情况、现场考核情况等对中标人当月养护管理工作评定成绩，兑现经费。同一标段内有不同公园（广场）或道路绿地的，标段月度考核成绩按照该标段内公园（广场）或道路月度评分的最低值计算。

1.乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，当月月度考核每人每次扣1分。

2.未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期调整；若整改不到位，月度考核一次性扣除10分。

3.乙方如不能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除，并在月度考核中一次性扣除5分。

4.当月针对同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次及以上未完成甲方交办的任务的，月度考核一次性扣除5分。

（三）日常绿化管理制度落实情况检查

每月不定期进行日常绿化管理制度落实情况检查，根据情况进行加分或减分，并综合“日巡查、月考核”成绩，评定最终月度考核成绩，兑现经费。

六、工作流程

（一）中标人按时上报工作材料

1.中标人根据市管道路绿地全年工作计划和养护管理月历，在月底前上报次月养护管理工作计划。

2.中标人根据全年工作计划和养护管理月历，在月底前上报本月安全台账、养护台账、废物台账。

3.考核小组根据中标人上报的工作计划及本月管理内容下达当月绿化管理工作任务单，工作任务单明确各项工作内容的标准及完成时间。

4.上报形式：各中标人通过书面形式或电子邮件进行上报。书面形式需加盖单位鲜章，电子邮件需电话通知管理单位确认。

5.未按时上报工作材料的扣当月考核成绩2分，不上报工作材料的扣当月考核成绩5分。

（二）中标人报验工作完成情况

1.中标人按照《工作任务单》或整改通知书要求，按时间节点将完成的养护工作内容及时上报管理单位，申请检查验收。

2.报验形式：各中标人通过书面形式或电子邮件进行报验。书面形式需加盖单位鲜章，电子邮件需电话通知管理单位确认。

3.报验生效时间：书面报验以签收日期为生效日，网上报验以电子邮件发出日期为生效日。

4.中标人应由专人一事一报，即在每项任务全面完成后进行报验。

5.中标人如不按要求或不能按时将管理作业完成情况书面上报的，作未完成任务处理，该项考核不得分。如因下雨等不可抗拒原因，需推迟完成作业的需书面报请管理单位同意后方可有效。

（三）管理单位验收

1.考核小组接到中标人报验单后会同中标人人员及时安排检查验收。

2.对报验内容的每一项工作的完成情况及效果进行评分。

（四）管理单位下达整改意见

1.考核小组对中标人进行验收时，发现需进一步整改的地段应下达整改通知书，规定整改期限，每下发一次整改扣考核成绩2分。

2.中标人按整改通知书要求整改完毕后，再次上报，直至验收合格。

7、承诺书

致徐州市泉山区城市管理局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目的中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：        ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

联系电话：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市泉山区城市管理局）的（2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目），属于（其它未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其它未列明行业。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目项目（项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

- 11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001

项目名称：2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：2025年泉山区徐商路、故黄河段绿地养护项目），项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 12、 项目负责人简历表

项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001

投标人（章）：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| （须提供资格证明资料）： |  |  |  |  |  |

注：拟派项目负责人须具备园林绿化类专业中级职称及以上（如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表），且以上证书聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供项目负责人的证书复印件，中标后提供原件核查，未提供作废标处理。项目总负责人在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的项目负责人，且项目总负责人不得随意更换。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：     年  月  日

- 13、投标人对“工作人员配备要求”的承诺

项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的工作人员不低于招标文件的要求。具体如下：

1.人员承诺

| 项目 负责人 | 现场 负责人 | 现场工作人员最低人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 | 专职园林园艺修剪人数 |

2、拟派项目负责人须具备园林绿化类专业中级职称及以上（如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表），且以上证书聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供项目负责人的证书复印件，中标后提供原件核查，未提供作废标处理。项目总负责人在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的项目负责人，且项目总负责人不得随意更换。

3.统一工作服装。

4.提供24小时应急服务，附近应有固定办公地点、值班人员及联系电话。

办公地点：

值班人员：

联系电话：

投标人授权代表签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

- 14、投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺

项目编号：JSZC-320311-HXXM-C2025-0001投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配置的养护管理机械机具设备不低于招标文件的要求。具体如下：

| 绿地养护设备（辆或台） |  |  |  |  |  |  | 树枝叶粉碎设备（台） | 保洁设备（辆） | 数字化城管案件办理（部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水车 （5吨以上） | 喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 疏草机 | 可移动铡切揉碎机 | 电动 保洁车 | 处置通 |

1.上述机械设备机具等为我公司所有，全部专用于泉山区绿化养护管理工作。

2.在我公司接到中标通知后15天内，将上述机械机具设备等放置至规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票以及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照上表要求的顺序编排，供采购人核实，其中水车等机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，逾期未按要求办理到位的按自动放弃中标处理。

3.履约期间，甲方在检查考核中，如发现并查实我公司项目养护管理机械机具设备未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的养护管理机械设备机具的，且未在甲方规定时间内整改到位的，甲方有权终止合同。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月   日

15、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 代理服务费收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8、账户信息：

账户名：江苏华徐项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司丰县支行

账号：32050171713600001489

17、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。