2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

采 购 人：徐州市住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司

二〇二五年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏易章工程造价咨询有限公司对2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年7月16日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年7月16日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：徐州市住房和城乡建设局

2.地址：徐州市新城区镜泊西路6号

3.联系方式：0516-80802681

4.采购项目联系人：佟孟颖  电话：0516-80802681

六、采购代理机构

1.名称：江苏易章工程造价咨询有限公司

2.地址：徐州市鼓楼区君盛广场一号楼12层

3.联系方式：0516-83006601

4. 采购项目联系人：赵明           电话：0516-83006601

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期：见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

（3）供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6不接受超过最高限价的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各供应商的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

供应商不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑:以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市住房和城乡建设局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：73328100.00元。分七个采购包，采购包1（道一标）预算金额12525000元、采购包2（道二标）预算金额10505340元、采购包3（道三标）预算金额9617640元、采购包4（道四标）预算金额10340238元、采购包5（道五标）预算金额9875241元、采购包6（道六标）预算金额9139641元、采购包7（道七标）预算金额11325000元。 注：投标人可以同时参与多个采购包的投标，但最终只能中标一个采购包，定标顺序为采购包1至采购包7。 |
| 9.2 | 采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：73328100.00元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期：120天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（“1-7”、“9”必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件并加盖电子签章。 2.财务状况报告（至少提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份） 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金） 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 9.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《项目负责人简历表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 5.《工作人员配备要求》及投标人对“工作人员配备要求”的承诺（加盖电子签章，详见招标文件第六章《采购需求》及第七章《投标文件相关格式》。）； 6.投标人对“养护管理设备配置要求”的承诺（加盖电子签章，详见招标文件第六章《采购需求》及第七章《投标文件相关格式》。）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.养护管理总体组织实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.组织机构设置方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.工作人员配备方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.养护管理机械机具设备配置方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.重点难点区域养护管理应对措施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.质量管理措施及承诺（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 7.安全、文明及环保施工方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 8.服从采购人管理措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 9.新工艺、新方法、新措施、新设备等（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.企业认证（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.项目总负责人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.项目总负责人奖项（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 1.供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：1.供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 投标人报价均为36个月的养护管理费用报价，包括但不限于每年化肥、农药、更换补植苗木、改造绿地有关物资及项目涉及的一切税、费等全部费用，采购人不再支付额外费用。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年7月16日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年7月16日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年7月16日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、按照招标文件的规定推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术指标优劣（得分）顺序排列。 本项目共分7个采购包,每个投标供应商可以参与7个采购包的评审但只允许成为一个采购包的成交人，本项目按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7顺序进行评审。在前一采购包中被确定为成交人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为成交人，不再作为后续采购包的成交候选人。且各采购包成交候选人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：江苏易章工程造价咨询有限公司 联系电话：0516-83006601 通讯地址：徐州市鼓楼区君盛广场一号楼12层 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）以及所中采购包投标纸质投档文件（一正四副），纸质标书的内容和苏采云上的电子投标文件内容一致。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

账户信息：

公司名称：江苏易章工程造价咨询有限公司

开户行：徐州农村商业银行奎园支行

银行账号：3203230361010000277152

联行号：314303003311

- 第四章 评标标准

- （采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7）

| 项目 | 细化项目及分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 （按四舍五入取至小数点后两位）。 |  |
| 商务部分（7分） | 企业认证 （3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相关材料文件彩色扫描件。 |
|  | 项目总负责人业绩 （4分） | 投标人提供的拟派项目总负责人（项目经理）的业绩合同服务周期应在2022年1月1日至2025年7月31日之间，业绩类型应为公共绿地（化）养护管理项目。单项合同服务期在2022年1月1日至2025年7月31日之间（且服务周期满须一年），每满一个年服务周期得2分，否则不得分，本项目最高得4分。 注： 1.同一项目总负责人（项目经理）在同一时期内，在不同项目上担任项目总负责人（项目经理）的，此项目总负责人（项目经理）担任的不同项目合同均不得分。 2.拟派项目总负责人（项目经理）业绩由项目合同甲方（如甲方为行政单位，可由其委托所属负责合同履约的监管单位或其项目代表单位）出具合同履约情况证明及相关信息，并加盖单位公章方为有效，否则该项业绩不得分。 3.投标人须提供合同彩色扫描件及相关证明材料，扫描件及相关证明材料应能体现并标注出项目总负责人（项目经理）、服务内容、服务周期、起止时间等相关信息。 |
| 技术部分 （78分） | 针对采购包2（道二标）养护管理总体组织实施方案 （15分） | 本项目鉴于所有的标段的绿地特点和多样性均能在采购包2（道二标）中体现，所以要求所有标段投标人均应以本项目采购包2（道二标）为例制作养护管理具体实施方案，内容包含但不限于各类苗木修剪、病虫害防治、水肥管理、抗旱防涝、景观提升改造、防寒保暖、切边等。 方案内容应完整、符合实际、切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）。 （1）目标性（3分）方案目标性明确完整、符合实际、切实可行且无缺陷的得3分；目标性较明确存在缺陷的得2分；目标性一般的得1分； （2）全面性（4分）方案内容全面完整、符合实际、切实可行且无缺陷的得4分；内容较全面存在缺陷的得3分；内容一般的得1分； （3）针对性（4分）方案针对性强、完整、符合实际、切实可行且无缺陷的得4分；针对性较强存在缺陷的得3分；针对性一般的得1分 ； （4）规范性（4分）方案规范性强、完整、符合实际、切实可行且无缺陷的得4分，规范性较强存在缺陷的得3分；规范性一般的得1分 未提供方案不得分。 本项最高15分 注：此方案各投标人均以采购包2（道二标）的需求内容作为依据进行编写制作。 |
|  | 组织机构设置方案（7分） | 根据投标人提供的组织机构设置方案进行综合评分： 方案内容应完整、符合实际、切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）。 （1）组织机构健全、合理、无缺陷的，得7分； （2）组织机构较健全、较合理、存在缺陷的，得5分； （3）组织机构基本健全、基本合理、存在缺陷的，得2分； （4）无具体内容的，得0分。 本项最高7分 注：投标人根据各自所投标段制作方案。 |
|  | 工作人员配备方案 （12分） | 根据投标人提供的工作人员配备方案进行综合评分： （1）现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）要求，完全满足养护管理需要的，得12分； （2）现场工作人员工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）要求，能够满足养护管理需要的，得8分； （3）现场工作人员工种配置全面，根据工作需要对现场工作人员进行量化，基本满足养护管理需要的，得5分； （4）不能满足的得0分。 注：项目总负责人（项目经理）1名、技术员（兼现场负责人）3名、质检员1名、安全员1名、资料员1名、园林园艺修剪专职人员不少于15名，投标人必须书面承诺在中标通知书下达15天内提供与上述人员签订不少于与本项目履约期（3年）的用人合同并在该公司缴纳社保等，不能满足的得0分。 本项最高12分 注：投标人根据各自所投标段提供资料。 |
|  | 养护管理机械机具设备配置方案 （12分） | 根据投标人提供的养护管理机械机具设备配置方案进行综合评分： （1）根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，完全满足养护管理需要的，得12分； （2）根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，能够满足养护管理需要的，得8分； （3）根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，基本满足养护管理需要的，得4分； （4）根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，不能满足养护管理需要的得1分； （5）无具体内容的，得0分。 本项最高12分 注：养护管理机械机具设备配置要求为本项目的最低要求，投标人提供的养护管理机械机具设备不足的必须提供在中标通知书发出之日后15天内全部采购或租赁到位，完全满足采购人需求的书面承诺，不能满足的，得0分。 以上机械机具设备投标文件中须提供采购发票、记账凭证彩色扫描件或购置承诺书（含拟采购的机械机具设备名称型号等）原件且按照本招标文件第六章机械机具设备配置要求的顺序编排，并提供清单目录。其中，水车等机动车辆还需提供车辆行驶证、车辆保险等证件彩色扫描件资料。 需要采取租赁的，除提供租赁合同彩色扫描件外，还需要按第六章采购需求中的要求提供养护管理机械机具设备配置相应的所有证明材料的彩色扫描件。 注：投标人根据各自所投标段提供资料。 |
|  | 重点难点区域养护管理应对措施方案 （8分） | 根据投标人提供的重点难点区域养护管理应对措施方案内容的针对性、合理性进行综合评分： 方案内容应完整、符合实际、切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）。 内容针对性、合理性强、无缺陷的得8分； 内容针对性、合理性较强、存在缺陷的得6分； 内容针对性、合理性一般、存在缺陷的得4分； 本项最高8分。 注：投标人根据各自所投标段制作方案。 |
|  | 质量管理措施及承诺 （7分） | 根据投标人提供的质量管理措施及承诺进行综合评分： 方案内容应完整、符合实际、切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）。 （1）目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）制定合理可行措施，承诺苗木修剪及时、景观效果佳，始终保持苗木存活率、设施完好率98-100%、无缺陷的，得7分； （2）目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）制定措施，承诺苗木修剪及时、景观效果好，保持苗木存活率、设施完好率95-97%、存在缺陷的，得5分 ； （3）目标一般，措施一般，质量承诺泛泛，存在缺陷的，得2分 ； （4）无具体内容的，得0分。 本项最高7分。 注：投标人根据各自所投标段制作方案。 |
|  | 安全、文明及环保施工方案 （7分） | 根据投标人提供的安全、文明及环保施工方案进行综合评分： 方案内容应完整、符合实际、切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）。 （1）有安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，措施到位，针对性强，无缺陷的，得7分； （2）有安全、文明及环保施工制度及措施，内容较全面，措施基本到位，针对性较强，存在缺陷的，得5分； （3）有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，措施一般，有一定的针对性，存在缺陷的，得2分； （4）无具体内容的，得0分。 本项最高7分。 注：投标人根据各自所投标段制作方案。 |
|  | 服从采购人管理措施 （7分） | 根据投标人提供的服从采购人管理措施进行综合评分： 方案内容应完整、符合实际、切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）。 （1）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核及各类突击任务等100%按时完成，无缺陷的，得7分； （2）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等积极响应，存在缺陷的，得5分； （3）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等部分响应，存在缺陷的，得2分； （4）无具体内容的，得0分。 本项最高7分。 注：投标人根据各自所投标段制作方案。 |
|  | 新工艺、新方法、新措施、新设备等 （3分） | 根据方案内容的针对性、合理性进行综合评分。 （1）内容针对性、合理性强的得3分； （2）内容针对性、合理性较强的得2分； （3）内容针对性、合理性一般的得1分。 本项最高3分。 注：投标人根据各自所投标段制作方案。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

采购单位：徐州市住房和城乡建设局

供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同主要条款

甲方：徐州市住房和城乡建设局

乙方：

合同编号：

第一项  总则

第一条 本合同履行期限为36个月，从   年  月  日至   年    月    日,其中2025年新增待移交绿地，自办理移交接收手续日期起,以实际服务期限支付。

第二条 徐州市园林建设管理中心作为甲方代表，具体承担该项目检查、指导、考核、质量评价等工作；乙方派项目总负责人            身份证（               ）负责本项目的全面养护管理工作。

第三条 合同签订依据

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《江苏省城市绿化管理条例》《徐州市城市绿化条例》等有关法律、法规和  年  月  日徐州市新城片区市管绿地养护管理招标文件(项目编号：                          招标中标结果，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，经友好协商，签订本合同。

第四条 合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目招标文件(项目编号：                )以及相关的澄清、补充文件等；

2.乙方的投标文件、投标承诺书及其澄清、补充说明文件等；

3.履约保证金；

4.中标通知书；

5.履约过程中徐州市出台的绿化养护管理相关的法律法规、规范标准、办法文件等。

第五条 养护管理范围

招标文件（标书编号：     ）采购包     （道   标），具体范围如下：

| 采购包 | 采购包名称 | 绿地名称 | 绿地级别 | 绿地面积（㎡） | 普通行道树数量（株） | 香樟树数量（株） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 道一标 | 三环南路（大学路-长安路）道路两侧附属绿地 | 一级乙类 | 158090.80 |  | 233 |  |
|  |  | 百果园站1号口、2号口 |  | 11952.00 |  |  |  |
|  |  | 三环南路快速化改造绿地（泉润大道-迎宾大道、三环东路） |  | 418000.00 | 1789 |  | 2025年拟移交新增绿地（改造绿化工程） |
| 采购包1小计 |  |  |  | 588042.80 | 1789 | 233 |  |
| 采购包2 | 道二标 | 迎宾大道(塔东路-三环东路)道路绿地及显红岛绿地 | 一级乙类 | 250014.00 | 741 |  |  |
|  |  | 解放南路（淮海路-三环南）、建国路（复兴路-西安路）道路绿地及街头绿地 |  | 26415.00 | 969 |  |  |
|  |  |  |  | 11115.00 | 433 |  |  |
|  |  |  | 二级 | 4504.00 |  | 19 |  |
|  |  | 湖北路道路绿地及韩山绿地 | 一级乙类 | 18056.00 | 1085 |  |  |
|  |  |  | 二级 | 5900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5186.40 |  | 7 |  |
|  |  | 三环东路（姚庄加油站-郭庄路） | 一级乙类 | 167554.18 | 497 | 910 |  |
|  |  | 南三环路站（1、3号口）矿大文昌校区站3号口、中心医院站（1、4号口）、淮塔站（1号口）、沿线行道树等 |  | 10527.00 | 162 |  |  |
|  |  | 奎河（苏堤路-解放路）两侧 |  | 8191.00 | 17 |  |  |
|  |  | 解放南路(三环南路与解放南路交叉口) |  | 600.00 |  |  | 2025年拟移交新增绿地（地道工程） |
| 采购包2小计 |  |  |  | 508062.58 | 3904 | 936 |  |
| 采购包3 | 道三标 | 三环东路（郭庄路-螺山路） | 一级乙类 | 423755.26 | 511 | 1535 |  |
|  |  | 子房山东坡绿地 | 二级 | 5328.80 |  |  |  |
|  |  | 三环东路与铜山路交叉口东北侧绿地 | 一级乙类 | 10045.00 |  |  |  |
|  |  | 子房山隧道上盖部分 | 一级乙类 | 7300.00 |  |  | 2025年拟移交新增绿地 |
| 采购包3小计 |  |  |  | 446429.06 | 511 | 1535 |  |
| 采购包4 | 道四标 | 三环东路（螺山路-运河北） | 一级乙类 | 171033.98 | 398 | 484 |  |
|  |  | 三环北路（东三环-中山路） |  | 288644.87 | 841 |  |  |
|  |  | 北三环京沪铁路交汇段绿地 |  | 17600.00 | 120 |  | 原道七标并入 |
|  |  | 徐韩公路快速化改造绿地（经开区段三环北路段、三环东路段、秦洪互通高架桥下） |  | 61906.00 | 350 |  | 2025年拟移交新增绿地（改造绿化工程一标段） |
| 采购包4小计 |  |  |  | 539184.85 | 1709 | 484 |  |
| 采购包5 | 道五标 | 三环北路（中山路-西三环） | 一级乙类 | 564328.28 | 2783 | 189 |  |
|  |  | 三环北路与中山北路交叉口西北角绿地 |  | 1428 |  |  | 2025年拟移交新增绿地（鼓楼区2020-48号地块规划红线内苗木移植工程） |
| 采购包5小计 |  |  |  | 564328.28 | 2783 | 189 |  |
| 采购包6 | 道六标 | 三环西路（三环北路-湖西路） | 一级乙类 | 517508.89 | 2875 | 275 |  |
|  |  | 三环西路锦绣鹏程西侧绿地 |  | 2601.00 | 24 |  | 2025年拟移交新增绿地 |
| 采购包6小计 |  |  |  | 520109.89 | 2899 | 275 |  |
| 采购包7 | 道七标 | 迎宾大道(三环东路-高速路匝道) | 一级乙类 | 584473.79 | 2308 |  |  |
| 采购包7小计 |  |  |  | 584473.79 | 2308 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 3752059.25 | 15903 | 3652 |  |

- 第二项  合同价款与支付

- 第五条 合同价款及支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额元（小写金额：      元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之十（10%）即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

预付款抵扣后期应支付管理费。剩余合同价款（预付款抵扣完后，每月养护管理费=养护管理费（即合同总价）*90%/36。）由甲方按月按考核结果支付，分36个月，每月百分之二点五（2.5%）即￥     ，大写：人民币   元整，每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。其中2025年新增待移交绿地，自办理移交接收手续日期起,以实际服务期限支付。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之十（10%）即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

预付款抵扣后期应支付管理费。剩余合同价款（预付款抵扣完后，每月养护管理费=养护管理费（即合同总价）*90%/36。）由甲方按月按考核结果支付，分36个月，每月百分之二点五（2.5%）即￥      ，大写：人民币    元整，每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。其中2025年新增待移交绿地，自办理移交接收手续日期起,以实际服务期限支付。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

付款方式三：在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可按月支付乙方养护管理费。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）每月养护管理=养护管理费（即合同总价）/36。每月即￥          ，大写：人民币         元整。

甲方每月月底前对当月作业情况进行考核结果汇总，按照考核结果，由甲方据实办理结算。其中2025年新增待移交绿地，自办理移交接收手续日期起,以实际服务期限支付。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票；

- （二）合同价款的支付

- 甲方每月月底前对当月养护管理考核情况进行汇总，次月月初出具综合考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付乙方上月养护管理费用。其中，

- 当月综合考核成绩在95分及以上的为优秀格次，全额支付当月养护管理费用；

- 当月综合考核成绩在90-95分（含90分）的为合格格次，当月养护管理费用为：[1-（95-实际得分）/100]×月合同金额；

- 当月综合考核成绩在80-90分（含80分）的为基本合格格次，当月养护管理费用为：[1-2×（95-实际得分）/100]×月合同金额；

- 当月综合考核成绩在80分以下为不合格格次，当月养护管理费用为：[1-3×（95-实际得分）/100]×月合同金额。

- 第三项  质量与考核

- 第六条 考核标准

- 以徐州市现行的绿化养护管理相关的法律法规、规范标准、办法文件等。

- 第七条 养护管理要点及主要内容

- （一）园容园貌园艺管理及病虫害防治

- 1.严格按照徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）进行养护管理。

- 2.负责对管理区域内的环境卫生保洁，无垃圾杂物，无干枯枝叶，垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。生活及建筑垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处，园内植物枝、叶现场粉碎还田，或创造条件集中粉碎，分类堆放、发酵处理后回填绿地，以改良土壤，增强土壤肥力。

- 3.在不增加额外经费情况下，每个标段实施绿地改造更新专项工作：每年改造提升绿地10000㎡以上（包含但不限于自播花卉、逐年对立交桥垂直挡墙进行垂直绿化改造等），制作花境小品2个（每个不低于100㎡）。

- 4.负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入园、水面无垂钓、游泳现象、夏季无赤臂现象，无自行车、机动车、电动车入园（残疾人轮椅、儿童车除外），无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

- 5.对管理区域内的地面铺装（含木质铺装）、花坛、座椅（凳）、花架、栅（护）栏、亮化、喷泉等设施日常维修维护保养，各项设施保持完好、使用正常（设施达到设计使用年限自然损毁的除外）。

- 6.指定专人分区负责养护管理，设置片长，按不同管理区域合理安排养护管理人员。

- 7.须配备必要的种植、运输工具，负责养护管理范围内的园林植物补植、种植、迁移工作。

- 8.负责养护管理范围内的盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护管理工作。

- 9.负责对养护管理范围内绿地养护，并对养护管理范围内死亡的树木、草坪、地被等，由乙方及时补种、完善，补植品种、规格应与原树木基本相同。

- 10.按要求每月将苗木生长情况及日常养护管理计划、片区及人员安排计划上报管理单位。

- 11.如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿地及设施完好。

- 12.台账记录详细如实。

- （二）其他

- 1.乙方中标后进场实施养护管理工作。其中，履约期前3个月为试管期。试管期间，甲方对乙方的人员投入、技术能力、机械机具设备投入、养护管理工作质量和成效等进行检查考核，以确定乙方是否有实际履约能力。

- 2.每个履约周期及其年周期对乙方养护管理工作质量和成效进行总体质量评价。评价结果纳入企业信用体系。

- 3.负责及时处置养护管理范围内发生的数字化城市管理案件、“12345”政府服务热线工单和上级交办的事项等。

- 4.确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分。

- 第八条 工作人员要求

- 工作人员人数见乙方   号投标文件，在总人数不变的情况下，合理安排各重要部位的工作人员数量。工作人员具体要求如下：

- 1.乙方负责项目养护管理的1名项目总负责人、3名技术员（兼现场负责人）、1名质检员、1名安全员、1名资料员、15名专职修剪人员及项目部有关人员专用于本项目日常养护管理工作，乙方必须要与上述人员签署不少于本合同履约期的用人用工合同，并购买有关保险。

- 2.乙方应建立健全人员管理规章制度，报甲方备案，项目总负责人和现场负责人原则上不得离开市区，每周至少5天在现场负责绿地养护管理；要有AB角，如因病、事确需请假的，应严格遵守请销假制度，向甲方现场管理单位（部门）办理书面请销假手续，当月请假天数不得超过5天。

- 3.项目总负责人和现场负责人不得随意更换，不得同时参与其他任何项目的施工、养护管理等工作。确因身体原因或其他不可抗力因素，必须更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）、质检员、安全员、资料员、专职修剪人员等的，由乙方书面提出申请，经甲方书面批准后方可更换。拟调任项目总负责人和现场负责人的业绩、工作能力和资格条件等不得低于原项目总负责人或技术员（兼现场负责人）。甲方对乙方派驻的项目总负责人和现场负责人、技术人员的业务能力具有独立判断权利，甲方有权单方要求乙方更换上述人员，乙方应于7个工作日内更换。

- 4.乙方项目养护管理人员应足额配备到位，穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定及季节特点。

- 5.乙方应确保24小时应急服务和承诺服务工作，应有固定办公和经营场所、值班人员及联系电话，养护管理范围内要24小时进行巡查。

- 第九条 养护管理设备配置要求

- 见乙方          投标文件。

- 1.采购人要求乙方提供的项目养护管理所需机械机具设备为乙方所有，应在接到中标通知书后15日内全部足额配备到位，放置到规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照本招标文件第六章机械机具设备配置要求的顺序编排，其中水车等机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，供采购人核查。

- 2.养护管理所需园林专用电动三、四轮车，需符合国标，规范上牌，办理备案编号及车辆注册登记；驾乘人员需办理驾驶证（D证），按照机动车实行统一管理。

- 3.乙方要严格按照《中华人民共和国国家标准》（GB5768.4-2017）中道路交通标志和标线第4部分：作业区内容要求，配备绿化养护管理作业相应道路安全防护设施。

- 第十条 考核验收标准

- 以徐州市现行的绿化养护管理相关的法律法规、规范标准、办法文件等。

- 第十一条 履约保证金

- （一）签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币             （小写：¥       元），履约保证金不计利息。

- （二）履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- （三）履约保证金退还：质保期满后，乙方出具甲方提供的《验收书》并结算违约赔偿（如有）后无息退还给乙方，如未提供，履约保证金不予退还。

- 第四项  权利和义务

- 第十二条 甲方的权利和义务

- （一）甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

- （二）甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

- （三）甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

- （四）甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

- （五）甲方监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

- （六）甲方根据服务项目实际情况对养护管理优化调整。

- （七）甲方根据本合同约定第六项“合同的解除”中有关规定解除合同。

- （八）甲方有权要求乙方限期更换履约意识不强、履约能力不足、不能坚守岗位、不服从管理的项目总负责人、现场负责人及其他服务人员。

- （九）甲方有权定期对乙方养护机械设备机具等进行查验，要求乙方限期更换达不到养护管理使用标准的机械设备机具。

- （十）甲方根据相关政策和规定调整考核细则和评分标准。

- （十一）甲方在整个合同履行期内均有权对中标人提供的资料、主要人员、机械机具设备等进行复核，如有不符将取消中标资格并没收全部履约保证金。

- 第十三条 乙方的权利和义务

- （一）乙方应自觉接受甲方及其下属绿地养护管理监管单位及有关人员的检查、考核、指导和监督。

- （二）乙方不得出现违法违规用工的情况。

- （三）乙方必须按照合同约定足额配备相关人员。

- （四）乙方不得擅自更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）、质检员、安全员、资料员、专职修剪人员和项目其他服务人员。

- （五）合同履行期内，乙方在老城片区应有固定办公和经营场所，用于作业、管理、机具停放、办公等。

- （六）乙方要加强工作人员的安全教育、职业技能等培训，完善相关措施，作业人员应经专业培训后方可上岗作业，确保安全无事故。

- （七）在养护管理责任期内，乙方必须制定每周、月工作计划，并按计划完成当周、月的日常养护管理工作。

- （八）乙方不得擅自大面积减少或改变绿地植物配置，如需改造，须书面申请上报甲方同意后方可施工。

- （九）乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

- （十）乙方应无条件在规定时间内完成某些需紧急处置的情况，或上级重大活动安排的任务及各类创建任务。

- （十一）乙方按照相关要求和标准建立日常养护自查制度，完善各项台账资料。

- （十二）乙方承担其工作人员的人身财产损害及造成第三方损害的法律责任。

- （十三）乙方必须将所投入本项目的设备（车辆）行驶证及机动车登记证书彩色扫描件交甲方备案，设备（车辆）只能在本项目专用，未经甲方书面同意不得用于其他项目。

- （十四）乙方按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等。

- （十五）乙方严格按照《徐州市推进城市生活垃圾分类行动方案》处置园林垃圾，严禁混入其他垃圾收集容器，严禁将其他非绿化垃圾夹杂在绿化植物废弃物中，做好园林垃圾收集、分类、运输和处置等工作。

- （十六）合同履约期间，乙方工作人员如遇人身伤亡事故， 由乙方承担全部经济与法律责任，甲方享有追偿权。

- （十七）乙方不得在管理范围内存在行政管理（执法）行为。

- 第五项  违约责任

- 第十四条 甲方未按约定支付合同价款，乙方按照有关法律法规规定，有权追究甲方违约责任。

- 第十五条 发生下列情况之一的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应责任。

- （一）未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期调整；若整改不到位，月度综合考核一次性扣除10分。

- （二）乙方未能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方及其监管单位有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除，并在月度综合考核中一次性扣除5分。

- （三）当月针对同一点位同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次及以上未完成甲方交办的任务的，月度综合考核一次性扣除2分。

- （四）现场检查考核期间，项目总负责人不在现场的，每次扣5分；技术员（兼现场负责人）不在现场的，每人每次扣2分/人。每月月度综合考核最高可扣13分。

- （五）项目总负责人、技术员（兼现场负责人）按月统计请假超过5天的，每0.5天扣0.5分/人（不足0.5天的按0.5天计）；未遵守请销假制度的，当月综合考核每人每次扣2分。

- （六）乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，月度综合考核每人每次扣1分。

- （七）乙方机械机具设备等未按要求从事作业，或者不在规定场所的，主要施工车辆如水车等每次每辆扣1分，其他小型机具设备每次每台（部）扣0.5分，计入月度综合考核成绩。

- （八）出现绿地占用毁绿行为，且没及时跟踪行政执法处理结果，或擅自减少或改变绿地植物配置的，要承担相应损失。

- 第六项  合同的解除

- 第十六条 合同履行期内发生下列情况之一的，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

- （一）不服从甲方或其委托的检查考核监管单位管理的；

- （二）检查考核过程中发现乙方有转包或分包行为的；

- （三）擅自更换项目总负责人、技术员（兼现场负责人）的或者未按甲方要求在规定时间内更换的；

- （四）未足额配置养护管理机械机具设备等，限期整改仍未配备到位的；

- （五）在试管期间，考核成绩2次低于80分（含80分）或3次倒数第一且有1次低于80分（含80分）的；

- （六）每一履约年累计3次考核不合格（低于80分），或有1次考核不合格（低于80分）且连续3次或累计5次考核成绩排在末位的；

- （七）在养护管理责任期内，如乙方10日内未对绿地全面或部分绿地进行日常养护管理的，经甲方指出仍不进行整改或单方中途退出养护管理的；

- （八）在上级部门考核评比等活动中出现严重失分，或因养护管理不到位，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光3次并在社会上造成较严重影响的；

- （九）在市管绿地管养季度“双最”考评中，连续2次被评为最差标段的；

- （十）乙方因特殊原因，或不具备继续履约能力，提出解除合同，经甲方同意的。

- 第十七条 合同解除时，提出解除合同的一方应书面通知对方，书面通知到达对方时解除。

- 第十八条 因乙方违约解除合同的，对于尚在投标有效期内的标段养护管理工作由招投标确定的递补队伍负责实施，重新签订养护合同，月度养护经费标准按上一中标人合同价中月度养护标准执行；投标有效期结束的，由甲方重新组织招标，新中标队伍进场前，由乙方继续负责养护管理工作，“续管期”内甲方按考核成绩正常兑现经费，续管期原则上不超过 3 个月。

- 第十九条 因乙方违约解除合同的，视情况列入政府采购失信行为记录名单。

- 第七项  其他

- 第二十条 乙方在签署本合同同时，应与甲方或其委托监管单位、项目部及有关人员签署安全生产合同。

- 第二十一条 养护管理期内，乙方出现未按照养护管理监管单位整改要求在规定期限内整改到位的，由甲方委托其他单位代为整改，费用由乙方承担。

- 第二十二条 合同履约期间如遇人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

- 第二十三条 承包工作量若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

- 第二十四条 本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲、乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

- 第二十五条 合同执行过程中，乙方月度综合考核成绩、“双最”考评成绩、履约情况等，记入徐州市企业信用评价体系。

- 第二十六条 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方 贰 份，乙方 贰 份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

- 第二十七条 本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[标书编号：[        ]为准。

- 第二十八条 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议不能得到解决，则任何一方均可向徐州市仲裁委员会申请仲裁。

- 甲方：                                  乙方：

- 法定代表人或授权代表（签名）：          法定代表人或授权代表（签名）：

- 联系电话：                              联系电话：

- 签定日期：                              签定日期：

- 签定地点：                              签定地点：

- 乙方开户银行：

- 银行账号：

第六章  采购需求

一、本项目标段不接受超过以下采购项目预算金额的投标报价（人民币）：

采购包1（道一标）预算金额12525000元、采购包2（道二标）预算金额10505340元、采购包3（道三标）预算金额9617640元、采购包4（道四标）预算金额10340238元、采购包5（道五标）预算金额9875241元、采购包6（道六标）预算金额9139641元、采购包7（道七标）预算金额11325000元

二、服务内容

本项目合同履行期限为36个月，服务内容为对市管道路及其附属绿地、公园绿地进行养护管理，包括绿化苗木管理、病虫害防治、肥水管理、卫生保洁、秩序巡查等服务。

各标段投标报价均为36个月的养护管理费用报价，包括但不限于每年化肥、农药、更换补植苗木、改造绿地有关物资等费用。

三、服务范围

下表内各标段所有绿地养护管理，包括但不限于每年化肥、农药、更换补植苗木、改造绿地等。

表－1直管绿地名称级别及面积

| 采购包 | 采购包名称 | 绿地名称 | 绿地级别 | 绿地面积（㎡） | 普通行道树数量（株） | 香樟树数量（株） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 道一标 | 三环南路（大学路-长安路）道路两侧附属绿地 | 一级乙类 | 158090.80 |  | 233 |  |
|  |  | 百果园站1号口、2号口 |  | 11952.00 |  |  |  |
|  |  | 三环南路快速化改造绿地（泉润大道-迎宾大道、三环东路） |  | 418000.00 | 1789 |  | 2025年拟移交新增绿地（改造绿化工程） |
| 采购包1小计 |  |  |  | 588042.80 | 1789 | 233 |  |
| 采购包2 | 道二标 | 迎宾大道(塔东路-三环东路)道路绿地及显红岛绿地 | 一级乙类 | 250014.00 | 741 |  |  |
|  |  | 解放南路（淮海路-三环南）、建国路（复兴路-西安路）道路绿地及街头绿地 |  | 26415.00 | 969 |  |  |
|  |  |  |  | 11115.00 | 433 |  |  |
|  |  |  | 二级 | 4504.00 |  | 19 |  |
|  |  | 湖北路道路绿地及韩山绿地 | 一级乙类 | 18056.00 | 1085 |  |  |
|  |  |  | 二级 | 5900.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5186.40 |  | 7 |  |
|  |  | 三环东路（姚庄加油站-郭庄路） | 一级乙类 | 167554.18 | 497 | 910 |  |
|  |  | 南三环路站（1、3号口）矿大文昌校区站3号口、中心医院站（1、4号口）、淮塔站（1号口）、沿线行道树等 |  | 10527.00 | 162 |  |  |
|  |  | 奎河（苏堤路-解放路）两侧 |  | 8191.00 | 17 |  |  |
|  |  | 解放南路(三环南路与解放南路交叉口) |  | 600.00 |  |  | 2025年拟移交新增绿地（地道工程） |
| 采购包2小计 |  |  |  | 508062.58 | 3904 | 936 |  |
| 采购包3 | 道三标 | 三环东路（郭庄路-螺山路） | 一级乙类 | 423755.26 | 511 | 1535 |  |
|  |  | 子房山东坡绿地 | 二级 | 5328.80 |  |  |  |
|  |  | 三环东路与铜山路交叉口东北侧绿地 | 一级乙类 | 10045.00 |  |  |  |
|  |  | 子房山隧道上盖部分 | 一级乙类 | 7300.00 |  |  | 2025年拟移交新增绿地 |
| 采购包3小计 |  |  |  | 446429.06 | 511 | 1535 |  |
| 采购包4 | 道四标 | 三环东路（螺山路-运河北） | 一级乙类 | 171033.98 | 398 | 484 |  |
|  |  | 三环北路（东三环-中山路） |  | 288644.87 | 841 |  |  |
|  |  | 北三环京沪铁路交汇段绿地 |  | 17600.00 | 120 |  | 原道七标并入 |
|  |  | 徐韩公路快速化改造绿地（经开区段三环北路段、三环东路段、秦洪互通高架桥下） |  | 61906.00 | 350 |  | 2025年拟移交新增绿地（改造绿化工程一标段） |
| 采购包4小计 |  |  |  | 539184.85 | 1709 | 484 |  |
| 采购包5 | 道五标 | 三环北路（中山路-西三环） | 一级乙类 | 564328.28 | 2783 | 189 |  |
|  |  | 三环北路与中山北路交叉口西北角绿地 |  | 1428 |  |  | 2025年拟移交新增绿地（鼓楼区2020-48号地块规划红线内苗木移植工程） |
| 采购包5小计 |  |  |  | 564328.28 | 2783 | 189 |  |
| 采购包6 | 道六标 | 三环西路（三环北路-湖西路） | 一级乙类 | 517508.89 | 2875 | 275 |  |
|  |  | 三环西路锦绣鹏程西侧绿地 |  | 2601.00 | 24 |  | 2025年拟移交新增绿地 |
| 采购包6小计 |  |  |  | 520109.89 | 2899 | 275 |  |
| 采购包7 | 道七标 | 迎宾大道(三环东路-高速路匝道) | 一级乙类 | 584473.79 | 2308 |  |  |
| 采购包7小计 |  |  |  | 584473.79 | 2308 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 3752059.25 | 15903 | 3652 |  |

四、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标。）

1.人数要求（以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加）

| 现场工作人员最低人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 采购包名称 | 总人数 | 项目总 负责人 | 技术员（兼现场负责人） | 质检员 | 安全员 | 资料员 | 专职园林园艺修剪人数 | 现场养护人数 |
| 采购包1 | 道一标 | 94 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 72 |
| 采购包2 | 道二标 | 80 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 58（含显红岛2名安保人员） |
| 采购包3 | 道三标 | 73 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 51 |
| 采购包4 | 道四标 | 78 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 56 |
| 采购包5 | 道五标 | 75 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 53 |
| 采购包6 | 道六标 | 70 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 48 |
| 采购包7 | 道七标 | 86 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 不少于15人 | 64 |

2.项目总负责人（1人）必须具有园林绿化工程师及以上职称，或者园林绿化高级工及以上资格证书；技术员（兼现场负责人，3人）必须具有园林绿化初级及以上职称证书，或者园林绿化中级工及以上资格证书。项目总负责人和技术员（兼现场负责人）在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护管理等工作，且项目总负责人和技术员（兼现场负责人）不得擅自更换。

质检员（1人）、安全员（1人）、资料员（1人）、专职园林修剪工（15人），具有相应资格（职称）证书并提供彩色扫描件，资格证书包括绿化工、园艺工、花卉工、安全员等。

以上要求具有相应资格（职称）证书人员须提供近6个月社保证明彩色扫描件。

彩色扫描件要色彩不失真、内容清晰易辨认。

3.统一工作服装。

4.提供24小时应急服务，附近应有固定办公地点、值班人员及联系电话。

五、养护管理机械机具设备配置要求（以下种类、数量为最低标准，为实质性响应指标，投标人可根据自身情况增加）。

| 采购包 | 采购包名称 | 绿地养护设备 （辆或台） |  |  |  |  |  |  | 树枝叶粉碎设备 （台） | 道路安全防护设施（组） | 保洁设备 （辆） | 数字化城管案件办理 （部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水车 | 喷药设备 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 疏草机 | 水肥一体机 （机械） | 可移动铡切揉碎机 | 符合《中华人民共和国国家标准》（GB5768.4-2017）中道路交通标志和标线第4部分：作业区内容要求，配备绿化养护管理作业相应道路安全防护设施。 | 电动保洁车 | 处置通 |
| 采购包1 | 道一标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 采购包2 | 道二标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 采购包3 | 道三标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 采购包4 | 道四标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 采购包5 | 道五标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 采购包6 | 道六标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 采购包7 | 道七标 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |

以上机械机具设备投标文件中须提供采购发票、记账凭证等彩色扫描件（其中，水车等机动车辆还需提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料。）或购置承诺书（含拟采购的机械机具设备名称型号等）原件。

- 电动保洁车需符合国标，规范上牌，办理备案编号及车辆注册登记；驾乘人员需办理-驾证（D证），按照机动车实行统一管理。

- 投标人要严格按照《中华人民共和国国家标准》（GB5768.4-2017）中道路交通标志和标线第4部分：作业区内容要求，配备绿化养护管理作业相应道路安全防护设施。

需要采取租赁的，除提供租赁合同彩色扫描件外，还需要按第六章采购需求中的要求提供养护管理机械机具设备配置相应的所有证明材料的彩色扫描件。

彩色扫描件要色彩不失真、内容清晰易辨认。

六、其他要求：见招标文件第五章《合同主要条款》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4.偏离表

5.授权委托书

6.中小企业声明函

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.残疾人福利性单位声明函

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.项目总负责人简历表

13.1工作人员配备要求

13.2投标人对“工作人员配备要求”的承诺

14.投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺

15.预付款保函支付条款模板

1. 投标函

致： 江苏易章工程造价咨询有限公司

根据 2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目[项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016]招标文件，                 （姓名）代表我方                （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为120天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏易章工程造价咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.江苏易章工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏易章工程造价咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏易章工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 采购包 | 采购包名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目 |  |  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

注：苏采云系统中请上传此表。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

货币单位：人民币元

（分项价格表主要由绿地面积及养护管理单价、总价组成，按照项目要求格式自制，报价应包括项目涉及的一切税、费等。）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

江苏易章工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

（受托人身份证扫描件附后）

6.中小企业声明函

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

项目所属行业：其他未列明行业（水利、环境和公共设施管理业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（社会工作）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市住房和城乡建设局单位的2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目，项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2025-0016

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.项目总负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩（须提供证明资料）： |  |  |  |  |  |

注：项目总负责人必须具有园林绿化工程师及以上职称证书，或者园林绿化高级工及以上资格证书，且以上证书上的聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供项目总负责人的证书彩色扫描件。项目总负责人在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护、管理等工作，且项目总负责人不得擅自更换。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

13.1工作人员配备要求

项目名称：

项目编号：

人员配备：（表格根据投标人情况自行删减）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 岗位 | 职称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目总 负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术员（兼现场负责人） |  |  |
|  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资料员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职园林园艺修剪人数 |  |  |

须提供采购需求中满足人员数量要求的项目总负责人、技术员、质检员、安全员、资料员、专职园林修剪工的相应职称资格证书及近6个月社保证明彩色扫描件。

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

13.2投标人对“工作人员配备要求”的承诺

项目名称：

项目编号：

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的工作人员不低于招标文件的要求。具体如下：

1.人员承诺

| 现场工作人员最低人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 采购包名称 | 总人数 | 项目总 负责人 | 技术员（兼现场负责人） | 质检员 | 安全员 | 资料员 | 专职园林园艺修剪人数 | 现场养护人数 |

注：技术员兼现场负责人。

2.项目总负责人具有园林绿化工程师及以上职称或园林绿化高级工及以上资格，技术员（兼现场负责人）具有园林绿化初级及以上职称或园林绿化中级工及以上资格，质检员、安全员、资料员以及绿化工、园艺工等不同工种的现场工作人员均具有相应的资格证书，能够胜任现场养护管理工作，且以上人员为我公司合法人员。

3.项目总负责人和技术员（兼现场负责人）等现场管理和服务人员在项目履约过程中，不参与其他项目施工、养护、管理等工作，且不擅自更换。

4.项目部人员及工人统一工作服装。

5.提供24小时应急服务，设置固定办公地点、值班人员及联系电话。

6.上述人员在我公司中标后15天内，完成用工合同签署并完成养老保险、安全保险等相关保险办理，且用工时间不少于合同履约期，逾期未按要求完成按我单位自动放弃中标处理。

办公地点：

值班人员：

联系电话：

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

14.投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺

项目名称：

项目编号：

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配置的养护管理机械机具设备不低于招标文件的要求。具体如下：

| 采购包 | 采购包名称 | 绿地养护设备 （辆或台） |  |  |  |  |  |  | 树枝叶粉碎设备 （台） | 道路安全防护设施（组） | 保洁设备 （辆） | 数字化城管案件办理 （部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水车 | 喷药设备 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 疏草机 | 水肥一体机 （机械） | 可移动铡切揉碎机 | 符合《中华人民共和国国家标准》（GB5768.4-2017）中道路交通标志和标线第4部分：作业区内容要求，配备绿化养护管理作业相应道路安全防护设施。 | 电动保洁车 | 处置通 |

1.上述机械设备机具等为我公司所有，全部专用于2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理工作。

2.在我公司接到中标通知后15天内，将上述机械机具设备等全部足额配备到位，并放置至规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票以及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照上表要求的顺序编排，供采购人核实，其中水车等机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，电动保洁车需符合国标，规范上牌，办理备案编号及车辆注册登记；驾乘人员需办理驾驶证（D证），逾期未按要求办理到位的按自动放弃中标处理。

- 3.投标企业要严格按照《中华人民共和国国家标准》（GB5768.4-2017）中道路交通标志和标线第4部分：作业区内容要求，配备绿化养护管理作业相应道路安全防护设施。

4.履约期间，甲方在检查考核中，如发现并查实我公司项目养护管理机械机具设备等未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的养护管理机械设备机具等的，且未在甲方规定时间内整改到位的，甲方有权终止合同。

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

15.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。