如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月10日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月10日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

江苏开源工程咨询监理有限公司

2025年7月7日

项目要求（采购需求）

**一、控制价为**：**捌拾壹万陆仟陆佰零陆元陆角肆分（￥816606.64元），超出此报价，为无效响应文件。**

**二、项目概况：**

1.项目名称：丰县首羡镇镇区绿化养护项目

2.项目地点：首羡镇整个街区、政府院内、街上4个小区、张后屯、工业园区、(不包括水杉养护、没有到期)

3.采购需求：病虫害防治、浇灌排水、土壤施肥、除草、树木扶正、大小乔木、绿篱、草坪、行道树修剪产生垃圾清运等，具体详见工程量清单

4.合同履行期限：二年

5.项目质量要求：合格

6.项目承包方式：包工包料，固定合同价款，不得分包与转包。

7.验收标准：满足采购需求要求。

8.植物绿化养护要求

8.1绿化养护

绿化养护技术措施基本完善，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求，裸露土地不明显。

8.2园林植物

8.2.1 园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

①修剪及时，无明显枯枝死杈

②分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树。

③树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

8.2.2 草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

8.2.3草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。

8.2.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观。

8.2.5攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

8.2.6新建绿地内的各种植物4年内达到正常形态。

8.3保洁、设施和秩序

8.3.1绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点及人为践踏现象；水面无明显杂物，无明显异味。

8.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应基本完整、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

注：草坪、绿篱每年定期修剪四次（根据实际情况增加修剪次数），乔灌木每年修剪一次， 平时根据苗木生长状态适当增加修剪频次，每年按每亩30斤复合肥施肥一次（草坪、绿篱撒施、乔灌木根施），观察病虫害情况，及时预防和灭杀，遇干旱季节及时浇水。

**三、项目实施要求**

1.项目实施过程中需要进行变更的必须获得采购人同意。

2.成交人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由采购人照价赔偿。

3.响应单位应列出详细项目实施方案，包括项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施(需提供人员名单及相关证明)、施工程序及总体组织部署、安全文明施工保证措施、项目进度控制、质量保证措施、主要施工机具配置、重点部位上的施工组织措施、技术方案等。响应单位在成交后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

**四、养护期要求**

1.承包期：二年。

2.质保期间：随时响应客户服务需求，到达现场时间应小于24小时。