竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001

项目名称：睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程

采购单位：睢宁县城市管理局

代理机构：江苏标普工程管理有限公司

编制时间：2025年7月22日

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 招标代理服务费	4

第三章 响应文件	5

第四章 磋商相关说明	10

第五章 确定成交供应商及合同签订等	12

第六章 磋商文件的澄清或者修改	13

第七章 询问和质疑	14

第八章 附  件	15

- 第一章 竞争性磋商公告

睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程（项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001  ）采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年8月4日9:00前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001

项目名称：睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：95.76万元人民币

最高限价：95.76万元人民币

采购需求：土建、安装等等，具体详见第八章《采购需求》及《工程量清单》

合同履行期限：合同签订之日起90日历天

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：建筑工程施工总承包三级及以上施工资质，项目负责人具备注册建造师建筑工程专业二级及以上资质及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证），且供应商需具备有效期内的《安全生产许可证》、《徐州市建筑业企业信用管理手册》等。

4.开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网

（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

## 三、获取采购文件

时间：2025年7月22日至2025年8月4日9点00分（北京时间）。

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持国信CA，原有国信CA也要重新办理。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

售价：免费

- 3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

- （1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、线上提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间: 2025年8月4日9点00分(北京时间)

2.线上开标时间: 2025年8月4日 9点00分(北京时间)

3.线上开标地点:“ 苏采云”系统(网址: http://jszfcg. jsczt. cn/)“开标大厅”或进入徐州政府采购网(网址: http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex) -业务工作- 用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）响应文件的接收：

1.响应文件开始接收时间：2025年8月4日8:30（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2025年8月4日9:00（北京时间）

（二）询问和质疑

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

（三）采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（四）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取采购文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（五）采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。

（六）说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：睢宁县城市管理局

地址：江苏省徐州市睢宁县青年路22号

联系人：周旋

联系方式：0516-88332284

2.采购代理机构信息

名称：江苏标普工程管理有限公司

地址：睢宁县建筑产业科技园4号楼4楼

联系人：窦雯雯

联系方式：19905221608

3.项目联系方式

项目联系人：窦雯雯

电   话：19905221608

第二章 招标代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前，向江苏标普工程管理有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准：

- 参照徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。

第三章 响应文件

响应文件编制要求：

第一部分 基本要求

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、电子响应文件要求

（1）供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。

（2）供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

（3）投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。因此带来的结果均由供应商自行承担。本项目开标时间为：2025年8月4日  北京时间9:00。

（4）供应商应当对《磋商文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传。

（6）供应商应当在开标前再次进入苏采云系统以关注是否存在更正事项，以及是否需要重新提交电子标书。

（7）本项目投标采用线上不见面开标方式，供应商无需到达开标现场。开标期间，投标供应商解密完成后不要离开，应时刻关注开标大屏的公告栏信息，及时作出响应，未及时作出响应所造成的后果，由投标供应商自行承担。

3、获取竞争性磋商文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

4、有下列情形之一的，其投标无效：

(1）电子响应文件未按规定期限投标的；

(2)电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

(3)供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

(4)不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。

第二部分 响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）

（1）合法有效的法人的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件；

（2）合法有效的法人的资质证书原件扫描件、安全生产许可证原件扫描件、徐州市建筑业企业信用管理手册原件扫描件、建造师注册证书及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）原件扫描件；

（2）财务状况报告，提供供应商2023年度或2024年度经审计的财务报告。供应商是法人的，此处财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，如果没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。（以上材料原件扫描上传并加盖电子签章）；

（3）供应商的本项目开标时间前12个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件上传并加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

（5）供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（上传并加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（扫描并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

2、授权委托书（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证扫描上传并加盖电子签章；

4、偏离表（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、评分标准中所要求的证明材料、方案等（格式自拟）；

政府采购政策要求：

6、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

7、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

8、“环境标志产品” 有关证明材料（如有）。

所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且在有效时间内（即“首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供环境标志产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。

9、“节能产品” 有关证明材料（如有）。

所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”，且在有效时间内（即首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供“节能产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。

- 磋商相关说明

一、磋商要求：

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

二、评审程序：

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术方案）优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

在评审过程中，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并递交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

特别说明：《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。本项目为政府购买服务项目。

三、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：本项目选用综合评分法，即竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。综合评分的主要因素是：报价、技术部分、商务部分，以及相应的比重或者权值等。详见《磋商文件》第八章附件《评分细则》。

四、磋商过程中可能实质性变动的内容：

在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

- 五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

一、成交结果确认：

采购代理机构在竞争性磋商结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照以上原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

二、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任

三、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

四、成交结果公告

自在采购结果确认后，采购代理机构将在法定网站发布成交公告，将采购结果告知采购当事人，成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

采购人：睢宁县城市管理局

联系人：周旋

联系电话：0516-88332284

采购代理公司：江苏标普工程管理有限公司

联系人：窦雯雯

电  话：19905221608

联系地址：睢宁县建筑产业科技园	4号楼4楼

第六章 磋商文件的澄清或者修改

一、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

一、询问和质疑：

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑。询问和质疑由采购代理机构和采购人依法处理。

政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择睢宁县--个人服务--按部门--县财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。

质疑接收人：周旋      联系电话：0516-88332284

地址：江苏省徐州市睢宁县青年路22号

- 第八章 附  件

附件：附后

1、《评分细则》

2、《采购需求》

3、《磋商报价表》

4、《偏离表》

5、《承诺书》

6、《法人授权委托书》

7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

9、 《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《技术方案》

12、《合同草案条款》

13、《工程量清单》

- 评分细则

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 （30分） |  | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列 公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，得分按四舍五入取至小数点后两位；各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位总价合计” *10% |
| 商务部分（5分） | 类似业绩 （5分） | 投标人具备自2022年1月至今承担过合同内容与本次投标相同或类似的项目业绩。供应商必须在响应文件中提供中标通知书、施工合同及竣工验收报告（三者须同时具备，不提供不得分），时间以竣工验收报告为准。（原件扫描件上传，不提供不得分） 每提供一份有效类似业绩得1分，最高得5分。 |
| 技术部分 （65分） | 总体概述 （10分） | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工组织设计完整性：内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10-9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8-6分；内容一般、基本可行的得5-3分；内容较差，不可行的得2-0分。 |
|  | 组织机构 及人员配置 （8分） | 组织机构及人员配置：现场组织机构健全，且各专业的人员配备合理：内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8-7分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6-4分；内容一般、基本可行的得3-2分；内容较差，不可行的得1-0分。 |
|  | 施工方案、质量保证措施（10分） | 施工方案、质量保证措施:内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10-9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8-6分；内容一般、基本可行的得5-3分；内容较差，不可行的得2-0分。 |
|  | 施工进度计划及各阶段进度的保证措施（8分） | 施工进度计划及各阶段进度保证措施，内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8-7分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6-4分；内容一般、基本可行的得3-2分；内容较差，不可行的得1-0分。 |
|  | 安全文明 施工措施 （8分） | 安全文明施工措施：对施工过程中环保、安全文明施工保证措施等方面进行综合评审，内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8-7分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6-4分；内容一般、基本可行的得3-2分；内容较差，不可行的得1-0分。 |
|  | 本工程项目实施的重点、难点和解决方案（10分） | 本工程项目实施的重点、难点和解决方案:内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10-9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8-6分；内容一般、基本可行的得5-3分；内容较差，不可行的得2-0分。 |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入计划（5） | 拟为本项目投入的劳动力、机械设备和材料，科学合理，符合施工要求的得5分；内容相对合理，基本符合施工要求的得4-3分；内容一般、基本可行的得2-1分；内容较差，不可行的得0分。 |
|  | 质保期方案（6分） | 缺陷责任期内的服务方案，对内容的完整性、合理性、可行性进行评价，优的得6分；良的得5-3分；差的得2-1分；无此项不得分。 |

得分应当取所有评标专家评分的平均值为最终得分。

- 2、采购需求

一、项目概况

本项目不接受超过95.76万元人民币的报价。

1、采购单位：睢宁县城市管理局

2、项目名称：睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程。

3、项目内容：土建、安装工程等，具体详见工程量清单。

4、工期：90日历天

4、付款方式：合同签订后支付合同价的10%预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的80%（进度款支付比例待合同签定后由发承包双方根据项目实际情况自行确定），余款付至经双方认可的竣工结算价的97%，剩余3%作质保金，质保期满后支付（质保期两年）。

- 3、磋商报价表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。

供应商名称：

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

4、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001

| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的首次响应文件中与《磋商文件》和《磋商文件修改（澄清）》（如有）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商名称： _____________________

供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：________________

5、承诺书

致：睢宁县城市管理局

根据贵方睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程《竞争性磋商文件》（项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

- 承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供服务保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

六、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

七、江苏标普工程管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由江苏标普工程管理有限公司确定。

八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

九、同意在收到成交通知书后，按照有关规定支付代理服务费。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

6、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

联系电话：                     （注：此号码应保持畅通，在进行二轮报价时会电话通知，若因电话不通导致未能成功上报二轮报价，后果由供应商自行承担。）

身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程[项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

受托人（签字）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后)

7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程[项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商谈判代表签字：

供应商名称：

公章：

日期：   年  月  日

8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程

项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：睢宁县城市管理局城区老旧公厕改扩建工程，项目编号：JSZC-320324-JSBP-C2025-0001）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

供应商谈判代表签字：

日期：  年  月  日

9、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承担。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 建筑业 ； 制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：1、如未提供中小企业声明函的，则其提供服务的投标报价不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

- 2、如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

中小企业规模类型自测小程序

10、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：

（盖单位公章）

供应商授权代表：

（签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1、如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其提供服务的投标报价不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

2、如提供虚假残疾人福利性单位声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

- 11、施工组织设计

- （总体概述、项目管理班子人员配备表及相关说明、施工资源需求计划、施工平面布置规划、施工工期管理策划、工程施工的重点和难点、质量保证措施、四新应用等）

- （格式自拟）

12、拟签订的合同文本

- 合同待成交后由采购人及成交供应商协商拟定，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

- 注：付款方式：合同签订后支付合同价的10%预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的80%（进度款支付比例待合同签定后由发承包双方根据项目实际情况自行确定），余款付至经双方认可的竣工结算价的97%，剩余3%作质保金，质保期满后支付（质保期两年）。

13、已标价的工程量清单