2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：新沂市住房和城乡建设局

代理机构：新沂市昆仑建设监理咨询有限公司

编制时间：2025年8月

竞争性磋商文件

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定,受新沂市住房和城乡建设局委托，新沂市昆仑建设监理咨询有限公司对 2025年度城市路灯喷淋净化系统工程 采取竞争性磋商发布公告方式进行采购。如贵单位有意与本单位合作，请按以下要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：新沂市住房和城乡建设局

二、项目名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

三、项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001

四、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购。

五、供应商资格条件：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

5.3（一）投标人基本条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）项目要求投标人具备的特定条件

（1）供应商须具备城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（2）供应商拟选派注册建造师资格要求：具备市政公用工程专业贰级或机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格，且必须取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；

（3）本项目不接受联合体投标。

5.4.查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：磋商结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与采购活动；供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

六、项目预算金额：240万元，本项目不接受超过240万元以上报价。

七、采购需求：详见《磋商文件》第八章附件《采购需求》。

八、合同草案条款：详见《磋商文件》第八章附件《合同草案条款》。

九、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价：详见《磋商文件》第八章附件《磋商报价表》。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 招标代理服务费

十、成交供应商在领取成交通知书前，向新沂市昆仑建设监理咨询有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准见附件。

第三章 响应文件

十一、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、电子响应文件要求

（1）供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。

（2）供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

（3）投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。因此带来的结果均由供应商自行承担。本项目开标时间为：2025年9月2日北京时间上午09：30分。

（4）供应商应当对《磋商文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传。

3、获取竞争性磋商文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

（4）技术支持

如有疑问，请联系客服人员。（工作时间：法定工作日9:00-17:00）

进入政府采购交易系统，遇到任何问题，请联系

电话：0516-67669051 、0516-67669158

附：

① 江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=a5520682-d9b1-4ff4-b46c-e9a09d1c7d08

② 供应商报名和标书制作：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

③ 供应商开标视频流程：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=9614c442-efd2-44c4-9b6f-2aed99840c8e

4、有下列情形之一的，其投标无效：

(1)电子响应文件未按规定期限投标的；

(2)电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

(3)供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

(4)不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。

第二部分 响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

- （一）基本目录

- 1.《目录》（格式自拟，盖电子签章）；

### 2.《磋商报价表》（盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（必须提供，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；

2.财务状况报告；即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件(加盖电子签章)；

3.投标人在本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件(加盖电子签章)；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.供应商须为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整，必须提供，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

（1）要求见本文附件《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式：无。

第四章 磋商相关说明

十二、评审程序：

磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商（视频）邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内被邀请的供应商无响应，视同放弃磋商的权利，不再重复邀请）

本项目报价采用二轮报价，投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未报价，视为响应无效，将不参与后续评标。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术方案）优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

在评审过程中，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并递交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

十三、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：本项目选用综合评分法，即竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。综合评分的主要因素是：报价、技术、综合实力、实施方案、售后服务，以及相应的比重或者权值等。详见《磋商文件》第八章附件《评分细则》。

十四、磋商过程中可能实质性变动的内容：

在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十六、成交结果确认：

采购代理机构在竞争性磋商结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照以上原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

十九、成交结果公告

自在采购结果确认后，采购代理机构将在法定网站发布成交公告，将采购结果告知采购当事人，成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

采购人：新沂市住房和城乡建设局

联系人：张家成

联系电话：13914858852

采购代理公司：新沂市昆仑建设监理咨询有限公司

联系人：陈庆轩

电  话：18068491111

联系地址：新沂市钟吾路77号（名商城5楼）

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十一、询问和质疑：

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑。询问和质疑由采购代理机构和采购人依法处理。

政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择新沂市--个人服务--按部门--市财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。

质疑接收人：陈庆轩      联系电话：18068491111

地址：新沂市钟吾路77号名商城5楼

- 附  件

二十二、附件：附后

1、《评分细则》

2、《采购需求》

3、《磋商报价表》

4、《报价明细表》

5、《偏离表》

6、《承诺书》

7、《法人授权委托书》

8、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《方案》

12、《合同草案条款》

13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

14、《招标代理服务收费标准》

- 2、评分细则

| 评审项 | 评审因素 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：保留小数点后两位。 |
| 商务部分（13分） | 业绩（4分） | 供应商自 2022 年8月 1 日（含）以来（时间以竣工验收时间为准）承担过类似项目的，业绩证明材料以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明为准，必须同时具备，每提供一个得2分，本项最高得4分； 注： 业绩证明材料原件扫描上传并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 社会信誉（3分） | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，本项最高得3分。（有效期内，证书原件扫描上传并加盖电子签章）不提供的不得分。 |
|  | 项目组成人员 (6分) | 项目部施工员、安全员、质检员/质量员、资料员、材料员上述岗位人员配备齐全的得5分，人员岗位配备不齐全的不得分； 项目配备除去五大人员外具有高压（或低压）电工证书人员得1分，最高得1分； 注：（1）提供在职相关证明（包括但不限于劳动合同等，退休人员提供退休证明） (2)提供证书原件扫描件，不提供不得分。 |
| 技术部分 （67分） | 总体施工方案 （12分） | 根据供应商提供的工程总体概述、针对重点部分施工方案及施工工艺方法等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:12分； （2）以上内容存在1处瑕疵:9分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:3分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 进度及保证措施 (12分) | 根据供应商提供的针对本项目工程特点、工程进度计划安排、计划开工竣工日期、关键工作计划及工期保证措施等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:12分； （2）以上内容存在1处瑕疵:9分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:3分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 安全文明施工措施 (12分) | 根据供应商提供的安全文明施工措施中安全生产管理措施、文明施工管理措施、环境保护措施等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:12分； （2）以上内容存在1处瑕疵:9分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:3分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 根据供应商提供的质量保证措施，对施工质量管理规划及目标、施工质量保证措施及突发情况预防方式等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:12分； （2）以上内容存在1处瑕疵:9分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:3分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 主要施工机具配置 (7分） | 据供应商提供的施工机具配置及保障措施等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:7分； （2）以上内容存在1处瑕疵:5分； （3）以上内容存在2处瑕疵:3分； （4）以上内容存在3处瑕疵:1分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 材料保证措施 （12分） | 根据供应商提供的材料供应、来源、投入计划及保证措施等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:12分； （2）以上内容存在1处瑕疵:9分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:3分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 售后服务方案 （10分） | 缺陷责任期内的服务方案（5分） | 根据供应商提供的缺陷责任期内的服务方案进行评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:5分； （2）以上内容存在1处瑕疵:4分； （3）以上内容存在2处瑕疵:3分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 缺陷责任期外的服务方案(5分) | 根据供应商提供的缺陷责任期外的服务方案进行评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:5分； （2）以上内容存在1处瑕疵:4分； （3）以上内容存在2处瑕疵:3分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |

2、采购需求

一、采购预算：

本项目不接受超过240万元人民币的响应报价（首次和最终报价）。报价包括完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目内容：

- 项目名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

- 项目地点：新沂市主城区。

3、工期要求：30日历天。

4、质 保 期：一年

- 5、工程内容：在北京路、马陵山路沭河大桥新建路灯喷淋设备；对公园路、建邺路、临沭路等部分路段路灯喷淋进行维修；同时在沭河之辰景观带内马陵山路沭河大桥以北位置新建8台高杆喷淋，具体详见附件工程量清单。

- 6、承包方式：包工包料。

- 7、施工范围：详见工程量清单所含全部内容；

- 8、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

三、工程量清单：见本项目竞争性磋商公告附件

四、质量标准要求

- （一）工程质量标准要求

1、建设工程施工活动及其产品的质量，应保证工程的固有特性满足采购人的需要并符合现行国家法律、行政法规和技术标准、规范的要求。

2、施工质量要达到的基本要求是：施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关专业验收规范检查验收合格。施工质量验收合格应符合下列要求：

3、符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关专业验收规范的规定；

(4、符合工程勘察、设计文件的要求；

(5、)符合施工承包合同的约定。

五、报价及验收要求

（一）报价要求

投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。

（二）《已标价的工程量清单》报价要求

1、报价内容

1.1 响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。

1.2 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

1.3 供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

1.4 响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按变更估价原则调整。

1.5 施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。

1.6 建议供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察现场，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

1.10实行工程量清单采购的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由供应商承担，风险范围以外的按合同约定。

1.11清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

1.12供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。

1.13场地障碍物（包括地表、地下及围挡增设开口）清除（包含挖填等处理）、场地内的积水处理、周边关系、第三方关系的协调及其它的一切相关配合等均在风险系数内考虑。

2、报价方式

2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.2材料风险约定：

2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

3、报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

4、报价编制依据及要求：

一、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增版；

4、委托方提供的电子图纸

5、与建设工程造价的有关的标准、规范、计价文件。

二、编制说明：

1、费率计取详工程量清单；

2、人工费依照2025年苏建函价（2025）66号文件计入；

3、材料价格依照徐州信息价2025年第7期价格计入；

4、预留金应甲方要求暂按50000元计取（马陵山路沭河大桥高杆喷淋工程）

（三）验收

1、采购人以采购文件、成交人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，成交人须向采购人提供详细的预验收方案。

2、采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标成交人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

（四）付款方式

施工中按工程形象进度支付工程款项，工程竣工验收合格后支付80%合同价款，完整该规范的竣工结算资料报送招标人并完成竣工结算审核后付至审定价的97%，3%保修金待质保期满一年后按实际发生情况支付。

# 六、其他要求：见《磋商文件》附件《合同主要条款》（合同草案的条款）

3、（一）磋商报价表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025年度城市路灯喷淋净化系统工程 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。

供应商名称：

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

4、报价明细表

（具有标价的工程量清单）

本次为首次报价，按照工程量清单格式编写

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

2、供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001

| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的首次响应文件中与《磋商文件》和《磋商文件修改（澄清）》（如有）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商名称： _____________________

供应商公章：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：________________

日期：    年   月   日

6、承诺书

致：新沂市昆仑建设监理咨询有限公司

根据贵方2025年度城市路灯喷淋净化系统工程《竞争性磋商文件》（项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供服务保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

六、新沂市昆仑建设监理咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由新沂市昆仑建设监理咨询有限公司确定。

七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

八、同意在收到成交通知书后，按照有关规定支付代理服务费。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

7、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

联系电话：

身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与2025年度城市路灯喷淋净化系统工程[项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

受托人（签字）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后)

8、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2025年度城市路灯喷淋净化系统工程[项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：

公章：

日期：   年  月  日

9、中小企业声明函

项目名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年  月  日

说明：如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

中小企业规模类型自测小程序

10、残疾人福利性单位声明函

项目名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

11、方案

（格式自拟，要求见本文附件《评分细则》）

- 12、合同草案条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人 (全称）：

依照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，依据采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

工程地点：新沂市城区

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

采购文件编号：

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：                         。

三、合同工期

计划开工日期：年 月 日

计划竣工日期：年 月 日

工期总日历天数：30日历天

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同方式和计价方式

本合同确定工程价款采用的合同方式为： 固定单价合同

本合同采用的计价方式为：工程量清单计价

六、签约合同价

金额(大写）：万元(人民币)

(小写)￥：万元(人民币)

七、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、竞争性谈判响应文件及其附件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送新沂市昆仑建设监理咨询有限公司备案时留存，一份送至采购管理科备案留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

第二部分 通用条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用条款

1.一般约定

1.4合同文件的优先顺序

1.4.1合同文件的优先解释顺序如下：按通用条款。

其它合同文件包括：。

1.4.2 双方约定方式确定合同双方在合同履行过程中签订的补充协议的解释顺序。选择其它方式的，具体方式为：         。

1.5合同协议书

合同生效的条件：               。

1.6图纸

1.6.1 图纸的提供

（1）发包人向承包人提供图纸的期限：     。

（2）发包人向承包人提供图纸的套数：     。

2.发包人义务

2.5发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：    。

⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：。

⑹水准点与坐标控制点交验要求：。

⑺图纸会审和设计交底时间：。

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：。

⑼双方约定发包人应做的其他工作：。

2.6 其它

2.6.1 发包人委托承包人办理的工作：。

3. 监理人

3.1监理人

3.1.1 发包人委托的监理人名称：。

发包人委托监理人的职权：。

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无  。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：。

（8）施工场清洁卫生的要求：。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：。

4.2履约担保

（1）承包人向发包人提交履约担保的方式为：。

（2）承包人向发包人提交履约担保的金额为：。

4.3分包

4.3.1本工程不允许承包人分包。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理：

姓名：；身份证号：；

职称：；建造师执业资格证书号：；

建造师注册证书号：。

建造师执业印章号：。

安全生产考核合格证书号：。

4.5.2承包人项目经理短期离开施工场地超过  3  天的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.3对项目经理的其它约定：。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人采购材料设备的约定：。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1承包人承担修建临时设施的费用的范围：。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：，其相关费用由发包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人，相关费用由承包人承担。

8.测量放线

8.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.1施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：。

9.4环境保护

9.4.1施工环保措施计划报送监理人审批的时间：。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在天内给予批复。

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：。

监理人确认的时间：。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：。

11.开工和竣工

11.3可顺延的工期延误

11.3.1 双方约定工期顺延的其他情况：。

11.3.2异常恶劣的气候条件的范围和标准：。

11.4承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算标准：             。

逾期竣工违约金的计算方法：             。

逾期竣工违约金最高限额：               。

11.5工期提前

提前竣工的奖励办法：              。

12.工程质量

12.1承包人的质量管理

12.1.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：。

12.2隐蔽工程和中间验收

12.2.1双方约定中间验收部位：。

13.变更

13.1暂估价

13.1.1 双方关于工程量清单中给定暂估价的材料、设备、专业工程招标的具体约定：。

14.合同价款及调整

14.1 本合同价款采用   (1) 固定单价合同    方式确定。

14.2 采用固定     单价     合同：

（1）合同价款中包括的风险范围：。

（2）风险费用的计算方法：承包人参加磋商时已经自行考虑、自主报价，结算时不予调整。

（3）风险以外合同价款调整方法：。

14.3 采用可调价格合同，合同价款调整方法：。

14.4 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：。

15.计量与支付

15.1计量

15.1.1 工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

15.1.2承包人向监理人提交已完工程量报告的时间：  。

15.2工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：。

扣回工程款的时间、比例：   。

15.3工程进度付款

施工中按工程形象进度支付工程款项，工程竣工验收合格后支付80%合同价款，完整该规范的竣工结算资料报送招标人并完成竣工结算审核后付至审定价的97%，3%保修金待质保期满一年后按实际发生情况支付。

15.4 竣工结算

15.4.1 承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料的期限： 。

15.4.2 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起内，发包人应按照承包人竣工付款申请金额完成核查并提出审查意见。

15.4.3竣工结算报告的确认方式：。

16.竣工验收

16.1竣工资料及竣工验收报告

竣工验收后日内，由负责整理和提交符合徐州市城建档案管理机构有关施工资料要求的竣工图纸及其它相关完整的竣工验收资料份。

16.2中间交工工程的范围和竣工时间：如有，在合同协议书中明确。

17.保险

17.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：按通用条款及国家、江苏省、徐州市有关规定执行。

其中：发包人委托承包人办理的保险事项：  如有，另行商定    。

(2)承包人投保内容：按通用条款及国家、江苏省、徐州市有关规定执行。

18.不可抗力

18.1不可抗力的确认

18.1.1通用合同条款约定的不可抗力以外的其他情形：  按通用条款  。

19.违约

19.1发、承包双方关于违约的其它约定：。

20.争议的解决

20.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生本合同第24.1款约定范围以外的争议，可以友好协商解决，合同当事人友好协商解决不成的，选择通用条款所列第条的方式解决。

21.补充条款。

合同附件1：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定为：承包人所承包工程内容范围。

二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  年；

3、装修工程为  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5、供热及供冷系统为个  采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期限约定为：。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，本项目质量保修期为：1年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：       无       。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年  月  日                                   年  月  日

- 13.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程

项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：2025年度城市路灯喷淋净化系统工程，项目编号：JSZC-320381-KLJL-C2025-0001）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

14.招标代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务行业收费指导价

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金 额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率 累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中 标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质 优价原则协商确定。