如有修改意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年8月25日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年8月25日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、本项目不接受超过标段一：118.58万元，标段二：122.53万元，标段三：102.92万元，标段四：104.98万元，标段五：82.48万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目要求：

1、纳入此次招标范围的故黄河市区段公共绿地养护项目为：1、故黄河市区段西三环路桥至汉桥两岸绿地养护保洁（包含汉桥公园和兵魂广场，古黄河公园、黄楼公园及显红岛公园除外）；2、故黄河市区段西三环路桥至汉桥两岸游步道（园路）保洁（含汉桥公园、兵魂广场、百步洪广场、骆驼广场、茶社小广场、蓝湾商务港河边广场保洁）；3、西三环路至技师学院西围墙河北岸沿线的公共绿地以及西三环路至丁楼闸河南岸沿线的公共绿地、水生植物、道路（含公厕）、广场的保洁养护。总绿化面积61.42万平方米,游步道广场面积10.86万平方米，养护标准一级乙类。

2、项目内容包括绿地内各类植物日常养护（浇水施肥、病虫害防治、园艺修剪、干枯枝处理、安全预防处理等）；缺绿补绿（因养护管理不当造成的缺株、断带、斑秃裸露等）；绿地保洁（绿地内绿化垃圾、生活垃圾、建筑垃圾的清理外运）；绿地附属设施（绿化护栏、树池、树池格栅）维护；绿地秩序（拴挂晾晒、踩踏、违法毁绿、占用绿地等）的巡查处理；亲水游步道（含护栏外侧）保洁；绿化带护栏、河道安全护栏的清洗；养护管理范围内公共设施看护、野广告清理、秩序管理、部分道路排水管井清理疏通；重大活动保障及上级部门交办的临时性任务等。西三环路至丁楼闸河南岸还包括道路（含公厕）保洁。

三、标段划分：

| 标段号 | 范围 | 绿地面积(㎡) | 行道树 （株） | 游步道面积（㎡） | 绿地养护 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汉桥至和平桥（两岸） | 123151 | 711 | 27706 | 一级乙类 | 含绿地内冷暖季草籽追播 |
| 二 | 和平桥至庆云桥（两岸） | 111784 | 1299 | 34641 | 一级乙类 | 含绿地内冷暖季草籽追播 |
| 三 | 庆云桥至西二环路桥（两岸） | 123803 | 986 | 23894 | 一级乙类 | 含绿地内冷暖季草籽追播 |
| 四 | 西二环桥至西三环路桥（两岸） | 146820 | 623 | 22429 | 一级乙类 | 含绿地内冷暖季草籽追播 |
| 五 | 西三环路至技师学院西围墙河北岸、西三环路至丁楼闸河南岸 | 108642 | 1918 | 16100 | 一级乙类 | 含绿地内冷暖季草籽追播、水生植物；2座公厕、硬铺装道路保洁。 |

- 服务期限：合同养护管理期限为12个月。

五、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）

| 标段号 | 最低工作人员配备要求（人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 技术员 | 资料员 | 养护人员 | 保洁人员 | 专职保安 |
| 一 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 8 |
| 二 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | 6 |
| 三 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 四 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 6 |
| 五 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10（含4名公厕管理人员） | 4 |

- 六、设备配置要求（以下种类、数量为最低标准，为实质性响应指标，投标人可根据自身情况增加）

| 标段号 | 最低管理设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水车 | 货车 | 打药、 喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 其他小型园林车辆、保洁三轮车等 | 小型高压冲洗车 | 垃圾清运车 |
| 一 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| 二 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| 三 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| 四 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| 五 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 |

- 注：凡是投入使用的三轮电动车、四轮电动车必须为新国标车辆，并保证可以正常上路作业。

- 七、其他要求：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。