如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月14日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月14日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目概况

1、项目名称：邳州市实景三维建设项目。

2、项目报价：本项目不接受超过150万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、合同履行期限：2025年12月31日前完成测绘项目的质量检查、成果汇交、数据库更新工作。

4、本项目（是/否）接受联合体投标：是（联合体单位不超过2家）。

二、项目工作内容

1、项目背景

为落实《数字中国建设整体布局规划》要求，推进实景三维中国、实景三维江苏建设，根据省自然资源厅《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》（苏自然资发〔2023〕123号）要求，邳州市有序推进“实景三维邳州”建设工作，对照省厅实景三维邳州建设任务，拟开展邳州市实景三维建设项目。

同时为加强城市基础测绘工作，保障测绘成果的现势性，更好的满足城市建设和经济发展的需求，邳州市自然资源和规划局拟对辖区内1:1000大比例尺地形图测绘成果进行更新维护（面积约226.6平方千米）。

2工作内容

2.1 倾斜摄影数据采集与建模

对邳州市建成区范围内约48.8平方千米（前期已完成24.82平方千米）开展倾斜摄影，影像分辨率优于0.05m，完成倾斜三维Mesh模型数据生产。

2.2 基础地理实体建设

参考自然资源部和江苏省自然资源厅印发的基础地理实体生产相关技术标准，基于邳州市大比例尺地形图和相关参考数据，从地理实体分类、地理实体空间身份编码、二维图元编码、元数据等方面对基础地理实体数据进行设计，并对其进行数据分析、预处理、映射转换及转换后编辑处理、语义化构建、质量控制等数据治理工作。针对基础地理实体建设工作界范围(面积约73.62平方千米)，通过转换方法建设二维地理实体。

2.3 1：1000大比例尺地形图更新

对邳州市原有1:1000大比例尺地形图测绘成果进行更新（面积约226.6平方千米）。按照甲方提供的变化范围，充分利用各类测绘成果报告和有关资料，分析利用遥感影像比对等手段，采用全野外数据采集、无人机航测及符合要求的各类竣工资料数据整理、核实等方法实现全要素动态更新维护，保证地形图数据的现势性。完成邳州市 1:1000 比例尺覆盖范围内地形图 DLG 更新、入库工作。

三、技术标准

（1）GB/T 7930-2008，《1∶500 1∶1 000 1∶2 000 地形图航空摄影测量内业规范》；

（2）GB/T 7931-2008，《1∶500 1∶1 000 1∶2 000 地形图航空摄影测量外业规范》；

（3）GB/T 15967-2008，《1∶500 1∶1 000 1∶2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》；

（4）GB/T 18316-2008，《数字测绘成果质量检查与验收》；

（5）GB/T 17278-2009，《数字地形图产品基本要求》；

（6）GB/T 18314-2009，《全球定位系统（GPS）测量规范》；

（7）GB/T 24356-2009，《测绘成果质量检查与验收》；

（8）GB/T 23236-2009，《数字航空摄影测量空中三角测量规范》；

（9）GB/T 27920.1-2011，《数字航空摄影规范 第 1 部分：框幅式数字航空摄影》；

（10）GB/T 27919-2011，《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》；

（11）GB/T 20257.1-2017，《国家基本比例尺地图图式》第 1 部分；

（12）DB32/T 1223-2008，《GPS 高程测量规范》；

（13）CJJ/T 157—2010《城市三维建模技术规范》；

（14）CJJ/T 73-2019，《卫星定位城市测量技术规范》；

（15）CH/T 2009-2010，《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（16）CH/T 3006-2011，《数字航空摄影测量控制测量规范》；

（17）CH/T 9008.1-2010，《基础地理信息数字成果 1:500  1:1000  1:2 000数字线划图》；

（18）CH/T 9008.2-2010，《基础地理信息数字成果 1:500  1:1000  1:2000数字高程模型》；

（19）CH/T 9008.3-2010，《基础地理信息数字成果 1:500  1:1000  1:2 000数字正射影像图》；

（20）CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

（21）CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；

（22）CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

（23）CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

（24）CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

（25）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-1 名词解释》；

（26） 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》；

（27） 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》；

（28）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》；

（29）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5 基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》；

（30）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》；

（31）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》；

（32）《实景三维中国建设实施方案（2023-2025年）》；

（33）《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》；

（34）《实景三维徐州建设实施方案（2023-2025年）》。

四、主要技术指标

4.1、测绘基准

平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影,中央子午线为120°，3°分带。

高程系统：采用1985国家高程基准。

时间基准：公元纪年和北京时间。

4.2、成图比例尺

DLG比例尺：1:1000。

4.3、分幅及编号

原则上采用原分幅及图幅编号、图名。

4.4、数据格式

（1）1:1000 DLG数据文件为DWG格式；

（2）1:1000 DLG数据库文件格式为GDB格式。

4.5、基本精度指标

（1）地形图平面精度、地物点点位中误差与间距中误差要求见下表。

表1：地物点点位中误差与间距中误差要求

| 地区分类 | 平面位置中误差 （图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物 （图上mm） | 其他地物 （图上 mm） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2）像控点精度

平面控制点和平高控制点对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。高程控制点和平高控制点对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

（3）基本等高距

平地采用0.5米等高距。平坦地区等高线不超过2条时可不绘等高线。

（4）高程注记点精度

城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区，高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于±0.15m。其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的 1/3。

（5）高程注记点密度

一般地区高程注记点图上每平方分米10～12个，居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8～10个。 高程注记至0.01米。

4.6倾斜航空摄影要求

1、倾斜影像地面分辨率要求：影像地面分辨率优于0.05m。

2、航摄仪要求

①多镜头倾斜数码航摄仪；

②集成IMU/DGPS系统；

3、航摄种类：倾斜数码航空摄影

4、航摄重叠度要求

垂直影像重叠度：航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%～80%，其他地区航向重叠度一般不低于60%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%～80%，最低不低于30%。

倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计。

5、飞行质量

①倾斜摄影航线敷设航向覆盖、旁向覆盖超出摄区边界线不少于一个航高距离。

②同一航线上相邻像片的航高差一般不应大于30m，最大航高与最小航高之差不应大于50影像质m，实际航高与设计航高之差不应大于50m。

③在高差特别大的地区，可以插补航线。

6、影像质量

①为确保成图精度，应特别注重影像质量。

②影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应。

7、补摄与重摄

①航摄过程中出现的细小地物影像，满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄。

②漏洞补摄必须按原设计航迹进行。补摄航线的长度应满足用户区域网加密布点的要求。

③对于不影响内业加密选点和模型连接的相对漏洞及局部缺陷（如云、云影、斑痕等），可只在漏洞处补摄。补摄航线的长度应超出漏洞外一条基线。

④应采用同一焦距的数字航摄仪进行补摄。

4.7倾斜摄影三维实景模型生产

对地理要素的结构能够真实、完整、质量一致地表现，模型结构完整，位置准确；模型无遮挡处不应存在明显的变形、漏洞、扭曲、纹理拉花、悬浮物等问题。

4.8基础地理实体数据生产要求

依据国家技术文件-8 《基础地理实体分类与代码》、国家技术文件-9《基于1：500 1：1000 1：2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》、《江苏省基础地理实体数据库规范》以及《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》等文件，进行地理实体数据生产。

在地形图基础上进行原始存量入库数据至图元的转换，针对水系、道路、建（构）筑物、院落等要素进行几何增补，并对二维矢量图元进行属性梳理和语义化处理。

具体转换要求如下：

（1）点图元数据。当地形图要素数据几何图形为线时，取线的中点作为点图元数据；为面时，取面的几何中心或重心作为点图元数据，点图元数据必须落在面内；

（2）线图元数据。当地形图要素数据几何图形为线时，应结合基础地理实体的属性（如名称、类型等），综合确定线图元数据的长度等；对于基础地理信息要素数据存在的离散化问题，通过线续采、线合并、线切割等处理方式，确保线图元数据的连续性与完整性；为面时，通过同类别或跨类别面合并，再取面的中心线作为线图元数据；

（3）面图元数据。当地形图要素数据几何图形为线时，应结合基础地理实体的属性，利用辅助参考数据，以线构面，作为面图元数据；为面时，通过同类别或跨类别面合并、面分割等，获取面图元数据。

根据《江苏省基础地理实体数据库规范》配置图元和实体数据库。通过构建语义描述框架、语义与几何归一化处理、聚合层次关系建立等，实现实体与图元建立关联。根据《江苏省基础地理实体数据库规范》附录G构建实体间相互关系，对基础地理实体属性、实体关系进行规范化描述。最终导出“一图五表”成果并上交。

4.9其他技术要求

其他未尽技术要求宜见《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》、《实景三维徐州建设实施方案（2023-2025年）》。

5质量要求

本项目组织实施过程必须确保质量保障措施全面、具体、安全、合理、切实可行；作业单位要严格按照相关规范、标准和设计要求，执行过程质量控制，实行两级检查制度。

6项目提交成果要求

（1）外业航摄数据：真彩色像片数据、数字航摄仪技术参数、摄区完成情况图、摄区航线、像片结合图；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）地理场景成果：倾斜摄影三维模型成果（OSGB瓦片集格式）；

（5）基础地理实体成果：GDB格式数据库；

（6）实景三维产品元数据1套（CSV格式，地理场景元数据符合《实景三维地理信息元数据规范》，基础地理实体元数据符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》）；

（7）1：1000大比例尺地形图更新成果一套（CAD格式）；

（8）1：1000大比例尺地形图更新成果数据库一套（GDB格式）；

（9）元数据；

（10）项目技术设计书、技术总结等相关文档（电子、纸质各一套）；

（11）其他相关资料。