
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月27日17:00 之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月27日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。
采购需求

一、本项目采购不接受超过180万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括完成招标范围内的所有工作的全部费用，包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响报价的其他要素风险。

二、采购内容

1、项目名称：徐州经济技术开发区入河(湖)排污口规范化整治项目

2、项目期限：自合同签订之日起至2026年1月底

三、项目说明

根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》（苏政传发〔2022〕25号）、《江苏省2024年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35号）、《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2024〕42号）、《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》（徐污防攻坚指办〔2024〕34号）及关于印发《徐州经济技术开发区淮河流域入河（湖）排污口整治、销号工作方案》的通知，2025年底前，完成淮河流域和新增主要河道、湖泊排污口100%整治任务，对已完成整治任务的入河排污口开展销号工作。

徐州经济技术开发区淮河流域入河（湖）排污口数量为385个，存在问题需开展整治排污口数量为115个，2025年底需完成115个入河排污口整治，并及时对已完成整治的入河排污口开展县区级销号工作。整治销号工作量巨大，技术性较强，须依托专家团队。以徐州经济技术开发区淮河流域入河（湖）排污口精细化、精准化管理为目标，为提升整治工作质量，加快销号工作进展，提供全方位技术支撑保障。入河（湖）排污口责任主体对已完成整治任务的入河（湖）排污口开展自查自验，按程序提出整治销号申请。市人民政府是入河（湖）排污口整治销号的责任单位，负责排污口整治销号工作，组织行业主管部门核实整改情况，出具销号意见，报省入河（湖）排污口排查整治专项行动领导小组办公室、省有关行业主管部门备案。县（市、区）人民政府负责入河（湖）排污口整治预销号工作。市、县（市、区）有关行业主管部门负责具体实施监管范围内排污口销号、预销号工作，并加强日常监管。

省入河（湖）排污口排查整治专项行动领导小组办公室负责全省入河（湖）排污口整治销号工作的统筹协调，组织对各地排污口整治销号工作进行督查督办；省有关行业主管部门负责指导督促监管范围内的排污口的整治销号工作，对完成销号的排污口进行抽查。

四、主要服务工作内容
（一）整治过程数据质控

开展徐州经济技术开发区区域内所有需要整治的排污口相关整治工作，对整治成果开展全过程数据质控，整理问题清单和修改意见，保障数据填报符合规范要求，整理问题清单和修改意见反馈给责任单位和徐州市生态环境局经济技术开发区分局，确保销号前全面通过系统审核校验。服务截止时间为2026年1月底。

区级整治销号技术支撑。

县级销号前，对提交的销号台账资料（包括整治方案、整治完成情况报告、对比照片及视频、工程方案及验收材料、排水检测报告等）进行逐一审核确认，并提出针对性整改意见，整理问题清单和修改意见反馈给责任单位和徐州市生态环境局经济技术开发区分局，落实问题修改直至完成预销号。服务截止时间为2026年1月底。

（三）协助徐州市生态环境局经济技术开发区分局开展整治排查推进会和业务培训会及系统维护。

根据徐州经济技术开发区印发《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》和“一口一策”，全面开展排污口整治工作。组织开展河道排查整治项目推进会议，定期开展线上线下相结合的技术培训交流会。针对江苏省入河（湖）排污口排查整治系统维护及定期开展培训、整治系统填报等工作。服务截止时间为2026年1月底。

附图：江苏省入河（湖）排污口排查整治系统
[image: image1.png]21

B
1 16
0 ‘

0
SARKMAFE]RFE00mKIRRER {
PWQ20221017158649810 wsa /

1 = {
20221017 151600 -
SARARETENIHTE00m KRR 7’
PWQ20221017154365470 W !
RS C ES
2021017 155319
SR EARBEHEMNITHTE00mKIRRER
PWQ20221017161841475 w0
IR
2022-10-17 160422
S RAREEMNIHTE00m KRR

Tz R





（四）开展现场抽查及技术指导现场踏勘跟踪服务

根据徐州经济技术开发区印发《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》和“一口一策”，全面开展排污口整治工作。协助徐州市生态环境局经济技术开发区分局到现场抽检现场整治质量及采取的措施是否能满足“一口一策”要求。严把技术关、质量关。确保徐州经济技术开发区排口整治任务，高标准、高效率完成全年要求的整治任务及目标。

