如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月5日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月5日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、本项目采购预算总金额52.72680万元人民币；报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1、采购人：徐州市铜山区张集镇人民政府

2、项目名称：铜山区张集镇2026年度镇级河道保洁

3、服务期限：一年；

三、项目内容：

1、项目范围：

| 序号 | 河道名称 | 河道起止点 | 长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王山引河 | 王山站至房亭河 | 8.2 |  |
| 2 | 运料河 | 清溪河至店东房村交界 | 13.43 | 长度包括杨洼引河550米、引黄大沟1400米、后楼引河280米 |
| 3 | 石塘沟 | 看溪河至贺楼大沟 | 4.6 |  |
| 4 | 秦山中沟 | 棠张交界至杨楼庄东桥 | 5.77 |  |
| 5 | 清溪河 | 孙湾村至卢楼闸 | 7.6 |  |
| 6 | 看溪河 | 杨洼水库至后杨闸 | 7.3 |  |
| 7 | 徐庄大沟 | 运料河至石塘沟 | 4.7 | 长度包括张伊路边沟1500米 |
| 8 | 贺楼大沟 | 运料河至石塘沟 | 2.2 |  |
| 9 | 张集中沟 | 联中门前至徐庄大沟 | 1.43 |  |
| 10 | 二陈引河 | 看溪河至清溪河 | 2.2 |  |
| 11 | 张大路两侧沟 | 运料河至大庙界 | 10.6 |  |
| 12 | 官庄大沟 | 王山站至大庙界 | 0.87 |  |
| 13 | 王山送水渠 | 王山站至废黄河 | 2.17 |  |
| 14 | 龙须河 | 废黄河至下张村委会 | 6.8 |  |
| 15 | 店西门前沟 | 店西庄西路至运料河 | 1.2 |  |
| 16 | 104国道路边沟张集段 | 潘塘界至房村界 | 18.2 |  |
| 17 | 杨洼水库引河 | 杨洼水库至废黄河 | 3.75 | 包括邓楼果园引河400米；水口、梁堂交界沟450米。 |
| 18 | 伴山中沟 | 伴山村至看溪河 | 1.5 |  |
| 19 | 陈楼引河 | 看溪河至清溪河 | 2.2 |  |
| 20 | 翟山中沟 | 徐庄大沟至贺楼大沟 | 2.1 |  |
| 21 | 顺堤河 | 孙湾村至运料河 | 2.3 |  |
| 22 | 邓庄引河 | 姥庙村至王山引河 | 0.9 |  |
| 23 | 梁堂中沟 | 五环路至梁堂村部西闸 | 1.25 |  |
| 23 | 合 计 |  | 111.27 |  |

（1）河面无生活垃圾、白色污染及动物尸体等各类漂浮物。

（2）河道无水葫芦、绿萍、水花生及杂草等影响景观的水生植物。

（3）河道内无渔网、无杂物。

（4）水闸上下游无杂物。

（5）河坡、滩面、堤防等水面以上部分无垃圾等杂物。

（6）各类垃圾杂物清运及时、处理规范。

（7）河坡杂草修剪平整；有护坡的河道，每年用割草机修剪不少于5次。

四、项目服务总体方案要求

1、项目管理及作业方案要求：

（1）管理方案具体包括：

①保洁组织机构设置②管理措施③保洁检查考核办法

（2）作业方案具体包括：

①保洁作业方案②养护作业方案③清障作业方案④安全措施

2、项目人员配备要求：

日常保洁人员不少于25人（水草爆发期、节日、剪彩、庆祝等重大活动、旅游旺季时间阶段时，供应商应按照采购人要求配置保洁人员，高标准完成保洁任务）。（人员年龄不低于18岁、不超过60岁，身体健康，无影响河道保洁作业的疾病。）

3、项目作业机械、工具和材料配备要求：

（1）配备垃圾运输车1辆、打捞船只3条、割草机3台以及其他保洁工具数量充足能满足保洁需要。

（2）垃圾运输车及打捞船只：如为供应商所有，响应文件中需提供发票（或权属证明）复印件；如为租赁，提供租赁协议复印件和出租方的发票（或权属证明）复印件。其它作业工具，提供有效证明复印件。

4、其他

(1)如遇节日、剪彩、庆祝等重大活动时，供应商应按采购人要求高标准完成保洁任务。

(2)承包期间，保洁河道长度如有增、减，其增、减部分费用按实际中标折算长度单价标准计算。

五、付款方式：采购人每季度拨付承包费，每次根据考核结果确定拨款数额，考核结束1个月内付给承包方前3个月的河道保洁费，以此类推。

六、响应文件中提供项目总体方案。供应商报价时应根据自己的实施方案，充分考虑项目要求及其他影响因素。

七、其他要求：见磋商文件《合同主要内容和条款》。