如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月4日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月4日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

# 项目要求（采购需求）

一、项目预算： 本项目采购预算金额为200万元人民币。

本项目不接受超过200万元人民币（采购项目预算金额）的报价。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、建设背景

自然资源部、江苏省自然资源厅在2019-2024年相继发布文件《地理信息公共服务平台管理办法》、《天地图县级节点一体化建设方案》、《关于做好2020年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知》（苏自然资函〔2020〕606号）、《关于做好2021年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知》（苏自然资函〔2021〕526号）、《关于推进地理信息公共服务平台数据建设的通知》(苏自然资函〔2022〕138号)、《自然资源部办公厅关于开展地理信息公共服务平台2023年综合评估工作的通知》(自然资办发〔2023〕8360号)、《关于公布地理信息公共服务平台（天地图）2022年度评估结果与2023年工作要求的通知》(苏自然资函〔2023〕107号)，强调推进地理信息公共服务平台建设，完成18-20级电子地图数据全覆盖，建成地理信息“一张网、一个平台、一张图”，并要求每年完成电子地图更新及数据融合更新工作。2024年根据《自然资源部办公厅关于开展地理信息公共服务平台2024年综合评估工作的通知》(自然资办函(2024) 403号)，江苏省自然资源厅关于印发《2024年江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》的通知，要求各设区市自然资源主管部门组织辖区内各天地图节点管理建设单位遵照执行。

三、建设目标与任务

时空大数据治理的建设目标是依托云计算、物联网、商用密码技术和大数据技术，建设智慧邳州时空基础设施，整合邳州基础时空数据成果、政务专题地理空间信息数据以及互联网、物联网开放数据，构建以矢量地图、遥感影像、地名地址、专题数据等为主要内容的全市时空信息基础数据集；建立全市地理信息数据资源目录，汇集全市公共专题数据，并按照统一标准进行处理和集成整合，形成标准统一、内容丰富、形式多样的地理空间信息及其相关数据库群。

主要任务为推进邳州市智慧时空基础设施建设，开展时空大数据建设，为城市管理提供一套数据，为智慧邳州的建设夯实时空信息基础，满足自然资源管理和经济建设、社会发展的需求。

四、建设内容

1、按照统一要求完成“天地图·邳州”数据更新融合

（1）按照本年度省市县天地图数据融合更新相关要求，结合已有各类测绘地理信息数据资源，以“天地图•江苏”省级数据为本底，完成邳州全市域范围内的天地图数据融合更新工作。

（2）全市域18-20级电子地图更新制作，发布数据服务。

2、按照县市级“四统一”的要求，完成“天地图·邳州”门户网站改造

(1)按照国家、省、市、县要求的统一标准基础服务、统一应用程序接口、统一域名、统一界面样式，对原“天地图·邳州”门户网站进行升级改造，建成后部署至邳州云服务器;

(2)在本级节点网站发布免责条款;

(3)申请电子地图审图号，并及时更新至门户网站。

3、完成数字邳州地理空间框架升级改造

（1）地理信息公共服务平台安全性升级改造

数字邳州运行维护，对地理空间框架平台进行升级改造。

（2）地理信息数据安全性升级

对地理信息数据进行脱敏处理，以计算存储、数据、功能、接口和知识服务为核心，形成服务资源池，对数据服务进行安全升级。

（3）国产化信创适配升级（不含软硬件支撑环境）

搭建邳州数据管理平台，数据以服务的形式在平台中发布并注册，数据通过云端管理系统进行运维管理，为系统平台提供大数据支撑和各类服务。

4、完成邳州时空大数据平台建设

（1）收集、整理、汇聚、融合已有的时空数据内容，形成邳州市时空大数据体系

收集邳州目前已有的，多源时空地理信息数据，并进行标准化处理和集成整合，建立邳州市基础时空大数据库，形成标准统一、内容丰富、形式多样的地理空间信息及其相关数据库群，为时空大数据平台提供数据支撑。

（2）建设时空大数据管理系统和服务引擎

基于邳州现有数据情况，建设邳州市时空大数据管理平台和服务引擎，形成时间长序列、空间多尺度、属性多模态的全市基础时空数据集并动态更新维护。

（3）建设时空大数据地名地址引擎

根据邳州市特点和需求，依托时空大数据平台，建立统一标准地名地址引擎服务，作为空间信息与其他信息之间的桥梁，能够实现大数据在全空间信息模型上的空间定位，为政府各部门、企业和社会公众提供地名地址标准化服务。

（4）搭建云服务门户网站

云服务门户网站是时空大数据一体化的集中体现，是用户在线提供时空数据和服务的出口，也是用户在线获取时空数据和服务的入口，基于云服务平台，为用户提供一站式时空信息服务。

（5）探索服务自然资源精细化管理和经济社会高质量发展的试点应用场景

坚持需求导向、问题导向，注重解决民生问题，根据本地特点和需求，基于云服务平台，利用时空大数据，为自然资源相关领域现有管理平台提供支撑化服务，满足自然资源管理和经济建设、社会发展的需要。

五、建设周期

本项目建设周期：2026年3月31日前完成。

- 六、其他要求

1、保密管理要求

（1）中标方须按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《国家秘密载体保密管理的规定》《江苏省测绘地理信息条例》等规章制度，采取有效保密措施，做好数据安全保密和管理工作，确保国家秘密安全。

（2）项目实施过程中，中标方从采购方处获取的，以及通过项目实施产生的地理信息等相关数据，应妥善保存，未经采购方书面同意，不得泄漏给第三方。

2、售后服务等其他要求

中标方须提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务等。