集采入云上线确认书

确认盖章：（财政部门盖章）

| 财政区划 | 321000000一扬州市本级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政联系人 | 臧震 | 上线日期 | 2023-11-15 |
| 公司名称 | 江苏富深协通科技股份有限公司 | 项目经理 | 赵东升 |
| 上线确认清单 |  |  |  |
| 阶段 | 任务名称 | 说明 | 完成情况 |
| 项目启动阶段 | 启动事项沟通 | 前期启动相关确认事项沟通，并已确认 | 确认完成 |
|  | 接口对接明确 |  | 确认完成 |
|  | 培训方式明确 |  | 确认完成 |
|  | 上线方式明确 |  | 确认完成 |
| 项目实施阶段 | 网络环境开通 | 涉及接口需开通网络，已开通 | 确认完成 |
|  | 集采机构基础信息初始化 | 基础数据系统初始化完成，并己核对 | 确认完成 |
|  | 集采机构部门及人员信息初始化 |  | 确认完成 |
|  | 部门人员岗位权限信息初始化 |  | 确认完成 |
|  | 开标评标室信息初始化 |  | 确认完成 |
|  | 业务规则配置信息初始化 |  | 确认完成 |
|  | 模板类信息初始化 |  | 确认完成 |
|  | 业务功能集成测试 | 初始化完成后，生产环境集成验证，并已完成 | 确认完成 |
|  | 门户公告接口开发 | 门户公告接口开发工作已完成 | 确认完成 |
|  | 场地预约接口开发（如有） | 场地预约接口开发工作已完成 | 确认完成 |
|  | 接口联调测试 | 涉及门户或场地预约接口的联调测试工作 | 确认完成 |
| 项目上线阶段 | 编制培训资料 | 编写培训PPT、录制培训视频 | 确认完成 |
|  | 编写操作手册 | 编写用户操作手册 | 确认完成 |
|  | 集采机构培训 | 进行集采机构及采购单位的系统使用培训 | 确认完成 |
|  | 采购单位培训 |  | 确认完成 |
|  | 上线前业务验证 | 系统上线前各项业务配置验证 | 确认完成 |
|  | 清理测试数据 | 清理生产环境测试验证数据 | 确认完成 |
|  | 首个上线项目开评标保障 | 保障开评标工作顺利完成 | 确认完成 |