如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年01月04日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年01月04日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2025年度骆马湖及入湖河道冬季水草打捞项目

2、项目地点：新沂市境内骆马湖片区及入湖河道区域约7246亩水域。

3、服务期限：一年（具体实施时间以采购人通知为准）。

二、采购预算

- 本项目采购项目预算金额：2100万，最高限价：1610万元，本项目不接受超过1610万元以上的报价。报价包括但不限于完成该项目所需的人工、机械设备、安全措施费、工具器具(含打捞辅助工具等)、垃圾清运、燃料费、耗材、通讯、服装、巡检器材、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不支付报价以外的任何费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。

- 三、服务内容

为及时清除过量水草，保障水质安全，维护湖泊生态平衡，防控藻类及其他水生植物爆发，计划对骆马湖、老沂河等区域内水生植物进行收割、打捞、运输、无害化处置，我局开展骆马湖及入湖河道水草打捞作业。

- 四、服务区域

新沂市境内骆马湖片区及入湖河道区域约7246亩水域。

- 人员配备要求

- 本项目拟投入技术人员及劳务人员年龄均不超过60周岁，日常作业需要20人及以上（包含作业人员及2名巡查人员）。同时额外配备一支应急队伍，应急人员应在5人及以上，且应急响应时间不超过3小时。

- 机械设备配备要求

（1）本项目拟投入的机械设备（包括水草打捞船、蓝藻打捞船、长臂芦苇水草收割船载挖机或水上挖机、运输船）须满足应符合国家相关标准和规范要求，样式及大小须符合采购单位要求。

（2）本项目拟投入的机械设备（包括水草打捞船、蓝藻打捞船、长臂芦苇水草收割船载挖机或水上挖机、运输船）须满足本项目规模的需求，确保作业过程中不因机械设备不足而影响进度。

（3）本项目拟投入的机械设备（包括水草打捞船、蓝藻打捞船、长臂芦苇水草收割船载挖机或水上挖机、运输船）应具备完善的安全防护装置，如限位器、急停按钮、安全锁等，确保作业人员的人身安全。

（4）本项目拟投入的机械设备（包括水草打捞船、蓝藻打捞船、长臂芦苇水草收割船载挖机或水上挖机、运输船）在长时间、高负荷的作业过程中，应保持良好的性能稳定性。

- 日常管理作业方法

- （1）服务期内，经采购单位同意后按采购单位指定的范围内进行日常巡查及打捞作业，且必须在2小时内响应，到达指定地点。特殊时期，需临时增加应急作业人员，且必须在3小时内响应，到达指定地点，并按业主要求配合加班。

- （2）日常巡查（巡查范围：承包范围内的骆马湖水域及入湖河道）：每日7点前将现场巡查的影像资料提供至采购人，以便采购人监督，一天巡查不得少于2次（具体时间按采购人要求）。

- （3）所有服务人员必须穿带有标号的样式统一的工作服（救生衣）。

- （4）大小船只、车辆必须按照采购单位要求统一编号，便于管理。服务船只车辆的样式、大小必须符合采购单位规定。服务船只车辆必须集中停放，停放地点需征得采购单位同意。中标后提供每条船（编号）固定打捞人员清单一览表。

- （5）在服务实施过程中，必须建立日常工作运行台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括水草打捞船台账、芦苇等运输处置台账，详细记录人员配备情况等，资料数据要做到详细，准确，每日汇总后向采购单位上报。

- 八、安全要求

- （1）中标单位承担打捞人员、船只车辆等全部安全的责任，每艘船只必须配备救生圈，人员均需配备救生衣。打捞人员作业时间不得饮酒并严禁酒后上船；必须为所有人员购买人身意外伤害保险，并报采购单位备案，服务期间一切安全责任事故均由中标单位负责。

- （2）中标单位对作业行为的安全进行检查，主要检查要点有（包括但不限于下述内容）：水上作业人员必须穿救生衣，穿防滑鞋；严格落实水上作业安全技术措施，未经落实时不得进行作业；作业平台上需备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）；对水上作业的安全防护设施必须经常检查，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

- （3）及时掌握当地气象信息，如遇灾害性天气，不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后，应对作业安全设施逐一加以检查，发现问题，立即修理完善。

- （4）作业人员在作业过程中发现安全隐患时应立即处理和上报，确保生产安全。

（5）中标单位需对员工进行相关安全培训，项目服务期间，中标单位的服务工作人员发生的一切安全问题包括由于中标单位的服务导致的安全事故的责任，均由中标单位自行负责。

- 采购人不承担任何责任。

九、验收标准：

- 2025年度骆马湖及入湖河道冬季水草打捞项目验收标准(草拟)：

- ①保证水草打捞的及时性，准确把握打捞时间节点，防止水草凋亡沤臭变质；

- ②草体收割后高度应不高于冬季水位线以上30厘米；

- ③水生植物收割全面彻底，打捞到位、外运无残留、并进行无害化处置；

- ④打捞过程中，无油料渗漏等二次污染。